|  | Приложение 4 к приказу министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от № |
| --- | --- |

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию, вывод из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Таблица 16.

| Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Характеристики планируемого к строительству (реконструкции) объекта, площадь и вместимость карт, мощность оборудования и т.п. | Организация-инициатор | Год планируемого ввода в эксплуатацию | Оценочная стоимость капитальных вложений, тыс. руб.(с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зона деятельности №1 |  |  |  |  |  |
| г.о.г. Дзержинск | Строительство карт захоронения |  |  |  |  |
|  | Строительство карты №1, прудов ливневой канализации, фильтрата и пруда-накопителя очищенных стоков, очистных сооружений | Вместимость карты - 931 788 м3 |  | 2026 | 936 617,27 |
|  | Строительство карты №2 | Вместимость карты - 1 992 421 м3 |  | 2026 | 500 000,00 |
|  | Строительство карты №3 | Вместимость карты - 931 788 м3 |  | 2029 | 708 122,84 |
|  | Строительство карты №4 | Вместимость карты – 1 992 421 м3 |  | 2030 | 801 757,03 |
|  | Модернизация системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием |  |  |  |  |
|  | Проектные работы для карт №2,3,5 | Мощность - 2 500 м3/час | ООО «МАГ Груп» | 2026 | 55 279,00 |
|  | Строительно-монтажные работы для карт №2, 3, 5 | Мощность - 2 500 м3/час |  | 2027 | 990 240,89 |
|  | Восстановление поверхностного слоя отработанных карт для уменьшения проникновения осадков в тело полигона |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы в т.ч. для карт №2, 3, 5 | - | ООО «МАГ Груп» | 2028 | 624 365,54 |
|  | Строительство участка компостирования (в рамках мероприятий по достижению процента доли ТКО, направляемых на утилизацию, от общей массы образования ТКО) |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы, оборудование | Мощность - 150 000 т/год | ООО «МАГ Груп» | 2029 | 2 983 907,47 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 7 600 290,05 |
| Сумма указана с учетом НДС 22% |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности №2 |  |  |  |  |  |
| Балахнинский М.О. | Реконструкция МСК с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных для дальнейшей переработки ТКО и иных отходов III - V классов опасности включая строительство карт размещения отходов и инфраструктурных объектов (сооружений) на территории Балахнинского района Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Предпроектные и проектные работы (стадия П) |  | АО «Ситиматик-Нижний Новгород» | 2025 | 36 549,41 |
|  | Разработка РД для первого этапа строительства |  |  | 2026 | 35 000,00 |
|  | Первый этап строительства Строительство карты № 3, инженерной инфраструктуры для сбора и очистки ливневых и фильтрационных вод | 742 935,94 тонн |  | 2026-2027 | 688 595,43 |
|  | Второй этап строительства Реконструкция административно-хозяйственной зоны, строительство здания компостирования, здания линии сортировки, здания АБК и инженерной инфраструктуры | Линия сортировки – 100 000 тонн/год Линия компостирования – 38000 тонн/год |  | 2026-2028 | 1 497 541,00 |
|  | Третий этап строительства Строительство карты №4. Монтаж мачт (для оборудования видеонаблюдения, отпугивания, освещения). Устройство централизованной системы отвода фильтрата с карты №4 | 1 091 080,28 тонн |  | 2029-2030 | 253 000,00 |
|  | Четвертый этап эксплуатация Устройство скважин дегазации, формирование откосов карт складирования | 842 135,91 тонн |  | 2025-2036 | 207 368,00 |
|  | Перегрузочная станция |  |  |  |  |
|  | Предпроектные и проектные работы (стадия П) |  | АО «Ситиматик-Нижний Новгород» | 2024 | 3 116,00 |
|  | Разработка РД для реконструкции мусороперегрузочной станции |  |  | 2025 | 2 000,00 |
|  | Реконструкция мусороперегрузочной станции Строительство здания ежедневного осмотра автомобилей, административно - бытового комплекса для сотрудников, автостоянки для транспорта и инженерной инфраструктуры | 60 000 тонн/год |  | 2025-2026 | 60 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 783 169,84 |
| Сумма указана с учетом НДС 22% |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности № 4, 9 |  |  |  |  |  |
| Городецкий М.О. | Реконструкция МСК с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных для дальнейшей переработки ТКО и иных отходов III - V классов опасности включая строительство карт размещения отходов и инфраструктурных объектов (сооружений) на территории Городецкого района Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | Предпроектные и проектные работы (стадия П) |  | АО «Ситиматик-Нижний Новгород» | 2025-2026 | 59 602,00 |
|  | Четвертый этап строительства Строительство инженерной инфраструктуры для сбора и очистки ливневых и фильтрационных вод |  |  | 2026-2027 | 711 167,51 |
|  | Пятый этап строительства Строительство карты №4. Монтаж мачт (для оборудования видеонаблюдения, отпугивания, освещения). Устройство централизованной системы отвода фильтрата с карты №4 | 377 950,5 тонн |  | 2026 | 197 019,61 |
|  | Шестой этап строительства Строительство административного здания для сотрудников, реконструкция котельной и инженерной инфраструктуры |  |  | 2027-2029 | 180 676,61 |
|  | Седьмой этап Строительство карты № 5 | 430 592,44 тонн |  | 2030-2031 | 95 256,84 |
|  | Восьмой этап Реконструкция существующего административного здания и инженерной инфраструктуры |  |  | 2032-2033 | 62 064,22 |
|  | Девятый этап Реконструкция здания линии сортировки, строительство склада ВМР и инженерной инфраструктуры |  |  | 2026-2027 | 395 322,57 |
|  | Десятый этап Строительство цеха компостирования отходов и инженерной инфраструктуры |  |  | 2027-2028 | 417 529,86 |
|  | Одиннадцатый этап эксплуатация Устройство скважин дегазации, формирование откосов карт складирования | 550 075,97 тонн |  | 2025-2036 | 581 837,46 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 700 476,63 |
| Сумма указана с учетом НДС 22% |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности № 3, 6 |  |  |  |  |  |
| Богородский муниципальный округ | Предпроектные, проектные работы, экспертизы, заключения |  | ООО «ОРБ Нижний» | 2022-2026 | 33 300,00* *(без НДС) |
|  |  |  |  |  | 12 255,00 |
|  | Строительно-монтажные работ (Модернизация МСК) | Прогнозный входной поток – 150 тыс.т/год. | ООО «ОРБ Нижний» | 2022-2030 | 290 050,00 |
|  | Строительно-монтажные работы (Участок компостирования) | До 22 000 т/год | ООО «ОРБ Нижний» | 2028-2030 | 90 740,00 |
|  | Строительно-монтажные работы (Строительство очереди 1,2,3 карты №4; очереди 2,1 карты № 3) | 2 589 048,56 куб.м. | ООО «ОРБ Нижний» | 2024-2026 | 468 788,00 |
|  | Строительно-монтажные работы (Инфраструктура АХЗ, освещение, ограждение, дороги и площадки) | Ограждение периметра полигона; автодороги, проезды и площадки; наружное освещение; наблюдательные скважины; мойка колёс грузовых автомобилей; КТП | ООО «ОРБ Нижний» | 2024-2030 | 191 109,00 |
|  | Строительно-монтажные работы ЛОС (Наружные сети с локальными очистными сооружениями и резервуарами-накопителями (фильтрационных и ливневых стоков) | Мощность ЛОС по очистке фильтрационных сточных вод – 150 куб.м./сутки. Производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод – 6 л/секунду | ООО «ОРБ Нижний» | 2024-2027 | 267 824,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 354 066,00 |
| Сумма указана с учетом НДС 22% |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности № 5 |  |  |  |  |  |
| Расширение 2 очереди полигона, строительство участков захоронения №2 и №3 |  |  |  |  |  |
| Кстовский муниципальный округ | Предпроектные и проектные работы по расширению 2 очереди полигона (строительство участков захоронения №2 и №3) | Вместимость карты 5783438 м3 ТКО | ООО «Реал-Кстово» | 2026 | 3 052,00 |
|  | Проектно - изыскательские работы по расширению 2-ой очереди полигона (строительство участков захоронения №2 и №3) |  |  | 2026 | 31 021,00 |
|  | Строительно-монтажные работы по расширению 2-ой очереди полигона (строительство участков захоронения №2 и №3) |  |  | 2026 | 600 000,00 |
|  | Строительно-монтажные работы по расширению 2-ой очереди полигона (строительство участков захоронения №2 и №3) |  |  | 2027 | 500 000,00 |
|  | Модернизация участка обработки КГО |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка оборудования | Мощность до 15 000 тонн в год | ООО «Реал-Кстово» | 2027 | 24 422, 00 |
|  | Модернизация участка компостирования Комплекса сортировки с участком компостирования |  |  |  |  |
|  | Приобретение и внедрение технологии буртового компостирования | Внедрение линии буртового компостирования органических отходов мощностью до 14 500 т в год | ООО «Реал-Кстово» | 2028-2029 | 30 890,00 |
|  | Рекультивация 2-ой очереди полигона (карты №1-5) |  |  |  |  |
|  | Предпроектные и изыскательские работы |  | ООО «Реал-Кстово» | 2030-2031 | 350 000,00 |
|  | Проектирование |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 539 385,00 |
| Сумма указана без учета НДС |  |  |  |  |  |
| Зона деятельности № 7/8 Арзамасская/Сергачская* |  |  |  |  |  |
| г.о.г. Арзамас | Инженерные изыскания и проектирование строительства |  | ООО «Проект 3» | 2028 | 119 119,56 |
|  | Создание линии сортировки ТКО | Объект для обработки ТКО, проектная мощность – не менее 125 000 т/год |  | 2028 | 3 502 446,24 |
|  | Создание участка обработки КГО | Объект для обработки КГО, проектная мощность – не менее 35 000 т/год |  |  |  |
|  | Создание карты полигона № 1 | Объект для захоронения ТКО, Проектная мощность карты – 116 590 т/год Проектная вместимость с учетом террикона –2 269,73тыс. м3 |  |  |  |
|  | Создание линии компостирования ТКО | Объект для обработки ТКО, проектная мощность – не менее 50 000 т/год |  |  |  |
|  | Создание инженерной инфраструктуры, АБК, приобретение оборудования |  |  |  |  |
|  | Создание карты полигона № 2 | Объект для захоронения ТКО, Проектная мощность карты – 116 590 т/год Проектная вместимость с учетом террикона – 972,74 тыс. м3 |  | 2035 | 196 184,57 |
|  | Создание карты полигона № 3 | Объект для захоронения ТКО, Проектная мощность карты – 116 590 т/год Проектная вместимость с учетом террикона – 1 369 тыс. м3 |  | 2038 | 234 508,18 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4 052 259,00 |
| *Сумма указана с учетом НДС 20-22% |  |  |  |  |  |