ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

от ________________ № _______________

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

от 30 сентября 2022 г. № 329-289/22П/од

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023 - 2025 годы

| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Код МКД | Способ форми рования фонда капитального ремонта в МКД | Плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета, в т.ч. публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК ФРТ) | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
|  |  |  |  |  | гг. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по Нижегородской области на 2023 - 2025 годы |  |  |  |  |  | 27 583 643 624,63 |  | 5 836 663 675,27 | 489 275 683,39 | 21 257 704 265,97 |
| Всего по Нижегородской области на 2023 год |  |  |  |  |  | 5 409 415 446,18 |  | 533 134 469,98 | 489 275 683,39 | 4 387 005 292,81 |
| Всего по Нижегородской области на 2024 год |  |  |  |  |  | 6 581 718 826,58 |  | 4 623 199 930,14 |  | 5 355 588 518,85 |
| Всего по Нижегородской области на 2025 год |  |  |  |  |  | 15 592 509 351,88 |  | 680 329 275,15 |  | 14 912 180 076,73 |
| 1 | Ардатовский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Ардатовскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 32 182 601,00 |  |  |  | 32 182 601,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 32 182 601,00 |  |  |  | 32 182 601,00 |
| 1 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.53а | 5201000080 | РО | 2025 | 426 164,00 |  |  |  | 426 164,00 |
| 2 | Ардатовский муниципальный округ | р.п. Ардатов, ул. Крупской, д. 2 | 5201000029 | РО | 2025 | 13 940 275,00 |  |  |  | 13 940 275,00 |
| 3 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.63 | 5201000090 | РО | 2025 | 8 477 352,00 |  |  |  | 8 477 352,00 |
| 4 | Ардатовский муниципальный округ | р.п. Ардатов, ул. Гоголя, д. 23 | 5201000009 | РО | 2025 | 224 300,00 |  |  |  | 224 300,00 |
| 5 | Ардатовский муниципальный округ | р.п. Ардатов, ул. Крупской, д. 2а | 5201000030 | РО | 2025 | 405 532,00 |  |  |  | 405 532,00 |
| 6 | Ардатовский муниципальный округ | р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 75 | 5201000024 | РО | 2025 | 184 242,00 |  |  |  | 184 242,00 |
| 7 | Ардатовский муниципальный округ | р.п. Ардатов, ул. Победы, д. 2 | 5201000051 | РО | 2025 | 235 577,00 |  |  |  | 235 577,00 |
| 8 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.52 | 5201000078 | РО | 2025 | 241 952,00 |  |  |  | 241 952,00 |
| 9 | Ардатовский муниципальный округ | р.п. Ардатов, ул. Крупской, д. 6 | 5201000034 | РО | 2025 | 402 978,00 |  |  |  | 402 978,00 |
| 10 | Ардатовский муниципальный округ | р.п. Ардатов, ул. Чкалова, д. 11 | 5201000068 | РО | 2025 | 733 959,00 |  |  |  | 733 959,00 |
| 11 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.48 | 5201000076 | РО | 2025 | 6 641 952,00 |  |  |  | 6 641 952,00 |
| 12 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.51а | 5201000077 | РО | 2025 | 268 318,00 |  |  |  | 268 318,00 |
| 2 | Балахнинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Балахнинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 334 581 764,24 |  |  |  | 334 581 764,24 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 8 738 385,00 |  |  |  | 8 738 385,00 |
| 13 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д. 9 | 5203000557 | РО | 2023 | 1 012 214,00 |  |  |  | 1 012 214,00 |
| 14 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д. 11 | 5203000545 | РО | 2023 | 1 012 214,00 |  |  |  | 1 012 214,00 |
| 15 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 12 | 5203000228 | РО | 2023 | 1 439 019,00 |  |  |  | 1 439 019,00 |
| 16 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 9 | 5203000244 | РО | 2023 | 1 203 109,00 |  |  |  | 1 203 109,00 |
| 17 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул. Новая, д. 1 | 5203000654 | РО | 2023 | 4 071 829,00 |  |  |  | 4 071 829,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 170 685 175,24 |  |  |  | 170 685 175,24 |
| 18 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 16 | 5203000232 | РО | 2024 | 16 190 193,00 |  |  |  | 16 190 193,00 |
| 19 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д. 9 | 5203000557 | РО | 2024 | 8 888 670,00 |  |  |  | 8 888 670,00 |
| 20 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д. 11 | 5203000545 | РО | 2024 | 8 248 216,00 |  |  |  | 8 248 216,00 |
| 21 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 12 | 5203000228 | РО | 2024 | 14 341 269,00 |  |  |  | 14 341 269,00 |
| 22 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 9 | 5203000244 | РО | 2024 | 8 555 880,00 |  |  |  | 8 555 880,00 |
| 23 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Малое Козино, ул. Докучаева, д. 9 | 5203000722 | РО | 2024 | 4 639 626,00 |  |  |  | 4 639 626,00 |
| 24 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д. 5 | 5203000217 | РО | 2024 | 5 509 973,00 |  |  |  | 5 509 973,00 |
| 25 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д. 16 | 5203000210 | РО | 2024 | 9 642 673,00 |  |  |  | 9 642 673,00 |
| 26 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 23 | 5203000165 | РО | 2024 | 13 338 696,00 |  |  |  | 13 338 696,00 |
| 27 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д. 1 | 5203000543 | РО | 2024 | 9 445 148,00 |  |  |  | 9 445 148,00 |
| 28 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. ЦКК, д. 5 | 5203000477 | РО | 2024 | 3 605 829,00 |  |  |  | 3 605 829,00 |
| 29 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 46 | 5203000179 | РО | 2024 | 9 627 429,00 |  |  |  | 9 627 429,00 |
| 30 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д. 19 | 5203000642 | РО | 2024 | 3 088 599,95 |  |  |  | 3 088 599,95 |
| 31 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 68 | 5203000525 | РО | 2024 | 4 970 533,00 |  |  |  | 4 970 533,00 |
| 32 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, пр Революции, д. 12 | 5203000080 | РО | 2024 | 3 609 470,56 |  |  |  | 3 609 470,56 |
| 33 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 15 | 5203000231 | РО | 2024 | 9 060 023,00 |  |  |  | 9 060 023,00 |
| 34 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Пионерская, д. 3 | 5203000327 | РО | 2024 | 3 901 393,27 |  |  |  | 3 901 393,27 |
| 35 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Свердлова, д. 13 | 5203000385 | РО | 2024 | 24 827 774,00 |  |  |  | 24 827 774,00 |
| 36 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 53 | 5203000184 | РО | 2024 | 4 776 714,46 |  |  |  | 4 776 714,46 |
| 37 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Лукино, ул. Победы, д. 3 | 5203000707 | РО | 2024 | 4 417 065,00 |  |  |  | 4 417 065,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 155 158 204,00 |  |  |  | 155 158 204,00 |
| 38 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д.65 | 5203000186 | ССч | 2025 | 689 618,00 |  |  |  | 689 618,00 |
| 39 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Рязанова, д.1 | 5203000379 | ССч | 2025 | 730 494,00 |  |  |  | 730 494,00 |
| 40 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Розы Люксембург, д.4 | 5203000375 | ССч | 2025 | 2 038 452,00 |  |  |  | 2 038 452,00 |
| 41 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Рязанова, д.5 | 5203000381 | ССч | 2025 | 14 702 595,00 |  |  |  | 14 702 595,00 |
| 42 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 82 | 5203000194 | РО | 2025 | 23 476 704,00 |  |  |  | 23 476 704,00 |
| 43 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Терешковой, д. 6/7 | 5203000407 | РО | 2025 | 13 541 965,00 |  |  |  | 13 541 965,00 |
| 44 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д. 5 | 5203000217 | РО | 2025 | 1 128 364,00 |  |  |  | 1 128 364,00 |
| 45 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 74 | 5203000527 | ССч | 2025 | 25 867 523,00 |  |  |  | 25 867 523,00 |
| 46 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. ЦКК, д. 23 | 5203000465 | РО | 2025 | 293 317,00 |  |  |  | 293 317,00 |
| 47 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул. Садовая, д. 8, лит а | 5203000667 | РО | 2025 | 335 191,00 |  |  |  | 335 191,00 |
| 48 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д. 11 | 5203000545 | РО | 2025 | 345 057,00 |  |  |  | 345 057,00 |
| 49 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Парковая, д. 8 | 5203000326 | РО | 2025 | 187 526,00 |  |  |  | 187 526,00 |
| 50 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д. 9, лит а | 5203000224 | РО | 2025 | 1 345 777,00 |  |  |  | 1 345 777,00 |
| 51 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 23 | 5203000165 | РО | 2025 | 960 446,00 |  |  |  | 960 446,00 |
| 52 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, пр Дзержинского, д. 2, лит в | 5203000050 | РО | 2025 | 13 848 162,00 |  |  |  | 13 848 162,00 |
| 53 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, пер Фрунзе, д. 3 | 5203000019 | РО | 2025 | 1 413 650,00 |  |  |  | 1 413 650,00 |
| 54 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д. 10 | 5203000205 | РО | 2025 | 9 775 179,00 |  |  |  | 9 775 179,00 |
| 55 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации, д. 6, лит а | 5203000554 | РО | 2025 | 141 191,00 |  |  |  | 141 191,00 |
| 56 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Горького, д. 35 | 5203000154 | РО | 2025 | 17 792 508,00 |  |  |  | 17 792 508,00 |
| 57 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул. Садовая, д. 4 | 5203000662 | РО | 2025 | 437 092,00 |  |  |  | 437 092,00 |
| 58 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. ЦКК, д. 6 | 5203000478 | РО | 2025 | 4 981 093,00 |  |  |  | 4 981 093,00 |
| 59 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. ЦКК, д. 5 | 5203000477 | РО | 2025 | 193 647,00 |  |  |  | 193 647,00 |
| 60 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 46 | 5203000179 | РО | 2025 | 2 244 501,00 |  |  |  | 2 244 501,00 |
| 61 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Ленина, д. 16 | 5203000265 | ССч | 2025 | 855 964,00 |  |  |  | 855 964,00 |
| 62 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Ленина, д. 18 | 5203000266 | ССч | 2025 | 843 732,00 |  |  |  | 843 732,00 |
| 63 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 40 | 5203000517 | ССч | 2025 | 645 655,00 |  |  |  | 645 655,00 |
| 64 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Свердлова, д. 16 | 5203000387 | ССч | 2025 | 655 075,00 |  |  |  | 655 075,00 |
| 65 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д. 11 | 5203000206 | ССч | 2025 | 757 484,00 |  |  |  | 757 484,00 |
| 66 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 8 | 5203000242 | ССч | 2025 | 696 404,00 |  |  |  | 696 404,00 |
| 67 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 18 | 5203000234 | РО | 2025 | 13 337 489,00 |  |  |  | 13 337 489,00 |
| 68 | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.1 | 5203000589 | РО | 2025 | 439 734,00 |  |  |  | 439 734,00 |
| 69 | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.3 | 5203000590 | РО | 2025 | 456 615,00 |  |  |  | 456 615,00 |
| 3 | Богородский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Богородскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 153 648 306,00 |  |  |  | 153 648 306,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 2 276 568,00 |  |  |  | 2 276 568,00 |
| 70 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, пер Маяковского, д. 20 | 5204000081 | РО | 2023 | 2 276 568,00 |  |  |  | 2 276 568,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 32 707 540,00 |  |  |  | 32 707 540,00 |
| 71 | Богородский муниципальный округ | п. Центральный, ул. Ленина, д. 1 | 5204000569 | РО | 2024 | 154 429,00 |  |  |  | 154 429,00 |
| 72 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Школьная, д. 2 | 5204000455 | РО | 2024 | 61 651,00 |  |  |  | 61 651,00 |
| 73 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Минина, д. 1, лит. в | 5204000349 | РО | 2024 | 176 725,00 |  |  |  | 176 725,00 |
| 74 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Советская, д. 2 | 5204000450 | РО | 2024 | 6 560 820,00 |  |  |  | 6 560 820,00 |
| 75 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, 2-й микрорайон, д. 5 | 5204000211 | РО | 2024 | 14 322 151,00 |  |  |  | 14 322 151,00 |
| 76 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Школьная, д. 38 | 5204000618 | РО | 2024 | 3 310 624,00 |  |  |  | 3 310 624,00 |
| 77 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 107 | 5204000141 | РО | 2024 | 3 097 888,00 |  |  |  | 3 097 888,00 |
| 78 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 250 | 5204000155 | РО | 2024 | 1 417 206,00 |  |  |  | 1 417 206,00 |
| 79 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Речников, д. 14 | 5204000595 | РО | 2024 | 3 606 046,00 |  |  |  | 3 606 046,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 118 664 198,00 |  |  |  | 118 664 198,00 |
| 80 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Венецкого, д. 6 | 5204000023 | РО | 2025 | 1 700 129,00 |  |  |  | 1 700 129,00 |
| 81 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, ул. Кашина, д. 3 | 5204000122 | РО | 2025 | 5 465 160,00 |  |  |  | 5 465 160,00 |
| 82 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, ул. Луначарского, д. 21 | 5204000164 | РО | 2025 | 4 392 901,00 |  |  |  | 4 392 901,00 |
| 83 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, мкр. 2-й микрорайон, д. 4-а | 5204000210 | РО | 2025 | 3 128 177,00 |  |  |  | 3 128 177,00 |
| 84 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, ул. Луначарского, д. 108 | 5204000345 | РО | 2025 | 3 839 626,00 |  |  |  | 3 839 626,00 |
| 85 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Садоводов, д. 5 | 5204000614 | РО | 2025 | 629 898,00 |  |  |  | 629 898,00 |
| 86 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. III Коминтерна, д. 8 | 5204000095 | РО | 2025 | 84 864,00 |  |  |  | 84 864,00 |
| 87 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Венецкого, д. 8 | 5204000102 | РО | 2025 | 125 341,00 |  |  |  | 125 341,00 |
| 88 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Котельникова, д. 44, лит а | 5204000132 | РО | 2025 | 270 517,00 |  |  |  | 270 517,00 |
| 89 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Московская, д. 40 | 5204000171 | РО | 2025 | 258 883,00 |  |  |  | 258 883,00 |
| 90 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, мк-он 2-й микрорайон, д. 7 | 5204000070 | ССч | 2025 | 2 813 159,00 |  |  |  | 2 813 159,00 |
| 91 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Советская, д. 2 | 5204000450 | РО | 2025 | 877 458,00 |  |  |  | 877 458,00 |
| 92 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Школьная, д. 38 | 5204000618 | РО | 2025 | 4 621 569,00 |  |  |  | 4 621 569,00 |
| 93 | Богородский муниципальный округ | с Лакша, ул. Центральная, д. 7 | 5204000646 | РО | 2025 | 667 287,00 |  |  |  | 667 287,00 |
| 94 | Богородский муниципальный округ | д. Березовка, ул. Комсомольская, д. 9 | 5204000449 | РО | 2025 | 769 233,00 |  |  |  | 769 233,00 |
| 95 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 107 | 5204000141 | РО | 2025 | 229 883,00 |  |  |  | 229 883,00 |
| 96 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Речников, д. 14 | 5204000595 | РО | 2025 | 4 876 728,00 |  |  |  | 4 876 728,00 |
| 97 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Котельникова, д. 68 | 5204000136 | РО | 2025 | 731 966,00 |  |  |  | 731 966,00 |
| 98 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, пер Огарева, д. 1, лит б | 5204000242 | РО | 2025 | 291 958,00 |  |  |  | 291 958,00 |
| 99 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 164 | 5204000333 | РО | 2025 | 593 709,00 |  |  |  | 593 709,00 |
| 100 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Огарева, д. 3 | 5204000356 | РО | 2025 | 291 570,00 |  |  |  | 291 570,00 |
| 101 | Богородский муниципальный округ | с Лакша, ул. Центральная, д. 6 | 5204000645 | РО | 2025 | 362 839,00 |  |  |  | 362 839,00 |
| 102 | Богородский муниципальный округ | с Дуденево, ул. Речников, д. 10 | 5204000592 | РО | 2025 | 309 774,00 |  |  |  | 309 774,00 |
| 103 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Советская, д. 4 | 5204000451 | РО | 2025 | 244 852,00 |  |  |  | 244 852,00 |
| 104 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Советская, д. 6 | 5204000452 | РО | 2025 | 251 754,00 |  |  |  | 251 754,00 |
| 105 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, 2-й микрорайон, д. 5 | 5204000211 | РО | 2025 | 245 305,00 |  |  |  | 245 305,00 |
| 106 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Туркова, д. 10 | 5204000392 | РО | 2025 | 1 956 171,00 |  |  |  | 1 956 171,00 |
| 107 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 147 | 5204000330 | РО | 2025 | 18 007 472,00 |  |  |  | 18 007 472,00 |
| 108 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Пушкина, д. 18 | 5204000052 | РО | 2025 | 2 146 867,00 |  |  |  | 2 146 867,00 |
| 109 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, пер Чернышевского, д. 1 | 5204000254 | РО | 2025 | 2 234 497,00 |  |  |  | 2 234 497,00 |
| 110 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Котельникова, д. 38 | 5204000131 | РО | 2025 | 280 637,00 |  |  |  | 280 637,00 |
| 111 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 150 | 5204000332 | РО | 2025 | 849 340,00 |  |  |  | 849 340,00 |
| 112 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 250 | 5204000155 | РО | 2025 | 155 168,00 |  |  |  | 155 168,00 |
| 113 | Богородский муниципальный округ | п Окский, ул. Строительная, д. 19 | 5204000559 | РО | 2025 | 5 630 252,00 |  |  |  | 5 630 252,00 |
| 114 | Богородский муниципальный округ | с Каменки, ул. Новая, д. 11 | 5204000625 | РО | 2025 | 251 107,00 |  |  |  | 251 107,00 |
| 115 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 118 | 5204000324 | РО | 2025 | 204 190,00 |  |  |  | 204 190,00 |
| 116 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Кашина, д. 12 | 5204000294 | РО | 2025 | 120 830,00 |  |  |  | 120 830,00 |
| 117 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 124 | 5204000326 | РО | 2025 | 4 062 737,00 |  |  |  | 4 062 737,00 |
| 118 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Комсомольская, д. 22 | 5204000301 | РО | 2025 | 11 250 756,00 |  |  |  | 11 250 756,00 |
| 119 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, пер Вознесенского, д. 13 | 5204000220 | РО | 2025 | 298 843,00 |  |  |  | 298 843,00 |
| 120 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Комсомольская, д. 20 | 5204000124 | РО | 2025 | 10 139 857,00 |  |  |  | 10 139 857,00 |
| 121 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, пер Садовый, д. 1 | 5204000088 | РО | 2025 | 499 970,00 |  |  |  | 499 970,00 |
| 122 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Огарева, д. 5 | 5204000358 | РО | 2025 | 7 237 237,00 |  |  |  | 7 237 237,00 |
| 123 | Богородский муниципальный округ | с Хвощевка, ул. Центральная, д. 140 | 5204000657 | РО | 2025 | 193 028,00 |  |  |  | 193 028,00 |
| 124 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Свердлова, д. 49 | 5204000377 | РО | 2025 | 103 014,00 |  |  |  | 103 014,00 |
| 125 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Туркова, д. 13 | 5204000427 | ССч | 2025 | 7 137 649,00 |  |  |  | 7 137 649,00 |
| 126 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, пер Кузнечный, д. 12, лит а | 5204000232 | РО | 2025 | 426 118,00 |  |  |  | 426 118,00 |
| 127 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Володарского, д. 17 | 5204000269 | РО | 2025 | 5 370 281,00 |  |  |  | 5 370 281,00 |
| 128 | Богородский муниципальный округ | с Каменки, ул. Новая, д. 8 | 5204000635 | РО | 2025 | 377 716,00 |  |  |  | 377 716,00 |
| 129 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Туркова, д. 14 | 5204000186 | ССч | 2025 | 1 573 977,00 |  |  |  | 1 573 977,00 |
| 130 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Усилова, д. 19 | 5204000193 | РО | 2025 | 81 944,00 |  |  |  | 81 944,00 |
| 4 | Большеболдинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Большеболдинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 43 252 104,00 |  |  |  | 43 252 104,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 34 219 652,00 |  |  |  | 34 219 652,00 |
| 131 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Кооперативная, д.47 | 5205000023 | РО | 2024 | 7 703 485,00 |  |  |  | 7 703 485,00 |
| 132 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.15 | 5205000031 | РО | 2024 | 169 671,00 |  |  |  | 169 671,00 |
| 133 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.22 | 5205000037 | РО | 2024 | 80 162,00 |  |  |  | 80 162,00 |
| 134 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Новая Слобода, ул.Молодежная, д.3 | 5205000055 | РО | 2024 | 5 455 717,00 |  |  |  | 5 455 717,00 |
| 135 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Кооперативная, д.13 | 5205000019 | РО | 2024 | 7 829 179,00 |  |  |  | 7 829 179,00 |
| 136 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Кооперативная, д.53 | 5205000024 | РО | 2024 | 7 525 734,00 |  |  |  | 7 525 734,00 |
| 137 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Новая Слобода, ул.Молодежная, д.1 | 5205000053 | РО | 2024 | 5 455 704,00 |  |  |  | 5 455 704,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 9 032 452,00 |  |  |  | 9 032 452,00 |
| 138 | Большеболдинский муниципальный округ | с Большое Болдино, ул. Юбилейная, д. 20 | 5205000035 | РО | 2025 | 6 237 059,00 |  |  |  | 6 237 059,00 |
| 139 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.15 | 5205000031 | РО | 2025 | 2 699 772,00 |  |  |  | 2 699 772,00 |
| 140 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.22 | 5205000037 | РО | 2025 | 95 621,00 |  |  |  | 95 621,00 |
| 5 | Большемурашкинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Большемурашкинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 26 586 044,00 |  |  |  | 26 586 044,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 3 157 830,00 |  |  |  | 3 157 830,00 |
| 141 | Большемурашкинский муниципальный округ | с Кишкино, ул. Центральная, д. 15 | 5206000114 | РО | 2023 | 3 157 830,00 |  |  |  | 3 157 830,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 3 188 039,00 |  |  |  | 3 188 039,00 |
| 142 | Большемурашкинский муниципальный округ | п. Советский, д. 18 | 5206000007 | РО | 2024 | 3 188 039,00 |  |  |  | 3 188 039,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 20 240 175,00 |  |  |  | 20 240 175,00 |
| 143 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Телицына, д. 1 | 5206000065 | РО | 2025 | 36 170,00 |  |  |  | 36 170,00 |
| 144 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Телицына, д. 2 | 5206000082 | РО | 2025 | 38 100,00 |  |  |  | 38 100,00 |
| 145 | Большемурашкинский муниципальный округ | с Холязино, ул. Парковая, д. 100 | 5206000119 | РО | 2025 | 34 201,00 |  |  |  | 34 201,00 |
| 146 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Телицына, д. 25 | 5206000083 | РО | 2025 | 38 123,00 |  |  |  | 38 123,00 |
| 147 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Телицына, д. 21 | 5206000073 | РО | 2025 | 35 580,00 |  |  |  | 35 580,00 |
| 148 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Школьная, д. 24 | 5206000090 | РО | 2025 | 179 627,00 |  |  |  | 179 627,00 |
| 149 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Школьная, д. 3 | 5206000091 | РО | 2025 | 7 848 036,00 |  |  |  | 7 848 036,00 |
| 150 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Школьная, д. 9 | 5206000095 | РО | 2025 | 172 932,00 |  |  |  | 172 932,00 |
| 151 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Телицына, д. 3 | 5206000084 | РО | 2025 | 250 179,00 |  |  |  | 250 179,00 |
| 152 | Большемурашкинский муниципальный округ | р.п. Большое Мурашкино, ул. Телицына, д. 19 | 5206000072 | РО | 2025 | 5 475 133,00 |  |  |  | 5 475 133,00 |
| 153 | Большемурашкинский муниципальный округ | с Рождествено, ул. Молодежная, д. 1 | 5206000115 | РО | 2025 | 5 259 955,00 |  |  |  | 5 259 955,00 |
| 154 | Большемурашкинский муниципальный округ | с. Холязино, ул. Шоссейная, д. 104 | 5206000123 | РО | 2025 | 872 139,00 |  |  |  | 872 139,00 |
| 6 | Бутурлинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Бутурлинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 17 014 023,00 |  |  |  | 17 014 023,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 3 357 577,00 |  |  |  | 3 357 577,00 |
| 155 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, пер. Заводской, д. 13 | 5207000008 | РО | 2023 | 3 357 577,00 |  |  |  | 3 357 577,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 11 415 165,00 |  |  |  | 11 415 165,00 |
| 156 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, ул. Комсомольская, д. 3 | 5207000023 | РО | 2024 | 5 873 007,00 |  |  |  | 5 873 007,00 |
| 157 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, пер. Заводской, д. 14 | 5207000009 | РО | 2024 | 5 542 158,00 |  |  |  | 5 542 158,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 2 241 281,00 |  |  |  | 2 241 281,00 |
| 158 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, ул. Мира, д. 9 | 5207000067 | РО | 2025 | 411 623,00 |  |  |  | 411 623,00 |
| 159 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, ул. Садовая, д. 19 | 5207000076 | РО | 2025 | 401 443,00 |  |  |  | 401 443,00 |
| 160 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, ул. Мира, д. 8 | 5207000066 | РО | 2025 | 335 183,00 |  |  |  | 335 183,00 |
| 161 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, ул. Комсомольская, д. 3 | 5207000023 | РО | 2025 | 351 618,00 |  |  |  | 351 618,00 |
| 162 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, ул. Мира, д. 3 | 5207000061 | РО | 2025 | 335 614,00 |  |  |  | 335 614,00 |
| 163 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, ул. Мира, д. 7 | 5207000065 | РО | 2025 | 405 800,00 |  |  |  | 405 800,00 |
| 7 | Вадский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Вадскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 17 506 635,00 |  |  |  | 17 506 635,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 142 853,00 |  |  |  | 142 853,00 |
| 164 | Вадский муниципальный округ | с. Петлино, ул. Микрорайон, д. 3 | 5208000152 | РО | 2024 | 142 853,00 |  |  |  | 142 853,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 17 363 782,00 |  |  |  | 17 363 782,00 |
| 165 | Вадский муниципальный округ | п санатория Бобыльский, д. 12 | 5208000022 | РО | 2025 | 3 323 565,00 |  |  |  | 3 323 565,00 |
| 166 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул. Рабочая, д. 6 | 5208000047 | РО | 2025 | 282 446,00 |  |  |  | 282 446,00 |
| 167 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул. Рабочая, д. 7 | 5208000048 | РО | 2025 | 279 866,00 |  |  |  | 279 866,00 |
| 168 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул. Школьная, д. 6 | 5208000067 | РО | 2025 | 5 133 696,00 |  |  |  | 5 133 696,00 |
| 169 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул. Юбилейная, д. 2 | 5208000081 | РО | 2025 | 348 857,00 |  |  |  | 348 857,00 |
| 170 | Вадский муниципальный округ | с Стрелка, ул. Микрорайон, д. 22 | 5208000156 | РО | 2025 | 201 808,00 |  |  |  | 201 808,00 |
| 171 | Вадский муниципальный округ | с. Петлино, ул. Микрорайон, д. 3 | 5208000152 | РО | 2025 | 6 422 756,00 |  |  |  | 6 422 756,00 |
| 172 | Вадский муниципальный округ | п Анненковский Карьер, ул. Центральная, д. 2 | 5208000013 | РО | 2025 | 1 370 788,00 |  |  |  | 1 370 788,00 |
| 8 | Варнавинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Варнавинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 6 972 744,00 |  |  |  | 6 972 744,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 4 514 937,00 |  |  |  | 4 514 937,00 |
| 173 | Варнавинский муниципальный округ | п Мирный, ул. Центральная, д. 18 | 5209000021 | РО | 2024 | 4 514 937,00 |  |  |  | 4 514 937,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 2 457 807,00 |  |  |  | 2 457 807,00 |
| 174 | Варнавинский муниципальный округ | р.п. Варнавино, ул.Набережная, д. 11а | 5209000065 | РО | 2025 | 2 049 362,00 |  |  |  | 2 049 362,00 |
| 175 | Варнавинский муниципальный округ | р.п. Варнавино, ул. Советская, д. 1 | 5209000072 | РО | 2025 | 408 445,00 |  |  |  | 408 445,00 |
| 9 | Вачский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Вачскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 38 433 190,00 |  |  |  | 38 433 190,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 4 196 127,00 |  |  |  | 4 196 127,00 |
| 176 | Вачский муниципальный округ | р.п. Вача, ул. Чкалова, д. 2 | 5210000051 | РО | 2024 | 2 892 708,00 |  |  |  | 2 892 708,00 |
| 177 | Вачский муниципальный округ | с Арефино, ул. Первомайская, д. 16 | 5210000070 | РО | 2024 | 1 303 419,00 |  |  |  | 1 303 419,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 34 237 063,00 |  |  |  | 34 237 063,00 |
| 178 | Вачский муниципальный округ | р.п. Вача, ул. Чкалова, д. 2 | 5210000051 | РО | 2025 | 6 288 661,00 |  |  |  | 6 288 661,00 |
| 179 | Вачский муниципальный округ | р.п. Вача, пер Больничный, д. 5 | 5210000016 | РО | 2025 | 2 771 854,00 |  |  |  | 2 771 854,00 |
| 180 | Вачский муниципальный округ | с Яковцево, ул. Школьная, д. 16 | 5210000159 | РО | 2025 | 4 585 442,00 |  |  |  | 4 585 442,00 |
| 181 | Вачский муниципальный округ | р.п. Вача, ул. Больничная, д. 7 | 5210000021 | РО | 2025 | 4 138 905,00 |  |  |  | 4 138 905,00 |
| 182 | Вачский муниципальный округ | р.п. Вача, ул. Больничная, д. 33 | 5210000029 | РО | 2025 | 10 142 076,00 |  |  |  | 10 142 076,00 |
| 183 | Вачский муниципальный округ | с Чулково, ул. Центральная, д. 8 | 5210000157 | РО | 2025 | 6 310 125,00 |  |  |  | 6 310 125,00 |
| 10 | Ветлужский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Ветлужскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 14 090 286,00 |  |  |  | 14 090 286,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 8 396 064,00 |  |  |  | 8 396 064,00 |
| 184 | Ветлужский муниципальный округ | с Белышево, д. 53 | 5211000088 | РО | 2024 | 8 396 064,00 |  |  |  | 8 396 064,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 5 694 222,00 |  |  |  | 5 694 222,00 |
| 185 | Ветлужский муниципальный округ | г. Ветлуга, тер ВЛТ, д. 10 | 5211000034 | РО | 2025 | 1 116 635,00 |  |  |  | 1 116 635,00 |
| 186 | Ветлужский муниципальный округ | г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 61, лит А | 5211000066 | РО | 2025 | 4 208 671,00 |  |  |  | 4 208 671,00 |
| 187 | Ветлужский муниципальный округ | г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 32 | 5211000021 | РО | 2025 | 368 916,00 |  |  |  | 368 916,00 |
| 11 | Вознесенский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Вознесенскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 11 065 097,00 |  |  |  | 11 065 097,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 3 400 805,00 |  |  |  | 3 400 805,00 |
| 188 | Вознесенский муниципальный округ | р.п.Вознесенское, ул. Заводской микрорайон, д. 8 | 5212000021 | РО | 2023 | 3 400 805,00 |  |  |  | 3 400 805,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 96 135,00 |  |  |  | 96 135,00 |
| 189 | Вознесенский муниципальный округ | р.п. Вознесенское, ул. Заводской микрорайон, д. 10 | 5212000011 | РО | 2024 | 96 135,00 |  |  |  | 96 135,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 7 568 157,00 |  |  |  | 7 568 157,00 |
| 190 | Вознесенский муниципальный округ | р.п.Вознесенское, ул.Ленина, д.130 | 5212000056 | РО | 2025 | 7 568 157,00 |  |  |  | 7 568 157,00 |
| 12 | Володарский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Володарскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 88 905 322,00 |  |  |  | 88 905 322,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 46 720 607,00 |  |  |  | 46 720 607,00 |
| 191 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 12 | 5213000315 | РО | 2024 | 9 051 389,00 |  |  |  | 9 051 389,00 |
| 192 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 11 | 5213000316 | РО | 2024 | 6 152 564,00 |  |  |  | 6 152 564,00 |
| 193 | Володарский муниципальный округ | р.п. Смолино, ул. 1 Мая, д. 9 | 5213000452 | РО | 2024 | 10 539 527,00 |  |  |  | 10 539 527,00 |
| 194 | Володарский муниципальный округ | п. Мулино, ул. Новая, д. 6 | 5213000144 | РО | 2024 | 2 393 706,00 |  |  |  | 2 393 706,00 |
| 195 | Володарский муниципальный округ | р.п. Юганец, ул. Парковая, д. 14 | 5213000420 | РО | 2024 | 18 583 421,00 |  |  |  | 18 583 421,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 42 184 715,00 |  |  |  | 42 184 715,00 |
| 196 | Володарский муниципальный округ | п.Новосмолинский ,ул.Шоссейная,д.19 | 5213000224 | РО | 2025 | 1 642 995,00 |  |  |  | 1 642 995,00 |
| 197 | Володарский муниципальный округ | п.Мулино,ул.Новая,д.8 | 5213000134 | РО | 2025 | 2 713 585,00 |  |  |  | 2 713 585,00 |
| 198 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 13 | 5213000276 | РО | 2025 | 9 303 391,00 |  |  |  | 9 303 391,00 |
| 199 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 1 | 5213000351 | РО | 2025 | 41 549,00 |  |  |  | 41 549,00 |
| 200 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 7 | 5213000373 | РО | 2025 | 42 254,00 |  |  |  | 42 254,00 |
| 201 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 15 | 5213000370 | РО | 2025 | 42 468,00 |  |  |  | 42 468,00 |
| 202 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 12 | 5213000315 | РО | 2025 | 41 316,00 |  |  |  | 41 316,00 |
| 203 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 10 | 5213000368 | РО | 2025 | 1 622 362,00 |  |  |  | 1 622 362,00 |
| 204 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 5 | 5213000278 | РО | 2025 | 50 873,00 |  |  |  | 50 873,00 |
| 205 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 11 | 5213000316 | РО | 2025 | 43 049,00 |  |  |  | 43 049,00 |
| 206 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Советская, д. 4 | 5213000379 | РО | 2025 | 17 950,00 |  |  |  | 17 950,00 |
| 207 | Володарский муниципальный округ | г. Володарск, ул. В/городок, д. 63 | 5213000005 | РО | 2025 | 47 327,00 |  |  |  | 47 327,00 |
| 208 | Володарский муниципальный округ | п. Новосмолинский, ул. Шоссейная, д. 15 | 5213000223 | СсчРО | 2025 | 9 781 486,00 |  |  |  | 9 781 486,00 |
| 209 | Володарский муниципальный округ | г. Володарск, ул. Володарского, д. 23 | 5213000059 | РО | 2025 | 197 702,00 |  |  |  | 197 702,00 |
| 210 | Володарский муниципальный округ | п. Ильино, пер. Советский, д. 8 | 5213000150 | РО | 2025 | 29 656,00 |  |  |  | 29 656,00 |
| 211 | Володарский муниципальный округ | с.п. Золино, ул. Школьная, д. 15 | 5213000216 | РО | 2025 | 61 219,00 |  |  |  | 61 219,00 |
| 212 | Володарский муниципальный округ | р.п. Смолино, ул. Ленина, д. 8 | 5213000457 | РО | 2025 | 25 387,00 |  |  |  | 25 387,00 |
| 213 | Володарский муниципальный округ | р.п. Решетиха, ул. Затылкова, д. 1 | 5213000293 | ССч | 2025 | 16 480 146,00 |  |  |  | 16 480 146,00 |
| 13 | Муниципальный округ Воротынский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Воротынский на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 16 876 095,00 |  |  |  | 16 876 095,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 64 230,00 |  |  |  | 64 230,00 |
| 214 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира,д. 1 | 5214000083 | РО | 2024 | 64 230,00 |  |  |  | 64 230,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 16 811 865,00 |  |  |  | 16 811 865,00 |
| 215 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 12 | 5214000050 | РО | 2025 | 4 124 241,00 |  |  |  | 4 124 241,00 |
| 216 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 3а | 5214000072 | РО | 2025 | 1 846 077,00 |  |  |  | 1 846 077,00 |
| 217 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 6 | 5214000088 | РО | 2025 | 3 630 298,00 |  |  |  | 3 630 298,00 |
| 218 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира,д. 1 | 5214000083 | РО | 2025 | 3 617 926,00 |  |  |  | 3 617 926,00 |
| 219 | Муниципальный округ Воротынский | п. Красная Горка, ул. Советская, д. 24 | 5214000001 | РО | 2025 | 424 910,00 |  |  |  | 424 910,00 |
| 220 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д. 44 | 5214000046 | РО | 2025 | 279 992,00 |  |  |  | 279 992,00 |
| 221 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 1б | 5214000060 | РО | 2025 | 190 548,00 |  |  |  | 190 548,00 |
| 222 | Муниципальный округ Воротынский | п. Красная Горка, ул.Советская, д. 49 | 5214000006 | РО | 2025 | 720 716,00 |  |  |  | 720 716,00 |
| 223 | Муниципальный округ Воротынский | п. Красная Горка, ул. Советская, д. 50 | 5214000007 | РО | 2025 | 723 097,00 |  |  |  | 723 097,00 |
| 224 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Васильсурск, ул. Юбилейная, д. 8 | 5214000033 | РО | 2025 | 274 089,00 |  |  |  | 274 089,00 |
| 225 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Васильсурск, ул.Юбилейная, д. 12 | 5214000024 | РО | 2025 | 278 702,00 |  |  |  | 278 702,00 |
| 226 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 2 | 5214000084 | РО | 2025 | 701 269,00 |  |  |  | 701 269,00 |
| 14 | Воскресенский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Воскресенскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 14 692 371,00 |  |  |  | 14 692 371,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 14 692 371,00 |  |  |  | 14 692 371,00 |
| 227 | Воскресенский муниципальный округ | р.п.Воскресенское, ул.Октябрьская, д.11 | 5215000025 | РО | 2025 | 9 622 028,00 |  |  |  | 9 622 028,00 |
| 228 | Воскресенский муниципальный округ | р.п.Воскресенское, ул.Красноармейская, д.10 | 5215000051 | РО | 2025 | 5 070 343,00 |  |  |  | 5 070 343,00 |
| 15 | Гагинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Гагинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 5 797 300,00 |  | 242 754,19 |  | 5 554 545,81 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 290 157,00 |  | 242 754,19 |  | 47 402,81 |
| 229 | Гагинский муниципальный округ | с.Гагино, ул.Кузнецова, д.7 | 5216000020 | РО | 2023 | 290 157,00 |  | 242 754,19 |  | 47 402,81 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 142 187,00 |  |  |  | 142 187,00 |
| 230 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Ленина, д. 107 | 5216000024 | РО | 2024 | 142 187,00 |  |  |  | 142 187,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 5 364 956,00 |  |  |  | 5 364 956,00 |
| 231 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Кузнецова, д. 2 | 5216000013 | РО | 2025 | 885 926,00 |  |  |  | 885 926,00 |
| 232 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Кузнецова, д. 5 | 5216000017 | РО | 2025 | 283 568,00 |  |  |  | 283 568,00 |
| 233 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Ленина, д. 107 | 5216000024 | РО | 2025 | 3 896 073,00 |  |  |  | 3 896 073,00 |
| 234 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Южная, д. 28 | 5216000033 | РО | 2025 | 299 389,00 |  |  |  | 299 389,00 |
| 16 | Городецкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Городецкому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 431 253 575,04 |  | 37 254 556,50 |  | 393 999 018,54 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 9 930 510,00 |  | 5 286 388,79 |  | 4 644 121,21 |
| 235 | Городецкий муниципальный округ | с. Воронино, д. 7 | 5217000791 | РО | 2023 | 9 930 510,00 |  | 5 286 388,79 |  | 4 644 121,21 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 72 593 713,80 |  | 31 968 167,71 |  | 40 625 546,09 |
| 236 | Городецкий муниципальный округ | п. Аксентис, д. 9 | 5217000741 | РО | 2024 | 6 813 272,00 |  |  |  | 6 813 272,00 |
| 237 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Доватора, д. 5 | 5217000025 | РО | 2024 | 68 323,00 |  |  |  | 68 323,00 |
| 238 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Нахимова, д. 13 | 5217000135 | РО | 2024 | 133 044,00 |  |  |  | 133 044,00 |
| 239 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Ульянова, д. 19 | 5217000208 | РО | 2024 | 134 568,00 |  |  |  | 134 568,00 |
| 240 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Нахимова, д. 18 | 5217000299 | РО | 2024 | 7 896 774,00 |  |  |  | 7 896 774,00 |
| 241 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Фурманова, д. 1 | 5217000334 | РО | 2024 | 10 409 039,00 |  |  |  | 10 409 039,00 |
| 242 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Фурманова, д. 25 | 5217000335 | РО | 2024 | 9 407 093,00 |  |  |  | 9 407 093,00 |
| 243 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, пр Мира, д. 24 | 5217000413 | РО | 2024 | 94 900,00 |  |  |  | 94 900,00 |
| 244 | Городецкий муниципальный округ | с Бриляково, ул. Новая, д. 2 | 5217000817 | РО | 2024 | 4 066 966,00 |  |  |  | 4 066 966,00 |
| 245 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул. Нахимова, д. 17 | 5217000139 | РО | 2024 | 93 754,00 |  |  |  | 93 754,00 |
| 246 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул.Нахимова, д.5 | 5217000300 | РО | 2024 | 93 706,00 |  |  |  | 93 706,00 |
| 247 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Рождественская, д. 1 | 5217000486 | РО | 2024 | 3 538 789,99 |  | 3 450 384,46 |  | 88 405,53 |
| 248 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Весенняя, д. 1 | 5217000506 | РО | 2024 | 14 021 317,04 |  | 13 667 694,28 |  | 353 622,76 |
| 249 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Рождественская, д. 8 | 5217000635 | РО | 2024 | 8 136 509,16 |  | 7 949 320,05 |  | 187 189,11 |
| 250 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Весенняя, д. 2 | 5217000507 | РО | 2024 | 7 087 957,61 |  | 6 900 768,92 |  | 187 188,69 |
| 251 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Профсоюзная, д. 23 | 5217000179 | РО | 2024 | 597 701,00 |  |  |  | 597 701,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 348 729 351,24 |  |  |  | 348 729 351,24 |
| 252 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул.Нахимова, д.5 | 5217000300 | РО | 2025 | 4 627 968,00 |  |  |  | 4 627 968,00 |
| 253 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Крупинова, д. 1 | 5217000069 | РО | 2025 | 14 932 516,00 |  |  |  | 14 932 516,00 |
| 254 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, пр. Дзержинского, д. 56 | 5217000400 | РО | 2025 | 20 285 228,00 |  |  |  | 20 285 228,00 |
| 255 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 7 | 5217000483 | РО | 2025 | 16 039 746,00 |  |  |  | 16 039 746,00 |
| 256 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул. Кутузова, д.3 | 5217000073 | РО | 2025 | 1 468 596,00 |  |  |  | 1 468 596,00 |
| 257 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Грунина, д. 14 | 5217000536 | ССч | 2025 | 7 213 186,24 |  |  |  | 7 213 186,24 |
| 258 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 5 | 5217000346 | ССч | 2025 | 20 224 480,00 |  |  |  | 20 224 480,00 |
| 259 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 12 | 5217000288 | РО | 2025 | 1 512 850,00 |  |  |  | 1 512 850,00 |
| 260 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Речников, д. 21 | 5217000322 | РО | 2025 | 668 338,00 |  |  |  | 668 338,00 |
| 261 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Республиканская, д. 76 | 5217000317 | РО | 2025 | 10 696 534,00 |  |  |  | 10 696 534,00 |
| 262 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Стахановская, д. 10 | 5217000323 | ССч | 2025 | 28 934 286,00 |  |  |  | 28 934 286,00 |
| 263 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Фурманова, д. 15 | 5217000228 | РО | 2025 | 763 146,00 |  |  |  | 763 146,00 |
| 264 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Панфилова, д. 2 | 5217000164 | ССч | 2025 | 6 533 100,00 |  |  |  | 6 533 100,00 |
| 265 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Нахимова, д. 18 | 5217000299 | РО | 2025 | 182 517,00 |  |  |  | 182 517,00 |
| 266 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Пономарева, д. 2 | 5217000463 | ССч | 2025 | 6 296 000,00 |  |  |  | 6 296 000,00 |
| 267 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Коммунальная, д. 13, лит А | 5217000057 | РО | 2025 | 293 684,00 |  |  |  | 293 684,00 |
| 268 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Кутузова, д. 1 | 5217000082 | РО | 2025 | 15 658 001,00 |  |  |  | 15 658 001,00 |
| 269 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Ульянова, д. 20 | 5217000217 | РО | 2025 | 5 242 043,00 |  |  |  | 5 242 043,00 |
| 270 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Речников, д. 15 | 5217000192 | РО | 2025 | 370 627,00 |  |  |  | 370 627,00 |
| 271 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Речников, д. 5 | 5217000197 | РО | 2025 | 13 870 634,00 |  |  |  | 13 870 634,00 |
| 272 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Гастелло, д. 3 | 5217000018 | РО | 2025 | 369 305,00 |  |  |  | 369 305,00 |
| 273 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Маслова, д. 21 | 5217000098 | РО | 2025 | 155 772,00 |  |  |  | 155 772,00 |
| 274 | Городецкий муниципальный округ | п Смиркино, ул. Мира, д. 1, лит а | 5217000763 | РО | 2025 | 176 866,00 |  |  |  | 176 866,00 |
| 275 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Стахановская, д. 6 | 5217000326 | ССч | 2025 | 55 492 367,00 |  |  |  | 55 492 367,00 |
| 276 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул. Новая, д. 4 | 5217000811 | РО | 2025 | 665 232,00 |  |  |  | 665 232,00 |
| 277 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул. Школьная, д. 13 | 5217000812 | РО | 2025 | 449 585,00 |  |  |  | 449 585,00 |
| 278 | Городецкий муниципальный округ | с Бриляково, ул. Мира, д. 6 | 5217000815 | РО | 2025 | 7 832 675,00 |  |  |  | 7 832 675,00 |
| 279 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул. Новая, д. 2 | 5217000810 | РО | 2025 | 661 737,00 |  |  |  | 661 737,00 |
| 280 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул. Новая, д. 3 | 5217000804 | РО | 2025 | 2 227 533,00 |  |  |  | 2 227 533,00 |
| 281 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Нахимова, д. 15, лит а | 5217000298 | РО | 2025 | 175 054,00 |  |  |  | 175 054,00 |
| 282 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Республиканская, д. 80 | 5217000183 | РО | 2025 | 335 506,00 |  |  |  | 335 506,00 |
| 283 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Ульянова, д. 19 | 5217000208 | РО | 2025 | 5 629 383,00 |  |  |  | 5 629 383,00 |
| 284 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Новая, д. 104 | 5217000154 | РО | 2025 | 646 574,00 |  |  |  | 646 574,00 |
| 285 | Городецкий муниципальный округ | д. Федурино, ул. Центральная, д. 76 | 5217000731 | РО | 2025 | 304 151,00 |  |  |  | 304 151,00 |
| 286 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Фурманова, д. 9 | 5217000243 | СсчРО | 2025 | 17 443 267,00 |  |  |  | 17 443 267,00 |
| 287 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Колхозная, д. 1 | 5217000277 | РО | 2025 | 13 193 355,00 |  |  |  | 13 193 355,00 |
| 288 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Механизаторов, д. 34 | 5217000122 | РО | 2025 | 275 307,00 |  |  |  | 275 307,00 |
| 289 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Республиканская, д. 77 | 5217000181 | РО | 2025 | 155 732,00 |  |  |  | 155 732,00 |
| 290 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Республиканская, д. 79 | 5217000182 | РО | 2025 | 204 130,00 |  |  |  | 204 130,00 |
| 291 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Панфилова, д. 7 | 5217000170 | РО | 2025 | 7 497 620,00 |  |  |  | 7 497 620,00 |
| 292 | Городецкий муниципальный округ | д. Федурино, ул. Центральная, д. 73 | 5217000730 | РО | 2025 | 312 337,00 |  |  |  | 312 337,00 |
| 293 | Городецкий муниципальный округ | с Воронино, д. 6 | 5217000790 | РО | 2025 | 705 153,00 |  |  |  | 705 153,00 |
| 294 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Кутузова, д. 2 | 5217000085 | РО | 2025 | 16 051 076,00 |  |  |  | 16 051 076,00 |
| 295 | Городецкий муниципальный округ | с Зиняки, ул. Молодежная, д. 14 | 5217000827 | РО | 2025 | 675 283,00 |  |  |  | 675 283,00 |
| 296 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Гастелло, д. 1 | 5217000266 | РО | 2025 | 289 068,00 |  |  |  | 289 068,00 |
| 297 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Фигнер, д. 7 | 5217000222 | РО | 2025 | 128 578,00 |  |  |  | 128 578,00 |
| 298 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Панфилова, д. 4 | 5217000167 | РО | 2025 | 230 263,00 |  |  |  | 230 263,00 |
| 299 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Ульянова, д. 16 | 5217000330 | РО | 2025 | 194 764,00 |  |  |  | 194 764,00 |
| 300 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, пр Мира, д. 40 | 5217000442 | РО | 2025 | 15 962 450,00 |  |  |  | 15 962 450,00 |
| 301 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Республиканская, д. 84 | 5217000318 | РО | 2025 | 267 391,00 |  |  |  | 267 391,00 |
| 302 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Республиканская, д. 83 | 5217000185 | РО | 2025 | 127 844,00 |  |  |  | 127 844,00 |
| 303 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Нахимова, д. 8 | 5217000143 | РО | 2025 | 4 237 881,00 |  |  |  | 4 237 881,00 |
| 304 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Титова, д. 23 | 5217000328 | РО | 2025 | 627 956,00 |  |  |  | 627 956,00 |
| 305 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Шлюзовая, д. 13 | 5217000339 | ССч | 2025 | 2 546 066,00 |  |  |  | 2 546 066,00 |
| 306 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Зосима Серого, д. 4 | 5217000036 | ССч | 2025 | 6 481 971,00 |  |  |  | 6 481 971,00 |
| 307 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Стахановская, д. 8 | 5217000203 | ССч | 2025 | 9 440 328,00 |  |  |  | 9 440 328,00 |
| 308 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул. Ленина, д. 13 | 5217000090 | РО | 2025 | 746 311,00 |  |  |  | 746 311,00 |
| 17 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Дальнеконстантиновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 57 038 239,86 |  |  |  | 57 038 239,86 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 2 454 596,00 |  |  |  | 2 454 596,00 |
| 309 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул.Кочина, д.83 | 5218000070 | РО | 2023 | 2 454 596,00 |  |  |  | 2 454 596,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 25 007 028,86 |  |  |  | 25 007 028,86 |
| 310 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | п. Нижегородец, ул. Зеленая, д. 36 | 5218000015 | РО | 2024 | 6 119 668,00 |  |  |  | 6 119 668,00 |
| 311 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | п. Нижегородец, ул. Зеленая, д. 37 | 5218000016 | РО | 2024 | 6 723 764,00 |  |  |  | 6 723 764,00 |
| 312 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с.Муравьиха, ул.Совхозная, д.18 | 5218000202 | РО | 2024 | 5 988 253,00 |  |  |  | 5 988 253,00 |
| 313 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 185 | 5218000109 | РО | 2024 | 349 232,00 |  |  |  | 349 232,00 |
| 314 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | п. Нижегородец, ул. Зеленая, д.43 | 5218000025 | РО | 2024 | 5 826 111,86 |  |  |  | 5 826 111,86 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 29 576 615,00 |  |  |  | 29 576 615,00 |
| 315 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Молодежная, д. 4 | 5218000081 | РО | 2025 | 13 319 067,00 |  |  |  | 13 319 067,00 |
| 316 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Муравьиха, ул. Совхозная, д. 9 | 5218000206 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 317 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Румстиха, ул. Шоссейная, д. 2 | 5218000170 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 318 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 189 | 5218000112 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 319 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Богоявление, ул. Шоссейная, д. 35 | 5218000188 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 320 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Пионерская, д. 36 | 5218000092 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 321 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Румстиха, ул. Шоссейная, д. 3 | 5218000166 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 322 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Румстиха, ул. Шоссейная, д. 9 | 5218000168 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 323 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Комсомольская, д. 39 | 5218000065 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 324 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Пионерская, д. 40 | 5218000094 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 325 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Фильченкова, д. 22 | 5218000119 | РО | 2025 | 8 351 415,00 |  |  |  | 8 351 415,00 |
| 326 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Фильченкова, д. 5 | 5218000128 | РО | 2025 | 7 149 687,00 |  |  |  | 7 149 687,00 |
| 327 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Муравьиха, ул. Совхозная, д. 5 | 5218000196 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 328 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Комсомольская, д. 35 | 5218000059 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 329 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Фильченкова, д. 7 | 5218000130 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 330 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 12 | 5218000100 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 331 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 182 | 5218000108 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 332 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул.Кочина, д.83 | 5218000070 | РО | 2025 | 260 336,00 |  |  |  | 260 336,00 |
| 333 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Фильченкова, д. 14 | 5218000125 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 334 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 5218000136 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 335 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Пионерская, д. 34 | 5218000091 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 336 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Богоявление, ул. Шоссейная, д. 33 | 5218000193 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 337 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Богоявление, ул. Шоссейная, д. 34 | 5218000194 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 338 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Комсомольская, д. 37 | 5218000060 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 339 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Тепелево, ул. Советская, д. 22 | 5218000219 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 340 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Пионерская, д. 22 | 5218000089 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 341 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 186 | 5218000110 | РО | 2025 | 21 570,00 |  |  |  | 21 570,00 |
| 18 | Дивеевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Дивеевскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 26 164 142,00 |  |  |  | 26 164 142,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 346 705,00 |  |  |  | 346 705,00 |
| 342 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Матросова, д.7 | 5219000075 | РО | 2024 | 185 667,00 |  |  |  | 185 667,00 |
| 343 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Мира, д.3 | 5219000078 | РО | 2024 | 161 038,00 |  |  |  | 161 038,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 25 817 437,00 |  |  |  | 25 817 437,00 |
| 344 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Матросова, д.7 | 5219000075 | РО | 2025 | 4 309 084,00 |  |  |  | 4 309 084,00 |
| 345 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.3 | 5219000120 | РО | 2025 | 88 529,00 |  |  |  | 88 529,00 |
| 346 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.2 | 5219000062 | РО | 2025 | 8 666 980,00 |  |  |  | 8 666 980,00 |
| 347 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Мира, д.3 | 5219000078 | РО | 2025 | 4 750 643,00 |  |  |  | 4 750 643,00 |
| 348 | Дивеевский муниципальный округ | с Дивеево, ул. Южная, д. 4 | 5219000131 | РО | 2025 | 8 002 201,00 |  |  |  | 8 002 201,00 |
| 19 | Княгининский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Княгининскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 35 468 744,00 |  |  |  | 35 468 744,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 6 218 070,00 |  |  |  | 6 218 070,00 |
| 349 | Княгининский муниципальный округ | с. Белка, ул. Молодежная, д. 2 | 5220000102 | РО | 2023 | 6 218 070,00 |  |  |  | 6 218 070,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 155 243,00 |  |  |  | 155 243,00 |
| 350 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 3 | 5220000058 | РО | 2024 | 155 243,00 |  |  |  | 155 243,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 29 095 431,00 |  |  |  | 29 095 431,00 |
| 351 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 6 | 5220000034 | РО | 2025 | 5 961 550,00 |  |  |  | 5 961 550,00 |
| 352 | Княгининский муниципальный округ | д. Соловьево, ул. Молодежная, д. 3 | 5220000089 | СсчРО | 2025 | 8 269 568,00 |  |  |  | 8 269 568,00 |
| 353 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Люкина, д. 92 | 5220000024 | РО | 2025 | 9 011 814,00 |  |  |  | 9 011 814,00 |
| 354 | Княгининский муниципальный округ | с. Белка, ул. Молодежная, д. 1 | 5220000101 | РО | 2025 | 2 554 905,00 |  |  |  | 2 554 905,00 |
| 355 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 24 | 5220000052 | РО | 2025 | 3 136 401,00 |  |  |  | 3 136 401,00 |
| 356 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.23 | 5220000051 | РО | 2025 | 161 193,00 |  |  |  | 161 193,00 |
| 20 | Ковернинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Ковернинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 17 701 945,00 |  |  |  | 17 701 945,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 7 229 352,00 |  |  |  | 7 229 352,00 |
| 357 | Ковернинский муниципальный округ | д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 14 | 5221000039 | РО | 2023 | 7 229 352,00 |  |  |  | 7 229 352,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 5 345 451,00 |  |  |  | 5 345 451,00 |
| 358 | Ковернинский муниципальный округ | д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.3 | 5221000044 | РО | 2024 | 5 345 451,00 |  |  |  | 5 345 451,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 5 127 142,00 |  |  |  | 5 127 142,00 |
| 359 | Ковернинский муниципальный округ | д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 5 | 5221000046 | РО | 2025 | 3 753 069,00 |  |  |  | 3 753 069,00 |
| 360 | Ковернинский муниципальный округ | д. Гавриловка, ул. Центральная, д. 4 | 5221000023 | РО | 2025 | 169 921,00 |  |  |  | 169 921,00 |
| 361 | Ковернинский муниципальный округ | р.п. Ковернино, ул. Казанина, д. 6 | 5221000074 | РО | 2025 | 165 000,00 |  |  |  | 165 000,00 |
| 362 | Ковернинский муниципальный округ | р.п. Ковернино, ул. Казанина, д. 4 | 5221000056 | РО | 2025 | 255 000,00 |  |  |  | 255 000,00 |
| 363 | Ковернинский муниципальный округ | д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 7 | 5221000048 | РО | 2025 | 294 152,00 |  |  |  | 294 152,00 |
| 364 | Ковернинский муниципальный округ | д. Семино, ул. Центральная, д. 4 | 5221000033 | РО | 2025 | 235 000,00 |  |  |  | 235 000,00 |
| 365 | Ковернинский муниципальный округ | р.п. Ковернино, ул. Южная, д. 27 | 5221000059 | РО | 2025 | 255 000,00 |  |  |  | 255 000,00 |
| 21 | Краснобаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Краснобаковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 38 033 385,00 |  |  |  | 38 033 385,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 11 068 433,00 |  |  |  | 11 068 433,00 |
| 366 | Краснобаковский муниципальный округ | п. Пруды, ул. Центральная, д. 19 | 5222000023 | РО | 2023 | 11 068 433,00 |  |  |  | 11 068 433,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 5 096 365,00 |  |  |  | 5 096 365,00 |
| 367 | Краснобаковский муниципальный округ | р.п. Красные Баки, ул. Лесная, д. 18 | 5222000123 | РО | 2024 | 5 096 365,00 |  |  |  | 5 096 365,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 21 868 587,00 |  |  |  | 21 868 587,00 |
| 368 | Краснобаковский муниципальный округ | с Зубилиха, д. 1, лит А | 5222000197 | РО | 2025 | 79 288,00 |  |  |  | 79 288,00 |
| 369 | Краснобаковский муниципальный округ | р.п. Красные Баки, ул. Нижегородская, д. 75 | 5222000154 | ССч | 2025 | 7 448 165,00 |  |  |  | 7 448 165,00 |
| 370 | Краснобаковский муниципальный округ | р.п. Ветлужский, пер Первомайский, д. 34 | 5222000065 | РО | 2025 | 99 999,00 |  |  |  | 99 999,00 |
| 371 | Краснобаковский муниципальный округ | р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, д. 46 | 5222000173 | РО | 2025 | 6 220 121,00 |  |  |  | 6 220 121,00 |
| 372 | Краснобаковский муниципальный округ | р.п. Красные Баки, ул. Лесная, д. 11 | 5222000117 | РО | 2025 | 8 021 014,00 |  |  |  | 8 021 014,00 |
| 22 | Краснооктябрьский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Краснооктябрьскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 496 411,00 |  |  |  | 496 411,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 496 411,00 |  |  |  | 496 411,00 |
| 373 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул. Кооперативная, д. 41 | 5223000017 | РО | 2025 | 86 560,00 |  |  |  | 86 560,00 |
| 374 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул. Юбилейная, д. 10 | 5223000018 | РО | 2025 | 204 264,00 |  |  |  | 204 264,00 |
| 375 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул. Юбилейная, д. 11 | 5223000019 | РО | 2025 | 89 430,00 |  |  |  | 89 430,00 |
| 376 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул. Юбилейная, д. 15 | 5223000020 | РО | 2025 | 116 157,00 |  |  |  | 116 157,00 |
| 23 | Городской округ город Кулебаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Кулебаки на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 71 498 587,49 |  |  |  | 71 498 587,49 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 14 484 102,00 |  |  |  | 14 484 102,00 |
| 377 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Труда, д. 16 | 5225000248 | РО | 2024 | 3 524 139,00 |  |  |  | 3 524 139,00 |
| 378 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Войкова, д. 18 | 5225000114 | РО | 2024 | 4 767 679,00 |  |  |  | 4 767 679,00 |
| 379 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Матвеичева, д. 2 | 5225000197 | РО | 2024 | 2 697 581,00 |  |  |  | 2 697 581,00 |
| 380 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Матвеичева, д. 10 | 5225000193 | РО | 2024 | 3 340 003,00 |  |  |  | 3 340 003,00 |
| 381 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Кулибина, д. 34 | 5225000048 | РО | 2024 | 62 013,00 |  |  |  | 62 013,00 |
| 382 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, д. 21 | 5225000062 | РО | 2024 | 92 687,00 |  |  |  | 92 687,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 57 014 485,49 |  |  |  | 57 014 485,49 |
| 383 | Городской округ город Кулебаки | г.Кулебаки, ул. Кирюхина, д. 12 | 5225000154 | РО | 2025 | 505 000,00 |  |  |  | 505 000,00 |
| 384 | Городской округ город Кулебаки | г.Кулебаки, ул. Труда, д. 14 | 5225000247 | РО | 2025 | 3 796 870,00 |  |  |  | 3 796 870,00 |
| 385 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 74 | 5225000011 | ССч | 2025 | 1 586 172,00 |  |  |  | 1 586 172,00 |
| 386 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Кирюхина, д. 10 | 5225000153 | РО | 2025 | 813 284,00 |  |  |  | 813 284,00 |
| 387 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Труда, д. 5 | 5225000303 | РО | 2025 | 327 577,00 |  |  |  | 327 577,00 |
| 388 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Труда, д. 7 | 5225000305 | РО | 2025 | 432 260,00 |  |  |  | 432 260,00 |
| 389 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, д. 21 | 5225000062 | РО | 2025 | 1 033 751,00 |  |  |  | 1 033 751,00 |
| 390 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 31 | 5225000064 | ССч | 2025 | 1 055 296,00 |  |  |  | 1 055 296,00 |
| 391 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Мира, д. 17 | 5225000205 | ССч | 2025 | 300 836,00 |  |  |  | 300 836,00 |
| 392 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Горняков, д. 1 | 5225000278 | РО | 2025 | 5 366 656,00 |  |  |  | 5 366 656,00 |
| 393 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Горняков, д. 3 | 5225000281 | РО | 2025 | 1 758 076,00 |  |  |  | 1 758 076,00 |
| 394 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 8 | 5225000081 | ССч | 2025 | 8 228 925,93 |  |  |  | 8 228 925,93 |
| 395 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Мира, д. 15 | 5225000204 | ССч | 2025 | 881 407,56 |  |  |  | 881 407,56 |
| 396 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Мира, д. 39 | 5225000013 | ССч | 2025 | 25 987 766,00 |  |  |  | 25 987 766,00 |
| 397 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Ленина, д. 27 | 5225000288 | РО | 2025 | 2 086 528,00 |  |  |  | 2 086 528,00 |
| 398 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Ленина, д. 29 | 5225000290 | РО | 2025 | 2 090 863,00 |  |  |  | 2 090 863,00 |
| 399 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Горняков, д. 9 | 5225000286 | РО | 2025 | 763 217,00 |  |  |  | 763 217,00 |
| 24 | Лукояновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Лукояновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 33 830 696,00 |  |  |  | 33 830 696,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 15 507 476,00 |  |  |  | 15 507 476,00 |
| 400 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, мкрн. №1, д. 25 | 5226000088 | РО | 2023 | 6 892 998,00 |  |  |  | 6 892 998,00 |
| 401 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, мк-он №1, д. 24 | 5226000087 | РО | 2023 | 8 614 478,00 |  |  |  | 8 614 478,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 18 323 220,00 |  |  |  | 18 323 220,00 |
| 402 | Лукояновский муниципальный округ | г.Лукоянов,мкр. №1, д. 15 | 5226000078 | РО | 2025 | 415 481,00 |  |  |  | 415 481,00 |
| 403 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, ул. Заводская, д. 29 | 5226000065 | РО | 2025 | 276 593,00 |  |  |  | 276 593,00 |
| 404 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, мк-он №2, д. 8 | 5226000126 | РО | 2025 | 384 744,00 |  |  |  | 384 744,00 |
| 405 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, мк-он №1, д. 28 | 5226000091 | РО | 2025 | 188 856,00 |  |  |  | 188 856,00 |
| 406 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, ул. Горького, д. 6 | 5226000010 | РО | 2025 | 58 229,00 |  |  |  | 58 229,00 |
| 407 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, ул. Деманова, д. 8 | 5226000014 | РО | 2025 | 7 228 310,00 |  |  |  | 7 228 310,00 |
| 408 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, ул. Деманова, д. 10 | 5226000012 | РО | 2025 | 5 374 334,00 |  |  |  | 5 374 334,00 |
| 409 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, ул. Деманова, д. 12 | 5226000013 | РО | 2025 | 79 950,00 |  |  |  | 79 950,00 |
| 410 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 10 | 5226000034 | РО | 2025 | 4 037 990,00 |  |  |  | 4 037 990,00 |
| 411 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, мк-он №2, д. 10 | 5226000101 | РО | 2025 | 278 733,00 |  |  |  | 278 733,00 |
| 25 | Лысковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Лысковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 155 690 406,00 |  |  |  | 155 690 406,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 408 687,00 |  |  |  | 408 687,00 |
| 412 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Строителей, д. 8 | 5227000215 | РО | 2024 | 176 162,00 |  |  |  | 176 162,00 |
| 413 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Осипенко, д. 9 | 5227000160 | РО | 2024 | 232 525,00 |  |  |  | 232 525,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 155 281 719,00 |  |  |  | 155 281 719,00 |
| 414 | Лысковский муниципальный округ | г.Лысково, ул. Большая Советская, д. 2 | 5227000001 | РО | 2025 | 149 991,00 |  |  |  | 149 991,00 |
| 415 | Лысковский муниципальный округ | г.Лысково, ул. Строителей, д.12 | 5227000204 | РО | 2025 | 9 894 066,00 |  |  |  | 9 894 066,00 |
| 416 | Лысковский муниципальный округ | г.Лысково, ул. Титова, д. 4 | 5227000221 | РО | 2025 | 6 343 857,00 |  |  |  | 6 343 857,00 |
| 417 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Малова, д. 1 | 5227000101 | РО | 2025 | 11 039 638,00 |  |  |  | 11 039 638,00 |
| 418 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Титова, д. 7 | 5227000223 | РО | 2025 | 6 565 996,00 |  |  |  | 6 565 996,00 |
| 419 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Титова, д. 6 | 5227000222 | РО | 2025 | 19 852 206,00 |  |  |  | 19 852 206,00 |
| 420 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 55, корп. 2 | 5227000132 | РО | 2025 | 21 581 564,00 |  |  |  | 21 581 564,00 |
| 421 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Чернышевского, д.2, кор 1 | 5227000247 | РО | 2025 | 2 106 095,00 |  |  |  | 2 106 095,00 |
| 422 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Кирова, д. 1-а | 5227000052 | РО | 2025 | 4 672 730,00 |  |  |  | 4 672 730,00 |
| 423 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 31 | 5227000116 | РО | 2025 | 953 167,00 |  |  |  | 953 167,00 |
| 424 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | 5227000265 | РО | 2025 | 9 455 385,00 |  |  |  | 9 455 385,00 |
| 425 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Малова, д. 2 | 5227000102 | РО | 2025 | 12 650 377,00 |  |  |  | 12 650 377,00 |
| 426 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина,д. 45 | 5227000124 | РО | 2025 | 3 782 730,00 |  |  |  | 3 782 730,00 |
| 427 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 67 | 5227000143 | РО | 2025 | 7 492 056,00 |  |  |  | 7 492 056,00 |
| 428 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 107 | 5227000110 | РО | 2025 | 7 522 310,00 |  |  |  | 7 522 310,00 |
| 429 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Расковой, д. 9-а | 5227000172 | РО | 2025 | 5 852 675,00 |  |  |  | 5 852 675,00 |
| 430 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д.55, корп.1 | 5227000131 | ССч | 2025 | 10 253 294,00 |  |  |  | 10 253 294,00 |
| 431 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул.Репина, д.19 | 5227000178 | РО | 2025 | 7 526 059,00 |  |  |  | 7 526 059,00 |
| 432 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Казанская, д.20 | 5227000042 | РО | 2025 | 41 845,00 |  |  |  | 41 845,00 |
| 433 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Казанская, д. 12 | 5227000038 | РО | 2025 | 7 545 678,00 |  |  |  | 7 545 678,00 |
| 26 | Муниципальный округ Навашинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Навашинский на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 45 705 474,00 |  |  |  | 45 705 474,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 10 992 871,00 |  |  |  | 10 992 871,00 |
| 434 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.13 | 5228000098 | РО | 2024 | 4 564 633,00 |  |  |  | 4 564 633,00 |
| 435 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Липненская, д.33 | 5228000120 | РО | 2024 | 6 373 878,00 |  |  |  | 6 373 878,00 |
| 436 | Муниципальный округ Навашинский | г.Навашино, ул. Ленина, д.22 | 5228000104 | РО | 2024 | 54 360,00 |  |  |  | 54 360,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 34 712 603,00 |  |  |  | 34 712 603,00 |
| 437 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.19 | 5228000102 | РО | 2025 | 3 926 098,00 |  |  |  | 3 926 098,00 |
| 438 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Соболева, д.6 | 5228000154 | РО | 2025 | 4 602 516,00 |  |  |  | 4 602 516,00 |
| 439 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Приозерная, д.7 | 5228000140 | РО | 2025 | 8 633 126,00 |  |  |  | 8 633 126,00 |
| 440 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.5 | 5228000116 | РО | 2025 | 1 245 246,00 |  |  |  | 1 245 246,00 |
| 441 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.18 | 5228000101 | РО | 2025 | 85 900,00 |  |  |  | 85 900,00 |
| 442 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Калинина, д.28 | 5228000045 | РО | 2025 | 800 295,00 |  |  |  | 800 295,00 |
| 443 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Лепсе, д.10 | 5228000050 | РО | 2025 | 14 736 248,00 |  |  |  | 14 736 248,00 |
| 444 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, пр. Корабелов, д.1 | 5228000008 | РО | 2025 | 683 174,00 |  |  |  | 683 174,00 |
| 27 | Павловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Павловскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 231 669 077,21 |  | 38 560 223,36 |  | 193 108 853,85 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 11 790 979,00 |  |  |  | 11 790 979,00 |
| 445 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 60 | 5229000300 | РО | 2023 | 8 042 197,00 |  |  |  | 8 042 197,00 |
| 446 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер Суворова, д. 1 | 5229000143 | РО | 2023 | 3 515 694,00 |  |  |  | 3 515 694,00 |
| 447 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 5229000618 | РО | 2023 | 233 088,00 |  |  |  | 233 088,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 77 612 102,50 |  | 20 542 796,10 |  | 57 069 306,40 |
| 448 | Павловский муниципальный округ | д. Комарово, ул. Новая Линия, д. 188 | 5229000749 | РО | 2024 | 3 369 300,00 |  |  |  | 3 369 300,00 |
| 449 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 5229000572 | РО | 2024 | 13 813 665,00 |  |  |  | 13 813 665,00 |
| 450 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 5229000146 | РО | 2024 | 170 414,00 |  |  |  | 170 414,00 |
| 451 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 5229000125 | РО | 2024 | 202 864,00 |  |  |  | 202 864,00 |
| 452 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 5229000062 | РО | 2024 | 169 773,00 |  |  |  | 169 773,00 |
| 453 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 5229000736 | РО | 2024 | 182 933,00 |  |  |  | 182 933,00 |
| 454 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 5229000615 | РО | 2024 | 291 291,00 |  | 194 199,85 |  | 97 091,15 |
| 455 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 5229000637 | РО | 2024 | 145 645,50 |  | 145 645,50 |  |  |
| 456 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 5229000506 | РО | 2024 | 111 011,00 |  |  |  | 111 011,00 |
| 457 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Заводская, д. 7 | 5229000235 | РО | 2024 | 1 816 091,00 |  |  |  | 1 816 091,00 |
| 458 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 5229000455 | РО | 2024 | 21 711 881,00 |  |  |  | 21 711 881,00 |
| 459 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул. Школьная, д. 18, лит а | 5229000710 | РО | 2024 | 7 671 933,00 |  |  |  | 7 671 933,00 |
| 460 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 5229000356 | РО | 2024 | 7 221 916,00 |  |  |  | 7 221 916,00 |
| 461 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 5229000618 | РО | 2024 | 20 733 385,00 |  | 20 202 950,75 |  | 530 434,25 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 142 265 995,71 |  | 18 017 427,26 |  | 124 248 568,45 |
| 462 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 5229000062 | РО | 2025 | 10 140 810,00 |  |  |  | 10 140 810,00 |
| 463 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 5229000736 | РО | 2025 | 11 603 684,00 |  |  |  | 11 603 684,00 |
| 464 | Павловский муниципальный округ | г. Горбатов, ул.Советская, д.29 | 5229000105 | РО | 2025 | 1 746 940,00 |  |  |  | 1 746 940,00 |
| 465 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 5229000125 | РО | 2025 | 1 946 581,00 |  |  |  | 1 946 581,00 |
| 466 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 5229000615 | РО | 2025 | 12 169 963,80 |  | 11 979 254,45 |  | 190 709,35 |
| 467 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 5229000356 | РО | 2025 | 279 660,00 |  |  |  | 279 660,00 |
| 468 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Пионерская, д.24 | 5229000452 | РО | 2025 | 1 427 964,00 |  |  |  | 1 427 964,00 |
| 469 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 5229000455 | РО | 2025 | 1 114 284,00 |  |  |  | 1 114 284,00 |
| 470 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 5229000637 | РО | 2025 | 6 084 981,91 |  | 6 038 172,81 |  | 46 809,10 |
| 471 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Гастелло, д. 1 | 5229000214 | РО | 2025 | 9 446 032,00 |  |  |  | 9 446 032,00 |
| 472 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 58 | 5229000298 | РО | 2025 | 4 875 549,00 |  |  |  | 4 875 549,00 |
| 473 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д. 60 | 5229000579 | РО | 2025 | 813 937,00 |  |  |  | 813 937,00 |
| 474 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Калининская, д. 2, лит Б | 5229000247 | РО | 2025 | 6 307 384,00 |  |  |  | 6 307 384,00 |
| 475 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Перчанкина, д. 57, лит А | 5229000440 | РО | 2025 | 701 819,00 |  |  |  | 701 819,00 |
| 476 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Новаторов, д. 7 | 5229000425 | РО | 2025 | 7 401 183,00 |  |  |  | 7 401 183,00 |
| 477 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Котовского, д. 1, лит А | 5229000346 | РО | 2025 | 2 441 612,00 |  |  |  | 2 441 612,00 |
| 478 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 6 | 5229000476 | РО | 2025 | 364 680,00 |  |  |  | 364 680,00 |
| 479 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Коммуны, д. 25, лит А | 5229000316 | РО | 2025 | 806 739,00 |  |  |  | 806 739,00 |
| 480 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 5229000572 | РО | 2025 | 187 224,00 |  |  |  | 187 224,00 |
| 481 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Заводская, д. 7 | 5229000235 | РО | 2025 | 376 660,00 |  |  |  | 376 660,00 |
| 482 | Павловский муниципальный округ | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 5229000142 | РО | 2025 | 2 604 400,00 |  |  |  | 2 604 400,00 |
| 483 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул. Школьная, д. 19 | 5229000711 | РО | 2025 | 2 509 505,00 |  |  |  | 2 509 505,00 |
| 484 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Кирова, д. 56 | 5229000267 | РО | 2025 | 1 075 674,00 |  |  |  | 1 075 674,00 |
| 485 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 51 | 5229000179 | РО | 2025 | 13 450 623,00 |  |  |  | 13 450 623,00 |
| 486 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 5229000146 | РО | 2025 | 6 972 370,00 |  |  |  | 6 972 370,00 |
| 487 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Инициативная, д. 9, лит А | 5229000245 | РО | 2025 | 1 166 697,00 |  |  |  | 1 166 697,00 |
| 488 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 48 | 5229000290 | РО | 2025 | 26 939 554,00 |  |  |  | 26 939 554,00 |
| 489 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Гастелло, д. 7 | 5229000220 | РО | 2025 | 361 085,00 |  |  |  | 361 085,00 |
| 490 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 5229000477 | РО | 2025 | 2 837 026,00 |  |  |  | 2 837 026,00 |
| 491 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 5229000052 | РО | 2025 | 316 914,00 |  |  |  | 316 914,00 |
| 492 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Куйбышева, д.2/20 | 5229000361 | РО | 2025 | 3 794 460,00 |  |  |  | 3 794 460,00 |
| 28 | Муниципальный округ Перевозский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Перевозский на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 40 435 679,00 |  |  |  | 40 435 679,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 133 254,00 |  |  |  | 133 254,00 |
| 493 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул. Центральная, д. 110 | 5230000157 | РО | 2024 | 133 254,00 |  |  |  | 133 254,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 40 302 425,00 |  |  |  | 40 302 425,00 |
| 494 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул. Центральная, д. 66 | 5230000161 | РО | 2025 | 4 832 809,00 |  |  |  | 4 832 809,00 |
| 495 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул. Центральная, д. 70 | 5230000163 | РО | 2025 | 7 047 610,00 |  |  |  | 7 047 610,00 |
| 496 | Муниципальный округ Перевозский | с Танайково, ул. Молодежная, д. 4 | 5230000146 | РО | 2025 | 87 741,00 |  |  |  | 87 741,00 |
| 497 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул. Центральная, д. 114 | 5230000158 | РО | 2025 | 4 607 641,00 |  |  |  | 4 607 641,00 |
| 498 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул. Центральная, д. 110 | 5230000157 | РО | 2025 | 4 820 065,00 |  |  |  | 4 820 065,00 |
| 499 | Муниципальный округ Перевозский | г. Перевоз, ул. Спортивная, д. 20 | 5230000067 | РО | 2025 | 6 882 370,00 |  |  |  | 6 882 370,00 |
| 500 | Муниципальный округ Перевозский | г. Перевоз, пр Советский, д. 30 | 5230000027 | РО | 2025 | 12 024 189,00 |  |  |  | 12 024 189,00 |
| 29 | Пильнинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Пильнинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 30 861 267,00 |  |  |  | 30 861 267,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 11 632 080,00 |  |  |  | 11 632 080,00 |
| 501 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.60 | 5231000118 | РО | 2023 | 1 722 061,00 |  |  |  | 1 722 061,00 |
| 502 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.62 | 5231000119 | РО | 2023 | 1 722 061,00 |  |  |  | 1 722 061,00 |
| 503 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.64 | 5231000115 | РО | 2023 | 1 722 061,00 |  |  |  | 1 722 061,00 |
| 504 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 17 | 5231000097 | РО | 2023 | 6 465 897,00 |  |  |  | 6 465 897,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 5 978 151,00 |  |  |  | 5 978 151,00 |
| 505 | Пильнинский муниципальный округ | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.11 | 5231000022 | РО | 2024 | 3 484 323,00 |  |  |  | 3 484 323,00 |
| 506 | Пильнинский муниципальный округ | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.13 | 5231000023 | РО | 2024 | 2 347 101,00 |  |  |  | 2 347 101,00 |
| 507 | Пильнинский муниципальный округ | р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 17 | 5231000025 | РО | 2024 | 146 727,00 |  |  |  | 146 727,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 13 251 036,00 |  |  |  | 13 251 036,00 |
| 508 | Пильнинский муниципальный округ | р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 12 | 5231000091 | РО | 2025 | 7 658 903,00 |  |  |  | 7 658 903,00 |
| 509 | Пильнинский муниципальный округ | р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 17 | 5231000025 | РО | 2025 | 5 592 133,00 |  |  |  | 5 592 133,00 |
| 30 | Починковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Починковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 23 603 037,00 |  |  |  | 23 603 037,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 261 238,00 |  |  |  | 261 238,00 |
| 510 | Починковский муниципальный округ | п. Ужовка, ул. Восточная, д. 3 | 5232000026 | РО | 2024 | 124 019,00 |  |  |  | 124 019,00 |
| 511 | Починковский муниципальный округ | с. Наруксово, ул. Агафонова, д. 3 | 5232000051 | РО | 2024 | 137 219,00 |  |  |  | 137 219,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 23 341 799,00 |  |  |  | 23 341 799,00 |
| 512 | Починковский муниципальный округ | п.Ужовка, ул.Восточная, д.4 | 5232000027 | РО | 2025 | 7 298 654,00 |  |  |  | 7 298 654,00 |
| 513 | Починковский муниципальный округ | с.Починки, пл.Ленина, д.61 | 5232000169 | РО | 2025 | 4 293 326,00 |  |  |  | 4 293 326,00 |
| 514 | Починковский муниципальный округ | п Ужовка, ул. Восточная, д. 5 | 5232000028 | РО | 2025 | 2 696 757,00 |  |  |  | 2 696 757,00 |
| 515 | Починковский муниципальный округ | п Ужовка, ул. Пушкинская, д. 67 | 5232000032 | РО | 2025 | 288 177,00 |  |  |  | 288 177,00 |
| 516 | Починковский муниципальный округ | с Наруксово, ул. Агафонова, д. 22 | 5232000050 | РО | 2025 | 417 363,00 |  |  |  | 417 363,00 |
| 517 | Починковский муниципальный округ | с Наруксово, ул. Агафонова, д. 5 | 5232000052 | РО | 2025 | 841 770,00 |  |  |  | 841 770,00 |
| 518 | Починковский муниципальный округ | с Наруксово, ул. Агафонова, д. 8 | 5232000054 | РО | 2025 | 409 868,00 |  |  |  | 409 868,00 |
| 519 | Починковский муниципальный округ | п. Ужовка, ул. Восточная, д. 3 | 5232000026 | РО | 2025 | 2 086 640,00 |  |  |  | 2 086 640,00 |
| 520 | Починковский муниципальный округ | с. Наруксово, ул. Агафонова, д. 3 | 5232000051 | РО | 2025 | 3 234 868,00 |  |  |  | 3 234 868,00 |
| 521 | Починковский муниципальный округ | с Байково, ул. Молодежная, д. 6 | 5232000045 | РО | 2025 | 408 379,00 |  |  |  | 408 379,00 |
| 522 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул. Коммунистическая, д. 6 | 5232000107 | РО | 2025 | 135 482,00 |  |  |  | 135 482,00 |
| 523 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул. Коммунистическая, д. 9 | 5232000110 | РО | 2025 | 128 207,00 |  |  |  | 128 207,00 |
| 524 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул. Коммунистическая, д. 5 | 5232000106 | РО | 2025 | 132 902,00 |  |  |  | 132 902,00 |
| 525 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул. Коммунистическая, д. 7 | 5232000108 | РО | 2025 | 134 887,00 |  |  |  | 134 887,00 |
| 526 | Починковский муниципальный округ | п Арзинка, ул. Совхозная, д. 1 | 5232000015 | РО | 2025 | 697 598,00 |  |  |  | 697 598,00 |
| 527 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул. Коммунистическая, д. 10 | 5232000076 | РО | 2025 | 136 921,00 |  |  |  | 136 921,00 |
| 31 | Сергачский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Сергачскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 82 207 464,00 |  |  |  | 82 207 464,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 25 202 895,00 |  |  |  | 25 202 895,00 |
| 528 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Советская, д. 106 | 5233000087 | РО | 2024 | 217 119,00 |  |  |  | 217 119,00 |
| 529 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Терешковой, д. 25 | 5233000122 | РО | 2024 | 211 622,00 |  |  |  | 211 622,00 |
| 530 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 1 | 5233000020 | РО | 2024 | 7 348 406,00 |  |  |  | 7 348 406,00 |
| 531 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 12 | 5233000023 | РО | 2024 | 13 557 334,00 |  |  |  | 13 557 334,00 |
| 532 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 15 | 5233000026 | РО | 2024 | 3 773 944,00 |  |  |  | 3 773 944,00 |
| 533 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Станционная, д.11 | 5233000111 | РО | 2024 | 94 470,00 |  |  |  | 94 470,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 57 004 569,00 |  |  |  | 57 004 569,00 |
| 534 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Советская, д. 106 | 5233000087 | РО | 2025 | 2 713 278,00 |  |  |  | 2 713 278,00 |
| 535 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 1 | 5233000020 | РО | 2025 | 13 601 748,00 |  |  |  | 13 601 748,00 |
| 536 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д.14 | 5233000025 | РО | 2025 | 4 428 653,00 |  |  |  | 4 428 653,00 |
| 537 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 15 | 5233000026 | РО | 2025 | 22 714 270,00 |  |  |  | 22 714 270,00 |
| 538 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д.8 | 5233000045 | РО | 2025 | 2 133 499,00 |  |  |  | 2 133 499,00 |
| 539 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Станционная, д.11 | 5233000111 | РО | 2025 | 7 410 781,00 |  |  |  | 7 410 781,00 |
| 540 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Советская, д. 144 | 5233000104 | РО | 2025 | 4 002 340,00 |  |  |  | 4 002 340,00 |
| 32 | Сеченовский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Сеченовскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 28 940 257,00 |  |  |  | 28 940 257,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 28 940 257,00 |  |  |  | 28 940 257,00 |
| 541 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Советская, д. 31 | 5234000052 | РО | 2025 | 13 844 979,00 |  |  |  | 13 844 979,00 |
| 542 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 6 | 5234000037 | РО | 2025 | 294 739,00 |  |  |  | 294 739,00 |
| 543 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Советская, д. 21 | 5234000047 | РО | 2025 | 290 000,00 |  |  |  | 290 000,00 |
| 544 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 1 | 5234000001 | РО | 2025 | 375 220,00 |  |  |  | 375 220,00 |
| 545 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 2 | 5234000002 | РО | 2025 | 351 661,00 |  |  |  | 351 661,00 |
| 546 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Советская,д. 9 | 5234000061 | РО | 2025 | 197 960,00 |  |  |  | 197 960,00 |
| 547 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 16 | 5234000032 | РО | 2025 | 374 000,00 |  |  |  | 374 000,00 |
| 548 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 8 | 5234000038 | РО | 2025 | 323 664,00 |  |  |  | 323 664,00 |
| 549 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 12 | 5234000030 | СсчРО | 2025 | 6 245 190,00 |  |  |  | 6 245 190,00 |
| 550 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 19 | 5234000033 | РО | 2025 | 405 282,00 |  |  |  | 405 282,00 |
| 551 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 21 | 5234000035 | РО | 2025 | 427 334,00 |  |  |  | 427 334,00 |
| 552 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 10 | 5234000029 | РО | 2025 | 448 274,00 |  |  |  | 448 274,00 |
| 553 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Школьная, д. 5 | 5234000071 | СсчРО | 2025 | 603 838,00 |  |  |  | 603 838,00 |
| 554 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Школьная, д. 6 | 5234000072 | РО | 2025 | 334 018,00 |  |  |  | 334 018,00 |
| 555 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Школьная, д. 8 | 5234000074 | РО | 2025 | 348 037,00 |  |  |  | 348 037,00 |
| 556 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Теплостанского совхоза, ул. Центральная, д. 11 | 5234000007 | РО | 2025 | 304 697,00 |  |  |  | 304 697,00 |
| 557 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Теплостанского совхоза, ул. Школьная, д. 18 "А" | 5234000010 | РО | 2025 | 396 956,00 |  |  |  | 396 956,00 |
| 558 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 3 | 5234000003 | РО | 2025 | 338 720,00 |  |  |  | 338 720,00 |
| 559 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 4 | 5234000004 | РО | 2025 | 341 739,00 |  |  |  | 341 739,00 |
| 560 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 5 | 5234000005 | РО | 2025 | 337 123,00 |  |  |  | 337 123,00 |
| 561 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Садовая, д. 1 "А" | 5234000017 | РО | 2025 | 471 628,00 |  |  |  | 471 628,00 |
| 562 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Комсомольская, д. 3 | 5234000016 | РО | 2025 | 202 878,00 |  |  |  | 202 878,00 |
| 563 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 1 "А" | 5234000018 | РО | 2025 | 357 034,00 |  |  |  | 357 034,00 |
| 564 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 2 "А" | 5234000019 | РО | 2025 | 344 026,00 |  |  |  | 344 026,00 |
| 565 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 3 "А" | 5234000020 | РО | 2025 | 338 547,00 |  |  |  | 338 547,00 |
| 566 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 4 "А" | 5234000021 | РО | 2025 | 338 892,00 |  |  |  | 338 892,00 |
| 567 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 6 "А" | 5234000023 | РО | 2025 | 303 821,00 |  |  |  | 303 821,00 |
| 33 | Муниципальный округ Сокольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Сокольский на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 17 141 669,00 |  |  |  | 17 141 669,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 12 094 721,00 |  |  |  | 12 094 721,00 |
| 568 | Муниципальный округ Сокольский | р.п. Сокольское, ул. Докучаева, д. 50 | 5235000021 | РО | 2024 | 4 236 982,00 |  |  |  | 4 236 982,00 |
| 569 | Муниципальный округ Сокольский | р.п. Сокольское, ул. Кирова, д. 26 | 5235000033 | РО | 2024 | 7 857 739,00 |  |  |  | 7 857 739,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 5 046 948,00 |  |  |  | 5 046 948,00 |
| 570 | Муниципальный округ Сокольский | р.п.Сокольское, ул. Пушкина, д.11 | 5235000051 | РО | 2025 | 1 510 298,00 |  |  |  | 1 510 298,00 |
| 571 | Муниципальный округ Сокольский | р.п. Сокольское, ул. Заречная, д. 12 | 5235000022 | РО | 2025 | 2 453 308,00 |  |  |  | 2 453 308,00 |
| 572 | Муниципальный округ Сокольский | р.п. Сокольское, ул. Маяковского, д. 33 | 5235000049 | РО | 2025 | 394 929,00 |  |  |  | 394 929,00 |
| 573 | Муниципальный округ Сокольский | р.п. Сокольское, ул. Северная, д. 3 | 5235000076 | РО | 2025 | 329 791,00 |  |  |  | 329 791,00 |
| 574 | Муниципальный округ Сокольский | р.п. Сокольское, ул. Кирова, д. 29 | 5235000035 | РО | 2025 | 358 622,00 |  |  |  | 358 622,00 |
| 34 | Сосновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Сосновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 23 822 885,00 |  |  |  | 23 822 885,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 23 822 885,00 |  |  |  | 23 822 885,00 |
| 575 | Сосновский муниципальный округ | с.Сурулово, ул.Новая, д.14 | 5236000075 | РО | 2025 | 9 465 401,00 |  |  |  | 9 465 401,00 |
| 576 | Сосновский муниципальный округ | р.п. Сосновское, ул.Совхозная, д. 4 | 5236000053 | РО | 2025 | 8 802 397,00 |  |  |  | 8 802 397,00 |
| 577 | Сосновский муниципальный округ | р.п. Сосновское, ул. Мая, д. 48 | 5236000048 | РО | 2025 | 2 101 747,00 |  |  |  | 2 101 747,00 |
| 578 | Сосновский муниципальный округ | р.п.Сосновское, ул.Ленина, д. 35 | 5236000043 | РО | 2025 | 3 453 340,00 |  |  |  | 3 453 340,00 |
| 35 | Спасский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Спасскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 11 358 655,00 |  |  |  | 11 358 655,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 5 448 631,00 |  |  |  | 5 448 631,00 |
| 579 | Спасский муниципальный округ | с.Спасское,пл.Революции,д.18 | 5237000008 | РО | 2023 | 5 448 631,00 |  |  |  | 5 448 631,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 5 910 024,00 |  |  |  | 5 910 024,00 |
| 580 | Спасский муниципальный округ | с.Спасское,пл.Революции,д.18 | 5237000008 | РО | 2025 | 1 493 815,00 |  |  |  | 1 493 815,00 |
| 581 | Спасский муниципальный округ | с.Спасское,пл.Революции,д.67 | 5237000009 | РО | 2025 | 4 416 209,00 |  |  |  | 4 416 209,00 |
| 36 | Тонкинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Тонкинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 10 010 521,00 |  |  |  | 10 010 521,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 10 010 521,00 |  |  |  | 10 010 521,00 |
| 582 | Тонкинский муниципальный округ | р.п. Тонкино, ул. Советская, д. 14 | 5238000070 | РО | 2025 | 10 010 521,00 |  |  |  | 10 010 521,00 |
| 37 | Тоншаевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Тоншаевскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 14 199 097,00 |  |  |  | 14 199 097,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 5 380 944,00 |  |  |  | 5 380 944,00 |
| 583 | Тоншаевский муниципальный округ | с.Ошминское, ул.Школьная, д.27 | 5239000133 | РО | 2024 | 5 380 944,00 |  |  |  | 5 380 944,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 8 818 153,00 |  |  |  | 8 818 153,00 |
| 584 | Тоншаевский муниципальный округ | р.п.Пижма, ул. Королева, д.9 | 5239000059 | РО | 2025 | 8 818 153,00 |  |  |  | 8 818 153,00 |
| 38 | Уренский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Уренскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 58 496 421,16 |  | 4 369 898,11 |  | 54 126 523,05 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 15 706 213,16 |  | 4 369 898,11 |  | 11 336 315,05 |
| 585 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул.Советская, д.20 | 5240000103 | РО | 2024 | 5 005 915,16 |  | 4 369 898,11 |  | 636 017,05 |
| 586 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул. Попова, д. 175 | 5240000102 | РО | 2024 | 2 703 763,00 |  |  |  | 2 703 763,00 |
| 587 | Уренский муниципальный округ | г.Урень,ул.Ленина,д.280 | 5240000075 | РО | 2024 | 7 996 535,00 |  |  |  | 7 996 535,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 42 790 208,00 |  |  |  | 42 790 208,00 |
| 588 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул.Индустриальная, д.8 | 5240000035 | РО | 2025 | 3 061 540,00 |  |  |  | 3 061 540,00 |
| 589 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул.Ленина, д.272 | 5240000072 | РО | 2025 | 10 010 569,00 |  |  |  | 10 010 569,00 |
| 590 | Уренский муниципальный округ | р.п. Арья, ул.Труда, д.5 | 5240000182 | РО | 2025 | 7 781 261,00 |  |  |  | 7 781 261,00 |
| 591 | Уренский муниципальный округ | г.Урень,ул.Ленина,д.219 | 5240000061 | РО | 2025 | 8 327 691,00 |  |  |  | 8 327 691,00 |
| 592 | Уренский муниципальный округ | г.Урень,ул.Ленина,д.231 | 5240000077 | РО | 2025 | 6 766 111,00 |  |  |  | 6 766 111,00 |
| 593 | Уренский муниципальный округ | г.Урень, ул.Ленина,д.226 | 5240000065 | РО | 2025 | 6 843 036,00 |  |  |  | 6 843 036,00 |
| 39 | Муниципальный округ город Чкаловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Чкаловск на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 154 076 587,00 |  |  |  | 154 076 587,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 154 076 587,00 |  |  |  | 154 076 587,00 |
| 594 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул.Белинского, д.38б | 5241000006 | ССч | 2025 | 4 393 093,00 |  |  |  | 4 393 093,00 |
| 595 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.12 | 5241000008 | РО | 2025 | 183 940,00 |  |  |  | 183 940,00 |
| 596 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.23 | 5241000009 | РО | 2025 | 184 118,00 |  |  |  | 184 118,00 |
| 597 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.12 | 5241000011 | ССч | 2025 | 4 910 810,00 |  |  |  | 4 910 810,00 |
| 598 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.11 | 5241000016 | РО | 2025 | 628 502,00 |  |  |  | 628 502,00 |
| 599 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, кв-л Ломоносова, д.14 | 5241000030 | ССч | 2025 | 6 480 382,00 |  |  |  | 6 480 382,00 |
| 600 | Муниципальный округ город Чкаловск | г.Чкаловск, кв-л Ломоносова, д.4 | 5241000035 | ССч | 2025 | 2 154 560,00 |  |  |  | 2 154 560,00 |
| 601 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.25 | 5241000010 | РО | 2025 | 181 266,00 |  |  |  | 181 266,00 |
| 602 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.27 | 5241000078 | РО | 2025 | 325 476,00 |  |  |  | 325 476,00 |
| 603 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.2 | 5241000094 | ССч | 2025 | 14 294 057,00 |  |  |  | 14 294 057,00 |
| 604 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.4 | 5241000098 | ССч | 2025 | 10 682 098,00 |  |  |  | 10 682 098,00 |
| 605 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Нахимова, д.14 | 5241000129 | РО | 2025 | 179 023,00 |  |  |  | 179 023,00 |
| 606 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Ленина, д.70 | 5241000105 | РО | 2025 | 1 666 505,00 |  |  |  | 1 666 505,00 |
| 607 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Ленина, д.72 | 5241000106 | РО | 2025 | 1 668 430,00 |  |  |  | 1 668 430,00 |
| 608 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, кв-л Ломоносова, д.34 | 5241000111 | ССч | 2025 | 6 621 703,00 |  |  |  | 6 621 703,00 |
| 609 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Мира, д.1 | 5241000120 | ССч | 2025 | 16 312 645,00 |  |  |  | 16 312 645,00 |
| 610 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Мира, д.16 | 5241000123 | РО | 2025 | 3 587 220,00 |  |  |  | 3 587 220,00 |
| 611 | Муниципальный округ город Чкаловск | д. Кузнецово, ул. Алексеева, д.3 | 5241000162 | ССч | 2025 | 21 206 979,00 |  |  |  | 21 206 979,00 |
| 612 | Муниципальный округ город Чкаловск | д. Кузнецово, ул. Алексеева, д.4 | 5241000163 | ССч | 2025 | 44 853 250,00 |  |  |  | 44 853 250,00 |
| 613 | Муниципальный округ город Чкаловск | д. Кузнецово, ул. Советская, д.2 | 5241000166 | РО | 2025 | 204 561,00 |  |  |  | 204 561,00 |
| 614 | Муниципальный округ город Чкаловск | с. Катунки, ул. Чкалова, д. 5 | 5241000184 | РО | 2025 | 563 296,00 |  |  |  | 563 296,00 |
| 615 | Муниципальный округ город Чкаловск | с. Катунки, ул. Чкалова, д. 7 | 5241000185 | РО | 2025 | 12 794 673,00 |  |  |  | 12 794 673,00 |
| 40 | Шарангский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Шарангскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Шатковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Шатковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 20 621 889,00 |  |  |  | 20 621 889,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 20 621 889,00 |  |  |  | 20 621 889,00 |
| 616 | Шатковский муниципальный округ | п.Светлогорск, ул.Ленина, д.8 | 5243000012 | РО | 2025 | 765 155,00 |  |  |  | 765 155,00 |
| 617 | Шатковский муниципальный округ | п.Светлогорск, ул.Спортивная, д.1 | 5243000021 | РО | 2025 | 4 233 907,00 |  |  |  | 4 233 907,00 |
| 618 | Шатковский муниципальный округ | р.п.Шатки, ул. 1 Микрорайон, д.22 | 5243000086 | РО | 2025 | 5 870 779,00 |  |  |  | 5 870 779,00 |
| 619 | Шатковский муниципальный округ | р.п.Шатки, ул.1 Микрорайон, д.34 | 5243000153 | РО | 2025 | 1 362 357,00 |  |  |  | 1 362 357,00 |
| 620 | Шатковский муниципальный округ | р.п. Шатки, ул. Нечаевка, д. 72 | 5243000136 | РО | 2025 | 310 896,00 |  |  |  | 310 896,00 |
| 621 | Шатковский муниципальный округ | п Красный Бор, ул. Тани Савичевой, д. 22, лит а | 5243000182 | РО | 2025 | 6 681 857,00 |  |  |  | 6 681 857,00 |
| 622 | Шатковский муниципальный округ | р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 7 | 5243000103 | РО | 2025 | 311 715,00 |  |  |  | 311 715,00 |
| 623 | Шатковский муниципальный округ | р.п. Шатки, ул. 1 Мая, д. 168 | 5243000066 | РО | 2025 | 182 042,00 |  |  |  | 182 042,00 |
| 624 | Шатковский муниципальный округ | р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 33 | 5243000098 | РО | 2025 | 317 539,00 |  |  |  | 317 539,00 |
| 625 | Шатковский муниципальный округ | р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 35 | 5243000099 | РО | 2025 | 194 294,00 |  |  |  | 194 294,00 |
| 626 | Шатковский муниципальный округ | р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 28 | 5243000092 | РО | 2025 | 200 333,00 |  |  |  | 200 333,00 |
| 627 | Шатковский муниципальный округ | р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 23 | 5243000087 | РО | 2025 | 191 015,00 |  |  |  | 191 015,00 |
| 42 | Городской округ город Арзамас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Арзамас на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 1 733 277 335,48 |  | 48 428 937,55 |  | 1 684 848 397,93 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 4 015 159,00 |  | 283 842,01 |  | 3 731 316,99 |
| 628 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Мира, д.21 | 5244000442 | ССч | 2023 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 629 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 5 | 5244000537 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 630 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 4 | 5244000592 | Ссч | 2023 | 200 617,00 |  | 200 616,01 |  | 0,99 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 40 069 559,02 |  | 36 202 272,28 |  | 3 867 286,74 |
| 631 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Карла Маркса, д. 26 | 5244000258 | РО | 2024 | 8 348 298,00 |  | 8 348 298,00 |  |  |
| 632 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Карла Маркса, д. 29 | 5244000260 | РО | 2024 | 6 450 887,00 |  | 6 450 887,00 |  |  |
| 633 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Карла Маркса, д. 34 | 5244000261 | РО | 2024 | 4 567 295,00 |  | 4 567 295,00 |  |  |
| 634 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 5 | 5244000537 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 635 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 4 | 5244000592 | Ссч | 2024 | 13 822 256,03 |  | 13 468 633,82 |  | 353 622,21 |
| 636 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Цветочная, д. 42 | 5202000048 | РО | 2024 | 442 352,00 |  |  |  | 442 352,00 |
| 637 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 109 | 5202000052 | РО | 2024 | 62 842,00 |  |  |  | 62 842,00 |
| 638 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Парковая, д. 16 | 5244000518 | РО | 2024 | 2 920 065,00 |  |  |  | 2 920 065,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 1 689 192 617,46 |  | 11 942 823,26 |  | 1 677 249 794,20 |
| 639 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.26/а | 5244000684 | РО | 2025 | 12 327 732,46 |  | 11 942 823,26 |  | 384 909,20 |
| 640 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. 9 Мая, д. 5 | 5244000723 | РО | 2025 | 16 212 541,00 |  |  |  | 16 212 541,00 |
| 641 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. 9 Мая, д. 9 | 5244000727 | РО | 2025 | 7 386 598,00 |  |  |  | 7 386 598,00 |
| 642 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Горького, д.43 | 5244000160 | РО | 2025 | 6 834 815,00 |  |  |  | 6 834 815,00 |
| 643 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Калинина, д. 7 | 5244000250 | РО | 2025 | 2 770 006,00 |  |  |  | 2 770 006,00 |
| 644 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Мира, д. 19/1 | 5244000434 | РО | 2025 | 10 908 756,00 |  |  |  | 10 908 756,00 |
| 645 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Очистные сооружения, д. 2 | 5244000512 | РО | 2025 | 424 004,00 |  |  |  | 424 004,00 |
| 646 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 109 | 5202000052 | РО | 2025 | 7 758 553,00 |  |  |  | 7 758 553,00 |
| 647 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пос. Высокая Гора, д. 15 | 5244000004 | РО | 2025 | 377 070,00 |  |  |  | 377 070,00 |
| 648 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 196 | 5244000062 | РО | 2025 | 1 147 253,00 |  |  |  | 1 147 253,00 |
| 649 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Березина, д. 35/3 | 5244000107 | РО | 2025 | 272 848,00 |  |  |  | 272 848,00 |
| 650 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 3 | 5244000154 | РО | 2025 | 340 748,00 |  |  |  | 340 748,00 |
| 651 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Березина, д. 37 | 5244000110 | РО | 2025 | 412 270,00 |  |  |  | 412 270,00 |
| 652 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 29, лит. А | 5244000152 | РО | 2025 | 112 159,00 |  |  |  | 112 159,00 |
| 653 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 31 | 5244000155 | РО | 2025 | 622 568,00 |  |  |  | 622 568,00 |
| 654 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Ленина, д. 108 | 5244000372 | РО | 2025 | 6 117 154,00 |  |  |  | 6 117 154,00 |
| 655 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Лесная, д. 40, лит. а | 5244000400 | РО | 2025 | 231 262,00 |  |  |  | 231 262,00 |
| 656 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 3 | 5244000591 | РО | 2025 | 185 149,00 |  |  |  | 185 149,00 |
| 657 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Складская, д. 11/А | 5244000596 | РО | 2025 | 5 810 616,00 |  |  |  | 5 810 616,00 |
| 658 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 17 | 5244000618 | РО | 2025 | 11 160 079,00 |  |  |  | 11 160 079,00 |
| 659 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 3 | 5244000623 | РО | 2025 | 7 410 396,00 |  |  |  | 7 410 396,00 |
| 660 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 3, лит. А | 5244000624 | РО | 2025 | 86 419,00 |  |  |  | 86 419,00 |
| 661 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 21 | 5244000716 | ССч | 2025 | 1 868 953,00 |  |  |  | 1 868 953,00 |
| 662 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 18 | 5244000148 | РО | 2025 | 341 783,00 |  |  |  | 341 783,00 |
| 663 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Кирова, д. 56 | 5244000273 | РО | 2025 | 933 981,00 |  |  |  | 933 981,00 |
| 664 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Станционная, д. 44 | 5244000608 | РО | 2025 | 249 036,00 |  |  |  | 249 036,00 |
| 665 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 6 | 5244000316 | ССч | 2025 | 40 170 227,00 |  |  |  | 40 170 227,00 |
| 666 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 18 | 5244000432 | ССч | 2025 | 24 572 221,00 |  |  |  | 24 572 221,00 |
| 667 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 76/А | 5244000483 | ССч | 2025 | 16 621 625,00 |  |  |  | 16 621 625,00 |
| 668 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 22/2 | 5244000526 | ССч | 2025 | 37 851 486,00 |  |  |  | 37 851 486,00 |
| 669 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 6 | 5244000538 | ССч | 2025 | 30 200 134,00 |  |  |  | 30 200 134,00 |
| 670 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Победы, д. 4 | 5244000567 | ССч | 2025 | 41 215 053,00 |  |  |  | 41 215 053,00 |
| 671 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 1 | 5244000588 | ССч | 2025 | 22 661 187,00 |  |  |  | 22 661 187,00 |
| 672 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр Ленина, д. 186/3 | 5244000031 | ССч | 2025 | 91 724 484,00 |  |  |  | 91 724 484,00 |
| 673 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 26 | 5244000193 | ССч | 2025 | 43 575 488,00 |  |  |  | 43 575 488,00 |
| 674 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 67 | 5244000480 | ССч | 2025 | 71 268 429,00 |  |  |  | 71 268 429,00 |
| 675 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 11 | 5244000704 | ССч | 2025 | 4 737 003,00 |  |  |  | 4 737 003,00 |
| 676 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 3 | 5244000170 | ССч | 2025 | 11 382 682,00 |  |  |  | 11 382 682,00 |
| 677 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 9 | 5244000173 | ССч | 2025 | 10 091 755,00 |  |  |  | 10 091 755,00 |
| 678 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 26 | 5244000227 | ССч | 2025 | 13 700 848,00 |  |  |  | 13 700 848,00 |
| 679 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 9 | 5244000252 | ССч | 2025 | 3 736 127,00 |  |  |  | 3 736 127,00 |
| 680 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 7/3 | 5244000319 | ССч | 2025 | 28 360 285,00 |  |  |  | 28 360 285,00 |
| 681 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Нижегородская, д. 18 | 5244000490 | ССч | 2025 | 20 858 216,00 |  |  |  | 20 858 216,00 |
| 682 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 28 | 5244000532 | ССч | 2025 | 46 808 540,00 |  |  |  | 46 808 540,00 |
| 683 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Победы, д. 3 | 5244000566 | ССч | 2025 | 29 898 572,00 |  |  |  | 29 898 572,00 |
| 684 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 3/2 | 5244000454 | ССч | 2025 | 90 580 070,00 |  |  |  | 90 580 070,00 |
| 685 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 17 | 5244000589 | ССч | 2025 | 25 898 507,00 |  |  |  | 25 898 507,00 |
| 686 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 19 | 5244000715 | ССч | 2025 | 9 357 448,00 |  |  |  | 9 357 448,00 |
| 687 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 3 | 5244000651 | ССч | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 688 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 188 | 5244000058 | ССч | 2025 | 22 670 524,00 |  |  |  | 22 670 524,00 |
| 689 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 204 | 5244000009 | ССч | 2025 | 11 489 705,00 |  |  |  | 11 489 705,00 |
| 690 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 3 | 5244000722 | ССч | 2025 | 7 813 910,00 |  |  |  | 7 813 910,00 |
| 691 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 7 | 5244000317 | ССч | 2025 | 64 300 417,00 |  |  |  | 64 300 417,00 |
| 692 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 11 | 5244000164 | ССч | 2025 | 2 560 246,00 |  |  |  | 2 560 246,00 |
| 693 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 5/3 | 5244000466 | ССч | 2025 | 29 798 626,00 |  |  |  | 29 798 626,00 |
| 694 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 20 | 5244000223 | ССч | 2025 | 1 176 025,00 |  |  |  | 1 176 025,00 |
| 695 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 3 | 5244000230 | ССч | 2025 | 590 254,00 |  |  |  | 590 254,00 |
| 696 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 22/1 | 5244000525 | ССч | 2025 | 1 241 167,00 |  |  |  | 1 241 167,00 |
| 697 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 18/1 | 5244000520 | ССч | 2025 | 3 195 725,00 |  |  |  | 3 195 725,00 |
| 698 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 5 | 5244000248 | ССч | 2025 | 942 562,00 |  |  |  | 942 562,00 |
| 699 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 | 5244000683 | ССч | 2025 | 1 501 634,00 |  |  |  | 1 501 634,00 |
| 700 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 105 | 5244000013 | СсчРО | 2025 | 457 997,00 |  |  |  | 457 997,00 |
| 701 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 17/4 | 5244000431 | ССч | 2025 | 1 430 888,00 |  |  |  | 1 430 888,00 |
| 702 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 13 | 5244000165 | ССч | 2025 | 11 733 342,00 |  |  |  | 11 733 342,00 |
| 703 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Кирова, д. 49 | 5244000272 | СсчРО | 2025 | 27 629 414,00 |  |  |  | 27 629 414,00 |
| 704 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 18/4 | 5244000523 | ССч | 2025 | 36 861 681,00 |  |  |  | 36 861 681,00 |
| 705 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 192 | 5244000035 | ССч | 2025 | 7 379 476,00 |  |  |  | 7 379 476,00 |
| 706 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 11 | 5244000215 | ССч | 2025 | 18 559 618,00 |  |  |  | 18 559 618,00 |
| 707 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 15 | 5244000218 | СсчРО | 2025 | 57 894 323,00 |  |  |  | 57 894 323,00 |
| 708 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 11 | 5244000300 | ССч | 2025 | 26 040 425,00 |  |  |  | 26 040 425,00 |
| 709 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 3/1 | 5244000308 | ССч | 2025 | 24 507 681,00 |  |  |  | 24 507 681,00 |
| 710 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 7/2 | 5244000318 | ССч | 2025 | 24 060 098,00 |  |  |  | 24 060 098,00 |
| 711 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Ленина, д. 97 | 5244000383 | ССч | 2025 | 11 555 164,00 |  |  |  | 11 555 164,00 |
| 712 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 17/3 | 5244000430 | ССч | 2025 | 2 892 160,00 |  |  |  | 2 892 160,00 |
| 713 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 18/3 | 5244000522 | ССч | 2025 | 19 792 017,00 |  |  |  | 19 792 017,00 |
| 714 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 22/3 | 5244000527 | ССч | 2025 | 22 116 547,00 |  |  |  | 22 116 547,00 |
| 715 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 3 | 5244000533 | ССч | 2025 | 12 918 155,00 |  |  |  | 12 918 155,00 |
| 716 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 14 | 5244000302 | ССч | 2025 | 36 548 484,00 |  |  |  | 36 548 484,00 |
| 717 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 15/3 | 5244000711 | ССч | 2025 | 30 253 950,00 |  |  |  | 30 253 950,00 |
| 718 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 14 | 5244000278 | ССч | 2025 | 16 727 945,00 |  |  |  | 16 727 945,00 |
| 719 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 194 | 5244000061 | ССч | 2025 | 16 386 995,00 |  |  |  | 16 386 995,00 |
| 720 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 15 | 5244000710 | ССч | 2025 | 7 806 106,00 |  |  |  | 7 806 106,00 |
| 721 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 125 | 5244000015 | ССч | 2025 | 35 319 249,00 |  |  |  | 35 319 249,00 |
| 722 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 131 | 5244000018 | ССч | 2025 | 28 425 459,00 |  |  |  | 28 425 459,00 |
| 723 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 135 | 5244000021 | ССч | 2025 | 18 348 225,00 |  |  |  | 18 348 225,00 |
| 724 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 137 | 5244000022 | ССч | 2025 | 51 173 577,00 |  |  |  | 51 173 577,00 |
| 725 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 38 | 5244000236 | ССч | 2025 | 11 462 863,00 |  |  |  | 11 462 863,00 |
| 726 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 10 | 5244000298 | ССч | 2025 | 8 100 540,00 |  |  |  | 8 100 540,00 |
| 727 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 10/Б | 5244000299 | ССч | 2025 | 27 808 359,00 |  |  |  | 27 808 359,00 |
| 728 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 12 | 5244000301 | ССч | 2025 | 21 765 652,00 |  |  |  | 21 765 652,00 |
| 729 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 14 | 5244000709 | ССч | 2025 | 2 160 395,00 |  |  |  | 2 160 395,00 |
| 730 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 6 | 5244000467 | ССч | 2025 | 1 371 530,00 |  |  |  | 1 371 530,00 |
| 731 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 26 | 5244000719 | ССч | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 732 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Победы, д. 1 | 5244000563 | ССч | 2025 | 4 494 034,00 |  |  |  | 4 494 034,00 |
| 733 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Победы, д. 11 | 5244000564 | ССч | 2025 | 2 071 142,00 |  |  |  | 2 071 142,00 |
| 734 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 8 | 5244000468 | ССч | 2025 | 29 494 843,00 |  |  |  | 29 494 843,00 |
| 735 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 38 | 5202000056 | ССч | 2025 | 5 649 736,00 |  |  |  | 5 649 736,00 |
| 736 | Городской округ город Арзамас | п. Балахониха, ул. Молодежная, д. 3 | 5202000061 | РО | 2025 | 333 587,00 |  |  |  | 333 587,00 |
| 737 | Городской округ город Арзамас | с. Водоватово, ул. Школьная, д. 39 | 5202000168 | РО | 2025 | 2 416 903,00 |  |  |  | 2 416 903,00 |
| 738 | Городской округ город Арзамас | рп. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 7 | 5202000126 | РО | 2025 | 282 856,00 |  |  |  | 282 856,00 |
| 739 | Городской округ город Арзамас | с. Чернуха, ул. Гагарина, д. 19 | 5202000217 | РО | 2025 | 178 333,00 |  |  |  | 178 333,00 |
| 740 | Городской округ город Арзамас | с. Абрамово, 1 микрорайон, д. 3 | 5202000154 | РО | 2025 | 192 780,00 |  |  |  | 192 780,00 |
| 741 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Арзамасская, д. 15 | 5202000022 | ССч | 2025 | 5 469 779,00 |  |  |  | 5 469 779,00 |
| 742 | Городской округ город Арзамас | п. Ломовка, ул. Советская, д. 1 | 5202000072 | РО | 2025 | 696 953,00 |  |  |  | 696 953,00 |
| 743 | Городской округ город Арзамас | с. Чернуха, ул. Заводская, д. 13 | 5202000198 | РО | 2025 | 436 730,00 |  |  |  | 436 730,00 |
| 744 | Городской округ город Арзамас | с. Шатовка, д. 4 | 5202000246 | РО | 2025 | 375 301,00 |  |  |  | 375 301,00 |
| 745 | Городской округ город Арзамас | с. Чернуха, ул. Ленина, д. 201 | 5202000208 | РО | 2025 | 178 851,00 |  |  |  | 178 851,00 |
| 746 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 37 | 5202000055 | РО | 2025 | 5 539 596,00 |  |  |  | 5 539 596,00 |
| 747 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Цветочная, д. 42 | 5202000048 | РО | 2025 | 7 833 002,00 |  |  |  | 7 833 002,00 |
| 748 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Молодежная, д. 22 | 5202000042 | РО | 2025 | 8 797 916,00 |  |  |  | 8 797 916,00 |
| 749 | Городской округ город Арзамас | рп. Выездное, ул. Куликова, д. 32 | 5202000103 | РО | 2025 | 5 779 183,00 |  |  |  | 5 779 183,00 |
| 750 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 162 | 5244000055 | РО | 2025 | 6 061 158,00 |  |  |  | 6 061 158,00 |
| 751 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 45 | 5244000262 | РО | 2025 | 2 929 592,00 |  |  |  | 2 929 592,00 |
| 752 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Ленина, д. 31 | 5244000378 | РО | 2025 | 1 211 722,00 |  |  |  | 1 211 722,00 |
| 43 | Муниципальный округ город Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Бор на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 403 065 502,00 |  | 6 038 172,80 |  | 397 027 329,20 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 171 586,00 |  |  |  | 171 586,00 |
| 753 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, кв-л Дружба, д.17 | 5245000823 | РО | 2023 | 171 586,00 |  |  |  | 171 586,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 71 530 805,00 |  | 6 038 172,80 |  | 65 492 632,20 |
| 754 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чугунова, д. 9 | 5245000423 | ССч | 2024 | 8 155 729,00 |  |  |  | 8 155 729,00 |
| 755 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чугунова, д. 8 | 5245000579 | ССч | 2024 | 8 088 110,00 |  |  |  | 8 088 110,00 |
| 756 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Чапаева, д. 7 | 5245000919 | РО | 2024 | 1 566 475,00 |  |  |  | 1 566 475,00 |
| 757 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Кольцова, д.43а | 5245000107 | РО | 2024 | 199 814,00 |  |  |  | 199 814,00 |
| 758 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Нахимова, д.43 | 5245000297 | РО | 2024 | 205 504,00 |  |  |  | 205 504,00 |
| 759 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 45 | 5245000368 | РО | 2024 | 171 388,00 |  |  |  | 171 388,00 |
| 760 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 47 | 5245000369 | РО | 2024 | 173 006,00 |  |  |  | 173 006,00 |
| 761 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 49 | 5245000370 | РО | 2024 | 171 679,00 |  |  |  | 171 679,00 |
| 762 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 55 | 5245000371 | РО | 2024 | 181 679,00 |  |  |  | 181 679,00 |
| 763 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д.51 | 5245000372 | РО | 2024 | 172 908,00 |  |  |  | 172 908,00 |
| 764 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 10 | 5245000756 | РО | 2024 | 130 524,00 |  |  |  | 130 524,00 |
| 765 | Муниципальный округ город Бор | д.Варначово, д. 13 | 5245000631 | РО | 2024 | 94 535,00 |  |  |  | 94 535,00 |
| 766 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 13 | 5245000718 | РО | 2024 | 4 187 840,00 |  |  |  | 4 187 840,00 |
| 767 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чайковского, д. 12 | 5245000031 | РО | 2024 | 1 374 943,00 |  |  |  | 1 374 943,00 |
| 768 | Муниципальный округ город Бор | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 22 | 5245000924 | РО | 2024 | 213 666,00 |  |  |  | 213 666,00 |
| 769 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 15 | 5245000675 | РО | 2024 | 8 081 919,00 |  |  |  | 8 081 919,00 |
| 770 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 17 | 5245000676 | РО | 2024 | 6 269 788,00 |  |  |  | 6 269 788,00 |
| 771 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 12 | 5245000758 | РО | 2024 | 2 199 483,00 |  |  |  | 2 199 483,00 |
| 772 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 18 | 5245001178 | РО | 2024 | 141 800,00 |  |  |  | 141 800,00 |
| 773 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 22 | 5245001218 | РО | 2024 | 128 360,00 |  |  |  | 128 360,00 |
| 774 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 28 | 5245001219 | РО | 2024 | 6 315 170,00 |  |  |  | 6 315 170,00 |
| 775 | Муниципальный округ город Бор | с. Кантаурово, ул. Совхозная, д. 10 | 5245001200 | РО | 2024 | 4 865 287,00 |  |  |  | 4 865 287,00 |
| 776 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Свердлова, д. 74 | 5245000347 | РО | 2024 | 125 567,00 |  |  |  | 125 567,00 |
| 777 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Интернациональная, д. 64 | 5245000475 | РО | 2024 | 1 984 625,00 |  |  |  | 1 984 625,00 |
| 778 | Муниципальный округ город Бор | п. Неклюдово, ул. Трудовая, д. 4 | 5245000914 | РО | 2024 | 1 964 848,00 |  |  |  | 1 964 848,00 |
| 779 | Муниципальный округ город Бор | п. Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, д. 9 | 5245001069 | РО | 2024 | 2 351 513,00 |  |  |  | 2 351 513,00 |
| 780 | Муниципальный округ город Бор | п. Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, д. 26 | 5245001113 | РО | 2024 | 2 437 784,00 |  |  |  | 2 437 784,00 |
| 781 | Муниципальный округ город Бор | с. Останкино, ул. Школьная, д. 18 | 5245001304 | РО | 2024 | 3 356 187,00 |  |  |  | 3 356 187,00 |
| 782 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 5 | 5245000707 | РО | 2024 | 80 695,00 |  |  |  | 80 695,00 |
| 783 | Муниципальный округ город Бор | д. Рекшино, д. 66 | 5245000629 | РО | 2024 | 101 805,00 |  |  |  | 101 805,00 |
| 784 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, мкр. Прибрежный, д. 2 | 5245000080 | РО | 2024 | 6 038 174,00 |  | 6 038 172,80 |  | 1,20 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 331 363 111,00 |  |  |  | 331 363 111,00 |
| 785 | Муниципальный округ город Бор | Железнодорожный, ул. Октябрьская, д.7 | 5245000706 | РО | 2025 | 2 148 114,00 |  |  |  | 2 148 114,00 |
| 786 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, ул. Железнодорожная, д.44 | 5245000831 | РО | 2025 | 2 470 167,00 |  |  |  | 2 470 167,00 |
| 787 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, кв-л Дружба, д.17 | 5245000823 | РО | 2025 | 9 751 266,00 |  |  |  | 9 751 266,00 |
| 788 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, ул. Чапаева, д.21 | 5245000891 | РО | 2025 | 5 005 285,00 |  |  |  | 5 005 285,00 |
| 789 | Муниципальный округ город Бор | п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2 | 5245000849 | РО | 2025 | 4 925 508,00 |  |  |  | 4 925 508,00 |
| 790 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Кольцова, д.43а | 5245000107 | РО | 2025 | 2 404 002,00 |  |  |  | 2 404 002,00 |
| 791 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Короткова, д.31 | 5245000190 | РО | 2025 | 140 059,00 |  |  |  | 140 059,00 |
| 792 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Нахимова, д.40 | 5245000295 | РО | 2025 | 171 103,00 |  |  |  | 171 103,00 |
| 793 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Нахимова, д.43 | 5245000297 | РО | 2025 | 155 642,00 |  |  |  | 155 642,00 |
| 794 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 45 | 5245000368 | РО | 2025 | 82 998,00 |  |  |  | 82 998,00 |
| 795 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 47 | 5245000369 | РО | 2025 | 77 249,00 |  |  |  | 77 249,00 |
| 796 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 49 | 5245000370 | РО | 2025 | 79 325,00 |  |  |  | 79 325,00 |
| 797 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 55 | 5245000371 | РО | 2025 | 78 648,00 |  |  |  | 78 648,00 |
| 798 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д.51 | 5245000372 | РО | 2025 | 77 385,00 |  |  |  | 77 385,00 |
| 799 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул.Нахимова, д.38 | 5245000523 | РО | 2025 | 109 312,00 |  |  |  | 109 312,00 |
| 800 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 10 | 5245000756 | РО | 2025 | 3 854 998,00 |  |  |  | 3 854 998,00 |
| 801 | Муниципальный округ город Бор | с.Линда, ул.Школьная, д.17 | 5245001268 | РО | 2025 | 6 377 347,00 |  |  |  | 6 377 347,00 |
| 802 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чугунова, д. 9 | 5245000423 | ССч | 2025 | 1 822 271,00 |  |  |  | 1 822 271,00 |
| 803 | Муниципальный округ город Бор | п Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 6 | 5245000700 | СсчРО | 2025 | 3 624 026,00 |  |  |  | 3 624 026,00 |
| 804 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Свердлова, д. 74 | 5245000347 | РО | 2025 | 4 438 325,00 |  |  |  | 4 438 325,00 |
| 805 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Суворова, д. 53 | 5245000373 | РО | 2025 | 73 939,00 |  |  |  | 73 939,00 |
| 806 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чернышевского, д. 1 | 5245000410 | РО | 2025 | 172 898,00 |  |  |  | 172 898,00 |
| 807 | Муниципальный округ город Бор | д. Рекшино, д. 66 | 5245000629 | РО | 2025 | 2 073 745,00 |  |  |  | 2 073 745,00 |
| 808 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Полевая, д. 7 | 5245000813 | РО | 2025 | 129 458,00 |  |  |  | 129 458,00 |
| 809 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Полевая, д. 8 | 5245000867 | РО | 2025 | 193 906,00 |  |  |  | 193 906,00 |
| 810 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 18 | 5245001178 | РО | 2025 | 10 073 838,00 |  |  |  | 10 073 838,00 |
| 811 | Муниципальный округ город Бор | п.ст Киселиха, ул. Вокзальная, д. 2 | 5245001315 | РО | 2025 | 73 076,00 |  |  |  | 73 076,00 |
| 812 | Муниципальный округ город Бор | п.ст Киселиха, ул. Вокзальная, д. 3 | 5245001316 | РО | 2025 | 71 437,00 |  |  |  | 71 437,00 |
| 813 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, пер Воровского, д. 9 | 5245000090 | ССч | 2025 | 8 110 658,00 |  |  |  | 8 110 658,00 |
| 814 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Интернациональная, д. 64 | 5245000475 | РО | 2025 | 1 533 719,00 |  |  |  | 1 533 719,00 |
| 815 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Плеханова, д. 15 | 5245000540 | РО | 2025 | 316 849,00 |  |  |  | 316 849,00 |
| 816 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Тургенева, д. 105 | 5245000557 | ССч | 2025 | 19 890 703,00 |  |  |  | 19 890 703,00 |
| 817 | Муниципальный округ город Бор | п Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 11 | 5245000674 | РО | 2025 | 489 531,00 |  |  |  | 489 531,00 |
| 818 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 15 | 5245000675 | РО | 2025 | 382 591,00 |  |  |  | 382 591,00 |
| 819 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул. Победы, д. 16 | 5245001013 | ССч | 2025 | 18 872 162,00 |  |  |  | 18 872 162,00 |
| 820 | Муниципальный округ город Бор | п свх "Сормовский Пролетарий", ул. Садовая, д. 11 | 5245001158 | РО | 2025 | 347 218,00 |  |  |  | 347 218,00 |
| 821 | Муниципальный округ город Бор | п свх "Сормовский Пролетарий", ул. Центральная, д. 8 | 5245001177 | РО | 2025 | 283 374,00 |  |  |  | 283 374,00 |
| 822 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 19 | 5245001270 | РО | 2025 | 2 016 460,00 |  |  |  | 2 016 460,00 |
| 823 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 2 | 5245001271 | РО | 2025 | 679 424,00 |  |  |  | 679 424,00 |
| 824 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 21 | 5245001273 | РО | 2025 | 495 182,00 |  |  |  | 495 182,00 |
| 825 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 22 | 5245001274 | РО | 2025 | 621 403,00 |  |  |  | 621 403,00 |
| 826 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 23 | 5245001275 | РО | 2025 | 661 996,00 |  |  |  | 661 996,00 |
| 827 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 24 | 5245001276 | РО | 2025 | 666 741,00 |  |  |  | 666 741,00 |
| 828 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 27 | 5245001279 | РО | 2025 | 547 637,00 |  |  |  | 547 637,00 |
| 829 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 29 | 5245001281 | РО | 2025 | 15 686 183,00 |  |  |  | 15 686 183,00 |
| 830 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул. Школьная, д. 5 | 5245001287 | РО | 2025 | 338 763,00 |  |  |  | 338 763,00 |
| 831 | Муниципальный округ город Бор | с Спасское, ул. Центральная, д. 81 | 5245001345 | РО | 2025 | 552 728,00 |  |  |  | 552 728,00 |
| 832 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д. 23 | 5245001365 | РО | 2025 | 587 238,00 |  |  |  | 587 238,00 |
| 833 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д. 24 | 5245001366 | РО | 2025 | 611 870,00 |  |  |  | 611 870,00 |
| 834 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д. 26 | 5245001367 | РО | 2025 | 553 763,00 |  |  |  | 553 763,00 |
| 835 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д. 32 | 5245001368 | РО | 2025 | 584 909,00 |  |  |  | 584 909,00 |
| 836 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, пер Ананьева, д. 6 | 5245000088 | РО | 2025 | 123 953,00 |  |  |  | 123 953,00 |
| 837 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, пер Свердлова, д. 9 | 5245000101 | РО | 2025 | 317 151,00 |  |  |  | 317 151,00 |
| 838 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Буденного, д. 51 | 5245000144 | РО | 2025 | 146 842,00 |  |  |  | 146 842,00 |
| 839 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Луначарского, д. 189 | 5245000216 | РО | 2025 | 242 393,00 |  |  |  | 242 393,00 |
| 840 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Некрасова, д. 13, лит а | 5245000527 | РО | 2025 | 182 172,00 |  |  |  | 182 172,00 |
| 841 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Первомайская, д. 14 | 5245000321 | РО | 2025 | 722 411,00 |  |  |  | 722 411,00 |
| 842 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Первомайская, д. 3, лит а | 5245000322 | ССч | 2025 | 23 014 914,00 |  |  |  | 23 014 914,00 |
| 843 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Первомайская, д. 5, лит а | 5245000323 | РО | 2025 | 1 276 972,00 |  |  |  | 1 276 972,00 |
| 844 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Филиппова, д. 10 | 5245000382 | РО | 2025 | 146 368,00 |  |  |  | 146 368,00 |
| 845 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Филиппова, д. 6 | 5245000384 | РО | 2025 | 1 712 480,00 |  |  |  | 1 712 480,00 |
| 846 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чайковского, д. 12 | 5245000031 | РО | 2025 | 5 283 179,00 |  |  |  | 5 283 179,00 |
| 847 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Щербакова, д. 4 | 5245000426 | РО | 2025 | 441 518,00 |  |  |  | 441 518,00 |
| 848 | Муниципальный округ город Бор | д. Каликино, ул. Октябрьская, д. 17 | 5245000619 | РО | 2025 | 2 627 247,00 |  |  |  | 2 627 247,00 |
| 849 | Муниципальный округ город Бор | д. Красная Слобода, ул. Центральная, д. 14 | 5245000651 | РО | 2025 | 618 168,00 |  |  |  | 618 168,00 |
| 850 | Муниципальный округ город Бор | д. Овечкино, д. 1 | 5245000657 | РО | 2025 | 313 484,00 |  |  |  | 313 484,00 |
| 851 | Муниципальный округ город Бор | п Большое Пикино, ул. Кооперативная, д. 2 | 5245000771 | РО | 2025 | 474 260,00 |  |  |  | 474 260,00 |
| 852 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 13 | 5245000718 | РО | 2025 | 2 906 252,00 |  |  |  | 2 906 252,00 |
| 853 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 17 | 5245000676 | РО | 2025 | 396 094,00 |  |  |  | 396 094,00 |
| 854 | Муниципальный округ город Бор | п Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 7 | 5245000701 | РО | 2025 | 481 723,00 |  |  |  | 481 723,00 |
| 855 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 5 | 5245000707 | РО | 2025 | 310 982,00 |  |  |  | 310 982,00 |
| 856 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Вокзальная, д. 94 | 5245000839 | РО | 2025 | 373 576,00 |  |  |  | 373 576,00 |
| 857 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Клубная, д. 1 | 5245000900 | РО | 2025 | 237 475,00 |  |  |  | 237 475,00 |
| 858 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Трудовая, д. 2 | 5245000910 | РО | 2025 | 239 503,00 |  |  |  | 239 503,00 |
| 859 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Трудовая, д. 5 | 5245000882 | РО | 2025 | 855 815,00 |  |  |  | 855 815,00 |
| 860 | Муниципальный округ город Бор | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 22 | 5245000924 | РО | 2025 | 146 238,00 |  |  |  | 146 238,00 |
| 861 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул. Победы, д. 13 | 5245001004 | РО | 2025 | 956 758,00 |  |  |  | 956 758,00 |
| 862 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул. Победы, д. 14 | 5245001005 | РО | 2025 | 891 383,00 |  |  |  | 891 383,00 |
| 863 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул. Победы, д. 9 | 5245001045 | РО | 2025 | 247 009,00 |  |  |  | 247 009,00 |
| 864 | Муниципальный округ город Бор | п Ситники, ул. Центральная, д. 16 | 5245001210 | РО | 2025 | 302 441,00 |  |  |  | 302 441,00 |
| 865 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 22 | 5245001218 | РО | 2025 | 3 896 464,00 |  |  |  | 3 896 464,00 |
| 866 | Муниципальный округ город Бор | п Ситники, ул. Центральная, д. 23 | 5245001233 | РО | 2025 | 211 032,00 |  |  |  | 211 032,00 |
| 867 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 28 | 5245001219 | РО | 2025 | 394 152,00 |  |  |  | 394 152,00 |
| 868 | Муниципальный округ город Бор | п Ситники, ул. Центральная, д. 30 | 5245001227 | РО | 2025 | 396 827,00 |  |  |  | 396 827,00 |
| 869 | Муниципальный округ город Бор | п Чистое Борское, ул. Октябрьская, д. 11 | 5245001382 | РО | 2025 | 312 061,00 |  |  |  | 312 061,00 |
| 870 | Муниципальный округ город Бор | п Чистое Борское, ул. Октябрьская, д. 4, лит а | 5245001397 | РО | 2025 | 317 280,00 |  |  |  | 317 280,00 |
| 871 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 12 | 5245000758 | РО | 2025 | 5 871 491,00 |  |  |  | 5 871 491,00 |
| 872 | Муниципальный округ город Бор | с. Кантаурово, ул. Совхозная, д. 10 | 5245001200 | РО | 2025 | 7 848 249,00 |  |  |  | 7 848 249,00 |
| 873 | Муниципальный округ город Бор | с Кантаурово, ул. Совхозная, д. 17 | 5245001249 | РО | 2025 | 5 707 409,00 |  |  |  | 5 707 409,00 |
| 874 | Муниципальный округ город Бор | с Кантаурово, ул. Совхозная, д. 20 | 5245001243 | СсчРО | 2025 | 9 399 269,00 |  |  |  | 9 399 269,00 |
| 875 | Муниципальный округ город Бор | с. Останкино, ул. Школьная, д. 18 | 5245001304 | РО | 2025 | 277 766,00 |  |  |  | 277 766,00 |
| 876 | Муниципальный округ город Бор | с Редькино, д. 5 | 5245001329 | РО | 2025 | 305 935,00 |  |  |  | 305 935,00 |
| 877 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Новая, д. 8 | 5245000102 | ССч | 2025 | 16 533 585,00 |  |  |  | 16 533 585,00 |
| 878 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул. Трудовая, д. 2, лит а | 5245000103 | ССч | 2025 | 380 771,00 |  |  |  | 380 771,00 |
| 879 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, кв-л Дружба, д. 19 | 5245000825 | ССч | 2025 | 25 154 062,00 |  |  |  | 25 154 062,00 |
| 880 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. 2-ой микрорайон, д. 45 | 5245000605 | ССч | 2025 | 37 157 625,00 |  |  |  | 37 157 625,00 |
| 881 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Махалова, д. 23 | 5245000253 | ССч | 2025 | 19 930 497,00 |  |  |  | 19 930 497,00 |
| 882 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Максима Горького, д. 106 | 5245000500 | ССч | 2025 | 9 468 105,00 |  |  |  | 9 468 105,00 |
| 883 | Муниципальный округ город Бор | п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 1 | 5245000931 | РО | 2025 | 3 829 142,00 |  |  |  | 3 829 142,00 |
| 884 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 15 | 5245001179 | РО | 2025 | 2 338 495,00 |  |  |  | 2 338 495,00 |
| 885 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, ул.Вокзальная, д.86а | 5245000894 | РО | 2025 | 157 704,00 |  |  |  | 157 704,00 |
| 44 | Городской округ город Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Выкса на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 395 597 077,16 |  |  |  | 395 597 077,16 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 28 755 900,00 |  |  |  | 28 755 900,00 |
| 886 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Гоголя, д.17 | 5246000011 | РО | 2024 | 16 211 675,00 |  |  |  | 16 211 675,00 |
| 887 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д.32 | 5246000263 | РО | 2024 | 6 438 468,00 |  |  |  | 6 438 468,00 |
| 888 | Городской округ город Выкса | р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д. 16 | 5246000565 | РО | 2024 | 2 694 119,00 |  |  |  | 2 694 119,00 |
| 889 | Городской округ город Выкса | р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д. 6 | 5246000572 | РО | 2024 | 202 205,00 |  |  |  | 202 205,00 |
| 890 | Городской округ город Выкса | р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д.11 | 5246000541 | РО | 2024 | 1 889 650,00 |  |  |  | 1 889 650,00 |
| 891 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Стахановская, д. 23 | 5246000393 | РО | 2024 | 1 319 783,00 |  |  |  | 1 319 783,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 366 841 177,16 |  |  |  | 366 841 177,16 |
| 892 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д.9 | 5246000283 | ССч | 2025 | 6 576 025,00 |  |  |  | 6 576 025,00 |
| 893 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Центральный, д.5 | 5246000101 | ССч | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 894 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Гоголя, д.3 | 5246000025 | РО | 2025 | 3 279 442,00 |  |  |  | 3 279 442,00 |
| 895 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Гоголя, д.49 | 5246000044 | РО | 2025 | 11 208 347,00 |  |  |  | 11 208 347,00 |
| 896 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.47 | 5246000182 | РО | 2025 | 4 084 811,00 |  |  |  | 4 084 811,00 |
| 897 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Нахимова, д.19 | 5246000314 | РО | 2025 | 1 080 577,00 |  |  |  | 1 080 577,00 |
| 898 | Городской округ город Выкса | р.п. Досчатое, мкр. Приокский, д.5 | 5246000486 | РО | 2025 | 7 453 774,00 |  |  |  | 7 453 774,00 |
| 899 | Городской округ город Выкса | р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д.1 | 5246000557 | РО | 2025 | 2 759 014,00 |  |  |  | 2 759 014,00 |
| 900 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 29 | 5246000174 | ССч | 2025 | 14 602 139,00 |  |  |  | 14 602 139,00 |
| 901 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 6 | 5246000122 | ССч | 2025 | 12 202 929,00 |  |  |  | 12 202 929,00 |
| 902 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Салтанова, д. 34 | 5246000376 | ССч | 2025 | 9 191 760,00 |  |  |  | 9 191 760,00 |
| 903 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Стахановская, д. 20 | 5246000392 | ССч | 2025 | 20 272 608,00 |  |  |  | 20 272 608,00 |
| 904 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 47 | 5246000042 | ССч | 2025 | 50 781 598,00 |  |  |  | 50 781 598,00 |
| 905 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Островского, д. 43 | 5246000346 | РО | 2025 | 12 000,00 |  |  |  | 12 000,00 |
| 906 | Городской округ город Выкса | п Дружба, мк-он Дружба, д. 2 | 5246000451 | ССч | 2025 | 4 740 723,70 |  |  |  | 4 740 723,70 |
| 907 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Островского, д. 21 | 5246000331 | РО | 2025 | 12 000,00 |  |  |  | 12 000,00 |
| 908 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 2 | 5246000116 | ССч | 2025 | 9 554 776,00 |  |  |  | 9 554 776,00 |
| 909 | Городской округ город Выкса | р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д. 6 | 5246000572 | РО | 2025 | 6 194 416,00 |  |  |  | 6 194 416,00 |
| 910 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Салтанова, д. 67 | 5246000379 | ССч | 2025 | 3 842 230,00 |  |  |  | 3 842 230,00 |
| 911 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Пушкина, д. 3 | 5246000372 | ССч | 2025 | 5 512 288,00 |  |  |  | 5 512 288,00 |
| 912 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Стахановская, д. 23 | 5246000393 | РО | 2025 | 20 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 913 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 28 | 5246000260 | ССч | 2025 | 16 770 370,00 |  |  |  | 16 770 370,00 |
| 914 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Южный, д. 6 | 5246000145 | ССч | 2025 | 3 328 789,24 |  |  |  | 3 328 789,24 |
| 915 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 6 | 5246000282 | ССч | 2025 | 30 730 515,00 |  |  |  | 30 730 515,00 |
| 916 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Пирогова, д. 9 | 5246000363 | РО | 2025 | 17 000,00 |  |  |  | 17 000,00 |
| 917 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 15 | 5246000114 | ССч | 2025 | 15 684 699,00 |  |  |  | 15 684 699,00 |
| 918 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 14 | 5246000113 | ССч | 2025 | 6 465 118,00 |  |  |  | 6 465 118,00 |
| 919 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 78 | 5246000131 | ССч | 2025 | 603 176,00 |  |  |  | 603 176,00 |
| 920 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 79 | 5246000132 | ССч | 2025 | 2 530 937,00 |  |  |  | 2 530 937,00 |
| 921 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 31 | 5246000028 | ССч | 2025 | 2 939 098,00 |  |  |  | 2 939 098,00 |
| 922 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 4 | 5246000273 | ССч | 2025 | 15 491 227,00 |  |  |  | 15 491 227,00 |
| 923 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Лизы Чайкиной, д. 15 | 5246000307 | ССч | 2025 | 11 236 214,00 |  |  |  | 11 236 214,00 |
| 924 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Южный, д. 11 | 5246000135 | ССч | 2025 | 9 061 046,00 |  |  |  | 9 061 046,00 |
| 925 | Городской округ город Выкса | р.п. Досчатое, мк-он Приокский, д. 16 | 5246000480 | ССч | 2025 | 1 033 745,00 |  |  |  | 1 033 745,00 |
| 926 | Городской округ город Выкса | р.п. Досчатое, мк-он Приокский, д. 15 | 5246000479 | ССч | 2025 | 930 371,00 |  |  |  | 930 371,00 |
| 927 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Южный, д. 23 | 5246000141 | ССч | 2025 | 5 890 675,00 |  |  |  | 5 890 675,00 |
| 928 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Жуковского, д. 9 | 5246000076 | ССч | 2025 | 16 878 075,00 |  |  |  | 16 878 075,00 |
| 929 | Городской округ город Выкса | р.п. Досчатое, мк-он Приокский, д. 18 | 5246000483 | ССч | 2025 | 1 033 745,00 |  |  |  | 1 033 745,00 |
| 930 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Вавилина, д. 11, лит а | 5246000191 | РО | 2025 | 20 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 931 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 22 | 5246000017 | ССч | 2025 | 8 915 862,00 |  |  |  | 8 915 862,00 |
| 932 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Чкалова, д. 2 | 5246000404 | РО | 2025 | 35 000,00 |  |  |  | 35 000,00 |
| 933 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Островского, д. 17 | 5246000327 | РО | 2025 | 12 000,00 |  |  |  | 12 000,00 |
| 934 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Багратиона, д. 3 | 5246000168 | РО | 2025 | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |
| 935 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Пирогова, д. 6, лит а | 5246000360 | РО | 2025 | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |
| 936 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 25 | 5246000020 | ССч | 2025 | 4 940 846,24 |  |  |  | 4 940 846,24 |
| 937 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 74 | 5246000128 | ССч | 2025 | 2 213 845,00 |  |  |  | 2 213 845,00 |
| 938 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 5 | 5246000119 | ССч | 2025 | 6 512 103,00 |  |  |  | 6 512 103,00 |
| 939 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 1 | 5246000107 | ССч | 2025 | 3 344 121,00 |  |  |  | 3 344 121,00 |
| 940 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 70 | 5246000124 | ССч | 2025 | 5 422 962,00 |  |  |  | 5 422 962,00 |
| 941 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 72 | 5246000126 | ССч | 2025 | 4 306 095,00 |  |  |  | 4 306 095,00 |
| 942 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 73 | 5246000127 | ССч | 2025 | 4 207 136,98 |  |  |  | 4 207 136,98 |
| 943 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 20 | 5246000015 | ССч | 2025 | 4 781 632,00 |  |  |  | 4 781 632,00 |
| 944 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 2 | 5246000253 | ССч | 2025 | 1 680 000,00 |  |  |  | 1 680 000,00 |
| 945 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мк-он Центральный, д. 3 | 5246000098 | ССч | 2025 | 2 700 000,00 |  |  |  | 2 700 000,00 |
| 45 | Городской округ город Дзержинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Дзержинск на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 4 122 721 633,19 |  | 1 719 764 417,71 |  | 2 402 957 215,48 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 649 019 151,62 |  | 444 813 375,47 |  | 204 205 776,15 |
| 946 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 22 | 5247000477 | РО | 2023 | 10 190 875,00 |  |  |  | 10 190 875,00 |
| 947 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 24 | 5247000481 | РО | 2023 | 9 748 848,00 |  |  |  | 9 748 848,00 |
| 948 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 28 | 5247000488 | РО | 2023 | 10 587 494,00 |  |  |  | 10 587 494,00 |
| 949 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.18 | 5247000710 | РО | 2023 | 13 951 435,00 |  |  |  | 13 951 435,00 |
| 950 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 84 | 5247000343 | РО | 2023 | 99 035,00 |  |  |  | 99 035,00 |
| 951 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 86 | 5247000345 | РО | 2023 | 347 164,00 |  |  |  | 347 164,00 |
| 952 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 97 | 5247000355 | РО | 2023 | 100 069,00 |  |  |  | 100 069,00 |
| 953 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 101 | 5247000274 | РО | 2023 | 251 829,00 |  |  |  | 251 829,00 |
| 954 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.7 | 5247000714 | РО | 2023 | 19 121 865,00 |  |  |  | 19 121 865,00 |
| 955 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.13 | 5247000708 | РО | 2023 | 14 311 846,00 |  |  |  | 14 311 846,00 |
| 956 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.15 | 5247000709 | РО | 2023 | 12 288 011,00 |  |  |  | 12 288 011,00 |
| 957 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.9 | 5247000851 | РО | 2023 | 233 584,00 |  |  |  | 233 584,00 |
| 958 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.10 | 5247000843 | РО | 2023 | 248 466,00 |  |  |  | 248 466,00 |
| 959 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.11 | 5247000844 | РО | 2023 | 247 976,00 |  |  |  | 247 976,00 |
| 960 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.14 | 5247000846 | РО | 2023 | 332 107,00 |  |  |  | 332 107,00 |
| 961 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.16 | 5247001369 | РО | 2023 | 257 563,00 |  |  |  | 257 563,00 |
| 962 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.17 | 5247000847 | РО | 2023 | 333 005,00 |  |  |  | 333 005,00 |
| 963 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.18 | 5247000848 | РО | 2023 | 330 908,00 |  |  |  | 330 908,00 |
| 964 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.26 | 5247001010 | РО | 2023 | 25 673 331,00 |  |  |  | 25 673 331,00 |
| 965 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.30 | 5247000038 | РО | 2023 | 26 481 857,00 |  |  |  | 26 481 857,00 |
| 966 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.30а | 5247001018 | РО | 2023 | 26 958 238,00 |  |  |  | 26 958 238,00 |
| 967 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Свердлова, д.4 | 5247000213 | РО | 2023 | 5 550 119,00 |  |  |  | 5 550 119,00 |
| 968 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.7 | 5247000228 | РО | 2023 | 6 241 330,00 |  |  |  | 6 241 330,00 |
| 969 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.8 | 5247000229 | РО | 2023 | 4 266 569,00 |  |  |  | 4 266 569,00 |
| 970 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.1/77 | 5247000066 | РО | 2023 | 27 835 237,77 |  | 26 937 267,67 |  | 897 970,10 |
| 971 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Химиков, д.8/14 | 5247000146 | РО | 2023 | 20 920 691,10 |  | 20 202 950,75 |  | 717 740,35 |
| 972 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола , д.32 | 5247000357 | РО | 2023 | 20 918 918,11 |  | 20 202 950,75 |  | 715 967,36 |
| 973 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Свердлова, д.74 | 5247000433 | РО | 2023 | 13 975 470,21 |  | 13 468 633,83 |  | 506 836,38 |
| 974 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.68 | 5247000546 | РО | 2023 | 8 556 443,72 |  | 8 180 936,64 |  | 375 507,08 |
| 975 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.73 | 5247000553 | РО | 2023 | 27 581 082,79 |  | 26 937 267,67 |  | 643 815,12 |
| 976 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.75/1 | 5247000558 | РО | 2023 | 8 556 443,72 |  | 8 180 936,64 |  | 375 507,08 |
| 977 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.79 | 5247000563 | РО | 2023 | 20 946 417,55 |  | 20 202 950,75 |  | 743 466,80 |
| 978 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.80 | 5247000567 | РО | 2023 | 8 370 229,72 |  | 8 180 936,64 |  | 189 293,08 |
| 979 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.81 | 5247000569 | РО | 2023 | 8 556 443,72 |  | 8 180 936,64 |  | 375 507,08 |
| 980 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.82 | 5247000570 | РО | 2023 | 20 909 258,64 |  | 20 202 950,75 |  | 706 307,89 |
| 981 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.83 | 5247000572 | РО | 2023 | 20 967 448,03 |  | 20 202 950,75 |  | 764 497,28 |
| 982 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.54 | 5247000619 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 983 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.55 | 5247000620 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 984 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гайдара, д.43 | 5247000750 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 985 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гайдара, д.45 | 5247000751 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 986 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.34 | 5247000953 | Ссч | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 987 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.66А | 5247001043 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 988 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина , д.2/38 | 5247001344 | РО | 2023 | 13 983 492,63 |  | 13 468 633,83 |  | 514 858,80 |
| 989 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.11а | 5247001350 | РО | 2023 | 20 685 812,09 |  | 20 202 950,75 |  | 482 861,34 |
| 990 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.13 | 5247001351 | РО | 2023 | 34 775 089,94 |  | 33 671 584,58 |  | 1 103 505,36 |
| 991 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.4 | 5247001353 | РО | 2023 | 13 984 324,10 |  | 13 468 633,83 |  | 515 690,27 |
| 992 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.7а | 5247001354 | РО | 2023 | 20 910 019,48 |  | 20 202 950,75 |  | 707 068,73 |
| 993 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.66 | 5247000545 | РО | 2023 | 13 987 436,26 |  | 13 468 633,83 |  | 518 802,43 |
| 994 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского д.72 | 5247000552 | РО | 2023 | 4 476 038,45 |  | 4 288 284,91 |  | 187 753,54 |
| 995 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Молодежная, д.8 | 5247000982 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 996 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Гайдара, д. 69б | 5247001333 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 997 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.11 | 5247001349 | РО | 2023 | 4 570 684,99 |  | 4 288 284,91 |  | 282 400,08 |
| 998 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.29 | 5247001014 | РО | 2023 | 17 450 317,90 |  | 16 835 792,29 |  | 614 525,61 |
| 999 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Молодежная, д.12 | 5247000972 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  | 3 367 158,46 |  | 163 702,89 |
| 1000 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Свердлова, д.82/85 | 5247000439 | РО | 2023 | 4 476 038,45 |  | 4 288 284,91 |  | 187 753,54 |
| 1001 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.62 | 5247000542 | РО | 2023 | 7 061 546,10 |  | 6 734 316,91 |  | 327 229,19 |
| 1002 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.86 | 5247000576 | РО | 2023 | 4 476 038,45 |  | 4 288 284,91 |  | 187 753,54 |
| 1003 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Буденного, д.1а | 5247000629 | РО | 2023 | 16 040 350,74 |  | 15 500 204,80 |  | 540 145,94 |
| 1004 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.6 | 5247001038 | РО | 2023 | 11 749 216,77 |  | 11 305 081,14 |  | 444 135,63 |
| 1005 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.38 | 5247000506 | РО | 2023 | 10 532 626,34 |  | 10 101 475,36 |  | 431 150,98 |
| 1006 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.5/7 | 5247001034 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  | 6 540 873,16 |  | 520 849,54 |
| 1007 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 15 | 5247000061 | РО | 2023 | 274 835,00 |  | 274 834,13 |  | 0,87 |
| 1008 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 3 | 5247000069 | РО | 2023 | 236 455,00 |  | 236 455,00 |  |  |
| 1009 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7 | 5247000070 | РО | 2023 | 211 157,00 |  | 211 156,58 |  | 0,42 |
| 1010 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7, лит а | 5247000071 | РО | 2023 | 182 398,00 |  | 182 397,07 |  | 0,93 |
| 1011 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 9, лит. а | 5247000073 | РО | 2023 | 211 267,00 |  | 211 266,90 |  | 0,10 |
| 1012 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 1, лит. Б | 5247000270 | РО | 2023 | 206 643,00 |  | 206 642,10 |  | 0,90 |
| 1013 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 10 | 5247000272 | РО | 2023 | 169 791,00 |  | 169 790,50 |  | 0,50 |
| 1014 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 52 | 5247000358 | РО | 2023 | 167 631,00 |  | 167 630,45 |  | 0,55 |
| 1015 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 37/23 | 5247000369 | РО | 2023 | 238 506,00 |  | 238 505,20 |  | 0,80 |
| 1016 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 54 | 5247000374 | РО | 2023 | 166 483,00 |  | 166 482,76 |  | 0,24 |
| 1017 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 75 | 5247000434 | РО | 2023 | 177 162,00 |  | 177 161,74 |  | 0,26 |
| 1018 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 6 | 5247000447 | РО | 2023 | 186 214,00 |  | 186 214,00 |  |  |
| 1019 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 100 | 5247000449 | РО | 2023 | 329 762,00 |  | 329 761,32 |  | 0,68 |
| 1020 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 94, лит. а | 5247000454 | РО | 2023 | 179 662,00 |  | 179 661,74 |  | 0,26 |
| 1021 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 47 | 5247000525 | РО | 2023 | 231 984,00 |  | 231 983,70 |  | 0,30 |
| 1022 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54 | 5247000537 | РО | 2023 | 240 814,00 |  | 240 813,85 |  | 0,15 |
| 1023 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54, лит. а | 5247000538 | РО | 2023 | 226 713,00 |  | 226 712,40 |  | 0,60 |
| 1024 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.57а | 5247000541 | РО | 2023 | 225 634,00 |  | 225 633,46 |  | 0,54 |
| 1025 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 65 | 5247000544 | РО | 2023 | 197 222,00 |  | 197 221,44 |  | 0,56 |
| 1026 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 71/2 | 5247000551 | РО | 2023 | 93 107,00 |  | 93 107,00 |  |  |
| 1027 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.28 | 5247000600 | РО | 2023 | 229 981,00 |  | 229 980,85 |  | 0,15 |
| 1028 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.29 | 5247000601 | РО | 2023 | 209 908,00 |  | 209 907,11 |  | 0,89 |
| 1029 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 57 | 5247000622 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1030 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Буденного, д.1 | 5247000628 | РО | 2023 | 184 102,00 |  | 184 101,77 |  | 0,23 |
| 1031 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гастелло, д.13 | 5247000771 | РО | 2023 | 221 639,00 |  | 221 638,63 |  | 0,37 |
| 1032 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 36 | 5247000954 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1033 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1, лит. а | 5247000967 | РО | 2023 | 166 452,00 |  | 166 452,00 |  |  |
| 1034 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.31 | 5247001019 | РО | 2023 | 258 028,00 |  | 258 027,41 |  | 0,59 |
| 1035 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5, лит. А | 5247001029 | РО | 2023 | 166 452,00 |  | 166 452,00 |  |  |
| 1036 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.56А | 5247001033 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1037 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.58А | 5247001037 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1038 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.63 | 5247001041 | РО | 2023 | 191 758,00 |  | 191 757,62 |  | 0,38 |
| 1039 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 72 | 5247001048 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1040 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 29 | 5247001063 | РО | 2023 | 256 126,00 |  | 256 125,56 |  | 0,44 |
| 1041 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 35 | 5247001064 | РО | 2023 | 188 439,00 |  | 188 438,44 |  | 0,56 |
| 1042 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 39 | 5247001065 | РО | 2023 | 250 585,00 |  | 250 584,94 |  | 0,06 |
| 1043 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 71 | 5247001150 | РО | 2023 | 176 807,00 |  | 176 806,81 |  | 0,19 |
| 1044 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 73 | 5247001151 | РО | 2023 | 175 097,00 |  | 175 096,79 |  | 0,21 |
| 1045 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.22 | 5247001279 | РО | 2023 | 223 440,00 |  | 223 439,59 |  | 0,41 |
| 1046 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Черняховского, д.14 | 5247001290 | РО | 2023 | 208 056,00 |  | 208 055,35 |  | 0,65 |
| 1047 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 21, лит а | 5247001307 | РО | 2023 | 249 746,00 |  | 249 745,80 |  | 0,20 |
| 1048 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 15, лит. а | 5247001311 | РО | 2023 | 282 959,00 |  | 282 958,80 |  | 0,20 |
| 1049 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 23 | 5247001313 | РО | 2023 | 185 880,00 |  | 185 879,18 |  | 0,82 |
| 1050 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8, лит. а | 5247001346 | РО | 2023 | 204 297,00 |  | 204 296,63 |  | 0,37 |
| 1051 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8 | 5247001355 | РО | 2023 | 193 252,00 |  | 193 251,73 |  | 0,27 |
| 1052 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 15 | 5247001417 | РО | 2023 | 233 998,00 |  | 233 997,85 |  | 0,15 |
| 1053 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 17 | 5247001418 | РО | 2023 | 212 828,00 |  | 212 827,73 |  | 0,27 |
| 1054 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 1 | 5247001439 | РО | 2023 | 191 900,00 |  | 191 899,28 |  | 0,72 |
| 1055 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 18 | 5247001455 | РО | 2023 | 297 996,00 |  | 297 995,33 |  | 0,67 |
| 1056 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12 | 5247001459 | РО | 2023 | 279 513,00 |  | 279 512,65 |  | 0,35 |
| 1057 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 14 | 5247001463 | РО | 2023 | 444 538,00 |  | 444 538,00 |  |  |
| 1058 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 30 | 5247001491 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1059 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 34 | 5247001493 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1060 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 18, лит. А | 5247001517 | РО | 2023 | 256 095,00 |  | 256 094,28 |  | 0,72 |
| 1061 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 22 | 5247001519 | РО | 2023 | 303 788,00 |  | 303 787,33 |  | 0,67 |
| 1062 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 34 | 5247001524 | РО | 2023 | 251 398,00 |  | 251 397,61 |  | 0,39 |
| 1063 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36 | 5247001525 | РО | 2023 | 366 033,00 |  | 366 032,17 |  | 0,83 |
| 1064 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36, лит. А | 5247001526 | РО | 2023 | 276 889,00 |  | 276 888,80 |  | 0,20 |
| 1065 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 6 | 5247001527 | РО | 2023 | 166 452,00 |  | 166 452,00 |  |  |
| 1066 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 8, лит. А | 5247001529 | РО | 2023 | 170 829,00 |  | 170 828,08 |  | 0,92 |
| 1067 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12 | 5247001558 | РО | 2023 | 186 214,00 |  | 186 214,00 |  |  |
| 1068 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 3 | 5247001567 | РО | 2023 | 224 629,00 |  | 224 628,32 |  | 0,68 |
| 1069 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 7, лит. а | 5247001663 | РО | 2023 | 166 968,00 |  | 166 967,83 |  | 0,17 |
| 1070 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 5 | 5247001666 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1071 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 9 | 5247001667 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1072 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 11в | 5247001669 | РО | 2023 | 267 987,00 |  | 267 986,59 |  | 0,41 |
| 1073 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 94 | 5247001718 | РО | 2023 | 278 905,00 |  | 278 904,01 |  | 0,99 |
| 1074 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 43 | 5247000517 | РО | 2023 | 93 107,00 |  | 93 107,00 |  |  |
| 1075 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 68 | 5247001271 | РО | 2023 | 193 150,00 |  | 193 149,35 |  | 0,65 |
| 1076 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.70 | 5247000549 | РО | 2023 | 203 782,00 |  | 203 781,37 |  | 0,63 |
| 1077 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12, лит. а | 5247000053 | РО | 2023 | 186 772,00 |  | 186 771,66 |  | 0,34 |
| 1078 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 17 | 5247000055 | РО | 2023 | 198 776,00 |  | 198 775,90 |  | 0,10 |
| 1079 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12 | 5247000060 | РО | 2023 | 195 010,00 |  | 195 009,49 |  | 0,51 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 1 354 816 609,33 |  | 1 042 862 690,24 |  | 311 953 919,09 |
| 1080 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Свердлова, д.5 | 5247000214 | РО | 2024 | 5 094 844,77 |  |  |  | 5 094 844,77 |
| 1081 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.17а | 5247000064 | РО | 2024 | 195 798,00 |  | 195 797,84 |  | 0,16 |
| 1082 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Чкалова, д. 56 | 5247000621 | РО | 2024 | 72 823,00 |  | 72 822,75 |  | 0,25 |
| 1083 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, Окская Набережная, д.3А | 5247001421 | РО | 2024 | 145 646,00 |  | 145 645,50 |  | 0,50 |
| 1084 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.26 | 5247001686 | РО | 2024 | 202 687,00 |  | 202 686,16 |  | 0,84 |
| 1085 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 102а | 5247000450 | РО | 2024 | 212 280,00 |  | 212 279,12 |  | 0,88 |
| 1086 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 84 | 5247000343 | РО | 2024 | 7 552 262,00 |  |  |  | 7 552 262,00 |
| 1087 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 97 | 5247000355 | РО | 2024 | 7 648 548,00 |  |  |  | 7 648 548,00 |
| 1088 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 86 | 5247000345 | РО | 2024 | 27 590 367,00 |  |  |  | 27 590 367,00 |
| 1089 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 101 | 5247000274 | РО | 2024 | 10 761 091,00 |  |  |  | 10 761 091,00 |
| 1090 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.9 | 5247000851 | РО | 2024 | 17 733 031,00 |  |  |  | 17 733 031,00 |
| 1091 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.10 | 5247000843 | РО | 2024 | 18 982 933,00 |  |  |  | 18 982 933,00 |
| 1092 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.11 | 5247000844 | РО | 2024 | 18 384 497,00 |  |  |  | 18 384 497,00 |
| 1093 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.14 | 5247000846 | РО | 2024 | 18 608 409,00 |  |  |  | 18 608 409,00 |
| 1094 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.16 | 5247001369 | РО | 2024 | 15 471 968,00 |  |  |  | 15 471 968,00 |
| 1095 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.17 | 5247000847 | РО | 2024 | 20 300 660,00 |  |  |  | 20 300 660,00 |
| 1096 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.18 | 5247000848 | РО | 2024 | 19 129 810,00 |  |  |  | 19 129 810,00 |
| 1097 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 73 | 5247001151 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 1098 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 75 | 5247000434 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 1099 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12 | 5247001459 | РО | 2024 | 31 100 076,03 |  | 30 304 426,12 |  | 795 649,91 |
| 1100 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 14 | 5247001463 | РО | 2024 | 62 200 152,19 |  | 60 608 852,25 |  | 1 591 299,94 |
| 1101 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 1 | 5247001439 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 1102 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12 | 5247001558 | РО | 2024 | 8 388 880,50 |  | 8 180 936,64 |  | 207 943,86 |
| 1103 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 34 | 5247001493 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1104 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 6 | 5247000447 | РО | 2024 | 8 388 880,50 |  | 8 180 936,64 |  | 207 943,86 |
| 1105 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 30 | 5247001491 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1106 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 36 | 5247000954 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1107 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.70 | 5247000549 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 1108 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 72 | 5247001048 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1109 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 6 | 5247001527 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 1110 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 47 | 5247000525 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 1111 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 57 | 5247000622 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1112 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 43 | 5247000517 | РО | 2024 | 4 392 256,83 |  | 4 288 284,91 |  | 103 971,92 |
| 1113 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12, лит. а | 5247000053 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 1114 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 17 | 5247000055 | РО | 2024 | 13 822 256,03 |  | 13 468 633,82 |  | 353 622,21 |
| 1115 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12 | 5247000060 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 1116 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 15 | 5247000061 | РО | 2024 | 31 889 968,68 |  | 31 141 213,89 |  | 748 754,79 |
| 1117 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 3 | 5247000069 | РО | 2024 | 24 188 948,05 |  | 23 570 109,21 |  | 618 838,84 |
| 1118 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7 | 5247000070 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 1119 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7, лит а | 5247000071 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 1120 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 9, лит. а | 5247000073 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 1121 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 1, лит. Б | 5247000270 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 1122 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 10 | 5247000272 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 1123 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 52 | 5247000358 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 1124 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 37/23 | 5247000369 | РО | 2024 | 23 917 476,50 |  | 23 355 910,42 |  | 561 566,08 |
| 1125 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 54 | 5247000374 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 1126 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 100 | 5247000449 | РО | 2024 | 43 848 706,95 |  | 42 819 169,10 |  | 1 029 537,85 |
| 1127 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 94, лит. а | 5247000454 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 1128 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54 | 5247000537 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 1129 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54, лит. а | 5247000538 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 1130 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 65 | 5247000544 | РО | 2024 | 9 816 337,18 |  | 9 556 505,30 |  | 259 831,88 |
| 1131 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 71/2 | 5247000551 | РО | 2024 | 4 392 256,83 |  | 4 288 284,91 |  | 103 971,92 |
| 1132 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1, лит. а | 5247000967 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 1133 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5, лит. А | 5247001029 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 1134 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 29 | 5247001063 | РО | 2024 | 27 644 512,10 |  | 26 937 267,67 |  | 707 244,43 |
| 1135 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 35 | 5247001064 | РО | 2024 | 11 632 019,74 |  | 11 382 369,45 |  | 249 650,29 |
| 1136 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 39 | 5247001065 | РО | 2024 | 31 702 291,30 |  | 31 015 802,08 |  | 686 489,22 |
| 1137 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 71 | 5247001150 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 1138 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 68 | 5247001271 | РО | 2024 | 13 822 256,00 |  | 13 468 633,79 |  | 353 622,21 |
| 1139 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 21, лит а | 5247001307 | РО | 2024 | 27 877 778,60 |  | 27 248 562,15 |  | 629 216,45 |
| 1140 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 15, лит. а | 5247001311 | РО | 2024 | 31 100 076,03 |  | 30 304 426,12 |  | 795 649,91 |
| 1141 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 23 | 5247001313 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 1142 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8, лит. а | 5247001346 | РО | 2024 | 9 039 249,47 |  | 9 039 249,47 |  |  |
| 1143 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8 | 5247001355 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 1144 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 15 | 5247001417 | РО | 2024 | 19 931 230,44 |  | 19 463 258,68 |  | 467 971,76 |
| 1145 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 17 | 5247001418 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 1146 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 18 | 5247001455 | РО | 2024 | 35 876 214,76 |  | 35 033 865,62 |  | 842 349,14 |
| 1147 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 18, лит. А | 5247001517 | РО | 2024 | 23 917 476,50 |  | 23 355 910,42 |  | 561 566,08 |
| 1148 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 22 | 5247001519 | РО | 2024 | 31 889 968,68 |  | 31 141 213,89 |  | 748 754,79 |
| 1149 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 34 | 5247001524 | РО | 2024 | 31 100 076,03 |  | 30 304 426,12 |  | 795 649,91 |
| 1150 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36 | 5247001525 | РО | 2024 | 41 466 768,11 |  | 40 405 901,50 |  | 1 060 866,61 |
| 1151 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36, лит. А | 5247001526 | РО | 2024 | 27 903 722,63 |  | 27 248 562,15 |  | 655 160,48 |
| 1152 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 8, лит. А | 5247001529 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 1153 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 3 | 5247001567 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 1154 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 7, лит. а | 5247001663 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 1155 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 5 | 5247001666 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1156 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 9 | 5247001667 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 1157 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 11в | 5247001669 | РО | 2024 | 27 903 722,62 |  | 27 248 562,14 |  | 655 160,48 |
| 1158 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 94 | 5247001718 | РО | 2024 | 31 100 076,03 |  | 30 304 426,12 |  | 795 649,91 |
| 1159 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 59 | 5247000324 | РО | 2024 | 23 983 713,00 |  | 23 983 712,14 |  | 0,86 |
| 1160 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 60/2 | 5247000328 | РО | 2024 | 78 074 282,00 |  |  |  | 78 074 282,00 |
| 1161 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 33 | 5247001284 | РО | 2024 | 5 670 413,00 |  |  |  | 5 670 413,00 |
| 1162 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Чкалова, д. 13 | 5247000220 | РО | 2024 | 8 014 262,00 |  |  |  | 8 014 262,00 |
| 1163 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Свердлова, д. 8 | 5247000211 | РО | 2024 | 7 487 489,00 |  |  |  | 7 487 489,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 2 118 885 872,24 |  | 232 088 352,00 |  | 1 886 797 520,24 |
| 1164 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Мира, д.17 | 5247000079 | РО | 2025 | 14 747 537,00 |  |  |  | 14 747 537,00 |
| 1165 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола , д.32 | 5247000357 | РО | 2025 | 15 952 811,00 |  |  |  | 15 952 811,00 |
| 1166 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.27 | 5247000812 | РО | 2025 | 23 395 997,00 |  |  |  | 23 395 997,00 |
| 1167 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.22 | 5247000940 | РО | 2025 | 15 433 762,00 |  |  |  | 15 433 762,00 |
| 1168 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина , д.2/38 | 5247001344 | РО | 2025 | 10 391 587,00 |  |  |  | 10 391 587,00 |
| 1169 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Попова, д.14 | 5247001531 | РО | 2025 | 18 909 009,00 |  |  |  | 18 909 009,00 |
| 1170 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Революции, д.18 | 5247001136 | РО | 2025 | 10 807 219,00 |  |  |  | 10 807 219,00 |
| 1171 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.7 | 5247001361 | РО | 2025 | 31 815 816,00 |  |  |  | 31 815 816,00 |
| 1172 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.24 | 5247001006 | РО | 2025 | 30 513 348,00 |  |  |  | 30 513 348,00 |
| 1173 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.10/5 | 5247000705 | РО | 2025 | 43 147 651,00 |  |  |  | 43 147 651,00 |
| 1174 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.28 | 5247001012 | РО | 2025 | 31 635 524,00 |  |  |  | 31 635 524,00 |
| 1175 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.30 | 5247000814 | РО | 2025 | 22 685 700,00 |  |  |  | 22 685 700,00 |
| 1176 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.61 | 5247000329 | РО | 2025 | 46 168 369,00 |  |  |  | 46 168 369,00 |
| 1177 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.26 | 5247000484 | РО | 2025 | 32 253 074,00 |  |  |  | 32 253 074,00 |
| 1178 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленина, д. 105 | 5247000264 | РО | 2025 | 7 031 801,00 |  |  |  | 7 031 801,00 |
| 1179 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.17а | 5247000064 | РО | 2025 | 12 169 963,80 |  | 11 980 852,44 |  | 189 111,36 |
| 1180 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, Окская Набережная, д.3А | 5247001421 | РО | 2025 | 6 084 981,91 |  | 6 038 172,81 |  | 46 809,10 |
| 1181 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского д.72 | 5247000552 | РО | 2025 | 3 600 709,83 |  | 3 487 538,90 |  | 113 170,93 |
| 1182 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 102а | 5247000450 | РО | 2025 | 17 539 727,27 |  | 17 242 630,47 |  | 297 096,80 |
| 1183 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.57а | 5247000541 | РО | 2025 | 20 733 384,07 |  | 20 428 584,21 |  | 304 799,86 |
| 1184 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.70 | 5247000549 | РО | 2025 | 14 513 000,00 |  |  |  | 14 513 000,00 |
| 1185 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.28 | 5247000600 | РО | 2025 | 20 733 384,07 |  | 20 432 931,60 |  | 300 452,47 |
| 1186 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.29 | 5247000601 | РО | 2025 | 13 822 256,04 |  | 13 678 540,94 |  | 143 715,10 |
| 1187 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Буденного, д.1 | 5247000628 | РО | 2025 | 11 958 738,27 |  | 11 862 056,98 |  | 96 681,29 |
| 1188 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гастелло, д.13 | 5247000771 | РО | 2025 | 20 733 384,07 |  | 20 424 589,38 |  | 308 794,69 |
| 1189 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.31 | 5247001019 | РО | 2025 | 27 644 512,10 |  | 27 195 295,08 |  | 449 217,02 |
| 1190 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.56А | 5247001033 | РО | 2025 | 3 455 563,99 |  | 3 450 384,46 |  | 5 179,53 |
| 1191 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.58А | 5247001037 | РО | 2025 | 3 455 563,99 |  | 3 450 384,46 |  | 5 179,53 |
| 1192 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.63 | 5247001041 | РО | 2025 | 10 366 692,02 |  | 10 293 232,99 |  | 73 459,03 |
| 1193 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Терешковой, д.26А | 5247001193 | РО | 2025 | 3 600 709,83 |  | 3 487 538,90 |  | 113 170,93 |
| 1194 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.22 | 5247001279 | РО | 2025 | 20 733 384,07 |  | 20 426 390,34 |  | 306 993,73 |
| 1195 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Черняховского, д.14 | 5247001290 | РО | 2025 | 13 822 256,03 |  | 13 676 689,17 |  | 145 566,86 |
| 1196 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.11 | 5247001349 | РО | 2025 | 3 600 709,83 |  | 3 487 538,90 |  | 113 170,93 |
| 1197 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.6 | 5247001486 | РО | 2025 | 6 196 740,07 |  | 6 038 172,81 |  | 158 567,26 |
| 1198 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Попова, д. 28 Б | 5247001521 | РО | 2025 | 20 436 421,62 |  |  |  | 20 436 421,62 |
| 1199 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.26 | 5247001686 | РО | 2025 | 12 169 963,80 |  | 11 987 740,76 |  | 182 223,04 |
| 1200 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 38 | 5247000746 | ССч | 2025 | 55 411 552,00 |  |  |  | 55 411 552,00 |
| 1201 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Чкалова, д. 22 | 5247000597 | РО | 2025 | 17 859 652,00 |  |  |  | 17 859 652,00 |
| 1202 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 2 | 5247001620 | РО | 2025 | 7 906 557,00 |  |  |  | 7 906 557,00 |
| 1203 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Свердлова, д. 66/27 | 5247000430 | ССч | 2025 | 93 973 423,00 |  |  |  | 93 973 423,00 |
| 1204 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Чкалова, д. 53 | 5247000615 | ССч | 2025 | 22 301 663,00 |  |  |  | 22 301 663,00 |
| 1205 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 29 | 5247001474 | ССч | 2025 | 28 194 590,00 |  |  |  | 28 194 590,00 |
| 1206 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 4, лит а | 5247001707 | ССч | 2025 | 13 828 783,00 |  |  |  | 13 828 783,00 |
| 1207 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 58 | 5247001681 | РО | 2025 | 3 981 097,00 |  |  |  | 3 981 097,00 |
| 1208 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 46, лит а | 5247001687 | РО | 2025 | 5 460 828,00 |  |  |  | 5 460 828,00 |
| 1209 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 34, лит Б | 5247000740 | ССч | 2025 | 91 787 762,00 |  |  |  | 91 787 762,00 |
| 1210 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 36, лит а | 5247001511 | ССч | 2025 | 22 862 872,00 |  |  |  | 22 862 872,00 |
| 1211 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 33 | 5247000495 | ССч | 2025 | 48 969 046,00 |  |  |  | 48 969 046,00 |
| 1212 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 15 | 5247000932 | РО | 2025 | 33 871 368,00 |  |  |  | 33 871 368,00 |
| 1213 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 13 | 5247000930 | РО | 2025 | 32 007 362,00 |  |  |  | 32 007 362,00 |
| 1214 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 40, лит Б | 5247000671 | ССч | 2025 | 39 030 284,00 |  |  |  | 39 030 284,00 |
| 1215 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 31 | 5247000493 | РО | 2025 | 5 708 428,00 |  |  |  | 5 708 428,00 |
| 1216 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 41 | 5247000827 | РО | 2025 | 28 978 982,00 |  |  |  | 28 978 982,00 |
| 1217 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Свердлова, д. 22б | 5247001715 | РО | 2025 | 354 976,00 |  |  |  | 354 976,00 |
| 1218 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 8 | 5247001001 | ССч | 2025 | 58 540 999,00 |  |  |  | 58 540 999,00 |
| 1219 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 42 | 5247001636 | ССч | 2025 | 25 119 669,00 |  |  |  | 25 119 669,00 |
| 1220 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 80 | 5247001430 | ССч | 2025 | 45 748 777,00 |  |  |  | 45 748 777,00 |
| 1221 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 26, лит б | 5247001654 | ССч | 2025 | 21 253 526,00 |  |  |  | 21 253 526,00 |
| 1222 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 17 | 5247001399 | ССч | 2025 | 22 589 296,00 |  |  |  | 22 589 296,00 |
| 1223 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 17, лит а | 5247001443 | ССч | 2025 | 18 522 486,00 |  |  |  | 18 522 486,00 |
| 1224 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 65, лит А | 5247001268 | СсчРО | 2025 | 3 691 594,00 |  |  |  | 3 691 594,00 |
| 1225 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 2, лит а | 5247000278 | СсчРО | 2025 | 92 749 141,00 |  |  |  | 92 749 141,00 |
| 1226 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 82, лит А | 5247000451 | ССч | 2025 | 10 940 435,00 |  |  |  | 10 940 435,00 |
| 1227 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 6, лит В | 5247000641 | ССч | 2025 | 25 103 428,00 |  |  |  | 25 103 428,00 |
| 1228 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 84 | 5247000573 | ССч | 2025 | 68 885 218,00 |  |  |  | 68 885 218,00 |
| 1229 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 4 | 5247000858 | РО | 2025 | 222 752,00 |  |  |  | 222 752,00 |
| 1230 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 13 | 5247001441 | ССч | 2025 | 33 805 237,00 |  |  |  | 33 805 237,00 |
| 1231 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 6, лит а | 5247001639 | РО | 2025 | 85 680,00 |  |  |  | 85 680,00 |
| 1232 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 27 | 5247001402 | ССч | 2025 | 5 401 122,60 |  |  |  | 5 401 122,60 |
| 1233 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, б-р Мира, д. 26 | 5247000087 | ССч | 2025 | 5 921 717,00 |  |  |  | 5 921 717,00 |
| 1234 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 70 | 5247000262 | РО | 2025 | 240 167,00 |  |  |  | 240 167,00 |
| 1235 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 4 | 5247001633 | РО | 2025 | 114 253,00 |  |  |  | 114 253,00 |
| 1236 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 73/1 | 5247000334 | ССч | 2025 | 24 591 797,00 |  |  |  | 24 591 797,00 |
| 1237 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 30, лит а | 5247001509 | ССч | 2025 | 31 406 867,00 |  |  |  | 31 406 867,00 |
| 1238 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 22 | 5247001609 | РО | 2025 | 174 918,00 |  |  |  | 174 918,00 |
| 1239 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 76 | 5247000335 | РО | 2025 | 347 571,00 |  |  |  | 347 571,00 |
| 1240 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 20 | 5247001621 | РО | 2025 | 74 590,00 |  |  |  | 74 590,00 |
| 1241 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 80 | 5247000339 | РО | 2025 | 690 198,00 |  |  |  | 690 198,00 |
| 1242 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 25 | 5247001623 | РО | 2025 | 110 988,00 |  |  |  | 110 988,00 |
| 1243 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 21 | 5247001622 | РО | 2025 | 110 988,00 |  |  |  | 110 988,00 |
| 1244 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 6 | 5247001373 | РО | 2025 | 307 797,00 |  |  |  | 307 797,00 |
| 1245 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 9 | 5247001641 | РО | 2025 | 95 957,00 |  |  |  | 95 957,00 |
| 1246 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 12 | 5247001615 | РО | 2025 | 115 660,00 |  |  |  | 115 660,00 |
| 1247 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 78 | 5247000337 | РО | 2025 | 233 032,00 |  |  |  | 233 032,00 |
| 1248 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 6 | 5247001638 | РО | 2025 | 116 463,00 |  |  |  | 116 463,00 |
| 1249 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 13 | 5247001288 | РО | 2025 | 143 231,00 |  |  |  | 143 231,00 |
| 1250 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 74 | 5247000263 | РО | 2025 | 326 253,00 |  |  |  | 326 253,00 |
| 1251 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 38, лит а | 5247000665 | ССч | 2025 | 17 460 981,00 |  |  |  | 17 460 981,00 |
| 1252 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 72 | 5247000333 | РО | 2025 | 241 613,00 |  |  |  | 241 613,00 |
| 1253 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 12/68 | 5247001371 | РО | 2025 | 577 228,00 |  |  |  | 577 228,00 |
| 1254 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 2 | 5247001372 | РО | 2025 | 486 899,00 |  |  |  | 486 899,00 |
| 1255 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 13 | 5247001616 | РО | 2025 | 91 737,00 |  |  |  | 91 737,00 |
| 1256 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 15 | 5247001618 | РО | 2025 | 90 527,00 |  |  |  | 90 527,00 |
| 1257 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 23 | 5247001182 | РО | 2025 | 173 114,00 |  |  |  | 173 114,00 |
| 1258 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 7 | 5247001610 | РО | 2025 | 116 562,00 |  |  |  | 116 562,00 |
| 1259 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 11, лит а | 5247001289 | РО | 2025 | 74 125,00 |  |  |  | 74 125,00 |
| 1260 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, б-р Мира, д. 40 | 5247000100 | РО | 2025 | 7 526 891,00 |  |  |  | 7 526 891,00 |
| 1261 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 12 | 5247001552 | ССч | 2025 | 3 606 594,00 |  |  |  | 3 606 594,00 |
| 1262 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 8 | 5247000963 | РО | 2025 | 13 512 976,00 |  |  |  | 13 512 976,00 |
| 1263 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 33 | 5247001284 | РО | 2025 | 9 436 186,00 |  |  |  | 9 436 186,00 |
| 1264 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 45 | 5247000520 | РО | 2025 | 12 709 978,00 |  |  |  | 12 709 978,00 |
| 1265 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленинского Комсомола, д. 8 | 5247000376 | ССч | 2025 | 32 914 257,00 |  |  |  | 32 914 257,00 |
| 1266 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленинского Комсомола, д. 4 | 5247000370 | ССч | 2025 | 19 416 384,00 |  |  |  | 19 416 384,00 |
| 1267 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20 | 5247000935 | РО | 2025 | 20 742 990,00 |  |  |  | 20 742 990,00 |
| 1268 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, б-р Мира, д. 15 | 5247000078 | ССч | 2025 | 34 739 779,00 |  |  |  | 34 739 779,00 |
| 1269 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 33 | 5247000816 | РО | 2025 | 19 516 817,00 |  |  |  | 19 516 817,00 |
| 1270 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 45, лит Б | 5247000522 | РО | 2025 | 10 999 627,00 |  |  |  | 10 999 627,00 |
| 1271 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пер Западный, д. 7, лит А | 5247000167 | РО | 2025 | 733 478,00 |  |  |  | 733 478,00 |
| 1272 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 27/13 | 5247000732 | РО | 2025 | 16 960 269,00 |  |  |  | 16 960 269,00 |
| 1273 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, б-р Мира, д. 31 | 5247000093 | РО | 2025 | 34 781 246,00 |  |  |  | 34 781 246,00 |
| 1274 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 12, лит А | 5247001237 | ССч | 2025 | 52 675 264,00 |  |  |  | 52 675 264,00 |
| 1275 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 12 | 5247000631 | ССч | 2025 | 998 863,00 |  |  |  | 998 863,00 |
| 1276 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 39 | 5247000508 | РО | 2025 | 1 180 619,00 |  |  |  | 1 180 619,00 |
| 1277 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Циолковского, д. 39, лит в | 5247000050 | ССч | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 1278 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 70, лит а | 5247001340 | ССч | 2025 | 297 883,00 |  |  |  | 297 883,00 |
| 1279 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72, лит а | 5247001341 | ССч | 2025 | 472 930,00 |  |  |  | 472 930,00 |
| 1280 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72, лит б | 5247001342 | ССч | 2025 | 468 295,00 |  |  |  | 468 295,00 |
| 1281 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72, лит в | 5247001343 | ССч | 2025 | 475 450,00 |  |  |  | 475 450,00 |
| 1282 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 64 | 5247001427 | ССч | 2025 | 857 283,00 |  |  |  | 857 283,00 |
| 1283 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 78 | 5247001429 | ССч | 2025 | 837 362,00 |  |  |  | 837 362,00 |
| 1284 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 62, лит а | 5247001657 | ССч | 2025 | 657 096,00 |  |  |  | 657 096,00 |
| 1285 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 76 | 5247001428 | ССч | 2025 | 845 733,00 |  |  |  | 845 733,00 |
| 1286 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленина, д. 4, лит б | 5247000299 | ССч | 2025 | 822 776,00 |  |  |  | 822 776,00 |
| 1287 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.83 | 5247000572 | РО | 2025 | 1 765 323,00 |  |  |  | 1 765 323,00 |
| 1288 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Чкалова, д. 56 | 5247000621 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 1289 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 10 | 5247001556 | РО | 2025 | 10 466 392,00 |  |  |  | 10 466 392,00 |
| 1290 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр Ленинского Комсомола, д. 44 | 5247000372 | РО | 2025 | 17 085 483,00 |  |  |  | 17 085 483,00 |
| 1291 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 57 | 5247000540 | ССч | 2025 | 15 581 171,00 |  |  |  | 15 581 171,00 |
| 1292 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.25 | 5247001008 | ССч | 2025 | 2 670 200,00 |  |  |  | 2 670 200,00 |
| 1293 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Удриса, д.11 | 5247001660 | РО | 2025 | 9 977 296,00 |  |  |  | 9 977 296,00 |
| 1294 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.17б | 5247000065 | РО | 2025 | 17 172 289,00 |  |  |  | 17 172 289,00 |
| 1295 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Строителей, д.9а | 5247001575 | РО | 2025 | 10 009 017,00 |  |  |  | 10 009 017,00 |
| 1296 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Удриса, 11б | 5247001673 | РО | 2025 | 10 005 223,00 |  |  |  | 10 005 223,00 |
| 1297 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.16 | 5247000223 | РО | 2025 | 8 546 386,00 |  |  |  | 8 546 386,00 |
| 1298 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.25 | 5247000224 | РО | 2025 | 8 651 787,00 |  |  |  | 8 651 787,00 |
| 1299 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск,пос. Пыра, пер Спортивный, д. 2 | 5247000208 | РО | 2025 | 6 667 531,00 |  |  |  | 6 667 531,00 |
| 46 | Муниципальный округ город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Первомайск на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 36 117 156,00 |  |  |  | 36 117 156,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 4 304 169,00 |  |  |  | 4 304 169,00 |
| 1300 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.4 | 5249000155 | РО | 2023 | 4 304 169,00 |  |  |  | 4 304 169,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 17 793 404,00 |  |  |  | 17 793 404,00 |
| 1301 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Юбилейная, д.2Б | 5249000165 | РО | 2024 | 4 847 027,00 |  |  |  | 4 847 027,00 |
| 1302 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.4 | 5249000155 | РО | 2024 | 1 135 596,00 |  |  |  | 1 135 596,00 |
| 1303 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.6 | 5249000156 | РО | 2024 | 5 610 699,00 |  |  |  | 5 610 699,00 |
| 1304 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, мкр.Привокзальный, д.7 | 5249000019 | РО | 2024 | 1 247 422,00 |  |  |  | 1 247 422,00 |
| 1305 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 18 | 5249000115 | РО | 2024 | 4 952 660,00 |  |  |  | 4 952 660,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 14 019 583,00 |  |  |  | 14 019 583,00 |
| 1306 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.4 | 5249000155 | РО | 2025 | 58 051,00 |  |  |  | 58 051,00 |
| 1307 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.6 | 5249000156 | РО | 2025 | 68 074,00 |  |  |  | 68 074,00 |
| 1308 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, мкр.Привокзальный, д.7 | 5249000019 | РО | 2025 | 5 860 391,00 |  |  |  | 5 860 391,00 |
| 1309 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск,пер. Магистральный, д.2 | 5249000029 | РО | 2025 | 3 167 368,00 |  |  |  | 3 167 368,00 |
| 1310 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.2а | 5249000027 | РО | 2025 | 3 631 460,00 |  |  |  | 3 631 460,00 |
| 1311 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Юбилейная, д. 4 | 5249000169 | РО | 2025 | 123 022,00 |  |  |  | 123 022,00 |
| 1312 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Юбилейная, д. 7 | 5249000171 | РО | 2025 | 99 286,00 |  |  |  | 99 286,00 |
| 1313 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мира, д. 3 | 5249000097 | РО | 2025 | 89 898,00 |  |  |  | 89 898,00 |
| 1314 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мира, д. 9 | 5249000103 | РО | 2025 | 88 736,00 |  |  |  | 88 736,00 |
| 1315 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мира, д. 18 | 5249000090 | РО | 2025 | 186 706,00 |  |  |  | 186 706,00 |
| 1316 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мира, д. 5 | 5249000099 | РО | 2025 | 62 308,00 |  |  |  | 62 308,00 |
| 1317 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, пер Магистральный, д. 1 | 5249000028 | РО | 2025 | 99 408,00 |  |  |  | 99 408,00 |
| 1318 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мира, д. 2, лит а | 5249000092 | РО | 2025 | 100 428,00 |  |  |  | 100 428,00 |
| 1319 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мира, д. 1, лит а | 5249000084 | РО | 2025 | 93 875,00 |  |  |  | 93 875,00 |
| 1320 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мира, д. 6 | 5249000100 | РО | 2025 | 90 592,00 |  |  |  | 90 592,00 |
| 1321 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 18 | 5249000115 | РО | 2025 | 99 990,00 |  |  |  | 99 990,00 |
| 1322 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 24 | 5249000122 | РО | 2025 | 99 990,00 |  |  |  | 99 990,00 |
| 47 | Городской округ город Саров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Саров на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 662 156 838,64 |  | 153 991 257,47 |  | 508 165 581,17 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 29 862 851,00 |  | 1 548 454,08 |  | 28 314 396,92 |
| 1323 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шевченко, д. 29 | 5250000594 | РО | 2023 | 2 102 267,00 |  |  |  | 2 102 267,00 |
| 1324 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр Ленина, д. 19 | 5250000020 | РО | 2023 | 8 688 121,00 |  |  |  | 8 688 121,00 |
| 1325 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шевченко, д. 36 | 5250000599 | РО | 2023 | 8 859 858,00 |  |  |  | 8 859 858,00 |
| 1326 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 6 | 5250000268 | РО | 2023 | 2 697 434,00 |  |  |  | 2 697 434,00 |
| 1327 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 8 | 5250000271 | РО | 2023 | 2 675 569,00 |  |  |  | 2 675 569,00 |
| 1328 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 18 | 5250000111 | РО | 2023 | 3 374 373,00 |  | 83 226,00 |  | 3 291 147,00 |
| 1329 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 24 | 5250000116 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1330 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Александровича, д. 19 | 5250000130 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1331 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 15 | 5250000161 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1332 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 17 | 5250000162 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1333 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 19 | 5250000163 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1334 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 9 | 5250000171 | РО | 2023 | 93 107,00 |  | 93 107,00 |  |  |
| 1335 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 2 | 5250000204 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1336 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 6 | 5250000209 | РО | 2023 | 149 214,00 |  | 149 213,53 |  | 0,47 |
| 1337 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 14 | 5250000312 | РО | 2023 | 203 720,00 |  | 203 719,79 |  | 0,21 |
| 1338 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 16 | 5250000313 | РО | 2023 | 186 928,00 |  | 186 927,76 |  | 0,24 |
| 1339 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 17 | 5250000367 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1340 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 26/1 | 5250000376 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1341 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 34/2 | 5250000382 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| 1342 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Ленина, д. 51, лит. А | 5250000047 | РО | 2023 | 83 226,00 |  | 83 226,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 100 273 555,60 |  | 62 706 216,33 |  | 37 567 339,27 |
| 1343 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шевченко, д.28 | 5250000593 | РО | 2024 | 199 269,55 |  |  |  | 199 269,55 |
| 1344 | Городской округ город Саров | г.Саров, пер.Северный, д.4 | 5250000005 | РО | 2024 | 178 305,63 |  |  |  | 178 305,63 |
| 1345 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.6 | 5250000511 | РО | 2024 | 485 011,85 |  |  |  | 485 011,85 |
| 1346 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.38 | 5250000503 | РО | 2024 | 254 705,19 |  |  |  | 254 705,19 |
| 1347 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Ленина, д.9 | 5250000059 | РО | 2024 | 209 468,32 |  |  |  | 209 468,32 |
| 1348 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Пушкина, д.14 | 5250000445 | РО | 2024 | 176 684,84 |  |  |  | 176 684,84 |
| 1349 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 18 | 5250000111 | РО | 2024 | 3 693 546,99 |  | 3 367 158,46 |  | 326 388,53 |
| 1350 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Фрунзе, д.25 | 5250000544 | РО | 2024 | 468 459,00 |  |  |  | 468 459,00 |
| 1351 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр Ленина, д. 34 | 5250000033 | РО | 2024 | 148 422,00 |  |  |  | 148 422,00 |
| 1352 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Ленина, д. 51, лит. А | 5250000047 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1353 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 24 | 5250000116 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1354 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Александровича, д. 19 | 5250000130 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1355 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 15 | 5250000161 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1356 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 17 | 5250000162 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1357 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 19 | 5250000163 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 1358 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 9 | 5250000171 | РО | 2024 | 4 392 256,83 |  | 4 288 284,91 |  | 103 971,92 |
| 1359 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 2 | 5250000204 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1360 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 6 | 5250000209 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1361 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 14 | 5250000312 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 1362 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 16 | 5250000313 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 1363 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 17 | 5250000367 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1364 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 26/1 | 5250000376 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1365 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 34/2 | 5250000382 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 1366 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 54 | 5250000263 | РО | 2024 | 5 221 939,00 |  |  |  | 5 221 939,00 |
| 1367 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Курчатова, д.18 | 5250000315 | РО | 2024 | 72 822,75 |  | 72 822,75 |  |  |
| 1368 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.13 | 5250000364 | РО | 2024 | 145 645,50 |  | 145 645,50 |  |  |
| 1369 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.11 | 5250000363 | РО | 2024 | 291 291,00 |  | 223 849,44 |  | 67 441,56 |
| 1370 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.21 | 5250000371 | РО | 2024 | 218 468,25 |  | 190 693,50 |  | 27 774,75 |
| 1371 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.40 | 5250000384 | РО | 2024 | 72 822,75 |  | 72 822,75 |  |  |
| 1372 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.23 | 5250000569 | РО | 2024 | 72 822,75 |  | 72 822,75 |  |  |
| 1373 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.47 | 5250000580 | РО | 2024 | 145 645,50 |  | 145 645,50 |  |  |
| 1374 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 24, корпус 2 | 5250000656 | РО | 2024 | 72 822,75 |  | 72 822,75 |  |  |
| 1375 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 8 | 5250000271 | РО | 2024 | 2 600 210,00 |  |  |  | 2 600 210,00 |
| 1376 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Музрукова, д. 23 | 5250000078 | РО | 2024 | 16 811 955,00 |  |  |  | 16 811 955,00 |
| 1377 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 52 | 5250000262 | РО | 2024 | 68 517,00 |  |  |  | 68 517,00 |
| 1378 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 4 | 5250000252 | РО | 2024 | 78 692,00 |  |  |  | 78 692,00 |
| 1379 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шверника, д. 15В | 5250000563 | РО | 2024 | 218 468,25 |  | 179 112,68 |  | 39 355,57 |
| 1380 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 12 | 5250000159 | РО | 2024 | 228 611,00 |  |  |  | 228 611,00 |
| 1381 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Фрунзе, д. 3 | 5250000547 | РО | 2024 | 135 327,00 |  |  |  | 135 327,00 |
| 1382 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Музрукова, д.25/1 | 5250000080 | РО | 2024 | 3 372 582,00 |  |  |  | 3 372 582,00 |
| 1383 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Музрукова, д.27 | 5250000082 | РО | 2024 | 4 949 759,00 |  |  |  | 4 949 759,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 532 020 432,04 |  | 89 736 587,06 |  | 442 283 844,98 |
| 1384 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.41 | 5250000577 | РО | 2025 | 7 015 890,92 |  | 6 975 077,79 |  | 40 813,13 |
| 1385 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.39 | 5250000575 | РО | 2025 | 9 127 472,85 |  | 9 032 650,04 |  | 94 822,81 |
| 1386 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.43 | 5250000578 | РО | 2025 | 6 084 981,91 |  | 6 038 172,81 |  | 46 809,10 |
| 1387 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Мира, д.2 | 5250000065 | РО | 2025 | 19 440 672,00 |  |  |  | 19 440 672,00 |
| 1388 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 24, корпус 2 | 5250000656 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 1389 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.21 | 5250000113 | РО | 2025 | 3 115 313,71 |  | 3 019 086,40 |  | 96 227,31 |
| 1390 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.11 | 5250000158 | РО | 2025 | 11 715 347,83 |  | 3 487 538,90 |  | 8 227 808,93 |
| 1391 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.7 | 5250000169 | РО | 2025 | 3 600 709,83 |  | 3 487 538,90 |  | 113 170,93 |
| 1392 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Гагарина, д.12 | 5250000176 | РО | 2025 | 6 641 358,00 |  |  |  | 6 641 358,00 |
| 1393 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Казамазова, д.10 | 5250000273 | РО | 2025 | 3 600 709,83 |  | 3 487 538,90 |  | 113 170,93 |
| 1394 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Курчатова, д.18 | 5250000315 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 1395 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.11 | 5250000363 | РО | 2025 | 12 169 963,80 |  | 12 008 904,04 |  | 161 059,76 |
| 1396 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.13 | 5250000364 | РО | 2025 | 6 084 981,90 |  | 6 038 172,80 |  | 46 809,10 |
| 1397 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.21 | 5250000371 | РО | 2025 | 9 127 472,86 |  | 9 029 484,45 |  | 97 988,41 |
| 1398 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.40 | 5250000384 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 1399 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.38 | 5250000503 | РО | 2025 | 33 265 495,00 |  |  |  | 33 265 495,00 |
| 1400 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Фрунзе, д.25 | 5250000544 | РО | 2025 | 28 259 468,00 |  |  |  | 28 259 468,00 |
| 1401 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.23 | 5250000569 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 1402 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.47 | 5250000580 | РО | 2025 | 6 084 981,90 |  | 6 038 172,80 |  | 46 809,10 |
| 1403 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.7 | 5250000582 | РО | 2025 | 6 799 526,00 |  |  |  | 6 799 526,00 |
| 1404 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 18 | 5250000111 | РО | 2025 | 5 342 575,00 |  |  |  | 5 342 575,00 |
| 1405 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр Октябрьский, д. 5 | 5250000100 | РО | 2025 | 3 343 527,00 |  |  |  | 3 343 527,00 |
| 1406 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Чапаева, д. 19 | 5250000552 | РО | 2025 | 26 201 899,00 |  |  |  | 26 201 899,00 |
| 1407 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шевченко, д. 24 | 5250000592 | РО | 2025 | 16 578 001,00 |  |  |  | 16 578 001,00 |
| 1408 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 13 | 5250000108 | РО | 2025 | 14 335 317,00 |  |  |  | 14 335 317,00 |
| 1409 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 22 | 5250000114 | РО | 2025 | 195 300,00 |  |  |  | 195 300,00 |
| 1410 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Александровича, д. 43 | 5250000143 | РО | 2025 | 195 232,00 |  |  |  | 195 232,00 |
| 1411 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 12 | 5250000159 | РО | 2025 | 7 748 168,00 |  |  |  | 7 748 168,00 |
| 1412 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Победы, д. 10 | 5250000418 | РО | 2025 | 6 018 731,00 |  |  |  | 6 018 731,00 |
| 1413 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Победы, д. 18 | 5250000421 | РО | 2025 | 7 631 175,00 |  |  |  | 7 631 175,00 |
| 1414 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Фрунзе, д. 3 | 5250000547 | РО | 2025 | 5 195 003,00 |  |  |  | 5 195 003,00 |
| 1415 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 1 | 5250000103 | РО | 2025 | 16 595 266,00 |  |  |  | 16 595 266,00 |
| 1416 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шверника, д. 15В | 5250000563 | РО | 2025 | 9 127 472,86 |  | 9 017 903,63 |  | 109 569,23 |
| 1417 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Арзамасская, д. 1 | 5250000146 | РО | 2025 | 7 886 613,00 |  |  |  | 7 886 613,00 |
| 1418 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 4 | 5250000252 | РО | 2025 | 188 774,00 |  |  |  | 188 774,00 |
| 1419 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 16 | 5250000237 | РО | 2025 | 6 066 320,00 |  |  |  | 6 066 320,00 |
| 1420 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 40 | 5250000253 | РО | 2025 | 4 693 652,00 |  |  |  | 4 693 652,00 |
| 1421 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 52 | 5250000262 | РО | 2025 | 34 375,00 |  |  |  | 34 375,00 |
| 1422 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 55 | 5250000264 | РО | 2025 | 6 066 321,00 |  |  |  | 6 066 321,00 |
| 1423 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Ушакова, д. 4 | 5250000533 | РО | 2025 | 684 974,00 |  |  |  | 684 974,00 |
| 1424 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Ушакова, д. 6 | 5250000534 | РО | 2025 | 884 299,00 |  |  |  | 884 299,00 |
| 1425 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Ушакова, д. 8 | 5250000535 | РО | 2025 | 6 782 069,00 |  |  |  | 6 782 069,00 |
| 1426 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Ушакова, д. 20 | 5250000532 | РО | 2025 | 500 000,00 |  |  |  | 500 000,00 |
| 1427 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шевченко, д. 35 | 5250000598 | РО | 2025 | 5 906 681,00 |  |  |  | 5 906 681,00 |
| 1428 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шевченко, д. 42 | 5250000602 | РО | 2025 | 44 811 050,00 |  |  |  | 44 811 050,00 |
| 1429 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шевченко, д. 44 | 5250000603 | РО | 2025 | 14 128 078,00 |  |  |  | 14 128 078,00 |
| 1430 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гагарина, д. 3 | 5250000187 | РО | 2025 | 1 019 833,00 |  |  |  | 1 019 833,00 |
| 1431 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Победы, д. 13 | 5250000419 | РО | 2025 | 12 027 546,00 |  |  |  | 12 027 546,00 |
| 1432 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Победы, д. 27 | 5250000432 | РО | 2025 | 4 649 902,00 |  |  |  | 4 649 902,00 |
| 1433 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Силкина, д. 19 | 5250000490 | РО | 2025 | 195 582,00 |  |  |  | 195 582,00 |
| 1434 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гагарина, д. 21 | 5250000183 | РО | 2025 | 6 641 358,00 |  |  |  | 6 641 358,00 |
| 1435 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Силкина, д. 16 | 5250000487 | РО | 2025 | 55 599 818,00 |  |  |  | 55 599 818,00 |
| 1436 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр Ленина, д. 34 | 5250000033 | РО | 2025 | 16 886 125,00 |  |  |  | 16 886 125,00 |
| 1437 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Ленина, д. 3 | 5250000029 | РО | 2025 | 12 083 726,00 |  |  |  | 12 083 726,00 |
| 1438 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.36 | 5250000502 | РО | 2025 | 238 348,00 |  |  |  | 238 348,00 |
| 1439 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.23 | 5250000115 | РО | 2025 | 195 058,00 |  |  |  | 195 058,00 |
| 1440 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.9 | 5250000515 | РО | 2025 | 195 208,00 |  |  |  | 195 208,00 |
| 1441 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.1/2 | 5250000106 | РО | 2025 | 223 912,00 |  |  |  | 223 912,00 |
| 1442 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.25 | 5250000117 | РО | 2025 | 195 509,00 |  |  |  | 195 509,00 |
| 1443 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.2 | 5250000164 | РО | 2025 | 195 320,00 |  |  |  | 195 320,00 |
| 1444 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.6 | 5250000168 | РО | 2025 | 195 113,00 |  |  |  | 195 113,00 |
| 1445 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.8 | 5250000170 | РО | 2025 | 194 910,00 |  |  |  | 194 910,00 |
| 1446 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Герцена, д.9 | 5250000200 | РО | 2025 | 244 598,00 |  |  |  | 244 598,00 |
| 1447 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Гоголя, д.18 | 5250000203 | РО | 2025 | 217 935,00 |  |  |  | 217 935,00 |
| 1448 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Гоголя, д.20 | 5250000205 | РО | 2025 | 208 358,00 |  |  |  | 208 358,00 |
| 1449 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Куйбышева, д.15 | 5250000287 | РО | 2025 | 195 579,00 |  |  |  | 195 579,00 |
| 1450 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Куйбышева, д.15/1 | 5250000288 | РО | 2025 | 195 051,00 |  |  |  | 195 051,00 |
| 1451 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Курчатова, д.38 | 5250000328 | РО | 2025 | 208 246,00 |  |  |  | 208 246,00 |
| 1452 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.19 | 5250000370 | РО | 2025 | 223 021,00 |  |  |  | 223 021,00 |
| 1453 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.23 | 5250000374 | РО | 2025 | 245 673,00 |  |  |  | 245 673,00 |
| 1454 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.29 | 5250000377 | РО | 2025 | 17 186 652,00 |  |  |  | 17 186 652,00 |
| 1455 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.32 | 5250000501 | РО | 2025 | 216 122,00 |  |  |  | 216 122,00 |
| 1456 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.15А | 5250000561 | РО | 2025 | 242 535,00 |  |  |  | 242 535,00 |
| 1457 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.15Б | 5250000562 | РО | 2025 | 242 598,00 |  |  |  | 242 598,00 |
| 1458 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.15Г | 5250000564 | РО | 2025 | 211 613,00 |  |  |  | 211 613,00 |
| 48 | Муниципальный округ Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Семеновский на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 127 961 864,00 |  |  |  | 127 961 864,00 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 12 413 360,00 |  |  |  | 12 413 360,00 |
| 1459 | Муниципальный округ Семеновский | р.п. Сухобезводное, ул. Чехова, д. 2 | 5251000293 | РО | 2023 | 4 046 286,00 |  |  |  | 4 046 286,00 |
| 1460 | Муниципальный округ Семеновский | г.Семенов, ул. Заводская, д. 2а | 5251000113 | РО | 2023 | 8 367 074,00 |  |  |  | 8 367 074,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 115 548 504,00 |  |  |  | 115 548 504,00 |
| 1461 | Муниципальный округ Семеновский | г. Семенов, ул. Володарского, д. 40 | 5251000084 | РО | 2025 | 5 584 351,00 |  |  |  | 5 584 351,00 |
| 1462 | Муниципальный округ Семеновский | г. Семенов, ул. Советская,д. д. 28 | 5251000180 | РО | 2025 | 18 096 816,00 |  |  |  | 18 096 816,00 |
| 1463 | Муниципальный округ Семеновский | г. Семенов, ул. Спортивная, д. 32 | 5251000182 | РО | 2025 | 3 830 266,00 |  |  |  | 3 830 266,00 |
| 1464 | Муниципальный округ Семеновский | р.п. Сухобезводное, ул. Дзержинского, д. 43 | 5251000278 | РО | 2025 | 16 697 129,00 |  |  |  | 16 697 129,00 |
| 1465 | Муниципальный округ Семеновский | р.п. Сухобезводное, ул. Советская, д. 38 | 5251000290 | РО | 2025 | 10 551 084,00 |  |  |  | 10 551 084,00 |
| 1466 | Муниципальный округ Семеновский | р.п. Сухобезводное, ул. Чехова, д. 4 | 5251000294 | РО | 2025 | 5 785 022,00 |  |  |  | 5 785 022,00 |
| 1467 | Муниципальный округ Семеновский | р.п. Сухобезводное, ул. 2-я Лесная, д. 4 | 5251000310 | РО | 2025 | 23 868 134,00 |  |  |  | 23 868 134,00 |
| 1468 | Муниципальный округ Семеновский | г. Семенов, ул. Суворова, д. 17 | 5251000194 | РО | 2025 | 7 267 475,00 |  |  |  | 7 267 475,00 |
| 1469 | Муниципальный округ Семеновский | г. Семенов, ул. Чкалова, д. 50 | 5251000215 | РО | 2025 | 702 574,00 |  |  |  | 702 574,00 |
| 1470 | Муниципальный округ Семеновский | г. Семенов, ул. Спортивная, д. 70 | 5251000188 | РО | 2025 | 23 165 653,00 |  |  |  | 23 165 653,00 |
| 49 | Муниципальный округ город Шахунья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Шахунья на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 135 003 424,66 |  |  |  | 135 003 424,66 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 12 443 985,00 |  |  |  | 12 443 985,00 |
| 1471 | Муниципальный округ город Шахунья | р.п. Сява, ул. Просвещения, д. 12 | 5252000337 | РО | 2023 | 44 061,00 |  |  |  | 44 061,00 |
| 1472 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 46 | 5252000050 | РО | 2023 | 6 640 539,00 |  |  |  | 6 640 539,00 |
| 1473 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.51 | 5252000054 | РО | 2023 | 5 759 385,00 |  |  |  | 5 759 385,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 40 699 035,66 |  |  |  | 40 699 035,66 |
| 1474 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Советская, д.76 | 5252000167 | РО | 2024 | 9 009 093,66 |  |  |  | 9 009 093,66 |
| 1475 | Муниципальный округ город Шахунья | с. Хмелевицы, ул. Мелиоративная, д. 1 | 5252000388 | РО | 2024 | 161 592,00 |  |  |  | 161 592,00 |
| 1476 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Телестанция, д. 1 | 5252000174 | РО | 2024 | 150 346,00 |  |  |  | 150 346,00 |
| 1477 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.29 | 5252000134 | РО | 2024 | 208 383,00 |  |  |  | 208 383,00 |
| 1478 | Муниципальный округ город Шахунья | р.п. Сява, ул. Ленина, д. 10 | 5252000327 | РО | 2024 | 163 075,00 |  |  |  | 163 075,00 |
| 1479 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Свердлова, д. 22 | 5252000132 | РО | 2024 | 150 060,00 |  |  |  | 150 060,00 |
| 1480 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 56а | 5252000061 | РО | 2024 | 108 906,00 |  |  |  | 108 906,00 |
| 1481 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Плаксина, д. 16, лит а | 5252000110 | РО | 2024 | 4 511 867,00 |  |  |  | 4 511 867,00 |
| 1482 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Советская, д. 18 | 5252000138 | РО | 2024 | 2 828 980,00 |  |  |  | 2 828 980,00 |
| 1483 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья ул. Гагарина д. 9 | 5252000024 | РО | 2024 | 11 066 330,00 |  |  |  | 11 066 330,00 |
| 1484 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, пер Заводской, д. 12 | 5252000004 | РО | 2024 | 6 032 823,00 |  |  |  | 6 032 823,00 |
| 1485 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Яранское шоссе, д. 23 | 5252000208 | РО | 2024 | 6 307 580,00 |  |  |  | 6 307 580,00 |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 81 860 404,00 |  |  |  | 81 860 404,00 |
| 1486 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья ул. Гагарина д. 9 | 5252000024 | РО | 2025 | 129 271,00 |  |  |  | 129 271,00 |
| 1487 | Муниципальный округ город Шахунья | д. Андрианово, ул. Молодежная, д. 22 | 5252000211 | РО | 2025 | 6 094 121,00 |  |  |  | 6 094 121,00 |
| 1488 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Коммунистическая, д.174 | 5252000043 | РО | 2025 | 10 407 544,00 |  |  |  | 10 407 544,00 |
| 1489 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.20 | 5252000130 | РО | 2025 | 2 778 417,00 |  |  |  | 2 778 417,00 |
| 1490 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, пер Заводской, д. 12 | 5252000004 | РО | 2025 | 552 396,00 |  |  |  | 552 396,00 |
| 1491 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Коминтерна, д. 98 | 5252000041 | РО | 2025 | 2 183 180,00 |  |  |  | 2 183 180,00 |
| 1492 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Советская, д. 51 | 5252000151 | РО | 2025 | 7 858 880,00 |  |  |  | 7 858 880,00 |
| 1493 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 55, лит б | 5252000058 | РО | 2025 | 344 242,00 |  |  |  | 344 242,00 |
| 1494 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Комарова, д. 1 | 5252000030 | РО | 2025 | 11 527 334,00 |  |  |  | 11 527 334,00 |
| 1495 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Пархоменко, д. 12 | 5252000089 | РО | 2025 | 8 727 919,00 |  |  |  | 8 727 919,00 |
| 1496 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 55, лит г | 5252000060 | РО | 2025 | 530 210,00 |  |  |  | 530 210,00 |
| 1497 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Советская, д. 18 | 5252000138 | РО | 2025 | 2 225 439,00 |  |  |  | 2 225 439,00 |
| 1498 | Муниципальный округ город Шахунья | р.п. Сява, ул. Кирова, д. 3 | 5252000354 | РО | 2025 | 4 837 180,00 |  |  |  | 4 837 180,00 |
| 1499 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Советская, д. 65 | 5252000158 | РО | 2025 | 12 552 228,00 |  |  |  | 12 552 228,00 |
| 1500 | Муниципальный округ город Шахунья | с Хмелевицы, ул. Мелиоративная, д. 3 | 5252000390 | РО | 2025 | 2 645 061,00 |  |  |  | 2 645 061,00 |
| 1501 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Свердлова, д. 12 | 5252000126 | РО | 2025 | 8 466 982,00 |  |  |  | 8 466 982,00 |
| 50 | Городской округ город Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Нижний Новгород на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  | 17 485 812 800,51 |  | 3 828 013 457,59 | 489 275 683,39 | 13 168 523 659,53 |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  | 4 594 683 735,56 |  | 80 959 655,44 | 489 275 683,39 | 4 024 448 396,73 |
| 1502 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.1Б | 5248100617 | РО | 2023 | 8 002 669,82 |  |  | 1 380 153,78 | 6 622 516,04 |
| 1503 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.12А | 5248100584 | РО | 2023 | 8 328 803,00 |  |  |  | 8 328 803,00 |
| 1504 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.25 | 5248101475 | РО | 2023 | 15 173 650,00 |  |  |  | 15 173 650,00 |
| 1505 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.32 | 5248101498 | РО | 2023 | 28 242 713,00 |  |  |  | 28 242 713,00 |
| 1506 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.17А/1 | 5248101499 | РО | 2023 | 32 340 267,00 |  |  |  | 32 340 267,00 |
| 1507 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.18/1 | 5248100679 | РО | 2023 | 17 495 082,04 |  |  | 1 725 192,23 | 15 769 889,81 |
| 1508 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Раевского, д.7 | 5248101369 | РО | 2023 | 10 207 105,00 |  |  |  | 10 207 105,00 |
| 1509 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тюленина Сергея, д.7 | 5248101521 | РО | 2023 | 4 524 205,00 |  |  |  | 4 524 205,00 |
| 1510 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.8 | 5248101520 | РО | 2023 | 22 629 095,00 |  |  |  | 22 629 095,00 |
| 1511 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Поющева Героя, д.19А | 5248101069 | РО | 2023 | 7 259 318,00 |  |  |  | 7 259 318,00 |
| 1512 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.2 | 5248100116 | РО | 2023 | 11 511 924,00 |  |  |  | 11 511 924,00 |
| 1513 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.53 | 5248201165 | ССч | 2023 | 860 000,00 |  |  |  | 860 000,00 |
| 1514 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.26 | 5248200881 | РО | 2023 | 7 077 579,99 |  |  | 690 076,89 | 6 387 503,10 |
| 1515 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.4 | 5248201162 | РО | 2023 | 227 557,00 |  |  |  | 227 557,00 |
| 1516 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.5А | 5248201289 | ССч | 2023 | 141 953,00 |  |  |  | 141 953,00 |
| 1517 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.6 | 5248201201 | ССч | 2023 | 1 581 826,00 |  |  |  | 1 581 826,00 |
| 1518 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.62 | 5248201215 | ССч | 2023 | 871 709,00 |  |  |  | 871 709,00 |
| 1519 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.12 | 5248200919 | РО | 2023 | 4 940 929,00 |  |  |  | 4 940 929,00 |
| 1520 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.4а | 5248201070 | РО | 2023 | 2 844 111,00 |  |  |  | 2 844 111,00 |
| 1521 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Мира, д.17 | 5248200133 | РО | 2023 | 190 799,00 |  |  |  | 190 799,00 |
| 1522 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.13 | 5248200950 | РО | 2023 | 11 785 054,60 |  |  |  | 11 785 054,60 |
| 1523 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.22 | 5248200952 | РО | 2023 | 10 580 056,00 |  |  |  | 10 580 056,00 |
| 1524 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.45 | 5248300858 | РО | 2023 | 14 036 695,04 |  |  | 2 070 230,68 | 11 966 464,36 |
| 1525 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.53 | 5248300755 | РО | 2023 | 3 538 789,98 |  |  | 2 070 230,68 | 1 468 559,30 |
| 1526 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.43 | 5248300916 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1527 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.66 | 5248301006 | РО | 2023 | 13 940 440,00 |  |  |  | 13 940 440,00 |
| 1528 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.4 | 5248300291 | РО | 2023 | 11 979 807,00 |  |  |  | 11 979 807,00 |
| 1529 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.3 | 5248300099 | РО | 2023 | 35 500 271,00 |  |  |  | 35 500 271,00 |
| 1530 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.14 | 5248300637 | РО | 2023 | 4 475 294,00 |  |  |  | 4 475 294,00 |
| 1531 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.48Б | 5248300697 | РО | 2023 | 12 983 032,00 |  |  |  | 12 983 032,00 |
| 1532 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.8 | 5248301008 | РО | 2023 | 3 385 423,00 |  |  |  | 3 385 423,00 |
| 1533 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.13 | 5248300366 | РО | 2023 | 12 646 042,00 |  |  |  | 12 646 042,00 |
| 1534 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гончарова, д.6 | 5248300302 | РО | 2023 | 5 134 655,00 |  |  |  | 5 134 655,00 |
| 1535 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.1 | 5248300178 | РО | 2023 | 35 055 170,01 |  |  | 3 105 346,01 | 31 949 824,00 |
| 1536 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Попова Героя, д.7 | 5248300851 | РО | 2023 | 5 446 219,00 |  |  |  | 5 446 219,00 |
| 1537 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Самочкина Героя, д.8 | 5248300108 | РО | 2023 | 4 699 957,00 |  |  |  | 4 699 957,00 |
| 1538 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чугунова Героя, д.3А | 5248300477 | РО | 2023 | 12 885 383,00 |  |  |  | 12 885 383,00 |
| 1539 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чугунова Героя, д.7А | 5248300480 | РО | 2023 | 13 189 012,00 |  |  |  | 13 189 012,00 |
| 1540 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.20/1 | 5248300879 | РО | 2023 | 5 268 392,00 |  |  |  | 5 268 392,00 |
| 1541 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заводская, д.17/1 | 5248300503 | РО | 2023 | 9 953 599,00 |  |  |  | 9 953 599,00 |
| 1542 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Райниса, д.7 | 5248101005 | РО | 2023 | 15 233 434,00 |  |  |  | 15 233 434,00 |
| 1543 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.25/4 | 5248300665 | РО | 2023 | 6 797 360,00 |  |  |  | 6 797 360,00 |
| 1544 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Юпитерская, д.12 | 5248300334 | РО | 2023 | 4 557 111,00 |  |  |  | 4 557 111,00 |
| 1545 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Райниса, д.12 | 5248100958 | РО | 2023 | 13 445 529,00 |  |  |  | 13 445 529,00 |
| 1546 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.2 | 5248400078 | РО | 2023 | 156 677,00 |  |  |  | 156 677,00 |
| 1547 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.20 | 5248400168 | РО | 2023 | 21 053 243,00 |  |  |  | 21 053 243,00 |
| 1548 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.14 | 5248400005 | РО | 2023 | 191 072,00 |  |  |  | 191 072,00 |
| 1549 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.37 | 5248400172 | РО | 2023 | 3 044 136,00 |  |  |  | 3 044 136,00 |
| 1550 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.9 | 5248400300 | РО | 2023 | 11 327 528,00 |  |  |  | 11 327 528,00 |
| 1551 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.28 | 5248400058 | РО | 2023 | 8 612 510,00 |  |  |  | 8 612 510,00 |
| 1552 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.9а | 5248400755 | РО | 2023 | 11 584 011,35 |  |  | 1 380 153,78 | 10 203 857,57 |
| 1553 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.10 | 5248400200 | РО | 2023 | 5 835 380,00 |  |  |  | 5 835 380,00 |
| 1554 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.83 | 5248400374 | РО | 2023 | 201 466,00 |  |  | 201 466,00 |  |
| 1555 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.89 | 5248400378 | РО | 2023 | 22 138 277,00 |  |  |  | 22 138 277,00 |
| 1556 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гастелло, д.4 | 5248400371 | РО | 2023 | 11 092 784,00 |  |  |  | 11 092 784,00 |
| 1557 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.22 | 5248400529 | РО | 2023 | 4 940 868,00 |  |  |  | 4 940 868,00 |
| 1558 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.24 | 5248400517 | РО | 2023 | 415 388,00 |  |  |  | 415 388,00 |
| 1559 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, к.п. Зеленый город.санаторий им.ВЦСПС, д.8 | 5248501032 | РО | 2023 | 7 598 056,00 |  |  |  | 7 598 056,00 |
| 1560 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, наб.Федоровского, д.3 | 5248500076 | РО | 2023 | 33 499 639,00 |  |  | 923 783,73 | 32 575 855,27 |
| 1561 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Верхне-Печерская, д.1 | 5248500541 | РО | 2023 | 14 290 191,00 |  |  |  | 14 290 191,00 |
| 1562 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.30 | 5248500491 | РО | 2023 | 7 059 041,69 |  |  | 2 760 307,57 | 4 298 734,12 |
| 1563 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.7 | 5248500100 | СсчРО | 2023 | 6 290 000,00 |  |  |  | 6 290 000,00 |
| 1564 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.5 | 5248500201 | РО | 2023 | 82 821 452,00 |  |  |  | 82 821 452,00 |
| 1565 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Кемеровский-2, д.3 | 5248600370 | РО | 2023 | 11 307 888,00 |  |  |  | 11 307 888,00 |
| 1566 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Корейский, д.3А | 5248600319 | РО | 2023 | 149 741,00 |  |  |  | 149 741,00 |
| 1567 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.112 | 5248600047 | РО | 2023 | 33 404 416,00 |  |  |  | 33 404 416,00 |
| 1568 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.146 | 5248600095 | РО | 2023 | 9 455 676,00 |  |  |  | 9 455 676,00 |
| 1569 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.182 | 5248600084 | РО | 2023 | 5 628 877,67 |  |  | 345 038,45 | 5 283 839,22 |
| 1570 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.17 | 5248600564 | РО | 2023 | 6 771 175,00 |  |  |  | 6 771 175,00 |
| 1571 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.9 | 5248600535 | РО | 2023 | 135 197,00 |  |  |  | 135 197,00 |
| 1572 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.5А | 5248600336 | РО | 2023 | 11 905 962,00 |  |  |  | 11 905 962,00 |
| 1573 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.6Б | 5248600357 | РО | 2023 | 11 918 421,00 |  |  |  | 11 918 421,00 |
| 1574 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.3 | 5248600347 | РО | 2023 | 6 590 793,00 |  |  |  | 6 590 793,00 |
| 1575 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Панина Бориса, д.7 | 5248700535 | СсчРО | 2023 | 6 350 000,00 |  |  |  | 6 350 000,00 |
| 1576 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.27 | 5248800278 | РО | 2023 | 6 252 135,00 |  |  |  | 6 252 135,00 |
| 1577 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.16 | 5248800252 | РО | 2023 | 2 221 173,00 |  |  |  | 2 221 173,00 |
| 1578 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.16 | 5248800955 | РО | 2023 | 13 936 462,00 |  |  |  | 13 936 462,00 |
| 1579 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.1 | 5248800881 | РО | 2023 | 10 125 473,00 |  |  |  | 10 125 473,00 |
| 1580 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.3 | 5248800882 | РО | 2023 | 10 249 394,00 |  |  |  | 10 249 394,00 |
| 1581 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.54 | 5248800221 | РО | 2023 | 3 627 230,00 |  |  |  | 3 627 230,00 |
| 1582 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.13 | 5248800202 | РО | 2023 | 11 474 651,00 |  |  |  | 11 474 651,00 |
| 1583 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.24 | 5248800223 | РО | 2023 | 4 401 090,00 |  |  |  | 4 401 090,00 |
| 1584 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.26 | 5248800224 | РО | 2023 | 4 401 090,00 |  |  |  | 4 401 090,00 |
| 1585 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.4 | 5248800953 | РО | 2023 | 4 731 353,00 |  |  |  | 4 731 353,00 |
| 1586 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.180 | 5248801130 | РО | 2023 | 22 573 095,00 |  |  |  | 22 573 095,00 |
| 1587 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.5 | 5248800061 | РО | 2023 | 6 695 080,00 |  |  |  | 6 695 080,00 |
| 1588 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.31 | 5248800824 | РО | 2023 | 5 009 988,00 |  |  |  | 5 009 988,00 |
| 1589 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.15 | 5248800236 | РО | 2023 | 7 393 076,00 |  |  |  | 7 393 076,00 |
| 1590 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вахтангова, д.26 | 5248800437 | РО | 2023 | 11 880 096,00 |  |  |  | 11 880 096,00 |
| 1591 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.183 | 5248801132 | РО | 2023 | 13 857 893,00 |  |  |  | 13 857 893,00 |
| 1592 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Свирская, д.17 | 5248800563 | РО | 2023 | 9 723 400,00 |  |  |  | 9 723 400,00 |
| 1593 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Николая Гастелло, д. 12 | 5248400632 | РО | 2023 | 7 586 131,00 |  |  |  | 7 586 131,00 |
| 1594 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Николая Гастелло, д. 14 | 5248400711 | РО | 2023 | 7 575 746,00 |  |  |  | 7 575 746,00 |
| 1595 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, п. Зеленый Город. к.п.Дом интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый Город", д.5 | 5248501038 | РО | 2023 | 6 336 179,00 |  |  |  | 6 336 179,00 |
| 1596 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, п. Зеленый Город. к.п.санаторий ВЦСПС 2-территория, д.9 | 5248501052 | РО | 2023 | 4 910 581,00 |  |  |  | 4 910 581,00 |
| 1597 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, д.41А | 5248700699 | РО | 2023 | 34 562 927,00 |  |  |  | 34 562 927,00 |
| 1598 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 10В | 5248500171 | РО | 2023 | 11 608 433,00 |  |  | 11 494 884,00 | 113 549,00 |
| 1599 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12А | 5248500600 | РО | 2023 | 21 373 744,25 |  |  | 10 911 593,66 | 10 462 150,59 |
| 1600 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 30 | 5248500030 | РО | 2023 | 10 419 525,79 |  |  | 9 417 367,57 | 1 002 158,22 |
| 1601 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12В | 5248500321 | РО | 2023 | 20 224 331,76 |  |  | 10 832 875,94 | 9 391 455,82 |
| 1602 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 32 | 5248100169 | РО | 2023 | 206 576,00 |  |  | 206 576,00 |  |
| 1603 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 21 | 5248100173 | РО | 2023 | 173 469,00 |  |  | 173 469,00 |  |
| 1604 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 23 | 5248100174 | РО | 2023 | 7 052 276,26 |  |  | 690 076,89 | 6 362 199,37 |
| 1605 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 7 | 5248100502 | РО | 2023 | 3 526 138,13 |  |  | 345 038,45 | 3 181 099,68 |
| 1606 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 32А | 5248100529 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1607 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 10 | 5248100534 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1608 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 2А | 5248100544 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1609 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 18 | 5248100612 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1610 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 17А/3 | 5248100653 | РО | 2023 | 24 635 552,58 |  |  | 2 415 269,12 | 22 220 283,46 |
| 1611 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 12А | 5248100659 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1612 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 13 | 5248100661 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1613 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 15 | 5248100662 | РО | 2023 | 14 123 445,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 743 291,61 |
| 1614 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 17А/4 | 5248100665 | РО | 2023 | 164 423,00 |  |  | 164 423,00 |  |
| 1615 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 32 | 5248100666 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1616 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 54 | 5248100674 | РО | 2023 | 24 716 029,44 |  |  | 2 415 269,12 | 22 300 760,32 |
| 1617 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11 | 5248100675 | РО | 2023 | 162 131,00 |  |  | 162 131,00 |  |
| 1618 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11А | 5248100676 | РО | 2023 | 162 136,00 |  |  | 162 136,00 |  |
| 1619 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 18 | 5248100677 | РО | 2023 | 237 604,00 |  |  | 237 604,00 |  |
| 1620 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 18А | 5248100678 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1621 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 10А | 5248100680 | РО | 2023 | 164 911,00 |  |  | 164 911,00 |  |
| 1622 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 12А | 5248100681 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1623 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ватутина, д. 18 | 5248100684 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1624 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 20 | 5248100685 | РО | 2023 | 35 308 613,48 |  |  | 3 450 384,46 | 31 858 229,02 |
| 1625 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 34 | 5248100687 | РО | 2023 | 252 300,00 |  |  | 252 300,00 |  |
| 1626 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 46 | 5248100689 | РО | 2023 | 34 559 579,48 |  |  | 3 450 384,46 | 31 109 195,02 |
| 1627 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 3 | 5248100690 | РО | 2023 | 448 978,00 |  |  | 448 978,00 |  |
| 1628 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 18Б | 5248100691 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1629 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 10Б | 5248100692 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1630 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 12Б | 5248100693 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1631 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 13А | 5248100694 | РО | 2023 | 227 341,00 |  |  | 227 341,00 |  |
| 1632 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 1В | 5248100697 | РО | 2023 | 10 592 584,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 557 468,70 |
| 1633 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 18/2 | 5248100701 | РО | 2023 | 243 941,00 |  |  | 243 941,00 |  |
| 1634 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 9/2 | 5248100703 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1635 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 17А | 5248100705 | РО | 2023 | 162 979,00 |  |  | 162 979,00 |  |
| 1636 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 17Б | 5248100706 | РО | 2023 | 23 922 975,96 |  |  | 2 391 455,24 | 21 531 520,72 |
| 1637 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 22 | 5248100712 | РО | 2023 | 195 789,00 |  |  | 195 789,00 |  |
| 1638 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 25 | 5248100714 | РО | 2023 | 164 194,00 |  |  | 164 194,00 |  |
| 1639 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 24 | 5248100716 | РО | 2023 | 180 262,00 |  |  | 180 262,00 |  |
| 1640 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 26 | 5248100717 | РО | 2023 | 229 292,00 |  |  | 229 292,00 |  |
| 1641 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 30 | 5248100718 | РО | 2023 | 181 174,00 |  |  | 181 174,00 |  |
| 1642 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 32 | 5248100719 | РО | 2023 | 212 449,00 |  |  | 212 449,00 |  |
| 1643 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 37 | 5248100720 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1644 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д. 18 | 5248100722 | РО | 2023 | 315 349,00 |  |  | 315 349,00 |  |
| 1645 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 6А | 5248100726 | РО | 2023 | 173 898,00 |  |  | 173 898,00 |  |
| 1646 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 50 | 5248100730 | РО | 2023 | 14 123 445,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 743 291,61 |
| 1647 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 52 | 5248100731 | РО | 2023 | 14 123 445,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 743 291,61 |
| 1648 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 56 | 5248100732 | РО | 2023 | 14 104 552,51 |  |  | 1 380 153,78 | 12 724 398,73 |
| 1649 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 58 | 5248100733 | РО | 2023 | 13 804 939,51 |  |  | 1 380 153,78 | 12 424 785,73 |
| 1650 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 19 | 5248100734 | РО | 2023 | 179 081,00 |  |  | 179 081,00 |  |
| 1651 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 31 | 5248100735 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1652 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 33 | 5248100738 | РО | 2023 | 163 958,00 |  |  | 163 958,00 |  |
| 1653 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 35 | 5248100739 | РО | 2023 | 312 489,00 |  |  | 312 489,00 |  |
| 1654 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А/3 | 5248100740 | РО | 2023 | 213 949,00 |  |  | 213 949,00 |  |
| 1655 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/1 | 5248100741 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1656 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/2 | 5248100743 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1657 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 33 | 5248100744 | РО | 2023 | 158 922,00 |  |  | 158 922,00 |  |
| 1658 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 18 | 5248100746 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1659 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 19 | 5248100747 | РО | 2023 | 189 884,00 |  |  | 189 884,00 |  |
| 1660 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 39 | 5248100748 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1661 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 19 | 5248100749 | РО | 2023 | 16 118 534,30 |  |  | 15 777 733,46 | 340 800,84 |
| 1662 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 45А | 5248100750 | РО | 2023 | 273 499,00 |  |  | 273 499,00 |  |
| 1663 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 50 | 5248100751 | РО | 2023 | 246 217,00 |  |  | 246 217,00 |  |
| 1664 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д. 25 | 5248100753 | РО | 2023 | 228 445,00 |  |  | 228 445,00 |  |
| 1665 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 17А | 5248100758 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1666 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.13 | 5248100759 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1667 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 60 | 5248100762 | РО | 2023 | 44 927 453,53 |  |  | 4 485 499,80 | 40 441 953,73 |
| 1668 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 13 | 5248100764 | РО | 2023 | 28 246 890,79 |  |  | 2 760 307,57 | 25 486 583,22 |
| 1669 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 25 | 5248100765 | РО | 2023 | 211 257,00 |  |  | 211 257,00 |  |
| 1670 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 20 | 5248100772 | РО | 2023 | 210 278,00 |  |  | 210 278,00 |  |
| 1671 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2А | 5248100775 | РО | 2023 | 205 542,00 |  |  | 205 542,00 |  |
| 1672 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4 | 5248100777 | РО | 2023 | 184 833,00 |  |  | 184 833,00 |  |
| 1673 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4А | 5248100779 | РО | 2023 | 202 592,00 |  |  | 202 592,00 |  |
| 1674 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 8 | 5248100781 | РО | 2023 | 244 066,00 |  |  | 244 066,00 |  |
| 1675 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бурденко, д. 25 | 5248100786 | РО | 2023 | 14 104 552,51 |  |  | 1 380 153,78 | 12 724 398,73 |
| 1676 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 7 | 5248100788 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1677 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 10А | 5248100799 | РО | 2023 | 172 850,00 |  |  | 172 850,00 |  |
| 1678 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 10 | 5248100804 | РО | 2023 | 223 428,00 |  |  | 223 428,00 |  |
| 1679 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/2 | 5248100807 | РО | 2023 | 15 948 650,30 |  |  | 1 594 303,49 | 14 354 346,81 |
| 1680 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/1 | 5248100818 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1681 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16А | 5248100819 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1682 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 10 | 5248100821 | РО | 2023 | 185 351,00 |  |  | 185 351,00 |  |
| 1683 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 12 | 5248100822 | РО | 2023 | 184 116,00 |  |  | 184 116,00 |  |
| 1684 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2 | 5248100823 | РО | 2023 | 240 605,00 |  |  | 240 605,00 |  |
| 1685 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2Б | 5248100824 | РО | 2023 | 220 204,00 |  |  | 220 204,00 |  |
| 1686 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 6 | 5248100825 | РО | 2023 | 210 517,00 |  |  | 210 517,00 |  |
| 1687 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Моторный, д.2 | 5248100826 | РО | 2023 | 166 194,00 |  |  | 166 194,00 |  |
| 1688 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 52 | 5248100827 | РО | 2023 | 195 863,00 |  |  | 195 863,00 |  |
| 1689 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 56 | 5248100828 | РО | 2023 | 39 997 918,26 |  |  | 39 145 916,47 | 852 001,79 |
| 1690 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.9 | 5248100829 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1691 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 12 | 5248100841 | РО | 2023 | 10 353 704,38 |  |  | 1 035 115,34 | 9 318 589,04 |
| 1692 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.18/4 | 5248100846 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1693 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5А | 5248100847 | РО | 2023 | 186 214,00 |  |  | 186 214,00 |  |
| 1694 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Прыгунова, д. 31 | 5248100848 | РО | 2023 | 162 553,00 |  |  | 162 553,00 |  |
| 1695 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 11 | 5248100852 | РО | 2023 | 179 245,00 |  |  | 179 245,00 |  |
| 1696 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 13 | 5248100854 | РО | 2023 | 174 079,00 |  |  | 174 079,00 |  |
| 1697 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 15 | 5248100856 | РО | 2023 | 215 252,00 |  |  | 215 252,00 |  |
| 1698 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 6 | 5248100859 | РО | 2023 | 203 073,00 |  |  | 203 073,00 |  |
| 1699 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 14 | 5248100862 | РО | 2023 | 245 077,00 |  |  | 245 077,00 |  |
| 1700 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 27 | 5248100881 | РО | 2023 | 434 394,00 |  |  | 434 394,00 |  |
| 1701 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 14 | 5248100924 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1702 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18 | 5248100935 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1703 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.47А | 5248100937 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1704 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 4 | 5248100944 | РО | 2023 | 276 740,00 |  |  | 276 740,00 |  |
| 1705 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 19 | 5248100951 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1706 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 23А | 5248100952 | РО | 2023 | 9 233 127,28 |  |  | 923 783,73 | 8 309 343,55 |
| 1707 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 46 | 5248100953 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1708 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 23 | 5248100955 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1709 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 29 | 5248100957 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1710 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.17 | 5248100961 | РО | 2023 | 189 247,00 |  |  | 189 247,00 |  |
| 1711 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 13А | 5248100963 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1712 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 15А | 5248100964 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1713 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 17 | 5248100965 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1714 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 21 | 5248100966 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1715 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/3 | 5248100967 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1716 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 20 | 5248100968 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1717 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 48 | 5248100970 | РО | 2023 | 5 241 883,45 |  |  | 979 305,73 | 4 262 577,72 |
| 1718 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 5 | 5248100972 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1719 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 18/3 | 5248100973 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1720 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/2 | 5248100975 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1721 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16 | 5248100976 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1722 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 58 | 5248100977 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1723 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 13А | 5248100978 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1724 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.15А | 5248101239 | РО | 2023 | 165 372,00 |  |  | 165 372,00 |  |
| 1725 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 10 | 5248101240 | РО | 2023 | 298 984,00 |  |  | 298 984,00 |  |
| 1726 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29 | 5248101241 | РО | 2023 | 165 054,00 |  |  | 165 054,00 |  |
| 1727 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29А | 5248101242 | РО | 2023 | 164 562,00 |  |  | 164 562,00 |  |
| 1728 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 31 | 5248101243 | РО | 2023 | 196 260,00 |  |  | 196 260,00 |  |
| 1729 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 3А | 5248101244 | РО | 2023 | 11 961 488,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 765 760,86 |
| 1730 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 12 | 5248101245 | РО | 2023 | 23 922 975,96 |  |  | 2 391 455,24 | 21 531 520,72 |
| 1731 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 4 | 5248101246 | РО | 2023 | 208 151,00 |  |  | 208 151,00 |  |
| 1732 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 34 | 5248101247 | РО | 2023 | 247 310,00 |  |  | 247 310,00 |  |
| 1733 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 5 | 5248101248 | РО | 2023 | 194 339,00 |  |  | 194 339,00 |  |
| 1734 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 9 | 5248101249 | РО | 2023 | 7 974 325,65 |  |  | 797 151,75 | 7 177 173,90 |
| 1735 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 1 | 5248101250 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1736 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18А | 5248101252 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1737 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 1 | 5248101254 | РО | 2023 | 263 432,00 |  |  | 263 432,00 |  |
| 1738 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 15 | 5248101255 | РО | 2023 | 177 072,00 |  |  | 177 072,00 |  |
| 1739 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 8 | 5248101256 | РО | 2023 | 238 533,00 |  |  | 238 533,00 |  |
| 1740 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 5А | 5248101257 | РО | 2023 | 172 772,00 |  |  | 172 772,00 |  |
| 1741 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21 | 5248101259 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1742 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21А | 5248101260 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1743 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 1А | 5248101262 | РО | 2023 | 281 266,00 |  |  | 281 266,00 |  |
| 1744 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 6 | 5248101264 | РО | 2023 | 13 832 154,39 |  |  | 1 725 192,23 | 12 106 962,16 |
| 1745 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 8 | 5248101267 | РО | 2023 | 28 209 105,03 |  |  | 2 760 307,57 | 25 448 797,46 |
| 1746 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38 | 5248101272 | РО | 2023 | 174 672,00 |  |  | 174 672,00 |  |
| 1747 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3 | 5248101277 | РО | 2023 | 192 516,00 |  |  | 192 516,00 |  |
| 1748 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3А | 5248101278 | РО | 2023 | 172 254,00 |  |  | 172 254,00 |  |
| 1749 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 7А | 5248101279 | РО | 2023 | 172 787,00 |  |  | 172 787,00 |  |
| 1750 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 12 | 5248101280 | РО | 2023 | 12 212 876,48 |  |  | 1 195 727,62 | 11 017 148,86 |
| 1751 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 14 | 5248101281 | РО | 2023 | 163 816,00 |  |  | 163 816,00 |  |
| 1752 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 16 | 5248101282 | РО | 2023 | 201 747,00 |  |  | 201 747,00 |  |
| 1753 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 1А | 5248101283 | РО | 2023 | 12 212 876,48 |  |  | 1 195 727,62 | 11 017 148,86 |
| 1754 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 36 | 5248101287 | РО | 2023 | 162 529,00 |  |  | 162 529,00 |  |
| 1755 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38А | 5248101288 | РО | 2023 | 154 333,00 |  |  | 154 333,00 |  |
| 1756 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 40 | 5248101289 | РО | 2023 | 255 965,00 |  |  | 255 965,00 |  |
| 1757 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42А | 5248101290 | РО | 2023 | 217 533,00 |  |  | 217 533,00 |  |
| 1758 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 35 | 5248101291 | РО | 2023 | 202 296,00 |  |  | 202 296,00 |  |
| 1759 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 78А | 5248101292 | РО | 2023 | 239 980,00 |  |  | 239 980,00 |  |
| 1760 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 34 | 5248101296 | РО | 2023 | 210 045,00 |  |  | 210 045,00 |  |
| 1761 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 36 | 5248101297 | РО | 2023 | 192 659,00 |  |  | 192 659,00 |  |
| 1762 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 1 | 5248101298 | РО | 2023 | 16 283 835,30 |  |  | 1 594 303,49 | 14 689 531,81 |
| 1763 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 15 | 5248101300 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1764 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 55 | 5248101303 | РО | 2023 | 216 790,00 |  |  | 216 790,00 |  |
| 1765 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.60 | 5248101319 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1766 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/3 | 5248101325 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1767 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/4 | 5248101326 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1768 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 1 | 5248101349 | РО | 2023 | 3 451 235,13 |  |  | 345 038,45 | 3 106 196,68 |
| 1769 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 3 | 5248101350 | РО | 2023 | 3 451 235,13 |  |  | 345 038,45 | 3 106 196,68 |
| 1770 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса, д.31 | 5248101354 | РО | 2023 | 194 714,00 |  |  | 194 714,00 |  |
| 1771 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 15 | 5248101372 | РО | 2023 | 224 666,00 |  |  | 224 666,00 |  |
| 1772 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.19 | 5248101380 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1773 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.21 | 5248101381 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1774 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.14 | 5248101384 | РО | 2023 | 21 185 168,06 |  |  | 2 070 230,68 | 19 114 937,38 |
| 1775 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 13 | 5248101389 | РО | 2023 | 256 390,00 |  |  | 256 390,00 |  |
| 1776 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 21 | 5248101392 | РО | 2023 | 224 691,00 |  |  | 224 691,00 |  |
| 1777 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 102 | 5248101393 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1778 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 13 | 5248101396 | РО | 2023 | 3 526 138,13 |  |  | 345 038,45 | 3 181 099,68 |
| 1779 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 15 | 5248101397 | РО | 2023 | 3 526 138,13 |  |  | 345 038,45 | 3 181 099,68 |
| 1780 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20 | 5248101403 | РО | 2023 | 216 230,00 |  |  | 216 230,00 |  |
| 1781 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д. 19 | 5248101426 | РО | 2023 | 259 263,00 |  |  | 259 263,00 |  |
| 1782 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 30 | 5248101447 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1783 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 22 | 5248101453 | РО | 2023 | 197 451,00 |  |  | 197 451,00 |  |
| 1784 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5 | 5248101470 | РО | 2023 | 272 243,00 |  |  | 272 243,00 |  |
| 1785 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.20 | 5248101503 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1786 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 8 | 5248101527 | РО | 2023 | 7 228 174,70 |  |  | 1 380 153,78 | 5 848 020,92 |
| 1787 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 4 | 5248101529 | РО | 2023 | 14 123 445,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 743 291,61 |
| 1788 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 30А | 5248101536 | РО | 2023 | 118 276,00 |  |  | 118 276,00 |  |
| 1789 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 27А | 5248101558 | РО | 2023 | 164 574,00 |  |  | 164 574,00 |  |
| 1790 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42 | 5248101559 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1791 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 48А | 5248101560 | РО | 2023 | 8 141 917,65 |  |  | 797 151,75 | 7 344 765,90 |
| 1792 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 10 | 5248101606 | РО | 2023 | 309 449,00 |  |  | 309 449,00 |  |
| 1793 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 4 | 5248101607 | РО | 2023 | 17 279 789,74 |  |  | 1 725 192,23 | 15 554 597,51 |
| 1794 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 46 | 5248101623 | РО | 2023 | 195 308,00 |  |  | 195 308,00 |  |
| 1795 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 13 | 5248101628 | РО | 2023 | 23 922 975,96 |  |  | 2 391 455,24 | 21 531 520,72 |
| 1796 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 6 | 5248101663 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1797 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 39 | 5248101681 | РО | 2023 | 162 249,00 |  |  | 162 249,00 |  |
| 1798 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 33 | 5248101696 | РО | 2023 | 163 660,00 |  |  | 163 660,00 |  |
| 1799 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 8 | 5248101716 | РО | 2023 | 21 185 168,08 |  |  | 2 070 230,68 | 19 114 937,40 |
| 1800 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 19 | 5248101718 | РО | 2023 | 10 592 584,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 557 468,70 |
| 1801 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 17 | 5248101719 | РО | 2023 | 373 508,00 |  |  | 373 508,00 |  |
| 1802 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 46 | 5248200180 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1803 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 18 | 5248200184 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1804 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 7 | 5248200190 | РО | 2023 | 20 735 748,09 |  |  | 2 070 230,68 | 18 665 517,41 |
| 1805 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 47 | 5248200192 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1806 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 49 | 5248200194 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1807 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 16 | 5248200201 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1808 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 24 | 5248200203 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1809 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 5 | 5248200206 | РО | 2023 | 10 522 394,04 |  |  | 10 280 962,87 | 241 431,17 |
| 1810 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 6 | 5248200207 | РО | 2023 | 7 059 198,70 |  |  | 1 444 244,19 | 5 614 954,51 |
| 1811 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 7 | 5248200208 | РО | 2023 | 10 523 694,04 |  |  | 10 282 263,22 | 241 430,82 |
| 1812 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 58 | 5248200211 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1813 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 60 | 5248200212 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1814 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 24 | 5248200214 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1815 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 11 | 5248200215 | РО | 2023 | 166 423,00 |  |  | 166 423,00 |  |
| 1816 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 59 | 5248200218 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1817 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 32 | 5248200219 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1818 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 39 | 5248200222 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1819 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 13 | 5248200225 | РО | 2023 | 166 213,00 |  |  | 166 213,00 |  |
| 1820 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 14 | 5248200226 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1821 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 15 | 5248200227 | РО | 2023 | 165 791,00 |  |  | 165 791,00 |  |
| 1822 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 16 | 5248200228 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1823 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 17 | 5248200229 | РО | 2023 | 180 566,00 |  |  | 180 566,00 |  |
| 1824 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 34 | 5248200246 | РО | 2023 | 15 948 650,30 |  |  | 1 594 303,49 | 14 354 346,81 |
| 1825 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 36 | 5248200247 | РО | 2023 | 11 961 488,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 765 760,86 |
| 1826 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 38 | 5248200248 | РО | 2023 | 15 948 650,30 |  |  | 1 594 303,49 | 14 354 346,81 |
| 1827 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 42 | 5248200250 | РО | 2023 | 184 391,00 |  |  | 184 391,00 |  |
| 1828 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 44 | 5248200251 | РО | 2023 | 11 961 488,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 765 760,86 |
| 1829 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 58 | 5248200252 | РО | 2023 | 11 961 488,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 765 760,86 |
| 1830 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 33 | 5248200256 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1831 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 64 | 5248200259 | РО | 2023 | 11 961 488,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 765 760,86 |
| 1832 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 66 | 5248200260 | РО | 2023 | 15 948 650,30 |  |  | 1 594 303,49 | 14 354 346,81 |
| 1833 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 40 | 5248200262 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1834 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 41 | 5248200263 | РО | 2023 | 166 657,00 |  |  | 166 657,00 |  |
| 1835 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 31 | 5248200270 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1836 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 32 | 5248200271 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1837 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Менделеева, д. 26 | 5248200273 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1838 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 20 | 5248200392 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1839 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 34 | 5248200794 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1840 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 22 | 5248200797 | РО | 2023 | 66 567 185,48 |  |  | 6 693 720,51 | 59 873 464,97 |
| 1841 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 42 | 5248200798 | РО | 2023 | 21 187 542,09 |  |  | 2 070 230,68 | 19 117 311,41 |
| 1842 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 14 | 5248200821 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1843 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 20 | 5248200826 | РО | 2023 | 50 333 107,32 |  |  | 5 020 290,39 | 45 312 816,93 |
| 1844 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Декабристов, д. 9 | 5248200830 | РО | 2023 | 166 640,00 |  |  | 166 640,00 |  |
| 1845 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 16 | 5248200836 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1846 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 2 | 5248200842 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1847 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 4 | 5248200845 | РО | 2023 | 7 061 722,70 |  |  | 690 076,89 | 6 371 645,81 |
| 1848 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 6 | 5248200847 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1849 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 146 | 5248200863 | РО | 2023 | 7 228 184,70 |  |  | 332 904,00 | 6 895 280,70 |
| 1850 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28 | 5248200875 | РО | 2023 | 199 229,00 |  |  | 199 229,00 |  |
| 1851 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.13 | 5248200877 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 1852 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 21 | 5248200884 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1853 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 12 | 5248200972 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1854 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.32 | 5248201036 | РО | 2023 | 164 669,00 |  |  | 164 669,00 |  |
| 1855 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д. 4а | 5248201082 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1856 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.7 | 5248201111 | РО | 2023 | 940 326,00 |  |  | 420 305,00 | 520 021,00 |
| 1857 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 12А | 5248201132 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1858 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 8 | 5248201195 | РО | 2023 | 355 265,00 |  |  | 355 265,00 |  |
| 1859 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 6 | 5248201205 | РО | 2023 | 34 225 774,89 |  |  | 3 346 860,26 | 30 878 914,63 |
| 1860 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Зеленодольская, д. 54 | 5248201277 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1861 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 28 | 5248300172 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1862 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10/3 | 5248300211 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1863 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 21/1 | 5248300224 | РО | 2023 | 198 341,00 |  |  | 198 341,00 |  |
| 1864 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 22 | 5248300238 | РО | 2023 | 163 056,00 |  |  | 163 056,00 |  |
| 1865 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 12/2 | 5248300240 | РО | 2023 | 197 743,00 |  |  | 197 743,00 |  |
| 1866 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 6/2 | 5248300275 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1867 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.9А | 5248300276 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1868 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Трамвайный, д.1 | 5248300280 | РО | 2023 | 169 239,00 |  |  | 169 239,00 |  |
| 1869 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 58 | 5248300281 | РО | 2023 | 182 239,00 |  |  | 182 239,00 |  |
| 1870 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подводников, д. 4 | 5248300283 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1871 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радио, д.6 | 5248300287 | РО | 2023 | 167 391,00 |  |  | 167 391,00 |  |
| 1872 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.62 | 5248300483 | РО | 2023 | 180 772,00 |  |  | 180 772,00 |  |
| 1873 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 70/1 | 5248300492 | РО | 2023 | 175 552,00 |  |  | 175 552,00 |  |
| 1874 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Днепропетровская, д. 12 | 5248300493 | РО | 2023 | 190 922,00 |  |  | 190 922,00 |  |
| 1875 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 24 | 5248300556 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1876 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/3 | 5248300565 | РО | 2023 | 166 417,00 |  |  | 166 417,00 |  |
| 1877 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 5248300580 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1878 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 5248300581 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1879 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | 5248300583 | РО | 2023 | 178 597,00 |  |  | 178 597,00 |  |
| 1880 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.6/4 | 5248300676 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1881 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/1 | 5248300776 | РО | 2023 | 180 893,00 |  |  | 180 893,00 |  |
| 1882 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/1 | 5248300820 | РО | 2023 | 196 095,00 |  |  | 196 095,00 |  |
| 1883 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна, д. 15 | 5248300872 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1884 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/3 | 5248301058 | РО | 2023 | 164 332,00 |  |  | 164 332,00 |  |
| 1885 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Архитектурная, д. 2/2 | 5248301070 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1886 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 9 | 5248400095 | РО | 2023 | 17 279 789,74 |  |  | 1 725 192,23 | 15 554 597,51 |
| 1887 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 4 | 5248400254 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1888 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 3 | 5248400304 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1889 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 16 | 5248400306 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1890 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 65 | 5248400309 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1891 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 112 | 5248400333 | РО | 2023 | 7 061 112,70 |  |  | 2 415 269,12 | 4 645 843,58 |
| 1892 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 6 | 5248400338 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1893 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 18 | 5248400370 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1894 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 102 | 5248400375 | РО | 2023 | 257 518,00 |  |  | 257 518,00 |  |
| 1895 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 40 | 5248400395 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1896 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 8 | 5248400424 | РО | 2023 | 24 191 706,44 |  |  | 2 415 269,12 | 21 776 437,32 |
| 1897 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 7 | 5248400425 | РО | 2023 | 163 000,00 |  |  | 163 000,00 |  |
| 1898 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 48 | 5248400426 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1899 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 22 | 5248400427 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1900 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 7 | 5248400428 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1901 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 9 | 5248400429 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1902 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 96 | 5248400431 | РО | 2023 | 64 534 968,18 |  |  | 4 140 461,35 | 60 394 506,83 |
| 1903 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 14 | 5248400509 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1904 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 20 | 5248400511 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1905 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 111 | 5248400551 | РО | 2023 | 20 735 748,09 |  |  | 2 070 230,68 | 18 665 517,41 |
| 1906 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 2 | 5248400565 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1907 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 5 | 5248400566 | РО | 2023 | 27 910 137,78 |  |  | 2 790 031,12 | 25 120 106,66 |
| 1908 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 34 | 5248400569 | РО | 2023 | 221 127,00 |  |  | 221 127,00 |  |
| 1909 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 61 | 5248400571 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1910 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 22 | 5248400572 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1911 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 63 | 5248400573 | РО | 2023 | 13 804 939,51 |  |  | 1 380 153,78 | 12 424 785,73 |
| 1912 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 7 | 5248400574 | РО | 2023 | 41 471 496,18 |  |  | 4 140 461,35 | 37 331 034,83 |
| 1913 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20 | 5248400575 | РО | 2023 | 24 191 706,44 |  |  | 2 415 269,12 | 21 776 437,32 |
| 1914 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 38 | 5248400576 | РО | 2023 | 334 965,00 |  |  | 334 965,00 |  |
| 1915 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 24 | 5248400577 | РО | 2023 | 24 191 706,44 |  |  | 2 415 269,12 | 21 776 437,32 |
| 1916 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 26 | 5248400578 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1917 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 6 | 5248400579 | РО | 2023 | 172 894,00 |  |  | 172 894,00 |  |
| 1918 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 16А | 5248400585 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1919 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 108 | 5248400597 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1920 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Героев, д. 74А | 5248400646 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1921 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 15А | 5248400666 | РО | 2023 | 10 353 704,37 |  |  | 1 035 115,34 | 9 318 589,03 |
| 1922 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 12, лит. а | 5248400742 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1923 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 9/1 | 5248500107 | РО | 2023 | 217 984,00 |  |  | 217 984,00 |  |
| 1924 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2 | 5248500123 | РО | 2023 | 20 907 900,09 |  |  | 2 070 230,68 | 18 837 669,41 |
| 1925 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2/3 | 5248500124 | РО | 2023 | 179 164,00 |  |  | 179 164,00 |  |
| 1926 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 3/2 | 5248500126 | РО | 2023 | 205 198,00 |  |  | 205 198,00 |  |
| 1927 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 10 | 5248500172 | РО | 2023 | 225 687,00 |  |  | 225 687,00 |  |
| 1928 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 9 | 5248500177 | РО | 2023 | 7 058 160,70 |  |  | 690 076,89 | 6 368 083,81 |
| 1929 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 7 | 5248500180 | РО | 2023 | 38 225 130,83 |  |  | 3 795 422,90 | 34 429 707,93 |
| 1930 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3 | 5248500190 | РО | 2023 | 266 083,00 |  |  | 266 083,00 |  |
| 1931 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 10 | 5248500205 | РО | 2023 | 179 699,00 |  |  | 179 699,00 |  |
| 1932 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 8 | 5248500207 | РО | 2023 | 10 522 453,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 487 337,70 |
| 1933 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.5 | 5248500219 | РО | 2023 | 234 226,00 |  |  | 234 226,00 |  |
| 1934 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4/1 | 5248500265 | РО | 2023 | 224 987,00 |  |  | 224 987,00 |  |
| 1935 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 10 | 5248500268 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1936 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 11 | 5248500269 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1937 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 182 | 5248500271 | РО | 2023 | 186 214,00 |  |  | 186 214,00 |  |
| 1938 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 1 | 5248500379 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1939 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 32 | 5248500381 | РО | 2023 | 20 879 962,77 |  |  | 2 070 230,68 | 18 809 732,09 |
| 1940 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 72 | 5248500383 | РО | 2023 | 3 594 475,35 |  |  | 2 070 230,68 | 1 524 244,67 |
| 1941 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 73 | 5248500386 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1942 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 4 | 5248500402 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1943 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 2 | 5248500420 | РО | 2023 | 266 705,00 |  |  | 266 705,00 |  |
| 1944 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/1 | 5248500425 | РО | 2023 | 165 365,00 |  |  | 165 365,00 |  |
| 1945 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/1 | 5248500426 | РО | 2023 | 163 123,00 |  |  | 163 123,00 |  |
| 1946 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/2 | 5248500427 | РО | 2023 | 164 100,00 |  |  | 164 100,00 |  |
| 1947 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 12 | 5248500431 | РО | 2023 | 223 691,00 |  |  | 223 691,00 |  |
| 1948 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 9/1 | 5248500435 | РО | 2023 | 185 676,00 |  |  | 185 676,00 |  |
| 1949 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1 | 5248500439 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1950 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.2 | 5248500440 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1951 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 9 | 5248500443 | РО | 2023 | 40 318 393,26 |  |  | 3 985 758,74 | 36 332 634,52 |
| 1952 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 5/2 | 5248500451 | РО | 2023 | 218 095,00 |  |  | 218 095,00 |  |
| 1953 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 5 | 5248500452 | РО | 2023 | 195 470,00 |  |  | 195 470,00 |  |
| 1954 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 5А | 5248500453 | РО | 2023 | 13 984 655,38 |  |  | 1 380 153,78 | 12 604 501,60 |
| 1955 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 9А | 5248500454 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1956 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 2/1 | 5248500457 | РО | 2023 | 12 117 183,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 921 455,86 |
| 1957 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110 | 5248500458 | РО | 2023 | 264 028,00 |  |  | 264 028,00 |  |
| 1958 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 1 | 5248500459 | РО | 2023 | 200 419,00 |  |  | 200 419,00 |  |
| 1959 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4/1 | 5248500462 | РО | 2023 | 180 151,00 |  |  | 180 151,00 |  |
| 1960 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 64 | 5248500463 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1961 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 2 | 5248500470 | РО | 2023 | 286 004,00 |  |  | 286 004,00 |  |
| 1962 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 10/1 | 5248500471 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 1963 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 11А | 5248500472 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1964 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 22 | 5248500476 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1965 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4 | 5248500480 | РО | 2023 | 245 836,00 |  |  | 245 836,00 |  |
| 1966 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/2 | 5248500482 | РО | 2023 | 163 326,00 |  |  | 163 326,00 |  |
| 1967 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 9 | 5248500494 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1968 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 3 | 5248500759 | РО | 2023 | 38 225 193,83 |  |  | 3 795 422,90 | 34 429 770,93 |
| 1969 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 19 | 5248500760 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1970 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 21 | 5248500761 | РО | 2023 | 213 912,00 |  |  | 213 912,00 |  |
| 1971 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 17 | 5248500770 | РО | 2023 | 20 110 081,13 |  |  | 1 992 879,37 | 18 117 201,76 |
| 1972 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 5 | 5248500793 | РО | 2023 | 6 598 670,82 |  |  | 690 076,89 | 5 908 593,93 |
| 1973 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 146А | 5248500800 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1974 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 234 | 5248500860 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1975 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 35/2 | 5248500891 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1976 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 148 | 5248500981 | РО | 2023 | 20 934 500,09 |  |  | 2 070 230,68 | 18 864 269,41 |
| 1977 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 142 | 5248501014 | РО | 2023 | 186 214,00 |  |  | 186 214,00 |  |
| 1978 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 142А | 5248501036 | РО | 2023 | 7 059 994,70 |  |  | 690 076,89 | 6 369 917,81 |
| 1979 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 32 | 5248501106 | РО | 2023 | 9 446 023,28 |  |  | 923 783,73 | 8 522 239,55 |
| 1980 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 144 | 5248501115 | РО | 2023 | 244 668,00 |  |  | 244 668,00 |  |
| 1981 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 140 | 5248501240 | РО | 2023 | 294 891,00 |  |  | 222 068,00 | 72 823,00 |
| 1982 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 6 | 5248501251 | РО | 2023 | 249 678,00 |  |  | 249 678,00 |  |
| 1983 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 2А | 5248501262 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1984 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 5 | 5248600115 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 1985 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 26А | 5248600116 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 1986 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 53 | 5248600117 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 1987 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 30 | 5248600122 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1988 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 113 | 5248600123 | РО | 2023 | 8 554 311,72 |  |  | 836 715,06 | 7 717 596,66 |
| 1989 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 17 | 5248600132 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1990 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 4 | 5248600139 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1991 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 27 | 5248600144 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1992 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3 | 5248600147 | РО | 2023 | 180 190,00 |  |  | 180 190,00 |  |
| 1993 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 21 | 5248600151 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 1994 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 1 | 5248600165 | РО | 2023 | 3 987 162,83 |  |  | 398 575,87 | 3 588 586,96 |
| 1995 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пер. Осташковский 2-й, д. 1 | 5248600204 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 1996 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Арсеньева, д. 3 | 5248600205 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 1997 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 12 | 5248600206 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 1998 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 117 | 5248600207 | РО | 2023 | 8 412 384,64 |  |  | 1 673 430,13 | 6 738 954,51 |
| 1999 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 17 | 5248600208 | РО | 2023 | 165 088,00 |  |  | 165 088,00 |  |
| 2000 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 2 | 5248600317 | РО | 2023 | 13 804 939,51 |  |  | 1 380 153,78 | 12 424 785,73 |
| 2001 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 55 | 5248600318 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 2002 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 119 | 5248600352 | РО | 2023 | 8 396 340,64 |  |  | 1 673 430,13 | 6 722 910,51 |
| 2003 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, д. 6 | 5248600353 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 2004 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7А | 5248600354 | РО | 2023 | 15 948 650,30 |  |  | 1 594 303,49 | 14 354 346,81 |
| 2005 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 19 | 5248600358 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 2006 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 15А | 5248600359 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 2007 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 6 | 5248600367 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 2008 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3А | 5248600369 | РО | 2023 | 179 421,00 |  |  | 179 421,00 |  |
| 2009 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 51 | 5248600381 | РО | 2023 | 168 914,00 |  |  | 168 914,00 |  |
| 2010 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 115 | 5248600466 | РО | 2023 | 12 539 979,96 |  |  | 2 510 145,19 | 10 029 834,77 |
| 2011 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д. 4 | 5248600467 | РО | 2023 | 17 279 789,74 |  |  | 1 725 192,23 | 15 554 597,51 |
| 2012 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 20 | 5248600468 | РО | 2023 | 188 738,00 |  |  | 188 738,00 |  |
| 2013 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 21 | 5248600469 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 2014 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 2А | 5248600470 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2015 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д. 8 | 5248600481 | РО | 2023 | 3 987 162,83 |  |  | 398 575,87 | 3 588 586,96 |
| 2016 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октября 40 лет, д. 5А | 5248600485 | РО | 2023 | 93 107,00 |  |  | 93 107,00 |  |
| 2017 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 32 | 5248600488 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 2018 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7 | 5248600489 | РО | 2023 | 7 974 325,65 |  |  | 797 151,75 | 7 177 173,90 |
| 2019 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полевая, д. 10 | 5248600490 | РО | 2023 | 7 964 879,25 |  |  | 797 151,75 | 7 167 727,50 |
| 2020 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 19А | 5248600491 | РО | 2023 | 166 452,00 |  |  | 166 452,00 |  |
| 2021 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 57 | 5248600497 | РО | 2023 | 6 902 470,26 |  |  | 690 076,89 | 6 212 393,37 |
| 2022 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октября 40 лет, д. 7А | 5248600503 | РО | 2023 | 7 974 325,65 |  |  | 797 151,75 | 7 177 173,90 |
| 2023 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 8 | 5248600508 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 2024 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Победы 40 лет, д. 3 | 5248600514 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2025 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 5248600557 | РО | 2023 | 34 559 579,48 |  |  | 3 450 384,46 | 31 109 195,02 |
| 2026 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пер. Осташковский 2-й, д. 3А | 5248600563 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2027 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Победы 40 лет, д. 13 | 5248600600 | РО | 2023 | 6 911 917,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 840,81 |
| 2028 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 5А | 5248600601 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2029 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 7А | 5248600629 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2030 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Победы 40 лет, д. 10 | 5248600637 | РО | 2023 | 38 015 537,83 |  |  | 3 795 422,90 | 34 220 114,93 |
| 2031 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 2 | 5248700030 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2032 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 9 | 5248700031 | РО | 2023 | 3 451 235,13 |  |  | 345 038,45 | 3 106 196,68 |
| 2033 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 3 | 5248700034 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2034 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 1 | 5248700054 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2035 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 4 | 5248700085 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2036 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 10 | 5248700196 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2037 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 4 | 5248700239 | РО | 2023 | 164 261,00 |  |  | 164 261,00 |  |
| 2038 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 27 | 5248700244 | РО | 2023 | 13 823 832,39 |  |  | 1 380 153,78 | 12 443 678,61 |
| 2039 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 38 | 5248700248 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2040 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Косогорная, д. 3 | 5248700249 | РО | 2023 | 162 381,00 |  |  | 162 381,00 |  |
| 2041 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 24 | 5248700251 | РО | 2023 | 8 388 851,72 |  |  | 836 715,06 | 7 552 136,66 |
| 2042 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 25 | 5248700254 | РО | 2023 | 198 125,00 |  |  | 198 125,00 |  |
| 2043 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 23 | 5248700255 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 2044 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 15/1 | 5248700257 | РО | 2023 | 4 111 450,17 |  |  | 438 139,19 | 3 673 310,98 |
| 2045 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 29 | 5248700304 | РО | 2023 | 198 148,00 |  |  | 198 148,00 |  |
| 2046 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 36 | 5248700558 | РО | 2023 | 161 866,00 |  |  | 161 866,00 |  |
| 2047 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Родниковая, д. 6 | 5248700560 | РО | 2023 | 17 461 656,74 |  |  | 2 070 230,68 | 15 391 426,06 |
| 2048 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 30 | 5248700562 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2049 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 69 | 5248700563 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 2050 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 80 | 5248700564 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2051 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 33 | 5248700565 | РО | 2023 | 177 967,00 |  |  | 177 967,00 |  |
| 2052 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 31 | 5248700566 | РО | 2023 | 163 654,00 |  |  | 163 654,00 |  |
| 2053 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 4 | 5248700568 | РО | 2023 | 19 935 813,13 |  |  | 1 992 879,37 | 17 942 933,76 |
| 2054 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 34 | 5248700569 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2055 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 82 | 5248700570 | РО | 2023 | 11 961 488,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 765 760,86 |
| 2056 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 48 | 5248700571 | РО | 2023 | 7 974 325,65 |  |  | 797 151,75 | 7 177 173,90 |
| 2057 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 9 | 5248700572 | РО | 2023 | 7 974 325,65 |  |  | 797 151,75 | 7 177 173,90 |
| 2058 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 40 | 5248700573 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2059 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 15/2 | 5248700575 | РО | 2023 | 167 316,00 |  |  | 167 316,00 |  |
| 2060 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 47 | 5248700577 | РО | 2023 | 12 242 502,01 |  |  | 2 331 633,43 | 9 910 868,58 |
| 2061 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 110/30А | 5248700611 | РО | 2023 | 159 822,00 |  |  | 159 822,00 |  |
| 2062 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 49 | 5248700618 | РО | 2023 | 194 062,00 |  |  | 194 062,00 |  |
| 2063 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 20/1 | 5248700641 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 2064 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 134 | 5248700655 | РО | 2023 | 208 354,00 |  |  | 208 354,00 |  |
| 2065 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 80 | 5248700777 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2066 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 5/1 | 5248700781 | РО | 2023 | 177 218,00 |  |  | 177 218,00 |  |
| 2067 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 64 | 5248700803 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2068 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 33А | 5248700826 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 2069 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 5/2 | 5248700827 | РО | 2023 | 11 961 488,48 |  |  | 1 195 727,62 | 10 765 760,86 |
| 2070 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.20 | 5248700859 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 2071 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 50, кор. 2 | 5248700903 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2072 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 12/2 | 5248700906 | РО | 2023 | 19 935 813,13 |  |  | 1 992 879,37 | 17 942 933,76 |
| 2073 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 7А | 5248700907 | РО | 2023 | 177 890,00 |  |  | 177 890,00 |  |
| 2074 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 3А | 5248700909 | РО | 2023 | 3 455 958,35 |  |  | 345 038,45 | 3 110 919,90 |
| 2075 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.22 | 5248700946 | РО | 2023 | 236 552,00 |  |  | 236 552,00 |  |
| 2076 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 50, кор. 1 | 5248701065 | РО | 2023 | 3 987 163,78 |  |  | 398 575,87 | 3 588 587,91 |
| 2077 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/10 | 5248701114 | РО | 2023 | 326 720,00 |  |  | 158 065,00 | 168 655,00 |
| 2078 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, д. 3Б | 5248701123 | РО | 2023 | 4 126 014,78 |  |  | 797 151,75 | 3 328 863,03 |
| 2079 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 95 | 5248701125 | РО | 2023 | 8 388 851,72 |  |  | 836 715,06 | 7 552 136,66 |
| 2080 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 136 | 5248701153 | РО | 2023 | 17 279 789,74 |  |  | 1 725 192,23 | 15 554 597,51 |
| 2081 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 10 | 5248800184 | РО | 2023 | 175 499,00 |  |  | 175 499,00 |  |
| 2082 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 12 | 5248800203 | РО | 2023 | 197 497,00 |  |  | 197 497,00 |  |
| 2083 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 14 | 5248800205 | РО | 2023 | 198 141,00 |  |  | 198 141,00 |  |
| 2084 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 16 | 5248800212 | РО | 2023 | 249 355,00 |  |  | 176 532,00 | 72 823,00 |
| 2085 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Римского-Корсакова, д. 53 | 5248800913 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2086 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 164 | 5248801154 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2087 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 3 | 5248500450 | РО | 2023 | 3 594 716,35 |  |  | 1 725 192,23 | 1 869 524,12 |
| 2088 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 19 | 5248100721 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2089 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 1/61 | 5248501152 | РО | 2023 | 3 514 216,23 |  |  | 345 038,45 | 3 169 177,78 |
| 2090 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Авангардная, д. 11 | 5248200820 | РО | 2023 | 10 524 848,04 |  |  | 10 028 645,23 | 496 202,81 |
| 2091 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 5 | 5248200195 | РО | 2023 | 4 900 755,64 |  |  | 2 771 351,20 | 2 129 404,44 |
| 2092 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 1 | 5248200838 | РО | 2023 | 5 248 866,07 |  |  | 514 004,99 | 4 734 861,08 |
| 2093 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 30 | 5248200261 | РО | 2023 | 10 367 874,04 |  |  | 1 035 115,34 | 9 332 758,70 |
| 2094 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19/1 | 5248300217 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2095 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/4 | 5248300221 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2096 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/5 | 5248300222 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2097 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 15 | 5248400367 | РО | 2023 | 6 911 916,70 |  |  | 690 076,89 | 6 221 839,81 |
| 2098 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 58/1 | 5248500253 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2099 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 186 | 5248600386 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 2100 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 150 | 5248600109 | РО | 2023 | 3 530 861,35 |  |  | 345 038,45 | 3 185 822,90 |
| 2101 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 210 | 5248600010 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2102 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.74 | 5248600097 | РО | 2023 | 3 731 395,35 |  |  | 345 038,45 | 3 386 356,90 |
| 2103 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.7 | 5248500418 | РО | 2023 | 83 226,00 |  |  | 83 226,00 |  |
| 2104 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 4 | 5248500240 | РО | 2023 | 23 542 819,81 |  |  | 9 865 784,65 | 13 677 035,16 |
| 2105 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, д. 16 | 5248500311 | РО | 2023 | 863 525,00 |  |  |  | 863 525,00 |
| 2106 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.8/15 | 5248500323 | РО | 2023 | 1 360 047,00 |  |  |  | 1 360 047,00 |
| 2107 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.16 | 5248500289 | РО | 2023 | 913 593,00 |  |  |  | 913 593,00 |
| 2108 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.42/16 | 5248500320 | РО | 2023 | 790 653,00 |  |  |  | 790 653,00 |
| 2109 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.38/2 | 5248500042 | РО | 2023 | 15 107 510,00 |  |  |  | 15 107 510,00 |
| 2110 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.3 | 5248500349 | РО | 2023 | 27 647 016,00 |  |  |  | 27 647 016,00 |
| 2111 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.11/1 | 5248700088 | РО | 2023 | 28 461 548,00 |  |  |  | 28 461 548,00 |
| 2112 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Добролюбова, д.5 | 5248500394 | РО | 2023 | 10 664 651,00 |  |  |  | 10 664 651,00 |
| 2113 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.41 | 5248701035 | РО | 2023 | 44 288 997,00 |  |  |  | 44 288 997,00 |
| 2114 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.12Б | 5248500036 | РО | 2023 | 10 978 296,00 |  |  |  | 10 978 296,00 |
| 2115 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр Гагарина, д. 104 | 5248600022 | РО | 2023 | 23 990 354,00 |  |  |  | 23 990 354,00 |
| 2116 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр Гагарина, д. 106 | 5248600030 | РО | 2023 | 9 452 835,00 |  |  |  | 9 452 835,00 |
| 2117 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр Гагарина, д. 184 | 5248600372 | РО | 2023 | 24 912 384,00 |  |  |  | 24 912 384,00 |
| 2118 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр Гагарина, д. 114 | 5248600170 | РО | 2023 | 18 080 470,00 |  |  |  | 18 080 470,00 |
| 2119 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кирова, д.6 | 5248100938 | РО | 2023 | 33 368 976,00 |  |  |  | 33 368 976,00 |
| 2120 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.12 | 5248301038 | РО | 2023 | 28 348 923,00 |  |  |  | 28 348 923,00 |
| 2121 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Октября, д.16 | 5248100923 | РО | 2023 | 38 609 990,00 |  |  |  | 38 609 990,00 |
| 2122 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.50 лет Победы, д.4/1 | 5248400120 | РО | 2023 | 64 094 560,00 |  |  |  | 64 094 560,00 |
| 2123 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.7 | 5248400499 | РО | 2023 | 17 105 179,00 |  |  |  | 17 105 179,00 |
| 2124 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Искры, д.43/23 | 5248301013 | РО | 2023 | 13 355 853,00 |  |  |  | 13 355 853,00 |
| 2125 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космонавта Комарова, д.9 | 5248300107 | РО | 2023 | 14 117 297,00 |  |  |  | 14 117 297,00 |
| 2126 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Профинтерна, д.5А | 5248300807 | РО | 2023 | 6 269 244,00 |  |  |  | 6 269 244,00 |
| 2127 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.15 | 5248400008 | РО | 2023 | 37 949 164,00 |  |  |  | 37 949 164,00 |
| 2128 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 168 | 5248801066 | РО | 2023 | 14 482 400,62 |  |  | 14 482 400,62 |  |
| 2129 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.79/20 | 5248500683 | РО | 2023 | 6 479 708,08 |  |  | 6 479 708,08 |  |
| 2130 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 12 | 5248400749 | РО | 2023 | 9 952 868,00 |  |  |  | 9 952 868,00 |
| 2131 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 12 | 5248800892 | РО | 2023 | 11 201 738,00 |  |  |  | 11 201 738,00 |
| 2132 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 8 | 5248700029 | РО | 2023 | 10 295 754,00 |  |  |  | 10 295 754,00 |
| 2133 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 2 | 5248500204 | РО | 2023 | 151 791 933,00 |  |  |  | 151 791 933,00 |
| 2134 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 5, кор. 1 | 5248701162 | ССч | 2023 | 184 900,00 |  |  |  | 184 900,00 |
| 2135 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д. 15 | 5248700762 | ССч | 2023 | 2 995 443,00 |  |  |  | 2 995 443,00 |
| 2136 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106, лит. А | 5248500339 | РО | 2023 | 12 254 447,00 |  |  |  | 12 254 447,00 |
| 2137 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106, лит. Б | 5248500244 | РО | 2023 | 13 184 619,00 |  |  |  | 13 184 619,00 |
| 2138 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 17 | 5248500035 | РО | 2023 | 4 187 574,00 |  |  |  | 4 187 574,00 |
| 2139 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 12 | 5248500055 | РО | 2023 | 10 598 280,00 |  |  |  | 10 598 280,00 |
| 2140 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дачная, д. 13 | 5248300577 | РО | 2023 | 3 776 007,00 |  |  |  | 3 776 007,00 |
| 2141 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бурнаковский, д. 11 | 5248400179 | РО | 2023 | 7 384 900,00 |  |  |  | 7 384 900,00 |
| 2142 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Свободы, д. 16 | 5224000113 | РО | 2023 | 1 702 242,00 |  |  |  | 1 702 242,00 |
| 2143 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2, лит а | 5224000099 | РО | 2023 | 10 521 365,65 |  | 10 521 365,65 |  |  |
| 2144 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пл Ленина, д. 2 | 5224000210 | РО | 2023 | 17 456 434,59 |  | 17 456 434,59 |  |  |
| 2145 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр Рачкова, д. 16, лит а | 5224000237 | РО | 2023 | 7 058 187,84 |  | 7 058 187,84 |  |  |
| 2146 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Зеленая, д. 18 | 5224000286 | РО | 2023 | 10 527 574,30 |  | 10 527 574,30 |  |  |
| 2147 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 4-й, д. 1, лит б | 5224000518 | РО | 2023 | 10 526 155,73 |  | 10 526 155,73 |  |  |
| 2148 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр Победы, д. 11 | 5224000220 | РО | 2023 | 10 342 906,04 |  | 10 342 906,04 |  |  |
| 2149 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Парковая, д. 7 | 5224000359 | РО | 2023 | 13 991 486,05 |  | 13 991 486,05 |  |  |
| 2150 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Островского, д. 5 | 5224000026 | РО | 2023 | 161 584,86 |  | 161 584,86 |  |  |
| 2151 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр. Победы, д. 7 | 5224000231 | РО | 2023 | 191 466,18 |  | 191 466,18 |  |  |
| 2152 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Магистральная, д. 22 | 5224000335 | РО | 2023 | 182 494,18 |  | 182 494,18 |  |  |
| 2153 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пр-т Победы, д.8 | 5224000233 | РО | 2023 | 1 493 042,00 |  |  |  | 1 493 042,00 |
| 2154 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Подлесово, д.7 | 5224000574 | РО | 2023 | 1 589 638,00 |  |  |  | 1 589 638,00 |
| 2155 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Вязовка, ул. Специалистов, д. 3 | 5224000754 | РО | 2023 | 1 457 439,00 |  |  |  | 1 457 439,00 |
| 2156 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пл. Ленина, д. 3/1 | 5224000213 | ССч | 2023 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  | 4 334 491 561,41 |  | 3 418 509 716,58 |  | 915 981 844,83 |
| 2157 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Архитектурная, д.1А | 5248300067 | РО | 2024 | 4 622 801,99 |  |  |  | 4 622 801,99 |
| 2158 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пушкина, д.43Г | 5248700933 | РО | 2024 | 3 514 778,70 |  |  |  | 3 514 778,70 |
| 2159 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сухопутная, д.1А | 5248300091 | РО | 2024 | 4 302 522,68 |  |  |  | 4 302 522,68 |
| 2160 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Травяная, д.23А | 5248800825 | РО | 2024 | 4 580 065,92 |  |  |  | 4 580 065,92 |
| 2161 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.42 | 5248800821 | РО | 2024 | 5 613 729,78 |  |  |  | 5 613 729,78 |
| 2162 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.37 | 5248800419 | РО | 2024 | 145 646,00 |  | 145 645,50 |  | 0,50 |
| 2163 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.3 | 5248800222 | РО | 2024 | 72 823,00 |  | 72 822,75 |  | 0,25 |
| 2164 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Островского, д.6/1 | 5248800245 | РО | 2024 | 145 646,00 |  | 145 645,50 |  | 0,50 |
| 2165 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.3 | 5248300554 | РО | 2024 | 233 814,00 |  | 233 813,89 |  | 0,11 |
| 2166 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.52 | 5248700271 | РО | 2024 | 72 823,00 |  | 72 822,75 |  | 0,25 |
| 2167 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.2 | 5248100628 | РО | 2024 | 72 823,00 |  | 72 822,75 |  | 0,25 |
| 2168 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минеева, д.31 | 5248100737 | РО | 2024 | 208 863,00 |  | 208 862,12 |  | 0,88 |
| 2169 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.20 | 5248101388 | РО | 2024 | 228 216,00 |  | 228 215,60 |  | 0,40 |
| 2170 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.7 | 5248101398 | РО | 2024 | 197 201,00 |  | 197 200,92 |  | 0,08 |
| 2171 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.30 | 5248101561 | РО | 2024 | 179 490,00 |  | 179 490,00 |  |  |
| 2172 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.26 | 5248300559 | РО | 2024 | 194 261,00 |  | 194 260,06 |  | 0,94 |
| 2173 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.10 | 5248300582 | РО | 2024 | 145 646,00 |  | 145 645,50 |  | 0,50 |
| 2174 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тимирязева, д.7 | 5248700245 | РО | 2024 | 193 687,00 |  | 193 686,50 |  | 0,50 |
| 2175 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.38 | 5248800255 | РО | 2024 | 145 646,00 |  | 145 645,50 |  | 0,50 |
| 2176 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.22/4 | 5248800259 | РО | 2024 | 72 823,00 |  | 72 822,75 |  | 0,25 |
| 2177 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.2 | 5248800439 | РО | 2024 | 218 469,00 |  | 182 406,96 |  | 36 062,04 |
| 2178 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.5 | 5248800896 | РО | 2024 | 72 823,00 |  | 72 822,75 |  | 0,25 |
| 2179 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.35Б | 5248801009 | РО | 2024 | 145 646,00 |  | 145 645,50 |  | 0,50 |
| 2180 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.12 | 5248200906 | РО | 2024 | 37 544 847,00 |  |  |  | 37 544 847,00 |
| 2181 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.10 | 5248200182 | РО | 2024 | 6 038 173,31 |  | 6 038 172,81 |  | 0,50 |
| 2182 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.12 | 5248200183 | РО | 2024 | 20 432 701,75 |  | 17 907 332,21 |  | 2 525 369,54 |
| 2183 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.20 | 5248200202 | РО | 2024 | 17 905 616,91 |  | 17 905 616,82 |  | 0,09 |
| 2184 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.17 | 5248200929 | РО | 2024 | 4 627 343,00 |  |  |  | 4 627 343,00 |
| 2185 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.44А | 5248300903 | РО | 2024 | 5 636 965,00 |  |  |  | 5 636 965,00 |
| 2186 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.51/1 | 5248300864 | РО | 2024 | 13 892 125,00 |  |  |  | 13 892 125,00 |
| 2187 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.77 | 5248400422 | РО | 2024 | 11 984 216,60 |  | 11 984 216,34 |  | 0,26 |
| 2188 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.30 | 5248500491 | РО | 2024 | 3 019 086,65 |  | 3 019 086,40 |  | 0,25 |
| 2189 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.4 | 5248500514 | СсчРО | 2024 | 615 216,00 |  |  |  | 615 216,00 |
| 2190 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.14 | 5248500507 | СсчРО | 2024 | 1 805 702,00 |  |  |  | 1 805 702,00 |
| 2191 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.51 | 5248500506 | РО | 2024 | 6 397 343,00 |  |  |  | 6 397 343,00 |
| 2192 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.53 | 5248500499 | РО | 2024 | 6 395 850,00 |  |  |  | 6 395 850,00 |
| 2193 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.97 | 5248500388 | РО | 2024 | 6 581 583,00 |  |  |  | 6 581 583,00 |
| 2194 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.7 | 5248600021 | РО | 2024 | 4 994 991,00 |  |  |  | 4 994 991,00 |
| 2195 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.1/4 | 5248600580 | РО | 2024 | 4 103 060,00 |  |  |  | 4 103 060,00 |
| 2196 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.12 | 5248600291 | РО | 2024 | 135 007,00 |  |  |  | 135 007,00 |
| 2197 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.3А | 5248600260 | РО | 2024 | 120 918,00 |  |  |  | 120 918,00 |
| 2198 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербакова, д.2 | 5248800106 | РО | 2024 | 254 568,00 |  |  |  | 254 568,00 |
| 2199 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.4 | 5248800186 | РО | 2024 | 557 867,00 |  |  |  | 557 867,00 |
| 2200 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.32 | 5248800230 | РО | 2024 | 6 723 600,00 |  |  |  | 6 723 600,00 |
| 2201 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.40 | 5248800232 | РО | 2024 | 9 850 113,00 |  |  |  | 9 850 113,00 |
| 2202 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.5 | 5248800206 | РО | 2024 | 143 330,00 |  |  |  | 143 330,00 |
| 2203 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Луганская, д.9 | 5248600325 | СсчРО | 2024 | 1 796 541,00 |  |  |  | 1 796 541,00 |
| 2204 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бонч-Бруевича, д. 13 | 5248600081 | РО | 2024 | 267 080,00 |  |  |  | 267 080,00 |
| 2205 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 4А | 5248600479 | РО | 2024 | 6 038 173,31 |  | 6 038 172,81 |  | 0,50 |
| 2206 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 18 | 5248700027 | РО | 2024 | 12 099 003,00 |  |  |  | 12 099 003,00 |
| 2207 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Верхне-Печерская, д.4 | 5248500098 | РО | 2024 | 11 976 681,60 |  | 11 976 681,25 |  | 0,35 |
| 2208 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.15 | 5248500092 | СсчРО | 2024 | 2 800 000,00 |  |  |  | 2 800 000,00 |
| 2209 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.6 | 5248800300 | РО | 2024 | 357 606,00 |  |  |  | 357 606,00 |
| 2210 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.8 | 5248800292 | РО | 2024 | 355 570,00 |  |  |  | 355 570,00 |
| 2211 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.3 | 5248500410 | РО | 2024 | 49 512 693,00 |  |  |  | 49 512 693,00 |
| 2212 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.20 | 5248600056 | РО | 2024 | 141 185,00 |  |  |  | 141 185,00 |
| 2213 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Луганская, д.10 | 5248600230 | РО | 2024 | 3 274 844,00 |  |  |  | 3 274 844,00 |
| 2214 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр.Конный, д.6 | 5248700152 | РО | 2024 | 3 758 458,00 |  |  |  | 3 758 458,00 |
| 2215 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, мкрн. Щербинки-1, д. 17 | 5248600568 | ССч | 2024 | 522 548,00 |  |  |  | 522 548,00 |
| 2216 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, мкрн. Щербинки-1, д. 18 | 5248600650 | ССч | 2024 | 521 275,00 |  |  |  | 521 275,00 |
| 2217 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Моторный, д.2 | 5248100826 | РО | 2024 | 6 885 824,26 |  | 6 734 316,92 |  | 151 507,34 |
| 2218 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.17 | 5248100961 | РО | 2024 | 11 933 555,48 |  | 11 677 955,21 |  | 255 600,27 |
| 2219 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.47А | 5248100937 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2220 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.60 | 5248101319 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2221 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.15А | 5248101239 | РО | 2024 | 6 895 270,70 |  | 6 734 316,92 |  | 160 953,78 |
| 2222 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.19 | 5248101380 | РО | 2024 | 3 442 912,13 |  | 3 367 158,46 |  | 75 753,67 |
| 2223 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.9 | 5248100829 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2224 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.13 | 5248100759 | РО | 2024 | 9 802 477,00 |  | 9 556 505,30 |  | 245 971,70 |
| 2225 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.18/4 | 5248100846 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2226 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.9А | 5248300276 | РО | 2024 | 3 977 851,83 |  | 3 892 651,74 |  | 85 200,09 |
| 2227 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Трамвайный, д.1 | 5248300280 | РО | 2024 | 7 955 703,65 |  | 7 785 303,47 |  | 170 400,18 |
| 2228 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Архитектурная, д. 2/2 | 5248301070 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2229 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.62 | 5248300483 | РО | 2024 | 11 933 555,48 |  | 11 677 955,21 |  | 255 600,26 |
| 2230 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.21 | 5248101381 | РО | 2024 | 3 442 912,13 |  | 3 367 158,46 |  | 75 753,67 |
| 2231 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.6/4 | 5248300676 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2232 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.20 | 5248101503 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2233 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радио, д.6 | 5248300287 | РО | 2024 | 7 946 257,25 |  | 7 785 303,47 |  | 160 953,78 |
| 2234 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19/1 | 5248300217 | РО | 2024 | 3 447 635,35 |  | 3 367 158,46 |  | 80 476,89 |
| 2235 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 32 | 5248100169 | РО | 2024 | 13 780 745,62 |  | 13 468 633,83 |  | 312 111,79 |
| 2236 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 21 | 5248100173 | РО | 2024 | 10 319 992,84 |  | 10 101 475,37 |  | 218 517,47 |
| 2237 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 32А | 5248100529 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2238 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 2А | 5248100544 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2239 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 12А | 5248100659 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2240 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 17А/4 | 5248100665 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2241 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11 | 5248100675 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2242 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11А | 5248100676 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2243 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 18 | 5248100677 | РО | 2024 | 24 188 948,05 |  | 23 570 109,21 |  | 618 838,84 |
| 2244 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 10А | 5248100680 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2245 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 34 | 5248100687 | РО | 2024 | 24 188 948,05 |  | 23 570 109,21 |  | 618 838,84 |
| 2246 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 3 | 5248100690 | РО | 2024 | 73 570 057,74 |  | 72 010 282,55 |  | 1 559 775,19 |
| 2247 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 13А | 5248100694 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2248 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 18/2 | 5248100701 | РО | 2024 | 34 545 262,51 |  | 33 671 584,58 |  | 873 677,93 |
| 2249 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 9/2 | 5248100703 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2250 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 17А | 5248100705 | РО | 2024 | 7 972 492,15 |  | 7 785 303,46 |  | 187 188,69 |
| 2251 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 22 | 5248100712 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2252 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 25 | 5248100714 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2253 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 24 | 5248100716 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2254 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 26 | 5248100717 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2255 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 30 | 5248100718 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2256 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 32 | 5248100719 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2257 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 37 | 5248100720 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2258 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 19 | 5248100721 | РО | 2024 | 3 450 375,29 |  | 3 367 158,46 |  | 83 216,83 |
| 2259 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д. 18 | 5248100722 | РО | 2024 | 38 011 204,12 |  | 37 038 743,04 |  | 972 461,08 |
| 2260 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 6А | 5248100726 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2261 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 19 | 5248100734 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2262 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 33 | 5248100738 | РО | 2024 | 6 911 127,99 |  | 6 734 316,91 |  | 176 811,08 |
| 2263 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 35 | 5248100739 | РО | 2024 | 38 011 204,12 |  | 37 038 743,04 |  | 972 461,08 |
| 2264 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А/3 | 5248100740 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2265 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/1 | 5248100741 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2266 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 33 | 5248100744 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2267 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 18 | 5248100746 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2268 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 19 | 5248100747 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2269 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 39 | 5248100748 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2270 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 45А | 5248100750 | РО | 2024 | 27 644 512,10 |  | 26 937 267,67 |  | 707 244,43 |
| 2271 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 50 | 5248100751 | РО | 2024 | 24 188 948,05 |  | 23 570 109,21 |  | 618 838,84 |
| 2272 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д. 25 | 5248100753 | РО | 2024 | 19 931 230,44 |  | 19 463 258,68 |  | 467 971,76 |
| 2273 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 17А | 5248100758 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2274 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 25 | 5248100765 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2275 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 20 | 5248100772 | РО | 2024 | 17 277 820,03 |  | 16 835 792,28 |  | 442 027,75 |
| 2276 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2А | 5248100775 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 2277 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4 | 5248100777 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2278 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4А | 5248100779 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 2279 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 8 | 5248100781 | РО | 2024 | 23 917 476,50 |  | 23 355 910,42 |  | 561 566,08 |
| 2280 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 10А | 5248100799 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2281 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 10 | 5248100804 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2282 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/1 | 5248100818 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2283 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16А | 5248100819 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2284 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 10 | 5248100821 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2285 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 12 | 5248100822 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2286 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2 | 5248100823 | РО | 2024 | 23 917 476,50 |  | 23 355 910,42 |  | 561 566,08 |
| 2287 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2Б | 5248100824 | РО | 2024 | 19 931 230,44 |  | 19 463 258,68 |  | 467 971,76 |
| 2288 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 6 | 5248100825 | РО | 2024 | 19 931 230,44 |  | 19 463 258,68 |  | 467 971,76 |
| 2289 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 52 | 5248100827 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2290 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5А | 5248100847 | РО | 2024 | 8 388 880,50 |  | 8 180 936,64 |  | 207 943,86 |
| 2291 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Прыгунова, д. 31 | 5248100848 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2292 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 11 | 5248100852 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2293 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 13 | 5248100854 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2294 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 15 | 5248100856 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2295 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 6 | 5248100859 | РО | 2024 | 15 944 984,33 |  | 15 570 606,93 |  | 374 377,40 |
| 2296 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 14 | 5248100862 | РО | 2024 | 23 917 476,50 |  | 23 355 910,42 |  | 561 566,08 |
| 2297 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 27 | 5248100881 | РО | 2024 | 29 314 382,66 |  | 28 633 278,25 |  | 681 104,41 |
| 2298 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 14 | 5248100924 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2299 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18 | 5248100935 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2300 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 4 | 5248100944 | РО | 2024 | 45 942 370,09 |  | 45 006 426,60 |  | 935 943,49 |
| 2301 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 19 | 5248100951 | РО | 2024 | 3 455 563,96 |  | 3 367 158,43 |  | 88 405,53 |
| 2302 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 46 | 5248100953 | РО | 2024 | 9 805 959,57 |  | 9 556 505,29 |  | 249 454,28 |
| 2303 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 13А | 5248100963 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2304 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 21 | 5248100966 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2305 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/3 | 5248100967 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2306 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 20 | 5248100968 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2307 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 5 | 5248100972 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2308 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/2 | 5248100975 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2309 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16 | 5248100976 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2310 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 58 | 5248100977 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2311 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 13А | 5248100978 | РО | 2024 | 9 826 714,76 |  | 9 556 505,30 |  | 270 209,46 |
| 2312 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 10 | 5248101240 | РО | 2024 | 31 889 968,68 |  | 31 141 213,89 |  | 748 754,79 |
| 2313 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29 | 5248101241 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2314 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29А | 5248101242 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2315 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 31 | 5248101243 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2316 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 4 | 5248101246 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2317 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 34 | 5248101247 | РО | 2024 | 19 931 230,44 |  | 19 463 258,68 |  | 467 971,76 |
| 2318 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 5 | 5248101248 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2319 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18А | 5248101252 | РО | 2024 | 3 460 752,80 |  | 3 367 158,46 |  | 93 594,34 |
| 2320 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 1 | 5248101254 | РО | 2024 | 27 903 722,63 |  | 27 248 562,15 |  | 655 160,48 |
| 2321 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 15 | 5248101255 | РО | 2024 | 10 351 125,66 |  | 10 101 475,37 |  | 249 650,29 |
| 2322 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 8 | 5248101256 | РО | 2024 | 23 917 476,50 |  | 23 355 910,42 |  | 561 566,08 |
| 2323 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 5А | 5248101257 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2324 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21 | 5248101259 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2325 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21А | 5248101260 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2326 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 1А | 5248101262 | РО | 2024 | 31 889 968,68 |  | 31 141 213,89 |  | 748 754,79 |
| 2327 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38 | 5248101272 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2328 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3 | 5248101277 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2329 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3А | 5248101278 | РО | 2024 | 7 972 492,15 |  | 7 785 303,46 |  | 187 188,69 |
| 2330 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 7А | 5248101279 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2331 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 14 | 5248101281 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2332 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 16 | 5248101282 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 2333 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 36 | 5248101287 | РО | 2024 | 6 900 750,38 |  | 6 734 316,91 |  | 166 433,47 |
| 2334 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38А | 5248101288 | РО | 2024 | 6 900 750,39 |  | 6 734 316,92 |  | 166 433,47 |
| 2335 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 40 | 5248101289 | РО | 2024 | 21 138 885,13 |  | 20 650 158,19 |  | 488 726,94 |
| 2336 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42А | 5248101290 | РО | 2024 | 15 944 984,33 |  | 15 570 606,93 |  | 374 377,40 |
| 2337 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 35 | 5248101291 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 2338 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 78А | 5248101292 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2339 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 34 | 5248101296 | РО | 2024 | 15 944 984,33 |  | 15 570 606,93 |  | 374 377,40 |
| 2340 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 36 | 5248101297 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2341 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 15 | 5248101300 | РО | 2024 | 9 826 714,75 |  | 9 556 505,29 |  | 270 209,46 |
| 2342 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 55 | 5248101303 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 2343 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/3 | 5248101325 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2344 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/4 | 5248101326 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2345 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса, д.31 | 5248101354 | РО | 2024 | 13 822 256,03 |  | 13 468 633,82 |  | 353 622,21 |
| 2346 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 15 | 5248101372 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2347 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 13 | 5248101389 | РО | 2024 | 27 644 512,10 |  | 26 937 267,67 |  | 707 244,43 |
| 2348 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 21 | 5248101392 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2349 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 102 | 5248101393 | РО | 2024 | 3 450 375,29 |  | 3 367 158,46 |  | 83 216,83 |
| 2350 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20 | 5248101403 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2351 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д. 19 | 5248101426 | РО | 2024 | 27 644 512,10 |  | 26 937 267,67 |  | 707 244,43 |
| 2352 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 30 | 5248101447 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2353 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 22 | 5248101453 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2354 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5 | 5248101470 | РО | 2024 | 27 644 512,10 |  | 26 937 267,67 |  | 707 244,43 |
| 2355 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 30А | 5248101536 | РО | 2024 | 5 146 501,02 |  | 5 021 773,88 |  | 124 727,14 |
| 2356 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 27А | 5248101558 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2357 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42 | 5248101559 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2358 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 10 | 5248101606 | РО | 2024 | 38 011 204,12 |  | 37 038 743,04 |  | 972 461,08 |
| 2359 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 46 | 5248101623 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2360 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 39 | 5248101681 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2361 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 33 | 5248101696 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2362 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 17 | 5248101719 | РО | 2024 | 43 848 706,95 |  | 42 819 169,10 |  | 1 029 537,85 |
| 2363 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 11 | 5248200215 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2364 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 13 | 5248200225 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2365 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 15 | 5248200227 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2366 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 17 | 5248200229 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2367 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 42 | 5248200250 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2368 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 33 | 5248200256 | РО | 2024 | 9 219 606,78 |  | 9 001 285,32 |  | 218 321,46 |
| 2369 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 41 | 5248200263 | РО | 2024 | 7 972 492,15 |  | 7 785 303,46 |  | 187 188,69 |
| 2370 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 31 | 5248200270 | РО | 2024 | 9 219 606,78 |  | 9 001 285,32 |  | 218 321,46 |
| 2371 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 32 | 5248200271 | РО | 2024 | 9 219 606,78 |  | 9 001 285,32 |  | 218 321,46 |
| 2372 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 34 | 5248200794 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2373 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 14 | 5248200821 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2374 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Декабристов, д. 9 | 5248200830 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2375 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 16 | 5248200836 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2376 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 6 | 5248200847 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2377 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28 | 5248200875 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2378 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 12 | 5248200972 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2379 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.32 | 5248201036 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2380 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.7 | 5248201111 | РО | 2024 | 53 667 710,78 |  | 44 995 151,54 |  | 8 672 559,24 |
| 2381 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 8 | 5248201195 | РО | 2024 | 50 333 283,23 |  | 49 085 619,86 |  | 1 247 663,37 |
| 2382 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Зеленодольская, д. 54 | 5248201277 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2383 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10/3 | 5248300211 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2384 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/4 | 5248300221 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2385 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/5 | 5248300222 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2386 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 21/1 | 5248300224 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2387 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 22 | 5248300238 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2388 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 12/2 | 5248300240 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2389 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 6/2 | 5248300275 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2390 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 58 | 5248300281 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2391 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подводников, д. 4 | 5248300283 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2392 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 70/1 | 5248300492 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2393 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Днепропетровская, д. 12 | 5248300493 | РО | 2024 | 11 958 738,27 |  | 11 677 955,21 |  | 280 783,06 |
| 2394 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/3 | 5248300565 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2395 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 5248300580 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2396 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 5248300581 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2397 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | 5248300583 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2398 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/1 | 5248300776 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2399 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/1 | 5248300820 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2400 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна, д. 15 | 5248300872 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2401 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/3 | 5248301058 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2402 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 3 | 5248400304 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2403 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 16 | 5248400306 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2404 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 65 | 5248400309 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2405 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 18 | 5248400370 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2406 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.83 | 5248400374 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2407 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 102 | 5248400375 | РО | 2024 | 27 644 512,10 |  | 26 937 267,67 |  | 707 244,43 |
| 2408 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 7 | 5248400425 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2409 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 48 | 5248400426 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2410 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 14 | 5248400509 | РО | 2024 | 3 455 563,97 |  | 3 367 158,44 |  | 88 405,53 |
| 2411 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 34 | 5248400569 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2412 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 38 | 5248400576 | РО | 2024 | 44 922 332,12 |  | 43 773 059,96 |  | 1 149 272,16 |
| 2413 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 26 | 5248400578 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2414 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 6 | 5248400579 | РО | 2024 | 7 972 492,15 |  | 7 785 303,46 |  | 187 188,69 |
| 2415 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 108 | 5248400597 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2416 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Героев, д. 74А | 5248400646 | РО | 2024 | 3 981 057,27 |  | 3 892 651,74 |  | 88 405,53 |
| 2417 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 12, лит. а | 5248400742 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2418 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 9/1 | 5248500107 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2419 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2/3 | 5248500124 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2420 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 3/2 | 5248500126 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2421 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 10 | 5248500172 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2422 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3 | 5248500190 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 200 307,89 |  | 533 076,18 |
| 2423 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 10 | 5248500205 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2424 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 58/1 | 5248500253 | РО | 2024 | 3 439 997,64 |  | 3 367 158,45 |  | 72 839,19 |
| 2425 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4/1 | 5248500265 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2426 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 10 | 5248500268 | РО | 2024 | 6 869 617,64 |  | 6 734 316,92 |  | 135 300,72 |
| 2427 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 11 | 5248500269 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2428 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 182 | 5248500271 | РО | 2024 | 4 194 440,24 |  | 4 194 440,24 |  |  |
| 2429 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 1 | 5248500379 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2430 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 73 | 5248500386 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2431 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 4 | 5248500402 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2432 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 2 | 5248500420 | РО | 2024 | 19 905 286,43 |  | 19 463 258,68 |  | 442 027,75 |
| 2433 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/1 | 5248500425 | РО | 2024 | 10 340 748,04 |  | 10 101 475,36 |  | 239 272,68 |
| 2434 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/1 | 5248500426 | РО | 2024 | 6 900 750,39 |  | 6 734 316,92 |  | 166 433,47 |
| 2435 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/2 | 5248500427 | РО | 2024 | 10 351 125,66 |  | 10 101 475,37 |  | 249 650,29 |
| 2436 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 12 | 5248500431 | РО | 2024 | 19 931 230,44 |  | 19 463 258,68 |  | 467 971,76 |
| 2437 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 9/1 | 5248500435 | РО | 2024 | 7 287 556,19 |  | 7 287 556,19 |  |  |
| 2438 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1 | 5248500439 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2439 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.2 | 5248500440 | РО | 2024 | 3 446 345,82 |  | 3 357 940,29 |  | 88 405,53 |
| 2440 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 5/2 | 5248500451 | РО | 2024 | 20 733 384,07 |  | 20 202 950,75 |  | 530 433,32 |
| 2441 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 5 | 5248500452 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2442 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 9А | 5248500454 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2443 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110 | 5248500458 | РО | 2024 | 27 551 113,68 |  | 26 937 267,66 |  | 613 846,02 |
| 2444 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 1 | 5248500459 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 2445 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4/1 | 5248500462 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2446 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 64 | 5248500463 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2447 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 2 | 5248500470 | РО | 2024 | 31 100 076,03 |  | 30 304 426,12 |  | 795 649,91 |
| 2448 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 10/1 | 5248500471 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2449 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 11А | 5248500472 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2450 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 22 | 5248500476 | РО | 2024 | 3 981 057,27 |  | 3 892 651,74 |  | 88 405,53 |
| 2451 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4 | 5248500480 | РО | 2024 | 24 188 948,05 |  | 23 570 109,21 |  | 618 838,84 |
| 2452 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/2 | 5248500482 | РО | 2024 | 6 900 750,39 |  | 6 734 316,92 |  | 166 433,47 |
| 2453 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 9 | 5248500494 | РО | 2024 | 4 397 445,62 |  | 4 288 284,90 |  | 109 160,72 |
| 2454 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 19 | 5248500760 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2455 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 21 | 5248500761 | РО | 2024 | 19 931 230,44 |  | 19 463 258,68 |  | 467 971,76 |
| 2456 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 146А | 5248500800 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2457 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 234 | 5248500860 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2458 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 142 | 5248501014 | РО | 2024 | 8 388 880,50 |  | 8 180 936,64 |  | 207 943,86 |
| 2459 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 144 | 5248501115 | РО | 2024 | 17 277 820,04 |  | 16 835 792,29 |  | 442 027,75 |
| 2460 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 140 | 5248501240 | РО | 2024 | 11 128 529,27 |  | 11 128 529,27 |  |  |
| 2461 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 6 | 5248501251 | РО | 2024 | 10 335 559,24 |  | 10 101 475,37 |  | 234 083,87 |
| 2462 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 210 | 5248600010 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2463 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.182 | 5248600084 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2464 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 26А | 5248600116 | РО | 2024 | 3 460 752,80 |  | 3 367 158,46 |  | 93 594,34 |
| 2465 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 53 | 5248600117 | РО | 2024 | 6 900 750,39 |  | 6 734 316,92 |  | 166 433,47 |
| 2466 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3 | 5248600147 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2467 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 21 | 5248600151 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2468 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 17 | 5248600208 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2469 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 55 | 5248600318 | РО | 2024 | 6 900 750,39 |  | 6 734 316,92 |  | 166 433,47 |
| 2470 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, д. 6 | 5248600353 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2471 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 19 | 5248600358 | РО | 2024 | 6 921 505,61 |  | 6 734 316,92 |  | 187 188,69 |
| 2472 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 15А | 5248600359 | РО | 2024 | 6 900 750,39 |  | 6 734 316,92 |  | 166 433,47 |
| 2473 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3А | 5248600369 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2474 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 51 | 5248600381 | РО | 2024 | 7 816 086,70 |  | 7 649 653,23 |  | 166 433,47 |
| 2475 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 20 | 5248600468 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2476 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 2А | 5248600470 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2477 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октября 40 лет, д. 5А | 5248600485 | РО | 2024 | 3 986 246,08 |  | 3 892 651,74 |  | 93 594,34 |
| 2478 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 19А | 5248600491 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2479 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 5А | 5248600601 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2480 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 7А | 5248600629 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2481 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 3 | 5248700034 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2482 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 4 | 5248700085 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2483 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 4 | 5248700239 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2484 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Косогорная, д. 3 | 5248700249 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2485 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 25 | 5248700254 | РО | 2024 | 13 822 256,04 |  | 13 468 633,83 |  | 353 622,21 |
| 2486 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 23 | 5248700255 | РО | 2024 | 9 229 984,39 |  | 9 001 285,32 |  | 228 699,07 |
| 2487 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 29 | 5248700304 | РО | 2024 | 11 953 549,46 |  | 11 677 955,21 |  | 275 594,25 |
| 2488 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 36 | 5248700558 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2489 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 33 | 5248700565 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2490 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 31 | 5248700566 | РО | 2024 | 7 972 492,16 |  | 7 785 303,47 |  | 187 188,69 |
| 2491 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 15/2 | 5248700575 | РО | 2024 | 7 972 492,15 |  | 7 785 303,46 |  | 187 188,69 |
| 2492 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 110/30А | 5248700611 | РО | 2024 | 6 911 127,99 |  | 6 734 316,91 |  | 176 811,08 |
| 2493 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 134 | 5248700655 | РО | 2024 | 15 944 984,34 |  | 15 570 606,94 |  | 374 377,40 |
| 2494 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 5/1 | 5248700781 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2495 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 64 | 5248700803 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2496 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 50, кор. 2 | 5248700903 | РО | 2024 | 3 455 563,99 |  | 3 367 158,46 |  | 88 405,53 |
| 2497 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 7А | 5248700907 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2498 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/10 | 5248701114 | РО | 2024 | 6 911 128,00 |  | 6 734 316,92 |  | 176 811,08 |
| 2499 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 10 | 5248800184 | РО | 2024 | 4 666 355,69 |  | 4 666 355,69 |  |  |
| 2500 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 12 | 5248800203 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2501 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 14 | 5248800205 | РО | 2024 | 10 366 692,02 |  | 10 101 475,37 |  | 265 216,65 |
| 2502 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 16 | 5248800212 | РО | 2024 | 4 666 355,69 |  | 4 666 355,69 |  |  |
| 2503 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Римского-Корсакова, д. 53 | 5248800913 | РО | 2024 | 3 455 563,98 |  | 3 367 158,45 |  | 88 405,53 |
| 2504 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 164 | 5248801154 | РО | 2024 | 3 450 375,29 |  | 3 367 158,46 |  | 83 216,83 |
| 2505 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 48 | 5248100970 | РО | 2024 | 5 005 331,45 |  | 4 778 252,65 |  | 227 078,80 |
| 2506 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 146 | 5248200863 | РО | 2024 | 7 056 224,48 |  | 6 734 316,92 |  | 321 907,56 |
| 2507 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 1 | 5248700054 | РО | 2024 | 3 441 199,94 |  | 3 367 158,46 |  | 74 041,48 |
| 2508 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 117 | 5248600207 | РО | 2024 | 8 370 229,73 |  | 8 180 936,65 |  | 189 293,08 |
| 2509 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 119 | 5248600352 | РО | 2024 | 8 370 229,73 |  | 8 180 936,65 |  | 189 293,08 |
| 2510 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 115 | 5248600466 | РО | 2024 | 12 541 094,22 |  | 12 271 404,97 |  | 269 689,26 |
| 2511 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.32 | 5248200931 | РО | 2024 | 6 038 173,31 |  | 6 038 172,81 |  | 0,50 |
| 2512 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Воронова Маршала, д.18 | 5248400506 | РО | 2024 | 3 019 086,65 |  | 3 019 086,40 |  | 0,25 |
| 2513 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 40 | 5248200249 | РО | 2024 | 13 828 399,07 |  | 13 828 398,69 |  | 0,38 |
| 2514 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 56 | 5248200258 | РО | 2024 | 13 889 442,07 |  | 13 889 441,28 |  | 0,79 |
| 2515 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д. 6 | 5248200846 | РО | 2024 | 9 028 327,95 |  | 9 028 327,33 |  | 0,62 |
| 2516 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тираспольская, д. 11 | 5248200848 | РО | 2024 | 3 487 539,27 |  | 3 487 538,90 |  | 0,37 |
| 2517 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 23 | 5248400259 | РО | 2024 | 13 675 660,83 |  | 11 992 081,31 |  | 1 683 579,52 |
| 2518 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 12 | 5248400547 | РО | 2024 | 3 019 086,65 |  | 3 019 086,40 |  | 0,25 |
| 2519 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Героев, д. 74 | 5248400550 | РО | 2024 | 11 981 777,60 |  | 11 981 777,19 |  | 0,41 |
| 2520 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 2/3 | 5248500146 | РО | 2024 | 9 015 933,95 |  | 9 015 933,46 |  | 0,49 |
| 2521 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 19/1 | 5248500449 | РО | 2024 | 3 487 539,27 |  | 3 487 538,90 |  | 0,37 |
| 2522 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 3А | 5248500468 | РО | 2024 | 9 019 325,95 |  | 9 019 324,97 |  | 0,98 |
| 2523 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.1А | 5248600360 | РО | 2024 | 206 983,00 |  | 206 983,00 |  |  |
| 2524 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Арсеньева, д. 5 | 5248600484 | РО | 2024 | 9 015 367,95 |  | 9 015 367,89 |  | 0,06 |
| 2525 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, д. 22 | 5248800924 | РО | 2024 | 398 314,00 |  |  |  | 398 314,00 |
| 2526 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.5 | 5248500201 | РО | 2024 | 29 347 354,00 |  |  |  | 29 347 354,00 |
| 2527 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 21/5 | 5248701201 | РО | 2024 | 40 632 297,00 |  |  |  | 40 632 297,00 |
| 2528 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 6/3 | 5248400316 | РО | 2024 | 21 737 481,00 |  |  |  | 21 737 481,00 |
| 2529 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Заярская, д. 20А | 5248700957 | РО | 2024 | 11 160 111,00 |  |  |  | 11 160 111,00 |
| 2530 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пер. Рыбный, д. 5/9 | 5248500277 | РО | 2024 | 34 160 545,00 |  |  |  | 34 160 545,00 |
| 2531 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.8/15 | 5248500323 | РО | 2024 | 18 652 558,00 |  |  |  | 18 652 558,00 |
| 2532 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.16 | 5248500289 | РО | 2024 | 4 189 214,00 |  |  |  | 4 189 214,00 |
| 2533 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.12 | 5248500029 | РО | 2024 | 7 249 891,00 |  |  |  | 7 249 891,00 |
| 2534 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 27/4 | 5248500039 | РО | 2024 | 22 274 083,00 |  |  |  | 22 274 083,00 |
| 2535 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.42/16 | 5248500320 | РО | 2024 | 4 566 058,00 |  |  |  | 4 566 058,00 |
| 2536 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12, лит. Б | 5248500601 | РО | 2024 | 737 138,00 |  |  |  | 737 138,00 |
| 2537 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пер Грекова, д. 2 | 5248300002 | РО | 2024 | 5 361 974,00 |  |  |  | 5 361 974,00 |
| 2538 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Союзный, д.44 | 5248800023 | РО | 2024 | 178 136,00 |  |  |  | 178 136,00 |
| 2539 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр Гагарина, д. 80 | 5248600059 | РО | 2024 | 4 410 046,00 |  |  |  | 4 410 046,00 |
| 2540 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.50 лет Победы, д.15 | 5248400186 | РО | 2024 | 12 126 529,00 |  |  |  | 12 126 529,00 |
| 2541 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н.Блохиной, д. 5 | 5248500281 | РО | 2024 | 1 051 655,00 |  |  |  | 1 051 655,00 |
| 2542 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 18 | 5248500111 | РО | 2024 | 6 010 175,00 |  |  |  | 6 010 175,00 |
| 2543 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Балаковская, д. 12 | 5248200094 | РО | 2024 | 1 996 655,00 |  |  |  | 1 996 655,00 |
| 2544 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Балхашская, д. 9 | 5248700020 | РО | 2024 | 1 861 056,00 |  |  |  | 1 861 056,00 |
| 2545 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 10А | 5248500229 | РО | 2024 | 1 558 570,00 |  |  |  | 1 558 570,00 |
| 2546 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вологдина, д.1А | 5248600086 | РО | 2024 | 6 232 680,00 |  |  |  | 6 232 680,00 |
| 2547 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Волочильная, д. 17 | 5248300010 | РО | 2024 | 10 690 667,00 |  |  |  | 10 690 667,00 |
| 2548 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Геологов, д.2 | 5248600209 | РО | 2024 | 4 490 037,00 |  |  |  | 4 490 037,00 |
| 2549 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 50 | 5248100038 | РО | 2024 | 5 544 593,00 |  |  |  | 5 544 593,00 |
| 2550 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Смирнова, д.17 | 5248100375 | РО | 2024 | 5 178 457,00 |  |  |  | 5 178 457,00 |
| 2551 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Грекова, д. 21 | 5248300945 | РО | 2024 | 4 232 865,00 |  |  |  | 4 232 865,00 |
| 2552 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 11 | 5248500255 | РО | 2024 | 12 608 286,00 |  |  |  | 12 608 286,00 |
| 2553 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Карбышева, д.1 | 5248600099 | РО | 2024 | 5 299 881,00 |  |  |  | 5 299 881,00 |
| 2554 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 15 | 5248100031 | РО | 2024 | 6 294 931,00 |  |  |  | 6 294 931,00 |
| 2555 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.101 | 5248800441 | РО | 2024 | 136 886,00 |  |  |  | 136 886,00 |
| 2556 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 20 | 5248100347 | РО | 2024 | 8 923 513,00 |  |  |  | 8 923 513,00 |
| 2557 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.55 | 5248400709 | РО | 2024 | 11 178 112,00 |  |  |  | 11 178 112,00 |
| 2558 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Станкозаводская, д. 6 | 5248300124 | РО | 2024 | 2 866 449,00 |  |  |  | 2 866 449,00 |
| 2559 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.6А | 5248600335 | РО | 2024 | 6 891 934,00 |  |  |  | 6 891 934,00 |
| 2560 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д. 19 | 5248100868 | РО | 2024 | 5 010 245,00 |  |  |  | 5 010 245,00 |
| 2561 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.14 | 5248400005 | РО | 2024 | 4 502 130,00 |  |  |  | 4 502 130,00 |
| 2562 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.19 | 5248400089 | РО | 2024 | 14 671 247,00 |  |  |  | 14 671 247,00 |
| 2563 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 36 | 5248400224 | РО | 2024 | 11 328 075,00 |  |  |  | 11 328 075,00 |
| 2564 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.44 | 5248400236 | РО | 2024 | 12 048 953,00 |  |  |  | 12 048 953,00 |
| 2565 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.19 | 5248400039 | РО | 2024 | 11 682 473,00 |  |  |  | 11 682 473,00 |
| 2566 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 1 | 5248400417 | РО | 2024 | 10 916 145,00 |  |  |  | 10 916 145,00 |
| 2567 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 346 | 5248200080 | РО | 2024 | 4 864 706,00 |  |  |  | 4 864 706,00 |
| 2568 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 32 | 5248500381 | РО | 2024 | 19 189 249,00 |  |  |  | 19 189 249,00 |
| 2569 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 4 | 5248400282 | РО | 2024 | 36 608 562,00 |  |  |  | 36 608 562,00 |
| 2570 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.41А | 5248500033 | РО | 2024 | 7 369 672,00 |  |  |  | 7 369 672,00 |
| 2571 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.32 | 5248100816 | РО | 2024 | 2 906 784,00 |  |  |  | 2 906 784,00 |
| 2572 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.18 | 5248100244 | РО | 2024 | 3 123 279,00 |  |  |  | 3 123 279,00 |
| 2573 | Городской округ город Нижний Новгород | кп Зеленый Город, кп Санаторий "Зеленый Город", д. 13 | 5248501141 | РО | 2024 | 1 055 518,00 |  |  |  | 1 055 518,00 |
| 2574 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 16 | 5248800426 | РО | 2024 | 97 727,00 |  |  |  | 97 727,00 |
| 2575 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.38 | 5248800251 | РО | 2024 | 145 645,50 |  | 145 645,50 |  |  |
| 2576 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 13 | 5248100707 | РО | 2024 | 198 760,00 |  |  |  | 198 760,00 |
| 2577 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 17 | 5248100803 | РО | 2024 | 140 440,00 |  |  |  | 140 440,00 |
| 2578 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Делегатская, д.101 | 5248300186 | РО | 2024 | 320 138,00 |  |  |  | 320 138,00 |
| 2579 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.9/6 | 5248400054 | РО | 2024 | 365 139,00 |  |  |  | 365 139,00 |
| 2580 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р. Юбилейный, д. 7 | 5248800306 | РО | 2024 | 298 323,00 |  |  |  | 298 323,00 |
| 2581 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 7 | 5248800932 | РО | 2024 | 115 579,00 |  |  |  | 115 579,00 |
| 2582 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 18 | 5248400003 | РО | 2024 | 302 180,00 |  |  |  | 302 180,00 |
| 2583 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 4 | 5248500240 | РО | 2024 | 174 697,00 |  |  |  | 174 697,00 |
| 2584 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 5 | 5248500188 | РО | 2024 | 153 498,00 |  |  |  | 153 498,00 |
| 2585 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12А | 5248500600 | РО | 2024 | 255 658,00 |  |  |  | 255 658,00 |
| 2586 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12В | 5248500321 | РО | 2024 | 266 825,00 |  |  |  | 266 825,00 |
| 2587 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3/3 | 5248500243 | РО | 2024 | 1 280 597,00 |  |  |  | 1 280 597,00 |
| 2588 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1 | 5248500409 | РО | 2024 | 2 090 725,00 |  |  |  | 2 090 725,00 |
| 2589 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 5 | 5248300106 | РО | 2024 | 257 939,00 |  |  |  | 257 939,00 |
| 2590 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Норильская, д. 12 | 5248300422 | РО | 2024 | 1 669 748,00 |  |  |  | 1 669 748,00 |
| 2591 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 27А | 5248500341 | РО | 2024 | 198 901,00 |  |  |  | 198 901,00 |
| 2592 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.25 | 5248600375 | РО | 2024 | 947 688,00 |  |  |  | 947 688,00 |
| 2593 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, д. 1 | 5248600330 | РО | 2024 | 744 810,00 |  |  |  | 744 810,00 |
| 2594 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 8 | 5248500335 | РО | 2024 | 644 195,00 |  |  |  | 644 195,00 |
| 2595 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.13 | 5248200950 | РО | 2024 | 191 883,00 |  | 191 882,02 |  | 0,98 |
| 2596 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.5А | 5248100520 | РО | 2024 | 9 651 209,00 |  |  |  | 9 651 209,00 |
| 2597 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.2В | 5248101692 | РО | 2024 | 5 347 714,00 |  |  |  | 5 347 714,00 |
| 2598 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.29 | 5248101493 | РО | 2024 | 1 637 901,00 |  |  |  | 1 637 901,00 |
| 2599 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.14 | 5248600239 | РО | 2024 | 149 287,00 |  |  |  | 149 287,00 |
| 2600 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.28 | 5248600378 | РО | 2024 | 346 917,00 |  |  |  | 346 917,00 |
| 2601 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.18 | 5248200959 | РО | 2024 | 4 087 707,00 |  |  |  | 4 087 707,00 |
| 2602 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вольская, д.9а | 5248201093 | РО | 2024 | 150 113,00 |  |  |  | 150 113,00 |
| 2603 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Брестская, д.3а | 5248201101 | РО | 2024 | 3 103 808,00 |  |  |  | 3 103 808,00 |
| 2604 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.36 | 5248400080 | РО | 2024 | 8 362 007,00 |  |  |  | 8 362 007,00 |
| 2605 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.30 | 5248800304 | РО | 2024 | 131 946,00 |  |  |  | 131 946,00 |
| 2606 | Городской округ город Нижний Новгород | кп. Зеленый Город, кп. ООО "Санаторий "Нижегородский", д. 7 | 5248500845 | РО | 2024 | 6 945 320,00 |  |  |  | 6 945 320,00 |
| 2607 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Стрелковая, д. 76 | 5248800827 | РО | 2024 | 5 116 465,00 |  |  |  | 5 116 465,00 |
| 2608 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Новосоветская, д. 13 | 5248800307 | РО | 2024 | 10 242 110,00 |  |  |  | 10 242 110,00 |
| 2609 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Орджоникидзе, д. 26 | 5248400105 | РО | 2024 | 3 428 381,00 |  |  |  | 3 428 381,00 |
| 2610 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д. 12/10 | 5248300234 | РО | 2024 | 8 953 621,00 |  |  |  | 8 953 621,00 |
| 2611 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д. 16 | 5248300110 | РО | 2024 | 13 078 545,00 |  |  |  | 13 078 545,00 |
| 2612 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Замкнутая, д. 25 | 5248800556 | РО | 2024 | 5 695 133,00 |  |  |  | 5 695 133,00 |
| 2613 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Четверикова, д. 3 | 5248700458 | РО | 2024 | 2 320 606,00 |  |  |  | 2 320 606,00 |
| 2614 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 16 | 5248300795 | РО | 2024 | 5 352 918,00 |  |  |  | 5 352 918,00 |
| 2615 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 22 | 5248300333 | РО | 2024 | 4 849 216,00 |  |  |  | 4 849 216,00 |
| 2616 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.2 | 5248400078 | РО | 2024 | 7 842 859,00 |  |  |  | 7 842 859,00 |
| 2617 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Селекция, д.18 | 5224000619 | РО | 2024 | 671 382,00 |  |  |  | 671 382,00 |
| 2618 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Афонино, ул.Академическая, д.5 | 5224000531 | РО | 2024 | 236 415,00 |  |  |  | 236 415,00 |
| 2619 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Полевая, д.6/1 | 5224000365 | РО | 2024 | 162 937,25 |  | 162 937,25 |  |  |
| 2620 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Мира, д.13а | 5224000082 | РО | 2024 | 91 277,00 |  |  |  | 91 277,00 |
| 2621 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Чернуха, ул. Школьная, д. 7 | 5224000842 | РО | 2024 | 74 739,00 |  |  |  | 74 739,00 |
| 2622 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Зеленая, д. 2, лит. а | 5224000298 | РО | 2024 | 9 939 693,00 |  |  |  | 9 939 693,00 |
| 2623 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Мира, д. 5 | 5224000092 | РО | 2024 | 2 553 103,00 |  |  |  | 2 553 103,00 |
| 2624 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Герцена, д. 15 | 5224000040 | РО | 2024 | 2 523 016,00 |  |  |  | 2 523 016,00 |
| 2625 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 21 | 5224000579 | РО | 2024 | 821 404,00 |  |  |  | 821 404,00 |
| 2626 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер. Спортивный, д. 13 | 5224000186 | РО | 2024 | 4 584 279,00 |  |  |  | 4 584 279,00 |
| 2627 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 3, лит. А | 5224000260 | РО | 2024 | 155 695,00 |  |  |  | 155 695,00 |
| 2628 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Дружный, д. 1 | 5224000653 | РО | 2024 | 2 884 590,00 |  |  |  | 2 884 590,00 |
| 2629 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Слободское, д. 18 | 5224000833 | РО | 2024 | 1 274 207,00 |  |  |  | 1 274 207,00 |
| 2630 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 26 | 5224000584 | РО | 2024 | 1 466 786,00 |  |  |  | 1 466 786,00 |
| 2631 | Городской округ город Нижний Новгород | с Работки, ул. Свободы, д. 69 | 5224000819 | РО | 2024 | 748 399,00 |  |  |  | 748 399,00 |
| 2632 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Театральная, д.29 | 5224000393 | РО | 2024 | 5 036 891,00 |  |  |  | 5 036 891,00 |
| 2633 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Островского, д. 5 | 5224000026 | РО | 2024 | 6 734 316,92 |  | 6 734 316,92 |  |  |
| 2634 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр. Победы, д. 7 | 5224000231 | РО | 2024 | 13 468 633,83 |  | 13 468 633,83 |  |  |
| 2635 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Магистральная, д. 22 | 5224000335 | РО | 2024 | 10 101 475,37 |  | 10 101 475,37 |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  | 8 556 637 503,54 |  | 328 544 085,57 |  | 8 228 093 417,97 |
| 2636 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.88 | 5248400238 | РО | 2025 | 1 904 957,00 |  |  |  | 1 904 957,00 |
| 2637 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.133 | 5248200443 | РО | 2025 | 2 628 756,00 |  |  |  | 2 628 756,00 |
| 2638 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.9 | 5248800142 | РО | 2025 | 8 345 955,00 |  |  |  | 8 345 955,00 |
| 2639 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.10 | 5248300785 | РО | 2025 | 2 868 700,00 |  |  |  | 2 868 700,00 |
| 2640 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.38 | 5248800251 | РО | 2025 | 6 084 981,90 |  | 6 038 172,80 |  | 46 809,10 |
| 2641 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергиевская, д.14 | 5248500159 | РО | 2025 | 938 296,00 |  |  |  | 938 296,00 |
| 2642 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.13 | 5248300829 | РО | 2025 | 303 625,00 |  |  |  | 303 625,00 |
| 2643 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.222 | 5248600429 | РО | 2025 | 53 082 150,00 |  |  |  | 53 082 150,00 |
| 2644 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, д. 1 | 5248600330 | РО | 2025 | 24 703 304,00 |  |  |  | 24 703 304,00 |
| 2645 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.25 | 5248600375 | РО | 2025 | 27 702 769,00 |  |  |  | 27 702 769,00 |
| 2646 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 49 | 5248700618 | РО | 2025 | 17 262 253,64 |  | 17 029 854,09 |  | 232 399,55 |
| 2647 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.4 | 5248800186 | РО | 2025 | 5 726 840,00 |  |  |  | 5 726 840,00 |
| 2648 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.9 | 5248100068 | РО | 2025 | 342 515,00 |  |  |  | 342 515,00 |
| 2649 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.20 | 5248600056 | РО | 2025 | 4 551 827,00 |  |  |  | 4 551 827,00 |
| 2650 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бонч-Бруевича, д. 13 | 5248600081 | РО | 2025 | 12 122 099,00 |  |  |  | 12 122 099,00 |
| 2651 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, д. 22 | 5248800924 | РО | 2025 | 18 025 876,00 |  |  |  | 18 025 876,00 |
| 2652 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.45 | 5248300858 | РО | 2025 | 3 115 313,71 |  | 3 019 086,40 |  | 96 227,31 |
| 2653 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.6 | 5248800300 | РО | 2025 | 16 169 144,00 |  |  |  | 16 169 144,00 |
| 2654 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.8 | 5248800292 | РО | 2025 | 15 478 270,00 |  |  |  | 15 478 270,00 |
| 2655 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.7/1 | 5248801128 | РО | 2025 | 39 632 795,00 |  |  |  | 39 632 795,00 |
| 2656 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/10 | 5248701114 | РО | 2025 | 9 138 768,61 |  | 9 007 446,00 |  | 131 322,61 |
| 2657 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 16 | 5248800212 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 2658 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.29 | 5248801185 | ССч | 2025 | 1 746 831,00 |  |  |  | 1 746 831,00 |
| 2659 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.83 | 5248700962 | СсчРО | 2025 | 7 901 161,00 |  |  |  | 7 901 161,00 |
| 2660 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.3 | 5248801211 | ССч | 2025 | 1 319 808,00 |  |  |  | 1 319 808,00 |
| 2661 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Генерала Зимина, д.28 | 5248201084 | СсчРО | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2662 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Быкова, д.1 | 5248701164 | ССч | 2025 | 1 742 991,00 |  |  |  | 1 742 991,00 |
| 2663 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.54 | 5248201095 | ССч | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2664 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.11 | 5248400307 | ССч | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2665 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.2 | 5248400701 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2666 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.7 | 5248400700 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2667 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.3 | 5248500513 | СсчРО | 2025 | 10 800 000,00 |  |  |  | 10 800 000,00 |
| 2668 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.4 | 5248500514 | СсчРО | 2025 | 3 600 000,00 |  |  |  | 3 600 000,00 |
| 2669 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, д.6 | 5248700922 | ССч | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2670 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.65 | 5248400705 | ССч | 2025 | 1 845 492,00 |  |  |  | 1 845 492,00 |
| 2671 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.14 | 5248500507 | СсчРО | 2025 | 6 012 045,00 |  |  |  | 6 012 045,00 |
| 2672 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.17/3 | 5248500531 | СсчРО | 2025 | 35 026 569,00 |  |  |  | 35 026 569,00 |
| 2673 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.186Б | 5248500261 | СсчРО | 2025 | 25 123 182,00 |  |  |  | 25 123 182,00 |
| 2674 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.1 | 5248400680 | ССч | 2025 | 1 573 703,00 |  |  |  | 1 573 703,00 |
| 2675 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.3 | 5248201044 | ССч | 2025 | 13 747 722,00 |  |  |  | 13 747 722,00 |
| 2676 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.18 | 5248201228 | ССч | 2025 | 4 292 444,00 |  |  |  | 4 292 444,00 |
| 2677 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.22 | 5248201196 | РО | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2678 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.24 | 5248201197 | ССч | 2025 | 30 535 073,00 |  |  |  | 30 535 073,00 |
| 2679 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.5А | 5248400218 | ССч | 2025 | 1 036 518,00 |  |  |  | 1 036 518,00 |
| 2680 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.9 | 5248600380 | РО | 2025 | 1 150 609,00 |  |  |  | 1 150 609,00 |
| 2681 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.33 | 5248201068 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2682 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.9 | 5248400364 | ССч | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2683 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.7 | 5248201111 | РО | 2025 | 8 690 017,00 |  |  |  | 8 690 017,00 |
| 2684 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.180 | 5248600371 | РО | 2025 | 25 193 124,00 |  |  |  | 25 193 124,00 |
| 2685 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.29 | 5248600379 | РО | 2025 | 24 311 242,00 |  |  |  | 24 311 242,00 |
| 2686 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.30А | 5248500267 | РО | 2025 | 38 835 919,00 |  |  |  | 38 835 919,00 |
| 2687 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Завкомовская, д.6 | 5248300484 | РО | 2025 | 13 902 018,00 |  |  |  | 13 902 018,00 |
| 2688 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.9 | 5248500743 | РО | 2025 | 10 651 572,00 |  |  |  | 10 651 572,00 |
| 2689 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Холодный, д.6 | 5248500278 | РО | 2025 | 10 989 407,00 |  |  |  | 10 989 407,00 |
| 2690 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.15 | 5248500092 | СсчРО | 2025 | 4 840 891,00 |  |  |  | 4 840 891,00 |
| 2691 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 5 | 5248300106 | РО | 2025 | 23 562 676,00 |  |  |  | 23 562 676,00 |
| 2692 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 27А | 5248500341 | РО | 2025 | 7 712 167,00 |  |  |  | 7 712 167,00 |
| 2693 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 32/1 | 5248700798 | РО | 2025 | 7 454 964,00 |  |  |  | 7 454 964,00 |
| 2694 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 25 | 5248700433 | РО | 2025 | 18 731 239,00 |  |  |  | 18 731 239,00 |
| 2695 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 8А | 5248700732 | РО | 2025 | 7 196 006,00 |  |  |  | 7 196 006,00 |
| 2696 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 16 | 5248800426 | РО | 2025 | 13 129 580,00 |  |  |  | 13 129 580,00 |
| 2697 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 7 | 5248800932 | РО | 2025 | 24 991 281,00 |  |  |  | 24 991 281,00 |
| 2698 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.22 | 5248400178 | РО | 2025 | 11 485 493,00 |  |  |  | 11 485 493,00 |
| 2699 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.13А | 5248500054 | РО | 2025 | 9 765 126,00 |  |  |  | 9 765 126,00 |
| 2700 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.19 | 5248200904 | РО | 2025 | 12 867 818,00 |  |  |  | 12 867 818,00 |
| 2701 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Мотальный, д.6 | 5248300185 | РО | 2025 | 1 388 470,00 |  |  |  | 1 388 470,00 |
| 2702 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.226 | 5248600140 | РО | 2025 | 14 634 034,00 |  |  |  | 14 634 034,00 |
| 2703 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.74 | 5248600097 | РО | 2025 | 2 754 241,00 |  |  |  | 2 754 241,00 |
| 2704 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.34 | 5248400295 | РО | 2025 | 20 955 838,00 |  |  |  | 20 955 838,00 |
| 2705 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.70 | 5248400016 | РО | 2025 | 26 724 964,00 |  |  |  | 26 724 964,00 |
| 2706 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.10 | 5248101070 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2707 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.2 | 5248100116 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2708 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кирова, д.15 | 5248100708 | РО | 2025 | 3 173 527,00 |  |  |  | 3 173 527,00 |
| 2709 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кирова, д.4 | 5248100711 | РО | 2025 | 1 351 864,00 |  |  |  | 1 351 864,00 |
| 2710 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.22/4 | 5248800259 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 2711 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.98А | 5248100569 | РО | 2025 | 4 398 032,55 |  | 4 324 396,84 |  | 73 635,71 |
| 2712 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.18А | 5248100660 | РО | 2025 | 8 349 904,09 |  | 8 083 107,66 |  | 266 796,43 |
| 2713 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.28А | 5248100683 | РО | 2025 | 8 332 041,09 |  | 8 083 107,66 |  | 248 933,43 |
| 2714 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.72 | 5248100838 | РО | 2025 | 3 863 985,00 |  |  |  | 3 863 985,00 |
| 2715 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.15 | 5248200276 | РО | 2025 | 8 486 404,00 |  |  |  | 8 486 404,00 |
| 2716 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.14/17А | 5248501017 | РО | 2025 | 3 809 619,00 |  |  |  | 3 809 619,00 |
| 2717 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.5 | 5248400234 | РО | 2025 | 17 569 158,00 |  |  |  | 17 569 158,00 |
| 2718 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.48/1 | 5248300920 | РО | 2025 | 56 250 910,00 |  |  |  | 56 250 910,00 |
| 2719 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Безрукова, д.2 | 5248400247 | РО | 2025 | 7 160 034,00 |  |  |  | 7 160 034,00 |
| 2720 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.13 | 5248500113 | РО | 2025 | 993 949,00 |  |  |  | 993 949,00 |
| 2721 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.30 | 5248500324 | РО | 2025 | 3 983 925,00 |  |  |  | 3 983 925,00 |
| 2722 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.10 | 5248500173 | РО | 2025 | 9 023 267,00 |  |  |  | 9 023 267,00 |
| 2723 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.29 | 5248500003 | РО | 2025 | 3 947 020,00 |  |  |  | 3 947 020,00 |
| 2724 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.5 | 5248800896 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 2725 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бурденко, д.16 | 5248101689 | РО | 2025 | 9 317 190,00 |  |  |  | 9 317 190,00 |
| 2726 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.20 | 5248700859 | РО | 2025 | 9 229 984,39 |  | 9 229 984,39 |  |  |
| 2727 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.22 | 5248700946 | РО | 2025 | 9 229 984,39 |  | 9 229 984,39 |  |  |
| 2728 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.18 | 5248100515 | РО | 2025 | 4 414 976,27 |  | 4 324 396,84 |  | 90 579,43 |
| 2729 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.2 | 5248100494 | РО | 2025 | 4 414 976,27 |  | 4 324 396,84 |  | 90 579,43 |
| 2730 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.25 | 5248101475 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2731 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.32 | 5248101498 | РО | 2025 | 549 944,00 |  |  |  | 549 944,00 |
| 2732 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Военных Комиссаров, д.4 | 5248600393 | РО | 2025 | 20 066 649,00 |  |  |  | 20 066 649,00 |
| 2733 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.11 | 5248100067 | РО | 2025 | 2 494 491,00 |  |  |  | 2 494 491,00 |
| 2734 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вологдина, д.1А | 5248600086 | РО | 2025 | 2 490 027,00 |  |  |  | 2 490 027,00 |
| 2735 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.3 | 5248500393 | РО | 2025 | 13 505 949,00 |  |  |  | 13 505 949,00 |
| 2736 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.9 | 5248500505 | РО | 2025 | 3 134 816,00 |  |  |  | 3 134 816,00 |
| 2737 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гвардейцев, д.18 | 5248400240 | РО | 2025 | 43 048 601,00 |  |  |  | 43 048 601,00 |
| 2738 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Давыдова, д.14 | 5248400022 | РО | 2025 | 3 572 651,00 |  |  |  | 3 572 651,00 |
| 2739 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Давыдова, д.21 | 5248400441 | РО | 2025 | 11 966 926,00 |  |  |  | 11 966 926,00 |
| 2740 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.10 | 5248101312 | РО | 2025 | 4 414 976,27 |  | 4 324 396,84 |  | 90 579,43 |
| 2741 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.15 | 5248101314 | РО | 2025 | 4 398 032,55 |  | 4 324 396,84 |  | 73 635,71 |
| 2742 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.20 | 5248101388 | РО | 2025 | 18 254 945,70 |  | 17 905 797,51 |  | 349 148,19 |
| 2743 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Смирнова, д.13 | 5248101495 | РО | 2025 | 616 893,00 |  |  |  | 616 893,00 |
| 2744 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Смирнова, д.17 | 5248100375 | РО | 2025 | 1 903 286,00 |  |  |  | 1 903 286,00 |
| 2745 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.10 | 5248300582 | РО | 2025 | 6 084 981,91 |  | 6 038 172,81 |  | 46 809,10 |
| 2746 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гончарова, д.2 | 5248300097 | РО | 2025 | 7 989 146,00 |  |  |  | 7 989 146,00 |
| 2747 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.6 | 5248600449 | РО | 2025 | 7 408 965,00 |  |  |  | 7 408 965,00 |
| 2748 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.30А | 5248501021 | РО | 2025 | 5 941 966,00 |  |  |  | 5 941 966,00 |
| 2749 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.41А | 5248500033 | РО | 2025 | 3 752 905,00 |  |  |  | 3 752 905,00 |
| 2750 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.26 | 5248300559 | РО | 2025 | 12 169 963,80 |  | 11 979 314,66 |  | 190 649,14 |
| 2751 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.22 | 5248100850 | РО | 2025 | 7 676 268,00 |  |  |  | 7 676 268,00 |
| 2752 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Делегатская, д.101 | 5248300186 | РО | 2025 | 3 440 011,00 |  |  |  | 3 440 011,00 |
| 2753 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Донецкая, д.9 | 5248500510 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2754 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.7 | 5248101398 | РО | 2025 | 9 127 472,85 |  | 9 035 991,86 |  | 91 480,99 |
| 2755 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.14 | 5248101384 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2756 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.5 | 5248500219 | РО | 2025 | 27 841 457,00 |  | 27 482 787,64 |  | 358 669,36 |
| 2757 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.52 | 5248700271 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 2758 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кемеровская, д.16/1 | 5248600513 | РО | 2025 | 3 396 891,00 |  |  |  | 3 396 891,00 |
| 2759 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.28Б | 5248500063 | РО | 2025 | 6 612 081,00 |  |  |  | 6 612 081,00 |
| 2760 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.30 | 5248500491 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2761 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коммунистическая, д.27 | 5248200488 | РО | 2025 | 4 087 599,00 |  |  |  | 4 087 599,00 |
| 2762 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.2 | 5248600547 | РО | 2025 | 3 886 023,00 |  |  |  | 3 886 023,00 |
| 2763 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.21 | 5248600562 | РО | 2025 | 13 369 533,00 |  |  |  | 13 369 533,00 |
| 2764 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.5А | 5248600523 | РО | 2025 | 5 540 897,00 |  |  |  | 5 540 897,00 |
| 2765 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.7А | 5248600524 | РО | 2025 | 10 829 491,00 |  |  |  | 10 829 491,00 |
| 2766 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.8 | 5248600525 | РО | 2025 | 9 378 471,00 |  |  |  | 9 378 471,00 |
| 2767 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.30 | 5248101561 | РО | 2025 | 17 539 727,27 |  | 17 209 841,35 |  | 329 885,92 |
| 2768 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.12 | 5248100787 | РО | 2025 | 5 603 151,00 |  |  |  | 5 603 151,00 |
| 2769 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.17 | 5248100861 | РО | 2025 | 9 962 532,00 |  |  |  | 9 962 532,00 |
| 2770 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.3 | 5248100872 | РО | 2025 | 8 663 071,00 |  |  |  | 8 663 071,00 |
| 2771 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.4В | 5248100585 | РО | 2025 | 1 850 510,00 |  |  |  | 1 850 510,00 |
| 2772 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Крылова, д.18 | 5248600422 | РО | 2025 | 22 977 260,00 |  |  |  | 22 977 260,00 |
| 2773 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Крылова, д.6 | 5248600342 | РО | 2025 | 10 902 580,00 |  |  |  | 10 902 580,00 |
| 2774 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Крылова, д.8 | 5248600267 | РО | 2025 | 1 745 735,00 |  |  |  | 1 745 735,00 |
| 2775 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.23 | 5248400031 | РО | 2025 | 13 475 025,00 |  |  |  | 13 475 025,00 |
| 2776 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.35 | 5248400452 | РО | 2025 | 4 395 994,00 |  |  |  | 4 395 994,00 |
| 2777 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.37 | 5248400235 | РО | 2025 | 13 038 085,00 |  |  |  | 13 038 085,00 |
| 2778 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.41 | 5248400175 | РО | 2025 | 12 927 600,00 |  |  |  | 12 927 600,00 |
| 2779 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.101 | 5248800441 | РО | 2025 | 9 451 418,00 |  |  |  | 9 451 418,00 |
| 2780 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.2 | 5248800439 | РО | 2025 | 9 127 472,86 |  | 9 021 197,91 |  | 106 274,95 |
| 2781 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.95 | 5248800442 | РО | 2025 | 10 600 473,00 |  |  |  | 10 600 473,00 |
| 2782 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.3 | 5248600415 | РО | 2025 | 3 333 297,00 |  |  |  | 3 333 297,00 |
| 2783 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лобачевского, д.17 | 5248400206 | РО | 2025 | 13 830 743,00 |  |  |  | 13 830 743,00 |
| 2784 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.4 | 5248500148 | РО | 2025 | 2 419 537,00 |  |  |  | 2 419 537,00 |
| 2785 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Воронова, д.4 | 5248400027 | РО | 2025 | 6 432 350,00 |  |  |  | 6 432 350,00 |
| 2786 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.69 | 5248600456 | РО | 2025 | 9 849 471,00 |  |  |  | 9 849 471,00 |
| 2787 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.7 | 5248600266 | РО | 2025 | 3 950 147,00 |  |  |  | 3 950 147,00 |
| 2788 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.73 | 5248600448 | РО | 2025 | 2 754 241,00 |  |  |  | 2 754 241,00 |
| 2789 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.9 | 5248600077 | РО | 2025 | 18 217 113,00 |  |  |  | 18 217 113,00 |
| 2790 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.1А | 5248600360 | РО | 2025 | 8 644 762,90 |  | 8 568 925,14 |  | 75 837,76 |
| 2791 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.24 | 5248600403 | РО | 2025 | 28 790 567,00 |  |  |  | 28 790 567,00 |
| 2792 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Медицинская, д.7А | 5248600345 | РО | 2025 | 10 933 669,00 |  |  |  | 10 933 669,00 |
| 2793 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.11 | 5248100793 | РО | 2025 | 8 136 290,00 |  |  |  | 8 136 290,00 |
| 2794 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.49 | 5248400500 | РО | 2025 | 15 717 883,00 |  |  |  | 15 717 883,00 |
| 2795 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минеева, д.31 | 5248100737 | РО | 2025 | 21 297 436,64 |  | 20 832 707,68 |  | 464 728,96 |
| 2796 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.13 | 5248400369 | РО | 2025 | 12 910 644,00 |  |  |  | 12 910 644,00 |
| 2797 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.15 | 5248400354 | РО | 2025 | 13 532 399,00 |  |  |  | 13 532 399,00 |
| 2798 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.18 | 5248400697 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2799 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70 | 5248300971 | РО | 2025 | 28 000 571,00 |  |  |  | 28 000 571,00 |
| 2800 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.74 | 5248300870 | РО | 2025 | 12 234 059,83 |  | 11 916 925,26 |  | 317 134,57 |
| 2801 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.17 | 5248600297 | РО | 2025 | 3 196 784,00 |  |  |  | 3 196 784,00 |
| 2802 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орджоникидзе, д.28 | 5248400106 | РО | 2025 | 6 216 558,00 |  |  |  | 6 216 558,00 |
| 2803 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орлова Павла, д.3 | 5248400683 | РО | 2025 | 3 572 650,00 |  |  |  | 3 572 650,00 |
| 2804 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орлова Павла, д.9 | 5248400617 | РО | 2025 | 13 476 706,00 |  |  |  | 13 476 706,00 |
| 2805 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Островского, д.6/1 | 5248800245 | РО | 2025 | 6 084 981,91 |  | 6 038 172,81 |  | 46 809,10 |
| 2806 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.58 | 5248500517 | РО | 2025 | 6 543 814,00 |  |  |  | 6 543 814,00 |
| 2807 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Панфиловцев, д.12 | 5248400162 | РО | 2025 | 6 081 988,00 |  |  |  | 6 081 988,00 |
| 2808 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Панфиловцев, д.14 | 5248400184 | РО | 2025 | 13 495 439,00 |  |  |  | 13 495 439,00 |
| 2809 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.3/1 | 5248500198 | РО | 2025 | 4 145 798,00 |  |  |  | 4 145 798,00 |
| 2810 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.35Б | 5248801009 | РО | 2025 | 6 084 981,90 |  | 6 038 172,80 |  | 46 809,10 |
| 2811 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.37 | 5248800419 | РО | 2025 | 6 084 981,91 |  | 6 038 172,81 |  | 46 809,10 |
| 2812 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.38 | 5248800255 | РО | 2025 | 6 084 981,90 |  | 6 038 172,80 |  | 46 809,10 |
| 2813 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.2 | 5248100628 | РО | 2025 | 3 042 490,96 |  | 3 019 086,40 |  | 23 404,56 |
| 2814 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.22 | 5248600017 | РО | 2025 | 2 550 979,00 |  |  |  | 2 550 979,00 |
| 2815 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.24Б | 5248600069 | РО | 2025 | 7 063 938,00 |  |  |  | 7 063 938,00 |
| 2816 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.5 | 5248400663 | РО | 2025 | 10 722 721,00 |  |  |  | 10 722 721,00 |
| 2817 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.20 | 5248200144 | РО | 2025 | 8 628 102,00 |  |  |  | 8 628 102,00 |
| 2818 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.4 | 5248201162 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2819 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.24 | 5248100297 | РО | 2025 | 8 013 340,00 |  |  |  | 8 013 340,00 |
| 2820 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.5 | 5248100388 | РО | 2025 | 7 518 308,00 |  |  |  | 7 518 308,00 |
| 2821 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Столетова, д.4 | 5248600184 | РО | 2025 | 9 195 849,00 |  |  |  | 9 195 849,00 |
| 2822 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Столетова, д.8 | 5248600188 | РО | 2025 | 25 860 853,00 |  |  |  | 25 860 853,00 |
| 2823 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.23 | 5248400070 | РО | 2025 | 23 134 717,00 |  |  |  | 23 134 717,00 |
| 2824 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.9/6 | 5248400054 | РО | 2025 | 32 308 182,00 |  |  |  | 32 308 182,00 |
| 2825 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.8 | 5248101520 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2826 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.12А | 5248600001 | РО | 2025 | 10 890 279,00 |  |  |  | 10 890 279,00 |
| 2827 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тимирязева, д.7 | 5248700245 | РО | 2025 | 12 169 963,80 |  | 11 978 741,10 |  | 191 222,70 |
| 2828 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.18 | 5248600453 | РО | 2025 | 43 527 319,00 |  |  |  | 43 527 319,00 |
| 2829 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Цветочная, д.2 | 5248600111 | РО | 2025 | 14 618 308,00 |  |  |  | 14 618 308,00 |
| 2830 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.13 | 5248400081 | РО | 2025 | 7 168 094,00 |  |  |  | 7 168 094,00 |
| 2831 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.16 | 5248400252 | РО | 2025 | 34 088 905,00 |  |  |  | 34 088 905,00 |
| 2832 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.19 | 5248400089 | РО | 2025 | 6 572 338,00 |  |  |  | 6 572 338,00 |
| 2833 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.29 | 5248400087 | РО | 2025 | 10 487 182,00 |  |  |  | 10 487 182,00 |
| 2834 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.32 | 5248400219 | РО | 2025 | 14 312 349,00 |  |  |  | 14 312 349,00 |
| 2835 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.35 | 5248400108 | РО | 2025 | 6 695 081,00 |  |  |  | 6 695 081,00 |
| 2836 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.42 | 5248400232 | РО | 2025 | 13 412 753,00 |  |  |  | 13 412 753,00 |
| 2837 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.52 | 5248400244 | РО | 2025 | 17 548 355,00 |  |  |  | 17 548 355,00 |
| 2838 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.20 | 5248400208 | РО | 2025 | 12 420 453,00 |  |  |  | 12 420 453,00 |
| 2839 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.22 | 5248400210 | РО | 2025 | 13 489 051,00 |  |  |  | 13 489 051,00 |
| 2840 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.21 | 5248400385 | РО | 2025 | 7 505 129,00 |  |  |  | 7 505 129,00 |
| 2841 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербакова, д.2 | 5248800106 | РО | 2025 | 16 473 489,00 |  |  |  | 16 473 489,00 |
| 2842 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.12 | 5248600340 | РО | 2025 | 18 309 180,00 |  |  |  | 18 309 180,00 |
| 2843 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.27 | 5248600366 | РО | 2025 | 2 861 169,00 |  |  |  | 2 861 169,00 |
| 2844 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.7 | 5248600388 | РО | 2025 | 3 295 178,00 |  |  |  | 3 295 178,00 |
| 2845 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Электровозная, д.10 | 5248200089 | РО | 2025 | 3 769 410,00 |  |  |  | 3 769 410,00 |
| 2846 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Энергетиков, д.4 | 5248600248 | РО | 2025 | 2 286 382,00 |  |  |  | 2 286 382,00 |
| 2847 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Анкудиновское, д.32 | 5248600008 | РО | 2025 | 20 068 305,00 |  |  |  | 20 068 305,00 |
| 2848 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.185 | 5248400688 | РО | 2025 | 9 951 664,00 |  |  |  | 9 951 664,00 |
| 2849 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.207 | 5248400730 | РО | 2025 | 13 927 970,00 |  |  |  | 13 927 970,00 |
| 2850 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.211 | 5248400586 | РО | 2025 | 18 984 069,00 |  |  |  | 18 984 069,00 |
| 2851 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.11 | 5248400182 | РО | 2025 | 13 805 343,00 |  |  |  | 13 805 343,00 |
| 2852 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бринского, д.2/2 | 5248500096 | СсчРО | 2025 | 3 822 415,92 |  |  |  | 3 822 415,92 |
| 2853 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.8 | 5248200200 | СсчРО | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2854 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Усилова Героя, д.3 | 5248500543 | СсчРО | 2025 | 6 218 860,00 |  |  |  | 6 218 860,00 |
| 2855 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.7 | 5248500100 | СсчРО | 2025 | 5 596 974,00 |  |  |  | 5 596 974,00 |
| 2856 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.9 | 5248500396 | СсчРО | 2025 | 6 529 803,00 |  |  |  | 6 529 803,00 |
| 2857 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.9 | 5248500085 | СсчРО | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 2858 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.16 | 5248101512 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2859 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.4/1 | 5248100553 | РО | 2025 | 7 695 731,00 |  |  |  | 7 695 731,00 |
| 2860 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Старых производственников, д.8 | 5248101375 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2861 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Октября, д.18А | 5248101068 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2862 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.39 | 5248101655 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2863 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.45 | 5248101712 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2864 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.7А | 5248101590 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2865 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.27 | 5248101491 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2866 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шнитникова Героя, д.14 | 5248101427 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2867 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.3 | 5248101435 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2868 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.5 | 5248101411 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2869 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.29 | 5248101493 | РО | 2025 | 3 608 433,00 |  |  |  | 3 608 433,00 |
| 2870 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.6/1 | 5248100545 | РО | 2025 | 233 535,00 |  |  |  | 233 535,00 |
| 2871 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Переходникова, д.1 | 5248101420 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2872 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пермякова, д.4 | 5248101524 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2873 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пермякова, д.6 | 5248101526 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2874 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.18 | 5248101513 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2875 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.3А | 5248100649 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2876 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.36 | 5248101310 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2877 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.38 | 5248100482 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2878 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.20 | 5248100835 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2879 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ватутина, д.8 | 5248100909 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2880 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.2В | 5248101692 | РО | 2025 | 1 761 681,00 |  |  |  | 1 761 681,00 |
| 2881 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.5 | 5248101212 | РО | 2025 | 845 883,00 |  |  |  | 845 883,00 |
| 2882 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса, д.37 | 5248101486 | РО | 2025 | 67 369 294,00 |  |  |  | 67 369 294,00 |
| 2883 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.13 | 5248200950 | РО | 2025 | 68 316 935,00 |  |  |  | 68 316 935,00 |
| 2884 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.12 | 5248200906 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2885 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.1 | 5248200930 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2886 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.6 | 5248200923 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2887 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.7 | 5248200907 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2888 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.19 | 5248201152 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2889 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.23 | 5248201160 | ССч | 2025 | 3 001 101,00 |  |  |  | 3 001 101,00 |
| 2890 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гороховецкая, д.58а | 5248201061 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2891 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.3 | 5248201045 | ССч | 2025 | 2 906 927,00 |  |  |  | 2 906 927,00 |
| 2892 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.61А | 5248201245 | ССч | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 2893 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.1б | 5248201031 | ССч | 2025 | 42 473 124,00 |  |  |  | 42 473 124,00 |
| 2894 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чонгарская, д.44 | 5248201094 | ССч | 2025 | 2 881 451,00 |  |  |  | 2 881 451,00 |
| 2895 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.20 | 5248201267 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2896 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маркса Карла, д.4 | 5248200170 | СсчРО | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 2897 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.19 | 5248200883 | СсчРО | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 2898 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.10 | 5248200946 | РО | 2025 | 2 754 241,00 |  |  |  | 2 754 241,00 |
| 2899 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.14 | 5248200958 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2900 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.17 | 5248200948 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2901 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.18 | 5248200959 | РО | 2025 | 2 754 241,00 |  |  |  | 2 754 241,00 |
| 2902 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.25 | 5248200960 | РО | 2025 | 6 092 949,00 |  |  |  | 6 092 949,00 |
| 2903 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.9 | 5248200935 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2904 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.26 | 5248200937 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2905 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.38 | 5248200943 | СсчРО | 2025 | 112 920 947,00 |  |  |  | 112 920 947,00 |
| 2906 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.4б | 5248201194 | СсчРО | 2025 | 65 128 194,00 |  |  |  | 65 128 194,00 |
| 2907 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.108а | 5248201064 | ССч | 2025 | 49 985 666,00 |  |  |  | 49 985 666,00 |
| 2908 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.17 | 5248200870 | РО | 2025 | 287 727,00 |  |  |  | 287 727,00 |
| 2909 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.31 | 5248200895 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2910 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Декабристов, д.52 | 5248200654 | РО | 2025 | 1 896 801,00 |  |  |  | 1 896 801,00 |
| 2911 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Долгополова, д.46 | 5248200407 | РО | 2025 | 2 038 700,00 |  |  |  | 2 038 700,00 |
| 2912 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.40 | 5248200189 | РО | 2025 | 19 413,00 |  |  |  | 19 413,00 |
| 2913 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Осипенко, д.2 | 5248200741 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2914 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таллинская, д.15 | 5248200601 | РО | 2025 | 4 692 516,00 |  |  |  | 4 692 516,00 |
| 2915 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.334 | 5248200585 | РО | 2025 | 19 413,00 |  |  |  | 19 413,00 |
| 2916 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Обухова, д.10 | 5248200187 | РО | 2025 | 133 229,00 |  |  |  | 133 229,00 |
| 2917 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.15а | 5248201270 | РО | 2025 | 3 019 786,00 |  |  |  | 3 019 786,00 |
| 2918 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Мира, д.12 | 5248200092 | РО | 2025 | 14 377 078,00 |  |  |  | 14 377 078,00 |
| 2919 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.19А | 5248200079 | РО | 2025 | 4 164 141,00 |  |  |  | 4 164 141,00 |
| 2920 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.21 | 5248201229 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2921 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.44А | 5248300903 | РО | 2025 | 13 946 991,00 |  |  |  | 13 946 991,00 |
| 2922 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заводская, д.17/1 | 5248300503 | РО | 2025 | 500 000,00 |  |  |  | 500 000,00 |
| 2923 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.59/3 | 5248300752 | СсчРО | 2025 | 19 052 172,66 |  |  |  | 19 052 172,66 |
| 2924 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радио, д.9 | 5248300174 | СсчРО | 2025 | 24 416 396,00 |  |  |  | 24 416 396,00 |
| 2925 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.7/1 | 5248300811 | ССч | 2025 | 25 934 537,00 |  |  |  | 25 934 537,00 |
| 2926 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.3 | 5248300554 | РО | 2025 | 163 080 818,70 |  | 17 911 395,80 |  | 145 169 422,90 |
| 2927 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.31 | 5248300808 | ССч | 2025 | 3 000 512,00 |  |  |  | 3 000 512,00 |
| 2928 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баха Академика, д.11 | 5248301002 | ССч | 2025 | 3 844 754,00 |  |  |  | 3 844 754,00 |
| 2929 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баха Академика, д.9 | 5248300940 | ССч | 2025 | 7 827 968,00 |  |  |  | 7 827 968,00 |
| 2930 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19/3 | 5248301051 | ССч | 2025 | 10 819 780,00 |  |  |  | 10 819 780,00 |
| 2931 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.14 | 5248300836 | ССч | 2025 | 9 179 886,00 |  |  |  | 9 179 886,00 |
| 2932 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.28/6 | 5248300803 | ССч | 2025 | 51 988 559,00 |  |  |  | 51 988 559,00 |
| 2933 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.41 | 5248300745 | ССч | 2025 | 49 298 025,00 |  |  |  | 49 298 025,00 |
| 2934 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.43/4 | 5248301017 | СсчРО | 2025 | 33 266 036,00 |  |  |  | 33 266 036,00 |
| 2935 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.55 | 5248300913 | РО | 2025 | 38 133 791,70 |  | 6 975 077,79 |  | 31 158 713,91 |
| 2936 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.64А | 5248300895 | ССч | 2025 | 39 162 681,00 |  |  |  | 39 162 681,00 |
| 2937 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чугунова Героя, д.1А | 5248300475 | СсчРО | 2025 | 28 665 254,00 |  |  |  | 28 665 254,00 |
| 2938 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.2 | 5248300144 | ССч | 2025 | 30 343 293,00 |  |  |  | 30 343 293,00 |
| 2939 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заводская, д.15/4 | 5248300915 | ССч | 2025 | 29 455 432,00 |  |  |  | 29 455 432,00 |
| 2940 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кировская, д.9 | 5248300170 | СсчРО | 2025 | 25 419 378,77 |  |  |  | 25 419 378,77 |
| 2941 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.12 | 5248300485 | СсчРО | 2025 | 39 179 758,00 |  |  |  | 39 179 758,00 |
| 2942 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Подводников, д.29 | 5248300331 | СсчРО | 2025 | 27 843 108,03 |  |  |  | 27 843 108,03 |
| 2943 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.16 | 5248300832 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2944 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.18 | 5248300635 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2945 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.27/3 | 5248300632 | ССч | 2025 | 10 862 046,00 |  |  |  | 10 862 046,00 |
| 2946 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.26Б | 5248300687 | ССч | 2025 | 16 933 613,00 |  |  |  | 16 933 613,00 |
| 2947 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.45/1 | 5248300630 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2948 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.16А | 5248300825 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2949 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.29 | 5248300921 | ССч | 2025 | 21 107 036,00 |  |  |  | 21 107 036,00 |
| 2950 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.24А | 5248301010 | ССч | 2025 | 3 507 595,00 |  |  |  | 3 507 595,00 |
| 2951 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.69/3 | 5248300918 | ССч | 2025 | 2 763 629,00 |  |  |  | 2 763 629,00 |
| 2952 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.10 | 5248300763 | ССч | 2025 | 12 918 121,00 |  |  |  | 12 918 121,00 |
| 2953 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.29/1 | 5248300739 | ССч | 2025 | 2 704 306,00 |  |  |  | 2 704 306,00 |
| 2954 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.16/3 | 5248300784 | ССч | 2025 | 10 862 046,00 |  |  |  | 10 862 046,00 |
| 2955 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/3 | 5248300786 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2956 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.53/2 | 5248301004 | ССч | 2025 | 7 869 278,00 |  |  |  | 7 869 278,00 |
| 2957 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.30/3 | 5248300929 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2958 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Самочкина Героя, д.14 | 5248301012 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 2959 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская, д.6/2 | 5248300663 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 2960 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.57 | 5248300830 | ССч | 2025 | 14 696 276,00 |  |  |  | 14 696 276,00 |
| 2961 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.20 | 5248300685 | ССч | 2025 | 1 296 770,00 |  |  |  | 1 296 770,00 |
| 2962 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Подводников, д.2 | 5248301011 | ССч | 2025 | 5 700 357,00 |  |  |  | 5 700 357,00 |
| 2963 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.51/4 | 5248300893 | РО | 2025 | 1 601 781,00 |  |  |  | 1 601 781,00 |
| 2964 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Успенского Глеба, д.2/1 | 5248300157 | ССч | 2025 | 2 032 232,00 |  |  |  | 2 032 232,00 |
| 2965 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.3 | 5248300367 | СсчРО | 2025 | 23 309 406,00 |  |  |  | 23 309 406,00 |
| 2966 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.3А | 5248300369 | СсчРО | 2025 | 28 254 329,00 |  |  |  | 28 254 329,00 |
| 2967 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Каширская, д.69 | 5248300179 | СсчРО | 2025 | 53 441 343,00 |  |  |  | 53 441 343,00 |
| 2968 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.5 | 5248300226 | ССч | 2025 | 1 713 348,00 |  |  |  | 1 713 348,00 |
| 2969 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.49 | 5248300941 | ССч | 2025 | 22 216 826,00 |  |  |  | 22 216 826,00 |
| 2970 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/1 | 5248300730 | ССч | 2025 | 114 748,00 |  |  |  | 114 748,00 |
| 2971 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/2 | 5248301003 | ССч | 2025 | 114 748,00 |  |  |  | 114 748,00 |
| 2972 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.15А | 5248301054 | ССч | 2025 | 514 913,00 |  |  |  | 514 913,00 |
| 2973 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.53/1 | 5248300943 | ССч | 2025 | 16 619 464,00 |  |  |  | 16 619 464,00 |
| 2974 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.31/1 | 5248301015 | ССч | 2025 | 13 832 465,00 |  |  |  | 13 832 465,00 |
| 2975 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.71/1 | 5248300675 | ССч | 2025 | 59 531,00 |  |  |  | 59 531,00 |
| 2976 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.51/8 | 5248301043 | ССч | 2025 | 155 297,00 |  |  |  | 155 297,00 |
| 2977 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.49/2 | 5248300831 | ССч | 2025 | 155 297,00 |  |  |  | 155 297,00 |
| 2978 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.29/1 | 5248300855 | ССч | 2025 | 69 021,00 |  |  |  | 69 021,00 |
| 2979 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.63 | 5248300937 | ССч | 2025 | 24 539 523,00 |  |  |  | 24 539 523,00 |
| 2980 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская, д.2/2 | 5248300934 | ССч | 2025 | 273 064,00 |  |  |  | 273 064,00 |
| 2981 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.75 | 5248400423 | ССч | 2025 | 3 606 594,00 |  |  |  | 3 606 594,00 |
| 2982 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 25 | 5248400656 | ССч | 2025 | 8 699 657,00 |  |  |  | 8 699 657,00 |
| 2983 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.25 | 5248400165 | РО | 2025 | 12 971 787,00 |  |  |  | 12 971 787,00 |
| 2984 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.32 | 5248400454 | РО | 2025 | 33 062 669,00 |  |  |  | 33 062 669,00 |
| 2985 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.10 | 5248400073 | РО | 2025 | 9 191 344,00 |  |  |  | 9 191 344,00 |
| 2986 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Буревестника, д.9а | 5248400634 | РО | 2025 | 4 185 924,00 |  |  |  | 4 185 924,00 |
| 2987 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.1 | 5248400099 | СсчРО | 2025 | 49 745 876,00 |  |  |  | 49 745 876,00 |
| 2988 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.2 | 5248400078 | РО | 2025 | 12 250 772,00 |  |  |  | 12 250 772,00 |
| 2989 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.8 | 5248400082 | РО | 2025 | 12 567 376,00 |  |  |  | 12 567 376,00 |
| 2990 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.2 | 5248400253 | РО | 2025 | 12 261 794,00 |  |  |  | 12 261 794,00 |
| 2991 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.59 | 5248400228 | РО | 2025 | 214 828,00 |  |  |  | 214 828,00 |
| 2992 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.11 | 5248400242 | РО | 2025 | 12 754 537,00 |  |  |  | 12 754 537,00 |
| 2993 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орлова Павла, д.6 | 5248400630 | ССч | 2025 | 2 520 728,00 |  |  |  | 2 520 728,00 |
| 2994 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.19 | 5248400626 | РО | 2025 | 29 811 038,00 |  |  |  | 29 811 038,00 |
| 2995 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.14 | 5248400005 | РО | 2025 | 23 174 080,00 |  |  |  | 23 174 080,00 |
| 2996 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.31 | 5248400049 | РО | 2025 | 18 258 188,00 |  |  |  | 18 258 188,00 |
| 2997 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.37 | 5248400172 | РО | 2025 | 3 175 938,00 |  |  |  | 3 175 938,00 |
| 2998 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.16 | 5248400203 | ССч | 2025 | 11 128 966,00 |  |  |  | 11 128 966,00 |
| 2999 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.4 | 5248400007 | РО | 2025 | 12 991 416,00 |  |  |  | 12 991 416,00 |
| 3000 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.38 | 5248400059 | РО | 2025 | 77 649,00 |  |  |  | 77 649,00 |
| 3001 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.25 | 5248400583 | ССч | 2025 | 25 752 800,00 |  |  |  | 25 752 800,00 |
| 3002 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.5 | 5248400589 | ССч | 2025 | 41 481 315,00 |  |  |  | 41 481 315,00 |
| 3003 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Руставели Шота, д.12а | 5248400751 | ССч | 2025 | 16 575 788,00 |  |  |  | 16 575 788,00 |
| 3004 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.27 | 5248400357 | РО | 2025 | 6 530 883,00 |  |  |  | 6 530 883,00 |
| 3005 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.28 | 5248400058 | РО | 2025 | 77 649,00 |  |  |  | 77 649,00 |
| 3006 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.31 | 5248400063 | РО | 2025 | 186 357,00 |  |  |  | 186 357,00 |
| 3007 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.35 | 5248400202 | РО | 2025 | 186 357,00 |  |  |  | 186 357,00 |
| 3008 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.36 | 5248400018 | РО | 2025 | 77 649,00 |  |  |  | 77 649,00 |
| 3009 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.37 | 5248400209 | РО | 2025 | 3 813 361,00 |  |  |  | 3 813 361,00 |
| 3010 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.44 | 5248400019 | РО | 2025 | 8 104 811,00 |  |  |  | 8 104 811,00 |
| 3011 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.60 | 5248400492 | РО | 2025 | 93 179,00 |  |  |  | 93 179,00 |
| 3012 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.68 | 5248400053 | РО | 2025 | 77 649,00 |  |  |  | 77 649,00 |
| 3013 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.36 | 5248400080 | РО | 2025 | 12 366 298,00 |  |  |  | 12 366 298,00 |
| 3014 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.1 | 5248400021 | РО | 2025 | 124 238,00 |  |  |  | 124 238,00 |
| 3015 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.10 | 5248400200 | РО | 2025 | 62 119,00 |  |  |  | 62 119,00 |
| 3016 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.120 | 5248400389 | РО | 2025 | 242 436,00 |  |  |  | 242 436,00 |
| 3017 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.3 | 5248400177 | РО | 2025 | 3 782 302,00 |  |  |  | 3 782 302,00 |
| 3018 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.5 | 5248400201 | РО | 2025 | 253 652,00 |  |  |  | 253 652,00 |
| 3019 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.6 | 5248400193 | РО | 2025 | 93 179,00 |  |  |  | 93 179,00 |
| 3020 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.7 | 5248400352 | РО | 2025 | 10 819 836,00 |  |  |  | 10 819 836,00 |
| 3021 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гастелло, д.4 | 5248400371 | РО | 2025 | 124 238,00 |  |  |  | 124 238,00 |
| 3022 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.15 | 5248400398 | ССч | 2025 | 190 866 624,00 |  |  |  | 190 866 624,00 |
| 3023 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.55 | 5248400709 | РО | 2025 | 233 377,00 |  |  |  | 233 377,00 |
| 3024 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.75 | 5248400394 | РО | 2025 | 218 710,00 |  |  |  | 218 710,00 |
| 3025 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.39 | 5248400384 | РО | 2025 | 35 332 002,00 |  |  |  | 35 332 002,00 |
| 3026 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.45 | 5248400390 | СсчРО | 2025 | 20 943 605,00 |  |  |  | 20 943 605,00 |
| 3027 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.137 | 5248400612 | РО | 2025 | 124 238,00 |  |  |  | 124 238,00 |
| 3028 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.139 | 5248400633 | РО | 2025 | 124 238,00 |  |  |  | 124 238,00 |
| 3029 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.141 | 5248400717 | РО | 2025 | 186 357,00 |  |  |  | 186 357,00 |
| 3030 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.155 | 5248400731 | РО | 2025 | 18 291 800,00 |  |  |  | 18 291 800,00 |
| 3031 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.175 | 5248400767 | РО | 2025 | 12 168 868,00 |  |  |  | 12 168 868,00 |
| 3032 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.177 | 5248400716 | РО | 2025 | 10 690 568,00 |  |  |  | 10 690 568,00 |
| 3033 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.81 | 5248400645 | РО | 2025 | 4 221 739,00 |  |  |  | 4 221 739,00 |
| 3034 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.18 | 5248400613 | ССч | 2025 | 4 498 928,00 |  |  |  | 4 498 928,00 |
| 3035 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Народная, д.46 | 5248400216 | РО | 2025 | 11 767 317,00 |  |  |  | 11 767 317,00 |
| 3036 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.13 | 5248400222 | ССч | 2025 | 10 819 780,00 |  |  |  | 10 819 780,00 |
| 3037 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.24 | 5248400517 | РО | 2025 | 15 160 924,00 |  |  |  | 15 160 924,00 |
| 3038 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.4 | 5248400753 | ССч | 2025 | 17 898 866,00 |  |  |  | 17 898 866,00 |
| 3039 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.5 | 5248400658 | ССч | 2025 | 17 905 964,00 |  |  |  | 17 905 964,00 |
| 3040 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.6 | 5248400629 | ССч | 2025 | 17 715 113,00 |  |  |  | 17 715 113,00 |
| 3041 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.17 | 5248400677 | ССч | 2025 | 173 415,00 |  |  |  | 173 415,00 |
| 3042 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.6 | 5248500906 | ССч | 2025 | 29 718 237,00 |  |  |  | 29 718 237,00 |
| 3043 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тургенева, д.28 | 5248500083 | ССч | 2025 | 1 104 132,00 |  |  |  | 1 104 132,00 |
| 3044 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бринского, д.3 | 5248500103 | ССч | 2025 | 12 835 185,00 |  |  |  | 12 835 185,00 |
| 3045 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.11 | 5248500087 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 3046 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.5 | 5248500504 | РО | 2025 | 5 299 754,00 |  |  |  | 5 299 754,00 |
| 3047 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.4 | 5248500784 | ССч | 2025 | 19 453 170,00 |  |  |  | 19 453 170,00 |
| 3048 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.17/1 | 5248500537 | СсчРО | 2025 | 22 546 641,00 |  |  |  | 22 546 641,00 |
| 3049 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1 | 5248500439 | РО | 2025 | 3 500 588,00 |  |  |  | 3 500 588,00 |
| 3050 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.7 | 5248500075 | ССч | 2025 | 58 332 528,00 |  |  |  | 58 332 528,00 |
| 3051 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Трудовая, д.21 | 5248500496 | РО | 2025 | 4 096 465,00 |  |  |  | 4 096 465,00 |
| 3052 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Трудовая, д.27 | 5248500498 | СсчРО | 2025 | 53 183 736,00 |  |  |  | 53 183 736,00 |
| 3053 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фруктовая, д.3/2 | 5248500533 | РО | 2025 | 564 683,00 |  |  |  | 564 683,00 |
| 3054 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фруктовая, д.5/1 | 5248500535 | РО | 2025 | 3 835 553,00 |  |  |  | 3 835 553,00 |
| 3055 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе, д.23 | 5248500539 | СсчРО | 2025 | 11 787 192,73 |  |  |  | 11 787 192,73 |
| 3056 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, к.п. Зеленый город.санаторий им.ВЦСПС, д.8 | 5248501032 | РО | 2025 | 23 726,00 |  |  |  | 23 726,00 |
| 3057 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Усилова Героя, д.1/4 | 5248500542 | РО | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 3058 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Почаинская, д.25 | 5248500031 | РО | 2025 | 5 250 304,00 |  |  |  | 5 250 304,00 |
| 3059 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, к.п. Зеленый город.п.Агродом, д.3 | 5248501144 | РО | 2025 | 2 020 676,00 |  |  |  | 2 020 676,00 |
| 3060 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.3 | 5248500958 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3061 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Корейский, д.3А | 5248600319 | РО | 2025 | 6 482 439,00 |  |  |  | 6 482 439,00 |
| 3062 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.108 | 5248600227 | РО | 2025 | 15 838 646,00 |  |  |  | 15 838 646,00 |
| 3063 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.204 | 5248600622 | ССч | 2025 | 6 264 429,00 |  |  |  | 6 264 429,00 |
| 3064 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.206 | 5248600543 | ССч | 2025 | 12 139 675,00 |  |  |  | 12 139 675,00 |
| 3065 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Военных Комиссаров, д.5 | 5248600575 | ССч | 2025 | 1 280 861,00 |  |  |  | 1 280 861,00 |
| 3066 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кемеровская, д.18 | 5248600377 | РО | 2025 | 12 918 123,00 |  |  |  | 12 918 123,00 |
| 3067 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.20 | 5248600624 | РО | 2025 | 6 111 158,00 |  |  |  | 6 111 158,00 |
| 3068 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.5 | 5248600567 | РО | 2025 | 6 059 414,00 |  |  |  | 6 059 414,00 |
| 3069 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.9 | 5248600535 | РО | 2025 | 7 514 890,00 |  |  |  | 7 514 890,00 |
| 3070 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голованова Маршала, д.39 | 5248600560 | ССч | 2025 | 4 599 976,00 |  |  |  | 4 599 976,00 |
| 3071 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.1А | 5248600473 | РО | 2025 | 10 574 205,00 |  |  |  | 10 574 205,00 |
| 3072 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Петровского, д.21 | 5248600236 | РО | 2025 | 3 344 676,00 |  |  |  | 3 344 676,00 |
| 3073 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Петровского, д.9А | 5248600226 | РО | 2025 | 6 309 418,00 |  |  |  | 6 309 418,00 |
| 3074 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.14 | 5248600446 | РО | 2025 | 9 930 888,00 |  |  |  | 9 930 888,00 |
| 3075 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.14 | 5248600239 | РО | 2025 | 4 919 574,00 |  |  |  | 4 919 574,00 |
| 3076 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Столетова, д.7 | 5248600146 | РО | 2025 | 11 792 995,00 |  |  |  | 11 792 995,00 |
| 3077 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.7 | 5248600021 | РО | 2025 | 2 396 052,00 |  |  |  | 2 396 052,00 |
| 3078 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.6Б | 5248600357 | РО | 2025 | 2 567 537,00 |  |  |  | 2 567 537,00 |
| 3079 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Энергетиков, д.7 | 5248600251 | РО | 2025 | 6 402 857,00 |  |  |  | 6 402 857,00 |
| 3080 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 40 лет, д.5 | 5248600615 | ССч | 2025 | 24 845 319,00 |  |  |  | 24 845 319,00 |
| 3081 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лебедева Академика, д.6 | 5248600519 | ССч | 2025 | 1 178 278,00 |  |  |  | 1 178 278,00 |
| 3082 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лебедева Академика, д.8 | 5248600591 | ССч | 2025 | 1 167 018,00 |  |  |  | 1 167 018,00 |
| 3083 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.7/13 | 5248600264 | РО | 2025 | 9 499 453,00 |  |  |  | 9 499 453,00 |
| 3084 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.13 | 5248600551 | РО | 2025 | 9 679 905,00 |  |  |  | 9 679 905,00 |
| 3085 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.21 | 5248600623 | ССч | 2025 | 7 102 932,00 |  |  |  | 7 102 932,00 |
| 3086 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.10Б | 5248600129 | РО | 2025 | 12 028 631,00 |  |  |  | 12 028 631,00 |
| 3087 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.28 | 5248600378 | РО | 2025 | 39 636 083,00 |  |  |  | 39 636 083,00 |
| 3088 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, п.Черепичный, д.21 | 5248600409 | РО | 2025 | 19 120 109,00 |  |  |  | 19 120 109,00 |
| 3089 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.11 | 5248600258 | РО | 2025 | 3 262 522,00 |  |  |  | 3 262 522,00 |
| 3090 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.12 | 5248600291 | РО | 2025 | 8 637 090,00 |  |  |  | 8 637 090,00 |
| 3091 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.3А | 5248600260 | РО | 2025 | 4 841 375,00 |  |  |  | 4 841 375,00 |
| 3092 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.12 | 5248600588 | ССч | 2025 | 30 100 061,00 |  |  |  | 30 100 061,00 |
| 3093 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.14 | 5248600589 | ССч | 2025 | 25 875 764,00 |  |  |  | 25 875 764,00 |
| 3094 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.26/1 | 5248600579 | РО | 2025 | 6 412 421,00 |  |  |  | 6 412 421,00 |
| 3095 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Петровского, д.15 | 5248600235 | РО | 2025 | 7 649 136,00 |  |  |  | 7 649 136,00 |
| 3096 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.3 | 5248600070 | РО | 2025 | 7 090 053,00 |  |  |  | 7 090 053,00 |
| 3097 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.6 | 5248600042 | РО | 2025 | 3 333 842,00 |  |  |  | 3 333 842,00 |
| 3098 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.208 | 5248600618 | ССч | 2025 | 2 955 182,00 |  |  |  | 2 955 182,00 |
| 3099 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.110 | 5248600225 | РО | 2025 | 505 999,00 |  |  |  | 505 999,00 |
| 3100 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голованова Маршала, д.55 | 5248600619 | ССч | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 3101 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.194 | 5248600642 | ССч | 2025 | 326 600,00 |  |  |  | 326 600,00 |
| 3102 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Корейский, д.10 | 5248600384 | ССч | 2025 | 39 828 754,00 |  |  |  | 39 828 754,00 |
| 3103 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Анкудиновское, д.13 | 5248600046 | РО | 2025 | 3 127 974,00 |  |  |  | 3 127 974,00 |
| 3104 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.13 | 5248600531 | ССч | 2025 | 47 603 908,00 |  |  |  | 47 603 908,00 |
| 3105 | Городской округ город Нижний Новгород | п.Кудьма, ул.Заводская, д.15 | 5204000513 | РО | 2025 | 7 488 206,00 |  |  |  | 7 488 206,00 |
| 3106 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.32 кор.1 | 5248701165 | ССч | 2025 | 2 113 218,00 |  |  |  | 2 113 218,00 |
| 3107 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.33 | 5248700830 | ССч | 2025 | 2 300 925,00 |  |  |  | 2 300 925,00 |
| 3108 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д.18 | 5248700589 | ССч | 2025 | 6 961 884,00 |  |  |  | 6 961 884,00 |
| 3109 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Быкова Героя, д.10 | 5248700665 | ССч | 2025 | 2 427 375,00 |  |  |  | 2 427 375,00 |
| 3110 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.22 | 5248700843 | ССч | 2025 | 3 727 381,00 |  |  |  | 3 727 381,00 |
| 3111 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.14А | 5248700700 | РО | 2025 | 4 643 905,00 |  |  |  | 4 643 905,00 |
| 3112 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.24 | 5248701176 | ССч | 2025 | 21 555 865,00 |  |  |  | 21 555 865,00 |
| 3113 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.35 кор.1 | 5248700668 | ССч | 2025 | 4 773 071,00 |  |  |  | 4 773 071,00 |
| 3114 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ладыжникова, д.1/11 | 5248700295 | РО | 2025 | 21 569,00 |  |  |  | 21 569,00 |
| 3115 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, бул.60 лет Октября, д.14/12 | 5248700842 | ССч | 2025 | 21 221 235,00 |  |  |  | 21 221 235,00 |
| 3116 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.47 | 5248700683 | РО | 2025 | 10 291 839,00 |  |  |  | 10 291 839,00 |
| 3117 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Саврасова, д.5/23 | 5248700141 | РО | 2025 | 3 549 086,00 |  |  |  | 3 549 086,00 |
| 3118 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чукотская, д.2/24 | 5248700147 | РО | 2025 | 21 569,00 |  |  |  | 21 569,00 |
| 3119 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д.22 | 5248700675 | ССч | 2025 | 15 151 317,00 |  |  |  | 15 151 317,00 |
| 3120 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.98 кор.3 | 5248701000 | ССч | 2025 | 11 540 866,00 |  |  |  | 11 540 866,00 |
| 3121 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сусловой Надежды, д.7 | 5248701091 | ССч | 2025 | 39 146 346,00 |  |  |  | 39 146 346,00 |
| 3122 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Быкова Героя, д.9 | 5248701090 | ССч | 2025 | 150 983,00 |  |  |  | 150 983,00 |
| 3123 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.35 кор.2 | 5248700759 | ССч | 2025 | 2 835 721,00 |  |  |  | 2 835 721,00 |
| 3124 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.58 | 5248700831 | ССч | 2025 | 889 757,00 |  |  |  | 889 757,00 |
| 3125 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.96 | 5248701084 | РО | 2025 | 12 413 963,00 |  |  |  | 12 413 963,00 |
| 3126 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.31 | 5248801123 | ССч | 2025 | 8 033 715,00 |  |  |  | 8 033 715,00 |
| 3127 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Союзный, д.11 | 5248800076 | ССч | 2025 | 25 865 746,00 |  |  |  | 25 865 746,00 |
| 3128 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.7 | 5248800379 | РО | 2025 | 9 715 966,00 |  |  |  | 9 715 966,00 |
| 3129 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Союзный, д.44 | 5248800023 | РО | 2025 | 30 400 422,00 |  |  |  | 30 400 422,00 |
| 3130 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.2 | 5248801147 | РО | 2025 | 41 949 808,00 |  |  |  | 41 949 808,00 |
| 3131 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.5А | 5248801095 | ССч | 2025 | 36 246 700,00 |  |  |  | 36 246 700,00 |
| 3132 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.22/3 | 5248801044 | ССч | 2025 | 27 168 615,00 |  |  |  | 27 168 615,00 |
| 3133 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.8Б | 5248800587 | РО | 2025 | 8 332 041,09 |  | 8 083 107,66 |  | 248 933,43 |
| 3134 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.15 | 5248801182 | ССч | 2025 | 24 663 920,00 |  |  |  | 24 663 920,00 |
| 3135 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.1А | 5248801191 | ССч | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 3136 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.14 | 5248801022 | ССч | 2025 | 7 213 187,00 |  |  |  | 7 213 187,00 |
| 3137 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.13 | 5248800219 | РО | 2025 | 10 965 877,00 |  |  |  | 10 965 877,00 |
| 3138 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.7 | 5248800169 | РО | 2025 | 2 339 263,00 |  |  |  | 2 339 263,00 |
| 3139 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.3 | 5248800222 | РО | 2025 | 38 222 580,96 |  | 3 019 086,40 |  | 35 203 494,56 |
| 3140 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.5 | 5248801086 | ССч | 2025 | 22 333 042,00 |  |  |  | 22 333 042,00 |
| 3141 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.20 | 5248800963 | РО | 2025 | 43 766 533,00 |  |  |  | 43 766 533,00 |
| 3142 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вахтангова, д.16 | 5248801210 | ССч | 2025 | 1 541 249,00 |  |  |  | 1 541 249,00 |
| 3143 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.27 | 5248801133 | ССч | 2025 | 1 497 341,00 |  |  |  | 1 497 341,00 |
| 3144 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.4 | 5248801177 | ССч | 2025 | 6 646 604,00 |  |  |  | 6 646 604,00 |
| 3145 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.3 | 5248800188 | РО | 2025 | 17 226 093,00 |  |  |  | 17 226 093,00 |
| 3146 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.32 | 5248800230 | РО | 2025 | 49 057 703,00 |  |  |  | 49 057 703,00 |
| 3147 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.35 | 5248800190 | РО | 2025 | 5 536 883,00 |  |  |  | 5 536 883,00 |
| 3148 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.40 | 5248800232 | РО | 2025 | 7 627 087,00 |  |  |  | 7 627 087,00 |
| 3149 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.45/3 | 5248801172 | ССч | 2025 | 37 312 476,00 |  |  |  | 37 312 476,00 |
| 3150 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.5 | 5248800206 | РО | 2025 | 15 416 768,00 |  |  |  | 15 416 768,00 |
| 3151 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.1 | 5248800930 | ССч | 2025 | 43 553 778,00 |  |  |  | 43 553 778,00 |
| 3152 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.4 | 5248800159 | ССч | 2025 | 31 343 576,00 |  |  |  | 31 343 576,00 |
| 3153 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.1 | 5248800881 | РО | 2025 | 6 418 208,00 |  |  |  | 6 418 208,00 |
| 3154 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.14/3 | 5248800957 | РО | 2025 | 4 689 123,00 |  |  |  | 4 689 123,00 |
| 3155 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.14/5 | 5248800968 | РО | 2025 | 902 667,00 |  |  |  | 902 667,00 |
| 3156 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.13 | 5248800202 | РО | 2025 | 5 310 620,00 |  |  |  | 5 310 620,00 |
| 3157 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.22 | 5248800397 | ССч | 2025 | 31 857 501,00 |  |  |  | 31 857 501,00 |
| 3158 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.26 | 5248800224 | РО | 2025 | 18 788 969,00 |  |  |  | 18 788 969,00 |
| 3159 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.46 | 5248800945 | ССч | 2025 | 45 824 909,00 |  |  |  | 45 824 909,00 |
| 3160 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.17 | 5248800226 | ССч | 2025 | 52 357 649,00 |  |  |  | 52 357 649,00 |
| 3161 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.8 | 5248800171 | РО | 2025 | 17 132 910,00 |  |  |  | 17 132 910,00 |
| 3162 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.113 | 5248800227 | РО | 2025 | 652 542,00 |  |  |  | 652 542,00 |
| 3163 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.5 | 5248800919 | РО | 2025 | 14 582 674,00 |  |  |  | 14 582 674,00 |
| 3164 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.3 | 5248800164 | ССч | 2025 | 40 469 847,00 |  |  |  | 40 469 847,00 |
| 3165 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.4 | 5248800935 | ССч | 2025 | 40 700 351,00 |  |  |  | 40 700 351,00 |
| 3166 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.6 | 5248800925 | ССч | 2025 | 45 239 054,00 |  |  |  | 45 239 054,00 |
| 3167 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.181 | 5248801098 | РО | 2025 | 20 174 801,00 |  |  |  | 20 174 801,00 |
| 3168 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.2 | 5248801126 | ССч | 2025 | 6 637 747,00 |  |  |  | 6 637 747,00 |
| 3169 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.5 | 5248801052 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3170 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.30 | 5248801215 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3171 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.1 | 5248801145 | РО | 2025 | 51 149 527,00 |  |  |  | 51 149 527,00 |
| 3172 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.12 | 5248801213 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3173 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д. 15 | 5248801082 | ССч | 2025 | 22 255 081,00 |  |  |  | 22 255 081,00 |
| 3174 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.17 | 5248801171 | ССч | 2025 | 55 289 028,00 |  |  |  | 55 289 028,00 |
| 3175 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.31 | 5248800824 | РО | 2025 | 1 140 497,00 |  |  |  | 1 140 497,00 |
| 3176 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.24 | 5248800852 | ССч | 2025 | 11 371 753,00 |  |  |  | 11 371 753,00 |
| 3177 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.15 | 5248800236 | РО | 2025 | 6 290 017,00 |  |  |  | 6 290 017,00 |
| 3178 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.29 | 5248801064 | РО | 2025 | 21 091 869,00 |  |  |  | 21 091 869,00 |
| 3179 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вахтангова, д.26 | 5248800437 | РО | 2025 | 5 847 089,00 |  |  |  | 5 847 089,00 |
| 3180 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивана Чугурина, д.2 | 5248801028 | ССч | 2025 | 42 181 302,00 |  |  |  | 42 181 302,00 |
| 3181 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ногина, д.9 | 5248800867 | РО | 2025 | 796 450,00 |  |  |  | 796 450,00 |
| 3182 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.27 | 5248800349 | РО | 2025 | 12 701 892,00 |  |  |  | 12 701 892,00 |
| 3183 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.30 | 5248800304 | РО | 2025 | 2 156 374,00 |  |  |  | 2 156 374,00 |
| 3184 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Свирская, д.15 | 5248800554 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3185 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Свирская, д.17 | 5248800563 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3186 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.25 | 5248800276 | РО | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3187 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.8 | 5248800390 | РО | 2025 | 3 689 123,00 |  |  |  | 3 689 123,00 |
| 3188 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.16 | 5248801203 | ССч | 2025 | 14 426 373,00 |  |  |  | 14 426 373,00 |
| 3189 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.13 | 5248801024 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3190 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.38/2 | 5248801077 | ССч | 2025 | 2 248 409,00 |  |  |  | 2 248 409,00 |
| 3191 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д. 18 | 5248101570 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3192 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Шнитникова Героя, д. 8 | 5248100616 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 3193 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.22 | 5248101344 | ССч | 2025 | 40 034 165,00 |  |  |  | 40 034 165,00 |
| 3194 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шнитникова Героя, д.24 | 5248101407 | ССч | 2025 | 32 482 590,00 |  |  |  | 32 482 590,00 |
| 3195 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шнитникова Героя, д.16 | 5248100624 | ССч | 2025 | 791 339,00 |  |  |  | 791 339,00 |
| 3196 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Фучика Юлиуса, д. 19 | 5248101330 | ССч | 2025 | 714 055,00 |  |  |  | 714 055,00 |
| 3197 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.29 | 5248100598 | ССч | 2025 | 17 353 842,00 |  |  |  | 17 353 842,00 |
| 3198 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.35 | 5248101679 | ССч | 2025 | 21 639 559,00 |  |  |  | 21 639 559,00 |
| 3199 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 40 | 5248101533 | ССч | 2025 | 347 517,00 |  |  |  | 347 517,00 |
| 3200 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.46 | 5248100641 | ССч | 2025 | 14 426 373,00 |  |  |  | 14 426 373,00 |
| 3201 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.26 | 5248100021 | ССч | 2025 | 10 094 276,00 |  |  |  | 10 094 276,00 |
| 3202 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.30 | 5248100023 | ССч | 2025 | 22 431 916,00 |  |  |  | 22 431 916,00 |
| 3203 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.28 | 5248101492 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3204 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.5 | 5248101612 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3205 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.1 | 5248101565 | ССч | 2025 | 11 386 338,00 |  |  |  | 11 386 338,00 |
| 3206 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.3 | 5248101709 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3207 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.7 | 5248101592 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3208 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.19 | 5248101568 | ССч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 3209 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.43 | 5248101631 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3210 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.25 | 5248101616 | ССч | 2025 | 5 091 675,00 |  |  |  | 5 091 675,00 |
| 3211 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.9 | 5248701003 | ССч | 2025 | 51 055 703,00 |  |  |  | 51 055 703,00 |
| 3212 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.29 | 5248101613 | Ссч | 2025 | 194 121,00 |  |  |  | 194 121,00 |
| 3213 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.41 | 5248101676 | ССч | 2025 | 107 845,00 |  |  |  | 107 845,00 |
| 3214 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Луганская, д.4А | 5248600644 | ССч | 2025 | 619 558,00 |  |  |  | 619 558,00 |
| 3215 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.4 | 5248801055 | ССч | 2025 | 733 658,00 |  |  |  | 733 658,00 |
| 3216 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр Ленина, д. 30/2 | 5248300693 | ССч | 2025 | 2 276 537,00 |  |  |  | 2 276 537,00 |
| 3217 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 7 | 5248701175 | ССч | 2025 | 541 924,00 |  |  |  | 541 924,00 |
| 3218 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д. 15 | 5248700762 | ССч | 2025 | 2 526 736,00 |  |  |  | 2 526 736,00 |
| 3219 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 29 | 5248801135 | ССч | 2025 | 1 720 948,00 |  |  |  | 1 720 948,00 |
| 3220 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д. 16 | 5248801076 | ССч | 2025 | 859 097,00 |  |  |  | 859 097,00 |
| 3221 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 9А | 5248101554 | ССч | 2025 | 750 000,00 |  |  |  | 750 000,00 |
| 3222 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 7, кор 4 | 5248701194 | ССч | 2025 | 1 322 536,00 |  |  |  | 1 322 536,00 |
| 3223 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д. 19/10 | 5248700593 | ССч | 2025 | 682 878,00 |  |  |  | 682 878,00 |
| 3224 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1 | 5248200806 | СсчРО | 2025 | 6 298 939,97 |  |  |  | 6 298 939,97 |
| 3225 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, д. 5 | 5248400068 | ССч | 2025 | 1 596 369,00 |  |  |  | 1 596 369,00 |
| 3226 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 | 5248500395 | СсчРО | 2025 | 1 512 654,00 |  |  |  | 1 512 654,00 |
| 3227 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, д. 7 | 5248400064 | ССч | 2025 | 1 078 000,00 |  |  |  | 1 078 000,00 |
| 3228 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 2А | 5248600639 | ССч | 2025 | 1 395 774,00 |  |  |  | 1 395 774,00 |
| 3229 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 1 | 5248600355 | РО | 2025 | 1 882 167,00 |  |  |  | 1 882 167,00 |
| 3230 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 90 | 5248600060 | РО | 2025 | 15 513 425,00 |  |  |  | 15 513 425,00 |
| 3231 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, д. 19 | 5248100475 | ССч | 2025 | 1 100 000,00 |  |  |  | 1 100 000,00 |
| 3232 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 5, кор. 1 | 5248701162 | ССч | 2025 | 623 077,00 |  |  |  | 623 077,00 |
| 3233 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 12 | 5248501018 | ССч | 2025 | 2 368 088,00 |  |  |  | 2 368 088,00 |
| 3234 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 4 | 5248500492 | ССч | 2025 | 11 618 833,00 |  |  |  | 11 618 833,00 |
| 3235 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.2 | 5248300166 | ССч | 2025 | 3 273 091,00 |  |  |  | 3 273 091,00 |
| 3236 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/4 | 5248300885 | ССч | 2025 | 845 707,00 |  |  |  | 845 707,00 |
| 3237 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.62 | 5248201215 | ССч | 2025 | 15 711 674,00 |  |  |  | 15 711 674,00 |
| 3238 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 250 | 5248500785 | СсчРО | 2025 | 20 367 468,00 |  |  |  | 20 367 468,00 |
| 3239 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.7 | 5248201071 | ССч | 2025 | 3 714 439,00 |  |  |  | 3 714 439,00 |
| 3240 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.28/2 | 5248101428 | РО | 2025 | 4 406 225,00 |  |  |  | 4 406 225,00 |
| 3241 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 30/1 | 5248300889 | ССч | 2025 | 2 584 246,00 |  |  |  | 2 584 246,00 |
| 3242 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 16, лит. А | 5248300669 | ССч | 2025 | 635 854,00 |  |  |  | 635 854,00 |
| 3243 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 4/1 | 5248501211 | ССч | 2025 | 1 512 654,00 |  |  |  | 1 512 654,00 |
| 3244 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 39 | 5248201158 | ССч | 2025 | 4 330 498,00 |  |  |  | 4 330 498,00 |
| 3245 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. героя Попова, д. 12 | 5248300792 | РО | 2025 | 2 767 595,00 |  |  |  | 2 767 595,00 |
| 3246 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 69 | 5248300694 | ССч | 2025 | 4 573 838,00 |  |  |  | 4 573 838,00 |
| 3247 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Академика Баха, д. 5 | 5248300645 | ССч | 2025 | 780 660,00 |  |  |  | 780 660,00 |
| 3248 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.5 | 5248800433 | ССч | 2025 | 14 426 373,00 |  |  |  | 14 426 373,00 |
| 3249 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.9 | 5248800447 | ССч | 2025 | 10 819 780,00 |  |  |  | 10 819 780,00 |
| 3250 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.156 | 5248500835 | СсчРО | 2025 | 2 429 166,67 |  |  |  | 2 429 166,67 |
| 3251 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.23 | 5248100478 | ССч | 2025 | 1 734 000,00 |  |  |  | 1 734 000,00 |
| 3252 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.25 | 5248100480 | ССч | 2025 | 2 244 000,00 |  |  |  | 2 244 000,00 |
| 3253 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Четверикова, д.4 | 5248700407 | РО | 2025 | 5 519 720,00 |  |  |  | 5 519 720,00 |
| 3254 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 346 | 5248200080 | РО | 2025 | 2 020 676,00 |  |  |  | 2 020 676,00 |
| 3255 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 10 | 5248100336 | РО | 2025 | 13 972 916,00 |  |  |  | 13 972 916,00 |
| 3256 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 21А | 5248100497 | РО | 2025 | 14 103 823,00 |  |  |  | 14 103 823,00 |
| 3257 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Академика Лебедева, д. 14 | 5248600405 | РО | 2025 | 14 195 232,00 |  |  |  | 14 195 232,00 |
| 3258 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 3 | 5248600397 | РО | 2025 | 15 052 371,00 |  |  |  | 15 052 371,00 |
| 3259 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баранова, д. 3, лит. а | 5248400647 | РО | 2025 | 26 604 705,00 |  |  |  | 26 604 705,00 |
| 3260 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 5 | 5248400198 | РО | 2025 | 12 863 664,00 |  |  |  | 12 863 664,00 |
| 3261 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 29 | 5248500192 | РО | 2025 | 10 631 435,00 |  |  |  | 10 631 435,00 |
| 3262 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 24А | 5248500220 | РО | 2025 | 11 116 911,00 |  |  |  | 11 116 911,00 |
| 3263 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Робеспьера, д. 4 | 5248300209 | РО | 2025 | 14 962 081,00 |  |  |  | 14 962 081,00 |
| 3264 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д. 14 | 5248300215 | РО | 2025 | 28 309 412,00 |  |  |  | 28 309 412,00 |
| 3265 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 7 | 5248100761 | РО | 2025 | 3 865 189,00 |  |  |  | 3 865 189,00 |
| 3266 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 8 | 5248100782 | РО | 2025 | 4 171 352,00 |  |  |  | 4 171 352,00 |
| 3267 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 1 | 5248100800 | РО | 2025 | 2 842 924,00 |  |  |  | 2 842 924,00 |
| 3268 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 10 | 5248100801 | РО | 2025 | 8 588 709,00 |  |  |  | 8 588 709,00 |
| 3269 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 22 | 5248100813 | РО | 2025 | 8 089 705,00 |  |  |  | 8 089 705,00 |
| 3270 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 26 | 5248100814 | РО | 2025 | 5 568 280,00 |  |  |  | 5 568 280,00 |
| 3271 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 59 | 5248100830 | РО | 2025 | 3 238 853,00 |  |  |  | 3 238 853,00 |
| 3272 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 13 | 5248100831 | РО | 2025 | 9 745 954,00 |  |  |  | 9 745 954,00 |
| 3273 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 28 | 5248100860 | РО | 2025 | 4 043 869,00 |  |  |  | 4 043 869,00 |
| 3274 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д. 23 | 5248100870 | РО | 2025 | 4 512 543,00 |  |  |  | 4 512 543,00 |
| 3275 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 15 | 5248100871 | РО | 2025 | 3 392 998,00 |  |  |  | 3 392 998,00 |
| 3276 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д. 4 | 5248100892 | РО | 2025 | 10 244 081,00 |  |  |  | 10 244 081,00 |
| 3277 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композиторская, д. 4 | 5248300104 | РО | 2025 | 1 902 581,00 |  |  |  | 1 902 581,00 |
| 3278 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 37 | 5248600438 | РО | 2025 | 25 164 443,00 |  |  |  | 25 164 443,00 |
| 3279 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, д. 3 | 5248400067 | РО | 2025 | 13 306 403,00 |  |  |  | 13 306 403,00 |
| 3280 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 234а | 5248201187 | РО | 2025 | 6 320 154,00 |  |  |  | 6 320 154,00 |
| 3281 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, д. 14 | 5248500331 | РО | 2025 | 4 672 651,00 |  |  |  | 4 672 651,00 |
| 3282 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вольская, д. 5 | 5248200044 | РО | 2025 | 7 056 097,00 |  |  |  | 7 056 097,00 |
| 3283 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 30 | 5248200261 | РО | 2025 | 2 154 648,00 |  |  |  | 2 154 648,00 |
| 3284 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д. 10 | 5248200730 | РО | 2025 | 13 710 010,00 |  |  |  | 13 710 010,00 |
| 3285 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, Ярмарочный проезд, д. 9 | 5248200764 | РО | 2025 | 11 158 377,00 |  |  |  | 11 158 377,00 |
| 3286 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 11а | 5248201184 | РО | 2025 | 1 795 558,00 |  |  |  | 1 795 558,00 |
| 3287 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Станкозаводская, д. 6 | 5248300124 | РО | 2025 | 6 330 501,00 |  |  |  | 6 330 501,00 |
| 3288 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 8 | 5248300213 | РО | 2025 | 23 847 637,00 |  |  |  | 23 847 637,00 |
| 3289 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р. Заречный, д. 7А | 5248300326 | РО | 2025 | 3 945 003,00 |  |  |  | 3 945 003,00 |
| 3290 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 12, лит. а | 5248400742 | РО | 2025 | 3 500 588,00 |  |  |  | 3 500 588,00 |
| 3291 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 14 | 5248400204 | РО | 2025 | 12 475 829,00 |  |  |  | 12 475 829,00 |
| 3292 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 227 | 5248400595 | РО | 2025 | 6 916 101,00 |  |  |  | 6 916 101,00 |
| 3293 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 83 | 5248400686 | РО | 2025 | 10 240 772,00 |  |  |  | 10 240 772,00 |
| 3294 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Столетова, д. 1 | 5248600180 | РО | 2025 | 8 319 115,00 |  |  |  | 8 319 115,00 |
| 3295 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки-1, д. 15 | 5248600324 | РО | 2025 | 25 618 561,00 |  |  |  | 25 618 561,00 |
| 3296 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 5248600533 | РО | 2025 | 13 460 321,00 |  |  |  | 13 460 321,00 |
| 3297 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Корейская, д. 11 | 5248600586 | РО | 2025 | 3 259 536,00 |  |  |  | 3 259 536,00 |
| 3298 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 5248600598 | РО | 2025 | 3 134 816,00 |  |  |  | 3 134 816,00 |
| 3299 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 59 | 5248800158 | РО | 2025 | 4 699 034,00 |  |  |  | 4 699 034,00 |
| 3300 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р. Юбилейный, д. 7 | 5248800306 | РО | 2025 | 12 979 812,00 |  |  |  | 12 979 812,00 |
| 3301 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 170 | 5248801106 | РО | 2025 | 319 777,00 |  |  |  | 319 777,00 |
| 3302 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 176 | 5248801031 | РО | 2025 | 33 483 094,00 |  |  |  | 33 483 094,00 |
| 3303 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 172 | 5248801037 | РО | 2025 | 33 861 415,00 |  |  |  | 33 861 415,00 |
| 3304 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 123 | 5248801104 | РО | 2025 | 24 340 463,00 |  |  |  | 24 340 463,00 |
| 3305 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 174 | 5248801110 | РО | 2025 | 14 717 322,00 |  |  |  | 14 717 322,00 |
| 3306 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 40 | 5248100040 | РО | 2025 | 7 532 370,00 |  |  |  | 7 532 370,00 |
| 3307 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. героя Васильева, д. 58 | 5248100045 | РО | 2025 | 10 052 840,00 |  |  |  | 10 052 840,00 |
| 3308 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Тюленина, д. 14 | 5248100140 | РО | 2025 | 2 304 185,00 |  |  |  | 2 304 185,00 |
| 3309 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Волкова, д. 10 | 5248100175 | РО | 2025 | 5 893 177,00 |  |  |  | 5 893 177,00 |
| 3310 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Обнорского, д. 20 | 5248100246 | РО | 2025 | 2 502 860,00 |  |  |  | 2 502 860,00 |
| 3311 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. героя Поющева, д. 3 | 5248100258 | РО | 2025 | 12 241 052,00 |  |  |  | 12 241 052,00 |
| 3312 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 24 | 5248100349 | РО | 2025 | 20 275 566,00 |  |  |  | 20 275 566,00 |
| 3313 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 15 | 5248100403 | РО | 2025 | 14 436 674,00 |  |  |  | 14 436 674,00 |
| 3314 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 17 | 5248100404 | РО | 2025 | 11 571 032,00 |  |  |  | 11 571 032,00 |
| 3315 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 3 | 5248100411 | РО | 2025 | 27 958 583,00 |  |  |  | 27 958 583,00 |
| 3316 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 52 | 5248100414 | РО | 2025 | 14 069 263,00 |  |  |  | 14 069 263,00 |
| 3317 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 6 | 5248100459 | РО | 2025 | 14 348 691,00 |  |  |  | 14 348 691,00 |
| 3318 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 13 | 5248100707 | РО | 2025 | 5 090 283,00 |  |  |  | 5 090 283,00 |
| 3319 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 17 | 5248100803 | РО | 2025 | 5 635 637,00 |  |  |  | 5 635 637,00 |
| 3320 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 32 | 5248800153 | РО | 2025 | 2 267 361,00 |  |  |  | 2 267 361,00 |
| 3321 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 15 | 5248800154 | РО | 2025 | 4 661 535,00 |  |  |  | 4 661 535,00 |
| 3322 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 7 | 5248800156 | РО | 2025 | 1 047 057,00 |  |  |  | 1 047 057,00 |
| 3323 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 6 | 5248800288 | РО | 2025 | 1 750 393,00 |  |  |  | 1 750 393,00 |
| 3324 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 4 | 5248800708 | РО | 2025 | 440 295,00 |  |  |  | 440 295,00 |
| 3325 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 14 | 5248800786 | РО | 2025 | 2 267 360,00 |  |  |  | 2 267 360,00 |
| 3326 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 5 | 5248800810 | РО | 2025 | 481 684,00 |  |  |  | 481 684,00 |
| 3327 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 168 | 5248801066 | РО | 2025 | 1 215 248,00 |  |  |  | 1 215 248,00 |
| 3328 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 57 | 5248500034 | РО | 2025 | 5 349 383,00 |  |  |  | 5 349 383,00 |
| 3329 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, д. 8, лит. А | 5248500322 | РО | 2025 | 4 036 607,00 |  |  |  | 4 036 607,00 |
| 3330 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 22 | 5248500476 | РО | 2025 | 717 424,00 |  |  |  | 717 424,00 |
| 3331 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, лит. А | 5248500678 | РО | 2025 | 3 660 046,00 |  |  |  | 3 660 046,00 |
| 3332 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 25 | 5248500703 | РО | 2025 | 911 766,00 |  |  |  | 911 766,00 |
| 3333 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 24 | 5248500249 | РО | 2025 | 2 644 835,00 |  |  |  | 2 644 835,00 |
| 3334 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинский Овраг, д. 9 | 5248500312 | РО | 2025 | 185 380,00 |  |  |  | 185 380,00 |
| 3335 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинский Овраг, д. 7 | 5248500710 | РО | 2025 | 355 716,00 |  |  |  | 355 716,00 |
| 3336 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Балхашская, д. 9 | 5248700020 | РО | 2025 | 4 881 679,00 |  |  |  | 4 881 679,00 |
| 3337 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 111 | 5248700214 | РО | 2025 | 7 128 539,00 |  |  |  | 7 128 539,00 |
| 3338 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 7 | 5248700231 | РО | 2025 | 10 879 469,00 |  |  |  | 10 879 469,00 |
| 3339 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 13 | 5248700734 | РО | 2025 | 14 948 605,00 |  |  |  | 14 948 605,00 |
| 3340 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 38 | 5248701093 | РО | 2025 | 6 375 867,00 |  |  |  | 6 375 867,00 |
| 3341 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 21/6 | 5248701203 | РО | 2025 | 407 706,00 |  |  |  | 407 706,00 |
| 3342 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3/3 | 5248500243 | РО | 2025 | 6 140 187,00 |  |  |  | 6 140 187,00 |
| 3343 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 11 | 5248500255 | РО | 2025 | 2 754 241,00 |  |  |  | 2 754 241,00 |
| 3344 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3/4 | 5248500329 | РО | 2025 | 6 140 187,00 |  |  |  | 6 140 187,00 |
| 3345 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 32 | 5248500381 | РО | 2025 | 6 712 777,00 |  |  |  | 6 712 777,00 |
| 3346 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 36 | 5248500598 | РО | 2025 | 12 669 603,00 |  |  |  | 12 669 603,00 |
| 3347 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 80/1 | 5248501101 | РО | 2025 | 5 088 450,00 |  |  |  | 5 088 450,00 |
| 3348 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинский Овраг, д. 5 | 5248500709 | РО | 2025 | 143 013,00 |  |  |  | 143 013,00 |
| 3349 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 4 | 5248500240 | РО | 2025 | 964 913,00 |  |  |  | 964 913,00 |
| 3350 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 5 | 5248500188 | РО | 2025 | 673 352,00 |  |  |  | 673 352,00 |
| 3351 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12А | 5248500600 | РО | 2025 | 1 727 437,00 |  |  |  | 1 727 437,00 |
| 3352 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12, лит. Б | 5248500601 | РО | 2025 | 710 249,00 |  |  |  | 710 249,00 |
| 3353 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12В | 5248500321 | РО | 2025 | 1 549 383,00 |  |  |  | 1 549 383,00 |
| 3354 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 8 | 5248500335 | РО | 2025 | 10 577 861,00 |  |  |  | 10 577 861,00 |
| 3355 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 27/4 | 5248500039 | РО | 2025 | 99 999,00 |  |  |  | 99 999,00 |
| 3356 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 33 | 5248500211 | РО | 2025 | 99 999,00 |  |  |  | 99 999,00 |
| 3357 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Шелокша, ул.Крупнова, д.19 | 5224000870 | РО | 2025 | 2 937 423,00 |  |  |  | 2 937 423,00 |
| 3358 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Школьная, д.4 | 5224000423 | ССч | 2025 | 4 975 746,00 |  |  |  | 4 975 746,00 |
| 3359 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, 3микрорайон, д.25 | 5224000516 | ССч | 2025 | 828 740,00 |  |  |  | 828 740,00 |
| 3360 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.3 | 5224000521 | ССч | 2025 | 3 377 084,00 |  |  |  | 3 377 084,00 |
| 3361 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр-т Рачкова, д.10 | 5224000024 | РО | 2025 | 8 636 415,00 |  |  |  | 8 636 415,00 |
| 3362 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Парковая, д.11а | 5224000027 | ССч | 2025 | 3 731 316,00 |  |  |  | 3 731 316,00 |
| 3363 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Гражданская, д.2а | 5224000050 | РО | 2025 | 4 985 969,00 |  |  |  | 4 985 969,00 |
| 3364 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Гражданская, д.9 | 5224000056 | РО | 2025 | 8 696 133,00 |  |  |  | 8 696 133,00 |
| 3365 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Жуковского, д.15 | 5224000061 | РО | 2025 | 3 623 640,00 |  |  |  | 3 623 640,00 |
| 3366 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Мира, д.11 | 5224000080 | РО | 2025 | 402 576,00 |  |  |  | 402 576,00 |
| 3367 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Мира, д.13а | 5224000082 | РО | 2025 | 12 697 478,00 |  |  |  | 12 697 478,00 |
| 3368 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Свободы, д.8 | 5224000122 | РО | 2025 | 3 575 683,00 |  |  |  | 3 575 683,00 |
| 3369 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Сутырина, д. 3а | 5224000127 | РО | 2025 | 8 087 497,00 |  |  |  | 8 087 497,00 |
| 3370 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Сутырина, д.6 | 5224000133 | РО | 2025 | 2 026 292,00 |  |  |  | 2 026 292,00 |
| 3371 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пер.Спортивный, д.1 | 5224000183 | РО | 2025 | 7 995 705,00 |  |  |  | 7 995 705,00 |
| 3372 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пер.Энергетиков, д.15 | 5224000203 | РО | 2025 | 11 017 322,00 |  |  |  | 11 017 322,00 |
| 3373 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пер.Энергетиков, д.8 | 5224000207 | РО | 2025 | 1 971 631,00 |  |  |  | 1 971 631,00 |
| 3374 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пр-т Победы, д.8 | 5224000233 | РО | 2025 | 3 115 313,71 |  | 3 019 086,40 |  | 96 227,31 |
| 3375 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.15б | 5224000440 | РО | 2025 | 2 987 624,00 |  |  |  | 2 987 624,00 |
| 3376 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Полевая, д.6/1 | 5224000365 | РО | 2025 | 7 015 890,92 |  | 6 975 077,79 |  | 40 813,13 |
| 3377 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Театральная, д.29 | 5224000393 | РО | 2025 | 1 609 985,00 |  |  |  | 1 609 985,00 |
| 3378 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Школьная, д.5 | 5224000424 | РО | 2025 | 2 749 907,00 |  |  |  | 2 749 907,00 |
| 3379 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Афонино, ул.Академическая, д.5 | 5224000531 | РО | 2025 | 6 927 423,00 |  |  |  | 6 927 423,00 |
| 3380 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Ждановский, ул. Молодежная, д.2 | 5224000604 | РО | 2025 | 12 376 568,00 |  |  |  | 12 376 568,00 |
| 3381 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Ждановский, ул. Школьная, д.2 | 5224000610 | РО | 2025 | 434 862,00 |  |  |  | 434 862,00 |
| 3382 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Большое Мокрое, ул.Школьная, д.17 | 5224000739 | РО | 2025 | 767 804,00 |  |  |  | 767 804,00 |
| 3383 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Работки, ул.Садовая, д.10 | 5224000805 | РО | 2025 | 9 309 367,00 |  |  |  | 9 309 367,00 |
| 3384 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Работки, ул.Садовая, д.12 | 5224000807 | РО | 2025 | 1 149 847,00 |  |  |  | 1 149 847,00 |
| 3385 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Чернуха, ул.Школьная, д.20 | 5224000846 | РО | 2025 | 8 151 607,00 |  |  |  | 8 151 607,00 |
| 3386 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Шелокша, ул.Крупнова, д.32а | 5224000878 | РО | 2025 | 8 113 201,00 |  |  |  | 8 113 201,00 |
| 3387 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Запрудное, ул. Магистральная, д.27 | 5224000762 | РО | 2025 | 21 252 485,00 |  |  |  | 21 252 485,00 |
| 3388 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Запрудное, ул. Юбилейная, д. 12 | 5224000771 | РО | 2025 | 7 048 343,00 |  |  |  | 7 048 343,00 |
| 3389 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр Рачкова, д. 18 | 5224000238 | ССч | 2025 | 4 930 806,00 |  |  |  | 4 930 806,00 |
| 3390 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул. Крупнова, д. 21 | 5224000871 | ССч | 2025 | 1 777 645,00 |  |  |  | 1 777 645,00 |
| 3391 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 2-й, д. 14 | 5224000465 | СсчРО | 2025 | 26 100 950,00 |  |  |  | 26 100 950,00 |
| 3392 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 3-й, д. 19 | 5224000505 | ССч | 2025 | 16 919 855,00 |  |  |  | 16 919 855,00 |
| 3393 | Городской округ город Нижний Новгород | с Запрудное, ул. Юбилейная, д. 7 | 5224000780 | РО | 2025 | 3 177 012,00 |  |  |  | 3 177 012,00 |
| 3394 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 2-й, д. 6 | 5224000492 | РО | 2025 | 9 508 512,00 |  |  |  | 9 508 512,00 |
| 3395 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 2-й, д. 16 | 5224000467 | РО | 2025 | 21 580 199,00 |  |  |  | 21 580 199,00 |
| 3396 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 3-й, д. 5 | 5224000161 | РО | 2025 | 12 229 619,00 |  |  |  | 12 229 619,00 |
| 3397 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 3-й, д. 9 | 5224000515 | РО | 2025 | 10 859 501,00 |  |  |  | 10 859 501,00 |
| 3398 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Гайдара, д. 3 | 5224000172 | РО | 2025 | 10 637 059,00 |  |  |  | 10 637 059,00 |
| 3399 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Гайдара, д. 8 | 5224000166 | РО | 2025 | 190 213,00 |  |  |  | 190 213,00 |
| 3400 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Советский, д. 3 | 5224000167 | РО | 2025 | 192 970,00 |  |  |  | 192 970,00 |
| 3401 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Спортивный, д. 2 | 5224000187 | РО | 2025 | 518 291,00 |  |  |  | 518 291,00 |
| 3402 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Спортивный, д. 5 | 5224000190 | РО | 2025 | 2 749 908,00 |  |  |  | 2 749 908,00 |
| 3403 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер. Спортивный, д. 13 | 5224000186 | РО | 2025 | 547 823,00 |  |  |  | 547 823,00 |
| 3404 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Шевченко, д. 7 | 5224000199 | РО | 2025 | 3 321 669,00 |  |  |  | 3 321 669,00 |
| 3405 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пл Мира, д. 8 | 5224000019 | ССч | 2025 | 19 914 494,00 |  |  |  | 19 914 494,00 |
| 3406 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 6, лит А | 5224000430 | РО | 2025 | 12 071 791,00 |  |  |  | 12 071 791,00 |
| 3407 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Мира, д. 3 | 5224000090 | РО | 2025 | 7 140 000,00 |  |  |  | 7 140 000,00 |
| 3408 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Мира, д. 7 | 5224000093 | ССч | 2025 | 8 068 106,00 |  |  |  | 8 068 106,00 |
| 3409 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Мира, д. 25 | 5224000088 | РО | 2025 | 7 062 291,00 |  |  |  | 7 062 291,00 |
| 3410 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Театральная, д. 9 | 5224000396 | РО | 2025 | 7 906 261,00 |  |  |  | 7 906 261,00 |
| 3411 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 19 | 5224000578 | РО | 2025 | 666 914,00 |  |  |  | 666 914,00 |
| 3412 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 28 | 5224000586 | РО | 2025 | 715 315,00 |  |  |  | 715 315,00 |
| 3413 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 39 | 5224000596 | РО | 2025 | 2 817 052,00 |  |  |  | 2 817 052,00 |
| 3414 | Городской округ город Нижний Новгород | п Селекционной станции, д. 39 | 5224000632 | РО | 2025 | 7 989 093,00 |  |  |  | 7 989 093,00 |
| 3415 | Городской округ город Нижний Новгород | с Запрудное, ул. Садовая, д. 18 | 5224000764 | РО | 2025 | 17 488 694,00 |  |  |  | 17 488 694,00 |
| 3416 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернуха, ул. Школьная, д. 1 | 5224000835 | РО | 2025 | 181 266,00 |  |  |  | 181 266,00 |
| 3417 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернуха, ул. Школьная, д. 5 | 5224000840 | РО | 2025 | 3 469 823,00 |  |  |  | 3 469 823,00 |
| 3418 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул. Крупнова, д. 31 | 5224000876 | РО | 2025 | 5 488 178,00 |  |  |  | 5 488 178,00 |
| 3419 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 2-й, д. 22 | 5224000159 | ССч | 2025 | 25 704 401,00 |  |  |  | 25 704 401,00 |
| 3420 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 3-й, д. 13 | 5224000499 | ССч | 2025 | 19 233 197,00 |  |  |  | 19 233 197,00 |
| 3421 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 17, лит Б | 5224000519 | ССч | 2025 | 17 736 638,00 |  |  |  | 17 736 638,00 |
| 3422 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 19, лит Б | 5224000520 | ССч | 2025 | 17 684 078,00 |  |  |  | 17 684 078,00 |
| 3423 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Герцена, д. 5 | 5224000044 | РО | 2025 | 3 579 705,00 |  |  |  | 3 579 705,00 |
| 3424 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Зеленая, д. 6, лит а | 5224000306 | ССч | 2025 | 25 120 701,00 |  |  |  | 25 120 701,00 |
| 3425 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 8, лит а | 5224000106 | РО | 2025 | 6 282 349,00 |  |  |  | 6 282 349,00 |
| 3426 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Свободы, д. 18 | 5224000114 | РО | 2025 | 3 575 683,00 |  |  |  | 3 575 683,00 |
| 3427 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Новоликеево, ул. Ленина, д. 3 | 5224000718 | РО | 2025 | 246 308,00 |  |  |  | 246 308,00 |
| 3428 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Новоликеево, ул. Ленина, д. 5 | 5224000720 | РО | 2025 | 435 379,00 |  |  |  | 435 379,00 |
| 3429 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Новоликеево, ул. Ленина, д. 8 | 5224000723 | РО | 2025 | 270 219,00 |  |  |  | 270 219,00 |
| 3430 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 18 | 5224000577 | РО | 2025 | 660 357,00 |  |  |  | 660 357,00 |
| 3431 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 21 | 5224000579 | РО | 2025 | 12 302 198,00 |  |  |  | 12 302 198,00 |
| 3432 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шава, ул. Новая, д. 6 | 5224000861 | РО | 2025 | 466 322,00 |  |  |  | 466 322,00 |
| 3433 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Чванова, д. 10 | 5224000149 | РО | 2025 | 11 972 440,00 |  |  |  | 11 972 440,00 |
| 3434 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Советский, д. 4 | 5224000174 | РО | 2025 | 5 841 611,00 |  |  |  | 5 841 611,00 |
| 3435 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 3 | 5224000313 | РО | 2025 | 11 690 581,00 |  |  |  | 11 690 581,00 |
| 3436 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Мира, д. 5 | 5224000092 | РО | 2025 | 2 569 569,00 |  |  |  | 2 569 569,00 |
| 3437 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 3, лит. А | 5224000260 | РО | 2025 | 189 614,00 |  |  |  | 189 614,00 |
| 3438 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Школьная, д. 3 | 5224000422 | РО | 2025 | 13 782 918,00 |  |  |  | 13 782 918,00 |
| 3439 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Чернуха, ул. Школьная, д. 7 | 5224000842 | РО | 2025 | 293 123,00 |  |  |  | 293 123,00 |
| 3440 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернышиха, д. 43 | 5224000638 | РО | 2025 | 887 953,00 |  |  |  | 887 953,00 |
| 3441 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул. Крупнова, д. 15 | 5224000866 | Ссч | 2025 | 584 736,00 |  |  |  | 584 736,00 |
| 3442 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул. Крупнова, д. 32 | 5224000877 | РО | 2025 | 12 226 500,00 |  |  |  | 12 226 500,00 |
| 3443 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, мкр 3-й, д. 15 | 5224000501 | РО | 2025 | 2 199 410,00 |  |  |  | 2 199 410,00 |
| 3444 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер Шевченко, д. 11 | 5224000007 | РО | 2025 | 137 382,00 |  |  |  | 137 382,00 |
| 3445 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Гражданская, д. 3 | 5224000051 | РО | 2025 | 3 759 773,00 |  |  |  | 3 759 773,00 |
| 3446 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Зеленая, д. 2, лит. а | 5224000298 | РО | 2025 | 12 235 004,00 |  |  |  | 12 235 004,00 |
| 3447 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 18 | 5224000074 | РО | 2025 | 1 944 642,00 |  |  |  | 1 944 642,00 |
| 3448 | Городской округ город Нижний Новгород | с Ближнее Борисово, ул. Магистральная, д. 1 | 5224000734 | РО | 2025 | 1 202 391,00 |  |  |  | 1 202 391,00 |
| 3449 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернуха, ул. Школьная, д. 9 | 5224000844 | РО | 2025 | 294 504,00 |  |  |  | 294 504,00 |
| 3450 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Афонино, ул.Зеленая, д.66 | 5224000536 | ССч | 2025 | 3 300 000,00 |  |  |  | 3 300 000,00 |
| 3451 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 5224000431 | ССч | 2025 | 1 844 874,00 |  |  |  | 1 844 874,00 |
| 3452 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Селекция, д.18 | 5224000619 | РО | 2025 | 1 009 759,00 |  |  |  | 1 009 759,00 |
| 3453 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Подлесово, д. 64 | 5224000572 | РО | 2025 | 8 137 630,00 |  |  |  | 8 137 630,00 |
| 3454 | Городской округ город Нижний Новгород | с Запрудное, ул. Садовая, д. 34/40 | 5224000767 | РО | 2025 | 9 798 503,00 |  |  |  | 9 798 503,00 |
| 3455 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.40 | 5248500001 | РО | 2025 | 1 656 604,00 |  |  |  | 1 656 604,00 |
| 3456 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.14 | 5248500558 | РО | 2025 | 856 396,00 |  |  |  | 856 396,00 |
| 3457 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Семашко, д.2 | 5248500204 | РО | 2025 | 155 839,00 |  |  |  | 155 839,00 |
| 3458 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Германа Лопатина, д.10 | 5248500266 | РО | 2025 | 709 642,00 |  |  |  | 709 642,00 |
| 3459 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.2 | 5248301065 | РО | 2025 | 988 204,00 |  |  |  | 988 204,00 |
| 3460 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.1 | 5248201231 | РО | 2025 | 862 827,00 |  |  |  | 862 827,00 |
| 3461 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.47А | 5248700703 | РО | 2025 | 640 004,00 |  |  |  | 640 004,00 |
| 3462 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/11 | 5248701052 | РО | 2025 | 196 067,00 |  |  |  | 196 067,00 |
| 3463 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.1 | 5248800173 | РО | 2025 | 268 501,00 |  |  |  | 268 501,00 |
| 3464 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.37 | 5248200871 | РО | 2025 | 226 262,00 |  |  |  | 226 262,00 |
| 3465 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.15 | 5248100602 | РО | 2025 | 213 553,00 |  |  |  | 213 553,00 |
| 3466 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.57 | 5248101304 | РО | 2025 | 10 075 713,00 |  |  |  | 10 075 713,00 |
| 3467 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.32 | 5248101306 | РО | 2025 | 263 435,00 |  |  |  | 263 435,00 |
| 3468 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.9 | 5248101382 | РО | 2025 | 4 442 736,00 |  |  |  | 4 442 736,00 |
| 3469 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.11 | 5248101436 | РО | 2025 | 260 993,00 |  |  |  | 260 993,00 |
| 3470 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.7 | 5248101594 | РО | 2025 | 273 176,00 |  |  |  | 273 176,00 |
| 3471 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Декабристов, д.40 | 5248200272 | РО | 2025 | 17 168 449,00 |  |  |  | 17 168 449,00 |
| 3472 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Подворная, д.10 | 5248200872 | РО | 2025 | 224 487,00 |  |  |  | 224 487,00 |
| 3473 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.34 | 5248200882 | РО | 2025 | 311 090,00 |  |  |  | 311 090,00 |
| 3474 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Германа Лопатина, д.5 | 5248500197 | РО | 2025 | 17 206 925,00 |  |  |  | 17 206 925,00 |
| 3475 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.3А | 5248500272 | РО | 2025 | 189 719,00 |  |  |  | 189 719,00 |
| 3476 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.1 | 5248600004 | РО | 2025 | 326 583,00 |  |  |  | 326 583,00 |
| 3477 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.31 | 5248700203 | РО | 2025 | 194 732,00 |  |  |  | 194 732,00 |
| 3478 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Братьев Игнатовых, д.1 кор.1 | 5248700708 | РО | 2025 | 251 536,00 |  |  |  | 251 536,00 |
| 3479 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Агрономическая, д.138 | 5248700749 | РО | 2025 | 249 546,00 |  |  |  | 249 546,00 |
| 3480 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Шнитникова, д.10 | 5248101467 | РО | 2025 | 227 850,00 |  |  |  | 227 850,00 |
| 3481 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.90 | 5248400302 | РО | 2025 | 4 439 730,00 |  |  |  | 4 439 730,00 |
| 3482 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.3 | 5248500377 | РО | 2025 | 225 243,00 |  |  |  | 225 243,00 |
| 3483 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, д.5/76 | 5248500807 | РО | 2025 | 231 575,00 |  |  |  | 231 575,00 |
| 3484 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Октября, д.21 | 5248100173 | РО | 2025 | 206 685,00 |  |  |  | 206 685,00 |
| 3485 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.95 | 5248400047 | РО | 2025 | 256 949,00 |  |  |  | 256 949,00 |
| 3486 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.20 | 5248600468 | РО | 2025 | 4 484 456,00 |  |  |  | 4 484 456,00 |
| 3487 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Львовская, д.6 | 5248101264 | РО | 2025 | 250 218,00 |  |  |  | 250 218,00 |
| 3488 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Богородского, д.2 | 5248700030 | РО | 2025 | 5 335 715,00 |  |  |  | 5 335 715,00 |
| 3489 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.7 | 5248500418 | РО | 2025 | 5 088 460,00 |  |  |  | 5 088 460,00 |
| 3490 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.10 | 5248100534 | РО | 2025 | 4 983 305,00 |  |  |  | 4 983 305,00 |
| 3491 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вячеслава Шишкова, д.10 | 5248700196 | РО | 2025 | 5 512 389,00 |  |  |  | 5 512 389,00 |
| 3492 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дачная, д.2 | 5248300571 | РО | 2025 | 6 954 790,00 |  |  |  | 6 954 790,00 |
| 3493 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.20 | 5248800185 | РО | 2025 | 6 700 850,00 |  |  |  | 6 700 850,00 |
| 3494 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.23 | 5248800569 | РО | 2025 | 6 772 750,00 |  |  |  | 6 772 750,00 |
| 3495 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ладыжникова, д.3 | 5248700284 | РО | 2025 | 4 276 545,00 |  |  |  | 4 276 545,00 |
| 3496 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ладыжникова, д.5 | 5248700285 | РО | 2025 | 4 330 104,00 |  |  |  | 4 330 104,00 |
| 3497 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гастелло, д.8 | 5248400690 | РО | 2025 | 7 960 847,00 |  |  |  | 7 960 847,00 |
| 3498 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 7 | 5248300208 | РО | 2025 | 11 048 632,00 |  |  |  | 11 048 632,00 |
| 3499 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 9 | 5248800599 | РО | 2025 | 7 964 805,00 |  |  |  | 7 964 805,00 |
| 3500 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Гражданская, д.5 | 5224000054 | РО | 2025 | 148 553,00 |  |  |  | 148 553,00 |
| 3501 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, 2 микрорайон, д.4 | 5224000490 | РО | 2025 | 245 568,00 |  |  |  | 245 568,00 |
| 3502 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, 2 микрорайон, д.13 | 5224000464 | РО | 2025 | 244 706,00 |  |  |  | 244 706,00 |

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
и их стоимость в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципального образования (МО) | Адрес многоквартирного дома (МКД) | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (СМР + ПИР + СК + ОТС+ЭК) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СК | ОТС | ЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации для капитального ремонта, инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией | Осуществление строительного контроля (технического надзора), а также авторского надзора применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленным объектам культурного наследия | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Проведение экспертизы проектной документации |
|  |  |  | руб. | руб. | кв.м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Всего по Нижегородской области на 2023 - 2025 годы |  |  | 27 583 643 624,63 | 27 164 378 091,95 | 544 479,69 | 670 901 407,97 | 513 441,18 | 819 053 356,24 | 449 374,36 | 430 897 253,00 | 230 729,35 | 242 739 689,00 | 86 081,58 | 93 411 722,00 | 330 885,72 | 402 061 118,95 | 2 645,00 | 9 315 344 791,99 | 700 727,07 | 7 326 675 534,94 | 306 973,03 | 438 434 923,00 | 853 315,80 | 5 453 195 071,52 | 191 910,34 | 1 957 337 338,34 | 410 534 138,57 | 2 155 369,11 |  |  |
| Всего по Нижегородской области на 2023 год |  |  | 5 409 415 446,18 | 5 277 962 336,89 | 3 675,30 | 241 267,00 | 3 748,90 | 11 187 458,00 |  |  | 450,00 | 184 900,00 |  |  |  | 190 799,00 | 893,00 | 3 218 516 862,91 | 97 611,77 | 1 295 895 477,74 | 945,00 | 22 678 495,00 | 50 418,79 | 671 263 996,39 | 7 959,10 | 57 803 080,85 | 130 402 796,29 | 1 050 340,00 |  |  |
| Всего по Нижегородской области на 2024 год |  |  | 6 581 718 826,58 | 6 512 805 124,45 | 8 916,00 | 30 640 048,00 | 11 476,83 | 38 040 256,00 |  |  | 636,40 | 1 577 348,00 |  | 7 575 567,00 | 2 481,90 | 10 507 919,95 | 1 282,00 | 4 681 403 124,68 | 75 223,95 | 1 208 101 285,52 | 680,46 | 2 923 635,00 | 57 251,44 | 519 837 784,29 | 1 604,04 | 12 198 156,00 | 68 509 605,13 | 404 097,00 |  |  |
| Всего по Нижегородской области на 2025 год |  |  | 15 592 509 351,88 | 15 373 610 630,62 | 531 888,39 | 640 020 092,97 | 498 215,45 | 769 825 642,24 | 449 374,36 | 430 897 253,00 | 229 642,95 | 240 977 441,00 | 86 081,58 | 85 836 155,00 | 328 403,82 | 391 362 400,00 | 470,00 | 1 415 414 804,40 | 527 891,35 | 4 822 678 771,68 | 305 347,57 | 412 832 793,00 | 745 645,56 | 4 262 093 290,84 | 182 347,20 | 1 887 336 101,49 | 211 621 764,15 | 700 932,11 |  |  |
| 1 | Ардатовский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Ардатовскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 32 182 601,00 | 31 641 820,00 |  |  |  |  | 730,00 | 4 012 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 | 27 629 633,00 |  |  |  |  |  |  | 540 781,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 32 182 601,00 | 31 641 820,00 |  |  |  |  | 730,00 | 4 012 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 | 27 629 633,00 |  |  |  |  |  |  | 540 781,00 |  |  |  |
| 1 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.53а | 426 164,00 | 426 164,00 |  |  |  |  | 80,00 | 426 164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ардатовский муниципальный округ | рп Ардатов, ул Крупской, д 2 | 13 940 275,00 | 13 752 392,00 |  |  |  |  | 80,00 | 402 771,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,00 | 13 349 621,00 |  |  |  |  |  |  | 187 883,00 |  |  |  |
| 3 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.63 | 8 477 352,00 | 8 300 614,00 |  |  |  |  | 50,00 | 247 233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,00 | 8 053 381,00 |  |  |  |  |  |  | 176 738,00 |  |  |  |
| 4 | Ардатовский муниципальный округ | рп Ардатов, ул Гоголя, д 23 | 224 300,00 | 224 300,00 |  |  |  |  | 50,00 | 224 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ардатовский муниципальный округ | рп Ардатов, ул Крупской, д 2а | 405 532,00 | 405 532,00 |  |  |  |  | 80,00 | 405 532,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ардатовский муниципальный округ | рп Ардатов, ул Зуева, д 75 | 184 242,00 | 184 242,00 |  |  |  |  | 30,00 | 184 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ардатовский муниципальный округ | рп Ардатов, ул Победы, д 2 | 235 577,00 | 235 577,00 |  |  |  |  | 50,00 | 235 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.52 | 241 952,00 | 241 952,00 |  |  |  |  | 50,00 | 241 952,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ардатовский муниципальный округ | рп Ардатов, ул Крупской, д 6 | 402 978,00 | 402 978,00 |  |  |  |  | 80,00 | 402 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ардатовский муниципальный округ | рп Ардатов, ул Чкалова, д 11 | 733 959,00 | 733 959,00 |  |  |  |  | 80,00 | 733 959,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ардатовский муниципальный округ | рпАрдатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.48 | 6 641 952,00 | 6 465 792,00 |  |  |  |  | 50,00 | 239 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 | 6 226 631,00 |  |  |  |  |  |  | 176 160,00 |  |  |  |
| 12 | Ардатовский муниципальный округ | р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.51а | 268 318,00 | 268 318,00 |  |  |  |  | 50,00 | 268 318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Балахнинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Балахнинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 334 581 764,24 | 322 173 451,24 | 2 432,00 | 6 442 914,00 | 6 644,20 | 12 127 288,00 | 4 404,12 | 16 726 390,00 | 819,00 | 2 063 162,00 | 819,00 | 1 442 418,00 | 1 574,90 | 3 799 256,95 |  |  | 20 700,00 | 233 955 516,00 | 852,00 | 1 935 647,00 | 9 177,90 | 42 071 170,29 | 645,44 | 1 609 689,00 | 12 388 313,00 | 20 000,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 8 738 385,00 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,70 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  | 4 666 556,00 |  |  |  |
| 13 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |  |  |  |
| 14 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 1 012 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012 214,00 |  |  |  |
| 15 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 | 1 439 019,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439 019,00 |  |  |  |
| 16 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 | 1 203 109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 203 109,00 |  |  |  |
| 17 | Балахнинский муниципальный округ | р.п. Гидроторф, ул. Новая, д. 1 | 4 071 829,00 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,70 | 4 071 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 170 685 175,24 | 168 037 460,24 | 805,00 | 1 243 555,00 | 1 560,00 | 1 969 832,00 |  |  |  |  |  |  | 769,30 | 1 560 563,95 |  |  | 13 029,07 | 140 277 518,00 |  |  | 733,00 | 22 985 991,29 |  |  | 2 647 715,00 |  |  |  |
| 18 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 16 | 16 190 193,00 | 15 204 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 481,90 | 15 204 788,00 |  |  |  |  |  |  | 985 405,00 |  |  |  |
| 19 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 9 | 8 888 670,00 | 8 888 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,44 | 8 888 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 8 248 216,00 | 8 248 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,44 | 8 248 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 12 | 14 341 269,00 | 14 341 269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,50 | 14 341 269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 9 | 8 555 880,00 | 8 555 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,12 | 8 555 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Балахнинский муниципальный округ | рп Малое Козино, ул Докучаева, д 9 | 4 639 626,00 | 4 578 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,29 | 4 578 575,00 |  |  |  |  |  |  | 61 051,00 |  |  |  |
| 24 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 5 | 5 509 973,00 | 5 369 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,00 | 5 369 290,00 |  |  |  |  |  |  | 140 683,00 |  |  |  |
| 25 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 16 | 9 642 673,00 | 9 405 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,30 | 695 837,00 |  |  | 1 873,80 | 8 709 251,00 |  |  |  |  |  |  | 237 585,00 |  |  |  |
| 26 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 | 13 338 696,00 | 13 338 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,00 | 13 338 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 1 | 9 445 148,00 | 9 241 995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,52 | 9 241 995,00 |  |  |  |  |  |  | 203 153,00 |  |  |  |
| 28 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 5 | 3 605 829,00 | 3 482 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,06 | 3 482 091,00 |  |  |  |  |  |  | 123 738,00 |  |  |  |
| 29 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 | 9 627 429,00 | 9 627 429,00 | 805,00 | 1 243 555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,00 | 8 383 874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Больничная, д 19 | 3 088 599,95 | 2 834 558,95 |  |  | 1 560,00 | 1 969 832,00 |  |  |  |  |  |  | 355,00 | 864 726,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 041,00 |  |  |  |
| 31 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Энгельса, д 68 | 4 970 533,00 | 4 797 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,00 | 4 797 527,00 |  |  | 173 006,00 |  |  |  |
| 32 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Революции, д 12 | 3 609 470,56 | 3 609 470,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895 278,00 |  |  |  | 1 714 192,56 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Коммунистическая, д 15 | 9 060 023,00 | 8 812 664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 812 664,00 |  |  |  |  |  |  | 247 359,00 |  |  |  |
| 34 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Пионерская, д 3 | 3 901 393,27 | 3 901 393,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923 527,00 |  |  |  | 1 977 866,27 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Свердлова, д 13 | 24 827 774,00 | 24 827 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 258 867,00 |  |  |  | 12 568 907,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 53 | 4 776 714,46 | 4 677 714,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 750 216,00 |  |  |  | 1 927 498,46 |  |  | 99 000,00 |  |  |  |
| 37 | Балахнинский муниципальный округ | рп Лукино, ул Победы, д 3 | 4 417 065,00 | 4 294 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 294 371,00 |  |  |  |  |  |  | 122 694,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 155 158 204,00 | 150 064 162,00 | 1 627,00 | 5 199 359,00 | 5 084,20 | 10 157 456,00 | 4 404,12 | 16 726 390,00 | 819,00 | 2 063 162,00 | 819,00 | 1 442 418,00 | 805,60 | 2 238 693,00 |  |  | 6 922,23 | 89 606 169,00 | 852,00 | 1 935 647,00 | 8 444,90 | 19 085 179,00 | 645,44 | 1 609 689,00 | 5 074 042,00 | 20 000,00 |  |  |
| 38 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Дзержинского, д.65 | 689 618,00 | 689 618,00 |  |  |  |  | 70,00 | 689 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Рязанова, д.1 | 730 494,00 | 730 494,00 |  |  |  |  | 230,00 | 730 494,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Розы Люксембург, д.4 | 2 038 452,00 | 2 038 452,00 |  |  |  |  | 420,00 | 2 038 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Рязанова, д.5 | 14 702 595,00 | 14 702 595,00 | 127,00 | 2 206 253,00 | 1 248,00 | 1 492 608,00 | 208,20 | 1 660 473,00 | 259,00 | 875 465,00 | 259,00 | 612 064,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 647,40 | 7 172 690,00 | 307,44 | 683 042,00 |  |  |  |  |
| 42 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 82 | 23 476 704,00 | 22 894 799,00 |  |  |  |  | 257,50 | 1 627 321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 734 189,00 |  |  | 2 997,50 | 533 289,00 |  |  | 561 905,00 | 20 000,00 |  |  |
| 43 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Терешковой, д 6/7 | 13 541 965,00 | 13 232 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,28 | 13 232 245,00 |  |  |  |  |  |  | 309 720,00 |  |  |  |
| 44 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 5 | 1 128 364,00 | 988 879,00 |  |  | 267,00 | 469 105,00 |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 519 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 485,00 |  |  |  |
| 45 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 74 | 25 867 523,00 | 25 867 523,00 | 1 500,00 | 2 993 106,00 | 1 400,00 | 3 569 512,00 | 420,00 | 980 348,00 | 560,00 | 1 187 697,00 | 560,00 | 830 354,00 | 520,00 | 1 373 862,00 |  |  | 990,00 | 691 150,00 | 852,00 | 1 935 647,00 | 2 800,00 | 11 379 200,00 | 338,00 | 926 647,00 |  |  |  |  |
| 46 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 23 | 293 317,00 | 293 317,00 |  |  |  |  | 38,90 | 293 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Садовая, д 8, лит а | 335 191,00 | 335 191,00 |  |  |  |  | 121,50 | 335 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 11 | 345 057,00 | 345 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,60 | 345 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Парковая, д 8 | 187 526,00 | 187 526,00 |  |  |  |  | 90,00 | 187 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 9, лит а | 1 345 777,00 | 1 345 777,00 |  |  |  |  | 398,00 | 1 345 777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 23 | 960 446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 446,00 |  |  |  |
| 52 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пр Дзержинского, д 2, лит в | 13 848 162,00 | 13 533 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050,00 | 13 533 866,00 |  |  |  |  |  |  | 314 296,00 |  |  |  |
| 53 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, пер Фрунзе, д 3 | 1 413 650,00 | 1 413 650,00 |  |  |  |  | 264,00 | 1 413 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Кирова, д 10 | 9 775 179,00 | 9 459 279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,20 | 9 459 279,00 |  |  |  |  |  |  | 315 900,00 |  |  |  |
| 55 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул 40 лет Пионерской организации, д 6, лит а | 141 191,00 | 141 191,00 |  |  |  |  | 38,00 | 141 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Горького, д 35 | 17 792 508,00 | 17 461 822,00 |  |  | 805,20 | 3 156 549,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,25 | 14 305 273,00 |  |  |  |  |  |  | 330 686,00 |  |  |  |
| 57 | Балахнинский муниципальный округ | рп Гидроторф, ул Садовая, д 4 | 437 092,00 | 437 092,00 |  |  |  |  | 133,90 | 437 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 6 | 4 981 093,00 | 4 836 520,00 |  |  |  |  | 37,82 | 197 979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,50 | 4 638 541,00 |  |  |  |  |  |  | 144 573,00 |  |  |  |
| 59 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул ЦКК, д 5 | 193 647,00 | 193 647,00 |  |  |  |  | 37,30 | 193 647,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Балахнинский муниципальный округ | г Балахна, ул Дзержинского, д 46 | 2 244 501,00 | 1 469 682,00 |  |  | 1 364,00 | 1 469 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 819,00 |  |  |  |
| 61 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Ленина, д. 16 | 855 964,00 | 855 964,00 |  |  |  |  | 190,00 | 855 964,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Ленина, д. 18 | 843 732,00 | 843 732,00 |  |  |  |  | 186,00 | 843 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Энгельса, д. 40 | 645 655,00 | 645 655,00 |  |  |  |  | 235,00 | 645 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Свердлова, д. 16 | 655 075,00 | 655 075,00 |  |  |  |  | 380,00 | 655 075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Кирова, д. 11 | 757 484,00 | 757 484,00 |  |  |  |  | 198,00 | 757 484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 8 | 696 404,00 | 696 404,00 |  |  |  |  | 450,00 | 696 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Балахнинский муниципальный округ | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 18 | 13 337 489,00 | 13 011 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,00 | 13 011 626,00 |  |  |  |  |  |  | 325 863,00 |  |  |  |
| 68 | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.1 | 439 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 734,00 |  |  |  |
| 69 | Балахнинский муниципальный округ | д.Конево, ул.Свердлова, д.3 | 456 615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 615,00 |  |  |  |
| 3 | Богородский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Богородскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 153 648 306,00 | 147 936 137,00 | 2 041,29 | 7 370 798,00 | 587,00 | 2 943 116,00 | 5 966,00 | 27 711 311,00 | 215,00 | 1 166 813,00 |  |  | 215,00 | 1 349 705,00 |  |  | 6 477,93 | 76 432 399,00 | 1 026,00 | 874 287,00 | 6 662,05 | 27 073 240,00 | 372,00 | 3 014 468,00 | 5 712 169,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 2 276 568,00 | 2 276 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,63 | 2 276 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, пер Маяковского, д 20 | 2 276 568,00 | 2 276 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,63 | 2 276 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 32 707 540,00 | 30 627 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,00 | 20 182 500,00 |  |  | 3 430,00 | 10 444 652,00 |  |  | 2 080 388,00 |  |  |  |
| 71 | Богородский муниципальный округ | п. Центральный, ул. Ленина, д. 1 | 154 429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 429,00 |  |  |  |
| 72 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Школьная, д. 2 | 61 651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 651,00 |  |  |  |
| 73 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Минина, д. 1, лит. в | 176 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 725,00 |  |  |  |
| 74 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Советская, д. 2 | 6 560 820,00 | 6 417 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,00 | 6 417 000,00 |  |  |  |  |  |  | 143 820,00 |  |  |  |
| 75 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, 2-й микрорайон, д. 5 | 14 322 151,00 | 13 765 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246,00 | 13 765 500,00 |  |  |  |  |  |  | 556 651,00 |  |  |  |
| 76 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Школьная, д. 38 | 3 310 624,00 | 3 163 231,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,00 | 3 163 231,00 |  |  | 147 393,00 |  |  |  |
| 77 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 107 | 3 097 888,00 | 2 733 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 498,00 | 2 733 584,00 |  |  | 364 304,00 |  |  |  |
| 78 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 250 | 1 417 206,00 | 1 284 266,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,00 | 1 284 266,00 |  |  | 132 940,00 |  |  |  |
| 79 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Речников, д. 14 | 3 606 046,00 | 3 263 571,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,00 | 3 263 571,00 |  |  | 342 475,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 118 664 198,00 | 115 032 417,00 | 2 041,29 | 7 370 798,00 | 587,00 | 2 943 116,00 | 5 966,00 | 27 711 311,00 | 215,00 | 1 166 813,00 |  |  | 215,00 | 1 349 705,00 |  |  | 4 484,30 | 53 973 331,00 | 1 026,00 | 874 287,00 | 3 232,05 | 16 628 588,00 | 372,00 | 3 014 468,00 | 3 631 781,00 |  |  |  |
| 80 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Венецкого, д. 6 | 1 700 129,00 | 1 700 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 | 1 700 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, ул. Кашина, д. 3 | 5 465 160,00 | 5 316 662,00 | 121,50 | 502 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,50 | 1 526 081,00 |  |  | 121,50 | 3 287 896,00 |  |  | 148 498,00 |  |  |  |
| 82 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, ул. Луначарского, д. 21 | 4 392 901,00 | 4 289 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,20 | 4 289 890,00 |  |  | 103 011,00 |  |  |  |
| 83 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, мкр. 2-й микрорайон, д. 4-а | 3 128 177,00 | 2 943 116,00 |  |  | 587,00 | 2 943 116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 061,00 |  |  |  |
| 84 | Богородский муниципальный округ | г.Богородск, ул. Луначарского, д. 108 | 3 839 626,00 | 3 708 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,80 | 3 708 756,00 |  |  |  |  |  |  | 130 870,00 |  |  |  |
| 85 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Садоводов, д. 5 | 629 898,00 | 515 273,00 | 795,30 | 515 273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 625,00 |  |  |  |
| 86 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. III Коминтерна, д. 8 | 84 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 864,00 |  |  |  |
| 87 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Венецкого, д. 8 | 125 341,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 341,00 |  |  |  |
| 88 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Котельникова, д 44, лит а | 270 517,00 | 270 517,00 |  |  |  |  | 128,00 | 270 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Московская, д. 40 | 258 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 883,00 |  |  |  |
| 90 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, мк-он 2-й микрорайон, д 7 | 2 813 159,00 | 2 813 159,00 |  |  |  |  | 530,00 | 2 813 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Богородский муниципальный округ | д. Инютино, ул. Советская, д. 2 | 877 458,00 | 768 729,00 | 36,50 | 431 131,00 |  |  | 48,00 | 337 598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 729,00 |  |  |  |
| 92 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Школьная, д. 38 | 4 621 569,00 | 4 481 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,00 | 4 481 572,00 |  |  |  |  |  |  | 139 997,00 |  |  |  |
| 93 | Богородский муниципальный округ | с Лакша, ул Центральная, д 7 | 667 287,00 | 667 287,00 |  |  |  |  | 216,00 | 667 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Богородский муниципальный округ | д Березовка, ул Комсомольская, д 9 | 769 233,00 | 769 233,00 |  |  |  |  | 100,00 | 769 233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 107 | 229 883,00 | 229 883,00 |  |  |  |  | 64,00 | 229 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Богородский муниципальный округ | с. Дуденево, ул. Речников, д. 14 | 4 876 728,00 | 4 657 457,00 | 32,80 | 357 694,00 |  |  | 50,00 | 194 639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 4 105 124,00 |  |  |  |  |  |  | 219 271,00 |  |  |  |
| 97 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Котельникова, д 68 | 731 966,00 | 731 966,00 |  |  |  |  | 216,00 | 731 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, пер Огарева, д 1, лит б | 291 958,00 | 291 958,00 |  |  |  |  | 40,00 | 291 958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Ленина, д 164 | 593 709,00 | 593 709,00 |  |  |  |  | 256,00 | 593 709,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Огарева, д 3 | 291 570,00 | 291 570,00 |  |  |  |  | 128,00 | 291 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Богородский муниципальный округ | с Лакша, ул Центральная, д 6 | 362 839,00 | 362 839,00 |  |  |  |  | 128,00 | 362 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Богородский муниципальный округ | с Дуденево, ул Речников, д 10 | 309 774,00 | 309 774,00 |  |  |  |  | 50,00 | 309 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Богородский муниципальный округ | д Инютино, ул Советская, д 4 | 244 852,00 | 244 852,00 |  |  |  |  | 96,00 | 244 852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Богородский муниципальный округ | д Инютино, ул Советская, д 6 | 251 754,00 | 251 754,00 |  |  |  |  | 96,00 | 251 754,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, 2-й микрорайон, д. 5 | 245 305,00 | 245 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,00 | 245 305,00 |  |  |  |  |
| 106 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Туркова, д 10 | 1 956 171,00 | 1 956 171,00 |  |  |  |  | 145,00 | 1 956 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Ленина, д 147 | 18 007 472,00 | 17 513 967,00 | 263,90 | 3 166 511,00 |  |  | 109,00 | 1 426 013,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032,00 | 12 921 443,00 |  |  |  |  |  |  | 493 505,00 |  |  |  |
| 108 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Пушкина, д 18 | 2 146 867,00 | 2 146 867,00 |  |  |  |  | 65,00 | 2 146 867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, пер Чернышевского, д 1 | 2 234 497,00 | 2 092 039,00 | 108,40 | 1 390 140,00 |  |  | 83,00 | 701 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 458,00 |  |  |  |
| 110 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Котельникова, д 38 | 280 637,00 | 280 637,00 |  |  |  |  | 128,00 | 280 637,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Ленина, д 150 | 849 340,00 | 849 340,00 |  |  |  |  | 184,00 | 849 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Ленина, д. 250 | 155 168,00 | 155 168,00 |  |  |  |  | 56,00 | 155 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Богородский муниципальный округ | п Окский, ул Строительная, д 19 | 5 630 252,00 | 5 374 262,00 |  |  |  |  | 45,00 | 163 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,00 | 2 800 096,00 |  |  | 325,00 | 2 410 903,00 |  |  | 255 990,00 |  |  |  |
| 114 | Богородский муниципальный округ | с Каменки, ул Новая, д 11 | 251 107,00 | 251 107,00 |  |  |  |  | 50,00 | 251 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Ленина, д 118 | 204 190,00 | 204 190,00 |  |  |  |  | 64,00 | 204 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Кашина, д 12 | 120 830,00 | 120 830,00 |  |  |  |  | 48,00 | 120 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Ленина, д 124 | 4 062 737,00 | 4 062 737,00 |  |  |  |  | 1 488,00 | 4 062 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Комсомольская, д 22 | 11 250 756,00 | 11 018 011,00 |  |  |  |  | 87,00 | 975 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 10 042 505,00 |  |  |  |  |  |  | 232 745,00 |  |  |  |
| 119 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, пер Вознесенского, д 13 | 298 843,00 | 298 843,00 |  |  |  |  | 128,00 | 298 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Комсомольская, д 20 | 10 139 857,00 | 9 906 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 9 906 402,00 |  |  |  |  |  |  | 233 455,00 |  |  |  |
| 121 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, пер Садовый, д 1 | 499 970,00 | 499 970,00 |  |  |  |  | 152,00 | 499 970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Огарева, д 5 | 7 237 237,00 | 7 001 215,00 | 51,10 | 601 356,00 |  |  | 30,00 | 288 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,35 | 6 111 395,00 |  |  | 236 022,00 |  |  |  |
| 123 | Богородский муниципальный округ | с Хвощевка, ул Центральная, д 140 | 193 028,00 | 193 028,00 |  |  |  |  | 23,00 | 193 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Свердлова, д 49 | 103 014,00 | 103 014,00 |  |  |  |  | 40,00 | 103 014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Туркова, д 13 | 7 137 649,00 | 7 137 649,00 | 600,20 | 94 921,00 |  |  | 412,00 | 2 213 066,00 | 215,00 | 1 166 813,00 |  |  | 215,00 | 1 349 705,00 |  |  |  |  | 1 026,00 | 874 287,00 | 2 100,00 | 528 504,00 | 205,00 | 910 353,00 |  |  |  |  |
| 126 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, пер Кузнечный, д 12, лит а | 426 118,00 | 426 118,00 |  |  |  |  | 70,00 | 426 118,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Володарского, д 17 | 5 370 281,00 | 5 033 769,00 | 31,59 | 311 087,00 |  |  | 48,00 | 82 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,00 | 2 781 223,00 |  |  |  |  | 19,00 | 1 858 810,00 | 336 512,00 |  |  |  |
| 128 | Богородский муниципальный округ | с Каменки, ул Новая, д 8 | 377 716,00 | 377 716,00 |  |  |  |  | 50,00 | 377 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Богородский муниципальный округ | г Богородск, ул Туркова, д 14 | 1 573 977,00 | 1 573 977,00 |  |  |  |  | 315,00 | 1 573 977,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Богородский муниципальный округ | г. Богородск, ул. Усилова, д. 19 | 81 944,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 944,00 |  |  |  |
| 4 | Большеболдинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Большеболдинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 43 252 104,00 | 41 831 387,00 |  |  |  |  |  |  | 90,00 | 95 621,00 |  |  |  |  |  |  | 1 770,00 | 28 170 392,00 |  |  | 1 200,00 | 13 565 374,00 |  |  | 1 420 717,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 34 219 652,00 | 32 960 862,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030,00 | 22 095 260,00 |  |  | 560,00 | 10 865 602,00 |  |  | 1 258 790,00 |  |  |  |
| 131 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Кооперативная, д.47 | 7 703 485,00 | 7 415 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,00 | 3 603 488,00 |  |  | 560,00 | 3 811 603,00 |  |  | 288 394,00 |  |  |  |
| 132 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.15 | 169 671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 671,00 |  |  |  |
| 133 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.22 | 80 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 162,00 |  |  |  |
| 134 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Новая Слобода, ул.Молодежная, д.3 | 5 455 717,00 | 5 392 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 5 392 702,00 |  |  |  |  |  |  | 63 015,00 |  |  |  |
| 135 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Кооперативная, д.13 | 7 829 179,00 | 7 538 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 127 167,00 |  |  |  | 3 411 518,00 |  |  | 290 494,00 |  |  |  |
| 136 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Кооперативная, д.53 | 7 525 734,00 | 7 221 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 579 201,00 |  |  |  | 3 642 481,00 |  |  | 304 052,00 |  |  |  |
| 137 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Новая Слобода, ул.Молодежная, д.1 | 5 455 704,00 | 5 392 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 392 702,00 |  |  |  |  |  |  | 63 002,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 9 032 452,00 | 8 870 525,00 |  |  |  |  |  |  | 90,00 | 95 621,00 |  |  |  |  |  |  | 740,00 | 6 075 132,00 |  |  | 640,00 | 2 699 772,00 |  |  | 161 927,00 |  |  |  |
| 138 | Большеболдинский муниципальный округ | с Большое Болдино, ул Юбилейная, д 20 | 6 237 059,00 | 6 075 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,00 | 6 075 132,00 |  |  |  |  |  |  | 161 927,00 |  |  |  |
| 139 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.15 | 2 699 772,00 | 2 699 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,00 | 2 699 772,00 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Большеболдинский муниципальный округ | с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.22 | 95 621,00 | 95 621,00 |  |  |  |  |  |  | 90,00 | 95 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Большемурашкинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Большемурашкинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 26 586 044,00 | 26 195 753,00 |  |  |  |  | 860,81 | 1 037 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 962,00 | 21 098 219,00 | 347,00 | 872 139,00 |  |  |  |  | 390 291,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 3 157 830,00 | 3 157 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 3 157 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Большемурашкинский муниципальный округ | с Кишкино, ул Центральная, д 15 | 3 157 830,00 | 3 157 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 3 157 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 3 188 039,00 | 3 188 039,00 |  |  |  | 3 188 039,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Большемурашкинский муниципальный округ | п. Советский, д. 18 | 3 188 039,00 | 3 188 039,00 |  |  |  | 3 188 039,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 20 240 175,00 | 19 849 884,00 |  |  |  |  | 860,81 | 1 037 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 | 17 940 389,00 | 347,00 | 872 139,00 |  |  |  |  | 390 291,00 |  |  |  |
| 143 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Телицына, д 1 | 36 170,00 | 36 170,00 |  |  |  |  | 30,00 | 36 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Телицына, д 2 | 38 100,00 | 38 100,00 |  |  |  |  | 35,00 | 38 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Большемурашкинский муниципальный округ | с Холязино, ул Парковая, д 100 | 34 201,00 | 34 201,00 |  |  |  |  | 70,00 | 34 201,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Телицына, д 25 | 38 123,00 | 38 123,00 |  |  |  |  | 35,00 | 38 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Телицына, д 21 | 35 580,00 | 35 580,00 |  |  |  |  | 30,00 | 35 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Школьная, д 24 | 179 627,00 | 179 627,00 |  |  |  |  | 138,80 | 179 627,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Школьная, д 3 | 7 848 036,00 | 7 703 736,00 |  |  |  |  | 195,07 | 252 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,00 | 7 451 292,00 |  |  |  |  |  |  | 144 300,00 |  |  |  |
| 150 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Школьная, д 9 | 172 932,00 | 172 932,00 |  |  |  |  | 133,63 | 172 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Телицына, д 3 | 250 179,00 | 250 179,00 |  |  |  |  | 193,32 | 250 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Большемурашкинский муниципальный округ | рп Большое Мурашкино, ул Телицына, д 19 | 5 475 133,00 | 5 351 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,00 | 5 351 545,00 |  |  |  |  |  |  | 123 588,00 |  |  |  |
| 153 | Большемурашкинский муниципальный округ | с Рождествено, ул Молодежная, д 1 | 5 259 955,00 | 5 137 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,00 | 5 137 552,00 |  |  |  |  |  |  | 122 403,00 |  |  |  |
| 154 | Большемурашкинский муниципальный округ | с. Холязино, ул. Шоссейная, д. 104 | 872 139,00 | 872 139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,00 | 872 139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бутурлинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Бутурлинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 17 014 023,00 | 16 867 239,00 |  |  |  |  | 2 597,80 | 2 241 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,50 | 14 625 958,00 |  |  |  |  |  |  | 146 784,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 3 357 577,00 | 3 357 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,50 | 3 357 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, пер. Заводской, д. 13 | 3 357 577,00 | 3 357 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,50 | 3 357 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 11 415 165,00 | 11 268 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 | 11 268 381,00 |  |  |  |  |  |  | 146 784,00 |  |  |  |
| 156 | Бутурлинский муниципальный округ | рп Бутурлино, ул Комсомольская, д 3 | 5 873 007,00 | 5 726 223,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 | 5 726 223,00 |  |  |  |  |  |  | 146 784,00 |  |  |  |
| 157 | Бутурлинский муниципальный округ | р.п. Бутурлино, пер. Заводской, д. 14 | 5 542 158,00 | 5 542 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 542 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 2 241 281,00 | 2 241 281,00 |  |  |  |  | 2 597,80 | 2 241 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Бутурлинский муниципальный округ | рп Бутурлино, ул Мира, д 9 | 411 623,00 | 411 623,00 |  |  |  |  | 477,10 | 411 623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Бутурлинский муниципальный округ | рп Бутурлино, ул Садовая, д 19 | 401 443,00 | 401 443,00 |  |  |  |  | 465,30 | 401 443,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Бутурлинский муниципальный округ | рп Бутурлино, ул Мира, д 8 | 335 183,00 | 335 183,00 |  |  |  |  | 388,50 | 335 183,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Бутурлинский муниципальный округ | рп Бутурлино, ул Комсомольская, д 3 | 351 618,00 | 351 618,00 |  |  |  |  | 407,55 | 351 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Бутурлинский муниципальный округ | рп Бутурлино, ул Мира, д 3 | 335 614,00 | 335 614,00 |  |  |  |  | 389,00 | 335 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Бутурлинский муниципальный округ | рп Бутурлино, ул Мира, д 7 | 405 800,00 | 405 800,00 |  |  |  |  | 470,35 | 405 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вадский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Вадскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 17 506 635,00 | 16 953 646,00 | 200,00 | 1 256 613,00 |  |  | 690,00 | 1 112 977,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 11 443 316,00 |  |  |  |  | 64,00 | 3 140 740,00 | 552 989,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 142 853,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 853,00 |  |  |  |
| 164 | Вадский муниципальный округ | с. Петлино, ул. Микрорайон, д. 3 | 142 853,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 853,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 17 363 782,00 | 16 953 646,00 | 200,00 | 1 256 613,00 |  |  | 690,00 | 1 112 977,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 11 443 316,00 |  |  |  |  | 64,00 | 3 140 740,00 | 410 136,00 |  |  |  |
| 165 | Вадский муниципальный округ | п санатория Бобыльский, д 12 | 3 323 565,00 | 3 140 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,00 | 3 140 740,00 | 182 825,00 |  |  |  |
| 166 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул Рабочая, д 6 | 282 446,00 | 282 446,00 |  |  |  |  | 170,00 | 282 446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул Рабочая, д 7 | 279 866,00 | 279 866,00 |  |  |  |  | 170,00 | 279 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул Школьная, д 6 | 5 133 696,00 | 5 020 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 5 020 560,00 |  |  |  |  |  |  | 113 136,00 |  |  |  |
| 169 | Вадский муниципальный округ | с Вад, ул Юбилейная, д 2 | 348 857,00 | 348 857,00 |  |  |  |  | 200,00 | 348 857,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Вадский муниципальный округ | с Стрелка, ул Микрорайон, д 22 | 201 808,00 | 201 808,00 |  |  |  |  | 150,00 | 201 808,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Вадский муниципальный округ | с. Петлино, ул. Микрорайон, д. 3 | 6 422 756,00 | 6 422 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 6 422 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Вадский муниципальный округ | п Анненковский Карьер, ул Центральная, д 2 | 1 370 788,00 | 1 256 613,00 | 200,00 | 1 256 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 175,00 |  |  |  |
| 8 | Варнавинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Варнавинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 6 972 744,00 | 5 771 260,00 | 125,00 | 1 931 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839 763,00 |  |  | 1 201 484,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 4 514 937,00 | 4 514 937,00 |  | 675 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839 763,00 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Варнавинский муниципальный округ | п Мирный, ул Центральная, д 18 | 4 514 937,00 | 4 514 937,00 |  | 675 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839 763,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 2 457 807,00 | 1 256 323,00 | 125,00 | 1 256 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201 484,00 |  |  |  |
| 174 | Варнавинский муниципальный округ | р.п. Варнавино, ул.Набережная, д. 11а | 2 049 362,00 | 1 256 323,00 | 125,00 | 1 256 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 039,00 |  |  |  |
| 175 | Варнавинский муниципальный округ | р.п. Варнавино, ул. Советская, д. 1 | 408 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 445,00 |  |  |  |
| 9 | Вачский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Вачскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 38 433 190,00 | 37 245 033,00 |  |  | 902,00 | 4 006 323,00 |  |  | 182,00 | 214 275,00 |  |  | 500,00 | 2 507 065,00 |  |  | 1 520,00 | 23 439 095,00 |  |  | 490,00 | 6 150 843,00 | 786,74 | 927 432,00 | 1 188 157,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 4 196 127,00 | 3 915 517,00 |  |  |  |  |  |  | 182,00 | 214 275,00 |  |  |  |  |  |  | 288,00 | 2 773 810,00 |  |  |  |  | 786,74 | 927 432,00 | 280 610,00 |  |  |  |
| 176 | Вачский муниципальный округ | рп Вача, ул Чкалова, д 2 | 2 892 708,00 | 2 773 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,00 | 2 773 810,00 |  |  |  |  |  |  | 118 898,00 |  |  |  |
| 177 | Вачский муниципальный округ | с Арефино, ул Первомайская, д 16 | 1 303 419,00 | 1 141 707,00 |  |  |  |  |  |  | 182,00 | 214 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,74 | 927 432,00 | 161 712,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 34 237 063,00 | 33 329 516,00 |  |  | 902,00 | 4 006 323,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 2 507 065,00 |  |  | 1 232,00 | 20 665 285,00 |  |  | 490,00 | 6 150 843,00 |  |  | 907 547,00 |  |  |  |
| 178 | Вачский муниципальный округ | рп Вача, ул Чкалова, д 2 | 6 288 661,00 | 6 150 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 | 6 150 843,00 |  |  | 137 818,00 |  |  |  |
| 179 | Вачский муниципальный округ | рп Вача, пер Больничный, д 5 | 2 771 854,00 | 2 507 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 2 507 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 789,00 |  |  |  |
| 180 | Вачский муниципальный округ | с Яковцево, ул Школьная, д 16 | 4 585 442,00 | 4 463 546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,00 | 4 463 546,00 |  |  |  |  |  |  | 121 896,00 |  |  |  |
| 181 | Вачский муниципальный округ | рп Вача, ул Больничная, д 7 | 4 138 905,00 | 4 006 323,00 |  |  | 902,00 | 4 006 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 582,00 |  |  |  |
| 182 | Вачский муниципальный округ | рп Вача, ул Больничная, д 33 | 10 142 076,00 | 10 013 848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,00 | 10 013 848,00 |  |  |  |  |  |  | 128 228,00 |  |  |  |
| 183 | Вачский муниципальный округ | с Чулково, ул Центральная, д 8 | 6 310 125,00 | 6 187 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,00 | 6 187 891,00 |  |  |  |  |  |  | 122 234,00 |  |  |  |
| 10 | Ветлужский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Ветлужскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 14 090 286,00 | 13 412 373,00 | 60,00 | 1 008 638,00 |  |  | 60,00 | 368 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 8 203 595,00 |  |  | 408,00 | 2 805 626,00 | 183,90 | 1 025 598,00 | 677 913,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 8 396 064,00 | 7 967 002,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 | 4 135 778,00 |  |  | 408,00 | 2 805 626,00 | 183,90 | 1 025 598,00 | 429 062,00 |  |  |  |
| 184 | Ветлужский муниципальный округ | с Белышево, д 53 | 8 396 064,00 | 7 967 002,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 | 4 135 778,00 |  |  | 408,00 | 2 805 626,00 | 183,90 | 1 025 598,00 | 429 062,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 5 694 222,00 | 5 445 371,00 | 60,00 | 1 008 638,00 |  |  | 60,00 | 368 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 4 067 817,00 |  |  |  |  |  |  | 248 851,00 |  |  |  |
| 185 | Ветлужский муниципальный округ | г Ветлуга, тер ВЛТ, д 10 | 1 116 635,00 | 1 008 638,00 | 60,00 | 1 008 638,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 997,00 |  |  |  |
| 186 | Ветлужский муниципальный округ | г Ветлуга, ул Штурмина, д 61, лит А | 4 208 671,00 | 4 067 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 4 067 817,00 |  |  |  |  |  |  | 140 854,00 |  |  |  |
| 187 | Ветлужский муниципальный округ | г Ветлуга, ул Микрорайон, д 32 | 368 916,00 | 368 916,00 |  |  |  |  | 60,00 | 368 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вознесенский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Вознесенскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 11 065 097,00 | 10 846 987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,09 | 10 846 987,00 |  |  |  |  |  |  | 218 110,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 3 400 805,00 | 3 400 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101,09 | 3 400 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Вознесенский муниципальный округ | р.п.Вознесенское, ул. Заводской микрорайон, д. 8 | 3 400 805,00 | 3 400 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101,09 | 3 400 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 96 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 135,00 |  |  |  |
| 189 | Вознесенский муниципальный округ | рп Вознесенское, ул Заводской микрорайон, д 10 | 96 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 135,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 7 568 157,00 | 7 446 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,00 | 7 446 182,00 |  |  |  |  |  |  | 121 975,00 |  |  |  |
| 190 | Вознесенский муниципальный округ | р.п.Вознесенское, ул.Ленина, д.130 | 7 568 157,00 | 7 446 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,00 | 7 446 182,00 |  |  |  |  |  |  | 121 975,00 |  |  |  |
| 12 | Володарский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Володарскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 88 905 322,00 | 87 366 784,00 | 2 458,44 | 2 846 200,00 | 1 738,44 | 3 338 350,00 | 6 151,44 | 1 215 320,00 | 996,44 | 1 110 781,00 | 994,44 | 776 580,00 | 2 201,64 | 5 308 116,00 |  |  | 3 543,97 | 41 740 694,00 | 1 185,63 | 3 017 531,00 | 2 815,00 | 25 019 338,00 | 71,35 | 2 993 874,00 | 1 538 538,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 46 720 607,00 | 45 726 631,00 | 720,00 | 2 267 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,00 | 21 962 700,00 |  |  |  | 21 496 839,00 |  |  | 993 976,00 |  |  |  |
| 191 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 12 | 9 051 389,00 | 8 901 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,00 | 8 901 000,00 |  |  |  |  |  |  | 150 389,00 |  |  |  |
| 192 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 11 | 6 152 564,00 | 6 013 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,00 | 6 013 350,00 |  |  |  |  |  |  | 139 214,00 |  |  |  |
| 193 | Володарский муниципальный округ | р.п. Смолино, ул. 1 Мая, д. 9 | 10 539 527,00 | 10 265 018,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 7 048 350,00 |  |  |  | 3 216 668,00 |  |  | 274 509,00 |  |  |  |
| 194 | Володарский муниципальный округ | п. Мулино, ул. Новая, д. 6 | 2 393 706,00 | 2 267 092,00 | 720,00 | 2 267 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 614,00 |  |  |  |
| 195 | Володарский муниципальный округ | р.п. Юганец, ул. Парковая, д. 14 | 18 583 421,00 | 18 280 171,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 280 171,00 |  |  | 303 250,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 42 184 715,00 | 41 640 153,00 | 1 738,44 | 579 108,00 | 1 738,44 | 3 338 350,00 | 6 151,44 | 1 215 320,00 | 996,44 | 1 110 781,00 | 994,44 | 776 580,00 | 2 201,64 | 5 308 116,00 |  |  | 1 632,97 | 19 777 994,00 | 1 185,63 | 3 017 531,00 | 2 815,00 | 3 522 499,00 | 71,35 | 2 993 874,00 | 544 562,00 |  |  |  |
| 196 | Володарский муниципальный округ | п.Новосмолинский ,ул.Шоссейная,д.19 | 1 642 995,00 | 1 589 294,00 |  |  |  |  | 170,00 | 382 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,66 | 1 207 237,00 |  |  |  |  | 53 701,00 |  |  |  |
| 197 | Володарский муниципальный округ | п.Мулино,ул.Новая,д.8 | 2 713 585,00 | 2 553 279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 | 2 553 279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 306,00 |  |  |  |
| 198 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 13 | 9 303 391,00 | 9 130 181,00 |  |  |  |  | 246,14 | 74 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,00 | 9 055 962,00 |  |  |  |  |  |  | 173 210,00 |  |  |  |
| 199 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 1 | 41 549,00 | 41 549,00 |  |  |  |  | 250,32 | 41 549,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 7 | 42 254,00 | 42 254,00 |  |  |  |  | 247,63 | 42 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 15 | 42 468,00 | 42 468,00 |  |  |  |  | 244,76 | 42 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 12 | 41 316,00 | 41 316,00 |  |  |  |  | 333,46 | 41 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 10 | 1 622 362,00 | 1 526 236,00 |  |  |  |  | 301,38 | 56 289,00 |  |  |  |  | 787,20 | 1 469 947,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 126,00 |  |  |  |
| 204 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 5 | 50 873,00 | 50 873,00 |  |  |  |  | 255,02 | 50 873,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 11 | 43 049,00 | 43 049,00 |  |  |  |  | 246,10 | 43 049,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Володарский муниципальный округ | р.п. Центральный, ул. Советская, д. 4 | 17 950,00 | 17 950,00 |  |  |  |  | 280,37 | 17 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Володарский муниципальный округ | г. Володарск, ул. В/городок, д. 63 | 47 327,00 | 47 327,00 |  |  |  |  | 929,70 | 47 327,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Володарский муниципальный округ | п. Новосмолинский, ул. Шоссейная, д. 15 | 9 781 486,00 | 9 781 486,00 | 758,44 | 209 988,00 | 758,44 | 518 432,00 | 290,74 | 97 837,00 | 758,44 | 172 500,00 | 758,44 | 120 600,00 | 758,44 | 199 538,00 |  |  | 246,97 | 1 665 087,00 | 246,97 | 281 131,00 | 2 815,00 | 3 522 499,00 | 71,35 | 2 993 874,00 |  |  |  |  |
| 209 | Володарский муниципальный округ | г. Володарск, ул. Володарского, д. 23 | 197 702,00 | 197 702,00 |  |  |  |  | 175,68 | 197 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Володарский муниципальный округ | п. Ильино, пер. Советский, д. 8 | 29 656,00 | 29 656,00 |  |  |  |  | 360,26 | 29 656,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Володарский муниципальный округ | с.п. Золино, ул. Школьная, д. 15 | 61 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 219,00 |  |  |  |
| 212 | Володарский муниципальный округ | р.п. Смолино, ул. Ленина, д. 8 | 25 387,00 | 25 387,00 |  |  |  |  | 563,07 | 25 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Володарский муниципальный округ | р.п. Решетиха, ул. Затылкова, д. 1 | 16 480 146,00 | 16 480 146,00 | 980,00 | 369 120,00 | 980,00 | 2 819 918,00 | 1 256,80 | 25 387,00 | 238,00 | 938 281,00 | 236,00 | 655 980,00 | 236,00 | 1 085 352,00 |  |  | 805,00 | 9 056 945,00 | 690,00 | 1 529 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальный округ Воротынский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Воротынский на 2023-2025 годы |  |  | 16 876 095,00 | 16 684 663,00 |  |  |  |  | 965,00 | 3 593 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,00 | 13 091 340,00 |  |  |  |  |  |  | 191 432,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 64 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 230,00 |  |  |  |
| 214 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира,д. 1 | 64 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 230,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 16 811 865,00 | 16 684 663,00 |  |  |  |  | 965,00 | 3 593 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,00 | 13 091 340,00 |  |  |  |  |  |  | 127 202,00 |  |  |  |
| 215 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Киселева, д. 12 | 4 124 241,00 | 3 997 039,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,00 | 3 997 039,00 |  |  |  |  |  |  | 127 202,00 |  |  |  |
| 216 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 3а | 1 846 077,00 | 1 846 077,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 1 846 077,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 6 | 3 630 298,00 | 3 630 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 630 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира,д. 1 | 3 617 926,00 | 3 617 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 617 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Муниципальный округ Воротынский | п. Красная Горка, ул. Советская, д. 24 | 424 910,00 | 424 910,00 |  |  |  |  | 93,00 | 424 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Гагарина, д. 44 | 279 992,00 | 279 992,00 |  |  |  |  | 136,00 | 279 992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 1б | 190 548,00 | 190 548,00 |  |  |  |  | 80,00 | 190 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Муниципальный округ Воротынский | п. Красная Горка, ул.Советская, д. 49 | 720 716,00 | 720 716,00 |  |  |  |  | 150,00 | 720 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Муниципальный округ Воротынский | п. Красная Горка, ул. Советская, д. 50 | 723 097,00 | 723 097,00 |  |  |  |  | 156,00 | 723 097,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Васильсурск, ул. Юбилейная, д. 8 | 274 089,00 | 274 089,00 |  |  |  |  | 98,00 | 274 089,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Васильсурск, ул.Юбилейная, д. 12 | 278 702,00 | 278 702,00 |  |  |  |  | 100,00 | 278 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Муниципальный округ Воротынский | р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 2 | 701 269,00 | 701 269,00 |  |  |  |  | 152,00 | 701 269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Воскресенский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Воскресенскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 14 692 371,00 | 14 335 885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 486,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 14 692 371,00 | 14 335 885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 486,00 |  |  |  |
| 227 | Воскресенский муниципальный округ | р.п.Воскресенское, ул.Октябрьская, д.11 | 9 622 028,00 | 9 436 538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,00 | 9 436 538,00 |  |  | 185 490,00 |  |  |  |
| 228 | Воскресенский муниципальный округ | р.п.Воскресенское, ул.Красноармейская, д.10 | 5 070 343,00 | 4 899 347,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,00 | 4 899 347,00 |  |  |  |  |  |  | 170 996,00 |  |  |  |
| 15 | Гагинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Гагинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 5 797 300,00 | 5 364 956,00 |  |  |  |  | 195,00 | 1 798 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,91 | 3 566 196,00 |  |  |  |  |  |  | 432 344,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 290 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 157,00 |  |  |  |
| 229 | Гагинский муниципальный округ | с.Гагино, ул.Кузнецова, д.7 | 290 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 157,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 142 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 187,00 |  |  |  |
| 230 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Ленина, д. 107 | 142 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 187,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 5 364 956,00 | 5 364 956,00 |  |  |  |  | 195,00 | 1 798 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,91 | 3 566 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Кузнецова, д. 2 | 885 926,00 | 885 926,00 |  |  |  |  | 80,00 | 885 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Кузнецова, д. 5 | 283 568,00 | 283 568,00 |  |  |  |  | 33,00 | 283 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Ленина, д. 107 | 3 896 073,00 | 3 896 073,00 |  |  |  |  | 42,00 | 329 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,91 | 3 566 196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Гагинский муниципальный округ | с. Гагино, ул. Южная, д. 28 | 299 389,00 | 299 389,00 |  |  |  |  | 40,00 | 299 389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Городецкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Городецкому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 431 253 575,04 | 424 509 603,04 | 3 229,00 | 6 068 698,00 | 7 950,00 | 19 041 133,00 | 3 990,77 | 13 783 236,00 | 2 627,00 | 5 867 449,00 | 1 815,00 | 1 364 506,00 | 3 086,00 | 7 330 628,00 | 12,00 | 45 681 004,04 | 16 522,57 | 239 198 060,00 | 3 991,50 | 7 152 862,00 | 9 914,58 | 54 221 358,00 | 1 551,95 | 24 800 669,00 | 6 743 972,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 9 930 510,00 | 9 930 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 654 921,00 |  |  |  | 5 275 589,00 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Городецкий муниципальный округ | с. Воронино, д. 7 | 9 930 510,00 | 9 930 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 654 921,00 |  |  |  | 5 275 589,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 72 593 713,80 | 70 456 399,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 32 171 817,80 | 2 222,90 | 29 339 930,00 |  |  | 938,58 | 8 944 652,00 |  |  | 2 137 314,00 |  |  |  |
| 236 | Городецкий муниципальный округ | п. Аксентис, д. 9 | 6 813 272,00 | 6 813 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 813 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Доватора, д 5 | 68 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 323,00 |  |  |  |
| 238 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Нахимова, д 13 | 133 044,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 044,00 |  |  |  |
| 239 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Ульянова, д 19 | 134 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 568,00 |  |  |  |
| 240 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Нахимова, д 18 | 7 896 774,00 | 7 668 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,80 | 3 215 812,00 |  |  | 37,62 | 4 452 782,00 |  |  | 228 180,00 |  |  |  |
| 241 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Фурманова, д 1 | 10 409 039,00 | 10 151 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,10 | 10 151 582,00 |  |  |  |  |  |  | 257 457,00 |  |  |  |
| 242 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Фурманова, д 25 | 9 407 093,00 | 9 159 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221,00 | 9 159 264,00 |  |  |  |  |  |  | 247 829,00 |  |  |  |
| 243 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, пр Мира, д 24 | 94 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 900,00 |  |  |  |
| 244 | Городецкий муниципальный округ | с Бриляково, ул Новая, д 2 | 4 066 966,00 | 3 894 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,36 | 3 894 169,00 |  |  | 172 797,00 |  |  |  |
| 245 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул. Нахимова, д. 17 | 93 754,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 754,00 |  |  |  |
| 246 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул.Нахимова, д.5 | 93 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 706,00 |  |  |  |
| 247 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, ул Рождественская, д 1 | 3 538 789,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 248 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, ул Весенняя, д 1 | 14 021 317,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 061,00 |  |  |  |
| 249 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, ул Рождественская, д 8 | 8 136 509,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 017,00 |  |  |  |
| 250 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, ул Весенняя, д 2 | 7 087 957,61 | 6 921 505,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 921 505,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 251 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Профсоюзная, д. 23 | 597 701,00 | 597 701,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,60 | 597 701,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 348 729 351,24 | 344 122 693,24 | 3 229,00 | 6 068 698,00 | 7 950,00 | 19 041 133,00 | 3 990,77 | 13 783 236,00 | 2 627,00 | 5 867 449,00 | 1 815,00 | 1 364 506,00 | 3 086,00 | 7 330 628,00 | 3,00 | 13 509 186,24 | 14 299,67 | 205 203 209,00 | 3 991,50 | 7 152 862,00 | 8 976,00 | 40 001 117,00 | 1 551,95 | 24 800 669,00 | 4 606 658,00 |  |  |  |
| 252 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул.Нахимова, д.5 | 4 627 968,00 | 4 627 968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,00 | 4 627 968,00 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Крупинова, д. 1 | 14 932 516,00 | 14 596 449,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 596 449,00 |  |  |  |  |  |  | 336 067,00 |  |  |  |
| 254 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, пр. Дзержинского, д. 56 | 20 285 228,00 | 19 845 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 845 594,00 |  |  |  |  |  |  | 439 634,00 |  |  |  |
| 255 | Городецкий муниципальный округ | г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 7 | 16 039 746,00 | 15 643 403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 643 403,00 |  |  |  |  |  |  | 396 343,00 |  |  |  |
| 256 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул. Кутузова, д.3 | 1 468 596,00 | 1 372 920,00 |  |  |  | 1 372 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 676,00 |  |  |  |
| 257 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, ул Грунина, д 14 | 7 213 186,24 | 7 213 186,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 186,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Якова Петрова, д 5 | 20 224 480,00 | 20 224 480,00 | 548,00 | 194 738,00 | 1 775,00 | 2 301 992,00 | 71,00 | 1 452 759,00 | 350,00 | 765 950,00 | 605,00 | 157 373,00 | 334,00 | 886 009,00 |  |  | 799,00 | 7 393 483,00 | 666,10 | 1 248 306,00 | 1 402,00 | 5 683 007,00 | 417,00 | 140 863,00 |  |  |  |  |
| 259 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Мелиораторов, д 12 | 1 512 850,00 | 1 512 850,00 |  |  |  |  | 170,00 | 1 512 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Речников, д 21 | 668 338,00 | 668 338,00 |  |  |  |  | 153,00 | 668 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Республиканская, д 76 | 10 696 534,00 | 10 399 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,90 | 10 399 264,00 |  |  |  |  |  |  | 297 270,00 |  |  |  |
| 262 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Стахановская, д 10 | 28 934 286,00 | 28 934 286,00 | 457,00 | 162 400,00 | 1 700,00 | 3 428 346,00 |  |  | 472,00 | 1 140 726,00 |  |  | 481,00 | 1 319 528,00 |  |  | 1 115,00 | 11 011 079,00 | 1 256,40 | 1 859 096,00 | 2 457,00 | 9 959 450,00 | 151,20 | 53 661,00 |  |  |  |  |
| 263 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Фурманова, д 15 | 763 146,00 | 629 997,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,00 | 629 997,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 149,00 |  |  |  |
| 264 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Панфилова, д 2 | 6 533 100,00 | 6 533 100,00 | 60,00 | 26 503,00 | 360,00 | 360 655,00 |  |  | 160,00 | 120 002,00 |  |  | 200,00 | 138 812,00 |  |  | 350,17 | 1 158 343,00 | 280,00 | 195 573,00 | 480,00 | 2 450 479,00 | 367,00 | 2 082 733,00 |  |  |  |  |
| 265 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Нахимова, д 18 | 182 517,00 | 182 517,00 |  |  |  |  | 45,00 | 182 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, ул Пономарева, д 2 | 6 296 000,00 | 6 296 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 6 296 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Коммунальная, д 13, лит А | 293 684,00 | 293 684,00 |  |  |  |  | 226,93 | 293 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Кутузова, д 1 | 15 658 001,00 | 15 435 935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 15 435 935,00 |  |  |  |  |  |  | 222 066,00 |  |  |  |
| 269 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Ульянова, д 20 | 5 242 043,00 | 5 095 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,70 | 5 095 587,00 |  |  |  |  |  |  | 146 456,00 |  |  |  |
| 270 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Речников, д 15 | 370 627,00 | 370 627,00 |  |  |  |  | 26,00 | 370 627,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Речников, д 5 | 13 870 634,00 | 13 538 177,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,00 | 13 538 177,00 |  |  |  |  |  |  | 332 457,00 |  |  |  |
| 272 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Гастелло, д 3 | 369 305,00 | 369 305,00 |  |  |  |  | 21,00 | 369 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Маслова, д 21 | 155 772,00 | 155 772,00 |  |  |  |  | 60,00 | 155 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Городецкий муниципальный округ | п Смиркино, ул Мира, д 1, лит а | 176 866,00 | 176 866,00 |  |  |  |  | 136,67 | 176 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Стахановская, д 6 | 55 492 367,00 | 55 492 367,00 | 1 229,00 | 436 738,00 | 1 735,00 | 3 874 253,00 |  |  | 567,00 | 1 289 094,00 |  |  | 587,00 | 1 491 153,00 |  |  | 1 156,00 | 12 443 233,00 | 965,00 | 2 100 899,00 | 2 745,00 | 11 483 708,00 | 193,75 | 22 373 289,00 |  |  |  |  |
| 276 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул Новая, д 4 | 665 232,00 | 665 232,00 |  |  |  |  | 42,00 | 665 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул Школьная, д 13 | 449 585,00 | 449 585,00 |  |  |  |  | 347,40 | 449 585,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Городецкий муниципальный округ | с Бриляково, ул Мира, д 6 | 7 832 675,00 | 7 669 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,30 | 7 669 445,00 |  |  |  |  |  |  | 163 230,00 |  |  |  |
| 279 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул Новая, д 2 | 661 737,00 | 661 737,00 |  |  |  |  | 511,33 | 661 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Городецкий муниципальный округ | с Смольки, ул Новая, д 3 | 2 227 533,00 | 2 086 577,00 | 200,00 | 1 417 420,00 |  |  | 517,07 | 669 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 956,00 |  |  |  |
| 281 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Нахимова, д 15, лит а | 175 054,00 | 175 054,00 |  |  |  |  | 40,00 | 175 054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Республиканская, д 80 | 335 506,00 | 335 506,00 |  |  |  |  | 45,00 | 335 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Ульянова, д 19 | 5 629 383,00 | 5 484 929,00 |  |  |  |  | 19,00 | 189 937,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 5 294 992,00 |  |  |  |  |  |  | 144 454,00 |  |  |  |
| 284 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Новая, д 104 | 646 574,00 | 646 574,00 |  |  |  |  | 130,00 | 646 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Городецкий муниципальный округ | д Федурино, ул Центральная, д 76 | 304 151,00 | 304 151,00 |  |  |  |  | 235,02 | 304 151,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Фурманова, д 9 | 17 443 267,00 | 17 443 267,00 | 560,00 | 185 125,00 | 980,00 | 2 067 287,00 |  |  | 300,00 | 687 856,00 |  |  | 240,00 | 795 674,00 |  |  | 1 449,00 | 6 639 665,00 | 644,00 | 1 121 032,00 | 1 430,00 | 5 796 505,00 | 423,00 | 150 123,00 |  |  |  |  |
| 287 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Колхозная, д 1 | 13 193 355,00 | 12 876 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,00 | 12 876 490,00 |  |  |  |  |  |  | 316 865,00 |  |  |  |
| 288 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Механизаторов, д 34 | 275 307,00 | 275 307,00 |  |  |  |  | 25,00 | 275 307,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Республиканская, д 77 | 155 732,00 | 155 732,00 |  |  |  |  | 42,00 | 155 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Республиканская, д 79 | 204 130,00 | 204 130,00 |  |  |  |  | 120,00 | 204 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Панфилова, д 7 | 7 497 620,00 | 7 347 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 7 347 733,00 |  |  |  |  |  |  | 149 887,00 |  |  |  |
| 292 | Городецкий муниципальный округ | д Федурино, ул Центральная, д 73 | 312 337,00 | 312 337,00 |  |  |  |  | 241,35 | 312 337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Городецкий муниципальный округ | с Воронино, д 6 | 705 153,00 | 705 153,00 |  |  |  |  | 120,00 | 705 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Кутузова, д 2 | 16 051 076,00 | 15 855 751,00 |  |  |  |  | 116,00 | 748 359,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,90 | 15 107 392,00 |  |  |  |  |  |  | 195 325,00 |  |  |  |
| 295 | Городецкий муниципальный округ | с Зиняки, ул Молодежная, д 14 | 675 283,00 | 675 283,00 |  |  |  |  | 120,00 | 675 283,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Гастелло, д 1 | 289 068,00 | 289 068,00 |  |  |  |  | 60,00 | 289 068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Фигнер, д 7 | 128 578,00 | 128 578,00 |  |  |  |  | 34,00 | 128 578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Панфилова, д 4 | 230 263,00 | 230 263,00 |  |  |  |  | 35,00 | 230 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Ульянова, д 16 | 194 764,00 | 194 764,00 |  |  |  |  | 62,00 | 194 764,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Городецкий муниципальный округ | г Заволжье, пр Мира, д 40 | 15 962 450,00 | 15 776 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,70 | 15 776 197,00 |  |  |  |  |  |  | 186 253,00 |  |  |  |
| 301 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Республиканская, д 84 | 267 391,00 | 267 391,00 |  |  |  |  | 71,00 | 267 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Республиканская, д 83 | 127 844,00 | 127 844,00 |  |  |  |  | 120,00 | 127 844,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Нахимова, д 8 | 4 237 881,00 | 4 093 622,00 |  |  |  |  | 28,00 | 189 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,00 | 3 904 246,00 |  |  |  |  |  |  | 144 259,00 |  |  |  |
| 304 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Титова, д 23 | 627 956,00 | 627 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 627 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Шлюзовая, д 13 | 2 546 066,00 | 2 546 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 959 133,00 | 600,00 | 1 586 933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Городецкий муниципальный округ | г Городец, ул Зосима Серого, д 4 | 6 481 971,00 | 6 461 971,00 |  |  | 650,00 | 1 287 809,00 |  |  | 420,00 | 417 138,00 | 310,00 | 248 000,00 | 380,00 | 482 522,00 |  |  | 357,00 | 4 026 502,00 |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |
| 307 | Городецкий муниципальный округ | г. Городец, ул. Стахановская, д. 8 | 9 440 328,00 | 9 440 328,00 | 175,00 | 3 645 774,00 | 750,00 | 4 347 871,00 |  |  | 358,00 | 1 446 683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Городецкий муниципальный округ | г.Городец, ул. Ленина, д. 13 | 746 311,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 311,00 |  |  |  |
| 17 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Дальнеконстантиновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 57 038 239,86 | 56 228 014,86 |  |  |  |  | 1 300,00 | 560 820,00 |  | 157 466,00 |  |  |  | 191 766,00 |  |  | 1 958,00 | 52 863 366,86 |  |  |  |  | 50,00 | 2 454 596,00 | 810 225,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 2 454 596,00 | 2 454 596,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 2 454 596,00 |  |  |  |  |
| 309 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул.Кочина, д.83 | 2 454 596,00 | 2 454 596,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 2 454 596,00 |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 25 007 028,86 | 24 833 723,86 |  |  |  |  |  |  |  | 157 466,00 |  |  |  | 191 766,00 |  |  |  | 24 484 491,86 |  |  |  |  |  |  | 173 305,00 |  |  |  |
| 310 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | п. Нижегородец, ул. Зеленая, д. 36 | 6 119 668,00 | 6 119 668,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 119 668,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | п. Нижегородец, ул. Зеленая, д. 37 | 6 723 764,00 | 6 723 764,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 723 764,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с.Муравьиха, ул.Совхозная, д.18 | 5 988 253,00 | 5 814 948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 814 948,00 |  |  |  |  |  |  | 173 305,00 |  |  |  |
| 313 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 185 | 349 232,00 | 349 232,00 |  |  |  |  |  |  |  | 157 466,00 |  |  |  | 191 766,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | п. Нижегородец, ул. Зеленая, д.43 | 5 826 111,86 | 5 826 111,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 826 111,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 29 576 615,00 | 28 939 695,00 |  |  |  |  | 1 300,00 | 560 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 958,00 | 28 378 875,00 |  |  |  |  |  |  | 636 920,00 |  |  |  |
| 315 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | р.п. Дальнее Константиново, ул. Молодежная, д. 4 | 13 319 067,00 | 13 286 453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958,00 | 13 286 453,00 |  |  |  |  |  |  | 32 614,00 |  |  |  |
| 316 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Муравьиха, ул Совхозная, д 9 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Румстиха, ул Шоссейная, д 2 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Советская, д 189 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Богоявление, ул Шоссейная, д 35 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Пионерская, д 36 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Румстиха, ул Шоссейная, д 3 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Румстиха, ул Шоссейная, д 9 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Комсомольская, д 39 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Пионерская, д 40 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Фильченкова, д 22 | 8 351 415,00 | 8 168 554,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 8 146 984,00 |  |  |  |  |  |  | 182 861,00 |  |  |  |
| 326 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Фильченкова, д 5 | 7 149 687,00 | 6 967 008,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 6 945 438,00 |  |  |  |  |  |  | 182 679,00 |  |  |  |
| 327 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Муравьиха, ул Совхозная, д 5 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Комсомольская, д 35 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Фильченкова, д 7 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Советская, д 12 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Советская, д 182 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул.Кочина, д.83 | 260 336,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 766,00 |  |  |  |
| 333 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Фильченкова, д 14 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул 40 лет Победы, д 7 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Пионерская, д 34 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Богоявление, ул Шоссейная, д 33 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Богоявление, ул Шоссейная, д 34 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Комсомольская, д 37 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | с Тепелево, ул Советская, д 22 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Пионерская, д 22 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | рп Дальнее Константиново, ул Советская, д 186 | 21 570,00 | 21 570,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дивеевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Дивеевскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 26 164 142,00 | 25 476 591,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,70 | 21 167 507,00 |  |  | 727,00 | 4 309 084,00 |  |  | 687 551,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 346 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 705,00 |  |  |  |
| 342 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Матросова, д.7 | 185 667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 667,00 |  |  |  |
| 343 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Мира, д.3 | 161 038,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 038,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 25 817 437,00 | 25 476 591,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,70 | 21 167 507,00 |  |  | 727,00 | 4 309 084,00 |  |  | 340 846,00 |  |  |  |
| 344 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Матросова, д.7 | 4 309 084,00 | 4 309 084,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,00 | 4 309 084,00 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.3 | 88 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 529,00 |  |  |  |
| 346 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.2 | 8 666 980,00 | 8 541 852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,00 | 8 541 852,00 |  |  |  |  |  |  | 125 128,00 |  |  |  |
| 347 | Дивеевский муниципальный округ | с.Дивеево, ул.Мира, д.3 | 4 750 643,00 | 4 750 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,00 | 4 750 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Дивеевский муниципальный округ | с Дивеево, ул Южная, д 4 | 8 002 201,00 | 7 875 012,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,70 | 7 875 012,00 |  |  |  |  |  |  | 127 189,00 |  |  |  |
| 19 | Княгининский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Княгининскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 35 468 744,00 | 34 489 185,00 | 1 262,46 | 4 540 177,00 | 438,21 | 569 124,00 |  |  | 472,00 | 1 427 985,00 |  |  | 320,00 | 219 049,00 |  |  | 2 414,59 | 22 603 525,00 |  |  | 333,04 | 1 842 711,00 | 39,30 | 3 286 614,00 | 979 559,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 6 218 070,00 | 6 106 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 | 6 106 747,00 |  |  |  |  |  |  | 111 323,00 |  |  |  |
| 349 | Княгининский муниципальный округ | с. Белка, ул. Молодежная, д. 2 | 6 218 070,00 | 6 106 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 | 6 106 747,00 |  |  |  |  |  |  | 111 323,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 155 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 243,00 |  |  |  |
| 350 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 3 | 155 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 243,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 29 095 431,00 | 28 382 438,00 | 1 262,46 | 4 540 177,00 | 438,21 | 569 124,00 |  |  | 472,00 | 1 427 985,00 |  |  | 320,00 | 219 049,00 |  |  | 1 821,59 | 16 496 778,00 |  |  | 333,04 | 1 842 711,00 | 39,30 | 3 286 614,00 | 712 993,00 |  |  |  |
| 351 | Княгининский муниципальный округ | г Княгинино, ул Новосельская, д. 6 | 5 961 550,00 | 5 793 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,12 | 5 793 470,00 |  |  |  |  |  |  | 168 080,00 |  |  |  |
| 352 | Княгининский муниципальный округ | д. Соловьево, ул. Молодежная, д. 3 | 8 269 568,00 | 8 269 568,00 | 640,46 | 334 805,00 | 438,21 | 569 124,00 |  |  | 423,00 | 189 367,00 |  |  | 320,00 | 219 049,00 |  |  | 555,07 | 1 827 898,00 |  |  | 333,04 | 1 842 711,00 | 39,30 | 3 286 614,00 |  |  |  |  |
| 353 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Люкина, д. 92 | 9 011 814,00 | 8 875 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,40 | 8 875 410,00 |  |  |  |  |  |  | 136 404,00 |  |  |  |
| 354 | Княгининский муниципальный округ | с. Белка, ул. Молодежная, д. 1 | 2 554 905,00 | 2 429 257,00 | 380,00 | 2 429 257,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 648,00 |  |  |  |
| 355 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 24 | 3 136 401,00 | 3 014 733,00 | 242,00 | 1 776 115,00 |  |  |  |  | 49,00 | 1 238 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 668,00 |  |  |  |
| 356 | Княгининский муниципальный округ | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.23 | 161 193,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 193,00 |  |  |  |
| 20 | Ковернинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Ковернинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 17 701 945,00 | 17 444 181,00 |  |  |  |  | 932,87 | 1 374 073,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 16 070 108,00 |  |  |  |  |  |  | 257 764,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 7 229 352,00 | 7 229 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 229 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Ковернинский муниципальный округ | д Сухоноска, ул Юбилейная, д 14 | 7 229 352,00 | 7 229 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 229 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 5 345 451,00 | 5 283 616,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 283 616,00 |  |  |  |  |  |  | 61 835,00 |  |  |  |
| 358 | Ковернинский муниципальный округ | д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.3 | 5 345 451,00 | 5 283 616,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 283 616,00 |  |  |  |  |  |  | 61 835,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 5 127 142,00 | 4 931 213,00 |  |  |  |  | 932,87 | 1 374 073,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 3 557 140,00 |  |  |  |  |  |  | 195 929,00 |  |  |  |
| 359 | Ковернинский муниципальный округ | д Сухоноска, ул Юбилейная, д 5 | 3 753 069,00 | 3 557 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 3 557 140,00 |  |  |  |  |  |  | 195 929,00 |  |  |  |
| 360 | Ковернинский муниципальный округ | д Гавриловка, ул Центральная, д 4 | 169 921,00 | 169 921,00 |  |  |  |  | 65,00 | 169 921,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Ковернинский муниципальный округ | рп Ковернино, ул Казанина, д 6 | 165 000,00 | 165 000,00 |  |  |  |  | 30,00 | 165 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Ковернинский муниципальный округ | рп Ковернино, ул Казанина, д 4 | 255 000,00 | 255 000,00 |  |  |  |  | 53,00 | 255 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Ковернинский муниципальный округ | д Сухоноска, ул Юбилейная, д 7 | 294 152,00 | 294 152,00 |  |  |  |  | 681,87 | 294 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Ковернинский муниципальный округ | д Семино, ул Центральная, д 4 | 235 000,00 | 235 000,00 |  |  |  |  | 50,00 | 235 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Ковернинский муниципальный округ | рп Ковернино, ул Южная, д 27 | 255 000,00 | 255 000,00 |  |  |  |  | 53,00 | 255 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Краснобаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Краснобаковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 38 033 385,00 | 37 385 442,00 | 136,00 | 1 865 069,00 | 296,74 | 385 386,00 | 428,93 | 185 035,00 | 100,00 | 128 231,00 | 318,00 | 89 650,00 | 80,00 | 148 331,00 |  |  | 2 966,00 | 29 530 693,00 | 245,13 | 208 984,00 | 500,00 | 2 618 513,00 | 563,00 | 2 225 550,00 | 647 943,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 11 068 433,00 | 11 068 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,00 | 11 068 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Краснобаковский муниципальный округ | п. Пруды, ул. Центральная, д. 19 | 11 068 433,00 | 11 068 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,00 | 11 068 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 5 096 365,00 | 4 953 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,00 | 4 953 459,00 |  |  |  |  |  |  | 142 906,00 |  |  |  |
| 367 | Краснобаковский муниципальный округ | рп Красные Баки, ул Лесная, д 18 | 5 096 365,00 | 4 953 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,00 | 4 953 459,00 |  |  |  |  |  |  | 142 906,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 21 868 587,00 | 21 363 550,00 | 136,00 | 1 865 069,00 | 296,74 | 385 386,00 | 428,93 | 185 035,00 | 100,00 | 128 231,00 | 318,00 | 89 650,00 | 80,00 | 148 331,00 |  |  | 1 509,00 | 13 508 801,00 | 245,13 | 208 984,00 | 500,00 | 2 618 513,00 | 563,00 | 2 225 550,00 | 505 037,00 |  |  |  |
| 368 | Краснобаковский муниципальный округ | с Зубилиха, д 1, лит А | 79 288,00 | 79 288,00 |  |  |  |  | 183,80 | 79 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Краснобаковский муниципальный округ | рп Красные Баки, ул Нижегородская, д 75 | 7 448 165,00 | 7 448 165,00 | 52,00 | 300 000,00 | 296,74 | 385 386,00 | 245,13 | 105 747,00 | 100,00 | 128 231,00 | 318,00 | 89 650,00 | 80,00 | 148 331,00 |  |  | 478,00 | 1 237 773,00 | 245,13 | 208 984,00 | 500,00 | 2 618 513,00 | 563,00 | 2 225 550,00 |  |  |  |  |
| 370 | Краснобаковский муниципальный округ | рп Ветлужский, пер Первомайский, д 34 | 99 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 999,00 |  |  |  |
| 371 | Краснобаковский муниципальный округ | рп Красные Баки, ул Свердлова, д 46 | 6 220 121,00 | 6 064 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,00 | 6 064 768,00 |  |  |  |  |  |  | 155 353,00 |  |  |  |
| 372 | Краснобаковский муниципальный округ | рп Красные Баки, ул Лесная, д 11 | 8 021 014,00 | 7 771 329,00 | 84,00 | 1 565 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,00 | 6 206 260,00 |  |  |  |  |  |  | 249 685,00 |  |  |  |
| 22 | Краснооктябрьский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Краснооктябрьскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 496 411,00 | 496 411,00 |  |  |  |  | 1 150,72 | 496 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 496 411,00 | 496 411,00 |  |  |  |  | 1 150,72 | 496 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул Кооперативная, д 41 | 86 560,00 | 86 560,00 |  |  |  |  | 200,65 | 86 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул Юбилейная, д 10 | 204 264,00 | 204 264,00 |  |  |  |  | 473,50 | 204 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул Юбилейная, д 11 | 89 430,00 | 89 430,00 |  |  |  |  | 207,30 | 89 430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Краснооктябрьский муниципальный округ | с Уразовка, ул Юбилейная, д 15 | 116 157,00 | 116 157,00 |  |  |  |  | 269,26 | 116 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Городской округ город Кулебаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Кулебаки на 2023-2025 годы |  |  | 71 498 587,49 | 70 089 738,49 | 2 836,14 | 2 435 963,00 | 5 586,00 | 6 751 648,00 | 3 228,30 | 13 132 049,00 | 1 000,00 | 2 545 819,00 |  |  | 973,00 | 3 464 026,00 |  |  | 963,70 | 14 730 736,00 | 2 704,99 | 3 153 230,00 | 3 307,93 | 10 842 780,00 | 273,90 | 13 033 487,49 | 1 408 849,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 14 484 102,00 | 13 727 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,70 | 4 613 882,00 |  |  | 986,93 | 9 113 652,00 |  |  | 756 568,00 |  |  |  |
| 377 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Труда, д. 16 | 3 524 139,00 | 3 346 456,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,66 | 3 346 456,00 |  |  | 177 683,00 |  |  |  |
| 378 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Войкова, д. 18 | 4 767 679,00 | 4 613 882,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,70 | 4 613 882,00 |  |  |  |  |  |  | 153 797,00 |  |  |  |
| 379 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Матвеичева, д. 2 | 2 697 581,00 | 2 565 475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,87 | 2 565 475,00 |  |  | 132 106,00 |  |  |  |
| 380 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Матвеичева, д. 10 | 3 340 003,00 | 3 201 721,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,40 | 3 201 721,00 |  |  | 138 282,00 |  |  |  |
| 381 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Кулибина, д. 34 | 62 013,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 013,00 |  |  |  |
| 382 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, д. 21 | 92 687,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 687,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 57 014 485,49 | 56 362 204,49 | 2 836,14 | 2 435 963,00 | 5 586,00 | 6 751 648,00 | 3 228,30 | 13 132 049,00 | 1 000,00 | 2 545 819,00 |  |  | 973,00 | 3 464 026,00 |  |  | 903,00 | 10 116 854,00 | 2 704,99 | 3 153 230,00 | 2 321,00 | 1 729 128,00 | 273,90 | 13 033 487,49 | 652 281,00 |  |  |  |
| 383 | Городской округ город Кулебаки | г.Кулебаки, ул. Кирюхина, д. 12 | 505 000,00 | 389 571,00 | 120,00 | 389 571,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 429,00 |  |  |  |
| 384 | Городской округ город Кулебаки | г.Кулебаки, ул. Труда, д. 14 | 3 796 870,00 | 3 796 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,00 | 3 796 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 74 | 1 586 172,00 | 1 586 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,36 | 1 586 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Кирюхина, д. 10 | 813 284,00 | 664 080,00 | 501,73 | 396 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 267 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 204,00 |  |  |  |
| 387 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Труда, д. 5 | 327 577,00 | 327 577,00 |  |  |  |  | 160,00 | 327 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Труда, д. 7 | 432 260,00 | 432 260,00 |  |  |  |  | 157,00 | 432 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, д. 21 | 1 033 751,00 | 1 033 751,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,50 | 1 033 751,00 |  |  |  |  |
| 390 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 31 | 1 055 296,00 | 1 055 296,00 |  |  |  |  | 429,50 | 1 055 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Мира, д. 17 | 300 836,00 | 300 836,00 |  |  |  |  | 146,50 | 300 836,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Горняков, д. 1 | 5 366 656,00 | 5 092 189,00 |  |  | 1 591,00 | 3 033 894,00 | 300,00 | 1 514 351,00 | 272,00 | 543 944,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 467,00 |  |  |  |
| 393 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Горняков, д. 3 | 1 758 076,00 | 1 644 895,00 |  |  |  |  | 240,00 | 764 215,00 |  |  |  |  | 140,00 | 880 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 181,00 |  |  |  |
| 394 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 8 | 8 228 925,93 | 8 228 925,93 |  |  | 3 120,00 | 1 750 000,00 | 421,50 | 2 260 069,00 | 458,00 | 1 191 595,00 |  |  | 477,00 | 1 378 371,00 |  |  |  |  | 1 266,00 | 500 000,00 | 1 614,00 | 763 598,00 | 118,20 | 385 292,93 |  |  |  |  |
| 395 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Мира, д. 15 | 881 407,56 | 881 407,56 |  |  |  |  | 135,40 | 295 012,00 | 88,00 | 155 542,00 |  |  | 83,00 | 179 922,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 250 931,56 |  |  |  |  |
| 396 | Городской округ город Кулебаки | г. Кулебаки, ул. Мира, д. 39 | 25 987 766,00 | 25 987 766,00 | 2 214,41 | 1 650 000,00 | 875,00 | 1 967 754,00 | 180,40 | 1 241 825,00 | 182,00 | 654 738,00 |  |  | 173,00 | 757 365,00 |  |  | 673,00 | 6 319 984,00 | 448,63 | 1 067 058,00 | 707,00 | 965 530,00 | 50,20 | 11 363 512,00 |  |  |  |  |
| 397 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Ленина, д. 27 | 2 086 528,00 | 2 086 528,00 |  |  |  |  | 379,00 | 2 086 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Ленина, д. 29 | 2 090 863,00 | 2 090 863,00 |  |  |  |  | 379,00 | 2 090 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Городской округ город Кулебаки | рп. Гремячево, ул. Горняков, д. 9 | 763 217,00 | 763 217,00 |  |  |  |  | 300,00 | 763 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Лукояновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Лукояновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 33 830 696,00 | 33 312 195,00 |  |  |  |  | 3 121,12 | 1 346 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462,63 | 24 491 591,00 | 720,00 | 415 481,00 | 137,00 | 5 770 744,00 | 171,25 | 1 287 956,00 | 518 501,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 15 507 476,00 | 15 507 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797,38 | 15 507 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Лукояновский муниципальный округ | г. Лукоянов, мкрн. №1, д. 25 | 6 892 998,00 | 6 892 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,38 | 6 892 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, мк-он №1, д 24 | 8 614 478,00 | 8 614 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 8 614 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 18 323 220,00 | 17 804 719,00 |  |  |  |  | 3 121,12 | 1 346 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,25 | 8 984 115,00 | 720,00 | 415 481,00 | 137,00 | 5 770 744,00 | 171,25 | 1 287 956,00 | 518 501,00 |  |  |  |
| 402 | Лукояновский муниципальный округ | г.Лукоянов,мкр. №1, д. 15 | 415 481,00 | 415 481,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 | 415 481,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, ул Заводская, д 29 | 276 593,00 | 276 593,00 |  |  |  |  | 641,17 | 276 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, мк-он №2, д 8 | 384 744,00 | 384 744,00 |  |  |  |  | 891,87 | 384 744,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, мк-он №1, д 28 | 188 856,00 | 188 856,00 |  |  |  |  | 437,78 | 188 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, ул Горького, д 6 | 58 229,00 | 58 229,00 |  |  |  |  | 134,98 | 58 229,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, ул Деманова, д 8 | 7 228 310,00 | 7 058 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,00 | 5 770 744,00 | 171,25 | 1 287 956,00 | 169 610,00 |  |  |  |
| 408 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, ул Деманова, д 10 | 5 374 334,00 | 5 202 239,00 |  |  |  |  | 183,87 | 79 318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,93 | 5 122 921,00 |  |  |  |  |  |  | 172 095,00 |  |  |  |
| 409 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, ул Деманова, д 12 | 79 950,00 | 79 950,00 |  |  |  |  | 185,33 | 79 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, ул Куйбышева, д 10 | 4 037 990,00 | 3 861 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,32 | 3 861 194,00 |  |  |  |  |  |  | 176 796,00 |  |  |  |
| 411 | Лукояновский муниципальный округ | г Лукоянов, мк-он №2, д 10 | 278 733,00 | 278 733,00 |  |  |  |  | 646,13 | 278 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Лысковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Лысковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 155 690 406,00 | 150 786 774,00 | 1 040,00 | 12 269 626,00 | 2 976,41 | 9 255 848,00 | 468,00 | 321 254,00 | 1 362,00 | 7 758 072,00 |  |  | 1 142,00 | 7 668 776,00 |  |  | 8 324,10 | 106 262 698,00 | 910,00 | 1 163 904,00 | 335,16 | 3 206 633,00 | 284,48 | 2 879 963,00 | 4 903 632,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 408 687,00 | 94 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00 | 94 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 625,00 |  |  |  |
| 412 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Строителей, д. 8 | 176 162,00 | 94 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00 | 94 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 100,00 |  |  |  |
| 413 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Осипенко, д. 9 | 232 525,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 525,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 155 281 719,00 | 150 692 712,00 | 1 040,00 | 12 269 626,00 | 2 976,41 | 9 255 848,00 | 468,00 | 321 254,00 | 1 362,00 | 7 758 072,00 |  |  | 1 080,00 | 7 574 714,00 |  |  | 8 324,10 | 106 262 698,00 | 910,00 | 1 163 904,00 | 335,16 | 3 206 633,00 | 284,48 | 2 879 963,00 | 4 589 007,00 |  |  |  |
| 414 | Лысковский муниципальный округ | г.Лысково, ул. Большая Советская, д. 2 | 149 991,00 | 149 991,00 |  |  |  |  | 71,00 | 149 991,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Лысковский муниципальный округ | г.Лысково, ул. Строителей, д.12 | 9 894 066,00 | 9 737 668,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,90 | 9 737 668,00 |  |  |  |  |  |  | 156 398,00 |  |  |  |
| 416 | Лысковский муниципальный округ | г.Лысково, ул. Титова, д. 4 | 6 343 857,00 | 5 967 552,00 | 300,00 | 2 721 703,00 | 380,00 | 3 245 849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 305,00 |  |  |  |
| 417 | Лысковский муниципальный округ | г Лысково, ул Малова, д 1 | 11 039 638,00 | 10 792 416,00 |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 717 216,00 |  |  | 50,00 | 1 230 889,00 |  |  | 629,10 | 8 844 311,00 |  |  |  |  |  |  | 247 222,00 |  |  |  |
| 418 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Титова, д. 7 | 6 565 996,00 | 6 148 574,00 | 200,00 | 2 012 889,00 | 250,00 | 2 400 532,00 |  |  | 339,00 | 1 735 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 422,00 |  |  |  |
| 419 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Титова, д. 6 | 19 852 206,00 | 19 180 354,00 | 200,00 | 2 331 944,00 |  |  |  |  | 252,00 | 1 699 798,00 |  |  | 450,00 | 2 780 957,00 |  |  | 890,00 | 12 367 655,00 |  |  |  |  |  |  | 671 852,00 |  |  |  |
| 420 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 55, корп. 2 | 21 581 564,00 | 20 818 759,00 | 200,00 | 2 424 883,00 | 2 146,41 | 2 891 867,00 |  |  | 473,00 | 1 928 625,00 |  |  |  |  |  |  | 1 058,00 | 13 573 384,00 |  |  |  |  |  |  | 762 805,00 |  |  |  |
| 421 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Чернышевского, д.2, кор 1 | 2 106 095,00 | 1 934 604,00 | 100,00 | 1 934 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 491,00 |  |  |  |
| 422 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Кирова, д. 1-а | 4 672 730,00 | 4 414 045,00 |  |  |  |  |  |  | 261,00 | 1 677 280,00 |  |  | 300,00 | 2 736 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 685,00 |  |  |  |
| 423 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 31 | 953 167,00 | 843 603,00 | 40,00 | 843 603,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 564,00 |  |  |  |
| 424 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | 9 455 385,00 | 9 301 815,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,40 | 9 301 815,00 |  |  |  |  |  |  | 153 570,00 |  |  |  |
| 425 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Малова, д. 2 | 12 650 377,00 | 12 398 781,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,00 | 12 398 781,00 |  |  |  |  |  |  | 251 596,00 |  |  |  |
| 426 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина,д. 45 | 3 782 730,00 | 3 652 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,00 | 3 652 144,00 |  |  |  |  |  |  | 130 586,00 |  |  |  |
| 427 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 67 | 7 492 056,00 | 7 346 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,00 | 7 346 653,00 |  |  |  |  |  |  | 145 403,00 |  |  |  |
| 428 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д. 107 | 7 522 310,00 | 7 409 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,30 | 7 409 433,00 |  |  |  |  |  |  | 112 877,00 |  |  |  |
| 429 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Расковой, д. 9-а | 5 852 675,00 | 5 529 403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,16 | 3 206 633,00 | 94,08 | 2 322 770,00 | 323 272,00 |  |  |  |
| 430 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Мичурина, д.55, корп.1 | 10 253 294,00 | 10 253 294,00 |  |  | 200,00 | 717 600,00 | 220,00 | 94 906,00 |  |  |  |  | 280,00 | 826 103,00 |  |  | 922,00 | 6 893 588,00 | 910,00 | 1 163 904,00 |  |  | 190,40 | 557 193,00 |  |  |  |  |
| 431 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул.Репина, д.19 | 7 526 059,00 | 7 380 935,00 |  |  |  |  | 80,00 | 34 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,40 | 7 346 423,00 |  |  |  |  |  |  | 145 124,00 |  |  |  |
| 432 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Казанская, д.20 | 41 845,00 | 41 845,00 |  |  |  |  | 97,00 | 41 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Лысковский муниципальный округ | г. Лысково, ул. Казанская, д. 12 | 7 545 678,00 | 7 390 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,00 | 7 390 843,00 |  |  |  |  |  |  | 154 835,00 |  |  |  |
| 26 | Муниципальный округ Навашинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Навашинский на 2023-2025 годы |  |  | 45 705 474,00 | 44 152 032,00 | 268,00 | 239 082,00 |  |  | 5 665,72 | 1 760 964,00 |  |  |  |  | 306,00 | 1 075 904,00 |  |  | 2 729,00 | 25 116 322,00 |  |  | 1 801,00 | 15 295 239,00 | 193,75 | 664 521,00 | 1 553 442,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 10 992 871,00 | 10 427 211,00 | 268,00 | 239 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,00 | 6 375 318,00 |  |  | 292,00 | 3 148 290,00 | 193,75 | 664 521,00 | 565 660,00 |  |  |  |
| 434 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.13 | 4 564 633,00 | 4 408 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,00 | 4 408 818,00 |  |  |  |  |  |  | 155 815,00 |  |  |  |
| 435 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Липненская, д.33 | 6 373 878,00 | 6 018 393,00 | 268,00 | 239 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,00 | 1 966 500,00 |  |  | 292,00 | 3 148 290,00 | 193,75 | 664 521,00 | 355 485,00 |  |  |  |
| 436 | Муниципальный округ Навашинский | г.Навашино, ул. Ленина, д.22 | 54 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 360,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 34 712 603,00 | 33 724 821,00 |  |  |  |  | 5 665,72 | 1 760 964,00 |  |  |  |  | 306,00 | 1 075 904,00 |  |  | 1 822,00 | 18 741 004,00 |  |  | 1 509,00 | 12 146 949,00 |  |  | 987 782,00 |  |  |  |
| 437 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.19 | 3 926 098,00 | 3 748 045,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,00 | 3 748 045,00 |  |  | 178 053,00 |  |  |  |
| 438 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Соболева, д.6 | 4 602 516,00 | 4 425 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,00 | 4 425 767,00 |  |  | 176 749,00 |  |  |  |
| 439 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Приозерная, д.7 | 8 633 126,00 | 8 460 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,00 | 4 487 005,00 |  |  | 320,00 | 3 973 137,00 |  |  | 172 984,00 |  |  |  |
| 440 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.5 | 1 245 246,00 | 1 075 904,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,00 | 1 075 904,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 342,00 |  |  |  |
| 441 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Ленина, д.18 | 85 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 900,00 |  |  |  |
| 442 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Калинина, д.28 | 800 295,00 | 800 295,00 |  |  |  |  | 1 855,15 | 800 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, ул. Лепсе, д.10 | 14 736 248,00 | 14 531 494,00 |  |  |  |  | 643,26 | 277 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479,00 | 14 253 999,00 |  |  |  |  |  |  | 204 754,00 |  |  |  |
| 444 | Муниципальный округ Навашинский | г. Навашино, пр. Корабелов, д.1 | 683 174,00 | 683 174,00 |  |  |  |  | 3 167,31 | 683 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Павловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Павловскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 231 669 077,21 | 223 577 759,71 | 1 630,00 | 17 192 686,00 | 13 195,00 | 21 051 373,00 | 434,00 | 187 224,00 | 545,00 | 1 202 909,00 |  |  | 2 038,00 | 8 796 620,00 | 12,00 | 38 988 330,71 | 6 728,40 | 101 045 648,00 | 1 714,88 | 1 201 148,00 | 2 635,52 | 25 559 483,00 | 741,10 | 8 352 338,00 | 8 091 317,50 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 11 790 979,00 | 11 557 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,00 | 11 557 891,00 |  |  |  |  |  |  | 233 088,00 |  |  |  |
| 445 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 60 | 8 042 197,00 | 8 042 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,00 | 8 042 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, пер Суворова, д 1 | 3 515 694,00 | 3 515 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 233 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 088,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 77 612 102,50 | 74 799 938,00 | 460,00 | 8 716 024,00 | 6 386,00 | 12 370 480,00 |  |  |  |  |  |  | 539,00 | 3 758 538,00 | 6,00 | 20 733 385,00 | 560,00 | 20 201 730,00 | 362,88 | 378 836,00 | 1 538,00 | 8 640 945,00 |  |  | 2 812 164,50 |  |  |  |
| 448 | Павловский муниципальный округ | д. Комарово, ул. Новая Линия, д. 188 | 3 369 300,00 | 3 369 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 369 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 13 813 665,00 | 13 528 134,00 |  |  | 2 606,00 | 2 160 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 367 630,00 |  |  |  |  |  |  | 285 531,00 |  |  |  |
| 450 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 170 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 414,00 |  |  |  |
| 451 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 202 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 864,00 |  |  |  |
| 452 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 169 773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 773,00 |  |  |  |
| 453 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 182 933,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 933,00 |  |  |  |
| 454 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 291 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 291,00 |  |  |  |
| 455 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 145 645,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 645,50 |  |  |  |
| 456 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Солнечная, д. 20А | 111 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 011,00 |  |  |  |
| 457 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 1 816 091,00 | 1 707 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 1 707 750,00 |  |  |  |  |  |  | 108 341,00 |  |  |  |
| 458 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 21 711 881,00 | 21 246 442,00 | 420,00 | 7 586 176,00 | 3 780,00 | 10 209 976,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 3 450 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 439,00 |  |  |  |
| 459 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 18, лит а | 7 671 933,00 | 7 311 764,00 | 40,00 | 1 129 848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,00 | 308 248,00 |  |  |  |  | 362,88 | 378 836,00 | 952,00 | 5 494 832,00 |  |  | 360 169,00 |  |  |  |
| 460 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 7 221 916,00 | 6 903 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 3 757 050,00 |  |  | 586,00 | 3 146 113,00 |  |  | 318 753,00 |  |  |  |
| 461 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 20 733 385,00 | 20 733 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 142 265 995,71 | 137 219 930,71 | 1 170,00 | 8 476 662,00 | 6 809,00 | 8 680 893,00 | 434,00 | 187 224,00 | 545,00 | 1 202 909,00 |  |  | 1 499,00 | 5 038 082,00 | 6,00 | 18 254 945,71 | 5 475,40 | 69 286 027,00 | 1 352,00 | 822 312,00 | 1 097,52 | 16 918 538,00 | 741,10 | 8 352 338,00 | 5 046 065,00 |  |  |  |
| 462 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 5 | 10 140 810,00 | 9 981 608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,00 | 5 058 691,00 |  |  |  | 3 194 664,00 |  | 1 728 253,00 | 159 202,00 |  |  |  |
| 463 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 3 | 11 603 684,00 | 11 432 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 5 055 076,00 |  |  |  | 4 336 823,00 |  | 2 040 415,00 | 171 370,00 |  |  |  |
| 464 | Павловский муниципальный округ | г. Горбатов, ул.Советская, д.29 | 1 746 940,00 | 1 645 432,00 | 243,00 | 1 645 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 508,00 |  |  |  |
| 465 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Разина, д.2 | 1 946 581,00 | 1 946 581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,52 | 1 946 581,00 |  |  |  |  |  |  |
| 466 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.42 | 12 169 963,80 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Крупской, д.24 | 279 660,00 | 178 952,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 178 952,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 708,00 |  |  |  |
| 468 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Пионерская, д.24 | 1 427 964,00 | 1 322 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 322 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 335,00 |  |  |  |
| 469 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Полевая, д.32 | 1 114 284,00 | 822 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,00 | 822 312,00 |  |  |  |  | 291 972,00 |  |  |  |
| 470 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул.8-е Марта, д.13 | 6 084 981,91 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 1 | 9 446 032,00 | 8 954 609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 167 656,00 |  |  | 257,00 | 3 525 560,00 |  |  | 362,00 | 3 323 859,00 | 288,20 | 1 937 534,00 | 491 423,00 |  |  |  |
| 472 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 58 | 4 875 549,00 | 4 734 009,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 | 4 734 009,00 |  |  |  |  |  |  | 141 540,00 |  |  |  |
| 473 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Чапаева, д 60 | 813 937,00 | 624 873,00 |  |  |  |  |  |  | 448,00 | 624 873,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 064,00 |  |  |  |
| 474 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Калининская, д 2, лит Б | 6 307 384,00 | 6 139 319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,00 | 6 139 319,00 |  |  |  |  |  |  | 168 065,00 |  |  |  |
| 475 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Перчанкина, д 57, лит А | 701 819,00 | 495 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 | 495 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 351,00 |  |  |  |
| 476 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Новаторов, д 7 | 7 401 183,00 | 7 250 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,00 | 7 250 680,00 |  |  |  |  |  |  | 150 503,00 |  |  |  |
| 477 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Котовского, д 1, лит А | 2 441 612,00 | 2 263 856,00 |  |  | 740,00 | 2 263 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 756,00 |  |  |  |
| 478 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Речная, д 6 | 364 680,00 | 207 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 | 207 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 444,00 |  |  |  |
| 479 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммуны, д 25, лит А | 806 739,00 | 631 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 | 631 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 004,00 |  |  |  |
| 480 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Чапаева, д.42 | 187 224,00 | 187 224,00 |  |  |  |  | 434,00 | 187 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Заводская, д 7 | 376 660,00 | 300 144,00 | 80,00 | 300 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 516,00 |  |  |  |
| 482 | Павловский муниципальный округ | г.Павлово, пер.Огородный, д.20 | 2 604 400,00 | 2 604 400,00 |  |  | 3 571,00 | 2 604 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Павловский муниципальный округ | с Таремское, ул Школьная, д 19 | 2 509 505,00 | 2 344 660,00 |  |  | 648,00 | 1 168 274,00 |  |  | 97,00 | 578 036,00 |  |  | 70,00 | 598 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 845,00 |  |  |  |
| 484 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Кирова, д 56 | 1 075 674,00 | 859 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,00 | 859 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 402,00 |  |  |  |
| 485 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Аллея Ильича, д 51 | 13 450 623,00 | 13 116 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,00 | 13 116 340,00 |  |  |  |  |  |  | 334 283,00 |  |  |  |
| 486 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, пер. Суворова, д. 9 | 6 972 370,00 | 6 762 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,00 | 4 116 611,00 | 452,90 | 2 646 136,00 | 209 623,00 |  |  |  |
| 487 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Инициативная, д 9, лит А | 1 166 697,00 | 1 025 239,00 | 202,00 | 656 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 368 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 458,00 |  |  |  |
| 488 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Коммунистическая, д 48 | 26 939 554,00 | 26 215 506,00 | 420,00 | 5 603 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693,40 | 20 611 892,00 |  |  |  |  |  |  | 724 048,00 |  |  |  |
| 489 | Павловский муниципальный округ | г Павлово, ул Гастелло, д 7 | 361 085,00 | 270 775,00 | 225,00 | 270 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 310,00 |  |  |  |
| 490 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Речная, д. 11 | 2 837 026,00 | 2 644 363,00 |  |  | 1 850,00 | 2 644 363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 663,00 |  |  |  |
| 491 | Павловский муниципальный округ | г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 1 | 316 914,00 | 208 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 208 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 672,00 |  |  |  |
| 492 | Павловский муниципальный округ | г. Павлово, ул. Куйбышева, д.2/20 | 3 794 460,00 | 3 794 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 794 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальный округ Перевозский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Перевозский на 2023-2025 годы |  |  | 40 435 679,00 | 39 807 758,00 | 1 512,77 | 1 337 207,00 |  |  | 203,39 | 87 741,00 | 920,88 | 530 619,00 |  |  | 1 280,00 | 1 764 090,00 |  |  | 1 779,87 | 18 442 089,00 | 676,00 | 569 498,00 | 1 776,12 | 10 640 051,00 | 157,20 | 6 436 463,00 | 627 921,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 133 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 254,00 |  |  |  |
| 493 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул Центральная, д 110 | 133 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 254,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 40 302 425,00 | 39 807 758,00 | 1 512,77 | 1 337 207,00 |  |  | 203,39 | 87 741,00 | 920,88 | 530 619,00 |  |  | 1 280,00 | 1 764 090,00 |  |  | 1 779,87 | 18 442 089,00 | 676,00 | 569 498,00 | 1 776,12 | 10 640 051,00 | 157,20 | 6 436 463,00 | 494 667,00 |  |  |  |
| 494 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул Центральная, д 66 | 4 832 809,00 | 4 832 809,00 | 313,69 | 233 739,00 |  |  |  |  | 254,88 | 92 751,00 |  |  | 320,00 | 107 289,00 |  |  | 271,87 | 895 289,00 |  |  | 163,12 | 1 893 987,00 | 39,30 | 1 609 754,00 |  |  |  |  |
| 495 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул Центральная, д 70 | 7 047 610,00 | 6 703 973,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 1 150 299,00 |  |  |  |  |  |  | 157,48 | 3 411 719,00 | 39,30 | 2 141 955,00 | 343 637,00 |  |  |  |
| 496 | Муниципальный округ Перевозский | с Танайково, ул Молодежная, д 4 | 87 741,00 | 87 741,00 |  |  |  |  | 203,39 | 87 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул Центральная, д 114 | 4 607 641,00 | 4 607 641,00 | 299,08 | 222 849,00 |  |  |  |  | 243,00 | 88 429,00 |  |  | 320,00 | 102 290,00 |  |  | 259,20 | 853 576,00 |  |  | 155,52 | 1 805 743,00 | 39,30 | 1 534 754,00 |  |  |  |  |
| 498 | Муниципальный округ Перевозский | с Дубское, ул Центральная, д 110 | 4 820 065,00 | 4 820 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,07 | 4 820 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Муниципальный округ Перевозский | г Перевоз, ул Спортивная, д 20 | 6 882 370,00 | 6 882 370,00 | 900,00 | 880 619,00 |  |  |  |  | 423,00 | 349 439,00 |  |  | 320,00 | 404 212,00 |  |  |  |  | 676,00 | 569 498,00 | 1 300,00 | 3 528 602,00 | 39,30 | 1 150 000,00 |  |  |  |  |
| 500 | Муниципальный округ Перевозский | г Перевоз, пр Советский, д 30 | 12 024 189,00 | 11 873 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 949,73 | 11 873 159,00 |  |  |  |  |  |  | 151 030,00 |  |  |  |
| 29 | Пильнинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Пильнинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 30 861 267,00 | 30 203 455,00 | 50,00 | 775 769,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 730,90 | 24 261 503,00 |  |  | 1 023,70 | 5 166 183,00 |  |  | 657 812,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 11 632 080,00 | 11 632 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,00 | 6 465 897,00 |  |  | 1 023,70 | 5 166 183,00 |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.60 | 1 722 061,00 | 1 722 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,10 | 1 722 061,00 |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.62 | 1 722 061,00 | 1 722 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,30 | 1 722 061,00 |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул.Калинина, д.64 | 1 722 061,00 | 1 722 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,30 | 1 722 061,00 |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Пильнинский муниципальный округ | р.п.Пильна, ул. 40 лет Победы, д. 17 | 6 465 897,00 | 6 465 897,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,00 | 6 465 897,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 5 978 151,00 | 5 541 027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 541 027,00 |  |  |  |  |  |  | 437 124,00 |  |  |  |
| 505 | Пильнинский муниципальный округ | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.11 | 3 484 323,00 | 3 327 627,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 327 627,00 |  |  |  |  |  |  | 156 696,00 |  |  |  |
| 506 | Пильнинский муниципальный округ | р.п. Пильна, ул. Калинина, д.13 | 2 347 101,00 | 2 213 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213 400,00 |  |  |  |  |  |  | 133 701,00 |  |  |  |
| 507 | Пильнинский муниципальный округ | рп Пильна, ул Калинина, д 17 | 146 727,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 727,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 13 251 036,00 | 13 030 348,00 | 50,00 | 775 769,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905,90 | 12 254 579,00 |  |  |  |  |  |  | 220 688,00 |  |  |  |
| 508 | Пильнинский муниципальный округ | рп Пильна, ул 40 лет Победы, д 12 | 7 658 903,00 | 7 438 215,00 | 50,00 | 775 769,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,30 | 6 662 446,00 |  |  |  |  |  |  | 220 688,00 |  |  |  |
| 509 | Пильнинский муниципальный округ | рп Пильна, ул Калинина, д 17 | 5 592 133,00 | 5 592 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,60 | 5 592 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Починковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Починковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 23 603 037,00 | 22 764 053,00 | 102,00 | 754 643,00 |  |  | 893,00 | 3 104 441,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417,00 | 16 630 282,00 |  |  |  |  | 18,00 | 2 274 687,00 | 838 984,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 261 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 238,00 |  |  |  |
| 510 | Починковский муниципальный округ | п. Ужовка, ул. Восточная, д. 3 | 124 019,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 019,00 |  |  |  |
| 511 | Починковский муниципальный округ | с. Наруксово, ул. Агафонова, д. 3 | 137 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 219,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 23 341 799,00 | 22 764 053,00 | 102,00 | 754 643,00 |  |  | 893,00 | 3 104 441,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417,00 | 16 630 282,00 |  |  |  |  | 18,00 | 2 274 687,00 | 577 746,00 |  |  |  |
| 512 | Починковский муниципальный округ | п.Ужовка, ул.Восточная, д.4 | 7 298 654,00 | 7 142 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,00 | 7 142 381,00 |  |  |  |  |  |  | 156 273,00 |  |  |  |
| 513 | Починковский муниципальный округ | с.Починки, пл.Ленина, д.61 | 4 293 326,00 | 4 166 393,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 4 166 393,00 |  |  |  |  |  |  | 126 933,00 |  |  |  |
| 514 | Починковский муниципальный округ | п Ужовка, ул Восточная, д 5 | 2 696 757,00 | 2 489 344,00 |  |  |  |  | 62,00 | 214 657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 2 274 687,00 | 207 413,00 |  |  |  |
| 515 | Починковский муниципальный округ | п Ужовка, ул Пушкинская, д 67 | 288 177,00 | 288 177,00 |  |  |  |  | 83,00 | 288 177,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Починковский муниципальный округ | с Наруксово, ул Агафонова, д 22 | 417 363,00 | 417 363,00 |  |  |  |  | 120,00 | 417 363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Починковский муниципальный округ | с Наруксово, ул Агафонова, д 5 | 841 770,00 | 754 643,00 | 102,00 | 754 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 127,00 |  |  |  |
| 518 | Починковский муниципальный округ | с Наруксово, ул Агафонова, д 8 | 409 868,00 | 409 868,00 |  |  |  |  | 118,00 | 409 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Починковский муниципальный округ | п. Ужовка, ул. Восточная, д. 3 | 2 086 640,00 | 2 086 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,00 | 2 086 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Починковский муниципальный округ | с. Наруксово, ул. Агафонова, д. 3 | 3 234 868,00 | 3 234 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,00 | 3 234 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Починковский муниципальный округ | с Байково, ул Молодежная, д 6 | 408 379,00 | 408 379,00 |  |  |  |  | 117,00 | 408 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул Коммунистическая, д 6 | 135 482,00 | 135 482,00 |  |  |  |  | 39,00 | 135 482,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул Коммунистическая, д 9 | 128 207,00 | 128 207,00 |  |  |  |  | 37,00 | 128 207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул Коммунистическая, д 5 | 132 902,00 | 132 902,00 |  |  |  |  | 38,00 | 132 902,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул Коммунистическая, д 7 | 134 887,00 | 134 887,00 |  |  |  |  | 39,00 | 134 887,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | Починковский муниципальный округ | п Арзинка, ул Совхозная, д 1 | 697 598,00 | 697 598,00 |  |  |  |  | 201,00 | 697 598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Починковский муниципальный округ | с Починки, ул Коммунистическая, д 10 | 136 921,00 | 136 921,00 |  |  |  |  | 39,00 | 136 921,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сергачский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Сергачскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 82 207 464,00 | 79 491 914,00 |  |  | 503,70 | 2 256 758,00 |  |  | 302,40 | 589 750,00 |  |  | 586,10 | 2 618 397,00 |  |  | 1 461,20 | 10 408 552,00 |  |  | 5 561,68 | 55 157 865,00 | 602,03 | 8 460 592,00 | 2 715 550,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 25 202 895,00 | 23 733 884,00 |  |  | 503,70 | 2 256 758,00 |  |  | 302,40 | 589 750,00 |  |  | 302,40 | 614 047,00 |  |  | 1 177,80 | 7 000 927,00 |  |  | 1 386,70 | 13 272 402,00 |  |  | 1 469 011,00 |  |  |  |
| 528 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Советская, д. 106 | 217 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 119,00 |  |  |  |
| 529 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Терешковой, д. 25 | 211 622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 622,00 |  |  |  |
| 530 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 1 | 7 348 406,00 | 7 000 927,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 177,80 | 7 000 927,00 |  |  |  |  |  |  | 347 479,00 |  |  |  |
| 531 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 12 | 13 557 334,00 | 13 272 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386,70 | 13 272 402,00 |  |  | 284 932,00 |  |  |  |
| 532 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 15 | 3 773 944,00 | 3 460 555,00 |  |  | 503,70 | 2 256 758,00 |  |  | 302,40 | 589 750,00 |  |  | 302,40 | 614 047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 389,00 |  |  |  |
| 533 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Станционная, д.11 | 94 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 470,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 57 004 569,00 | 55 758 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,70 | 2 004 350,00 |  |  | 283,40 | 3 407 625,00 |  |  | 4 174,98 | 41 885 463,00 | 602,03 | 8 460 592,00 | 1 246 539,00 |  |  |  |
| 534 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Советская, д. 106 | 2 713 278,00 | 2 713 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,73 | 2 713 278,00 |  |  |  |  |
| 535 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 1 | 13 601 748,00 | 13 406 764,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,70 | 13 406 764,00 |  |  | 194 984,00 |  |  |  |
| 536 | Сергачский муниципальный округ | г Сергач, пос. Юбилейный, д.14 | 4 428 653,00 | 4 154 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,90 | 4 154 732,00 | 273 921,00 |  |  |  |
| 537 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 15 | 22 714 270,00 | 22 446 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 659,90 | 22 446 999,00 |  |  | 267 271,00 |  |  |  |
| 538 | Сергачский муниципальный округ | г Сергач, пос. Юбилейный, д.8 | 2 133 499,00 | 2 004 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,70 | 2 004 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 149,00 |  |  |  |
| 539 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Станционная, д.11 | 7 410 781,00 | 7 154 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,40 | 3 407 625,00 |  |  | 425,00 | 2 154 787,00 | 110,40 | 1 592 582,00 | 255 787,00 |  |  |  |
| 540 | Сергачский муниципальный округ | г. Сергач, ул. Советская, д. 144 | 4 002 340,00 | 3 876 913,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,38 | 3 876 913,00 |  |  | 125 427,00 |  |  |  |
| 32 | Сеченовский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Сеченовскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 28 940 257,00 | 28 744 507,00 |  |  |  |  | 1 680,00 | 9 049 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,00 | 13 649 229,00 |  |  | 963,00 | 5 292 294,00 | 194,70 | 753 683,00 | 195 750,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 28 940 257,00 | 28 744 507,00 |  |  |  |  | 1 680,00 | 9 049 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,00 | 13 649 229,00 |  |  | 963,00 | 5 292 294,00 | 194,70 | 753 683,00 | 195 750,00 |  |  |  |
| 541 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Советская, д. 31 | 13 844 979,00 | 13 649 229,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,00 | 13 649 229,00 |  |  |  |  |  |  | 195 750,00 |  |  |  |
| 542 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 6 | 294 739,00 | 294 739,00 |  |  |  |  | 60,00 | 294 739,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Советская, д. 21 | 290 000,00 | 290 000,00 |  |  |  |  | 60,00 | 290 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 1 | 375 220,00 | 375 220,00 |  |  |  |  | 60,00 | 375 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 2 | 351 661,00 | 351 661,00 |  |  |  |  | 60,00 | 351 661,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Советская,д. 9 | 197 960,00 | 197 960,00 |  |  |  |  | 30,00 | 197 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 16 | 374 000,00 | 374 000,00 |  |  |  |  | 60,00 | 374 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 8 | 323 664,00 | 323 664,00 |  |  |  |  | 60,00 | 323 664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 12 | 6 245 190,00 | 6 245 190,00 |  |  |  |  | 90,00 | 491 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,00 | 5 292 294,00 | 119,20 | 461 338,00 |  |  |  |  |
| 550 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 19 | 405 282,00 | 405 282,00 |  |  |  |  | 90,00 | 405 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 21 | 427 334,00 | 427 334,00 |  |  |  |  | 90,00 | 427 334,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 10 | 448 274,00 | 448 274,00 |  |  |  |  | 90,00 | 448 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Школьная, д. 5 | 603 838,00 | 603 838,00 |  |  |  |  | 60,00 | 311 493,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,50 | 292 345,00 |  |  |  |  |
| 554 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Школьная, д. 6 | 334 018,00 | 334 018,00 |  |  |  |  | 60,00 | 334 018,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Сеченовский муниципальный округ | с. Сеченово, ул. Школьная, д. 8 | 348 037,00 | 348 037,00 |  |  |  |  | 60,00 | 348 037,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Теплостанского совхоза, ул. Центральная, д. 11 | 304 697,00 | 304 697,00 |  |  |  |  | 60,00 | 304 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Теплостанского совхоза, ул. Школьная, д. 18 "А" | 396 956,00 | 396 956,00 |  |  |  |  | 90,00 | 396 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 3 | 338 720,00 | 338 720,00 |  |  |  |  | 60,00 | 338 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 4 | 341 739,00 | 341 739,00 |  |  |  |  | 60,00 | 341 739,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Сеченовский муниципальный округ | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 5 | 337 123,00 | 337 123,00 |  |  |  |  | 60,00 | 337 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Садовая, д. 1 "А" | 471 628,00 | 471 628,00 |  |  |  |  | 90,00 | 471 628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Комсомольская, д. 3 | 202 878,00 | 202 878,00 |  |  |  |  | 30,00 | 202 878,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 1 "А" | 357 034,00 | 357 034,00 |  |  |  |  | 60,00 | 357 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 2 "А" | 344 026,00 | 344 026,00 |  |  |  |  | 60,00 | 344 026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 3 "А" | 338 547,00 | 338 547,00 |  |  |  |  | 60,00 | 338 547,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 4 "А" | 338 892,00 | 338 892,00 |  |  |  |  | 60,00 | 338 892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Сеченовский муниципальный округ | с. Верхнее Талызино, ул. Советская, д. 6 "А" | 303 821,00 | 303 821,00 |  |  |  |  | 60,00 | 303 821,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Муниципальный округ Сокольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Сокольский на 2023-2025 годы |  |  | 17 141 669,00 | 16 543 813,00 | 150,00 | 1 936 515,00 | 704,00 | 1 988 051,00 | 400,00 | 1 443 551,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 8 238 600,00 |  |  | 420,00 | 2 937 096,00 |  |  | 597 856,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 12 094 721,00 | 11 694 478,00 | 75,00 | 518 782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 8 238 600,00 |  |  | 420,00 | 2 937 096,00 |  |  | 400 243,00 |  |  |  |
| 568 | Муниципальный округ Сокольский | рп Сокольское, ул Докучаева, д 50 | 4 236 982,00 | 4 119 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 4 119 300,00 |  |  |  |  |  |  | 117 682,00 |  |  |  |
| 569 | Муниципальный округ Сокольский | рп Сокольское, ул Кирова, д 26 | 7 857 739,00 | 7 575 178,00 | 75,00 | 518 782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 4 119 300,00 |  |  | 420,00 | 2 937 096,00 |  |  | 282 561,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 5 046 948,00 | 4 849 335,00 | 75,00 | 1 417 733,00 | 704,00 | 1 988 051,00 | 400,00 | 1 443 551,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 613,00 |  |  |  |
| 570 | Муниципальный округ Сокольский | р.п.Сокольское, ул. Пушкина, д.11 | 1 510 298,00 | 1 417 733,00 | 75,00 | 1 417 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 565,00 |  |  |  |
| 571 | Муниципальный округ Сокольский | рп Сокольское, ул Заречная, д 12 | 2 453 308,00 | 2 348 260,00 |  |  | 704,00 | 1 988 051,00 | 100,00 | 360 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 048,00 |  |  |  |
| 572 | Муниципальный округ Сокольский | рп Сокольское, ул Маяковского, д 33 | 394 929,00 | 394 929,00 |  |  |  |  | 100,00 | 394 929,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Муниципальный округ Сокольский | рп Сокольское, ул Северная, д 3 | 329 791,00 | 329 791,00 |  |  |  |  | 100,00 | 329 791,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Муниципальный округ Сокольский | рп Сокольское, ул Кирова, д 29 | 358 622,00 | 358 622,00 |  |  |  |  | 100,00 | 358 622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сосновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Сосновскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 23 822 885,00 | 23 475 785,00 | 27,00 | 167 021,00 |  |  |  |  | 35,00 | 66 276,00 |  |  | 32,00 | 76 664,00 |  |  | 1 120,50 | 18 560 437,00 |  |  | 740,16 | 3 455 118,00 | 29,30 | 1 150 269,00 | 347 100,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 23 822 885,00 | 23 475 785,00 | 27,00 | 167 021,00 |  |  |  |  | 35,00 | 66 276,00 |  |  | 32,00 | 76 664,00 |  |  | 1 120,50 | 18 560 437,00 |  |  | 740,16 | 3 455 118,00 | 29,30 | 1 150 269,00 | 347 100,00 |  |  |  |
| 575 | Сосновский муниципальный округ | с.Сурулово, ул.Новая, д.14 | 9 465 401,00 | 9 262 658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,00 | 9 262 658,00 |  |  |  |  |  |  | 202 743,00 |  |  |  |
| 576 | Сосновский муниципальный округ | р.п. Сосновское, ул.Совхозная, д 4 | 8 802 397,00 | 8 658 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,60 | 8 658 040,00 |  |  |  |  |  |  | 144 357,00 |  |  |  |
| 577 | Сосновский муниципальный округ | рп Сосновское, ул Мая, д 48 | 2 101 747,00 | 2 101 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,00 | 2 101 747,00 |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Сосновский муниципальный округ | р.п.Сосновское, ул.Ленина, д 35 | 3 453 340,00 | 3 453 340,00 | 27,00 | 167 021,00 |  |  |  |  | 35,00 | 66 276,00 |  |  | 32,00 | 76 664,00 |  |  | 267,90 | 639 739,00 |  |  | 328,16 | 1 353 371,00 | 29,30 | 1 150 269,00 |  |  |  |  |
| 35 | Спасский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Спасскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 11 358 655,00 | 11 227 477,00 | 33,40 | 1 373 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,00 | 830 492,00 |  |  | 760,00 | 6 505 729,00 |  |  | 455,00 | 2 517 524,00 |  |  | 131 178,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 5 448 631,00 | 5 448 631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 2 931 107,00 |  |  | 455,00 | 2 517 524,00 |  |  |  |  |  |  |
| 579 | Спасский муниципальный округ | с.Спасское,пл.Революции,д.18 | 5 448 631,00 | 5 448 631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 2 931 107,00 |  |  | 455,00 | 2 517 524,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 5 910 024,00 | 5 778 846,00 | 33,40 | 1 373 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,00 | 830 492,00 |  |  | 380,00 | 3 574 622,00 |  |  |  |  |  |  | 131 178,00 |  |  |  |
| 580 | Спасский муниципальный округ | с.Спасское,пл.Революции,д.18 | 1 493 815,00 | 1 373 732,00 | 33,40 | 1 373 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 083,00 |  |  |  |
| 581 | Спасский муниципальный округ | с.Спасское,пл.Революции,д.67 | 4 416 209,00 | 4 405 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,00 | 830 492,00 |  |  | 380,00 | 3 574 622,00 |  |  |  |  |  |  | 11 095,00 |  |  |  |
| 36 | Тонкинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Тонкинскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 10 010 521,00 | 9 812 067,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 | 9 812 067,00 |  |  | 198 454,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 10 010 521,00 | 9 812 067,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 | 9 812 067,00 |  |  | 198 454,00 |  |  |  |
| 582 | Тонкинский муниципальный округ | р.п. Тонкино, ул. Советская, д. 14 | 10 010 521,00 | 9 812 067,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 | 9 812 067,00 |  |  | 198 454,00 |  |  |  |
| 37 | Тоншаевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Тоншаевскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 14 199 097,00 | 13 932 742,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 560,00 | 13 932 742,00 |  |  |  |  |  |  | 266 355,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 5 380 944,00 | 5 252 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 | 5 252 108,00 |  |  |  |  |  |  | 128 836,00 |  |  |  |
| 583 | Тоншаевский муниципальный округ | с.Ошминское, ул.Школьная, д.27 | 5 380 944,00 | 5 252 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 | 5 252 108,00 |  |  |  |  |  |  | 128 836,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 8 818 153,00 | 8 680 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,00 | 8 680 634,00 |  |  |  |  |  |  | 137 519,00 |  |  |  |
| 584 | Тоншаевский муниципальный округ | р.п.Пижма, ул. Королева, д.9 | 8 818 153,00 | 8 680 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,00 | 8 680 634,00 |  |  |  |  |  |  | 137 519,00 |  |  |  |
| 38 | Уренский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Уренскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 58 496 421,16 | 57 369 198,16 | 912,00 | 2 855 682,00 | 937,00 | 2 514 543,00 |  |  | 627,00 | 1 698 649,00 |  |  | 613,00 | 2 364 111,00 |  |  | 3 337,00 | 34 688 637,16 | 1 398,00 | 3 065 420,00 | 1 195,00 | 5 504 080,00 | 31,00 | 4 678 076,00 | 1 127 223,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 15 706 213,16 | 15 356 347,16 | 258,00 | 742 853,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,00 | 14 613 494,16 |  |  |  |  |  |  | 349 866,00 |  |  |  |
| 585 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул.Советская, д.20 | 5 005 915,16 | 5 005 915,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 005 915,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул. Попова, д. 175 | 2 703 763,00 | 2 579 233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 579 233,00 |  |  |  |  |  |  | 124 530,00 |  |  |  |
| 587 | Уренский муниципальный округ | г.Урень,ул.Ленина,д.280 | 7 996 535,00 | 7 771 199,00 | 258,00 | 742 853,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,00 | 7 028 346,00 |  |  |  |  |  |  | 225 336,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 42 790 208,00 | 42 012 851,00 | 654,00 | 2 112 829,00 | 937,00 | 2 514 543,00 |  |  | 627,00 | 1 698 649,00 |  |  | 613,00 | 2 364 111,00 |  |  | 2 530,00 | 20 075 143,00 | 1 398,00 | 3 065 420,00 | 1 195,00 | 5 504 080,00 | 31,00 | 4 678 076,00 | 777 357,00 |  |  |  |
| 588 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул.Индустриальная, д.8 | 3 061 540,00 | 2 826 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,00 | 2 826 226,00 |  |  |  |  | 235 314,00 |  |  |  |
| 589 | Уренский муниципальный округ | г. Урень, ул.Ленина, д.272 | 10 010 569,00 | 9 855 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,00 | 9 855 498,00 |  |  |  |  |  |  | 155 071,00 |  |  |  |
| 590 | Уренский муниципальный округ | р.п. Арья, ул.Труда, д.5 | 7 781 261,00 | 7 617 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,00 | 7 617 863,00 |  |  |  |  |  |  | 163 398,00 |  |  |  |
| 591 | Уренский муниципальный округ | г.Урень,ул.Ленина,д.219 | 8 327 691,00 | 8 327 691,00 | 187,00 | 369 867,00 | 295,00 | 441 095,00 |  |  | 222,00 | 146 768,00 |  |  | 135,00 | 169 772,00 |  |  | 643,00 | 1 416 699,00 | 300,00 | 239 194,00 | 642,00 | 2 997 032,00 | 17,00 | 2 547 264,00 |  |  |  |  |
| 592 | Уренский муниципальный округ | г.Урень,ул.Ленина,д.231 | 6 766 111,00 | 6 766 111,00 | 180,00 | 309 398,00 | 247,00 | 368 981,00 |  |  | 180,00 | 122 773,00 |  |  | 185,00 | 142 016,00 |  |  | 481,00 | 1 185 083,00 |  |  | 553,00 | 2 507 048,00 | 14,00 | 2 130 812,00 |  |  |  |  |
| 593 | Уренский муниципальный округ | г.Урень, ул.Ленина,д.226 | 6 843 036,00 | 6 619 462,00 | 287,00 | 1 433 564,00 | 395,00 | 1 704 467,00 |  |  | 225,00 | 1 429 108,00 |  |  | 293,00 | 2 052 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 574,00 |  |  |  |
| 39 | Муниципальный округ город Чкаловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Чкаловск на 2023-2025 годы |  |  | 154 076 587,00 | 153 703 267,00 | 9 921,70 | 11 003 681,00 | 8 293,80 | 897 893,00 | 24 284,50 | 16 341 132,00 | 1 119,40 | 3 132 279,00 | 1 776,90 | 1 150 506,00 | 2 034,70 | 4 307 110,00 |  |  | 3 079,20 | 30 871 621,00 | 1 060,80 | 6 640 939,00 | 21 624,60 | 48 978 556,00 | 7 261,40 | 30 379 550,00 | 373 320,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 154 076 587,00 | 153 703 267,00 | 9 921,70 | 11 003 681,00 | 8 293,80 | 897 893,00 | 24 284,50 | 16 341 132,00 | 1 119,40 | 3 132 279,00 | 1 776,90 | 1 150 506,00 | 2 034,70 | 4 307 110,00 |  |  | 3 079,20 | 30 871 621,00 | 1 060,80 | 6 640 939,00 | 21 624,60 | 48 978 556,00 | 7 261,40 | 30 379 550,00 | 373 320,00 |  |  |  |
| 594 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул.Белинского, д.38б | 4 393 093,00 | 4 393 093,00 | 77,00 | 300 887,00 | 101,00 | 358 831,00 |  |  | 45,00 | 119 395,00 |  |  | 45,00 | 138 110,00 |  |  | 358,00 | 1 152 485,00 |  |  | 556,00 | 251 184,00 | 278,70 | 2 072 201,00 |  |  |  |  |
| 595 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.12 | 183 940,00 | 183 940,00 |  |  |  |  | 273,40 | 183 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.23 | 184 118,00 | 184 118,00 |  |  |  |  | 273,60 | 184 118,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.12 | 4 910 810,00 | 4 910 810,00 | 265,10 | 14 378,00 | 957,80 | 161 306,00 | 614,00 | 413 166,00 | 77,70 | 217 837,00 |  |  | 120,30 | 251 982,00 |  |  |  |  |  |  | 1 122,10 | 71 400,00 | 342,50 | 3 780 741,00 |  |  |  |  |
| 598 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.11 | 628 502,00 | 628 502,00 |  |  |  |  | 934,00 | 628 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, кв-л Ломоносова, д.14 | 6 480 382,00 | 6 480 382,00 | 682,40 | 886 774,00 |  |  | 991,80 | 667 406,00 |  |  |  |  | 194,30 | 407 037,00 |  |  | 815,70 | 3 396 607,00 | 91,60 | 573 478,00 |  |  | 415,00 | 549 080,00 |  |  |  |  |
| 600 | Муниципальный округ город Чкаловск | г.Чкаловск, кв-л Ломоносова, д.4 | 2 154 560,00 | 2 154 560,00 | 702,40 | 912 732,00 |  |  | 1 020,90 | 686 941,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 865,60 | 554 887,00 |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.25 | 181 266,00 | 181 266,00 |  |  |  |  | 269,40 | 181 266,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Инженерная, д.27 | 325 476,00 | 325 476,00 |  |  |  |  | 483,70 | 325 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.2 | 14 294 057,00 | 14 294 057,00 | 1 373,80 | 22 329,00 |  |  | 1 997,20 | 1 343 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 649,80 | 629 958,00 | 835,70 | 12 297 840,00 |  |  |  |  |
| 604 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Краснофлотская, д.4 | 10 682 098,00 | 10 682 098,00 | 938,40 | 1 219 706,00 |  |  | 1 364,20 | 917 977,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,00 | 144 327,00 | 620,80 | 8 400 088,00 |  |  |  |  |
| 605 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Нахимова, д.14 | 179 023,00 | 179 023,00 |  |  |  |  | 266,10 | 179 023,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Ленина, д.70 | 1 666 505,00 | 1 666 505,00 |  |  |  |  | 2 476,60 | 1 666 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Ленина, д.72 | 1 668 430,00 | 1 668 430,00 |  |  |  |  | 2 479,50 | 1 668 430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, кв-л Ломоносова, д.34 | 6 621 703,00 | 6 621 703,00 | 466,00 | 605 617,00 |  |  | 677,40 | 455 800,00 |  |  |  |  | 132,70 | 277 983,00 |  |  |  |  |  |  | 1 237,90 | 4 907 312,00 | 377,80 | 374 991,00 |  |  |  |  |
| 609 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Мира, д.1 | 16 312 645,00 | 16 312 645,00 | 3 190,90 | 4 147 133,00 | 7 235,00 | 377 756,00 | 4 638,20 | 3 121 221,00 | 587,00 | 1 646 627,00 | 1 776,90 | 1 150 506,00 | 908,40 | 1 903 570,00 |  |  |  |  | 428,40 | 2 681 958,00 |  |  | 1 940,80 | 1 283 874,00 |  |  |  |  |
| 610 | Муниципальный округ город Чкаловск | г. Чкаловск, ул. Мира, д.16 | 3 587 220,00 | 3 419 010,00 |  |  |  |  | 190,60 | 128 206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,60 | 3 290 804,00 |  |  |  |  |  |  | 168 210,00 |  |  |  |
| 611 | Муниципальный округ город Чкаловск | д. Кузнецово, ул. Алексеева, д.3 | 21 206 979,00 | 21 206 979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,80 | 1 513 868,00 | 4 784,70 | 18 968 380,00 | 1 095,60 | 724 731,00 |  |  |  |  |
| 612 | Муниципальный округ город Чкаловск | д. Кузнецово, ул. Алексеева, д.4 | 44 853 250,00 | 44 853 250,00 | 2 225,70 | 2 894 125,00 |  |  | 3 237,00 | 2 178 180,00 | 409,70 | 1 148 420,00 |  |  | 634,00 | 1 328 428,00 |  |  | 1 109,90 | 11 085 350,00 | 299,00 | 1 871 635,00 | 5 915,50 | 23 451 108,00 | 1 354,50 | 896 004,00 |  |  |  |  |
| 613 | Муниципальный округ город Чкаловск | д. Кузнецово, ул. Советская, д.2 | 204 561,00 | 204 561,00 |  |  |  |  | 304,00 | 204 561,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | Муниципальный округ город Чкаловск | с. Катунки, ул. Чкалова, д. 5 | 563 296,00 | 563 296,00 |  |  |  |  | 837,10 | 563 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Муниципальный округ город Чкаловск | с. Катунки, ул. Чкалова, д. 7 | 12 794 673,00 | 12 589 563,00 |  |  |  |  | 955,80 | 643 188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,00 | 11 946 375,00 |  |  |  |  |  |  | 205 110,00 |  |  |  |
| 40 | Шарангский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Шарангскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Шатковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Шатковскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  | 20 621 889,00 | 19 831 443,00 | 704,00 | 3 947 921,00 |  |  | 1 762,00 | 2 025 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,00 | 13 858 193,00 |  |  |  |  |  |  | 790 446,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 20 621 889,00 | 19 831 443,00 | 704,00 | 3 947 921,00 |  |  | 1 762,00 | 2 025 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,00 | 13 858 193,00 |  |  |  |  |  |  | 790 446,00 |  |  |  |
| 616 | Шатковский муниципальный округ | п.Светлогорск, ул.Ленина, д.8 | 765 155,00 | 676 512,00 | 117,00 | 676 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 643,00 |  |  |  |
| 617 | Шатковский муниципальный округ | п.Светлогорск, ул.Спортивная, д.1 | 4 233 907,00 | 4 026 408,00 | 117,00 | 1 023 251,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,00 | 3 003 157,00 |  |  |  |  |  |  | 207 499,00 |  |  |  |
| 618 | Шатковский муниципальный округ | р.п.Шатки, ул. 1 Микрорайон, д.22 | 5 870 779,00 | 5 641 353,00 | 235,00 | 994 537,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 | 4 646 816,00 |  |  |  |  |  |  | 229 426,00 |  |  |  |
| 619 | Шатковский муниципальный округ | р.п.Шатки, ул.1 Микрорайон, д.34 | 1 362 357,00 | 1 253 621,00 | 235,00 | 1 253 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 736,00 |  |  |  |
| 620 | Шатковский муниципальный округ | рп Шатки, ул Нечаевка, д 72 | 310 896,00 | 310 896,00 |  |  |  |  | 235,00 | 310 896,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Шатковский муниципальный округ | п Красный Бор, ул Тани Савичевой, д 22, лит а | 6 681 857,00 | 6 525 715,00 |  |  |  |  | 235,00 | 317 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,00 | 6 208 220,00 |  |  |  |  |  |  | 156 142,00 |  |  |  |
| 622 | Шатковский муниципальный округ | рп Шатки, ул 1-й микрорайон, д 7 | 311 715,00 | 311 715,00 |  |  |  |  | 235,00 | 311 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | Шатковский муниципальный округ | рп Шатки, ул 1 Мая, д 168 | 182 042,00 | 182 042,00 |  |  |  |  | 117,00 | 182 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Шатковский муниципальный округ | рп Шатки, ул 1-й микрорайон, д 33 | 317 539,00 | 317 539,00 |  |  |  |  | 235,00 | 317 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | Шатковский муниципальный округ | рп Шатки, ул 1-й микрорайон, д 35 | 194 294,00 | 194 294,00 |  |  |  |  | 235,00 | 194 294,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | Шатковский муниципальный округ | рп Шатки, ул 1-й микрорайон, д 28 | 200 333,00 | 200 333,00 |  |  |  |  | 235,00 | 200 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Шатковский муниципальный округ | рп Шатки, ул 1-й микрорайон, д 23 | 191 015,00 | 191 015,00 |  |  |  |  | 235,00 | 191 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Городской округ город Арзамас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Арзамас на 2023-2025 годы |  |  | 1 733 277 335,48 | 1 729 436 001,82 | 111 183,98 | 37 073 138,00 | 119 890,55 | 117 545 482,00 | 156 111,56 | 124 831 119,00 | 85 426,88 | 33 338 487,00 | 7 772,50 | 3 069 278,00 | 120 163,89 | 59 717 609,00 | 19,00 | 60 957 060,82 | 39 323,34 | 193 406 400,00 | 91 788,08 | 63 609 269,00 | 117 287,10 | 610 494 178,00 | 42 389,10 | 425 393 981,00 | 3 841 333,66 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 4 015 159,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 843,00 |  |  |  |
| 628 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Мира, д.21 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 5 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 630 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 4 | 200 617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 617,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 40 069 559,02 | 40 006 717,02 |  |  | 388,00 | 442 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,02 | 1 405,00 | 10 739 259,00 |  |  | 1 675,50 | 11 547 286,00 |  |  | 62 842,00 |  |  |  |
| 631 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Карла Маркса, д. 26 | 8 348 298,00 | 8 348 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 | 3 124 332,00 |  |  | 720,00 | 5 223 966,00 |  |  |  |  |  |  |
| 632 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Карла Маркса, д. 29 | 6 450 887,00 | 6 450 887,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 2 427 063,00 |  |  | 520,00 | 4 023 824,00 |  |  |  |  |  |  |
| 633 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул.Карла Маркса, д. 34 | 4 567 295,00 | 4 567 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,00 | 2 267 799,00 |  |  | 435,50 | 2 299 496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 634 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 5 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 4 | 13 822 256,03 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Цветочная, д. 42 | 442 352,00 | 442 352,00 |  |  | 388,00 | 442 352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 109 | 62 842,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 842,00 |  |  |  |
| 638 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Парковая, д. 16 | 2 920 065,00 | 2 920 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 920 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 1 689 192 617,46 | 1 685 697 968,80 | 111 183,98 | 37 073 138,00 | 119 502,55 | 117 103 130,00 | 156 111,56 | 124 831 119,00 | 85 426,88 | 33 338 487,00 | 7 772,50 | 3 069 278,00 | 120 163,89 | 59 717 609,00 | 12,00 | 39 947 924,80 | 37 918,34 | 182 667 141,00 | 91 788,08 | 63 609 269,00 | 115 611,60 | 598 946 892,00 | 42 389,10 | 425 393 981,00 | 3 494 648,66 |  |  |  |
| 639 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.26/а | 12 327 732,46 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 768,66 |  |  |  |
| 640 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. 9 Мая, д. 5 | 16 212 541,00 | 15 879 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,00 | 15 879 374,00 |  |  |  |  |  |  | 333 167,00 |  |  |  |
| 641 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. 9 Мая, д. 9 | 7 386 598,00 | 7 078 509,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 078 509,00 | 308 089,00 |  |  |  |
| 642 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Горького, д.43 | 6 834 815,00 | 6 630 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,40 | 2 861 526,00 |  |  | 320,00 | 3 769 342,00 |  |  | 203 947,00 |  |  |  |
| 643 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Калинина, д. 7 | 2 770 006,00 | 2 770 006,00 |  |  |  | 2 770 006,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Мира, д. 19/1 | 10 908 756,00 | 10 908 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 | 10 908 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | Городской округ город Арзамас | г.Арзамас, ул. Очистные сооружения, д. 2 | 424 004,00 | 424 004,00 |  |  |  |  | 108,00 | 424 004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 109 | 7 758 553,00 | 7 758 553,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 758 553,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пос. Высокая Гора, д. 15 | 377 070,00 | 377 070,00 |  |  |  |  | 514,18 | 377 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 196 | 1 147 253,00 | 1 147 253,00 |  |  |  |  | 841,41 | 617 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 530 207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Березина, д. 35/3 | 272 848,00 | 272 848,00 |  |  |  |  | 372,06 | 272 848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 3 | 340 748,00 | 340 748,00 |  |  |  |  | 464,65 | 340 748,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Березина, д. 37 | 412 270,00 | 412 270,00 |  |  |  |  | 562,18 | 412 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 29, лит. А | 112 159,00 | 112 159,00 |  |  |  |  | 152,94 | 112 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 31 | 622 568,00 | 622 568,00 |  |  |  |  | 848,94 | 622 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Ленина, д. 108 | 6 117 154,00 | 5 972 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,23 | 5 972 082,00 |  |  |  |  |  |  | 145 072,00 |  |  |  |
| 655 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Лесная, д. 40, лит. а | 231 262,00 | 231 262,00 |  |  |  |  | 315,35 | 231 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 3 | 185 149,00 | 185 149,00 |  |  |  |  | 252,47 | 185 149,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Складская, д. 11/А | 5 810 616,00 | 5 672 938,00 |  |  |  |  | 242,41 | 177 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 5 495 166,00 |  |  |  |  |  |  | 137 678,00 |  |  |  |
| 658 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 17 | 11 160 079,00 | 10 647 452,00 | 269,00 | 781 898,00 |  |  | 196,00 | 143 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,31 | 4 720 824,00 |  |  | 222,13 | 3 704 482,00 | 129,00 | 1 296 512,00 | 512 627,00 |  |  |  |
| 659 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 3 | 7 410 396,00 | 7 234 287,00 |  |  |  |  | 165,12 | 121 089,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,13 | 4 696 834,00 | 39,30 | 2 416 364,00 | 176 109,00 |  |  |  |
| 660 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 3, лит. А | 86 419,00 | 86 419,00 |  |  |  |  | 117,84 | 86 419,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 21 | 1 868 953,00 | 1 868 953,00 |  |  |  |  | 1 866,72 | 1 368 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,60 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 18 | 341 783,00 | 341 783,00 |  |  |  |  | 466,06 | 341 783,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Кирова, д. 56 | 933 981,00 | 933 981,00 |  |  |  |  | 1 273,59 | 933 981,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Станционная, д. 44 | 249 036,00 | 249 036,00 |  |  |  |  | 339,59 | 249 036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 6 | 40 170 227,00 | 40 170 227,00 | 2 065,67 | 622 985,00 | 2 065,67 | 2 117 980,00 | 1 822,65 | 1 336 631,00 | 1 549,25 | 704 723,00 |  |  | 1 549,25 | 815 185,00 |  |  | 2 383,46 | 6 802 478,00 | 1 761,77 | 1 148 521,00 | 2 065,67 | 14 390 674,00 | 1 239,40 | 12 231 050,00 |  |  |  |  |
| 666 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 18 | 24 572 221,00 | 24 572 221,00 | 1 968,93 | 593 811,00 | 1 968,93 | 2 018 797,00 | 1 737,29 | 1 274 038,00 | 1 476,70 | 671 722,00 |  |  | 1 476,70 | 777 011,00 |  |  | 2 271,85 | 6 483 824,00 | 1 761,77 | 1 094 737,00 |  |  | 1 181,36 | 11 658 281,00 |  |  |  |  |
| 667 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 76/А | 16 621 625,00 | 16 621 625,00 | 1 502,00 | 905 977,00 | 1 502,00 | 1 540 039,00 | 1 325,29 | 971 900,00 | 1 126,50 | 512 423,00 |  |  | 1 126,50 | 592 742,00 |  |  |  |  | 751,00 | 835 120,00 | 1 502,00 | 10 463 834,00 | 87,00 | 799 590,00 |  |  |  |  |
| 668 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 22/2 | 37 851 486,00 | 37 851 486,00 |  |  |  |  | 2 887,24 | 2 117 343,00 |  |  |  |  | 2 454,15 | 1 291 325,00 |  |  | 4 183,22 | 10 775 731,00 |  |  | 3 272,20 | 22 796 109,00 | 87,00 | 870 978,00 |  |  |  |  |
| 669 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 6 | 30 200 134,00 | 30 200 134,00 | 1 936,22 | 583 945,00 | 1 936,22 | 1 985 252,00 | 1 708,43 | 1 252 868,00 | 1 452,16 | 660 560,00 |  |  | 1 452,16 | 764 099,00 |  |  |  |  |  |  | 1 936,22 | 13 488 848,00 | 1 161,73 | 11 464 562,00 |  |  |  |  |
| 670 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Победы, д. 4 | 41 215 053,00 | 41 215 053,00 | 5 456,00 | 619 659,00 | 3 671,00 | 4 081 956,00 | 3 512,76 | 2 576 072,00 | 4 467,20 | 1 358 204,00 |  |  | 4 467,20 | 1 571 095,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 2 213 531,00 | 3 981,13 | 27 734 964,00 | 87,00 | 1 059 572,00 |  |  |  |  |
| 671 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 1 | 22 661 187,00 | 22 661 187,00 | 1 468,67 | 885 871,00 |  |  | 1 295,88 | 950 331,00 | 1 101,50 | 501 051,00 |  |  | 1 101,50 | 579 588,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 816 587,00 | 1 468,67 | 10 231 614,00 | 881,20 | 8 696 145,00 |  |  |  |  |
| 672 | Городской округ город Арзамас | г Арзамас, пр Ленина, д 186/3 | 91 724 484,00 | 91 724 484,00 | 6 100,14 | 1 839 742,00 | 3 589,00 | 6 254 623,00 | 5 382,47 | 3 947 216,00 | 4 328,80 | 2 081 123,00 | 4 328,80 | 1 454 975,00 | 4 328,80 | 2 407 328,00 | 2,00 | 6 138 400,00 | 3 410,03 | 20 088 452,00 | 3 050,07 | 3 391 707,00 | 6 100,14 | 42 497 213,00 | 320,00 | 1 623 705,00 |  |  |  |  |
| 673 | Городской округ город Арзамас | г Арзамас, ул Зеленая, д 26 | 43 575 488,00 | 43 575 488,00 | 5 456,00 | 1 264 145,00 | 3 671,00 | 4 297 749,00 | 3 698,47 | 2 712 257,00 |  |  | 3 143,70 | 999 759,00 | 3 143,70 | 1 654 151,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 2 330 549,00 | 4 191,60 | 29 201 178,00 | 87,00 | 1 115 700,00 |  |  |  |  |
| 674 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 67 | 71 268 429,00 | 71 268 429,00 |  |  |  |  | 7 599,74 | 5 573 240,00 |  |  |  |  | 6 459,78 | 3 399 008,00 |  |  |  |  |  |  | 8 613,04 | 60 003 605,00 | 320,00 | 2 292 576,00 |  |  |  |  |
| 675 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 11 | 4 737 003,00 | 4 737 003,00 |  |  |  |  | 2 242,47 | 1 644 507,00 |  |  |  |  | 1 906,10 | 1 002 952,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 413 069,00 |  |  | 87,00 | 676 475,00 |  |  |  |  |
| 676 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 3 | 11 382 682,00 | 11 382 682,00 | 1 442,33 | 869 987,00 |  |  | 1 272,65 | 933 291,00 |  |  |  |  | 1 081,75 | 569 196,00 |  |  |  |  |  |  | 1 442,33 | 469 986,00 | 865,40 | 8 540 222,00 |  |  |  |  |
| 677 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 9 | 10 091 755,00 | 10 091 755,00 | 2 857,27 | 861 724,00 | 3 671,00 | 2 929 627,00 | 2 521,12 | 1 848 852,00 | 2 142,95 | 974 786,00 |  |  | 2 142,95 | 1 127 578,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 588 655,00 |  |  | 87,00 | 760 533,00 |  |  |  |  |
| 678 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 26 | 13 700 848,00 | 13 700 848,00 | 1 432,13 | 863 835,00 | 1 432,13 | 1 468 403,00 | 1 263,65 | 926 691,00 | 1 074,10 | 488 587,00 |  |  | 1 074,10 | 565 170,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 796 274,00 | 1 432,13 | 112 061,00 | 859,28 | 8 479 827,00 |  |  |  |  |
| 679 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 9 | 3 736 127,00 | 3 731 127,00 | 1 135,53 | 648 931,00 |  |  | 1 001,94 | 734 770,00 | 851,65 | 387 399,00 |  |  | 851,65 | 448 122,00 |  |  |  |  | 567,77 | 631 363,00 | 1 135,53 | 276 040,00 | 681,32 | 604 502,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 680 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 7/3 | 28 360 285,00 | 28 360 285,00 | 2 056,33 | 620 170,00 | 2 056,33 | 2 108 410,00 | 1 814,41 | 1 330 592,00 | 1 542,25 | 701 539,00 |  |  | 1 542,25 | 811 502,00 |  |  | 2 372,69 | 6 771 743,00 | 3 045,60 | 1 143 332,00 | 2 056,33 | 14 325 652,00 | 87,00 | 547 345,00 |  |  |  |  |
| 681 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Нижегородская, д. 18 | 20 858 216,00 | 20 858 216,00 | 1 237,07 | 746 174,00 | 1 237,07 | 1 268 396,00 | 1 091,53 | 800 469,00 | 927,80 | 422 038,00 |  |  | 927,80 | 488 190,00 |  |  | 1 427,38 | 502 170,00 | 1 761,77 | 687 816,00 | 1 237,07 | 8 618 149,00 | 742,24 | 7 324 814,00 |  |  |  |  |
| 682 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 28 | 46 808 540,00 | 46 808 540,00 | 2 897,73 | 873 928,00 | 3 510,04 | 2 971 119,00 | 2 556,82 | 1 875 037,00 | 2 173,30 | 988 591,00 |  |  | 2 173,30 | 1 143 547,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 611 155,00 | 2 897,73 | 20 187 350,00 | 1 738,64 | 17 157 813,00 |  |  |  |  |
| 683 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Победы, д. 3 | 29 898 572,00 | 29 898 572,00 | 2 210,53 | 666 675,00 | 2 210,53 | 2 266 516,00 | 1 950,47 | 1 430 370,00 | 1 657,90 | 754 146,00 |  |  | 1 657,90 | 872 354,00 |  |  | 2 550,62 | 7 279 541,00 | 3 045,60 | 1 229 068,00 | 2 210,53 | 15 399 902,00 |  |  |  |  |  |  |
| 684 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 3/2 | 90 580 070,00 | 90 580 070,00 | 4 589,00 | 1 404 773,00 | 3 510,04 | 4 775 845,00 | 4 109,90 | 3 013 977,00 | 5 231,96 | 1 589 084,00 |  |  | 5 231,96 | 1 838 164,00 |  |  | 3 149,72 | 15 338 946,00 | 1 761,77 | 2 589 807,00 | 6 137,09 | 32 449 611,00 | 2 794,73 | 27 579 863,00 |  |  |  |  |
| 685 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 17 | 25 898 507,00 | 25 898 507,00 | 1 573,89 | 949 341,00 | 1 573,89 | 1 613 749,00 | 1 388,73 | 1 018 417,00 | 1 180,42 | 536 949,00 |  |  | 1 180,42 | 621 113,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 875 091,00 | 1 573,89 | 10 964 663,00 | 944,33 | 9 319 184,00 |  |  |  |  |
| 686 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 19 | 9 357 448,00 | 9 357 448,00 |  |  |  |  | 2 923,94 | 2 144 261,00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 3 | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 188 | 22 670 524,00 | 22 670 524,00 | 2 159,39 | 651 252,00 | 2 159,39 | 2 214 080,00 | 1 905,35 | 1 397 279,00 | 1 619,55 | 736 699,00 |  |  | 1 619,55 | 852 173,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 200 634,00 | 2 159,39 | 15 043 630,00 | 87,00 | 574 777,00 |  |  |  |  |
| 689 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 204 | 11 489 705,00 | 11 489 705,00 | 3 253,07 | 981 093,00 | 3 671,00 | 3 335 451,00 | 2 870,35 | 2 104 962,00 | 4 467,20 | 1 109 817,00 |  |  | 4 467,20 | 1 283 774,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 808 722,00 |  |  | 87,00 | 865 886,00 |  |  |  |  |
| 690 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 3 | 7 813 910,00 | 7 813 910,00 | 2 448,89 | 738 560,00 | 3 671,00 | 2 510 905,00 | 2 160,78 | 1 584 601,00 |  |  |  |  | 1 836,67 | 966 417,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 361 594,00 |  |  | 87,00 | 651 833,00 |  |  |  |  |
| 691 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 7 | 64 300 417,00 | 64 300 417,00 | 4 589,00 | 1 534 973,00 | 3 510,04 | 679 522,00 | 4 490,82 | 3 293 328,00 | 5 231,96 | 1 736 368,00 |  |  | 5 231,96 | 2 008 535,00 |  |  | 3 149,72 | 16 760 639,00 | 1 761,77 | 2 829 844,00 | 6 137,09 | 35 457 208,00 |  |  |  |  |  |  |
| 692 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 11 | 2 560 246,00 | 2 555 246,00 |  |  |  |  | 2 080,12 | 1 525 446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 357,47 | 1 029 800,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 693 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 5/3 | 29 798 626,00 | 29 798 626,00 | 2 838,35 | 856 019,00 | 3 671,00 | 2 910 235,00 | 2 504,43 | 1 836 614,00 | 2 128,77 | 968 333,00 |  |  | 2 128,77 | 1 120 114,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 578 139,00 | 2 838,35 | 19 773 673,00 | 87,00 | 755 499,00 |  |  |  |  |
| 694 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 20 | 1 176 025,00 | 1 171 025,00 |  |  |  |  | 1 596,82 | 1 171 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 695 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 3 | 590 254,00 | 585 254,00 |  |  |  |  | 798,06 | 585 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 696 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 22/1 | 1 241 167,00 | 1 241 167,00 |  |  |  |  | 1 692,47 | 1 241 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 18/1 | 3 195 725,00 | 3 195 725,00 |  |  | 1 910,87 | 1 959 260,00 | 1 686,06 | 1 236 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 5 | 942 562,00 | 937 562,00 |  |  |  |  | 1 278,47 | 937 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 699 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 | 1 501 634,00 | 1 501 634,00 |  |  |  |  | 2 047,65 | 1 501 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 105 | 457 997,00 | 457 997,00 |  |  |  |  | 624,53 | 457 997,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 17/4 | 1 430 888,00 | 1 430 888,00 |  |  |  |  | 1 951,18 | 1 430 888,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 13 | 11 733 342,00 | 11 733 342,00 | 3 200,60 | 965 269,00 | 3 671,00 | 3 281 656,00 | 2 824,06 | 2 071 013,00 | 4 467,20 | 1 091 917,00 |  |  | 4 467,20 | 1 263 069,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 779 550,00 | 3 200,60 | 428 948,00 | 87,00 | 851 920,00 |  |  |  |  |
| 703 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Кирова, д. 49 | 27 629 414,00 | 27 629 414,00 | 2 631,73 | 793 705,00 | 3 671,00 | 2 698 382,00 | 2 322,12 | 1 702 916,00 | 1 973,80 | 897 843,00 |  |  | 1 973,80 | 1 038 575,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 463 257,00 | 2 631,73 | 18 334 234,00 | 87,00 | 700 502,00 |  |  |  |  |
| 704 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 18/4 | 36 861 681,00 | 36 861 681,00 | 2 402,13 | 724 460,00 | 3 510,04 | 521 784,00 | 2 119,53 | 1 554 349,00 | 1 801,60 | 819 512,00 |  |  | 1 801,60 | 947 966,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 335 599,00 | 2 402,13 | 16 734 703,00 | 1 441,28 | 14 223 308,00 |  |  |  |  |
| 705 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 192 | 7 379 476,00 | 7 379 476,00 |  |  |  |  | 935,15 | 685 791,00 |  |  |  |  | 794,88 | 418 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,75 | 6 275 435,00 |  |  |  |  |
| 706 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 11 | 18 559 618,00 | 18 554 618,00 | 2 120,67 | 639 572,00 | 2 120,67 | 478 304,00 | 1 871,18 | 1 372 220,00 | 1 590,50 | 723 487,00 |  |  | 1 590,50 | 836 890,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 179 102,00 | 2 120,67 | 768 331,00 | 1 272,40 | 12 556 712,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 707 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 15 | 57 894 323,00 | 57 894 323,00 | 4 589,00 | 1 180 790,00 |  |  | 3 454,60 | 2 533 418,00 |  |  |  |  | 2 936,41 | 1 545 081,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 2 176 879,00 | 3 915,21 | 27 275 726,00 | 2 349,13 | 23 182 429,00 |  |  |  |  |
| 708 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 11 | 26 040 425,00 | 26 040 425,00 | 2 652,67 | 800 018,00 | 3 510,04 | 2 719 846,00 | 2 340,59 | 1 716 462,00 | 1 989,50 | 904 984,00 |  |  | 1 989,50 | 1 046 836,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 474 896,00 | 2 652,67 | 1 670 638,00 | 1 591,60 | 15 706 745,00 |  |  |  |  |
| 709 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 3/1 | 24 507 681,00 | 24 507 681,00 | 2 542,13 | 766 682,00 | 3 510,04 | 2 606 513,00 | 2 243,06 | 1 644 939,00 | 1 906,60 | 867 275,00 |  |  | 1 906,60 | 1 003 215,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 413 439,00 | 2 542,13 | 1 153 354,00 | 1 525,28 | 15 052 264,00 |  |  |  |  |
| 710 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 7/2 | 24 060 098,00 | 24 060 098,00 | 2 423,87 | 731 014,00 | 3 510,04 | 2 485 252,00 | 2 138,71 | 1 568 412,00 | 1 817,90 | 826 927,00 |  |  | 1 817,90 | 956 543,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 347 682,00 | 2 423,87 | 1 792 274,00 | 1 454,32 | 14 351 994,00 |  |  |  |  |
| 711 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Ленина, д. 97 | 11 555 164,00 | 11 555 164,00 | 3 271,60 | 986 682,00 | 3 671,00 | 3 354 454,00 | 2 886,71 | 2 116 955,00 | 4 467,20 | 1 116 140,00 |  |  | 4 467,20 | 1 291 088,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 819 026,00 |  |  | 87,00 | 870 819,00 |  |  |  |  |
| 712 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Мира, д. 17/3 | 2 892 160,00 | 2 892 160,00 |  |  |  |  | 1 951,18 | 1 430 888,00 |  |  |  |  | 1 658,50 | 872 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,00 | 588 602,00 |  |  |  |  |
| 713 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 18/3 | 19 792 017,00 | 19 787 017,00 | 2 348,20 | 708 194,00 | 3 510,04 | 739 229,00 | 2 071,94 | 1 519 450,00 | 1 761,15 | 801 112,00 |  |  | 1 761,15 | 926 682,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 549 576,00 | 2 348,20 | 638 811,00 | 1 408,92 | 13 903 963,00 | 5 000,00 |  |  |  |
| 714 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 22/3 | 22 116 547,00 | 22 116 547,00 | 2 407,40 | 726 048,00 | 3 510,04 | 2 468 368,00 | 2 124,18 | 1 557 757,00 | 1 805,55 | 821 309,00 |  |  | 1 805,55 | 950 045,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 338 527,00 |  |  | 1 444,44 | 14 254 493,00 |  |  |  |  |
| 715 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 3 | 12 918 155,00 | 12 918 155,00 | 3 537,17 | 1 066 777,00 | 3 589,00 | 3 626 749,00 | 3 121,03 | 2 288 797,00 |  |  |  |  | 2 652,88 | 1 395 892,00 |  |  |  |  | 1 768,59 | 1 966 685,00 | 3 537,17 | 1 631 747,00 | 320,00 | 941 508,00 |  |  |  |  |
| 716 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 14 | 36 548 484,00 | 36 548 484,00 |  |  | 3 510,04 | 3 320 686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,72 | 10 665 302,00 |  |  | 3 238,67 | 22 562 496,00 |  |  |  |  |  |  |
| 717 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 15/3 | 30 253 950,00 | 30 253 950,00 |  |  |  |  | 3 023,01 | 2 216 914,00 |  |  |  |  | 2 569,56 | 1 352 052,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 904 918,00 | 3 426,08 | 23 868 129,00 | 87,00 | 911 937,00 |  |  |  |  |
| 718 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 14 | 16 727 945,00 | 16 727 945,00 |  |  |  |  | 2 119,82 | 1 554 565,00 |  |  |  |  | 1 801,85 | 948 098,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,48 | 14 225 282,00 |  |  |  |  |
| 719 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 194 | 16 386 995,00 | 16 386 995,00 | 1 141,20 | 688 349,00 | 1 141,20 | 1 170 101,00 | 1 006,94 | 738 437,00 | 855,90 | 389 332,00 |  |  | 855,90 | 450 358,00 |  |  | 1 316,77 | 3 758 103,00 | 570,60 | 634 513,00 | 1 141,20 | 7 950 284,00 | 87,00 | 607 518,00 |  |  |  |  |
| 720 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 15 | 7 806 106,00 | 7 806 106,00 | 2 210,13 | 666 555,00 | 2 210,13 | 2 266 105,00 | 1 950,12 | 1 430 111,00 | 1 657,60 | 754 010,00 |  |  | 1 657,60 | 872 196,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 228 846,00 |  |  | 87,00 | 588 283,00 |  |  |  |  |
| 721 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 125 | 35 319 249,00 | 35 319 249,00 | 2 334,67 | 704 113,00 |  |  | 2 060,00 | 1 510 693,00 | 1 751,00 | 796 495,00 |  |  | 1 751,00 | 921 342,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 298 087,00 | 2 334,67 | 16 264 689,00 | 1 400,80 | 13 823 830,00 |  |  |  |  |
| 722 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 131 | 28 425 459,00 | 28 425 459,00 |  |  | 3 510,04 | 2 507 682,00 | 2 158,01 | 1 582 568,00 | 1 834,31 | 834 390,00 |  |  | 1 834,31 | 965 176,00 |  |  | 3 149,72 | 8 054 115,00 |  |  |  |  | 1 467,45 | 14 481 528,00 |  |  |  |  |
| 723 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 135 | 18 348 225,00 | 18 348 225,00 |  |  | 3 510,04 | 2 477 497,00 | 2 132,03 | 1 563 518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 449,78 | 14 307 210,00 |  |  |  |  |
| 724 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 137 | 51 173 577,00 | 51 173 577,00 | 4 589,00 | 1 059 104,00 |  |  | 3 098,59 | 2 272 338,00 | 5 231,96 | 1 198 063,00 |  |  | 5 231,96 | 1 385 853,00 |  |  |  |  |  |  | 3 511,73 | 24 464 842,00 | 2 107,04 | 20 793 377,00 |  |  |  |  |
| 725 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 38 | 11 462 863,00 | 11 462 863,00 | 3 245,47 | 978 801,00 | 3 671,00 | 3 327 659,00 | 2 863,65 | 2 100 045,00 | 4 467,20 | 1 107 224,00 |  |  | 4 467,20 | 1 280 775,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 804 496,00 |  |  | 87,00 | 863 863,00 |  |  |  |  |
| 726 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 10 | 8 100 540,00 | 8 100 540,00 |  |  | 3 671,00 | 3 559 775,00 | 3 063,40 | 2 246 530,00 |  |  |  |  | 2 603,89 | 1 370 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,00 | 924 121,00 |  |  |  |  |
| 727 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 10/Б | 27 808 359,00 | 27 808 359,00 |  |  | 3 510,04 | 3 569 365,00 | 3 071,65 | 2 252 583,00 |  |  |  |  | 2 610,90 | 1 373 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 088,72 | 20 612 606,00 |  |  |  |  |
| 728 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Комсомольский б-р., д. 12 | 21 765 652,00 | 21 765 652,00 |  |  |  |  | 2 923,94 | 2 144 261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 988,28 | 19 621 391,00 |  |  |  |  |
| 729 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 14 | 2 160 395,00 | 2 160 395,00 |  |  |  |  | 1 006,94 | 2 160 395,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 | Городской округ город Арзамас | г Арзамас, ул Мира, д 6 | 1 371 530,00 | 1 371 530,00 |  |  |  |  | 788,00 | 1 371 530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 26 | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 | Городской округ город Арзамас | г Арзамас, ул Победы, д 1 | 4 494 034,00 | 4 494 034,00 |  |  | 788,00 | 4 494 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 | Городской округ город Арзамас | г Арзамас, ул Победы, д 11 | 2 071 142,00 | 2 071 142,00 |  |  |  |  | 45,00 | 2 071 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | Городской округ город Арзамас | г Арзамас, ул Мира, д 8 | 29 494 843,00 | 29 494 843,00 |  |  |  |  | 38,00 | 1 354 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,00 | 1 163 830,00 | 1 789,00 | 14 582 488,00 | 589,00 | 12 394 078,00 |  |  |  |  |
| 735 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 38 | 5 649 736,00 | 5 649 736,00 | 593,20 | 477 080,00 |  |  | 38,00 | 511 790,00 | 316,00 | 269 835,00 |  |  | 522,00 | 312 130,00 |  |  | 1 094,00 | 2 604 635,00 | 913,00 | 439 763,00 | 3 697,00 | 613 450,00 | 417,00 | 421 053,00 |  |  |  |  |
| 736 | Городской округ город Арзамас | п. Балахониха, ул. Молодежная, д. 3 | 333 587,00 | 333 587,00 |  |  |  |  | 49,00 | 333 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 737 | Городской округ город Арзамас | с. Водоватово, ул. Школьная, д. 39 | 2 416 903,00 | 2 416 903,00 |  |  |  |  | 15,00 | 168 670,00 |  |  |  |  | 20,00 | 2 248 233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738 | Городской округ город Арзамас | рп. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 7 | 282 856,00 | 282 856,00 |  |  |  |  | 49,00 | 282 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 | Городской округ город Арзамас | с. Чернуха, ул. Гагарина, д. 19 | 178 333,00 | 178 333,00 |  |  |  |  | 15,00 | 178 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 | Городской округ город Арзамас | с. Абрамово, 1 микрорайон, д. 3 | 192 780,00 | 192 780,00 |  |  |  |  | 15,00 | 192 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Арзамасская, д. 15 | 5 469 779,00 | 5 469 779,00 |  |  |  |  | 73,00 | 703 849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 3 582 075,00 | 225,00 | 604 793,00 |  |  | 475,00 | 579 062,00 |  |  |  |  |
| 742 | Городской округ город Арзамас | п. Ломовка, ул. Советская, д. 1 | 696 953,00 | 696 953,00 |  |  |  |  | 73,00 | 696 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 | Городской округ город Арзамас | с. Чернуха, ул. Заводская, д. 13 | 436 730,00 | 436 730,00 |  |  |  |  | 73,00 | 436 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 | Городской округ город Арзамас | с. Шатовка, д. 4 | 375 301,00 | 375 301,00 |  |  |  |  | 49,00 | 375 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 | Городской округ город Арзамас | с. Чернуха, ул. Ленина, д. 201 | 178 851,00 | 178 851,00 |  |  |  |  | 15,00 | 178 851,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Школьная, д. 37 | 5 539 596,00 | 5 539 596,00 |  | 437 965,00 |  |  |  |  |  | 332 947,00 |  |  |  | 420 166,00 |  |  |  | 2 493 180,00 |  | 241 879,00 |  |  |  | 1 613 459,00 |  |  |  |  |
| 747 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Цветочная, д. 42 | 7 833 002,00 | 7 699 829,00 |  | 606 492,00 |  |  |  |  |  | 461 064,00 |  |  |  | 581 844,00 |  |  |  | 3 452 542,00 |  | 363 579,00 |  |  |  | 2 234 308,00 | 133 173,00 |  |  |  |
| 748 | Городской округ город Арзамас | д. Березовка, ул. Молодежная, д. 22 | 8 797 916,00 | 8 797 916,00 |  |  |  | 1 802 469,00 |  |  |  |  |  |  |  | 616 365,00 |  |  |  | 3 657 384,00 |  | 354 826,00 |  |  |  | 2 366 872,00 |  |  |  |  |
| 749 | Городской округ город Арзамас | рп. Выездное, ул. Куликова, д. 32 | 5 779 183,00 | 5 779 183,00 |  |  |  | 1 625 552,00 |  | 702 730,00 |  | 440 479,00 |  |  |  | 555 867,00 |  |  |  |  |  | 319 999,00 |  |  |  | 2 134 556,00 |  |  |  |  |
| 750 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, пр. Ленина, д. 162 | 6 061 158,00 | 6 061 158,00 |  |  |  | 3 923 748,00 |  |  |  |  | 300,00 | 614 544,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 | 800,00 | 185 807,00 | 100,00 | 137 059,00 |  |  |  |  |
| 751 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 45 | 2 929 592,00 | 2 789 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,00 | 939 519,00 | 225,50 | 1 849 777,00 | 140 296,00 |  |  |  |
| 752 | Городской округ город Арзамас | г. Арзамас, ул. Ленина, д. 31 | 1 211 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 211 722,00 |  |  |  |
| 43 | Муниципальный округ город Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Бор на 2023-2025 годы |  |  | 403 065 502,00 | 395 391 452,00 | 15 122,44 | 3 567 815,00 | 30 894,71 | 30 961 976,00 | 499,00 | 29 509 284,00 | 15 116,70 | 9 985 234,00 | 5 997,20 | 1 716 053,00 | 15 770,40 | 9 265 882,00 | 2,00 | 5 892 528,00 | 24 953,88 | 135 106 049,00 | 22 710,14 | 13 805 857,00 | 13 758,42 | 105 337 306,00 | 5 865,82 | 50 243 468,00 | 7 674 050,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 171 586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 586,00 |  |  |  |
| 753 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, кв-л Дружба, д.17 | 171 586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 586,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 71 530 805,00 | 67 428 750,00 |  |  | 1 469,13 | 3 499 126,00 |  |  |  |  |  |  | 355,20 | 142 918,00 | 2,00 | 5 892 528,00 | 8 786,12 | 53 881 068,00 |  |  | 678,67 | 4 013 110,00 |  |  | 4 102 055,00 |  |  |  |
| 754 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Чугунова, д 9 | 8 155 729,00 | 8 155 729,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,72 | 8 155 729,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Чугунова, д 8 | 8 088 110,00 | 8 088 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,00 | 8 088 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Чапаева, д 7 | 1 566 475,00 | 1 566 475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566 475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Кольцова, д.43а | 199 814,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 814,00 |  |  |  |
| 758 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Нахимова, д.43 | 205 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 504,00 |  |  |  |
| 759 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 45 | 171 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 388,00 |  |  |  |
| 760 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 47 | 173 006,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 006,00 |  |  |  |
| 761 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 49 | 171 679,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 679,00 |  |  |  |
| 762 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 55 | 181 679,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 679,00 |  |  |  |
| 763 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д.51 | 172 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 908,00 |  |  |  |
| 764 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 10 | 130 524,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 524,00 |  |  |  |
| 765 | Муниципальный округ город Бор | д.Варначово, д. 13 | 94 535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 535,00 |  |  |  |
| 766 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 13 | 4 187 840,00 | 4 013 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,67 | 4 013 110,00 |  |  | 174 730,00 |  |  |  |
| 767 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чайковского, д. 12 | 1 374 943,00 | 1 098 734,00 |  |  | 862,06 | 1 098 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 209,00 |  |  |  |
| 768 | Муниципальный округ город Бор | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 22 | 213 666,00 | 142 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,20 | 142 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 748,00 |  |  |  |
| 769 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 15 | 8 081 919,00 | 7 850 705,00 |  |  | 607,06 | 2 400 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,15 | 5 450 313,00 |  |  |  |  |  |  | 231 214,00 |  |  |  |
| 770 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 17 | 6 269 788,00 | 6 111 403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,38 | 6 111 403,00 |  |  |  |  |  |  | 158 385,00 |  |  |  |
| 771 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 12 | 2 199 483,00 | 2 078 458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,69 | 2 078 458,00 |  |  |  |  |  |  | 121 025,00 |  |  |  |
| 772 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 18 | 141 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 800,00 |  |  |  |
| 773 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 22 | 128 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 360,00 |  |  |  |
| 774 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 28 | 6 315 170,00 | 6 161 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,28 | 6 161 232,00 |  |  |  |  |  |  | 153 938,00 |  |  |  |
| 775 | Муниципальный округ город Бор | с. Кантаурово, ул. Совхозная, д. 10 | 4 865 287,00 | 4 721 285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,54 | 4 721 285,00 |  |  |  |  |  |  | 144 002,00 |  |  |  |
| 776 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Свердлова, д. 74 | 125 567,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 567,00 |  |  |  |
| 777 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Интернациональная, д. 64 | 1 984 625,00 | 1 861 797,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,00 | 1 861 797,00 |  |  |  |  |  |  | 122 828,00 |  |  |  |
| 778 | Муниципальный округ город Бор | п. Неклюдово, ул. Трудовая, д. 4 | 1 964 848,00 | 1 842 541,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,54 | 1 842 541,00 |  |  |  |  |  |  | 122 307,00 |  |  |  |
| 779 | Муниципальный округ город Бор | п. Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, д. 9 | 2 351 513,00 | 2 228 861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,92 | 2 228 861,00 |  |  |  |  |  |  | 122 652,00 |  |  |  |
| 780 | Муниципальный округ город Бор | п. Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, д. 26 | 2 437 784,00 | 2 309 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,82 | 2 309 159,00 |  |  |  |  |  |  | 128 625,00 |  |  |  |
| 781 | Муниципальный округ город Бор | с. Останкино, ул. Школьная, д. 18 | 3 356 187,00 | 3 305 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,08 | 3 305 705,00 |  |  |  |  |  |  | 50 482,00 |  |  |  |
| 782 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 5 | 80 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 695,00 |  |  |  |
| 783 | Муниципальный округ город Бор | д. Рекшино, д. 66 | 101 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 805,00 |  |  |  |
| 784 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, мкр. Прибрежный, д. 2 | 6 038 174,00 | 5 892 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 5 892 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 331 363 111,00 | 327 962 702,00 | 15 122,44 | 3 567 815,00 | 29 425,59 | 27 462 850,00 | 499,00 | 29 509 284,00 | 15 116,70 | 9 985 234,00 | 5 997,20 | 1 716 053,00 | 15 415,20 | 9 122 964,00 |  |  | 16 167,76 | 81 224 981,00 | 22 710,14 | 13 805 857,00 | 13 079,75 | 101 324 196,00 | 5 865,82 | 50 243 468,00 | 3 400 409,00 |  |  |  |
| 785 | Муниципальный округ город Бор | Железнодорожный, ул. Октябрьская, д.7 | 2 148 114,00 | 2 148 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,10 | 2 148 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 786 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, ул. Железнодорожная, д.44 | 2 470 167,00 | 2 470 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 | 2 470 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 787 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, кв-л Дружба, д.17 | 9 751 266,00 | 9 751 266,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,00 | 9 751 266,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 788 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, ул. Чапаева, д.21 | 5 005 285,00 | 4 871 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 871 928,00 |  |  |  |  |  |  | 133 357,00 |  |  |  |
| 789 | Муниципальный округ город Бор | п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2 | 4 925 508,00 | 4 717 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 717 176,00 |  |  | 208 332,00 |  |  |  |
| 790 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Кольцова, д.43а | 2 404 002,00 | 2 404 002,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,00 | 2 404 002,00 |  |  |  |  |  |  |
| 791 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Короткова, д.31 | 140 059,00 | 140 059,00 |  |  |  |  | 52,00 | 140 059,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Нахимова, д.40 | 171 103,00 | 171 103,00 |  |  |  |  | 52,00 | 171 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Нахимова, д.43 | 155 642,00 | 155 642,00 |  |  |  |  | 46,00 | 155 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 45 | 82 998,00 | 82 998,00 |  |  |  |  | 50,00 | 82 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 47 | 77 249,00 | 77 249,00 |  |  |  |  | 50,00 | 77 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 49 | 79 325,00 | 79 325,00 |  |  |  |  | 50,00 | 79 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 797 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д. 55 | 78 648,00 | 78 648,00 |  |  |  |  | 50,00 | 78 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул. Суворова, д.51 | 77 385,00 | 77 385,00 |  |  |  |  | 50,00 | 77 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 799 | Муниципальный округ город Бор | г.Бор, ул.Нахимова, д.38 | 109 312,00 | 109 312,00 |  |  |  |  | 52,00 | 109 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 10 | 3 854 998,00 | 3 854 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 854 998,00 |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Муниципальный округ город Бор | с.Линда, ул.Школьная, д.17 | 6 377 347,00 | 6 174 753,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,00 | 6 174 753,00 |  |  | 202 594,00 |  |  |  |
| 802 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Чугунова, д 9 | 1 822 271,00 | 1 822 271,00 |  |  |  |  |  |  | 1 857,45 | 844 917,00 |  |  | 1 857,45 | 977 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803 | Муниципальный округ город Бор | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 6 | 3 624 026,00 | 3 624 026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,20 | 3 624 026,00 |  |  |  |  |  |  |
| 804 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Свердлова, д. 74 | 4 438 325,00 | 4 438 325,00 |  |  |  |  |  | 155 686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,46 | 4 282 639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 805 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Суворова, д 53 | 73 939,00 | 73 939,00 |  |  |  |  |  | 73 939,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 806 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Чернышевского, д 1 | 172 898,00 | 172 898,00 |  |  |  |  |  | 172 898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 | Муниципальный округ город Бор | д. Рекшино, д. 66 | 2 073 745,00 | 2 073 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,15 | 2 073 745,00 |  |  |  |  |
| 808 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Полевая, д 7 | 129 458,00 | 129 458,00 |  |  |  |  |  | 129 458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 809 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Полевая, д 8 | 193 906,00 | 193 906,00 |  |  |  |  |  | 193 906,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 18 | 10 073 838,00 | 9 709 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,57 | 3 797 558,00 |  |  | 341,09 | 3 841 977,00 | 417,00 | 2 069 941,00 | 364 362,00 |  |  |  |
| 811 | Муниципальный округ город Бор | п.ст Киселиха, ул Вокзальная, д 2 | 73 076,00 | 73 076,00 |  |  |  |  |  | 73 076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 812 | Муниципальный округ город Бор | п.ст Киселиха, ул Вокзальная, д 3 | 71 437,00 | 71 437,00 |  |  |  |  |  | 71 437,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, пер Воровского, д 9 | 8 110 658,00 | 8 110 658,00 | 3 545,69 | 689 823,00 | 3 671,00 | 3 150 756,00 |  | 740 011,00 |  |  |  |  | 2 304,70 | 1 212 688,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 708 567,00 |  |  | 87,00 | 608 813,00 |  |  |  |  |
| 814 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Интернациональная, д. 64 | 1 533 719,00 | 1 451 430,00 |  |  |  |  |  | 123 418,00 | 149,00 | 1 328 012,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 289,00 |  |  |  |
| 815 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Плеханова, д 15 | 316 849,00 | 316 849,00 |  |  |  |  |  | 316 849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Тургенева, д 105 | 19 890 703,00 | 19 890 703,00 |  |  | 1 979,00 | 2 164 393,00 |  | 617 995,00 | 1 583,20 | 720 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 173 690,00 | 2 110,93 | 14 706 029,00 | 87,00 | 508 429,00 |  |  |  |  |
| 817 | Муниципальный округ город Бор | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 11 | 489 531,00 | 489 531,00 |  |  |  |  |  | 489 531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 818 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 15 | 382 591,00 | 382 591,00 |  |  |  |  |  | 382 591,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул Победы, д 16 | 18 872 162,00 | 18 872 162,00 | 3 402,23 | 788 344,00 | 3 671,00 | 3 023 274,00 |  | 845 699,00 | 2 211,45 | 1 005 945,00 |  |  | 2 211,45 | 1 163 621,00 |  |  | 4 183,22 | 9 710 079,00 | 3 045,60 | 1 639 437,00 |  |  | 87,00 | 695 763,00 |  |  |  |  |
| 820 | Муниципальный округ город Бор | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Садовая, д 11 | 347 218,00 | 347 218,00 |  |  |  |  |  | 347 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 | Муниципальный округ город Бор | п свх "Сормовский Пролетарий", ул Центральная, д 8 | 283 374,00 | 283 374,00 |  |  |  |  |  | 283 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 19 | 2 016 460,00 | 1 902 732,00 |  |  | 600,09 | 1 542 572,00 |  | 360 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 728,00 |  |  |  |
| 823 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 2 | 679 424,00 | 679 424,00 |  |  |  |  |  | 679 424,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 21 | 495 182,00 | 495 182,00 |  |  |  |  |  | 495 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 22 | 621 403,00 | 621 403,00 |  |  |  |  |  | 621 403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 23 | 661 996,00 | 661 996,00 |  |  |  |  |  | 661 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 24 | 666 741,00 | 666 741,00 |  |  |  |  |  | 666 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 27 | 547 637,00 | 547 637,00 |  |  |  |  |  | 547 637,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 29 | 15 686 183,00 | 15 390 257,00 |  |  | 1 157,50 | 2 764 571,00 |  | 590 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 12 034 911,00 |  |  |  |  |  |  | 295 926,00 |  |  |  |
| 830 | Муниципальный округ город Бор | с Линда, ул Школьная, д 5 | 338 763,00 | 338 763,00 |  |  |  |  |  | 338 763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | Муниципальный округ город Бор | с Спасское, ул Центральная, д 81 | 552 728,00 | 552 728,00 |  |  |  |  |  | 552 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д 23 | 587 238,00 | 587 238,00 |  |  |  |  |  | 587 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д 24 | 611 870,00 | 611 870,00 |  |  |  |  |  | 611 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д 26 | 553 763,00 | 553 763,00 |  |  |  |  |  | 553 763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | Муниципальный округ город Бор | с Чистое Поле, д 32 | 584 909,00 | 584 909,00 |  |  |  |  |  | 584 909,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, пер Ананьева, д 6 | 123 953,00 | 123 953,00 |  |  |  |  |  | 123 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, пер Свердлова, д 9 | 317 151,00 | 317 151,00 |  |  |  |  |  | 317 151,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Буденного, д 51 | 146 842,00 | 146 842,00 |  |  |  |  |  | 146 842,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Луначарского, д 189 | 242 393,00 | 242 393,00 |  |  |  |  |  | 242 393,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Некрасова, д 13, лит а | 182 172,00 | 182 172,00 |  |  |  |  |  | 182 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Первомайская, д 14 | 722 411,00 | 722 411,00 |  |  |  |  |  | 722 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 842 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Первомайская, д 3, лит а | 23 014 914,00 | 23 014 914,00 |  |  | 3 671,00 | 688 192,00 |  |  | 4 467,20 | 1 503 857,00 | 4 467,20 | 1 051 391,00 | 4 467,20 | 1 739 578,00 |  |  | 4 183,22 | 14 516 271,00 | 3 045,60 | 2 450 908,00 |  |  | 87,00 | 1 064 717,00 |  |  |  |  |
| 843 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Первомайская, д 5, лит а | 1 276 972,00 | 1 276 972,00 |  |  |  |  |  | 1 276 972,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Филиппова, д 10 | 146 368,00 | 146 368,00 |  |  |  |  |  | 146 368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Филиппова, д 6 | 1 712 480,00 | 1 633 301,00 |  |  |  |  |  | 126 999,00 |  |  |  |  | 149,00 | 1 506 302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 179,00 |  |  |  |
| 846 | Муниципальный округ город Бор | г. Бор, ул. Чайковского, д. 12 | 5 283 179,00 | 5 283 179,00 |  |  |  |  |  | 552 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,00 | 4 730 667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Щербакова, д 4 | 441 518,00 | 441 518,00 |  |  |  |  |  | 441 518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 | Муниципальный округ город Бор | д Каликино, ул Октябрьская, д 17 | 2 627 247,00 | 2 413 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,30 | 2 413 832,00 | 213 415,00 |  |  |  |
| 849 | Муниципальный округ город Бор | д Красная Слобода, ул Центральная, д 14 | 618 168,00 | 618 168,00 |  |  |  |  |  | 618 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 | Муниципальный округ город Бор | д Овечкино, д 1 | 313 484,00 | 313 484,00 |  |  |  |  |  | 313 484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 | Муниципальный округ город Бор | п Большое Пикино, ул Кооперативная, д 2 | 474 260,00 | 474 260,00 |  |  |  |  |  | 474 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 13 | 2 906 252,00 | 2 805 054,00 |  |  |  |  |  | 404 204,00 | 423,00 | 2 400 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 198,00 |  |  |  |
| 853 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Новостройка, д. 17 | 396 094,00 | 396 094,00 |  |  |  |  |  | 396 094,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 | Муниципальный округ город Бор | п Железнодорожный, ул Новостройка, д 7 | 481 723,00 | 481 723,00 |  |  |  |  |  | 481 723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | Муниципальный округ город Бор | п. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 5 | 310 982,00 | 310 982,00 |  |  |  |  |  | 310 982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Вокзальная, д 94 | 373 576,00 | 373 576,00 |  |  |  |  |  | 373 576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Клубная, д 1 | 237 475,00 | 237 475,00 |  |  |  |  |  | 237 475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Трудовая, д 2 | 239 503,00 | 239 503,00 |  |  |  |  |  | 239 503,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Трудовая, д 5 | 855 815,00 | 855 815,00 |  |  |  |  |  | 855 815,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860 | Муниципальный округ город Бор | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 22 | 146 238,00 | 146 238,00 |  |  |  |  |  | 146 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул Победы, д 13 | 956 758,00 | 956 758,00 |  |  |  |  |  | 956 758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул Победы, д 14 | 891 383,00 | 891 383,00 |  |  |  |  |  | 891 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863 | Муниципальный округ город Бор | п Октябрьский, ул Победы, д 9 | 247 009,00 | 247 009,00 |  |  |  |  |  | 247 009,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | Муниципальный округ город Бор | п Ситники, ул Центральная, д 16 | 302 441,00 | 302 441,00 |  |  |  |  |  | 302 441,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 22 | 3 896 464,00 | 3 896 464,00 |  |  |  |  |  | 161 897,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,31 | 3 734 567,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 | Муниципальный округ город Бор | п Ситники, ул Центральная, д 23 | 211 032,00 | 211 032,00 |  |  |  |  |  | 211 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 867 | Муниципальный округ город Бор | п. Ситники, ул. Центральная, д. 28 | 394 152,00 | 394 152,00 |  |  |  |  |  | 394 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868 | Муниципальный округ город Бор | п Ситники, ул Центральная, д 30 | 396 827,00 | 396 827,00 |  |  |  |  |  | 396 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 869 | Муниципальный округ город Бор | п Чистое Борское, ул Октябрьская, д 11 | 312 061,00 | 312 061,00 |  |  |  |  |  | 312 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 870 | Муниципальный округ город Бор | п Чистое Борское, ул Октябрьская, д 4, лит а | 317 280,00 | 317 280,00 |  |  |  |  |  | 317 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 871 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 12 | 5 871 491,00 | 5 551 427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,93 | 3 134 337,00 | 143,36 | 2 417 090,00 | 320 064,00 |  |  |  |
| 872 | Муниципальный округ город Бор | с. Кантаурово, ул. Совхозная, д. 10 | 7 848 249,00 | 7 482 811,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,07 | 4 979 738,00 | 39,30 | 2 503 073,00 | 365 438,00 |  |  |  |
| 873 | Муниципальный округ город Бор | с Кантаурово, ул Совхозная, д 17 | 5 707 409,00 | 5 365 387,00 |  |  | 1 157,50 | 2 695 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,77 | 2 670 359,00 | 342 022,00 |  |  |  |
| 874 | Муниципальный округ город Бор | с Кантаурово, ул Совхозная, д 20 | 9 399 269,00 | 9 399 269,00 | 1 055,90 | 479 987,00 | 857,92 | 938 289,00 |  |  | 316,00 | 312 201,00 |  |  | 316,00 | 361 136,00 |  |  |  |  | 913,00 | 508 808,00 | 915,11 | 6 375 229,00 | 417,00 | 423 619,00 |  |  |  |  |
| 875 | Муниципальный округ город Бор | с. Останкино, ул. Школьная, д. 18 | 277 766,00 | 277 766,00 |  |  |  |  |  | 277 766,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 876 | Муниципальный округ город Бор | с Редькино, д 5 | 305 935,00 | 305 935,00 |  |  |  |  |  | 305 935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 877 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Новая, д 8 | 16 533 585,00 | 16 533 585,00 |  |  | 1 969,50 | 2 154 003,00 | 47,00 | 20 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,00 | 1 920 227,00 | 77,00 | 12 439 079,00 |  |  |  |  |
| 878 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, ул Трудовая, д 2, лит а | 380 771,00 | 380 771,00 | 796,46 | 380 771,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 879 | Муниципальный округ город Бор | п Неклюдово, кв-л Дружба, д 19 | 25 154 062,00 | 25 154 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 800 938,00 | 3 239,07 | 22 565 282,00 | 87,00 | 787 842,00 |  |  |  |  |
| 880 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул 2-ой микрорайон, д 45 | 37 157 625,00 | 37 157 625,00 | 3 215,38 | 522 761,00 | 3 671,00 | 2 857 239,00 |  |  | 2 090,00 | 950 700,00 | 1 530,00 | 664 662,00 | 2 090,00 | 1 099 717,00 |  |  | 3 215,38 | 9 176 814,00 | 3 045,60 | 1 549 401,00 | 2 786,67 | 19 413 592,00 | 87,00 | 922 739,00 |  |  |  |  |
| 881 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Махалова, д 23 | 19 930 497,00 | 19 930 497,00 |  |  | 3 510,04 | 2 723 811,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 477 046,00 |  |  | 1 593,92 | 15 729 640,00 |  |  |  |  |
| 882 | Муниципальный округ город Бор | г Бор, ул Максима Горького, д 106 | 9 468 105,00 | 9 468 105,00 | 3 106,77 | 706 129,00 | 3 510,04 | 2 760 722,00 |  | 1 742 258,00 | 2 019,40 | 918 585,00 |  |  | 2 019,40 | 1 062 568,00 |  |  |  |  | 1 761,77 | 1 497 062,00 |  |  | 1 615,52 | 780 781,00 |  |  |  |  |
| 883 | Муниципальный округ город Бор | п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 1 | 3 829 142,00 | 3 612 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,68 | 3 612 830,00 |  |  | 216 312,00 |  |  |  |
| 884 | Муниципальный округ город Бор | п. Шпалозавода, ул. Заводская, д. 15 | 2 338 495,00 | 2 134 006,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,50 | 2 134 006,00 | 204 489,00 |  |  |  |
| 885 | Муниципальный округ город Бор | п.Неклюдово, ул.Вокзальная, д.86а | 157 704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 704,00 |  |  |  |
| 44 | Городской округ город Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Выкса на 2023-2025 годы |  |  | 395 597 077,16 | 387 035 653,16 | 14 468,26 | 13 653 570,00 | 40 734,49 | 59 877 692,24 | 15 970,68 | 12 017 626,00 | 9 510,00 | 18 827 651,00 | 2 601,00 | 2 641 603,00 | 14 259,36 | 29 414 984,00 | 7,00 | 8 111 316,00 | 17 232,37 | 78 527 012,68 | 16 433,80 | 28 326 132,00 | 24 511,91 | 76 094 632,24 | 17 724,38 | 59 543 434,00 | 1 985 399,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 28 755 900,00 | 27 619 791,00 |  |  | 880,00 | 1 209 014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 234 532,00 |  |  |  | 18 319 385,00 |  | 1 856 860,00 | 1 136 109,00 |  |  |  |
| 886 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Гоголя, д.17 | 16 211 675,00 | 15 736 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 879 650,00 |  | 1 856 860,00 | 475 165,00 |  |  |  |
| 887 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д.32 | 6 438 468,00 | 6 234 532,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 234 532,00 |  |  |  |  |  |  | 203 936,00 |  |  |  |
| 888 | Городской округ город Выкса | рп Шиморское, ул Спортивная, д 16 | 2 694 119,00 | 2 550 085,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550 085,00 |  |  | 144 034,00 |  |  |  |
| 889 | Городской округ город Выкса | рп Шиморское, ул Спортивная, д 6 | 202 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 205,00 |  |  |  |
| 890 | Городской округ город Выкса | р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д.11 | 1 889 650,00 | 1 889 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 889 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 891 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Стахановская, д 23 | 1 319 783,00 | 1 209 014,00 |  |  | 880,00 | 1 209 014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 769,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 366 841 177,16 | 359 415 862,16 | 14 468,26 | 13 653 570,00 | 39 854,49 | 58 668 678,24 | 15 970,68 | 12 017 626,00 | 9 510,00 | 18 827 651,00 | 2 601,00 | 2 641 603,00 | 14 259,36 | 29 414 984,00 | 7,00 | 8 111 316,00 | 17 232,37 | 72 292 480,68 | 16 433,80 | 28 326 132,00 | 24 511,91 | 57 775 247,24 | 17 724,38 | 57 686 574,00 | 849 290,00 |  |  |  |
| 892 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Красные Зори, д.9 | 6 576 025,00 | 6 576 025,00 | 270,00 | 556 052,00 | 1 150,00 | 1 212 949,00 |  |  | 550,00 | 388 049,00 |  |  |  |  |  |  | 1 230,00 | 2 297 125,00 | 640,00 | 827 770,00 | 2 369,30 | 1 294 080,00 |  |  |  |  |  |  |
| 893 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Центральный, д.5 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 894 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Гоголя, д.3 | 3 279 442,00 | 3 143 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 3 143 117,00 |  |  |  |  |  |  | 136 325,00 |  |  |  |
| 895 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, мкр. Гоголя, д.49 | 11 208 347,00 | 10 975 982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 | 10 975 982,00 |  |  |  |  |  |  | 232 365,00 |  |  |  |
| 896 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.47 | 4 084 811,00 | 3 954 037,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 | 3 954 037,00 |  |  |  |  |  |  | 130 774,00 |  |  |  |
| 897 | Городской округ город Выкса | г. Выкса, ул. Нахимова, д.19 | 1 080 577,00 | 1 080 577,00 | 57,00 | 197 516,00 | 194,00 | 450 610,00 |  |  | 46,00 | 149 933,00 |  |  | 48,00 | 173 434,00 |  |  |  |  | 300,00 | 109 084,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 898 | Городской округ город Выкса | р.п. Досчатое, мкр. Приокский, д.5 | 7 453 774,00 | 7 319 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,29 | 7 319 630,00 |  |  |  |  |  |  | 134 144,00 |  |  |  |
| 899 | Городской округ город Выкса | р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д.1 | 2 759 014,00 | 2 759 014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,00 | 2 759 014,00 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Белякова, д 29 | 14 602 139,00 | 14 602 139,00 | 190,00 | 546 384,00 | 1 660,00 | 1 277 904,00 |  |  | 255,00 | 417 137,00 |  |  | 300,00 | 578 765,00 |  |  | 840,00 | 8 882 190,00 | 148,00 | 742 738,00 | 200,00 | 2 031 031,00 | 355,00 | 125 990,00 |  |  |  |  |
| 901 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 6 | 12 202 929,00 | 12 202 929,00 | 1 170,00 | 1 450 000,00 | 3 240,00 | 3 525 477,00 | 460,00 | 529 000,00 | 460,00 | 1 173 045,00 |  |  | 460,00 | 1 356 913,00 |  |  | 1 170,00 | 1 149 975,00 | 206,00 | 1 911 768,00 | 3 600,00 | 925 752,00 | 510,00 | 180 999,00 |  |  |  |  |
| 902 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Салтанова, д 34 | 9 191 760,00 | 9 191 760,00 | 103,60 | 41 660,00 | 144,00 | 505 943,00 | 51,80 | 22 346,00 | 80,00 | 168 344,00 |  |  | 78,00 | 194 731,00 |  |  | 659,36 | 1 624 977,00 | 600,00 | 274 359,00 | 3 009,00 | 3 437 646,00 | 18,00 | 2 921 754,00 |  |  |  |  |
| 903 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Стахановская, д 20 | 20 272 608,00 | 20 272 608,00 | 360,00 | 700 000,00 | 1 250,00 | 3 840 116,00 | 60,00 | 29 000,00 | 250,00 | 1 277 735,00 |  |  | 280,00 | 1 478 013,00 |  |  |  |  | 170,00 | 500 000,00 | 280,00 | 11 097 744,00 | 50,00 | 1 350 000,00 |  |  |  |  |
| 904 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Гоголя, д 47 | 50 781 598,00 | 50 781 598,00 | 466,00 | 771 230,00 | 1 290,00 | 4 394 816,00 | 450,00 | 194 121,00 | 520,00 | 1 462 303,00 |  |  | 410,00 | 1 691 511,00 |  |  | 870,00 | 2 878 169,00 | 1 076,40 | 2 383 186,00 | 2 779,20 | 11 626 784,00 | 504,00 | 25 379 478,00 |  |  |  |  |
| 905 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Островского, д 43 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  | 25,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906 | Городской округ город Выкса | п Дружба, мк-он Дружба, д 2 | 4 740 723,70 | 4 740 723,70 | 85,00 | 34 181,00 | 140,00 | 421 545,00 | 43,00 | 18 550,00 | 81,00 | 140 262,00 | 111,00 | 14 554,00 | 66,00 | 162 248,00 |  |  | 401,20 | 833 521,70 | 400,00 | 228 592,00 | 2 261,11 | 2 864 201,00 | 65,00 | 23 069,00 |  |  |  |  |
| 907 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Островского, д 21 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  | 25,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 2 | 9 554 776,00 | 9 554 776,00 | 1 170,00 | 364 846,00 | 3 240,00 | 3 045 755,00 | 460,00 | 529 000,00 | 460,00 | 1 013 425,00 |  |  | 460,00 | 1 172 274,00 |  |  | 1 170,00 | 1 022 848,00 | 206,00 | 1 651 628,00 | 3 600,00 | 513 668,00 | 680,00 | 241 332,00 |  |  |  |  |
| 909 | Городской округ город Выкса | рп Шиморское, ул Спортивная, д 6 | 6 194 416,00 | 5 978 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,20 | 4 581 529,00 | 84,60 | 1 397 205,00 | 215 682,00 |  |  |  |
| 910 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Салтанова, д 67 | 3 842 230,00 | 3 842 230,00 | 104,80 | 42 143,00 | 144,00 | 513 278,00 | 52,40 | 22 605,00 | 80,00 | 170 785,00 |  |  | 78,00 | 197 554,00 |  |  | 682,24 | 1 648 533,00 | 680,00 | 278 336,00 | 159,50 | 598 638,00 | 40,00 | 370 358,00 |  |  |  |  |
| 911 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Пушкина, д 3 | 5 512 288,00 | 5 512 288,00 | 720,00 | 750 000,00 |  |  | 88,00 | 50 000,00 |  |  |  |  | 450,00 | 2 862 288,00 |  |  |  |  | 200,00 | 500 000,00 |  |  | 100,00 | 1 350 000,00 |  |  |  |  |
| 912 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Стахановская, д 23 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  | 42,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Красные Зори, д 28 | 16 770 370,00 | 16 770 370,00 | 350,00 | 190 000,00 |  |  | 50,00 | 25 000,00 |  |  |  |  | 260,00 | 998 505,00 |  |  |  |  | 140,00 | 575 260,00 |  |  | 50,00 | 14 981 605,00 |  |  |  |  |
| 914 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Южный, д 6 | 3 328 789,24 | 3 328 789,24 | 200,40 | 80 585,00 |  |  | 100,30 | 43 268,00 | 195,00 | 369 396,00 |  |  | 184,00 | 427 296,00 |  |  | 623,00 | 489 887,00 | 519,50 | 602 022,00 | 210,30 | 1 286 168,24 | 85,00 | 30 167,00 |  |  |  |  |
| 915 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Красные Зори, д 6 | 30 730 515,00 | 30 730 515,00 | 200,00 | 500 000,00 | 1 620,00 | 3 969 306,00 | 1 380,00 | 2 504 981,00 | 420,00 | 1 320 721,00 |  |  | 420,00 | 1 527 737,00 |  |  | 1 300,00 | 12 748 526,00 | 1 300,00 | 2 152 444,00 | 1 200,00 | 4 876 800,00 | 565,00 | 1 130 000,00 |  |  |  |  |
| 916 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Пирогова, д 9 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |  |  |  | 36,00 | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 917 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 15 | 15 684 699,00 | 15 684 699,00 | 3 730,23 | 750 000,00 | 2 778,49 | 5 126 215,00 | 6 258,98 | 1 350 000,00 | 2 128,00 | 1 705 664,00 |  |  | 4 772,36 | 1 973 017,00 |  |  |  |  | 1 034,00 | 2 779 803,00 |  |  | 11 270,78 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |
| 918 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 14 | 6 465 118,00 | 6 465 118,00 | 300,00 | 120 636,00 | 300,00 | 1 076 400,00 | 200,00 | 86 276,00 | 200,00 | 1 312 261,00 |  |  | 400,00 | 1 517 950,00 |  |  |  |  | 1 200,00 | 2 138 655,00 |  |  | 600,00 | 212 940,00 |  |  |  |  |
| 919 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 78 | 603 176,00 | 603 176,00 |  |  | 2 160,00 | 456 506,00 | 340,00 | 146 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 79 | 2 530 937,00 | 2 530 937,00 |  |  | 2 160,00 | 2 384 267,00 | 340,00 | 146 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Гоголя, д 31 | 2 939 098,00 | 2 939 098,00 |  |  |  |  | 480,00 | 207 063,00 |  |  | 90,00 | 437 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 258 670,00 | 575,00 | 1 035 863,00 |  |  |  |  |
| 922 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Красные Зори, д 4 | 15 491 227,00 | 15 491 227,00 | 150,00 | 375 000,00 | 1 560,00 | 3 783 494,00 | 1 140,00 | 1 140 000,00 | 360,00 | 1 258 895,00 | 720,00 | 880 131,00 | 360,00 | 1 456 220,00 |  |  | 1 200,00 | 895 804,00 | 975,00 | 2 051 683,00 | 1 500,00 | 2 950 000,00 | 465,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |
| 923 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Лизы Чайкиной, д 15 | 11 236 214,00 | 11 236 214,00 | 1 170,00 | 1 450 000,00 | 3 240,00 | 4 074 573,00 | 460,00 | 529 000,00 | 460,00 | 1 355 747,00 | 720,00 | 225 157,00 | 460,00 | 1 568 253,00 |  |  | 1 170,00 | 787 442,00 | 206,00 | 1 033 811,00 |  |  | 598,00 | 212 231,00 |  |  |  |  |
| 924 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Южный, д 11 | 9 061 046,00 | 9 061 046,00 | 42,83 | 17 223,00 | 133,00 | 742 609,00 | 28,00 | 12 079,00 |  |  |  |  | 84,00 | 285 821,00 |  |  | 396,63 | 2 385 093,00 | 234,90 | 558 349,00 | 3 539,10 | 5 045 676,00 | 40,00 | 14 196,00 |  |  |  |  |
| 925 | Городской округ город Выкса | рп Досчатое, мк-он Приокский, д 16 | 1 033 745,00 | 1 033 745,00 |  |  |  |  | 600,00 | 1 033 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926 | Городской округ город Выкса | рп Досчатое, мк-он Приокский, д 15 | 930 371,00 | 930 371,00 |  |  |  |  | 540,00 | 930 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 927 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Южный, д 23 | 5 890 675,00 | 5 890 675,00 | 98,40 | 39 569,00 | 51,00 | 490 721,00 | 47,20 | 20 362,00 | 50,00 | 163 279,00 |  |  | 69,00 | 188 872,00 |  |  | 622,05 | 1 576 085,00 | 620,00 | 266 104,00 | 194,00 | 311 837,00 | 40,00 | 2 833 846,00 |  |  |  |  |
| 928 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Жуковского, д 9 | 16 878 075,00 | 16 878 075,00 | 610,00 | 1 196 515,00 | 1 760,00 | 4 660 998,00 | 460,00 | 198 435,00 | 560,00 | 709 818,00 | 960,00 | 1 084 259,00 | 480,00 | 1 793 961,00 |  |  | 455,60 | 2 706 466,00 | 687,30 | 2 527 528,00 | 325,50 | 966 034,00 | 574,00 | 1 034 061,00 |  |  |  |  |
| 929 | Городской округ город Выкса | рп Досчатое, мк-он Приокский, д 18 | 1 033 745,00 | 1 033 745,00 |  |  |  |  | 600,00 | 1 033 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Вавилина, д 11, лит а | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  | 42,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 931 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Гоголя, д 22 | 8 915 862,00 | 8 915 862,00 | 720,00 | 900 000,00 | 2 160,00 | 2 525 034,00 | 340,00 | 782 000,00 | 340,00 | 840 163,00 |  |  | 340,00 | 971 854,00 |  |  | 840,00 | 722 021,00 | 148,00 | 1 369 255,00 | 200,00 | 644 055,00 | 455,00 | 161 480,00 |  |  |  |  |
| 932 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Чкалова, д 2 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |  |  | 40,00 | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 933 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Островского, д 17 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  | 25,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 934 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Багратиона, д 3 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  | 13,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 935 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Пирогова, д 6, лит а | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  | 13,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 936 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Гоголя, д 25 | 4 940 846,24 | 4 940 846,24 | 1 440,00 | 579 053,00 | 4 240,00 | 1 998 094,24 | 680,00 | 293 339,00 |  |  |  |  | 680,00 | 2 070 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 937 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 74 | 2 213 845,00 | 2 213 845,00 | 190,00 | 505 482,00 |  |  |  |  | 255,00 | 385 911,00 |  |  | 300,00 | 535 439,00 |  |  |  |  | 679,20 | 787 013,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 938 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 5 | 6 512 103,00 | 6 512 103,00 |  |  | 3 320,00 | 4 435 313,00 |  |  | 510,00 | 765 378,00 |  |  | 600,00 | 530 969,00 |  |  |  |  | 1 250,00 | 780 443,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 939 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 1 | 3 344 121,00 | 3 344 121,00 |  |  | 1 785,00 | 1 583 261,00 |  |  | 360,00 | 516 813,00 |  |  | 450,00 | 717 061,00 |  |  |  |  | 859,10 | 526 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 940 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 70 | 5 422 962,00 | 5 422 962,00 | 280,00 | 684 139,00 |  |  |  |  | 360,00 | 522 307,00 |  |  | 450,00 | 724 684,00 |  |  | 960,00 | 2 959 244,00 | 864,80 | 532 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 72 | 4 306 095,00 | 4 306 095,00 | 280,00 | 688 546,00 |  |  |  |  | 360,00 | 525 671,00 |  |  | 450,00 | 729 351,00 |  |  | 960,00 | 1 826 509,00 | 864,80 | 536 018,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 942 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Юбилейный, д 73 | 4 207 136,98 | 4 207 136,98 | 280,00 | 678 862,00 |  |  |  |  | 360,00 | 518 278,00 |  |  | 450,00 | 719 094,00 |  |  | 960,00 | 1 762 423,98 | 864,80 | 528 479,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Гоголя, д 20 | 4 781 632,00 | 4 781 632,00 |  |  | 1 285,00 | 3 386 443,00 |  |  | 360,00 | 584 380,00 |  |  | 420,00 | 810 809,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 944 | Городской округ город Выкса | г Выкса, ул Красные Зори, д 2 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1 680 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 | Городской округ город Выкса | г Выкса, мк-он Центральный, д 3 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 2 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Городской округ город Дзержинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Дзержинск на 2023-2025 годы |  |  | 4 122 721 633,19 | 4 078 347 588,93 | 93 919,12 | 74 857 510,00 | 48 984,75 | 62 426 684,00 | 75 210,44 | 29 098 428,00 | 41 411,38 | 17 477 885,00 | 16 418,58 | 5 934 705,00 | 61 713,00 | 31 811 106,00 | 508,00 | 1 846 935 116,56 | 111 127,35 | 739 966 241,77 | 57 105,70 | 54 800 687,00 | 129 649,24 | 892 934 341,60 | 32 845,10 | 322 104 884,00 | 43 980 959,26 | 393 085,00 |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 649 019 151,62 | 622 901 982,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,00 | 440 496 519,75 | 8 648,40 | 70 071 107,00 |  |  | 16 067,10 | 112 334 356,00 |  |  | 26 117 168,87 |  |  |  |
| 946 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 22 | 10 190 875,00 | 9 955 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,00 | 3 885 952,00 |  |  | 923,00 | 6 069 265,00 |  |  | 235 658,00 |  |  |  |
| 947 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 24 | 9 748 848,00 | 9 509 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 4 132 259,00 |  |  | 1 004,00 | 5 377 323,00 |  |  | 239 266,00 |  |  |  |
| 948 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 28 | 10 587 494,00 | 10 344 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,00 | 4 062 030,00 |  |  | 875,00 | 6 282 698,00 |  |  | 242 766,00 |  |  |  |
| 949 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.18 | 13 951 435,00 | 13 707 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 | 3 875 414,00 |  |  | 1 256,10 | 9 832 486,00 |  |  | 243 535,00 |  |  |  |
| 950 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 84 | 99 035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 035,00 |  |  |  |
| 951 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 86 | 347 164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 164,00 |  |  |  |
| 952 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 97 | 100 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 069,00 |  |  |  |
| 953 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 101 | 251 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 829,00 |  |  |  |
| 954 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.7 | 19 121 865,00 | 18 873 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,00 | 6 792 852,00 |  |  | 1 482,00 | 12 080 538,00 |  |  | 248 475,00 |  |  |  |
| 955 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.13 | 14 311 846,00 | 14 083 093,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,00 | 5 721 601,00 |  |  | 1 194,00 | 8 361 492,00 |  |  | 228 753,00 |  |  |  |
| 956 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.15 | 12 288 011,00 | 12 070 949,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,00 | 4 427 833,00 |  |  | 1 090,00 | 7 643 116,00 |  |  | 217 062,00 |  |  |  |
| 957 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.9 | 233 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 584,00 |  |  |  |
| 958 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.10 | 248 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 466,00 |  |  |  |
| 959 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.11 | 247 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 976,00 |  |  |  |
| 960 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.14 | 332 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 107,00 |  |  |  |
| 961 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.16 | 257 563,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 563,00 |  |  |  |
| 962 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.17 | 333 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 005,00 |  |  |  |
| 963 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.18 | 330 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 908,00 |  |  |  |
| 964 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.26 | 25 673 331,00 | 25 355 983,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,00 | 6 976 059,00 |  |  | 2 753,00 | 18 379 924,00 |  |  | 317 348,00 |  |  |  |
| 965 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.30 | 26 481 857,00 | 25 984 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,00 | 6 888 483,00 |  |  | 2 720,00 | 19 096 124,00 |  |  | 497 250,00 |  |  |  |
| 966 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.30а | 26 958 238,00 | 26 461 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,00 | 7 250 606,00 |  |  | 2 770,00 | 19 211 390,00 |  |  | 496 242,00 |  |  |  |
| 967 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Свердлова, д.4 | 5 550 119,00 | 5 550 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,40 | 5 550 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 968 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.7 | 6 241 330,00 | 6 241 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,00 | 6 241 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 969 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.8 | 4 266 569,00 | 4 266 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,00 | 4 266 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 970 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.1/77 | 27 835 237,77 | 27 581 082,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 581 082,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 154,98 |  |  |  |
| 971 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Химиков, д.8/14 | 20 920 691,10 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 879,01 |  |  |  |
| 972 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола , д.32 | 20 918 918,11 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 106,02 |  |  |  |
| 973 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Свердлова, д.74 | 13 975 470,21 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 928,82 |  |  |  |
| 974 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.68 | 8 556 443,72 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 975 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.73 | 27 581 082,79 | 27 581 082,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 581 082,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 976 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.75/1 | 8 556 443,72 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 977 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.79 | 20 946 417,55 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 605,46 |  |  |  |
| 978 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.80 | 8 370 229,72 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 979 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.81 | 8 556 443,72 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 980 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.82 | 20 909 258,64 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 446,55 |  |  |  |
| 981 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.83 | 20 967 448,03 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 635,94 |  |  |  |
| 982 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.54 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 983 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.55 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 984 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гайдара, д.43 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 985 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гайдара, д.45 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 986 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.34 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 987 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.66А | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 988 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина , д.2/38 | 13 983 492,63 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 951,24 |  |  |  |
| 989 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.11а | 20 685 812,09 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 990 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.13 | 34 775 089,94 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 736,46 |  |  |  |
| 991 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.4 | 13 984 324,10 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 782,71 |  |  |  |
| 992 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.7а | 20 910 019,48 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 207,39 |  |  |  |
| 993 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.66 | 13 987 436,26 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 894,87 |  |  |  |
| 994 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского д.72 | 4 476 038,45 | 4 382 931,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 382 931,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 995 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Молодежная, д.8 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 996 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Гайдара, д. 69б | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 997 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.11 | 4 570 684,99 | 4 477 577,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 477 577,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 998 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.29 | 17 450 317,90 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 141,16 |  |  |  |
| 999 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Молодежная, д.12 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1000 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Свердлова, д.82/85 | 4 476 038,45 | 4 382 931,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 382 931,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1001 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.62 | 7 061 546,10 | 6 895 270,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 275,41 |  |  |  |
| 1002 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.86 | 4 476 038,45 | 4 382 931,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 382 931,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1003 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Буденного, д.1а | 16 040 350,74 | 15 841 005,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 841 005,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 345,58 |  |  |  |
| 1004 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.6 | 11 749 216,77 | 11 546 511,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 546 511,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 704,96 |  |  |  |
| 1005 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.38 | 10 532 626,34 | 10 342 906,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 720,31 |  |  |  |
| 1006 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.5/7 | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1007 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 15 | 274 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 835,00 |  |  |  |
| 1008 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 3 | 236 455,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 455,00 |  |  |  |
| 1009 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7 | 211 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 157,00 |  |  |  |
| 1010 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7, лит а | 182 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 398,00 |  |  |  |
| 1011 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 9, лит. а | 211 267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 267,00 |  |  |  |
| 1012 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 1, лит. Б | 206 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 643,00 |  |  |  |
| 1013 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 10 | 169 791,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 791,00 |  |  |  |
| 1014 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 52 | 167 631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 631,00 |  |  |  |
| 1015 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 37/23 | 238 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 506,00 |  |  |  |
| 1016 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 54 | 166 483,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 483,00 |  |  |  |
| 1017 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 75 | 177 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 162,00 |  |  |  |
| 1018 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 6 | 186 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 1019 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 100 | 329 762,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 762,00 |  |  |  |
| 1020 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 94, лит. а | 179 662,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 662,00 |  |  |  |
| 1021 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 47 | 231 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 984,00 |  |  |  |
| 1022 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54 | 240 814,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 814,00 |  |  |  |
| 1023 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54, лит. а | 226 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 713,00 |  |  |  |
| 1024 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.57а | 225 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 634,00 |  |  |  |
| 1025 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 65 | 197 222,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 222,00 |  |  |  |
| 1026 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 71/2 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1027 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.28 | 229 981,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 981,00 |  |  |  |
| 1028 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.29 | 209 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 908,00 |  |  |  |
| 1029 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 57 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1030 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Буденного, д.1 | 184 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 102,00 |  |  |  |
| 1031 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гастелло, д.13 | 221 639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 639,00 |  |  |  |
| 1032 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 36 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1033 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1, лит. а | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1034 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.31 | 258 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 028,00 |  |  |  |
| 1035 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5, лит. А | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1036 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.56А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1037 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.58А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1038 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.63 | 191 758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 758,00 |  |  |  |
| 1039 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 72 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1040 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 29 | 256 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 126,00 |  |  |  |
| 1041 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 35 | 188 439,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 439,00 |  |  |  |
| 1042 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 39 | 250 585,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 585,00 |  |  |  |
| 1043 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 71 | 176 807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 807,00 |  |  |  |
| 1044 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 73 | 175 097,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 097,00 |  |  |  |
| 1045 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.22 | 223 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 440,00 |  |  |  |
| 1046 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Черняховского, д.14 | 208 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 056,00 |  |  |  |
| 1047 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 21, лит а | 249 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 746,00 |  |  |  |
| 1048 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 15, лит. а | 282 959,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 959,00 |  |  |  |
| 1049 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 23 | 185 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 880,00 |  |  |  |
| 1050 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8, лит. а | 204 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 297,00 |  |  |  |
| 1051 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8 | 193 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 252,00 |  |  |  |
| 1052 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 15 | 233 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 998,00 |  |  |  |
| 1053 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 17 | 212 828,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 828,00 |  |  |  |
| 1054 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 1 | 191 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 900,00 |  |  |  |
| 1055 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 18 | 297 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 996,00 |  |  |  |
| 1056 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12 | 279 513,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 513,00 |  |  |  |
| 1057 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 14 | 444 538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 538,00 |  |  |  |
| 1058 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 30 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1059 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 34 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1060 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 18, лит. А | 256 095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 095,00 |  |  |  |
| 1061 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 22 | 303 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 788,00 |  |  |  |
| 1062 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 34 | 251 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 398,00 |  |  |  |
| 1063 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36 | 366 033,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 033,00 |  |  |  |
| 1064 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36, лит. А | 276 889,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 889,00 |  |  |  |
| 1065 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 6 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1066 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 8, лит. А | 170 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 829,00 |  |  |  |
| 1067 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12 | 186 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 1068 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 3 | 224 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 629,00 |  |  |  |
| 1069 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 7, лит. а | 166 968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 968,00 |  |  |  |
| 1070 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 5 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1071 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 9 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1072 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 11в | 267 987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 987,00 |  |  |  |
| 1073 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 94 | 278 905,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 905,00 |  |  |  |
| 1074 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 43 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1075 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 68 | 193 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 150,00 |  |  |  |
| 1076 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.70 | 203 782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 782,00 |  |  |  |
| 1077 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12, лит. а | 186 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 772,00 |  |  |  |
| 1078 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 17 | 198 776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 776,00 |  |  |  |
| 1079 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12 | 195 010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 010,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 1 354 816 609,33 | 1 350 577 926,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,00 | 1 043 498 795, 56 | 13 446,49 | 141 004 648,77 |  |  | 18 254,10 | 166 074 482,00 |  |  | 3 845 598,00 | 393 085,00 |  |  |
| 1080 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Свердлова, д.5 | 5 094 844,77 | 5 094 844,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 094 844,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1081 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.17а | 195 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 798,00 |  |  |  |
| 1082 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Чкалова, д 56 | 72 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 1083 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, Окская Набережная, д.3А | 145 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 1084 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.26 | 202 687,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 687,00 |  |  |  |
| 1085 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 102а | 212 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 280,00 |  |  |  |
| 1086 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 84 | 7 552 262,00 | 7 530 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,00 | 7 530 203,00 |  |  |  | 22 059,00 |  |  |
| 1087 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 97 | 7 648 548,00 | 7 632 519,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 7 632 519,00 |  |  |  | 16 029,00 |  |  |
| 1088 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 86 | 27 590 367,00 | 27 524 139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521,00 | 11 208 050,00 |  |  | 2 750,00 | 16 316 089,00 |  |  |  | 66 228,00 |  |  |
| 1089 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр. Ленина, д. 101 | 10 761 091,00 | 10 738 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,00 | 3 512 376,00 |  |  | 667,00 | 7 226 164,00 |  |  |  | 22 551,00 |  |  |
| 1090 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.9 | 17 733 031,00 | 17 696 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 5 534 548,00 |  |  | 1 176,00 | 12 162 107,00 |  |  |  | 36 376,00 |  |  |
| 1091 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.10 | 18 982 933,00 | 18 942 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,00 | 6 810 745,00 |  |  | 1 571,00 | 12 132 229,00 |  |  |  | 39 959,00 |  |  |
| 1092 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.11 | 18 384 497,00 | 18 346 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,00 | 6 922 268,00 |  |  | 1 541,00 | 11 423 930,00 |  |  |  | 38 299,00 |  |  |
| 1093 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.14 | 18 608 409,00 | 18 569 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,00 | 7 282 978,00 |  |  | 1 732,00 | 11 286 718,00 |  |  |  | 38 713,00 |  |  |
| 1094 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.16 | 15 471 968,00 | 15 439 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 | 7 363 315,00 |  |  | 1 733,00 | 8 075 842,00 |  |  |  | 32 811,00 |  |  |
| 1095 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.17 | 20 300 660,00 | 20 260 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,00 | 7 928 923,00 |  |  | 1 463,00 | 12 331 259,00 |  |  |  | 40 478,00 |  |  |
| 1096 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Кирова, д.18 | 19 129 810,00 | 19 090 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,00 | 8 114 330,00 |  |  | 1 689,00 | 10 975 898,00 |  |  |  | 39 582,00 |  |  |
| 1097 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 73 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 75 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12 | 31 100 076,03 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 14 | 62 200 152,19 | 62 200 152,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 62 200 152,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 1 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12 | 8 388 880,50 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 34 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 6 | 8 388 880,50 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1105 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 30 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1106 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 36 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.70 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1108 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 72 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1109 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 6 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 47 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1111 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 57 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 43 | 4 392 256,83 | 4 392 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 392 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12, лит. а | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1114 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 17 | 13 822 256,03 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 12 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1116 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 15 | 31 889 968,68 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1117 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 3 | 24 188 948,05 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1118 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1119 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 7, лит а | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 9, лит. а | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1121 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 1, лит. Б | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1122 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 10 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1123 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 52 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1124 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 37/23 | 23 917 476,50 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 54 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1126 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 100 | 43 848 706,95 | 43 848 706,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 43 848 706,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1127 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 94, лит. а | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1128 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1129 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54, лит. а | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 65 | 9 816 337,18 | 9 816 337,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 816 337,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 71/2 | 4 392 256,83 | 4 392 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 392 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1, лит. а | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5, лит. А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 29 | 27 644 512,10 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 35 | 11 632 019,74 | 11 632 019,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 632 019,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1136 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 39 | 31 702 291,30 | 31 702 291,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 31 702 291,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1137 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 71 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1138 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 68 | 13 822 256,00 | 13 822 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1139 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 21, лит а | 27 877 778,60 | 27 877 778,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 27 877 778,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 15, лит. а | 31 100 076,03 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1141 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 23 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1142 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8, лит. а | 9 039 249,47 | 9 039 249,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 9 039 249,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1143 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1144 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 15 | 19 931 230,44 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1145 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, набережная Окская, д. 17 | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1146 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 18 | 35 876 214,76 | 35 876 214,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 35 876 214,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1147 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 18, лит. А | 23 917 476,50 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1148 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 22 | 31 889 968,68 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 34 | 31 100 076,03 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36 | 41 466 768,11 | 41 466 768,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 41 466 768,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 36, лит. А | 27 903 722,63 | 27 903 722,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 27 903 722,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1152 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 8, лит. А | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1153 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 3 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 7, лит. а | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1155 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 5 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1156 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 9 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1157 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 11в | 27 903 722,62 | 27 903 722,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 27 903 722,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1158 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 94 | 31 100 076,03 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1159 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 59 | 23 983 713,00 | 22 148 909,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 148 909,00 |  |  |  |  |  |  | 1 834 804,00 |  |  |  |
| 1160 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 60/2 | 78 074 282,00 | 77 048 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 183,22 | 28 067 442,00 |  |  | 1 996,10 | 48 981 524,00 |  |  | 1 025 316,00 |  |  |  |
| 1161 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 33 | 5 670 413,00 | 5 514 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,27 | 5 514 169,00 |  |  |  |  |  |  | 156 244,00 |  |  |  |
| 1162 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Чкалова, д. 13 | 8 014 262,00 | 8 014 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 014 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, п. Пыра, ул. Свердлова, д. 8 | 7 487 489,00 | 7 487 489,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 487 489,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 2 118 885 872,24 | 2 104 867 679,85 | 93 919,12 | 74 857 510,00 | 48 984,75 | 62 426 684,00 | 75 210,44 | 29 098 428,00 | 41 411,38 | 17 477 885,00 | 16 418,58 | 5 934 705,00 | 61 713,00 | 31 811 106,00 | 100,00 | 362 939 801,25 | 89 032,46 | 528 890 486,00 | 57 105,70 | 54 800 687,00 | 95 328,04 | 614 525 503,60 | 32 845,10 | 322 104 884,00 | 14 018 192,39 |  |  |  |
| 1164 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Мира, д.17 | 14 747 537,00 | 14 457 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 974,16 | 14 457 015,00 |  |  | 290 522,00 |  |  |  |
| 1165 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола , д.32 | 15 952 811,00 | 15 365 273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 448,76 | 15 365 273,00 |  |  |  |  |  |  | 587 538,00 |  |  |  |
| 1166 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.27 | 23 395 997,00 | 22 917 859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,00 | 10 964 135,00 |  |  | 1 689,27 | 11 953 724,00 |  |  | 478 138,00 |  |  |  |
| 1167 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Маяковского, д.22 | 15 433 762,00 | 15 433 762,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 391,03 | 15 433 762,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1168 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина , д.2/38 | 10 391 587,00 | 9 926 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264,00 | 9 926 133,00 |  |  |  |  |  |  | 465 454,00 |  |  |  |
| 1169 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Попова, д.14 | 18 909 009,00 | 18 543 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264,00 | 18 543 088,00 |  |  |  |  |  |  | 365 921,00 |  |  |  |
| 1170 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Революции, д.18 | 10 807 219,00 | 10 613 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,00 | 10 613 028,00 |  |  |  |  |  |  | 194 191,00 |  |  |  |
| 1171 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.7 | 31 815 816,00 | 31 815 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,00 | 31 815 816,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1172 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.24 | 30 513 348,00 | 30 006 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 824 571,00 |  |  |  | 19 181 668,00 |  |  | 507 109,00 |  |  |  |
| 1173 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гагарина, д.10/5 | 43 147 651,00 | 42 442 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 950 084,00 |  |  |  | 24 492 876,00 |  |  | 704 691,00 |  |  |  |
| 1174 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.28 | 31 635 524,00 | 31 161 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 720 810,00 |  |  |  | 20 440 738,00 |  |  | 473 976,00 |  |  |  |
| 1175 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Грибоедова, д.30 | 22 685 700,00 | 22 224 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 447 940,00 |  |  |  | 11 776 314,00 |  |  | 461 446,00 |  |  |  |
| 1176 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.61 | 46 168 369,00 | 45 482 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 961 477,00 |  |  |  | 25 520 677,00 |  |  | 686 215,00 |  |  |  |
| 1177 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.26 | 32 253 074,00 | 31 724 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 400 025,00 |  |  |  | 17 324 329,00 |  |  | 528 720,00 |  |  |  |
| 1178 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Ленина, д. 105 | 7 031 801,00 | 6 932 801,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 932 801,00 |  |  |  |  |  |  | 99 000,00 |  |  |  |
| 1179 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.17а | 12 169 963,80 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1180 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, Окская Набережная, д.3А | 6 084 981,91 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1181 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского д.72 | 3 600 709,83 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 468,63 |  |  |  |
| 1182 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 102а | 17 539 727,27 | 17 539 727,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 539 727,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1183 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.57а | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1184 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.70 | 14 513 000,00 | 14 012 717,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,60 | 14 012 717,00 |  |  |  |  |  |  | 500 283,00 |  |  |  |
| 1185 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.28 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1186 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Чкалова, д.29 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1187 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Буденного, д.1 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1188 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Гастелло, д.13 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1189 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.31 | 27 644 512,10 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1190 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.56А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1191 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.58А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1192 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.63 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1193 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Терешковой, д.26А | 3 600 709,83 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 468,63 |  |  |  |
| 1194 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.22 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1195 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Черняховского, д.14 | 13 822 256,03 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1196 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Галкина, д.11 | 3 600 709,83 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 468,63 |  |  |  |
| 1197 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.6 | 6 196 740,07 | 6 051 094,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 051 094,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 645,50 |  |  |  |
| 1198 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Попова, д. 28 Б | 20 436 421,62 | 20 436 421,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 436 421,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1199 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.26 | 12 169 963,80 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Гайдара, д 38 | 55 411 552,00 | 55 411 552,00 | 5 456,00 | 3 197 080,00 | 3 671,00 | 3 812 768,00 |  |  | 4 467,20 | 1 268 636,00 |  |  | 3 486,18 | 1 467 488,00 |  |  | 4 183,22 | 12 245 758,00 | 3 045,60 | 2 067 557,00 | 2 231,16 | 9 334 042,00 | 87,00 | 22 018 223,00 |  |  |  |  |
| 1201 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Чкалова, д 22 | 17 859 652,00 | 17 760 652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 760 652,00 |  |  |  |  |  |  | 99 000,00 |  |  |  |
| 1202 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 2 | 7 906 557,00 | 7 745 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,58 | 7 745 025,00 |  |  | 161 532,00 |  |  |  |
| 1203 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Свердлова, д 66/27 | 93 973 423,00 | 93 973 423,00 | 5 456,00 | 8 791 855,00 | 3 671,00 | 10 484 974,00 |  |  |  |  |  |  | 5 966,68 | 4 035 538,00 |  |  | 4 183,22 | 33 675 394,00 | 3 045,60 | 5 685 708,00 | 7 032,00 | 28 578 048,00 | 87,00 | 2 721 906,00 |  |  |  |  |
| 1204 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Чкалова, д 53 | 22 301 663,00 | 22 301 663,00 | 1 984,05 | 1 478 361,00 | 1 357,51 | 1 763 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 606 594,00 |  |  | 1 121,42 | 956 059,00 | 1 031,71 | 4 316 151,00 | 320,00 | 10 181 437,00 |  |  |  |  |
| 1205 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Петрищева, д 29 | 28 194 590,00 | 28 194 590,00 | 3 639,33 | 548 774,00 | 1 964,60 | 7 377 556,00 | 4 692,61 | 1 012 173,00 | 1 964,60 | 2 454 760,00 | 1 964,60 | 1 716 195,00 | 1 964,60 | 2 839 531,00 | 1,00 | 3 606 594,00 | 1 533,00 | 1 129 595,00 | 851,90 | 4 000 642,00 | 6 350,00 | 1 512 900,00 | 368,00 | 1 995 870,00 |  |  |  |  |
| 1206 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Щорса, д 4, лит а | 13 828 783,00 | 13 828 783,00 | 3 876,52 | 2 888 475,00 | 3 671,00 | 3 444 732,00 | 2 191,07 | 945 208,00 | 4 467,20 | 1 146 178,00 |  |  | 3 149,67 | 1 325 835,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 867 982,00 | 2 015,79 | 1 316 119,00 | 87,00 | 894 254,00 |  |  |  |  |
| 1207 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Чапаева, д 58 | 3 981 097,00 | 3 881 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,80 | 3 881 460,00 |  |  | 99 637,00 |  |  |  |
| 1208 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Чапаева, д 46, лит а | 5 460 828,00 | 5 335 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,63 | 5 335 502,00 |  |  | 125 326,00 |  |  |  |
| 1209 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Гайдара, д 34, лит Б | 91 787 762,00 | 91 787 762,00 | 5 456,00 | 4 365 149,00 |  |  | 3 311,22 | 714 214,00 | 4 467,20 | 1 732 138,00 |  |  |  |  |  |  | 4 183,22 | 16 719 804,00 | 3 045,60 | 2 822 949,00 | 7 032,00 | 35 370 822,00 | 87,00 | 30 062 686,00 |  |  |  |  |
| 1210 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Пирогова, д 36, лит а | 22 862 872,00 | 22 862 872,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340,05 | 7 706 065,00 | 3 045,60 | 1 301 082,00 |  |  | 87,00 | 13 855 725,00 |  |  |  |  |
| 1211 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 33 | 48 969 046,00 | 48 969 046,00 | 6 922,15 | 5 157 843,00 | 4 736,21 | 695 878,00 |  |  |  |  | 5 624,25 | 1 430 900,00 | 5 624,25 | 2 367 495,00 |  |  | 5 999,20 | 19 756 056,00 | 3 912,52 | 3 335 586,00 | 3 599,52 | 14 628 450,00 | 4 499,40 | 1 596 838,00 |  |  |  |  |
| 1212 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Маяковского, д 15 | 33 871 368,00 | 33 292 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,64 | 14 206 391,00 |  |  | 1 453,48 | 19 085 809,00 |  |  | 579 168,00 |  |  |  |
| 1213 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Маяковского, д 13 | 32 007 362,00 | 31 436 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 380,57 | 14 241 986,00 |  |  | 1 428,34 | 17 194 944,00 |  |  | 570 432,00 |  |  |  |
| 1214 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Бутлерова, д 40, лит Б | 39 030 284,00 | 39 030 284,00 | 3 093,05 | 2 304 696,00 | 3 510,04 | 2 748 530,00 |  |  |  |  |  |  | 3 785,15 | 1 057 876,00 |  |  | 3 149,72 | 8 827 664,00 | 1 761,77 | 1 490 451,00 | 1 608,38 | 6 728 675,00 | 2 010,48 | 15 872 392,00 |  |  |  |  |
| 1215 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 31 | 5 708 428,00 | 5 495 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 495 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 682,00 |  |  |  |
| 1216 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Грибоедова, д 41 | 28 978 982,00 | 28 462 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067,83 | 13 935 455,00 |  |  | 1 240,70 | 14 527 259,00 |  |  | 516 268,00 |  |  |  |
| 1217 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Свердлова, д 22б | 354 976,00 | 354 976,00 |  |  |  |  | 822,87 | 354 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1218 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Новомосковская, д 8 | 58 540 999,00 | 58 540 999,00 | 5 456,00 | 3 346 052,00 | 3 671,00 | 3 990 429,00 | 2 538,17 | 547 472,00 | 4 467,20 | 1 327 750,00 |  |  | 3 648,63 | 1 535 867,00 |  |  | 4 183,22 | 12 816 365,00 | 3 045,60 | 2 163 898,00 | 2 335,12 | 9 768 975,00 | 87,00 | 23 044 191,00 |  |  |  |  |
| 1219 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 42 | 25 119 669,00 | 25 119 669,00 | 1 945,09 | 1 449 330,00 | 1 330,85 | 1 728 439,00 |  |  | 1 580,39 | 575 110,00 |  |  | 1 580,39 | 665 255,00 |  |  | 1 685,75 | 5 551 358,00 | 1 099,40 | 937 284,00 | 1 011,45 | 4 231 393,00 | 1 264,31 | 9 981 500,00 |  |  |  |  |
| 1220 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Октябрьская, д 80 | 45 748 777,00 | 45 748 777,00 | 3 476,82 | 2 590 654,00 | 3 510,04 | 3 089 558,00 | 1 965,16 | 847 751,00 | 2 824,92 | 1 028 000,00 |  |  | 3 785,15 | 1 189 133,00 |  |  | 3 149,72 | 9 922 968,00 | 1 761,77 | 1 675 381,00 | 1 807,95 | 7 563 551,00 | 2 259,94 | 17 841 781,00 |  |  |  |  |
| 1221 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Терешковой, д 26, лит б | 21 253 526,00 | 21 253 526,00 | 3 867,77 | 2 881 957,00 |  |  |  |  | 4 328,80 | 1 143 592,00 | 4 328,80 | 799 519,00 | 1 821,00 | 1 322 843,00 |  |  | 3 410,03 | 11 038 742,00 | 2 186,13 | 1 863 766,00 | 2 011,24 | 1 310 870,00 | 320,00 | 892 237,00 |  |  |  |  |
| 1222 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Маяковского, д 17 | 22 589 296,00 | 22 589 296,00 | 2 163,46 | 1 339 075,00 | 1 576,50 | 1 596 951,00 |  |  | 302,37 | 531 359,00 |  |  | 264,30 | 614 647,00 |  |  | 1 027,64 | 5 129 049,00 | 60,00 | 246 540,00 | 934,50 | 3 909 498,00 | 1 168,13 | 9 222 177,00 |  |  |  |  |
| 1223 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Комбрига Патоличева, д 17, лит а | 18 522 486,00 | 18 522 486,00 | 237,00 | 4 432 897,00 | 485,10 | 1 740 539,00 |  |  | 119,00 | 517 055,00 |  |  | 120,40 | 717 223,00 |  |  | 346,00 | 2 017 180,00 | 3 362,61 | 2 866 762,00 | 1 195,48 | 4 858 431,00 | 3 867,00 | 1 372 399,00 |  |  |  |  |
| 1224 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Чапаева, д 65, лит А | 3 691 594,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000,00 |  |  |  |
| 1225 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 2, лит а | 92 749 141,00 | 92 414 389,00 | 5 456,00 | 4 164 654,00 | 3 671,00 | 4 966 675,00 |  |  | 4 467,20 | 1 652 580,00 |  |  | 5 966,68 | 1 911 612,00 |  |  | 4 183,22 | 14 597 486,00 | 3 045,60 | 2 693 289,00 | 7 032,00 | 33 746 211,00 | 87,00 | 28 681 882,00 | 334 752,00 |  |  |  |
| 1226 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 82, лит А | 10 940 435,00 | 10 940 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692,04 | 10 940 435,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1227 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Буденного, д 6, лит В | 25 103 428,00 | 25 103 428,00 | 3 177,87 | 2 367 898,00 | 3 671,00 | 2 823 903,00 | 1 796,19 | 774 858,00 |  |  |  |  | 2 582,02 | 1 086 886,00 |  |  | 2 754,15 | 9 069 744,00 | 3 045,60 | 1 531 324,00 | 1 652,49 | 6 715 728,00 | 87,00 | 733 087,00 |  |  |  |  |
| 1228 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 84 | 68 885 218,00 | 68 885 218,00 | 3 639,33 | 4 840 310,00 | 1 964,60 | 5 772 448,00 |  |  | 1 964,60 | 1 920 687,00 | 1 964,60 | 1 342 809,00 | 1 964,60 | 2 221 745,00 |  |  | 1 533,00 | 8 937 390,00 | 851,90 | 3 130 237,00 | 6 350,00 | 39 221 060,00 | 368,00 | 1 498 532,00 |  |  |  |  |
| 1229 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Клюквина, д 4 | 222 752,00 | 222 752,00 |  |  |  |  | 516,36 | 222 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1230 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Комбрига Патоличева, д 13 | 33 805 237,00 | 33 805 237,00 | 4 251,54 | 3 167 911,00 | 2 908,95 | 3 777 981,00 |  |  | 3 454,38 | 1 257 061,00 |  |  | 3 454,38 | 1 454 099,00 |  |  | 3 684,67 | 12 134 032,00 | 2 403,04 | 2 048 694,00 | 2 210,80 | 8 984 692,00 | 2 763,50 | 980 767,00 |  |  |  |  |
| 1231 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 6, лит а | 85 680,00 | 85 680,00 |  |  |  |  | 198,61 | 85 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1232 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Маяковского, д 27 | 5 401 122,60 | 5 401 122,60 | 3 319,64 | 49 991,00 |  |  | 1 876,32 | 809 425,00 |  |  |  |  | 2 697,21 | 1 135 373,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 1 599 638,00 | 1 726,21 | 1 432 817,60 | 87,00 | 373 878,00 |  |  |  |  |
| 1233 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, б-р Мира, д 26 | 5 921 717,00 | 5 921 717,00 | 2 892,65 | 1 954 338,00 | 1 478,50 | 2 330 701,00 |  |  |  |  |  |  | 431,00 | 897 058,00 |  |  |  |  | 180,00 | 739 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1234 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 70 | 240 167,00 | 240 167,00 |  |  |  |  | 556,73 | 240 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1235 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 4 | 114 253,00 | 114 253,00 |  |  |  |  | 264,85 | 114 253,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1236 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 73/1 | 24 591 797,00 | 24 591 797,00 | 2 892,65 | 2 888 846,00 |  |  | 2 191,36 | 945 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 862 200,00 |  |  | 2 520,06 | 19 895 421,00 |  |  |  |  |
| 1237 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Пирогова, д 30, лит а | 31 406 867,00 | 31 406 867,00 | 2 700,06 | 2 011 873,00 |  |  | 1 526,12 | 658 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340,05 | 7 706 065,00 | 1 526,12 | 1 301 082,00 | 1 404,03 | 5 873 768,00 | 1 755,04 | 13 855 725,00 |  |  |  |  |
| 1238 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 22 | 174 918,00 | 174 918,00 |  |  |  |  | 405,47 | 174 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1239 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 76 | 347 571,00 | 347 571,00 |  |  |  |  | 805,70 | 347 571,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1240 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 20 | 74 590,00 | 74 590,00 |  |  |  |  | 172,90 | 74 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1241 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 80 | 690 198,00 | 690 198,00 |  |  |  |  | 1 599,94 | 690 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1242 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 25 | 110 988,00 | 110 988,00 |  |  |  |  | 257,28 | 110 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1243 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 21 | 110 988,00 | 110 988,00 |  |  |  |  | 257,28 | 110 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1244 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Клюквина, д 6 | 307 797,00 | 307 797,00 |  |  |  |  | 713,50 | 307 797,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1245 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 9 | 95 957,00 | 95 957,00 |  |  |  |  | 222,43 | 95 957,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 12 | 115 660,00 | 115 660,00 |  |  |  |  | 268,11 | 115 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1247 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 78 | 233 032,00 | 233 032,00 |  |  |  |  | 540,19 | 233 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1248 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 6 | 116 463,00 | 116 463,00 |  |  |  |  | 269,97 | 116 463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Черняховского, д 13 | 143 231,00 | 143 231,00 |  |  |  |  | 332,02 | 143 231,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 74 | 326 253,00 | 326 253,00 |  |  |  |  | 756,28 | 326 253,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1251 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Бутлерова, д 38, лит а | 17 460 981,00 | 17 460 981,00 |  |  |  |  | 1 684,94 | 726 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,94 | 1 436 480,00 |  |  | 1 937,68 | 15 297 635,00 |  |  |  |  |
| 1252 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 72 | 241 613,00 | 241 613,00 |  |  |  |  | 560,08 | 241 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1253 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Клюквина, д 12/68 | 577 228,00 | 577 228,00 |  |  |  |  | 2 676,13 | 577 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1254 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Клюквина, д 2 | 486 899,00 | 486 899,00 |  |  |  |  | 1 128,67 | 486 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1255 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 13 | 91 737,00 | 91 737,00 |  |  |  |  | 212,65 | 91 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1256 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 15 | 90 527,00 | 90 527,00 |  |  |  |  | 209,85 | 90 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1257 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 23 | 173 114,00 | 173 114,00 |  |  |  |  | 401,29 | 173 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1258 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Суворова, д 7 | 116 562,00 | 116 562,00 |  |  |  |  | 270,20 | 116 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1259 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Черняховского, д 11, лит а | 74 125,00 | 74 125,00 |  |  |  |  | 171,83 | 74 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, б-р Мира, д 40 | 7 526 891,00 | 7 370 563,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,52 | 7 370 563,00 |  |  | 156 328,00 |  |  |  |
| 1261 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Самохвалова, д 12 | 3 606 594,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1262 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Маяковского, д 8 | 13 512 976,00 | 13 242 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,73 | 6 055 600,00 |  |  | 471,44 | 7 186 552,00 |  |  | 270 824,00 |  |  |  |
| 1263 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 33 | 9 436 186,00 | 9 225 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,16 | 9 225 398,00 |  |  | 210 788,00 |  |  |  |
| 1264 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 45 | 12 709 978,00 | 12 402 024,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 693,92 | 12 402 024,00 |  |  |  |  |  |  | 307 954,00 |  |  |  |
| 1265 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленинского Комсомола, д 8 | 32 914 257,00 | 32 914 257,00 |  |  |  |  | 2 074,67 | 894 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,72 | 10 475 904,00 | 1 761,77 | 1 768 738,00 | 1 908,69 | 938 650,00 | 2 385,87 | 18 835 975,00 |  |  |  |  |
| 1266 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленинского Комсомола, д 4 | 19 416 384,00 | 19 416 384,00 |  |  |  |  | 1 784,03 | 769 615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 739 620,00 | 1 641,31 | 1 709 820,00 | 2 051,64 | 16 197 329,00 |  |  |  |  |
| 1267 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Маяковского, д 20 | 20 742 990,00 | 20 416 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 110,95 | 20 416 108,00 |  |  | 326 882,00 |  |  |  |
| 1268 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, б-р Мира, д 15 | 34 739 779,00 | 34 739 779,00 | 3 982,51 | 2 967 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 235,79 | 1 362 086,00 |  |  |  |  |  |  | 2 070,90 | 9 973 474,00 | 87,00 | 20 436 768,00 |  |  |  |  |
| 1269 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Грибоедова, д 33 | 19 516 817,00 | 19 122 783,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697,20 | 10 061 965,00 |  |  | 699,29 | 9 060 818,00 |  |  | 394 034,00 |  |  |  |
| 1270 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 45, лит Б | 10 999 627,00 | 10 710 865,00 |  |  |  |  | 1 510,47 | 651 602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 316,05 | 10 059 263,00 |  |  |  |  |  |  | 288 762,00 |  |  |  |
| 1271 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пер Западный, д 7, лит А | 733 478,00 | 733 478,00 |  |  |  |  | 1 700,27 | 733 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1272 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Гайдара, д 27/13 | 16 960 269,00 | 16 667 969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636,23 | 16 667 969,00 |  |  | 292 300,00 |  |  |  |
| 1273 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, б-р Мира, д 31 | 34 781 246,00 | 34 163 859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,72 | 12 986 220,00 |  |  | 2 090,33 | 21 177 639,00 |  |  | 617 387,00 |  |  |  |
| 1274 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Урицкого, д 12, лит А | 52 675 264,00 | 52 675 264,00 | 5 456,00 | 3 346 047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 648,62 | 1 535 865,00 |  |  | 4 183,22 | 12 816 345,00 | 3 045,60 | 2 163 894,00 | 2 335,12 | 9 768 958,00 | 87,00 | 23 044 155,00 |  |  |  |  |
| 1275 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Буденного, д 12 | 998 863,00 | 998 863,00 |  |  |  |  | 2 315,45 | 998 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1276 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 39 | 1 180 619,00 | 1 180 619,00 |  |  |  |  | 5 473,56 | 1 180 619,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1277 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Циолковского, д 39, лит в | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1278 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Гайдара, д 70, лит а | 297 883,00 | 297 883,00 |  |  |  |  | 690,52 | 297 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1279 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Гайдара, д 72, лит а | 472 930,00 | 472 930,00 |  |  |  |  | 1 096,29 | 472 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1280 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Гайдара, д 72, лит б | 468 295,00 | 468 295,00 |  |  |  |  | 1 085,55 | 468 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1281 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Гайдара, д 72, лит в | 475 450,00 | 475 450,00 |  |  |  |  | 1 102,13 | 475 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1282 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Октябрьская, д 64 | 857 283,00 | 857 283,00 |  |  |  |  | 1 987,26 | 857 283,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1283 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Октябрьская, д 78 | 837 362,00 | 837 362,00 |  |  |  |  | 1 941,08 | 837 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1284 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Терешковой, д 62, лит а | 657 096,00 | 657 096,00 |  |  |  |  | 1 523,20 | 657 096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1285 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Октябрьская, д 76 | 845 733,00 | 845 733,00 |  |  |  |  | 1 960,48 | 845 733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1286 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленина, д 4, лит б | 822 776,00 | 822 776,00 |  |  |  |  | 1 907,27 | 822 776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1287 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.83 | 1 765 323,00 | 1 765 323,00 |  |  |  |  | 8 184,35 | 1 765 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1288 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Чкалова, д 56 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1289 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, ул Строителей, д 10 | 10 466 392,00 | 10 226 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 10 226 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 370,00 |  |  |  |
| 1290 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск, пр Ленинского Комсомола, д 44 | 17 085 483,00 | 16 834 419,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 16 834 419,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 064,00 |  |  |  |
| 1291 | Городской округ город Дзержинск | г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 57 | 15 581 171,00 | 15 581 171,00 | 3 121,63 | 2 325 993,00 | 2 135,85 | 281 561,00 |  |  | 2 536,33 | 922 979,00 | 2 536,33 | 645 282,00 | 2 536,33 | 1 067 651,00 | 2,00 | 7 213 187,00 | 2 705,41 | 380 180,00 | 1 764,40 | 1 504 224,00 | 1 623,25 | 520 000,00 | 2 029,06 | 720 114,00 |  |  |  |  |
| 1292 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д.25 | 2 670 200,00 | 2 670 200,00 |  |  |  |  | 509,52 | 2 670 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1293 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Удриса, д.11 | 9 977 296,00 | 9 517 472,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 517 472,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 824,00 |  |  |  |
| 1294 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, д.17б | 17 172 289,00 | 16 920 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 16 920 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 455,00 |  |  |  |
| 1295 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Строителей, д.9а | 10 009 017,00 | 9 790 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 790 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 481,00 |  |  |  |
| 1296 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, ул.Удриса, 11б | 10 005 223,00 | 9 790 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 790 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 687,00 |  |  |  |
| 1297 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.16 | 8 546 386,00 | 8 546 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 546 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1298 | Городской округ город Дзержинск | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Чкалова, д.25 | 8 651 787,00 | 8 651 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 651 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1299 | Городской округ город Дзержинск | г Дзержинск,пос. Пыра, пер Спортивный, д 2 | 6 667 531,00 | 6 667 531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 667 531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Муниципальный округ город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Первомайск на 2023-2025 годы |  |  | 36 117 156,00 | 35 282 392,00 | 423,00 | 936 419,00 | 290,00 | 859 005,00 | 3 151,43 | 1 359 505,00 | 247,00 | 834 571,00 |  |  | 305,00 | 2 012 581,00 |  |  | 2 455,00 | 17 871 768,00 |  |  | 2 292,00 | 11 408 543,00 |  |  | 834 764,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 4 304 169,00 | 4 252 052,00 | 70,00 | 77 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 2 731 624,00 |  |  | 360,00 | 1 443 386,00 |  |  | 52 117,00 |  |  |  |
| 1 300 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.4 | 4 304 169,00 | 4 252 052,00 | 70,00 | 77 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 2 731 624,00 |  |  | 360,00 | 1 443 386,00 |  |  | 52 117,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 17 793 404,00 | 17 444 217,00 | 133,00 | 308 769,00 | 290,00 | 859 005,00 |  |  | 152,00 | 615 857,00 |  |  | 170,00 | 1 759 585,00 |  |  | 1 154,00 | 12 325 583,00 |  |  | 385,00 | 1 575 418,00 |  |  | 349 187,00 |  |  |  |
| 1301 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Юбилейная, д.2Б | 4 847 027,00 | 4 747 038,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,00 | 4 747 038,00 |  |  |  |  |  |  | 99 989,00 |  |  |  |
| 1302 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.4 | 1 135 596,00 | 1 052 316,00 |  |  | 140,00 | 356 619,00 |  |  | 33,00 | 152 595,00 |  |  | 50,00 | 543 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 280,00 |  |  |  |
| 1303 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.6 | 5 610 699,00 | 5 510 750,00 | 75,00 | 113 483,00 | 150,00 | 502 386,00 |  |  | 35,00 | 149 278,00 |  |  | 55,00 | 544 300,00 |  |  | 324,00 | 2 625 885,00 |  |  | 385,00 | 1 575 418,00 |  |  | 99 949,00 |  |  |  |
| 1304 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, мкр.Привокзальный, д.7 | 1 247 422,00 | 1 181 453,00 | 58,00 | 195 286,00 |  |  |  |  | 84,00 | 313 984,00 |  |  | 65,00 | 672 183,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 969,00 |  |  |  |
| 1305 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 18 | 4 952 660,00 | 4 952 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 952 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 14 019 583,00 | 13 586 123,00 | 220,00 | 550 608,00 |  |  | 3 151,43 | 1 359 505,00 | 95,00 | 218 714,00 |  |  | 135,00 | 252 996,00 |  |  | 1 001,00 | 2 814 561,00 |  |  | 1 547,00 | 8 389 739,00 |  |  | 433 460,00 |  |  |  |
| 1306 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.4 | 58 051,00 | 58 051,00 |  |  |  |  | 134,57 | 58 051,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, ул.Социалистическая, д.6 | 68 074,00 | 68 074,00 |  |  |  |  | 157,80 | 68 074,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1308 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, мкр.Привокзальный, д.7 | 5 860 391,00 | 5 778 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,00 | 1 854 661,00 |  |  | 660,00 | 3 923 543,00 |  |  | 82 187,00 |  |  |  |
| 1309 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск,пер. Магистральный, д.2 | 3 167 368,00 | 3 091 116,00 | 145,00 | 300 000,00 |  |  | 228,00 | 98 357,00 | 60,00 | 119 270,00 |  |  | 80,00 | 137 965,00 |  |  |  |  |  |  | 462,00 | 2 435 524,00 |  |  | 76 252,00 |  |  |  |
| 1310 | Муниципальный округ город Первомайск | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.2а | 3 631 460,00 | 3 556 419,00 | 75,00 | 250 608,00 |  |  | 233,58 | 100 764,00 | 35,00 | 99 444,00 |  |  | 55,00 | 115 031,00 |  |  | 385,00 | 959 900,00 |  |  | 425,00 | 2 030 672,00 |  |  | 75 041,00 |  |  |  |
| 1311 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Юбилейная, д 4 | 123 022,00 | 123 022,00 |  |  |  |  | 285,17 | 123 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1312 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Юбилейная, д 7 | 99 286,00 | 99 286,00 |  |  |  |  | 230,15 | 99 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1313 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Мира, д 3 | 89 898,00 | 89 898,00 |  |  |  |  | 208,39 | 89 898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Мира, д 9 | 88 736,00 | 88 736,00 |  |  |  |  | 205,70 | 88 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1315 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Мира, д 18 | 186 706,00 | 186 706,00 |  |  |  |  | 432,80 | 186 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1316 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Мира, д 5 | 62 308,00 | 62 308,00 |  |  |  |  | 144,43 | 62 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1317 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, пер Магистральный, д 1 | 99 408,00 | 99 408,00 |  |  |  |  | 230,43 | 99 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1318 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Мира, д 2, лит а | 100 428,00 | 100 428,00 |  |  |  |  | 232,80 | 100 428,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1319 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Мира, д 1, лит а | 93 875,00 | 93 875,00 |  |  |  |  | 217,61 | 93 875,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320 | Муниципальный округ город Первомайск | г Первомайск, ул Мира, д 6 | 90 592,00 | 90 592,00 |  |  |  |  | 210,00 | 90 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 18 | 99 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 990,00 |  |  |  |
| 1322 | Муниципальный округ город Первомайск | г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 24 | 99 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 990,00 |  |  |  |
| 47 | Городской округ город Саров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Саров на 2023-2025 годы |  |  | 662 156 838,64 | 643 701 863,12 | 4 980,00 | 6 578 042,00 | 2 779,00 | 5 810 859,00 |  |  | 3 585,00 | 11 551 695,00 | 1 311,00 | 6 214 194,00 | 1 572,00 | 5 420 938,00 | 51,00 | 170 655 304,12 | 21 191,60 | 273 466 066,00 | 3 179,00 | 5 439 714,00 | 20 107,20 | 150 041 885,00 | 5 624,86 | 8 523 166,00 | 18 454 975,52 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 29 862 851,00 | 28 028 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 131,60 | 26 212 129,00 | 32,00 | 219 375,00 |  |  | 689,00 | 1 596 928,00 | 1 834 419,00 |  |  |  |
| 1323 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Шевченко, д 29 | 2 102 267,00 | 1 816 303,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | 219 375,00 |  |  | 689,00 | 1 596 928,00 | 285 964,00 |  |  |  |
| 1324 | Городской округ город Саров | г Саров, пр Ленина, д 19 | 8 688 121,00 | 8 688 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,00 | 8 688 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Шевченко, д 36 | 8 859 858,00 | 8 859 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410,60 | 8 859 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1326 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Зернова, д 6 | 2 697 434,00 | 2 697 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,00 | 2 697 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1327 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 8 | 2 675 569,00 | 2 675 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,00 | 2 675 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Академика Харитона, д 18 | 3 374 373,00 | 3 291 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 3 291 147,00 |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1329 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 24 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1330 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Александровича, д. 19 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1331 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 15 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1332 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 17 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1333 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 19 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1334 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 9 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1335 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1336 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 6 | 149 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 214,00 |  |  |  |
| 1337 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 14 | 203 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 720,00 |  |  |  |
| 1338 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 16 | 186 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 928,00 |  |  |  |
| 1339 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 17 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1340 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 26/1 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1341 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 34/2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1342 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Ленина, д. 51, лит. А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 100 273 555,60 | 95 407 331,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 63 136 844,72 | 1 564,00 | 16 261 841,00 |  |  | 3 466,00 | 16 008 646,00 |  |  | 4 866 223,88 |  |  |  |
| 1343 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шевченко, д.28 | 199 269,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 269,55 |  |  |  |
| 1344 | Городской округ город Саров | г.Саров, пер.Северный, д.4 | 178 305,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 305,63 |  |  |  |
| 1345 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.6 | 485 011,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 011,85 |  |  |  |
| 1346 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.38 | 254 705,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 705,19 |  |  |  |
| 1347 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Ленина, д.9 | 209 468,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 468,32 |  |  |  |
| 1348 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Пушкина, д.14 | 176 684,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 684,84 |  |  |  |
| 1349 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Академика Харитона, д 18 | 3 693 546,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 983,00 |  |  |  |
| 1350 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Фрунзе, д.25 | 468 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 459,00 |  |  |  |
| 1351 | Городской округ город Саров | г Саров, пр Ленина, д 34 | 148 422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 422,00 |  |  |  |
| 1352 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Ленина, д. 51, лит. А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1353 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 24 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1354 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Александровича, д. 19 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1355 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 15 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 17 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1357 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 19 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1358 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 9 | 4 392 256,83 | 4 392 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 392 256,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 2 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1360 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Гоголя, д. 6 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1361 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 14 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1362 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Курчатова, д. 16 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1363 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 17 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1364 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 26/1 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1365 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 34/2 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1366 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Зернова, д 54 | 5 221 939,00 | 4 997 482,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 038 773,00 |  |  | 328,00 | 1 958 709,00 |  |  | 224 457,00 |  |  |  |
| 1367 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Курчатова, д.18 | 72 822,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 1368 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.13 | 145 645,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 645,50 |  |  |  |
| 1369 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.11 | 291 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 291,00 |  |  |  |
| 1370 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.21 | 218 468,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 468,25 |  |  |  |
| 1371 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.40 | 72 822,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 1372 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.23 | 72 822,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 1373 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.47 | 145 645,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 645,50 |  |  |  |
| 1374 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 24, корпус 2 | 72 822,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 1375 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 8 | 2 600 210,00 | 2 471 979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,00 | 2 471 979,00 |  |  | 128 231,00 |  |  |  |
| 1376 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Музрукова, д. 23 | 16 811 955,00 | 16 478 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,00 | 4 900 727,00 |  |  | 2 812,00 | 11 577 958,00 |  |  | 333 270,00 |  |  |  |
| 1377 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 52 | 68 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 517,00 |  |  |  |
| 1378 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 4 | 78 692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 692,00 |  |  |  |
| 1379 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шверника, д. 15В | 218 468,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 468,25 |  |  |  |
| 1380 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 12 | 228 611,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 611,00 |  |  |  |
| 1381 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Фрунзе, д. 3 | 135 327,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 327,00 |  |  |  |
| 1382 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Музрукова, д.25/1 | 3 372 582,00 | 3 372 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 | 3 372 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1383 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Музрукова, д.27 | 4 949 759,00 | 4 949 759,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,00 | 4 949 759,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 532 020 432,04 | 520 266 099,40 | 4 980,00 | 6 578 042,00 | 2 779,00 | 5 810 859,00 |  |  | 3 585,00 | 11 551 695,00 | 1 311,00 | 6 214 194,00 | 1 572,00 | 5 420 938,00 | 33,00 | 107 518 459,40 | 16 496,00 | 230 992 096,00 | 3 147,00 | 5 220 339,00 | 16 641,20 | 134 033 239,00 | 4 935,86 | 6 926 238,00 | 11 754 332,64 |  |  |  |
| 1384 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.41 | 7 015 890,92 | 7 015 890,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 015 890,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1385 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.39 | 9 127 472,85 | 9 127 472,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 9 127 472,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1386 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.43 | 6 084 981,91 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1387 | Городской округ город Саров | г.Саров, пр-т Мира, д.2 | 19 440 672,00 | 19 083 693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 083 693,00 |  |  |  |  |  |  | 356 979,00 |  |  |  |
| 1388 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Московская, д. 24, корпус 2 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1389 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.21 | 3 115 313,71 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 1390 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.11 | 11 715 347,83 | 11 633 879,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 519 241,20 | 634,00 | 8 114 638,00 |  |  |  |  |  |  | 81 468,63 |  |  |  |
| 1391 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.7 | 3 600 709,83 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 468,63 |  |  |  |
| 1392 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Гагарина, д.12 | 6 641 358,00 | 6 481 967,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,00 | 6 481 967,00 |  |  |  |  |  |  | 159 391,00 |  |  |  |
| 1393 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Казамазова, д.10 | 3 600 709,83 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 519 241,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 468,63 |  |  |  |
| 1394 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Курчатова, д.18 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1395 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.11 | 12 169 963,80 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1396 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.13 | 6 084 981,90 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1397 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.21 | 9 127 472,86 | 9 127 472,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 9 127 472,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1398 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.40 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.38 | 33 265 495,00 | 33 006 180,00 |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 2 055 125,00 | 201,00 | 1 695 284,00 |  |  |  |  | 1 689,00 | 9 224 841,00 |  |  | 2 218,00 | 20 030 930,00 |  |  | 259 315,00 |  |  |  |
| 1400 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Фрунзе, д.25 | 28 259 468,00 | 28 259 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,00 | 11 643 750,00 |  |  | 1 866,20 | 16 615 718,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.23 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1402 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.47 | 6 084 981,90 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1403 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.7 | 6 799 526,00 | 6 635 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,00 | 6 635 214,00 |  |  |  |  |  |  | 164 312,00 |  |  |  |
| 1404 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Академика Харитона, д 18 | 5 342 575,00 | 5 342 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,00 | 5 342 575,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1405 | Городской округ город Саров | г Саров, пр Октябрьский, д 5 | 3 343 527,00 | 3 106 389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213,37 | 3 106 389,00 | 237 138,00 |  |  |  |
| 1406 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Чапаева, д 19 | 26 201 899,00 | 25 640 792,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,00 | 10 238 508,00 |  |  | 1 209,00 | 12 309 180,00 | 1 349,70 | 3 093 104,00 | 561 107,00 |  |  |  |
| 1407 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Шевченко, д 24 | 16 578 001,00 | 16 362 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,00 | 16 362 083,00 |  |  |  |  |  |  | 215 918,00 |  |  |  |
| 1408 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Академика Харитона, д 13 | 14 335 317,00 | 14 041 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,00 | 14 041 015,00 |  |  |  |  |  |  | 294 302,00 |  |  |  |
| 1409 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Академика Харитона, д 22 | 195 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 300,00 |  |  |  |
| 1410 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Александровича, д 43 | 195 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 232,00 |  |  |  |
| 1411 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 12 | 7 748 168,00 | 7 748 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,00 | 7 748 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1412 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Победы, д 10 | 6 018 731,00 | 5 878 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,00 | 5 878 186,00 |  |  |  |  |  |  | 140 545,00 |  |  |  |
| 1413 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Победы, д 18 | 7 631 175,00 | 7 459 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,00 | 7 459 062,00 |  |  |  |  |  |  | 172 113,00 |  |  |  |
| 1414 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Фрунзе, д. 3 | 5 195 003,00 | 5 195 003,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,00 | 5 195 003,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Академика Харитона, д 1 | 16 595 266,00 | 16 327 939,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064,00 | 16 327 939,00 |  |  |  |  |  |  | 267 327,00 |  |  |  |
| 1416 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Шверника, д. 15В | 9 127 472,86 | 9 127 472,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 9 127 472,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Арзамасская, д 1 | 7 886 613,00 | 7 725 615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,00 | 7 725 615,00 |  |  |  |  |  |  | 160 998,00 |  |  |  |
| 1418 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 4 | 188 774,00 | 188 774,00 |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 188 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1419 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Зернова, д 16 | 6 066 320,00 | 5 895 429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,00 | 5 895 429,00 |  |  |  |  |  |  | 170 891,00 |  |  |  |
| 1420 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Зернова, д 40 | 4 693 652,00 | 4 567 775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,00 | 4 567 775,00 |  |  |  |  |  |  | 125 877,00 |  |  |  |
| 1421 | Городской округ город Саров | г. Саров, ул. Зернова, д. 52 | 34 375,00 | 34 375,00 |  |  |  |  |  |  | 41,00 | 34 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1422 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Зернова, д 55 | 6 066 321,00 | 5 892 511,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,00 | 5 892 511,00 |  |  |  |  |  |  | 173 810,00 |  |  |  |
| 1423 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Ушакова, д 4 | 684 974,00 | 684 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,00 | 684 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Ушакова, д 6 | 884 299,00 | 884 299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,00 | 884 299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Ушакова, д 8 | 6 782 069,00 | 6 464 265,00 | 1 500,00 | 2 435 579,00 |  |  |  |  | 473,00 | 2 530 015,00 | 430,00 | 1 498 671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 804,00 |  |  |  |
| 1426 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Ушакова, д 20 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1427 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Шевченко, д 35 | 5 906 681,00 | 5 697 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,00 | 5 697 486,00 |  |  |  |  |  |  | 209 195,00 |  |  |  |
| 1428 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Шевченко, д 42 | 44 811 050,00 | 44 137 113,00 | 680,00 | 2 508 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,00 | 17 301 139,00 |  |  | 2 211,00 | 24 327 619,00 |  |  | 673 937,00 |  |  |  |
| 1429 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Шевченко, д 44 | 14 128 078,00 | 13 746 575,00 |  |  |  |  |  |  | 264,00 | 1 984 587,00 | 240,00 | 1 668 495,00 | 132,00 | 1 547 996,00 |  |  | 596,00 | 8 545 497,00 |  |  |  |  |  |  | 381 503,00 |  |  |  |
| 1430 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Гагарина, д 3 | 1 019 833,00 | 916 161,00 |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 916 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 672,00 |  |  |  |
| 1431 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Победы, д 13 | 12 027 546,00 | 11 659 588,00 |  |  |  |  |  |  | 264,00 | 1 909 190,00 |  |  | 132,00 | 1 636 414,00 |  |  | 568,00 | 8 113 984,00 |  |  |  |  |  |  | 367 958,00 |  |  |  |
| 1432 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Победы, д 27 | 4 649 902,00 | 4 505 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,00 | 4 505 932,00 |  |  |  |  |  |  | 143 970,00 |  |  |  |
| 1433 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Силкина, д 19 | 195 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 582,00 |  |  |  |
| 1434 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Гагарина, д 21 | 6 641 358,00 | 6 476 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,00 | 6 476 083,00 |  |  |  |  |  |  | 165 275,00 |  |  |  |
| 1435 | Городской округ город Саров | г Саров, ул Силкина, д 16 | 55 599 818,00 | 55 599 818,00 | 2 800,00 | 1 634 108,00 | 2 779,00 | 5 810 859,00 |  |  | 1 043,00 | 1 933 468,00 | 440,00 | 1 351 744,00 | 1 308,00 | 2 236 528,00 |  |  |  |  | 1 305,00 | 3 151 066,00 | 5 434,00 | 39 482 045,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1436 | Городской округ город Саров | г Саров, пр Ленина, д 34 | 16 886 125,00 | 16 651 917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,00 | 15 925 172,00 | 2 372,80 | 726 745,00 | 234 208,00 |  |  |  |
| 1437 | Городской округ город Саров | г. Саров, пр. Ленина, д. 3 | 12 083 726,00 | 11 836 578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,00 | 11 836 578,00 |  |  |  |  |  |  | 247 148,00 |  |  |  |
| 1438 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.36 | 238 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 348,00 |  |  |  |
| 1439 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.23 | 195 058,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 058,00 |  |  |  |
| 1440 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.9 | 195 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 208,00 |  |  |  |
| 1441 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.1/2 | 223 912,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 912,00 |  |  |  |
| 1442 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.25 | 195 509,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 509,00 |  |  |  |
| 1443 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.2 | 195 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 320,00 |  |  |  |
| 1444 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.6 | 195 113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 113,00 |  |  |  |
| 1445 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.8 | 194 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 910,00 |  |  |  |
| 1446 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Герцена, д.9 | 244 598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 598,00 |  |  |  |
| 1447 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Гоголя, д.18 | 217 935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 935,00 |  |  |  |
| 1448 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Гоголя, д.20 | 208 358,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 358,00 |  |  |  |
| 1449 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Куйбышева, д.15 | 195 579,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 579,00 |  |  |  |
| 1450 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Куйбышева, д.15/1 | 195 051,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 051,00 |  |  |  |
| 1451 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Курчатова, д.38 | 208 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 246,00 |  |  |  |
| 1452 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.19 | 223 021,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 021,00 |  |  |  |
| 1453 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.23 | 245 673,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 673,00 |  |  |  |
| 1454 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Московская, д.29 | 17 186 652,00 | 16 925 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 16 925 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 590,00 |  |  |  |
| 1455 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Силкина, д.32 | 216 122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 122,00 |  |  |  |
| 1456 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.15А | 242 535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 535,00 |  |  |  |
| 1457 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.15Б | 242 598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 598,00 |  |  |  |
| 1458 | Городской округ город Саров | г.Саров, ул.Шверника, д.15Г | 211 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 613,00 |  |  |  |
| 48 | Муниципальный округ Семеновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу Семеновский на 2023-2025 годы |  |  | 127 961 864,00 | 125 301 859,00 | 1 260,00 | 10 899 011,00 | 2 404,00 | 8 167 706,00 | 13 153,00 | 4 370 762,00 | 425,00 | 2 689 935,00 | 679,00 | 776 046,00 | 1 009,00 | 7 754 489,00 |  |  | 6 903,20 | 72 182 315,00 | 1 002,00 | 1 809 050,00 | 4 416,00 | 9 371 546,00 | 925,00 | 7 280 999,00 | 2 660 005,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 12 413 360,00 | 12 413 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,00 | 10 579 042,00 |  |  |  |  | 751,00 | 1 834 318,00 |  |  |  |  |
| 1459 | Муниципальный округ Семеновский | рп Сухобезводное, ул Чехова, д 2 | 4 046 286,00 | 4 046 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,00 | 4 046 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1460 | Муниципальный округ Семеновский | г.Семенов, ул. Заводская, д. 2а | 8 367 074,00 | 8 367 074,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,00 | 6 532 756,00 |  |  |  |  | 751,00 | 1 834 318,00 |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 115 548 504,00 | 112 888 499,00 | 1 260,00 | 10 899 011,00 | 2 404,00 | 8 167 706,00 | 13 153,00 | 4 370 762,00 | 425,00 | 2 689 935,00 | 679,00 | 776 046,00 | 1 009,00 | 7 754 489,00 |  |  | 5 671,20 | 61 603 273,00 | 1 002,00 | 1 809 050,00 | 4 416,00 | 9 371 546,00 | 174,00 | 5 446 681,00 | 2 660 005,00 |  |  |  |
| 1461 | Муниципальный округ Семеновский | г Семенов, ул Володарского, д 40 | 5 584 351,00 | 5 273 714,00 |  |  |  |  | 1 607,00 | 693 075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,00 | 4 580 639,00 | 310 637,00 |  |  |  |
| 1462 | Муниципальный округ Семеновский | г Семенов, ул Советская,д. д. 28 | 18 096 816,00 | 17 560 425,00 | 240,00 | 3 029 564,00 |  |  | 1 723,00 | 743 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,20 | 13 787 553,00 |  |  |  |  |  |  | 536 391,00 |  |  |  |
| 1463 | Муниципальный округ Семеновский | г Семенов, ул Спортивная, д 32 | 3 830 266,00 | 3 639 741,00 |  |  | 1 012,00 | 2 924 308,00 | 1 658,00 | 715 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 525,00 |  |  |  |
| 1464 | Муниципальный округ Семеновский | рп Сухобезводное, ул Дзержинского, д 43 | 16 697 129,00 | 16 387 663,00 |  |  | 293,00 | 1 907 342,00 |  |  | 104,00 | 1 579 917,00 |  |  | 104,00 | 1 706 079,00 |  |  | 793,00 | 11 194 325,00 |  |  |  |  |  |  | 309 466,00 |  |  |  |
| 1465 | Муниципальный округ Семеновский | рп Сухобезводное, ул Советская, д 38 | 10 551 084,00 | 10 284 485,00 | 100,00 | 1 780 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,00 | 8 504 281,00 |  |  |  |  |  |  | 266 599,00 |  |  |  |
| 1466 | Муниципальный округ Семеновский | рп Сухобезводное, ул Чехова, д 4 | 5 785 022,00 | 5 626 824,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,00 | 5 626 824,00 |  |  |  |  |  |  | 158 198,00 |  |  |  |
| 1467 | Муниципальный округ Семеновский | рп Сухобезводное, ул 2-я Лесная, д 4 | 23 868 134,00 | 23 402 724,00 | 120,00 | 1 945 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,00 | 1 683 519,00 |  |  | 835,00 | 11 775 624,00 |  |  | 730,00 | 7 998 447,00 |  |  | 465 410,00 |  |  |  |
| 1468 | Муниципальный округ Семеновский | г Семенов, ул Суворова, д 17 | 7 267 475,00 | 6 844 696,00 | 480,00 | 3 162 829,00 |  |  | 2 786,00 | 600 983,00 |  |  |  |  | 455,00 | 3 080 884,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 779,00 |  |  |  |
| 1469 | Муниципальный округ Семеновский | г Семенов, ул Чкалова, д 50 | 702 574,00 | 702 574,00 |  |  |  |  | 3 257,00 | 702 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1470 | Муниципальный округ Семеновский | г Семенов, ул Спортивная, д 70 | 23 165 653,00 | 23 165 653,00 | 320,00 | 981 280,00 | 1 099,00 | 3 336 056,00 | 2 122,00 | 915 389,00 | 321,00 | 1 110 018,00 | 679,00 | 776 046,00 | 349,00 | 1 284 007,00 |  |  | 1 687,00 | 10 714 666,00 | 1 002,00 | 1 809 050,00 | 3 686,00 | 1 373 099,00 | 87,00 | 866 042,00 |  |  |  |  |
| 49 | Муниципальный округ город Шахунья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному округу город Шахунья на 2023-2025 годы |  |  | 135 003 424,66 | 131 475 153,66 | 945,77 | 1 935 098,00 | 1 074,01 | 6 737 293,00 | 4 449,45 | 4 414 633,00 | 281,00 | 650 644,00 |  |  | 430,00 | 2 332 383,00 |  |  | 6 986,40 | 110 969 293,66 |  |  | 385,42 | 4 435 809,00 |  |  | 3 528 271,00 |  |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 12 443 985,00 | 12 399 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,40 | 7 964 115,00 |  |  | 385,42 | 4 435 809,00 |  |  | 44 061,00 |  |  |  |
| 1471 | Муниципальный округ город Шахунья | рп Сява, ул Просвещения, д 12 | 44 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 061,00 |  |  |  |
| 1472 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Комсомольская, д 46 | 6 640 539,00 | 6 640 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 | 4 283 598,00 |  |  | 209,42 | 2 356 941,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1473 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Комсомольская, д.51 | 5 759 385,00 | 5 759 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,40 | 3 680 517,00 |  |  | 176,00 | 2 078 868,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 40 699 035,66 | 39 273 679,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 722,05 | 39 273 679,66 |  |  |  |  |  |  | 1 425 356,00 |  |  |  |
| 1474 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Советская, д.76 | 9 009 093,66 | 9 009 093,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 009 093,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1475 | Муниципальный округ город Шахунья | с. Хмелевицы, ул. Мелиоративная, д. 1 | 161 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 592,00 |  |  |  |
| 1476 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Телестанция, д. 1 | 150 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 346,00 |  |  |  |
| 1477 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.29 | 208 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 383,00 |  |  |  |
| 1478 | Муниципальный округ город Шахунья | р.п. Сява, ул. Ленина, д. 10 | 163 075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 075,00 |  |  |  |
| 1479 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Свердлова, д. 22 | 150 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 060,00 |  |  |  |
| 1480 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 56а | 108 906,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 906,00 |  |  |  |
| 1481 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Плаксина, д 16, лит а | 4 511 867,00 | 4 345 862,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,02 | 4 345 862,00 |  |  |  |  |  |  | 166 005,00 |  |  |  |
| 1482 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Советская, д 18 | 2 828 980,00 | 2 698 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,53 | 2 698 142,00 |  |  |  |  |  |  | 130 838,00 |  |  |  |
| 1483 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья ул. Гагарина д. 9 | 11 066 330,00 | 11 066 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 248,00 | 11 066 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1484 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, пер Заводской, д 12 | 6 032 823,00 | 5 846 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 5 846 672,00 |  |  |  |  |  |  | 186 151,00 |  |  |  |
| 1485 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья, ул. Яранское шоссе, д. 23 | 6 307 580,00 | 6 307 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 307 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 81 860 404,00 | 79 801 550,00 | 945,77 | 1 935 098,00 | 1 074,01 | 6 737 293,00 | 4 449,45 | 4 414 633,00 | 281,00 | 650 644,00 |  |  | 430,00 | 2 332 383,00 |  |  | 3 628,95 | 63 731 499,00 |  |  |  |  |  |  | 2 058 854,00 |  |  |  |
| 1486 | Муниципальный округ город Шахунья | г. Шахунья ул. Гагарина д. 9 | 129 271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 271,00 |  |  |  |
| 1487 | Муниципальный округ город Шахунья | д. Андрианово, ул. Молодежная, д. 22 | 6 094 121,00 | 5 940 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 940 870,00 |  |  |  |  |  |  | 153 251,00 |  |  |  |
| 1488 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Коммунистическая, д.174 | 10 407 544,00 | 10 217 053,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 217 053,00 |  |  |  |  |  |  | 190 491,00 |  |  |  |
| 1489 | Муниципальный округ город Шахунья | г.Шахунья, ул.Свердлова, д.20 | 2 778 417,00 | 2 642 644,00 |  |  | 126,00 | 1 485 746,00 |  |  |  |  |  |  | 54,00 | 1 156 898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 773,00 |  |  |  |
| 1490 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, пер Заводской, д 12 | 552 396,00 | 552 396,00 |  |  |  |  | 556,75 | 552 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1491 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Коминтерна, д 98 | 2 183 180,00 | 2 183 180,00 |  |  |  |  | 2 200,40 | 2 183 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1492 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Советская, д 51 | 7 858 880,00 | 7 661 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 7 661 396,00 |  |  |  |  |  |  | 197 484,00 |  |  |  |
| 1493 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Комсомольская, д 55, лит б | 344 242,00 | 344 242,00 |  |  |  |  | 346,96 | 344 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1494 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Комарова, д 1 | 11 527 334,00 | 11 214 677,00 | 704,00 | 1 083 609,00 |  |  | 367,10 | 364 228,00 | 281,00 | 650 644,00 |  |  | 376,00 | 1 175 485,00 |  |  | 562,89 | 7 940 711,00 |  |  |  |  |  |  | 312 657,00 |  |  |  |
| 1495 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Пархоменко, д 12 | 8 727 919,00 | 8 569 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,27 | 8 569 798,00 |  |  |  |  |  |  | 158 121,00 |  |  |  |
| 1496 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Комсомольская, д 55, лит г | 530 210,00 | 530 210,00 |  |  |  |  | 534,39 | 530 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1497 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Советская, д 18 | 2 225 439,00 | 2 103 827,00 | 241,77 | 851 489,00 | 165,42 | 1 252 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 612,00 |  |  |  |
| 1498 | Муниципальный округ город Шахунья | рп Сява, ул Кирова, д 3 | 4 837 180,00 | 4 688 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,47 | 4 688 440,00 |  |  |  |  |  |  | 148 740,00 |  |  |  |
| 1499 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Советская, д 65 | 12 552 228,00 | 12 388 328,00 |  |  |  |  | 443,85 | 440 377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 11 947 951,00 |  |  |  |  |  |  | 163 900,00 |  |  |  |
| 1500 | Муниципальный округ город Шахунья | с Хмелевицы, ул Мелиоративная, д 3 | 2 645 061,00 | 2 531 699,00 |  |  | 502,07 | 2 531 699,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 362,00 |  |  |  |
| 1501 | Муниципальный округ город Шахунья | г Шахунья, ул Свердлова, д 12 | 8 466 982,00 | 8 232 790,00 |  |  | 280,53 | 1 467 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,33 | 6 765 280,00 |  |  |  |  |  |  | 234 192,00 |  |  |  |
| 50 | Городской округ город Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городскому округу город Нижний Новгород на 2023-2025 годы |  |  | 17 485 812 800,51 | 17 218 923 347,77 | 271 045,92 | 431 780 672,97 | 215 637,16 | 436 351 786,00 | 108 265,31 | 100 279 091,00 | 63 313,28 | 117 627 431, 00 | 45 578,97 | 68 236 183,00 | 98 623,73 | 200 511 040,00 | 2 034,00 | 7 138 114 131,75 | 360 040,18 | 4 327 809 179, 81 | 97 922,38 | 240 373 144,00 | 465 925,06 | 3 199 424 097, 39 | 72 250,29 | 958 416 590,85 | 265 147 168,63# | 1 742 284,11 |  |  |
| Итого по МО на период 2023 год |  |  | 4 594 683 735,56 | 4 497 034 945,14 | 3 605,30 | 164 225,00 | 3 748,90 | 11 187 458,00 |  |  | 450,00 | 184 900,00 |  |  |  | 190 799,00 | 767,00 | 2 774 289 027, 16 | 75 172,07 | 1 096 551 027, 74 | 913,00 | 22 459 120,00 | 32 127,57 | 540 091 149,39 | 6 469,10 | 51 917 238,85 | 96 598 450,42 | 1 050 340,00 |  |  |
| 1502 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.1Б | 8 002 669,82 | 7 825 756,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 7 825 756,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 913,00 |  |  |  |
| 1503 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.12А | 8 328 803,00 | 8 328 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,43 | 8 328 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1504 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.25 | 15 173 650,00 | 15 173 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 15 173 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1505 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.32 | 28 242 713,00 | 28 242 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 28 242 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1506 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.17А/1 | 32 340 267,00 | 32 340 267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 32 340 267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1507 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.18/1 | 17 495 082,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 262,00 |  |  |  |
| 1508 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Раевского, д.7 | 10 207 105,00 | 10 207 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,00 | 10 207 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1509 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тюленина Сергея, д.7 | 4 524 205,00 | 4 524 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,26 | 4 524 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1510 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.8 | 22 629 095,00 | 22 629 095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 22 629 095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1511 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Поющева Героя, д.19А | 7 259 318,00 | 7 259 318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,30 | 7 259 318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1512 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.2 | 11 511 924,00 | 11 511 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,14 | 11 511 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1513 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.53 | 860 000,00 | 860 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 860 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1514 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.26 | 7 077 579,99 | 6 911 127,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 127,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1515 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.4 | 227 557,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 557,00 |  |  |  |
| 1516 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.5А | 141 953,00 | 141 953,00 |  |  | 3 589,00 | 91 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.6 | 1 581 826,00 | 1 581 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 940 269,00 | 913,00 | 62 538,00 |  |  | 320,00 | 579 019,00 |  |  |  |  |
| 1518 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.62 | 871 709,00 | 871 709,00 | 3 605,30 | 164 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 707 484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.12 | 4 940 929,00 | 4 940 929,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,00 | 4 940 929,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1520 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.4а | 2 844 111,00 | 2 844 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,00 | 2 844 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1521 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Мира, д.17 | 190 799,00 | 190 799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1522 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.13 | 11 785 054,60 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1523 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.22 | 10 580 056,00 | 10 580 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,00 | 10 580 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1524 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.45 | 14 036 695,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 439,00 |  |  |  |
| 1525 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.53 | 3 538 789,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1526 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.43 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1527 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.66 | 13 940 440,00 | 13 940 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,00 | 13 940 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1528 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.4 | 11 979 807,00 | 11 979 807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,00 | 11 979 807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.3 | 35 500 271,00 | 35 500 271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200,00 | 35 500 271,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1530 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.14 | 4 475 294,00 | 4 245 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,00 | 4 245 774,00 |  |  |  |  |  |  | 229 520,00 |  |  |  |
| 1531 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.48Б | 12 983 032,00 | 12 983 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,00 | 12 983 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1532 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.8 | 3 385 423,00 | 3 385 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,20 | 3 385 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.13 | 12 646 042,00 | 12 646 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050,00 | 12 646 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1534 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гончарова, д.6 | 5 134 655,00 | 5 134 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 5 134 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.1 | 35 055 170,01 | 34 306 136,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 34 306 136,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 034,00 |  |  |  |
| 1536 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Попова Героя, д.7 | 5 446 219,00 | 5 446 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107,00 | 5 446 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1537 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Самочкина Героя, д.8 | 4 699 957,00 | 4 699 957,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,10 | 4 699 957,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1538 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чугунова Героя, д.3А | 12 885 383,00 | 12 885 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,00 | 12 885 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1539 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чугунова Героя, д.7А | 13 189 012,00 | 13 189 012,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,00 | 13 189 012,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1540 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.20/1 | 5 268 392,00 | 5 268 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,00 | 5 268 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1541 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заводская, д.17/1 | 9 953 599,00 | 9 953 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260,00 | 9 953 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1542 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Райниса, д.7 | 15 233 434,00 | 15 233 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,40 | 15 233 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1543 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.25/4 | 6 797 360,00 | 6 797 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014,16 | 6 797 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1544 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Юпитерская, д.12 | 4 557 111,00 | 4 557 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,00 | 4 557 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Райниса, д.12 | 13 445 529,00 | 13 445 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 365,00 | 13 445 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.2 | 156 677,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 677,00 |  |  |  |
| 1547 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.20 | 21 053 243,00 | 21 053 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,00 | 21 053 243,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1548 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.14 | 191 072,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 072,00 |  |  |  |
| 1549 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.37 | 3 044 136,00 | 2 852 687,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,00 | 2 852 687,00 |  |  | 191 449,00 |  |  |  |
| 1550 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.9 | 11 327 528,00 | 11 327 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 031,70 | 11 327 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1551 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.28 | 8 612 510,00 | 8 612 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,70 | 8 612 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1552 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.9а | 11 584 011,35 | 11 434 763,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 | 1 186,48 | 7 987 128,00 |  |  |  |  |  |  | 149 248,00 |  |  |  |
| 1553 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.10 | 5 835 380,00 | 5 835 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 5 835 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1554 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.83 | 201 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 466,00 |  |  |  |
| 1555 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.89 | 22 138 277,00 | 22 138 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,00 | 22 138 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1556 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гастелло, д.4 | 11 092 784,00 | 11 092 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884,31 | 11 092 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1557 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.22 | 4 940 868,00 | 4 940 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,00 | 4 940 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1558 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.24 | 415 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 388,00 |  |  |  |
| 1559 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, к.п. Зеленый город.санаторий им.ВЦСПС, д.8 | 7 598 056,00 | 7 459 914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,64 | 3 400 414,00 |  |  | 656,82 | 4 059 500,00 |  |  | 138 142,00 |  |  |  |
| 1560 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, наб.Федоровского, д.3 | 33 499 639,00 | 32 256 761,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 960,79 | 32 256 761,00 |  |  | 1 242 878,00 |  |  |  |
| 1561 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Верхне-Печерская, д.1 | 14 290 191,00 | 13 787 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 740,07 | 13 787 244,00 |  |  |  |  |  |  | 502 947,00 |  |  |  |
| 1562 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.30 | 7 059 041,69 | 6 895 270,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 771,00 |  |  |  |
| 1563 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.7 | 6 290 000,00 | 6 290 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 290 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.5 | 82 821 452,00 | 82 407 554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 140,00 | 45 995 943,00 |  | 36 411 611,00 | 413 898,00 |  |  |  |
| 1565 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Кемеровский-2, д.3 | 11 307 888,00 | 10 988 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 055,58 | 10 988 544,00 |  |  |  |  |  |  | 319 344,00 |  |  |  |
| 1566 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Корейский, д.3А | 149 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 741,00 |  |  |  |
| 1567 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.112 | 33 404 416,00 | 32 952 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,84 | 11 353 974,00 |  |  | 2 383,96 | 21 598 234,00 |  |  | 452 208,00 |  |  |  |
| 1568 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.146 | 9 455 676,00 | 9 164 989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,48 | 9 164 989,00 |  |  |  |  |  |  | 290 687,00 |  |  |  |
| 1569 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.182 | 5 628 877,67 | 5 207 180,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,35 | 5 207 180,67 |  |  |  |  |  |  | 421 697,00 |  |  |  |
| 1570 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.17 | 6 771 175,00 | 6 544 903,00 |  |  | 159,90 | 799 751,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,00 | 5 745 152,00 |  |  |  |  |  |  | 226 272,00 |  |  |  |
| 1571 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.9 | 135 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 197,00 |  |  |  |
| 1572 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.5А | 11 905 962,00 | 11 606 894,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,00 | 11 606 894,00 |  |  |  |  |  |  | 299 068,00 |  |  |  |
| 1573 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.6Б | 11 918 421,00 | 11 601 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,50 | 11 601 325,00 |  |  |  |  |  |  | 317 096,00 |  |  |  |
| 1574 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.3 | 6 590 793,00 | 6 334 637,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,90 | 6 334 637,00 |  |  |  |  |  |  | 256 156,00 |  |  |  |
| 1575 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Панина Бориса, д.7 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1576 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.27 | 6 252 135,00 | 6 252 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 6 252 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1577 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.16 | 2 221 173,00 | 2 095 337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 2 095 337,00 |  |  | 125 836,00 |  |  |  |
| 1578 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.16 | 13 936 462,00 | 13 936 462,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 747,10 | 13 936 462,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1579 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.1 | 10 125 473,00 | 10 125 473,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 10 125 473,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1580 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.3 | 10 249 394,00 | 10 249 394,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 10 249 394,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1581 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.54 | 3 627 230,00 | 3 627 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 3 627 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1582 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.13 | 11 474 651,00 | 11 474 651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,53 | 11 474 651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1583 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.24 | 4 401 090,00 | 4 401 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,00 | 4 401 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1584 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.26 | 4 401 090,00 | 4 401 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,00 | 4 401 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1585 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.4 | 4 731 353,00 | 4 731 353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,00 | 4 731 353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1586 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.180 | 22 573 095,00 | 22 573 095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 22 573 095,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1587 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.5 | 6 695 080,00 | 6 695 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,60 | 6 695 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1588 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.31 | 5 009 988,00 | 5 009 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,40 | 5 009 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1589 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.15 | 7 393 076,00 | 7 393 076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096,00 | 7 393 076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1590 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вахтангова, д.26 | 11 880 096,00 | 11 880 096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,50 | 11 880 096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1591 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.183 | 13 857 893,00 | 13 857 893,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,92 | 7 929 810,00 |  |  | 1 738,00 | 5 928 083,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1592 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Свирская, д.17 | 9 723 400,00 | 9 723 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,00 | 9 723 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1593 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Николая Гастелло, д. 12 | 7 586 131,00 | 7 586 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,30 | 7 586 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Николая Гастелло, д. 14 | 7 575 746,00 | 7 575 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,00 | 7 575 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1595 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, п. Зеленый Город к.п.Дом интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый Город", д.5 | 6 336 179,00 | 6 336 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,00 | 6 336 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1596 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, п. Зеленый Город к.п.санаторий ВЦСПС 2-территория, д.9 | 4 910 581,00 | 4 910 581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,08 | 4 910 581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1597 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, д.41А | 34 562 927,00 | 34 562 927,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,00 | 12 016 260,00 |  |  | 2 800,00 | 22 546 667,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1598 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 10В | 11 608 433,00 | 11 494 884,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 494 884,00 |  |  |  |  |  |  |  | 113 549,00 |  |  |
| 1599 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12А | 21 373 744,25 | 19 283 878,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 353 001,97 |  |  |  | 15 930 876,28 |  |  | 2 089 866,00 |  |  |  |
| 1600 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 30 | 10 419 525,79 | 10 419 525,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419 525,79 |  |  |  |  |  |  |
| 1601 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12В | 20 224 331,76 | 19 329 194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 659 259,45 |  |  |  | 15 669 935,31 |  |  | 895 137,00 |  |  |  |
| 1602 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 32 | 206 576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 576,00 |  |  |  |
| 1603 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 21 | 173 469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 469,00 |  |  |  |
| 1604 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 23 | 7 052 276,26 | 6 885 824,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 885 824,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1605 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 7 | 3 526 138,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1606 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 32А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1607 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 10 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1608 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 2А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1609 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 18 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1610 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 17А/3 | 24 635 552,58 | 24 052 970,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 24 052 970,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 582,00 |  |  |  |
| 1611 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 12А | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1612 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 13 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1613 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 15 | 14 123 445,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1614 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 17А/4 | 164 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 423,00 |  |  |  |
| 1615 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 32 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1616 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 54 | 24 716 029,44 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 582,00 |  |  |  |
| 1617 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11 | 162 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 131,00 |  |  |  |
| 1618 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11А | 162 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 136,00 |  |  |  |
| 1619 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 18 | 237 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 604,00 |  |  |  |
| 1620 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 18А | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1621 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 10А | 164 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 911,00 |  |  |  |
| 1622 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 12А | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1623 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ватутина, д. 18 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1624 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 20 | 35 308 613,48 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 260,00 |  |  |  |
| 1625 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 34 | 252 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 300,00 |  |  |  |
| 1626 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 46 | 34 559 579,48 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1627 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 3 | 448 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 978,00 |  |  |  |
| 1628 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 18Б | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1629 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 10Б | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1630 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 12Б | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1631 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 13А | 227 341,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 341,00 |  |  |  |
| 1632 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 1В | 10 592 584,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 678,00 |  |  |  |
| 1633 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 18/2 | 243 941,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 941,00 |  |  |  |
| 1634 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 9/2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1635 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 17А | 162 979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 979,00 |  |  |  |
| 1636 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 17Б | 23 922 975,96 | 23 867 110,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 867 110,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 865,00 |  |  |  |
| 1637 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 22 | 195 789,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 789,00 |  |  |  |
| 1638 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 25 | 164 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 194,00 |  |  |  |
| 1639 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 24 | 180 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 262,00 |  |  |  |
| 1640 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 26 | 229 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 292,00 |  |  |  |
| 1641 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 30 | 181 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 174,00 |  |  |  |
| 1642 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 32 | 212 449,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 449,00 |  |  |  |
| 1643 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 37 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1644 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д. 18 | 315 349,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 349,00 |  |  |  |
| 1645 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 6А | 173 898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 898,00 |  |  |  |
| 1646 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 50 | 14 123 445,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1647 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 52 | 14 123 445,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1648 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 56 | 14 104 552,51 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1649 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 58 | 13 804 939,51 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1650 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 19 | 179 081,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 081,00 |  |  |  |
| 1651 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 31 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1652 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 33 | 163 958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 958,00 |  |  |  |
| 1653 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 35 | 312 489,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 489,00 |  |  |  |
| 1654 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А/3 | 213 949,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 949,00 |  |  |  |
| 1655 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/1 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1656 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/2 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1657 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 33 | 158 922,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 922,00 |  |  |  |
| 1658 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 18 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1659 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 19 | 189 884,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 884,00 |  |  |  |
| 1660 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 39 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1661 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 19 | 16 118 534,30 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 127,00 |  |  |  |
| 1662 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 45А | 273 499,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 499,00 |  |  |  |
| 1663 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 50 | 246 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 217,00 |  |  |  |
| 1664 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д. 25 | 228 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 445,00 |  |  |  |
| 1665 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 17А | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1666 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.13 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1667 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 60 | 44 927 453,53 | 44 819 259,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 44 819 259,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 194,00 |  |  |  |
| 1668 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 13 | 28 246 890,79 | 27 581 082,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 581 082,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 808,00 |  |  |  |
| 1669 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 25 | 211 257,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 257,00 |  |  |  |
| 1670 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 20 | 210 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 278,00 |  |  |  |
| 1671 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2А | 205 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 542,00 |  |  |  |
| 1672 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4 | 184 833,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 833,00 |  |  |  |
| 1673 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4А | 202 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 592,00 |  |  |  |
| 1674 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 8 | 244 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 066,00 |  |  |  |
| 1675 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бурденко, д. 25 | 14 104 552,51 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1676 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 7 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1677 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 10А | 172 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 850,00 |  |  |  |
| 1678 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 10 | 223 428,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 428,00 |  |  |  |
| 1679 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/2 | 15 948 650,30 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 243,00 |  |  |  |
| 1680 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/1 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1681 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16А | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1682 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 10 | 185 351,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 351,00 |  |  |  |
| 1683 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 12 | 184 116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 116,00 |  |  |  |
| 1684 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2 | 240 605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 605,00 |  |  |  |
| 1685 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2Б | 220 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 204,00 |  |  |  |
| 1686 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 6 | 210 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 517,00 |  |  |  |
| 1687 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Моторный, д.2 | 166 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 194,00 |  |  |  |
| 1688 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 52 | 195 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 863,00 |  |  |  |
| 1689 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 56 | 39 997 918,26 | 39 778 518,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 39 778 518,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 400,00 |  |  |  |
| 1690 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.9 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1691 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 12 | 10 353 704,38 | 10 328 736,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 328 736,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1692 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.18/4 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1693 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5А | 186 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 1694 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Прыгунова, д. 31 | 162 553,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 553,00 |  |  |  |
| 1695 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 11 | 179 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 245,00 |  |  |  |
| 1696 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 13 | 174 079,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 079,00 |  |  |  |
| 1697 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 15 | 215 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 252,00 |  |  |  |
| 1698 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 6 | 203 073,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 073,00 |  |  |  |
| 1699 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 14 | 245 077,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 077,00 |  |  |  |
| 1700 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 27 | 434 394,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 394,00 |  |  |  |
| 1701 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 14 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1702 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1703 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.47А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1704 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 4 | 276 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 740,00 |  |  |  |
| 1705 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 19 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1706 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 23А | 9 233 127,28 | 9 209 471,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 209 471,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 656,00 |  |  |  |
| 1707 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 46 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1708 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 23 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1709 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 29 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1710 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.17 | 189 247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 247,00 |  |  |  |
| 1711 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 13А | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1712 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 15А | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1713 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 17 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1714 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 21 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1715 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/3 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1716 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 20 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1717 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 48 | 5 241 883,45 | 5 005 331,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 005 331,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1718 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 5 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1719 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 18/3 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1720 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1721 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1722 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 58 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1723 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 13А | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1724 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.15А | 165 372,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 372,00 |  |  |  |
| 1725 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 10 | 298 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 984,00 |  |  |  |
| 1726 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29 | 165 054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 054,00 |  |  |  |
| 1727 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29А | 164 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 562,00 |  |  |  |
| 1728 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 31 | 196 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 260,00 |  |  |  |
| 1729 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 3А | 11 961 488,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 933,00 |  |  |  |
| 1730 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 12 | 23 922 975,96 | 23 867 110,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 867 110,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 865,00 |  |  |  |
| 1731 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 4 | 208 151,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 151,00 |  |  |  |
| 1732 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 34 | 247 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 310,00 |  |  |  |
| 1733 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 5 | 194 339,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 339,00 |  |  |  |
| 1734 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 9 | 7 974 325,65 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 1735 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 1 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1736 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1737 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 1 | 263 432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 432,00 |  |  |  |
| 1738 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 15 | 177 072,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 072,00 |  |  |  |
| 1739 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 8 | 238 533,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 533,00 |  |  |  |
| 1740 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 5А | 172 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 772,00 |  |  |  |
| 1741 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1742 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21А | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1743 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 1А | 281 266,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 266,00 |  |  |  |
| 1744 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 6 | 13 832 154,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 613,00 |  |  |  |
| 1745 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 8 | 28 209 105,03 | 27 543 297,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 543 297,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 808,00 |  |  |  |
| 1746 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38 | 174 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 672,00 |  |  |  |
| 1747 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3 | 192 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 516,00 |  |  |  |
| 1748 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3А | 172 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 254,00 |  |  |  |
| 1749 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 7А | 172 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 787,00 |  |  |  |
| 1750 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 12 | 12 212 876,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 321,00 |  |  |  |
| 1751 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 14 | 163 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 816,00 |  |  |  |
| 1752 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 16 | 201 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 747,00 |  |  |  |
| 1753 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 1А | 12 212 876,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 321,00 |  |  |  |
| 1754 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 36 | 162 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 529,00 |  |  |  |
| 1755 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38А | 154 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 333,00 |  |  |  |
| 1756 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 40 | 255 965,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 965,00 |  |  |  |
| 1757 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42А | 217 533,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 533,00 |  |  |  |
| 1758 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 35 | 202 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 296,00 |  |  |  |
| 1759 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 78А | 239 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 980,00 |  |  |  |
| 1760 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 34 | 210 045,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 045,00 |  |  |  |
| 1761 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 36 | 192 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 659,00 |  |  |  |
| 1762 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 1 | 16 283 835,30 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 428,00 |  |  |  |
| 1763 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 15 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1764 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 55 | 216 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 790,00 |  |  |  |
| 1765 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.60 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1766 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/3 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1767 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/4 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1768 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 1 | 3 451 235,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1769 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 3 | 3 451 235,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1770 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса, д.31 | 194 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 714,00 |  |  |  |
| 1771 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 15 | 224 666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 666,00 |  |  |  |
| 1772 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.19 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1773 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.21 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1774 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.14 | 21 185 168,06 | 20 685 812,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 356,00 |  |  |  |
| 1775 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 13 | 256 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 390,00 |  |  |  |
| 1776 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 21 | 224 691,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 691,00 |  |  |  |
| 1777 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 102 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1778 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 13 | 3 526 138,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1779 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 15 | 3 526 138,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1780 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20 | 216 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 230,00 |  |  |  |
| 1781 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д. 19 | 259 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 263,00 |  |  |  |
| 1782 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 30 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1783 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 22 | 197 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 451,00 |  |  |  |
| 1784 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5 | 272 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 243,00 |  |  |  |
| 1785 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.20 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1786 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 8 | 7 228 174,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1787 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 4 | 14 123 445,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1788 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 30А | 118 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 276,00 |  |  |  |
| 1789 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 27А | 164 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 574,00 |  |  |  |
| 1790 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1791 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 48А | 8 141 917,65 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 1792 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 10 | 309 449,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 449,00 |  |  |  |
| 1793 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 4 | 17 279 789,74 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 613,00 |  |  |  |
| 1794 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 46 | 195 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 308,00 |  |  |  |
| 1795 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 13 | 23 922 975,96 | 23 867 110,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 867 110,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 865,00 |  |  |  |
| 1796 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 6 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1797 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 39 | 162 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 249,00 |  |  |  |
| 1798 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 33 | 163 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 660,00 |  |  |  |
| 1799 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 8 | 21 185 168,08 | 20 685 812,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 356,00 |  |  |  |
| 1800 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 19 | 10 592 584,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 678,00 |  |  |  |
| 1801 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 17 | 373 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 508,00 |  |  |  |
| 1802 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 46 | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1803 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 18 | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1804 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 7 | 20 735 748,09 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 936,00 |  |  |  |
| 1805 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 47 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1806 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 49 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1807 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 16 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1808 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 24 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1809 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 5 | 10 522 394,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 488,00 |  |  |  |
| 1810 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 6 | 7 059 198,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 928,00 |  |  |  |
| 1811 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 7 | 10 523 694,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 788,00 |  |  |  |
| 1812 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 58 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1813 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 60 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1814 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 24 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1815 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 11 | 166 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 423,00 |  |  |  |
| 1816 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 59 | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1817 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 32 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1818 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 39 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1819 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 13 | 166 213,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 213,00 |  |  |  |
| 1820 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 14 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1821 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 15 | 165 791,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 791,00 |  |  |  |
| 1822 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 16 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1823 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 17 | 180 566,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 566,00 |  |  |  |
| 1824 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 34 | 15 948 650,30 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 243,00 |  |  |  |
| 1825 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 36 | 11 961 488,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 933,00 |  |  |  |
| 1826 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 38 | 15 948 650,30 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 243,00 |  |  |  |
| 1827 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 42 | 184 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 391,00 |  |  |  |
| 1828 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 44 | 11 961 488,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 933,00 |  |  |  |
| 1829 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 58 | 11 961 488,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 933,00 |  |  |  |
| 1830 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 33 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1831 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 64 | 11 961 488,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 933,00 |  |  |  |
| 1832 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 66 | 15 948 650,30 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 243,00 |  |  |  |
| 1833 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 40 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1834 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 41 | 166 657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 657,00 |  |  |  |
| 1835 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 31 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1836 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 32 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1837 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Менделеева, д. 26 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1838 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 20 | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1839 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 34 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1840 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 22 | 66 567 185,48 | 66 200 124,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 66 200 124,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 061,00 |  |  |  |
| 1841 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 42 | 21 187 542,09 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 730,00 |  |  |  |
| 1842 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 14 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1843 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 20 | 50 333 107,32 | 50 221 378,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 50 221 378,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 729,00 |  |  |  |
| 1844 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Декабристов, д. 9 | 166 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 640,00 |  |  |  |
| 1845 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 16 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1846 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 2 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1847 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 4 | 7 061 722,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1848 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 6 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1849 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 146 | 7 228 184,70 | 6 895 280,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 280,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 904,00 |  |  |  |
| 1850 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28 | 199 229,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 229,00 |  |  |  |
| 1851 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.13 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1852 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 21 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1853 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 12 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1854 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.32 | 164 669,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 669,00 |  |  |  |
| 1855 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д. 4а | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1856 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.7 | 940 326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940 326,00 |  |  |  |
| 1857 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 12А | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1858 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 8 | 355 265,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 265,00 |  |  |  |
| 1859 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 6 | 34 225 774,89 | 33 480 918,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 33 480 918,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 856,00 |  |  |  |
| 1860 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Зеленодольская, д. 54 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1861 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 28 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1862 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10/3 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1863 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 21/1 | 198 341,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 341,00 |  |  |  |
| 1864 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 22 | 163 056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 056,00 |  |  |  |
| 1865 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 12/2 | 197 743,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 743,00 |  |  |  |
| 1866 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 6/2 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1867 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.9А | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1868 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Трамвайный, д.1 | 169 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 239,00 |  |  |  |
| 1869 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 58 | 182 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 239,00 |  |  |  |
| 1870 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подводников, д. 4 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1871 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радио, д.6 | 167 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 391,00 |  |  |  |
| 1872 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.62 | 180 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 772,00 |  |  |  |
| 1873 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 70/1 | 175 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 552,00 |  |  |  |
| 1874 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Днепропетровская, д. 12 | 190 922,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 922,00 |  |  |  |
| 1875 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 24 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1876 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/3 | 166 417,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 417,00 |  |  |  |
| 1877 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1878 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1879 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | 178 597,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 597,00 |  |  |  |
| 1880 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.6/4 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1881 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/1 | 180 893,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 893,00 |  |  |  |
| 1882 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/1 | 196 095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 095,00 |  |  |  |
| 1883 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна, д. 15 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1884 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/3 | 164 332,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 332,00 |  |  |  |
| 1885 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Архитектурная, д. 2/2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1886 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 9 | 17 279 789,74 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 613,00 |  |  |  |
| 1887 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 4 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1888 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 3 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1889 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 16 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1890 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 65 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1891 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 112 | 7 061 112,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 842,00 |  |  |  |
| 1892 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 6 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1893 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 18 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1894 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 102 | 257 518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 518,00 |  |  |  |
| 1895 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 40 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1896 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 8 | 24 191 706,44 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 259,00 |  |  |  |
| 1897 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 7 | 163 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 000,00 |  |  |  |
| 1898 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 48 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1899 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 22 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1900 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 7 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1901 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 9 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1902 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 96 | 64 534 968,18 | 63 768 206,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 41 371 624,18 |  |  |  | 22 396 582,00 |  |  |  |  | 766 762,00 |  |  |  |
| 1903 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 14 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1904 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 20 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1905 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 111 | 20 735 748,09 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 936,00 |  |  |  |
| 1906 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 2 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1907 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 5 | 27 910 137,78 | 27 844 962,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 27 844 962,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 175,00 |  |  |  |
| 1908 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 34 | 221 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 127,00 |  |  |  |
| 1909 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 61 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1910 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 22 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1911 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 63 | 13 804 939,51 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1912 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Люкина, д. 7 | 41 471 496,18 | 41 371 624,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 41 371 624,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 872,00 |  |  |  |
| 1913 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20 | 24 191 706,44 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 259,00 |  |  |  |
| 1914 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 38 | 334 965,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 965,00 |  |  |  |
| 1915 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 24 | 24 191 706,44 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 133 447,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 259,00 |  |  |  |
| 1916 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 26 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1917 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 6 | 172 894,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 894,00 |  |  |  |
| 1918 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 16А | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1919 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 108 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1920 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Героев, д. 74А | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1921 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 15А | 10 353 704,37 | 10 328 736,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 328 736,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1922 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 12, лит. а | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1923 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 9/1 | 217 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 984,00 |  |  |  |
| 1924 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2 | 20 907 900,09 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 088,00 |  |  |  |
| 1925 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2/3 | 179 164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 164,00 |  |  |  |
| 1926 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 3/2 | 205 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 198,00 |  |  |  |
| 1927 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 10 | 225 687,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 687,00 |  |  |  |
| 1928 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 9 | 7 058 160,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 890,00 |  |  |  |
| 1929 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 7 | 38 225 130,83 | 37 923 988,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 37 923 988,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 142,00 |  |  |  |
| 1930 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3 | 266 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 083,00 |  |  |  |
| 1931 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 10 | 179 699,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 699,00 |  |  |  |
| 1932 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 8 | 10 522 453,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 547,00 |  |  |  |
| 1933 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.5 | 234 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 226,00 |  |  |  |
| 1934 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4/1 | 224 987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 987,00 |  |  |  |
| 1935 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 10 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1936 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 11 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1937 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 182 | 186 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 1938 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 1 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1939 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 32 | 20 879 962,77 | 20 657 472,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 657 472,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 490,00 |  |  |  |
| 1940 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 72 | 3 594 475,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 840,00 |  |  |  |
| 1941 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 73 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1942 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 4 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1943 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 2 | 266 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 705,00 |  |  |  |
| 1944 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/1 | 165 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 365,00 |  |  |  |
| 1945 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/1 | 163 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 123,00 |  |  |  |
| 1946 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/2 | 164 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 100,00 |  |  |  |
| 1947 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 12 | 223 691,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 691,00 |  |  |  |
| 1948 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 9/1 | 185 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 676,00 |  |  |  |
| 1949 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1950 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1951 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 9 | 40 318 393,26 | 39 778 518,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 39 778 518,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 875,00 |  |  |  |
| 1952 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 5/2 | 218 095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 095,00 |  |  |  |
| 1953 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 5 | 195 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 470,00 |  |  |  |
| 1954 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 5А | 13 984 655,38 | 13 790 541,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 114,00 |  |  |  |
| 1955 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 9А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1956 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 2/1 | 12 117 183,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 628,00 |  |  |  |
| 1957 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110 | 264 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 028,00 |  |  |  |
| 1958 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 1 | 200 419,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 419,00 |  |  |  |
| 1959 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4/1 | 180 151,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 151,00 |  |  |  |
| 1960 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 64 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1961 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 2 | 286 004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 004,00 |  |  |  |
| 1962 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 10/1 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1963 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 11А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1964 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 22 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1965 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4 | 245 836,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 836,00 |  |  |  |
| 1966 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/2 | 163 326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 326,00 |  |  |  |
| 1967 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 9 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1968 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 3 | 38 225 193,83 | 37 923 988,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 37 923 988,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 205,00 |  |  |  |
| 1969 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 19 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1970 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 21 | 213 912,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 912,00 |  |  |  |
| 1971 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 17 | 20 110 081,13 | 19 889 259,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 889 259,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 822,00 |  |  |  |
| 1972 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 5 | 6 598 670,82 | 6 432 218,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 432 218,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1973 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 146А | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1974 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 234 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1975 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 35/2 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1976 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 148 | 20 934 500,09 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 685 812,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 688,00 |  |  |  |
| 1977 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 142 | 186 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 214,00 |  |  |  |
| 1978 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 142А | 7 059 994,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 724,00 |  |  |  |
| 1979 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 32 | 9 446 023,28 | 9 209 471,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 209 471,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 1980 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 144 | 244 668,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 668,00 |  |  |  |
| 1981 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 140 | 294 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 891,00 |  |  |  |
| 1982 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 6 | 249 678,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 678,00 |  |  |  |
| 1983 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 2А | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1984 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 5 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 1985 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 26А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 1986 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 53 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 1987 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 30 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1988 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 113 | 8 554 311,72 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 082,00 |  |  |  |
| 1989 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 17 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1990 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 4 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1991 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 27 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1992 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3 | 180 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 190,00 |  |  |  |
| 1993 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 21 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 1994 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 1 | 3 987 162,83 | 3 977 851,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 977 851,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 311,00 |  |  |  |
| 1995 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пер. Осташковский 2-й, д. 1 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 1996 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Арсеньева, д. 3 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 1997 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 12 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 1998 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 117 | 8 412 384,64 | 8 180 936,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 180 936,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 448,00 |  |  |  |
| 1999 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 17 | 165 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 088,00 |  |  |  |
| 2000 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 2 | 13 804 939,51 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 771 648,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 2001 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 55 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 2002 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 119 | 8 396 340,64 | 8 180 936,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 180 936,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 404,00 |  |  |  |
| 2003 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, д. 6 | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 2004 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7А | 15 948 650,30 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 911 407,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 243,00 |  |  |  |
| 2005 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 19 | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 2006 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 15А | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 2007 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 6 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 2008 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3А | 179 421,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 421,00 |  |  |  |
| 2009 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 51 | 168 914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 914,00 |  |  |  |
| 2010 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 115 | 12 539 979,96 | 12 271 404,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 12 271 404,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 575,00 |  |  |  |
| 2011 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д. 4 | 17 279 789,74 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 613,00 |  |  |  |
| 2012 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 20 | 188 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 738,00 |  |  |  |
| 2013 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 21 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 2014 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 2А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2015 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д. 8 | 3 987 162,83 | 3 977 851,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 977 851,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 311,00 |  |  |  |
| 2016 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октября 40 лет, д. 5А | 93 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 2017 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 32 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 2018 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д. 7 | 7 974 325,65 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 2019 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полевая, д. 10 | 7 964 879,25 | 7 946 257,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 946 257,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 2020 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 19А | 166 452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 452,00 |  |  |  |
| 2021 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 57 | 6 902 470,26 | 6 885 824,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 885 824,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2022 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октября 40 лет, д. 7А | 7 974 325,65 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 2023 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 8 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 2024 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Победы 40 лет, д. 3 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2025 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 34 559 579,48 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 34 476 353,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2026 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пер. Осташковский 2-й, д. 3А | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2027 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Победы 40 лет, д. 13 | 6 911 917,70 | 6 895 271,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 271,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2028 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 5А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2029 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 7А | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2030 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Победы 40 лет, д. 10 | 38 015 537,83 | 37 923 988,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 37 923 988,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 549,00 |  |  |  |
| 2031 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2032 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 9 | 3 451 235,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 2033 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 3 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2034 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 1 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2035 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 4 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2036 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 10 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2037 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 4 | 164 261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 261,00 |  |  |  |
| 2038 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 27 | 13 823 832,39 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 291,00 |  |  |  |
| 2039 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 38 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2040 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Косогорная, д. 3 | 162 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 381,00 |  |  |  |
| 2041 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 24 | 8 388 851,72 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 2042 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 25 | 198 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 125,00 |  |  |  |
| 2043 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 23 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 2044 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 15/1 | 4 111 450,17 | 4 018 343,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 018 343,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 107,00 |  |  |  |
| 2045 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 29 | 198 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 148,00 |  |  |  |
| 2046 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 36 | 161 866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 866,00 |  |  |  |
| 2047 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Родниковая, д. 6 | 17 461 656,74 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 480,00 |  |  |  |
| 2048 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 30 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2049 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 69 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 2050 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 80 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2051 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 33 | 177 967,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 967,00 |  |  |  |
| 2052 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 31 | 163 654,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 654,00 |  |  |  |
| 2053 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 4 | 19 935 813,13 | 19 889 259,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 889 259,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 554,00 |  |  |  |
| 2054 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 34 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2055 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 82 | 11 961 488,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 933,00 |  |  |  |
| 2056 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 48 | 7 974 325,65 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 2057 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 9 | 7 974 325,65 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 2058 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 40 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2059 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 15/2 | 167 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 316,00 |  |  |  |
| 2060 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 47 | 12 242 502,01 | 12 049 225,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 12 049 225,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 277,00 |  |  |  |
| 2061 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 110/30А | 159 822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 822,00 |  |  |  |
| 2062 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 49 | 194 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 062,00 |  |  |  |
| 2063 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 20/1 | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 2064 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 134 | 208 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 354,00 |  |  |  |
| 2065 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 80 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2066 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 5/1 | 177 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 218,00 |  |  |  |
| 2067 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 64 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2068 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 33А | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 2069 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 5/2 | 11 961 488,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 933,00 |  |  |  |
| 2070 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.20 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 2071 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 50, кор. 2 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2072 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 12/2 | 19 935 813,13 | 19 889 259,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 889 259,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 554,00 |  |  |  |
| 2073 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 7А | 177 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 890,00 |  |  |  |
| 2074 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 3А | 3 455 958,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,00 |  |  |  |
| 2075 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.22 | 236 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 552,00 |  |  |  |
| 2076 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 50, кор. 1 | 3 987 163,78 | 3 977 852,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 977 852,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 311,00 |  |  |  |
| 2077 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/10 | 326 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 720,00 |  |  |  |
| 2078 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, д. 3Б | 4 126 014,78 | 3 977 852,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 977 852,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 162,00 |  |  |  |
| 2079 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 95 | 8 388 851,72 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 622,00 |  |  |  |
| 2080 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 136 | 17 279 789,74 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 613,00 |  |  |  |
| 2081 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 10 | 175 499,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 499,00 |  |  |  |
| 2082 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 12 | 197 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 497,00 |  |  |  |
| 2083 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 14 | 198 141,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 141,00 |  |  |  |
| 2084 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 16 | 249 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 355,00 |  |  |  |
| 2085 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Римского-Корсакова, д. 53 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2086 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 164 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2087 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 3 | 3 594 716,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 081,00 |  |  |  |
| 2088 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 19 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2089 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 1/61 | 3 514 216,23 | 3 430 990,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 430 990,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2090 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Авангардная, д. 11 | 10 524 848,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 942,00 |  |  |  |
| 2091 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 5 | 4 900 755,64 | 4 604 735,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 604 735,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 020,00 |  |  |  |
| 2092 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 1 | 5 248 866,07 | 5 130 590,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 130 590,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 276,00 |  |  |  |
| 2093 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 30 | 10 367 874,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 968,00 |  |  |  |
| 2094 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19/1 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2095 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/4 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2096 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/5 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2097 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 15 | 6 911 916,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 646,00 |  |  |  |
| 2098 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 58/1 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2099 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 186 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2100 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 150 | 3 530 861,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2101 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 210 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2102 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.74 | 3 731 395,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 760,00 |  |  |  |
| 2103 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.7 | 83 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 226,00 |  |  |  |
| 2104 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 4 | 23 542 819,81 | 22 932 348,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 455 433,80 |  |  |  | 19 476 915,01 |  |  | 610 471,00 |  |  |  |
| 2105 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, д. 16 | 863 525,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863 525,00 |  |  |  |
| 2106 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.8/15 | 1 360 047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360 047,00 |  |  |  |
| 2107 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.16 | 913 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 593,00 |  |  |  |
| 2108 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.42/16 | 790 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 653,00 |  |  |  |
| 2109 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.38/2 | 15 107 510,00 | 14 805 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 805 870,00 |  |  |  |  |  |  | 301 640,00 |  |  |  |
| 2110 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.3 | 27 647 016,00 | 27 166 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 843 702,00 |  |  |  | 13 322 477,00 |  |  | 480 837,00 |  |  |  |
| 2111 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.11/1 | 28 461 548,00 | 28 122 074,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 449 250,00 |  |  |  | 14 672 824,00 |  |  | 339 474,00 |  |  |  |
| 2112 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Добролюбова, д.5 | 10 664 651,00 | 10 392 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 392 998,00 |  |  |  |  |  |  | 271 653,00 |  |  |  |
| 2113 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.41 | 44 288 997,00 | 43 681 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 764 777,00 |  |  |  | 26 916 670,00 |  |  | 607 550,00 |  |  |  |
| 2114 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.12Б | 10 978 296,00 | 10 778 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 778 697,00 |  |  |  |  |  |  | 199 599,00 |  |  |  |
| 2115 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, пр Гагарина, д 104 | 23 990 354,00 | 23 990 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 990 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2116 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, пр Гагарина, д 106 | 9 452 835,00 | 9 452 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 452 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2117 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, пр Гагарина, д 184 | 24 912 384,00 | 24 912 384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 912 384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2118 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, пр Гагарина, д 114 | 18 080 470,00 | 18 080 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 080 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2119 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кирова, д.6 | 33 368 976,00 | 33 368 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 368 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.12 | 28 348 923,00 | 28 348 923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 801 464,00 |  |  |  | 16 547 459,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2121 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Октября, д.16 | 38 609 990,00 | 38 609 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 609 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2122 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.50 лет Победы, д.4/1 | 64 094 560,00 | 64 094 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 476 573,00 |  |  |  | 47 617 987,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.7 | 17 105 179,00 | 17 105 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 105 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2124 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Искры, д.43/23 | 13 355 853,00 | 13 355 853,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 355 853,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2125 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космонавта Комарова, д.9 | 14 117 297,00 | 14 117 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 117 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2126 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Профинтерна, д.5А | 6 269 244,00 | 6 269 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 269 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2127 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.15 | 37 949 164,00 | 37 949 164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 063 011,00 |  |  |  | 22 886 153,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2128 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 168 | 14 482 400,62 | 14 482 400,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 482 400,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.79/20 | 6 479 708,08 | 6 479 708,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 156 468,23 |  |  |  |  |  | 323 239,85 |  |  |  |  |
| 2130 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 12 | 9 952 868,00 | 9 952 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,88 | 9 952 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2131 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 12 | 11 201 738,00 | 11 201 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 201 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2132 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 8 | 10 295 754,00 | 10 295 754,00 |  |  |  | 10 295 754,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2133 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 2 | 151 791 933,00 | 150 855 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,00 | 20 268 841,00 |  |  | 4 040,00 | 115 982 932,00 | 6 149,10 | 14 603 369,00 |  | 936 791,00 |  |  |
| 2134 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 5, кор. 1 | 184 900,00 | 184 900,00 |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 184 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2135 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д 15 | 2 995 443,00 | 2 995 443,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 2 995 443,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2136 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106, лит. А | 12 254 447,00 | 12 254 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336,00 | 12 254 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2137 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106, лит. Б | 13 184 619,00 | 13 184 619,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421,50 | 13 184 619,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2138 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 17 | 4 187 574,00 | 4 187 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 187 574,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2139 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 12 | 10 598 280,00 | 10 598 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 598 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дачная, д. 13 | 3 776 007,00 | 3 776 007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,50 | 3 776 007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бурнаковский, д. 11 | 7 384 900,00 | 7 384 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,00 | 7 384 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2142 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Свободы, д 16 | 1 702 242,00 | 1 702 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,22 | 1 702 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2143 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Нижегородская, д 2, лит а | 10 521 365,65 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 459,61 |  |  |  |
| 2144 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пл Ленина, д 2 | 17 456 434,59 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 238 176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 257,85 |  |  |  |
| 2145 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пр Рачкова, д 16, лит а | 7 058 187,84 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 917,14 |  |  |  |
| 2146 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Зеленая, д 18 | 10 527 574,30 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 668,26 |  |  |  |
| 2147 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 4-й, д 1, лит б | 10 526 155,73 | 10 342 906,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 249,68 |  |  |  |
| 2148 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пр Победы, д 11 | 10 342 906,04 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 342 906,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Парковая, д 7 | 13 991 486,05 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 790 541,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 944,66 |  |  |  |
| 2150 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Островского, д. 5 | 161 584,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 584,86 |  |  |  |
| 2151 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр. Победы, д. 7 | 191 466,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 466,18 |  |  |  |
| 2152 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Магистральная, д. 22 | 182 494,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 494,18 |  |  |  |
| 2153 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пр-т Победы, д.8 | 1 493 042,00 | 1 493 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 493 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2154 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Подлесово, д.7 | 1 589 638,00 | 1 589 638,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 589 638,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2155 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Вязовка, ул. Специалистов, д. 3 | 1 457 439,00 | 1 457 439,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 457 439,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2156 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пл. Ленина, д. 3/1 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2024 год |  |  | 4 334 491 561,41 | 4 300 686 942,66 | 6 197,00 | 15 928 717,00 |  | 12 245 650,00 |  |  |  |  |  | 7 575 567,00 | 284,00 | 2 386 440,00 | 958,00 | 3 498 691 933, 59 | 19 473,82 | 569 786 144,07 | 317,58 | 2 544 799,00 | 22 098,97 | 183 803 947,00 | 439,65 | 7 723 745,00 | 33 793 606,75 | 11 012,00 |  |  |
| 2157 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Архитектурная, д.1А | 4 622 801,99 | 4 622 801,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 622 801,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2158 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пушкина, д.43Г | 3 514 778,70 | 3 514 778,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 514 778,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2159 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сухопутная, д.1А | 4 302 522,68 | 4 302 522,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 302 522,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Травяная, д.23А | 4 580 065,92 | 4 580 065,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 580 065,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2161 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.42 | 5 613 729,78 | 5 613 729,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 613 729,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2162 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.37 | 145 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2163 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.3 | 72 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2164 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Островского, д.6/1 | 145 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2165 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.3 | 233 814,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 814,00 |  |  |  |
| 2166 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.52 | 72 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2167 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.2 | 72 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2168 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минеева, д.31 | 208 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 863,00 |  |  |  |
| 2169 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.20 | 228 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 216,00 |  |  |  |
| 2170 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.7 | 197 201,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 201,00 |  |  |  |
| 2171 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.30 | 179 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 490,00 |  |  |  |
| 2172 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.26 | 194 261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 261,00 |  |  |  |
| 2173 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.10 | 145 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2174 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тимирязева, д.7 | 193 687,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 687,00 |  |  |  |
| 2175 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.38 | 145 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2176 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.22/4 | 72 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2177 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.2 | 218 469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 469,00 |  |  |  |
| 2178 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.5 | 72 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2179 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.35Б | 145 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2180 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.12 | 37 544 847,00 | 36 938 439,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 8 872 394,00 |  |  | 7 980,00 | 28 066 045,00 |  |  | 606 408,00 |  |  |  |
| 2181 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.10 | 6 038 173,31 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2182 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.12 | 20 432 701,75 | 20 202 950,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 202 950,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 751,00 |  |  |  |
| 2183 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.20 | 17 905 616,91 | 17 677 581,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 17 677 581,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 035,00 |  |  |  |
| 2184 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.17 | 4 627 343,00 | 4 508 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 4 508 252,00 |  |  |  |  |  |  | 119 091,00 |  |  |  |
| 2185 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.44А | 5 636 965,00 | 5 265 193,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,00 | 5 265 193,00 |  |  |  |  |  |  | 371 772,00 |  |  |  |
| 2186 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.51/1 | 13 892 125,00 | 13 624 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 395,00 | 13 624 960,00 |  |  | 267 165,00 |  |  |  |
| 2187 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.77 | 11 984 216,60 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 162,00 |  |  |  |
| 2188 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.30 | 3 019 086,65 | 2 946 263,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2 946 263,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2189 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.4 | 615 216,00 | 615 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,00 | 615 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2190 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.14 | 1 805 702,00 | 1 805 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 460,00 | 1 805 702,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2191 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.51 | 6 397 343,00 | 6 277 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,00 | 6 277 388,00 |  |  |  |  |  |  | 119 955,00 |  |  |  |
| 2192 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.53 | 6 395 850,00 | 6 277 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,00 | 6 277 388,00 |  |  |  |  |  |  | 118 462,00 |  |  |  |
| 2193 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.97 | 6 581 583,00 | 6 459 063,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 459 063,00 |  |  |  |  |  |  | 122 520,00 |  |  |  |
| 2194 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.7 | 4 994 991,00 | 4 759 905,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 2 749 633,00 |  |  |  | 2 010 272,00 |  |  | 235 086,00 |  |  |  |
| 2195 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.1/4 | 4 103 060,00 | 3 941 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 941 696,00 |  |  |  |  |  |  | 161 364,00 |  |  |  |
| 2196 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.12 | 135 007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 007,00 |  |  |  |
| 2197 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.3А | 120 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 918,00 |  |  |  |
| 2198 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербакова, д.2 | 254 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 568,00 |  |  |  |
| 2199 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.4 | 557 867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 867,00 |  |  |  |
| 2200 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.32 | 6 723 600,00 | 6 584 227,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 6 584 227,00 |  |  |  |  |  |  | 139 373,00 |  |  |  |
| 2201 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.40 | 9 850 113,00 | 9 575 951,00 | 5 456,00 | 9 575 951,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 162,00 |  |  |  |
| 2202 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.5 | 143 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 330,00 |  |  |  |
| 2203 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Луганская, д.9 | 1 796 541,00 | 1 785 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,00 | 582 001,00 |  |  |  |  |  |  | 2 456,00 | 1 203 528,00 |  |  |  | 11 012,00 |  |  |
| 2204 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Бонч-Бруевича, д 13 | 267 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 080,00 |  |  |  |
| 2205 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Тропинина, д 4А | 6 038 173,31 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2206 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Бекетова, д 18 | 12 099 003,00 | 11 791 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 145,00 | 11 791 497,00 |  |  |  |  |  |  | 307 506,00 |  |  |  |
| 2207 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Верхне-Печерская, д.4 | 11 976 681,60 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 627,00 |  |  |  |
| 2208 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.15 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2209 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.6 | 357 606,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 606,00 |  |  |  |
| 2210 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.8 | 355 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 570,00 |  |  |  |
| 2211 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.3 | 49 512 693,00 | 48 519 275,00 |  |  |  | 12 245 650,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 804 439,00 |  |  |  | 16 916 333,00 |  |  | 3 300,00 | 17 552 853,00 |  |  | 993 418,00 |  |  |  |
| 2212 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.20 | 141 185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 185,00 |  |  |  |
| 2213 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Луганская, д.10 | 3 274 844,00 | 3 274 844,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,00 | 3 274 844,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2214 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр.Конный, д.6 | 3 758 458,00 | 3 624 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,00 | 3 624 984,00 |  |  |  |  |  |  | 133 474,00 |  |  |  |
| 2215 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, мкрн. Щербинки-1, д. 17 | 522 548,00 | 522 548,00 | 145,00 | 522 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2216 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, мкрн. Щербинки-1, д. 18 | 521 275,00 | 521 275,00 | 145,00 | 521 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2217 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Моторный, д.2 | 6 885 824,26 | 6 885 824,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 885 824,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2218 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.17 | 11 933 555,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2219 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.47А | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.60 | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2221 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.15А | 6 895 270,70 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 895 270,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2222 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.19 | 3 442 912,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2223 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.9 | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2224 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.13 | 9 802 477,00 | 9 802 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 802 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2225 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.18/4 | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2226 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.9А | 3 977 851,83 | 3 977 851,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 977 851,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Трамвайный, д.1 | 7 955 703,65 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 955 703,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2228 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Архитектурная, д. 2/2 | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2229 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.62 | 11 933 555,48 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 933 555,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.21 | 3 442 912,13 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 442 912,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2231 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.6/4 | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2232 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.20 | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2233 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радио, д.6 | 7 946 257,25 | 7 946 257,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 946 257,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2234 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19/1 | 3 447 635,35 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 447 635,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2235 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 32 | 13 780 745,62 | 13 780 745,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 780 745,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2236 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 21 | 10 319 992,84 | 10 319 992,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 319 992,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2237 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 32А | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2238 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 2А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2239 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 12А | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 17А/4 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2241 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2242 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 11А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2243 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 18 | 24 188 948,05 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2244 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 10А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2245 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 34 | 24 188 948,05 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2246 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 3 | 73 570 057,74 | 73 570 057,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 | 73 570 057,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2247 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 13А | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2248 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 18/2 | 34 545 262,51 | 34 545 262,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 34 545 262,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 9/2 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 17А | 7 972 492,15 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2251 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 22 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2252 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 25 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2253 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 24 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2254 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 26 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2255 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 30 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2256 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 32 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2257 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 37 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2258 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 19 | 3 450 375,29 | 3 450 375,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 450 375,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д. 18 | 38 011 204,12 | 38 011 204,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 38 011 204,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2260 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 6А | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2261 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 19 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2262 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 33 | 6 911 127,99 | 6 911 127,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 127,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2263 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 35 | 38 011 204,12 | 38 011 204,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 38 011 204,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2264 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А/3 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2265 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/1 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2266 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 33 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2267 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 18 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2268 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 19 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2269 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 39 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2270 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 45А | 27 644 512,10 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2271 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 50 | 24 188 948,05 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д. 25 | 19 931 230,44 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2273 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 17А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2274 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 25 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2275 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 20 | 17 277 820,03 | 17 277 820,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2276 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2А | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2277 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2278 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 4А | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2279 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 8 | 23 917 476,50 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2280 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 10А | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2281 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 10 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2282 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/1 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2283 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16А | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2284 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 10 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2285 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 12 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2286 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2 | 23 917 476,50 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2287 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 2Б | 19 931 230,44 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2288 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 6 | 19 931 230,44 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2289 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 52 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5А | 8 388 880,50 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2291 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Прыгунова, д. 31 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2292 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 11 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2293 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 13 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2294 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 15 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2295 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 6 | 15 944 984,33 | 15 944 984,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 14 | 23 917 476,50 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2297 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 27 | 29 314 382,66 | 29 314 382,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 29 314 382,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2298 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 14 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Плотникова, д. 4 | 45 942 370,09 | 45 942 370,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 45 942 370,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2301 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 19 | 3 455 563,96 | 3 455 563,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2302 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 46 | 9 805 959,57 | 9 805 959,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 805 959,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2303 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д. 13А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2304 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 21 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2305 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/3 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2306 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 20 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2307 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 5 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2308 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/2 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2309 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 16 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 58 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2311 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 13А | 9 826 714,76 | 9 826 714,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 826 714,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2312 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 10 | 31 889 968,68 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2313 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2314 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 29А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2315 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 31 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2316 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 4 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2317 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 34 | 19 931 230,44 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2318 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 5 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2319 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 18А | 3 460 752,80 | 3 460 752,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 460 752,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2320 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 1 | 27 903 722,63 | 27 903 722,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 27 903 722,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2321 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 15 | 10 351 125,66 | 10 351 125,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 351 125,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2322 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, д. 8 | 23 917 476,50 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 23 917 476,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2323 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 5А | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2324 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2325 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 21А | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2326 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 1А | 31 889 968,68 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 31 889 968,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2327 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2328 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2329 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 3А | 7 972 492,15 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2330 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 7А | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2331 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 14 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2332 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 16 | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2333 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 36 | 6 900 750,38 | 6 900 750,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 900 750,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2334 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 38А | 6 900 750,39 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2335 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 40 | 21 138 885,13 | 21 138 885,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 21 138 885,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2336 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42А | 15 944 984,33 | 15 944 984,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2337 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 35 | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2338 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 78А | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2339 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 34 | 15 944 984,33 | 15 944 984,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 36 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2341 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 15 | 9 826 714,75 | 9 826 714,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 826 714,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2342 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 55 | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2343 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/3 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2344 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 10/4 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2345 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса, д.31 | 13 822 256,03 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2346 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 15 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2347 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д. 13 | 27 644 512,10 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2348 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 21 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2349 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 102 | 3 450 375,29 | 3 450 375,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 450 375,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2350 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2351 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д. 19 | 27 644 512,10 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2352 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Южное, д. 30 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2353 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 22 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2354 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 5 | 27 644 512,10 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2355 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 30А | 5 146 501,02 | 5 146 501,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 146 501,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2356 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д. 27А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2357 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 42 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2358 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 10 | 38 011 204,12 | 38 011 204,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 38 011 204,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2359 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 46 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2360 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 39 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2361 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 33 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2362 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 17 | 43 848 706,95 | 43 848 706,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | 43 848 706,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2363 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 11 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2364 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 13 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2365 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 15 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2366 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 17 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2367 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 42 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2368 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 33 | 9 219 606,78 | 9 219 606,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 219 606,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2369 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 41 | 7 972 492,15 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2370 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 31 | 9 219 606,78 | 9 219 606,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 219 606,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2371 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 32 | 9 219 606,78 | 9 219 606,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 219 606,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2372 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 34 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2373 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 14 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2374 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Декабристов, д. 9 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2375 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 16 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2376 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 6 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2377 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2378 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 12 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2379 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.32 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2380 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.7 | 53 667 710,78 | 53 667 710,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 575 567,00 |  |  | 11,00 | 46 092 143,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2381 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 8 | 50 333 283,23 | 50 333 283,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 50 333 283,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2382 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Зеленодольская, д. 54 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2383 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10/3 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2384 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/4 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2385 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19/5 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2386 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 21/1 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2387 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 22 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2388 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 12/2 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2389 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Молитовская, д. 6/2 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2390 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 58 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2391 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Подводников, д. 4 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2392 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 70/1 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2393 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Днепропетровская, д. 12 | 11 958 738,27 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 958 738,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2394 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/3 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2395 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2396 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2397 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2398 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 23/1 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2399 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/1 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна, д. 15 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2401 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3/3 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2402 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 3 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2403 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 16 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2404 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 65 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2405 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 18 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2406 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.83 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2407 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 102 | 27 644 512,10 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 644 512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2408 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 7 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2409 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 48 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 14 | 3 455 563,97 | 3 455 563,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2411 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 34 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2412 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 38 | 44 922 332,12 | 44 922 332,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 44 922 332,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2413 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 26 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2414 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 6 | 7 972 492,15 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2415 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 108 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2416 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Героев, д. 74А | 3 981 057,27 | 3 981 057,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 981 057,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2417 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 12, лит. а | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2418 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 9/1 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2419 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2/3 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2420 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 3/2 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2421 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 10 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2423 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 10 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2424 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 58/1 | 3 439 997,64 | 3 439 997,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 439 997,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2425 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4/1 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2426 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 10 | 6 869 617,64 | 6 869 617,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 869 617,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2427 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 11 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2428 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 182 | 4 194 440,24 | 4 194 440,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 4 194 440,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2429 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 1 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2430 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 73 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2431 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 4 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2432 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 2 | 19 905 286,43 | 19 905 286,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 905 286,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2433 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/1 | 10 340 748,04 | 10 340 748,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 340 748,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2434 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/1 | 6 900 750,39 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2435 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 8/2 | 10 351 125,66 | 10 351 125,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 351 125,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2436 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 12 | 19 931 230,44 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2437 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 9/1 | 7 287 556,19 | 7 287 556,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 7 287 556,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2438 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2439 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.2 | 3 446 345,82 | 3 446 345,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 446 345,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2440 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 5/2 | 20 733 384,07 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 20 733 384,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2441 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 5 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2442 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 9А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2443 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110 | 27 551 113,68 | 27 551 113,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 27 551 113,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2444 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 1 | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2445 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4/1 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2446 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 64 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2447 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 2 | 31 100 076,03 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 31 100 076,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2448 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 10/1 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2449 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 11А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2450 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 22 | 3 981 057,27 | 3 981 057,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 981 057,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2451 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композитора Касьянова, д. 4 | 24 188 948,05 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 24 188 948,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2452 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. В.Печерская, д. 12/2 | 6 900 750,39 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2453 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 9 | 4 397 445,62 | 4 397 445,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 397 445,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2454 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 19 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2455 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 21 | 19 931 230,44 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 19 931 230,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 146А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2457 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 234 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2458 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 142 | 8 388 880,50 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 388 880,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2459 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 144 | 17 277 820,04 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 277 820,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2460 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 140 | 11 128 529,27 | 11 128 529,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 11 128 529,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2461 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 6 | 10 335 559,24 | 10 335 559,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 335 559,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2462 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 210 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2463 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.182 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2464 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 26А | 3 460 752,80 | 3 460 752,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 460 752,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2465 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 53 | 6 900 750,39 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2466 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2467 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 21 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2468 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 17 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2469 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 55 | 6 900 750,39 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2470 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Военных Комиссаров, д. 6 | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2471 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 19 | 6 921 505,61 | 6 921 505,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 921 505,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2472 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 15А | 6 900 750,39 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 900 750,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2473 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 3А | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2474 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 51 | 7 816 086,70 | 7 816 086,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 816 086,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2475 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 20 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2476 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 2А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2477 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Октября 40 лет, д. 5А | 3 986 246,08 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 986 246,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2478 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 19А | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2479 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 5А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2480 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 7А | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2481 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 3 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2482 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 4 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2483 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 4 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2484 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Косогорная, д. 3 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2485 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 25 | 13 822 256,04 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 822 256,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2486 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 23 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2487 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 29 | 11 953 549,46 | 11 953 549,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 11 953 549,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2488 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 36 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2489 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 33 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2490 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 31 | 7 972 492,16 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2491 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 15/2 | 7 972 492,15 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 972 492,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2492 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 110/30А | 6 911 127,99 | 6 911 127,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 127,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2493 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 134 | 15 944 984,34 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 15 944 984,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2494 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 5/1 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2495 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 64 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2496 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 50, кор. 2 | 3 455 563,99 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2497 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 7А | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2498 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/10 | 6 911 128,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 911 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2499 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 10 | 4 666 355,69 | 4 666 355,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 4 666 355,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 12 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2501 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 14 | 10 366 692,02 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 366 692,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2502 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 16 | 4 666 355,69 | 4 666 355,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 4 666 355,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2503 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Римского-Корсакова, д. 53 | 3 455 563,98 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 455 563,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2504 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 164 | 3 450 375,29 | 3 450 375,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 450 375,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2505 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 48 | 5 005 331,45 | 5 005 331,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 005 331,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2506 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 146 | 7 056 224,48 | 7 056 224,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 056 224,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2507 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Мельникова-Печерского, д. 1 | 3 441 199,94 | 3 441 199,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 441 199,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2508 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 117 | 8 370 229,73 | 8 370 229,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2509 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 119 | 8 370 229,73 | 8 370 229,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 370 229,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2510 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 115 | 12 541 094,22 | 12 541 094,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 12 541 094,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2511 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.32 | 6 038 173,31 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 5 892 527,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 646,00 |  |  |  |
| 2512 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Воронова Маршала, д.18 | 3 019 086,65 | 2 946 263,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2 946 263,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2513 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 40 | 13 828 399,07 | 13 624 281,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 624 281,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 118,00 |  |  |  |
| 2514 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 56 | 13 889 442,07 | 13 624 281,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 624 281,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 161,00 |  |  |  |
| 2515 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д. 6 | 9 028 327,95 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 537,00 |  |  |  |
| 2516 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Тираспольская, д. 11 | 3 487 539,27 | 3 406 070,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 406 070,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 469,00 |  |  |  |
| 2517 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 23 | 13 675 660,83 | 13 468 633,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 468 633,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 027,00 |  |  |  |
| 2518 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 12 | 3 019 086,65 | 2 946 263,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2 946 263,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 823,00 |  |  |  |
| 2519 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Героев, д. 74 | 11 981 777,60 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 11 785 054,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 723,00 |  |  |  |
| 2520 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 2/3 | 9 015 933,95 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 143,00 |  |  |  |
| 2521 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 19/1 | 3 487 539,27 | 3 406 070,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 406 070,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 469,00 |  |  |  |
| 2522 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 3А | 9 019 325,95 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 535,00 |  |  |  |
| 2523 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.1А | 206 983,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 983,00 |  |  |  |
| 2524 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Арсеньева, д. 5 | 9 015 367,95 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 8 838 790,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 577,00 |  |  |  |
| 2525 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, д. 22 | 398 314,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 314,00 |  |  |  |
| 2526 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.5 | 29 347 354,00 | 29 347 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 347 354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2527 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 21/5 | 40 632 297,00 | 40 073 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 452 660,00 |  |  |  | 27 620 713,00 |  |  | 558 924,00 |  |  |  |
| 2528 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 6/3 | 21 737 481,00 | 21 200 806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 200 806,00 |  |  |  |  |  |  | 536 675,00 |  |  |  |
| 2529 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Заярская, д. 20А | 11 160 111,00 | 10 915 634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 773 250,00 |  |  |  |  |  | 4 142 384,00 | 244 477,00 |  |  |  |
| 2530 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пер. Рыбный, д. 5/9 | 34 160 545,00 | 33 055 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 252 290,00 |  |  |  | 27 803 644,00 |  |  | 1 104 611,00 |  |  |  |
| 2531 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.8/15 | 18 652 558,00 | 18 652 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 652 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2532 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.16 | 4 189 214,00 | 4 189 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 189 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2533 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.12 | 7 249 891,00 | 7 249 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 249 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2534 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 27/4 | 22 274 083,00 | 22 274 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 274 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2535 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.42/16 | 4 566 058,00 | 4 566 058,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 566 058,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2536 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12, лит. Б | 737 138,00 | 416 348,00 |  | 416 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 790,00 |  |  |  |
| 2537 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, пер Грекова, д 2 | 5 361 974,00 | 5 232 813,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 232 813,00 |  |  |  |  |  |  | 129 161,00 |  |  |  |
| 2538 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Союзный, д.44 | 178 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 136,00 |  |  |  |
| 2539 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, пр Гагарина, д 80 | 4 410 046,00 | 4 230 361,00 |  | 4 230 361,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 685,00 |  |  |  |
| 2540 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.50 лет Победы, д.15 | 12 126 529,00 | 12 126 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 126 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2541 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Академика И.Н.Блохиной, д 5 | 1 051 655,00 | 996 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 526,00 |  |  |  |  | 55 129,00 |  |  |  |
| 2542 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Алексеевская, д 18 | 6 010 175,00 | 5 870 003,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 870 003,00 |  |  |  |  |  |  | 140 172,00 |  |  |  |
| 2543 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Балаковская, д 12 | 1 996 655,00 | 1 873 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 873 863,00 |  |  |  |  |  |  | 122 792,00 |  |  |  |
| 2544 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Балхашская, д. 9 | 1 861 056,00 | 1 716 662,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 716 662,00 |  |  | 144 394,00 |  |  |  |
| 2545 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Варварская, д 10А | 1 558 570,00 | 1 409 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 409 548,00 |  |  | 149 022,00 |  |  |  |
| 2546 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вологдина, д.1А | 6 232 680,00 | 6 232 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 232 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2547 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Волочильная, д 17 | 10 690 667,00 | 10 502 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 853 371,00 |  |  |  | 5 648 883,00 |  |  | 188 413,00 |  |  |  |
| 2548 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Геологов, д.2 | 4 490 037,00 | 4 490 037,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 490 037,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2549 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Героя Васильева, д 50 | 5 544 593,00 | 5 374 836,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 374 836,00 |  |  |  |  |  |  | 169 757,00 |  |  |  |
| 2550 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Смирнова, д.17 | 5 178 457,00 | 4 955 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 955 209,00 |  |  |  |  |  |  | 223 248,00 |  |  |  |
| 2551 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Грекова, д 21 | 4 232 865,00 | 4 115 146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 115 146,00 |  |  |  |  |  |  | 117 719,00 |  |  |  |
| 2552 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 11 | 12 608 286,00 | 12 327 692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 327 692,00 |  |  | 280 594,00 |  |  |  |
| 2553 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Карбышева, д.1 | 5 299 881,00 | 5 299 881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 299 881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2554 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Красных Партизан, д 15 | 6 294 931,00 | 6 025 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 025 971,00 |  |  |  |  |  |  | 268 960,00 |  |  |  |
| 2555 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.101 | 136 886,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 886,00 |  |  |  |
| 2556 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Лескова, д 20 | 8 923 513,00 | 8 642 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 642 346,00 |  |  |  |  |  |  | 281 167,00 |  |  |  |
| 2557 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.55 | 11 178 112,00 | 10 905 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 905 847,00 |  |  |  |  |  |  | 272 265,00 |  |  |  |
| 2558 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Станкозаводская, д. 6 | 2 866 449,00 | 2 752 341,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 752 341,00 |  |  |  |  |  |  | 114 108,00 |  |  |  |
| 2559 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.6А | 6 891 934,00 | 6 891 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 891 934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2560 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Толбухина, д 19 | 5 010 245,00 | 4 820 657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 820 657,00 |  |  | 189 588,00 |  |  |  |
| 2561 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.14 | 4 502 130,00 | 4 502 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 502 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2562 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.19 | 14 671 247,00 | 14 671 247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 671 247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2563 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Чаадаева, д 36 | 11 328 075,00 | 11 328 075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 328 075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2564 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.44 | 12 048 953,00 | 12 048 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 048 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2565 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.19 | 11 682 473,00 | 11 335 889,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 335 889,00 |  |  |  |  |  |  | 346 584,00 |  |  |  |
| 2566 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Шаляпина, д 1 | 10 916 145,00 | 10 916 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 916 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2567 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 346 | 4 864 706,00 | 4 702 707,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 702 707,00 |  |  |  |  |  |  | 161 999,00 |  |  |  |
| 2568 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 32 | 19 189 249,00 | 18 331 484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 331 484,00 |  |  |  |  |  |  | 857 765,00 |  |  |  |
| 2569 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 4 | 36 608 562,00 | 36 608 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 913 088,00 |  |  |  | 25 695 474,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2570 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.41А | 7 369 672,00 | 7 180 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 180 713,00 |  |  | 188 959,00 |  |  |  |
| 2571 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.32 | 2 906 784,00 | 2 793 644,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 644,00 |  |  |  |  |  |  | 113 140,00 |  |  |  |
| 2572 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.18 | 3 123 279,00 | 3 000 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 426,00 |  |  |  |  |  |  | 122 853,00 |  |  |  |
| 2573 | Городской округ город Нижний Новгород | кп Зеленый Город, кп Санаторий "Зеленый Город", д 13 | 1 055 518,00 | 934 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934 066,00 |  |  | 121 452,00 |  |  |  |
| 2574 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 16 | 97 727,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 727,00 |  |  |  |
| 2575 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.38 | 145 645,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 645,50 |  |  |  |
| 2576 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 13 | 198 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 760,00 |  |  |  |
| 2577 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 17 | 140 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 440,00 |  |  |  |
| 2578 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Делегатская, д.101 | 320 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 138,00 |  |  |  |
| 2579 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.9/6 | 365 139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 139,00 |  |  |  |
| 2580 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р. Юбилейный, д. 7 | 298 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 323,00 |  |  |  |
| 2581 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 7 | 115 579,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 579,00 |  |  |  |
| 2582 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 18 | 302 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 180,00 |  |  |  |
| 2583 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 4 | 174 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 697,00 |  |  |  |
| 2584 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 5 | 153 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 498,00 |  |  |  |
| 2585 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12А | 255 658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 658,00 |  |  |  |
| 2586 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12В | 266 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 825,00 |  |  |  |
| 2587 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3/3 | 1 280 597,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280 597,00 |  |  |  |
| 2588 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1 | 2 090 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 090 725,00 |  |  |  |
| 2589 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 5 | 257 939,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 939,00 |  |  |  |
| 2590 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Норильская, д. 12 | 1 669 748,00 | 1 548 273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,58 | 1 548 273,00 |  |  |  |  | 121 475,00 |  |  |  |
| 2591 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 27А | 198 901,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 901,00 |  |  |  |
| 2592 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.25 | 947 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 688,00 |  |  |  |
| 2593 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, д. 1 | 744 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 810,00 |  |  |  |
| 2594 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 8 | 644 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 195,00 |  |  |  |
| 2595 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.13 | 191 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 883,00 |  |  |  |
| 2596 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.5А | 9 651 209,00 | 9 370 211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,00 | 9 370 211,00 |  |  |  |  |  |  | 280 998,00 |  |  |  |
| 2597 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.2В | 5 347 714,00 | 5 117 589,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,00 | 5 117 589,00 |  |  |  |  |  |  | 230 125,00 |  |  |  |
| 2598 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.29 | 1 637 901,00 | 1 525 718,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 1 525 718,00 |  |  |  |  |  |  | 112 183,00 |  |  |  |
| 2599 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.14 | 149 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 287,00 |  |  |  |
| 2600 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.28 | 346 917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 917,00 |  |  |  |
| 2601 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.18 | 4 087 707,00 | 3 978 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 3 978 626,00 |  |  |  |  |  |  | 109 081,00 |  |  |  |
| 2602 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вольская, д.9а | 150 113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 113,00 |  |  |  |
| 2603 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Брестская, д.3а | 3 103 808,00 | 2 962 511,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 2 962 511,00 |  |  |  |  |  |  | 141 297,00 |  |  |  |
| 2604 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.36 | 8 362 007,00 | 8 179 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,00 | 8 179 376,00 |  |  |  |  |  |  | 182 631,00 |  |  |  |
| 2605 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.30 | 131 946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 946,00 |  |  |  |
| 2606 | Городской округ город Нижний Новгород | кп. Зеленый Город, кп. ООО "Санаторий "Нижегородский", д. 7 | 6 945 320,00 | 6 945 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 945 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2607 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Стрелковая, д. 76 | 5 116 465,00 | 5 116 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 116 465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2608 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Новосоветская, д. 13 | 10 242 110,00 | 10 242 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 242 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2609 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Орджоникидзе, д. 26 | 3 428 381,00 | 3 428 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 428 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2610 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д. 12/10 | 8 953 621,00 | 8 953 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 953 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2611 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д. 16 | 13 078 545,00 | 13 078 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 078 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2612 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Замкнутая, д. 25 | 5 695 133,00 | 5 695 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 695 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2613 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Четверикова, д. 3 | 2 320 606,00 | 2 320 606,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 606,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2614 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 16 | 5 352 918,00 | 5 352 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 352 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2615 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 22 | 4 849 216,00 | 4 849 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 849 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2616 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.2 | 7 842 859,00 | 7 842 859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,00 | 7 842 859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2617 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Селекция, д.18 | 671 382,00 | 489 707,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 707,00 | 181 675,00 |  |  |  |
| 2618 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Афонино, ул.Академическая, д.5 | 236 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 415,00 |  |  |  |
| 2619 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Полевая, д.6/1 | 162 937,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 937,25 |  |  |  |
| 2620 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Мира, д.13а | 91 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 277,00 |  |  |  |
| 2621 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Чернуха, ул. Школьная, д. 7 | 74 739,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 739,00 |  |  |  |
| 2622 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Зеленая, д. 2, лит. а | 9 939 693,00 | 9 833 456,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 183,22 | 9 833 456,00 |  |  |  |  |  |  | 106 237,00 |  |  |  |
| 2623 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Мира, д. 5 | 2 553 103,00 | 2 372 766,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,00 | 2 372 766,00 | 180 337,00 |  |  |  |
| 2624 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Герцена, д. 15 | 2 523 016,00 | 2 394 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 2 394 243,00 |  |  |  |  |  |  | 128 773,00 |  |  |  |
| 2625 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 21 | 821 404,00 | 718 888,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,65 | 718 888,00 | 102 516,00 |  |  |  |
| 2626 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер. Спортивный, д. 13 | 4 584 279,00 | 4 382 535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,97 | 4 382 535,00 |  |  | 201 744,00 |  |  |  |
| 2627 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 3, лит. А | 155 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 695,00 |  |  |  |
| 2628 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Дружный, д. 1 | 2 884 590,00 | 2 884 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 884 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2629 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Слободское, д. 18 | 1 274 207,00 | 1 274 207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2630 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 26 | 1 466 786,00 | 1 466 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 466 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2631 | Городской округ город Нижний Новгород | с Работки, ул Свободы, д 69 | 748 399,00 | 662 234,00 | 451,00 | 662 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 165,00 |  |  |  |
| 2632 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Театральная, д.29 | 5 036 891,00 | 5 036 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 036 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2633 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Островского, д. 5 | 6 734 316,92 | 6 734 316,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 734 316,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2634 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр. Победы, д. 7 | 13 468 633,83 | 13 468 633,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 13 468 633,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2635 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Магистральная, д. 22 | 10 101 475,37 | 10 101 475,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 101 475,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на период 2025 год |  |  | 8 556 637 503,54 | 8 421 201 459,97 | 261 243,62 | 415 687 730,97 | 211 888,26 | 412 918 678,00 | 108 265,31 | 100 279 091,00 | 62 863,28 | 117 442 531 ,00 | 45 578,97 | 60 660 616,00 | 98 339,73 | 197 933 801,00 | 309,00 | 865 133 171,00 | 265 394,29 | 2 661 472 008,00 | 96 691,81 | 215 369 225, 00 | 411 698,52 | 2 475 529 001,00 | 65 341,54 | 898 775 607,00 | 134 755 111,46 | 680 932,11 |  |  |
| 2636 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.88 | 1 904 957,00 | 1 672 420,00 |  | 1 672 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 537,00 |  |  |  |
| 2637 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.133 | 2 628 756,00 | 2 621 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 621 158,00 | 7 598,00 |  |  |  |
| 2638 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Новосоветская, д.9 | 8 345 955,00 | 8 179 306,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,00 | 8 179 306,00 |  |  |  |  |  |  | 166 649,00 |  |  |  |
| 2639 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.10 | 2 868 700,00 | 2 666 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 | 2 666 217,00 | 202 483,00 |  |  |  |
| 2640 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.38 | 6 084 981,90 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2641 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергиевская, д.14 | 938 296,00 | 823 766,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 823 766,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 530,00 |  |  |  |
| 2642 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.13 | 303 625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 625,00 |  |  |  |
| 2643 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.222 | 53 082 150,00 | 53 082 150,00 |  |  | 945,00 | 3 774 509,00 |  |  | 155,52 | 1 416 776,00 | 155,52 | 1 121 883,00 | 364,18 | 683 105,00 |  |  |  |  |  |  | 7 450,00 | 46 085 877,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2644 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, д. 1 | 24 703 304,00 | 24 703 304,00 | 440,00 | 3 208 425,00 | 630,00 | 2 126 047,00 |  |  | 86,40 | 705 412,00 |  |  | 242,78 | 843 890,00 |  |  |  |  |  |  | 2 140,00 | 17 819 530,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2645 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.25 | 27 702 769,00 | 27 702 769,00 | 600,00 | 5 183 043,00 |  |  |  |  | 129,60 | 753 350,00 | 129,60 | 998 720,00 | 364,18 | 836 516,00 |  |  |  |  | 981,98 | 287 870,00 | 3 960,00 | 19 643 270,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2646 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 49 | 17 262 253,64 | 17 262 253,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 262 253,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2647 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.4 | 5 726 840,00 | 5 500 378,00 |  | 4 649 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,00 | 851 309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 462,00 |  |  |  |
| 2648 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.9 | 342 515,00 | 342 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 342 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2649 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.20 | 4 551 827,00 | 4 551 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,00 | 4 551 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2650 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Бонч-Бруевича, д 13 | 12 122 099,00 | 12 122 099,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 12 122 099,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2651 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, д. 22 | 18 025 876,00 | 18 025 876,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 025 876,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2652 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.45 | 3 115 313,71 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 2653 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.6 | 16 169 144,00 | 16 169 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 979,00 | 16 169 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2654 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.8 | 15 478 270,00 | 15 478 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503,00 | 15 478 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2655 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.7/1 | 39 632 795,00 | 39 632 795,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 942,00 | 39 632 795,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2656 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/10 | 9 138 768,61 | 9 138 768,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 9 138 768,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2657 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 16 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2658 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.29 | 1 746 831,00 | 1 746 831,00 |  |  |  |  |  | 1 746 831,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2659 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.83 | 7 901 161,00 | 7 826 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 7 826 161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |  |
| 2660 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.3 | 1 319 808,00 | 1 319 808,00 |  |  |  |  |  | 1 319 808,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Генерала Зимина, д.28 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2662 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Быкова, д.1 | 1 742 991,00 | 1 742 991,00 |  |  |  |  | 200,00 | 1 742 991,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2663 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.54 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2664 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.11 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2665 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.2 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2666 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.7 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2667 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.3 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2668 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.4 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2669 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, д.6 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2670 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.65 | 1 845 492,00 | 1 845 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 1 845 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2671 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.14 | 6 012 045,00 | 5 955 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 3 731 316,00 |  |  | 1 300,00 | 2 223 948,00 |  |  |  |  |  | 56 781,00 |  |  |
| 2672 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.17/3 | 35 026 569,00 | 34 940 248,00 | 2 500,00 | 1 704 662,00 | 11 300,00 | 2 702 960,00 | 450,00 | 194 121,00 |  |  | 1 780,00 | 1 348 135,00 | 1 060,00 | 1 052 404,00 | 4,00 | 3 731 316,00 | 1 260,00 | 5 200 056,00 | 1 060,00 | 3 142 652,00 | 5 300,00 | 14 359 467,00 | 420,00 | 1 504 475,00 |  | 86 321,00 |  |  |
| 2673 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.186Б | 25 123 182,00 | 25 123 182,00 | 1 600,00 | 993 627,00 | 3 000,00 | 3 588 000,00 |  |  | 400,00 | 1 123 986,00 | 700,00 | 785 812,00 | 400,00 | 1 300 165,00 | 2,00 | 3 731 316,00 |  |  | 540,00 | 1 831 815,00 | 4 020,00 | 10 891 520,00 | 460,00 | 876 941,00 |  |  |  |  |
| 2674 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.1 | 1 573 703,00 | 1 573 703,00 |  |  |  |  | 315,00 | 1 573 703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2675 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.3 | 13 747 722,00 | 13 747 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  | 3 697,00 | 10 016 406,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2676 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.18 | 4 292 444,00 | 4 292 444,00 |  |  | 3 589,00 | 4 292 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2677 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.22 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2678 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.24 | 30 535 073,00 | 30 535 073,00 | 5 456,00 | 2 335 955,00 | 1 794,22 | 2 145 888,00 | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 915 347,00 | 418,00 | 1 296 091,00 | 522,00 | 1 036 518,00 |  |  | 1 394,00 | 8 127 020,00 | 725,00 | 3 021 332,00 | 3 697,00 | 10 016 406,00 | 320,00 | 1 446 395,00 |  |  |  |  |
| 2679 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.5А | 1 036 518,00 | 1 036 518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 1 036 518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2680 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.9 | 1 150 609,00 | 1 150 609,00 |  |  | 780,00 | 1 150 609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2681 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.33 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2682 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.9 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2683 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.7 | 8 690 017,00 | 7 780 218,00 |  | 7 780 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 799,00 |  |  |  |
| 2684 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.180 | 25 193 124,00 | 24 557 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 557 569,00 |  |  |  |  |  |  | 602 469,00 | 33 086,00 |  |  |
| 2685 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.29 | 24 311 242,00 | 23 872 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 872 304,00 |  |  |  |  |  |  | 438 938,00 |  |  |  |
| 2686 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.30А | 38 835 919,00 | 38 013 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 261 394,00 |  |  |  | 21 751 654,00 |  |  | 822 871,00 |  |  |  |
| 2687 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Завкомовская, д.6 | 13 902 018,00 | 13 599 857,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 599 857,00 |  |  |  |  |  |  | 302 161,00 |  |  |  |
| 2688 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.9 | 10 651 572,00 | 10 326 321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 326 321,00 |  |  |  |  |  |  | 325 251,00 |  |  |  |
| 2689 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Холодный, д.6 | 10 989 407,00 | 10 784 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 784 256,00 |  |  |  |  |  |  | 205 151,00 |  |  |  |
| 2690 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.15 | 4 840 891,00 | 4 840 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 840 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2691 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 5 | 23 562 676,00 | 23 562 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 174 216,00 |  | 8 388 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2692 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 27А | 7 712 167,00 | 7 712 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 712 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2693 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 32/1 | 7 454 964,00 | 7 250 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 250 276,00 |  |  | 204 688,00 |  |  |  |
| 2694 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 25 | 18 731 239,00 | 18 269 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 963 032,00 |  |  |  | 7 240 982,00 |  | 4 065 287,00 | 461 938,00 |  |  |  |
| 2695 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 8А | 7 196 006,00 | 6 908 935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 669 280,00 |  | 2 239 655,00 | 287 071,00 |  |  |  |
| 2696 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 16 | 13 129 580,00 | 13 129 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 129 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2697 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 7 | 24 991 281,00 | 24 991 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 991 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2698 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.22 | 11 485 493,00 | 11 102 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 102 204,00 |  |  |  |  |  |  | 383 289,00 |  |  |  |
| 2699 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.13А | 9 765 126,00 | 9 410 638,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 410 638,00 |  |  |  |  |  |  | 354 488,00 |  |  |  |
| 2700 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.19 | 12 867 818,00 | 12 453 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 453 700,00 |  |  |  |  |  |  | 414 118,00 |  |  |  |
| 2701 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Мотальный, д.6 | 1 388 470,00 | 1 388 470,00 | 300,00 | 1 388 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2702 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.226 | 14 634 034,00 | 14 178 687,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,00 | 14 178 687,00 |  |  |  |  |  |  | 455 347,00 |  |  |  |
| 2703 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.74 | 2 754 241,00 | 2 559 179,00 |  |  | 583,00 | 2 559 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 062,00 |  |  |  |
| 2704 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.34 | 20 955 838,00 | 20 488 051,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 625,92 | 16 257 579,00 |  | 4 230 472,00 | 467 787,00 |  |  |  |
| 2705 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.70 | 26 724 964,00 | 26 088 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 | 7 639 143,00 |  |  | 1 100,00 | 12 058 832,00 |  | 6 390 760,00 | 636 229,00 |  |  |  |
| 2706 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.10 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2707 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.2 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2708 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кирова, д.15 | 3 173 527,00 | 3 032 885,00 |  |  |  | 3 032 885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 642,00 |  |  |  |
| 2709 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кирова, д.4 | 1 351 864,00 | 1 090 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 1 090 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 682,00 |  |  |  |
| 2710 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.22/4 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2711 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.98А | 4 398 032,55 | 4 325 209,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 325 209,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 2712 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.18А | 8 349 904,09 | 8 125 058,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 125 058,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 983,00 | 17 863,00 |  |  |
| 2713 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.28А | 8 332 041,09 | 8 125 058,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 125 058,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 983,00 |  |  |  |
| 2714 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.72 | 3 863 985,00 | 3 703 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,37 | 3 703 827,00 |  |  |  |  |  |  | 160 158,00 |  |  |  |
| 2715 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.15 | 8 486 404,00 | 8 269 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 5 270 449,00 |  | 2 999 078,00 | 216 877,00 |  |  |  |
| 2716 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.14/17А | 3 809 619,00 | 3 809 619,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 988,70 | 3 809 619,00 |  |  |  |  |
| 2717 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.5 | 17 569 158,00 | 16 914 992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,00 | 11 760 871,00 |  |  |  |  |  | 5 154 121,00 | 654 166,00 |  |  |  |
| 2718 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.48/1 | 56 250 910,00 | 55 784 597,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,00 | 55 784 597,00 |  |  | 466 313,00 |  |  |  |
| 2719 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Безрукова, д.2 | 7 160 034,00 | 7 160 034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 160 034,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2720 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.13 | 993 949,00 | 869 889,00 | 70,00 | 869 889,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 060,00 |  |  |  |
| 2721 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.30 | 3 983 925,00 | 3 838 839,00 |  |  | 240,00 | 3 838 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 086,00 |  |  |  |
| 2722 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.10 | 9 023 267,00 | 7 535 429,00 |  |  | 520,00 | 2 866 899,00 |  |  | 240,00 | 2 818 988,00 |  |  | 160,00 | 1 849 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487 838,00 |  |  |  |
| 2723 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.29 | 3 947 020,00 | 3 664 752,00 | 1 858,08 | 3 664 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 268,00 |  |  |  |
| 2724 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.5 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2725 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бурденко, д.16 | 9 317 190,00 | 9 317 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 761,50 | 9 317 190,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2726 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.20 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2727 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.22 | 9 229 984,39 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 229 984,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2728 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.18 | 4 414 976,27 | 4 342 153,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 342 153,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 2729 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.2 | 4 414 976,27 | 4 342 153,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 342 153,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 2730 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.25 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2731 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.32 | 549 944,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 823,00 |  |  |  |
| 2732 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Военных Комиссаров, д.4 | 20 066 649,00 | 19 639 678,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,00 | 19 639 678,00 |  |  |  |  |  |  | 426 971,00 |  |  |  |
| 2733 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.11 | 2 494 491,00 | 2 291 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 291 252,00 | 203 239,00 |  |  |  |
| 2734 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вологдина, д.1А | 2 490 027,00 | 2 335 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 2 335 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 616,00 |  |  |  |
| 2735 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.3 | 13 505 949,00 | 12 605 629,00 | 1 235,10 | 6 073 377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,00 | 6 532 252,00 |  |  |  |  |  |  | 900 320,00 |  |  |  |
| 2736 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.9 | 3 134 816,00 | 2 919 587,00 |  |  | 2 200,00 | 2 919 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 229,00 |  |  |  |
| 2737 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гвардейцев, д.18 | 43 048 601,00 | 42 298 359,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 580,20 | 15 408 968,00 |  |  |  | 26 889 391,00 |  |  | 750 242,00 |  |  |  |
| 2738 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Давыдова, д.14 | 3 572 651,00 | 3 339 649,00 |  |  |  | 3 339 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 002,00 |  |  |  |
| 2739 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Давыдова, д.21 | 11 966 926,00 | 11 797 744,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,00 | 6 196 771,00 |  |  |  | 5 600 973,00 |  |  | 169 182,00 |  |  |  |
| 2740 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.10 | 4 414 976,27 | 4 342 153,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 342 153,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 2741 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.15 | 4 398 032,55 | 4 325 209,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 325 209,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 2742 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Прыгунова, д.20 | 18 254 945,70 | 18 254 945,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 18 254 945,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2743 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Смирнова, д.13 | 616 893,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 772,00 |  |  |  |
| 2744 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Смирнова, д.17 | 1 903 286,00 | 1 757 829,00 |  |  |  | 1 757 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 457,00 |  |  |  |
| 2745 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.10 | 6 084 981,91 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2746 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гончарова, д.2 | 7 989 146,00 | 7 795 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,00 | 7 795 660,00 |  |  | 193 486,00 |  |  |  |
| 2747 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.6 | 7 408 965,00 | 6 716 617,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 4 545 164,00 |  |  |  |  | 165,00 | 2 171 453,00 | 692 348,00 |  |  |  |
| 2748 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.30А | 5 941 966,00 | 5 556 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,00 | 5 556 621,00 |  |  |  |  |  |  | 385 345,00 |  |  |  |
| 2749 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.41А | 3 752 905,00 | 3 711 855,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437,20 | 3 711 855,00 | 41 050,00 |  |  |  |
| 2750 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.26 | 12 169 963,80 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2751 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.22 | 7 676 268,00 | 7 321 257,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,00 | 4 564 713,00 | 729,70 | 2 756 544,00 | 355 011,00 |  |  |  |
| 2752 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Делегатская, д.101 | 3 440 011,00 | 3 158 612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 3 158 612,00 | 281 399,00 |  |  |  |
| 2753 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Донецкая, д.9 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.7 | 9 127 472,85 | 9 127 472,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 9 127 472,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2755 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.14 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2756 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.5 | 27 841 457,00 | 27 841 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 27 841 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2757 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.52 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2758 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кемеровская, д.16/1 | 3 396 891,00 | 3 129 269,00 |  |  |  |  |  |  | 286,00 | 764 014,00 |  |  | 260,00 | 2 365 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 622,00 |  |  |  |
| 2759 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.28Б | 6 612 081,00 | 6 601 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,00 | 6 601 564,00 | 10 517,00 |  |  |  |
| 2760 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.30 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2761 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коммунистическая, д.27 | 4 087 599,00 | 3 942 053,00 | 314,00 | 1 525 284,00 |  |  |  |  | 294,00 | 1 523 758,00 |  |  | 177,00 | 893 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 546,00 |  |  |  |
| 2762 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.2 | 3 886 023,00 | 3 672 751,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 3 672 751,00 | 213 272,00 |  |  |  |
| 2763 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.21 | 13 369 533,00 | 13 071 639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 2 001 445,00 |  |  |  |  |  |  | 1 128,00 | 11 070 194,00 |  |  | 297 894,00 |  |  |  |
| 2764 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.5А | 5 540 897,00 | 5 185 679,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,00 | 3 020 741,00 | 75,00 | 2 164 938,00 | 355 218,00 |  |  |  |
| 2765 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.7А | 10 829 491,00 | 10 364 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,10 | 4 565 002,00 |  |  | 514,00 | 2 899 859,00 | 74,00 | 2 899 859,00 | 464 771,00 |  |  |  |
| 2766 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.8 | 9 378 471,00 | 9 020 806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 6 160 632,00 |  |  |  |  | 83,00 | 2 860 174,00 | 357 665,00 |  |  |  |
| 2767 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.30 | 17 539 727,27 | 17 539 727,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 17 539 727,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2768 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.12 | 5 603 151,00 | 5 468 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,16 | 5 468 470,00 |  |  |  |  |  |  | 134 681,00 |  |  |  |
| 2769 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.17 | 9 962 532,00 | 9 441 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,84 | 9 441 594,00 |  |  |  |  |  |  | 520 938,00 |  |  |  |
| 2770 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.3 | 8 663 071,00 | 8 313 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,16 | 8 313 736,00 |  |  |  |  |  |  | 349 335,00 |  |  |  |
| 2771 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.4В | 1 850 510,00 | 1 698 980,00 |  |  |  | 1 698 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 530,00 |  |  |  |
| 2772 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Крылова, д.18 | 22 977 260,00 | 22 258 171,00 |  |  | 708,00 | 3 832 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,52 | 18 425 966,00 |  |  |  |  |  |  | 719 089,00 |  |  |  |
| 2773 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Крылова, д.6 | 10 902 580,00 | 10 615 945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 896,00 | 10 615 945,00 |  |  |  |  |  |  | 286 635,00 |  |  |  |
| 2774 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Крылова, д.8 | 1 745 735,00 | 1 572 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 572 163,00 | 173 572,00 |  |  |  |
| 2775 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.23 | 13 475 025,00 | 13 094 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,00 | 13 094 305,00 |  |  |  |  |  |  | 380 720,00 |  |  |  |
| 2776 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.35 | 4 395 994,00 | 3 816 765,00 |  | 1 758 647,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058 118,00 | 579 229,00 |  |  |  |
| 2777 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.37 | 13 038 085,00 | 12 662 567,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 12 662 567,00 |  |  |  |  |  |  | 375 518,00 |  |  |  |
| 2778 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева, д.41 | 12 927 600,00 | 12 532 711,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 | 12 532 711,00 |  |  |  |  |  |  | 394 889,00 |  |  |  |
| 2779 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.101 | 9 451 418,00 | 9 451 418,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 732 088,00 |  |  | 565,00 | 4 719 330,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2780 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.2 | 9 127 472,86 | 9 127 472,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 9 127 472,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2781 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.95 | 10 600 473,00 | 10 455 107,00 |  |  | 319,00 | 608 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,00 | 4 940 403,00 |  |  | 560,00 | 4 906 584,00 |  |  | 145 366,00 |  |  |  |
| 2782 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.3 | 3 333 297,00 | 3 333 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,00 | 543 870,00 |  |  |  |  |  |  | 3 300,00 | 2 789 427,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2783 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лобачевского, д.17 | 13 830 743,00 | 13 428 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 164,00 | 13 428 444,00 |  |  |  |  |  |  | 402 299,00 |  |  |  |
| 2784 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.4 | 2 419 537,00 | 2 419 537,00 |  |  |  |  |  |  | 55,00 | 1 532 007,00 |  |  | 20,00 | 887 530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2785 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Воронова, д.4 | 6 432 350,00 | 6 213 212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 | 6 213 212,00 |  |  |  |  |  |  | 219 138,00 |  |  |  |
| 2786 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.69 | 9 849 471,00 | 9 407 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,00 | 9 407 276,00 |  |  |  |  |  |  | 442 195,00 |  |  |  |
| 2787 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.7 | 3 950 147,00 | 3 736 666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 | 3 736 666,00 | 213 481,00 |  |  |  |
| 2788 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.73 | 2 754 241,00 | 2 511 949,00 |  |  | 1 280,00 | 2 511 949,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 292,00 |  |  |  |
| 2789 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.9 | 18 217 113,00 | 17 841 149,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,00 | 7 212 362,00 |  |  | 630,00 | 10 628 787,00 |  |  | 375 964,00 |  |  |  |
| 2790 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.1А | 8 644 762,90 | 8 644 762,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 644 762,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2791 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.24 | 28 790 567,00 | 28 393 434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112,00 | 28 393 434,00 |  |  |  |  |  |  | 397 133,00 |  |  |  |
| 2792 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Медицинская, д.7А | 10 933 669,00 | 10 643 268,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,00 | 10 643 268,00 |  |  |  |  |  |  | 290 401,00 |  |  |  |
| 2793 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.11 | 8 136 290,00 | 7 978 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 | 7 978 818,00 |  |  |  |  |  |  | 157 472,00 |  |  |  |
| 2794 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.49 | 15 717 883,00 | 15 318 616,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,00 | 15 318 616,00 |  |  |  |  |  |  | 399 267,00 |  |  |  |
| 2795 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Минеева, д.31 | 21 297 436,64 | 21 297 436,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 21 297 436,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2796 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.13 | 12 910 644,00 | 12 531 299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,00 | 12 531 299,00 |  |  |  |  |  |  | 379 345,00 |  |  |  |
| 2797 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.15 | 13 532 399,00 | 13 153 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 13 153 820,00 |  |  |  |  |  |  | 378 579,00 |  |  |  |
| 2798 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.18 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2799 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70 | 28 000 571,00 | 27 551 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,00 | 27 551 108,00 |  |  |  |  |  |  | 449 463,00 |  |  |  |
| 2800 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.74 | 12 234 059,83 | 12 044 336,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 044 336,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 722,96 |  |  |  |
| 2801 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.17 | 3 196 784,00 | 3 064 795,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 3 064 795,00 |  |  |  |  |  |  | 131 989,00 |  |  |  |
| 2802 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орджоникидзе, д.28 | 6 216 558,00 | 6 042 656,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 | 6 042 656,00 |  |  |  |  |  |  | 173 902,00 |  |  |  |
| 2803 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орлова Павла, д.3 | 3 572 650,00 | 3 324 737,00 |  |  | 118,00 | 3 324 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 913,00 |  |  |  |
| 2804 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орлова Павла, д.9 | 13 476 706,00 | 13 120 347,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 13 120 347,00 |  |  |  |  |  |  | 356 359,00 |  |  |  |
| 2805 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Островского, д.6/1 | 6 084 981,91 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2806 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.58 | 6 543 814,00 | 6 543 814,00 | 430,00 | 694 196,00 | 65,00 | 1 623 612,00 |  |  | 65,00 | 264 992,00 | 60,00 | 508 144,00 | 70,00 | 367 668,00 |  |  |  |  | 370,00 | 540 416,00 | 1 290,00 | 1 885 714,00 | 90,00 | 659 072,00 |  |  |  |  |
| 2807 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Панфиловцев, д.12 | 6 081 988,00 | 5 892 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 | 5 892 291,00 |  |  |  |  |  |  | 189 697,00 |  |  |  |
| 2808 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Панфиловцев, д.14 | 13 495 439,00 | 13 140 499,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,00 | 5 668 620,00 |  |  |  | 7 471 879,00 |  |  | 354 940,00 |  |  |  |
| 2809 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.3/1 | 4 145 798,00 | 3 975 376,00 |  |  | 95,00 | 2 962 727,00 |  |  | 120,00 | 1 012 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 422,00 |  |  |  |
| 2810 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.35Б | 6 084 981,90 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2811 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.37 | 6 084 981,91 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2812 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Планетная, д.38 | 6 084 981,90 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 6 084 981,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2813 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.2 | 3 042 490,96 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2814 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.22 | 2 550 979,00 | 2 327 023,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 327 023,00 | 223 956,00 |  |  |  |
| 2815 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.24Б | 7 063 938,00 | 6 850 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,00 | 6 850 369,00 |  |  |  |  |  |  | 213 569,00 |  |  |  |
| 2816 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.5 | 10 722 721,00 | 10 405 045,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,00 | 10 405 045,00 |  |  |  |  |  |  | 317 676,00 |  |  |  |
| 2817 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.20 | 8 628 102,00 | 8 417 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 417 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 892,00 |  |  |  |
| 2818 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.4 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2819 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.24 | 8 013 340,00 | 7 449 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,33 | 7 449 724,00 |  |  |  |  |  |  | 563 616,00 |  |  |  |
| 2820 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.5 | 7 518 308,00 | 7 339 871,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,12 | 7 339 871,00 |  |  |  |  |  |  | 178 437,00 |  |  |  |
| 2821 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Столетова, д.4 | 9 195 849,00 | 9 039 919,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,00 | 9 039 919,00 |  |  |  |  |  |  | 155 930,00 |  |  |  |
| 2822 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Столетова, д.8 | 25 860 853,00 | 25 442 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,20 | 11 286 695,00 |  |  | 1 460,00 | 14 155 802,00 |  |  | 418 356,00 |  |  |  |
| 2823 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.23 | 23 134 717,00 | 22 548 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 783 738,00 |  | 5 764 649,00 | 586 330,00 |  |  |  |
| 2824 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Страж революции, д.9/6 | 32 308 182,00 | 31 806 701,00 |  |  |  | 3 813 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 568 099,00 |  | 7 424 852,00 | 501 481,00 |  |  |  |
| 2825 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.8 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2826 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.12А | 10 890 279,00 | 10 597 519,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,00 | 10 597 519,00 |  |  |  |  |  |  | 292 760,00 |  |  |  |
| 2827 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тимирязева, д.7 | 12 169 963,80 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 12 169 963,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2828 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.18 | 43 527 319,00 | 43 015 421,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,00 | 43 015 421,00 |  |  |  |  |  |  | 511 898,00 |  |  |  |
| 2829 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Цветочная, д.2 | 14 618 308,00 | 14 257 359,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225,20 | 14 257 359,00 |  |  |  |  |  |  | 360 949,00 |  |  |  |
| 2830 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.13 | 7 168 094,00 | 6 962 438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,00 | 6 962 438,00 |  |  |  |  |  |  | 205 656,00 |  |  |  |
| 2831 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.16 | 34 088 905,00 | 33 727 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 | 33 727 575,00 |  |  | 361 330,00 |  |  |  |
| 2832 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.19 | 6 572 338,00 | 6 188 466,00 |  | 2 259 528,00 |  | 3 928 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 872,00 |  |  |  |
| 2833 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.29 | 10 487 182,00 | 10 058 415,00 |  | 1 449 463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,00 | 4 857 073,00 |  |  |  | 3 751 879,00 |  |  | 428 767,00 |  |  |  |
| 2834 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.32 | 14 312 349,00 | 13 957 146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,00 | 13 957 146,00 |  |  |  |  |  |  | 355 203,00 |  |  |  |
| 2835 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.35 | 6 695 081,00 | 6 520 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 6 520 544,00 |  |  |  |  |  |  | 174 537,00 |  |  |  |
| 2836 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.42 | 13 412 753,00 | 12 925 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 171,00 | 12 925 737,00 |  |  |  |  |  |  | 487 016,00 |  |  |  |
| 2837 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.52 | 17 548 355,00 | 16 800 111,00 |  |  |  | 3 449 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,00 | 13 350 997,00 |  |  |  |  |  |  | 748 244,00 |  |  |  |
| 2838 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.20 | 12 420 453,00 | 12 025 761,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 371,00 | 12 025 761,00 |  |  |  |  |  |  | 394 692,00 |  |  |  |
| 2839 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.22 | 13 489 051,00 | 13 092 358,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,00 | 13 092 358,00 |  |  |  |  |  |  | 396 693,00 |  |  |  |
| 2840 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.21 | 7 505 129,00 | 7 007 777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,60 | 7 007 777,00 |  |  |  |  |  |  | 497 352,00 |  |  |  |
| 2841 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербакова, д.2 | 16 473 489,00 | 16 302 674,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,00 | 920 530,00 |  |  |  | 15 382 144,00 |  |  |  |  |  |  | 170 815,00 |  |  |  |
| 2842 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.12 | 18 309 180,00 | 17 747 051,00 |  |  | 737,00 | 3 468 227,00 |  |  |  |  |  |  | 215,00 | 2 492 491,00 |  |  | 888,00 | 11 786 333,00 |  |  |  |  |  |  | 562 129,00 |  |  |  |
| 2843 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.27 | 2 861 169,00 | 2 533 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 2 533 890,00 | 327 279,00 |  |  |  |
| 2844 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.7 | 3 295 178,00 | 2 958 027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 2 958 027,00 | 337 151,00 |  |  |  |
| 2845 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Электровозная, д.10 | 3 769 410,00 | 3 623 762,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,00 | 3 623 762,00 |  |  | 145 648,00 |  |  |  |
| 2846 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Энергетиков, д.4 | 2 286 382,00 | 2 079 538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 2 079 538,00 | 206 844,00 |  |  |  |
| 2847 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Анкудиновское, д.32 | 20 068 305,00 | 19 766 742,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 760,00 | 19 766 742,00 |  |  | 301 563,00 |  |  |  |
| 2848 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.185 | 9 951 664,00 | 9 615 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,00 | 9 615 226,00 |  |  |  |  |  |  | 336 438,00 |  |  |  |
| 2849 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.207 | 13 927 970,00 | 13 527 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,00 | 13 527 722,00 |  |  |  |  |  |  | 400 248,00 |  |  |  |
| 2850 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.211 | 18 984 069,00 | 18 318 384,00 |  | 1 838 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,00 | 16 480 226,00 |  |  |  |  |  |  | 665 685,00 |  |  |  |
| 2851 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.11 | 13 805 343,00 | 13 408 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068,00 | 13 408 994,00 |  |  |  |  |  |  | 396 349,00 |  |  |  |
| 2852 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бринского, д.2/2 | 3 822 415,92 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 099,92 |  |  |
| 2853 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зимина Генерала, д.8 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2854 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Усилова Героя, д.3 | 6 218 860,00 | 6 218 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 6 218 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2855 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.7 | 5 596 974,00 | 5 596 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 5 596 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2856 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.9 | 6 529 803,00 | 6 529 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 6 529 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2857 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.9 | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2858 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.16 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2859 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.4/1 | 7 695 731,00 | 7 206 596,00 | 1 440,00 | 3 278 092,00 | 1 877,00 | 2 579 183,00 |  |  |  |  |  |  | 321,80 | 1 349 321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 135,00 |  |  |  |
| 2860 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Старых производственников, д.8 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2861 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Октября, д.18А | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2862 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.39 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2863 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.45 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2864 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.7А | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2865 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.27 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2866 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шнитникова Героя, д.14 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2867 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.3 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2868 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.5 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2869 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.29 | 3 608 433,00 | 3 355 309,00 | 5 456,00 | 3 247 464,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 124,00 |  |  |  |
| 2870 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.6/1 | 233 535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 535,00 |  |  |  |
| 2871 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Переходникова, д.1 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2872 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пермякова, д.4 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2873 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пермякова, д.6 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2874 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.18 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2875 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.3А | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2876 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.36 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2877 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.38 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2878 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.20 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2879 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ватутина, д.8 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2880 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.2В | 1 761 681,00 | 1 502 192,00 | 1 440,00 | 1 394 347,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 489,00 |  |  |  |
| 2881 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.5 | 845 883,00 | 670 665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,80 | 670 665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 218,00 |  |  |  |
| 2882 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса, д.37 | 67 369 294,00 | 66 519 045,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,00 | 15 353 820,00 | 3 697,00 | 50 971 104,00 |  |  | 850 249,00 |  |  |  |
| 2883 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.13 | 68 316 935,00 | 68 316 935,00 | 5 456,00 | 4 935 504,00 | 1 794,22 | 5 885 974,00 | 450,00 | 194 121,00 | 693,00 | 1 958 461,00 | 1 400,00 | 1 369 218,00 | 884,00 | 2 265 439,00 |  |  | 1 200,00 | 6 996 000,00 | 913,00 | 3 191 799,00 | 7 980,00 | 39 992 416,00 | 320,00 | 1 528 003,00 |  |  |  |  |
| 2884 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.12 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2885 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.1 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2886 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.6 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2887 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.7 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2888 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.19 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2889 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.23 | 3 001 101,00 | 3 001 101,00 |  |  | 1 794,22 | 2 893 256,00 | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2890 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гороховецкая, д.58а | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2891 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.3 | 2 906 927,00 | 2 906 927,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 522,00 | 1 620 085,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,00 | 1 092 721,00 |  |  |  |  |
| 2892 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.61А | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2893 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.1б | 42 473 124,00 | 42 473 124,00 | 1 398,00 | 1 863 445,00 | 1 877,00 | 2 222 304,00 |  |  | 355,20 | 739 435,00 | 777,50 | 516 961,00 | 321,80 | 855 338,00 |  |  | 1 533,00 | 7 137 542,00 | 540,00 | 1 205 093,00 | 2 550,00 | 15 099 502,00 | 368,00 | 12 833 504,00 |  |  |  |  |
| 2894 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чонгарская, д.44 | 2 881 451,00 | 2 881 451,00 |  |  | 1 794,22 | 2 881 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2895 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.20 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2896 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Маркса Карла, д.4 | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2897 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.19 | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2898 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.10 | 2 754 241,00 | 2 557 861,00 |  |  | 1 900,00 | 2 557 861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 380,00 |  |  |  |
| 2899 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.14 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2900 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.17 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2901 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.18 | 2 754 241,00 | 2 556 839,00 |  |  | 1 900,00 | 2 556 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 402,00 |  |  |  |
| 2902 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.25 | 6 092 949,00 | 5 674 068,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 5 566 223,00 |  |  |  |  |  |  | 418 881,00 |  |  |  |
| 2903 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.9 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.26 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2905 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.38 | 112 920 947,00 | 112 920 947,00 | 5 456,00 | 8 818 642,00 | 7 410,00 | 5 278 794,00 | 450,00 | 194 121,00 | 865,00 | 3 499 332,00 | 1 750,00 | 2 446 486,00 | 1 110,00 | 4 047 834,00 |  |  | 1 500,00 | 8 745 000,00 | 725,00 | 5 703 031,00 | 9 780,00 | 71 457 508,00 | 320,00 | 2 730 199,00 |  |  |  |  |
| 2906 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.4б | 65 128 194,00 | 65 128 194,00 | 3 605,30 | 4 928 632,00 | 5 200,00 | 5 877 779,00 | 450,00 | 194 121,00 | 693,00 | 1 955 734,00 | 1 400,00 | 1 367 312,00 | 900,00 | 2 262 285,00 |  |  | 1 200,00 | 3 892 369,00 | 725,00 | 3 187 355,00 | 7 980,00 | 39 936 732,00 | 320,00 | 1 525 875,00 |  |  |  |  |
| 2907 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.108а | 49 985 666,00 | 49 985 666,00 | 1 440,00 | 2 261 380,00 | 1 877,00 | 2 696 872,00 | 250,00 | 107 845,00 | 355,20 | 897 340,00 |  |  |  |  |  |  | 1 533,00 | 8 661 749,00 | 540,00 | 1 462 438,00 | 2 550,00 | 18 323 970,00 | 193,75 | 15 574 072,00 |  |  |  |  |
| 2908 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.17 | 287 727,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 727,00 |  |  |  |
| 2909 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.31 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2910 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Декабристов, д.52 | 1 896 801,00 | 1 627 556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 1 627 556,00 | 269 245,00 |  |  |  |
| 2911 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Долгополова, д.46 | 2 038 700,00 | 2 038 700,00 | 314,00 | 98 602,00 |  |  |  |  | 294,00 | 39 127,00 |  |  | 177,00 | 45 259,00 |  |  | 509,50 | 377 674,00 |  |  | 1 140,00 | 798 970,00 | 129,00 | 679 068,00 |  |  |  |  |
| 2912 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.40 | 19 413,00 | 19 413,00 |  |  |  |  | 45,00 | 19 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2913 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Осипенко, д.2 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2914 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таллинская, д.15 | 4 692 516,00 | 4 522 113,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 4 414 268,00 |  |  |  |  |  |  | 170 403,00 |  |  |  |
| 2915 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.334 | 19 413,00 | 19 413,00 |  |  |  |  | 45,00 | 19 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2916 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Обухова, д.10 | 133 229,00 | 133 229,00 |  |  |  |  |  |  | 294,00 | 61 773,00 |  |  | 177,00 | 71 456,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2917 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.15а | 3 019 786,00 | 2 817 719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,00 | 2 817 719,00 | 202 067,00 |  |  |  |
| 2918 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Мира, д.12 | 14 377 078,00 | 14 205 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,00 | 14 205 840,00 |  |  | 171 238,00 |  |  |  |
| 2919 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.19А | 4 164 141,00 | 3 987 802,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,00 | 3 987 802,00 |  |  | 176 339,00 |  |  |  |
| 2920 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.21 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2921 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.44А | 13 946 991,00 | 13 661 576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,00 | 10 921 609,00 | 193,75 | 2 739 967,00 | 285 415,00 |  |  |  |
| 2922 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заводская, д.17/1 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2923 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.59/3 | 19 052 172,66 | 19 023 114,00 | 210,00 | 699 862,00 | 1 585,00 | 1 765 610,00 | 348,00 | 150 121,00 |  |  |  |  | 270,00 | 679 562,00 |  |  |  |  | 530,00 | 658 020,00 | 1 165,00 | 4 873 778,00 | 193,75 | 10 196 161,00 |  | 29 058,66 |  |  |
| 2924 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радио, д.9 | 24 416 396,00 | 24 280 440,00 |  |  | 3 100,00 | 6 440 682,00 | 935,00 | 403 341,00 |  |  | 782,00 | 1 498 256,00 | 624,00 | 2 478 940,00 | 5,00 | 3 750 000,00 | 1 538,00 | 2 697 031,00 | 1 338,00 | 3 492 602,00 | 5 335,00 | 1 663 620,00 | 320,00 | 1 855 968,00 |  | 135 956,00 |  |  |
| 2925 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.7/1 | 25 934 537,00 | 25 934 537,00 | 1 330,00 | 5 415 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 330,00 | 2 485 859,00 | 5,00 | 18 032 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2926 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.3 | 163 080 818,70 | 163 080 818,70 | 3 605,30 | 12 432 803,00 | 7 150,00 | 14 827 089,00 |  |  | 1 720,00 | 4 933 470,00 |  |  |  |  | 6,00 | 18 254 945,70 |  |  | 2 471,00 | 8 040 315,00 | 15 552,00 | 100 743 074,00 | 320,00 | 3 849 122,00 |  |  |  |  |
| 2927 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.31 | 3 000 512,00 | 3 000 512,00 |  |  |  |  | 266,00 | 114 748,00 |  |  |  |  | 266,00 | 1 197 955,00 |  |  |  |  | 876,00 | 1 687 809,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2928 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баха Академика, д.11 | 3 844 754,00 | 3 844 754,00 | 477,00 | 2 206 246,00 |  |  | 350,00 | 150 983,00 | 380,00 | 875 463,00 | 1 080,00 | 612 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2929 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баха Академика, д.9 | 7 827 968,00 | 7 827 968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,00 | 614 781,00 |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19/3 | 10 819 780,00 | 10 819 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 819 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2931 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.14 | 9 179 886,00 | 9 179 886,00 |  |  |  |  | 302,00 | 130 277,00 | 250,00 | 736 792,00 |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 7 112 031,00 | 717,00 | 1 200 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2932 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.28/6 | 51 988 559,00 | 51 988 559,00 | 420,00 | 2 956 067,00 |  |  | 648,00 | 279 535,00 | 540,00 | 1 173 000,00 |  |  | 540,00 | 1 356 861,00 |  |  |  |  | 2 183,00 | 1 911 694,00 | 5 582,00 | 23 953 029,00 | 193,75 | 20 358 373,00 |  |  |  |  |
| 2933 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.41 | 49 298 025,00 | 49 298 025,00 | 420,00 | 2 972 231,00 | 2 100,00 | 3 544 617,00 |  |  | 460,00 | 1 179 413,00 |  |  |  |  |  |  | 1 417,00 | 11 384 519,00 |  |  | 2 330,00 | 9 747 555,00 | 193,75 | 20 469 690,00 |  |  |  |  |
| 2934 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.43/4 | 33 266 036,00 | 33 266 036,00 |  |  | 1 320,00 | 2 329 471,00 | 382,00 | 164 788,00 | 262,00 | 775 093,00 |  |  | 246,00 | 896 585,00 |  |  | 1 075,00 | 7 481 738,00 | 1 075,00 | 1 263 207,00 | 1 650,00 | 6 902 775,00 | 193,75 | 13 452 379,00 |  |  |  |  |
| 2935 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.55 | 38 133 791,70 | 37 970 854,45 | 200,00 | 2 313 143,00 | 1 785,00 | 2 758 603,00 |  |  | 250,00 | 917 880,00 |  |  |  |  | 2,00 | 7 038 482,45 | 658,00 | 3 836 140,00 | 572,00 | 1 495 913,00 | 3 794,00 | 18 743 406,00 | 320,00 | 867 287,00 | 162 937,25 |  |  |  |
| 2936 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.64А | 39 162 681,00 | 39 162 681,00 | 280,00 | 1 762 154,00 | 2 320,00 | 2 101 507,00 | 432,00 | 186 357,00 |  |  |  |  | 360,00 | 808 844,00 |  |  | 1 481,00 | 6 749 569,00 | 880,00 | 1 139 588,00 | 1 915,00 | 14 278 744,00 | 193,75 | 12 135 918,00 |  |  |  |  |
| 2937 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чугунова Героя, д.1А | 28 665 254,00 | 28 665 254,00 | 280,00 | 2 019 164,00 | 2 530,00 | 2 408 010,00 | 432,00 | 186 357,00 | 330,00 | 801 226,00 |  |  | 360,00 | 926 814,00 |  |  |  |  | 710,00 | 1 305 797,00 | 1 700,00 | 7 111 950,00 | 193,75 | 13 905 936,00 |  |  |  |  |
| 2938 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.2 | 30 343 293,00 | 30 343 293,00 |  |  |  |  | 422,00 | 182 043,00 |  |  |  |  | 280,00 | 860 123,00 |  |  |  |  | 874,00 | 1 211 836,00 | 2 419,00 | 15 183 984,00 | 193,75 | 12 905 307,00 |  |  |  |  |
| 2939 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заводская, д.15/4 | 29 455 432,00 | 29 455 432,00 | 360,00 | 1 836 265,00 | 1 626,00 | 2 189 890,00 | 240,00 | 103 532,00 | 300,00 | 728 650,00 |  |  | 288,00 | 842 862,00 |  |  | 850,00 | 7 033 436,00 | 650,00 | 1 187 516,00 | 2 400,00 | 14 879 265,00 | 320,00 | 654 016,00 |  |  |  |  |
| 2940 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кировская, д.9 | 25 419 378,77 | 25 400 442,00 | 280,00 | 1 842 971,00 |  |  | 352,00 | 151 846,00 | 890,00 | 731 311,00 |  |  | 382,00 | 845 940,00 |  |  | 882,00 | 7 059 122,00 | 689,00 | 1 191 853,00 | 1 875,00 | 884 896,00 | 193,75 | 12 692 503,00 |  | 18 936,77 |  |  |
| 2941 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.12 | 39 179 758,00 | 39 179 758,00 | 280,00 | 2 231 122,00 |  |  | 352,00 | 151 846,00 | 260,00 | 885 333,00 |  |  | 292,00 | 1 024 105,00 |  |  |  |  | 890,00 | 1 442 871,00 | 2 450,00 | 18 078 792,00 | 193,75 | 15 365 689,00 |  |  |  |  |
| 2942 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Подводников, д.29 | 27 843 108,03 | 27 817 736,00 |  |  |  |  | 282,00 | 121 650,00 |  |  |  |  | 240,00 | 789 823,00 |  |  |  |  | 770,00 | 1 112 789,00 | 2 030,00 | 13 942 954,00 | 275,00 | 11 850 520,00 |  | 25 372,03 |  |  |
| 2943 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.16 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2944 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.18 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2945 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.27/3 | 10 862 046,00 | 10 862 046,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 10 667 925,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2946 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.26Б | 16 933 613,00 | 16 933 613,00 | 198,00 | 1 689 534,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 | 316,00 | 670 425,00 |  |  | 522,00 | 775 511,00 |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 13 690 298,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2947 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.45/1 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2948 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.16А | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2949 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.29 | 21 107 036,00 | 21 107 036,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 20 999 191,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2950 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.24А | 3 507 595,00 | 3 507 595,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 3 399 750,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2951 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.69/3 | 2 763 629,00 | 2 763 629,00 | 257,00 | 1 901 320,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 | 355,20 | 754 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.10 | 12 918 121,00 | 12 918 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 321,80 | 2 056 075,00 |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 10 667 925,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2953 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Снежная, д.29/1 | 2 704 306,00 | 2 704 306,00 | 759,00 | 2 596 461,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2954 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.16/3 | 10 862 046,00 | 10 862 046,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 10 667 925,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2955 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/3 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2956 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.53/2 | 7 869 278,00 | 7 869 278,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,00 | 7 761 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2957 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.30/3 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2958 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Самочкина Героя, д.14 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2959 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская, д.6/2 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2960 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.57 | 14 696 276,00 | 14 696 276,00 | 2 255,00 | 2 883 963,00 |  |  |  |  | 355,20 | 1 144 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 10 667 925,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2961 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Херсонская, д.20 | 1 296 770,00 | 1 296 770,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 1 188 925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2962 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Подводников, д.2 | 5 700 357,00 | 5 700 357,00 | 459,00 | 2 599 842,00 | 1 794,22 | 3 100 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2963 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.51/4 | 1 601 781,00 | 1 601 781,00 | 357,00 | 1 601 781,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2964 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Успенского Глеба, д.2/1 | 2 032 232,00 | 2 032 232,00 | 1 259,00 | 2 032 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2965 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.3 | 23 309 406,00 | 23 309 406,00 |  |  | 1 877,00 | 2 145 117,00 | 412,00 | 177 729,00 |  |  |  |  | 360,00 | 825 630,00 |  |  |  |  | 670,00 | 1 163 237,00 | 1 580,00 | 6 609 930,00 | 193,75 | 12 387 763,00 |  |  |  |  |
| 2966 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.3А | 28 254 329,00 | 28 254 329,00 |  |  |  |  | 432,00 | 186 357,00 |  |  |  |  | 360,00 | 833 075,00 |  |  | 844,00 | 6 951 766,00 | 670,00 | 1 173 727,00 | 1 580,00 | 6 609 930,00 | 193,75 | 12 499 474,00 |  |  |  |  |
| 2967 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Каширская, д.69 | 53 441 343,00 | 53 441 343,00 |  |  | 2 460,00 | 4 038 140,00 | 564,00 | 243 299,00 |  |  |  |  | 550,00 | 1 554 231,00 | 3,00 | 10 819 780,00 | 1 027,00 | 5 987 410,00 | 997,80 | 2 189 771,00 | 3 900,00 | 27 437 258,00 | 320,00 | 1 171 454,00 |  |  |  |  |
| 2968 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.5 | 1 713 348,00 | 1 713 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450,00 | 1 713 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2969 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.49 | 22 216 826,00 | 22 216 826,00 |  |  |  |  | 300,00 | 129 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 896 015,00 |  |  | 3 000,00 | 20 191 397,00 |  |  |  |  |
| 2970 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/1 | 114 748,00 | 114 748,00 |  |  |  |  | 266,00 | 114 748,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2971 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/2 | 114 748,00 | 114 748,00 |  |  |  |  | 266,00 | 114 748,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2972 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комарова Космонавта, д.15А | 514 913,00 | 514 913,00 |  |  |  |  | 216,00 | 93 179,00 |  |  |  |  | 321,80 | 421 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2973 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.53/1 | 16 619 464,00 | 16 599 950,00 | 170,00 | 299 958,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 300,00 | 929 892,00 |  |  |  |  | 912,00 | 1 310 134,00 |  |  | 193,75 | 13 952 121,00 |  | 19 514,00 |  |  |
| 2974 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.31/1 | 13 832 465,00 | 13 832 465,00 | 70,00 | 1 353 427,00 | 700,00 | 1 614 067,00 | 110,00 | 47 452,00 |  |  |  |  | 130,00 | 621 235,00 |  |  |  |  | 520,00 | 875 264,00 |  |  | 193,75 | 9 321 020,00 |  |  |  |  |
| 2975 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.71/1 | 59 531,00 | 59 531,00 |  |  |  |  | 138,00 | 59 531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2976 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.51/8 | 155 297,00 | 155 297,00 |  |  |  |  | 360,00 | 155 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2977 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.49/2 | 155 297,00 | 155 297,00 |  |  |  |  | 360,00 | 155 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2978 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.29/1 | 69 021,00 | 69 021,00 |  |  |  |  | 160,00 | 69 021,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.63 | 24 539 523,00 | 24 539 523,00 |  |  | 1 150,00 | 2 713 831,00 |  |  |  |  |  |  | 307,00 | 1 044 520,00 |  |  |  |  | 500,00 | 1 471 635,00 | 3 421,00 | 18 439 197,00 | 320,00 | 870 340,00 |  |  |  |  |
| 2980 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская, д.2/2 | 273 064,00 | 273 064,00 |  |  |  |  | 633,00 | 273 064,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2981 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.75 | 3 606 594,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2982 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Красных Зорь, д 25 | 8 699 657,00 | 8 699 657,00 | 1 400,00 | 685 632,00 |  |  |  |  |  |  |  | 800 838,00 |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2983 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.25 | 12 971 787,00 | 12 676 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 209,00 | 12 676 030,00 |  |  |  |  |  |  | 295 757,00 |  |  |  |
| 2984 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.32 | 33 062 669,00 | 32 413 903,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,00 | 3 939 225,00 | 2 400,00 | 28 474 678,00 |  |  | 648 766,00 |  |  |  |
| 2985 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баранова, д.10 | 9 191 344,00 | 8 833 692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,00 | 4 601 413,00 |  |  | 492,00 | 4 232 279,00 |  |  | 357 652,00 |  |  |  |
| 2986 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Буревестника, д.9а | 4 185 924,00 | 4 185 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,00 | 4 185 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2987 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.1 | 49 745 876,00 | 49 745 876,00 |  |  |  |  | 224,00 | 96 630,00 |  |  | 92,60 | 570 509,00 | 181,00 | 1 894 417,00 |  |  | 1 991,00 | 7 904 179,00 | 798,80 | 2 669 062,00 | 2 550,00 | 8 187 200,00 | 275,00 | 28 423 879,00 |  |  |  |  |
| 2988 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.2 | 12 250 772,00 | 11 846 804,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,00 | 6 344 002,00 | 208,15 | 5 502 802,00 | 403 968,00 |  |  |  |
| 2989 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Клюева Генерала, д.8 | 12 567 376,00 | 12 329 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,00 | 12 329 159,00 |  |  | 238 217,00 |  |  |  |
| 2990 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.2 | 12 261 794,00 | 12 261 794,00 |  |  |  |  |  |  | 319,00 | 995 611,00 | 77,00 | 1 415 969,00 | 421,00 | 988 390,00 |  |  | 1 670,00 | 6 361 824,00 | 1 389,10 | 900 000,00 |  |  | 88,00 | 1 600 000,00 |  |  |  |  |
| 2991 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.59 | 214 828,00 | 214 828,00 |  |  |  |  | 498,00 | 214 828,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2992 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.11 | 12 754 537,00 | 12 387 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,00 | 12 387 478,00 |  |  |  |  |  |  | 367 059,00 |  |  |  |
| 2993 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Орлова Павла, д.6 | 2 520 728,00 | 2 520 728,00 |  |  |  |  | 396,00 | 170 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,00 | 1 589 137,00 |  |  | 320,00 | 760 764,00 |  |  |  |  |
| 2994 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.19 | 29 811 038,00 | 29 023 051,00 | 220,00 | 1 819 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,00 | 10 754 254,00 |  |  | 1 608,00 | 16 449 410,00 |  |  | 787 987,00 |  |  |  |
| 2995 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.14 | 23 174 080,00 | 22 623 218,00 |  |  | 324,00 | 3 303 487,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,00 | 14 787 802,00 | 275,00 | 4 531 929,00 | 550 862,00 |  |  |  |
| 2996 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.31 | 18 258 188,00 | 17 867 079,00 |  |  | 482,00 | 3 862 598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153,00 | 14 004 481,00 |  |  |  |  |  |  | 391 109,00 |  |  |  |
| 2997 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.37 | 3 175 938,00 | 2 956 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,15 | 2 956 250,00 | 219 688,00 |  |  |  |
| 2998 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.16 | 11 128 966,00 | 11 128 966,00 | 130,00 | 1 327 004,00 | 702,00 | 1 582 555,00 | 238,00 | 102 669,00 | 109,00 | 526 570,00 |  |  | 135,00 | 609 106,00 |  |  |  |  | 913,00 | 858 176,00 | 1 410,00 | 4 972 886,00 | 320,00 | 1 150 000,00 |  |  |  |  |
| 2999 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.4 | 12 991 416,00 | 12 729 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,00 | 12 729 340,00 |  |  |  |  |  |  | 262 076,00 |  |  |  |
| 3000 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.38 | 77 649,00 | 77 649,00 |  |  |  |  | 180,00 | 77 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3001 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рябцева, д.25 | 25 752 800,00 | 25 752 800,00 |  |  |  |  | 401,00 | 172 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796,00 | 1 057 930,00 | 2 980,00 | 13 255 583,00 | 193,75 | 11 266 303,00 |  |  |  |  |
| 3002 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.5 | 41 481 315,00 | 41 481 315,00 | 511,00 | 2 319 619,00 |  |  | 607,00 | 261 848,00 | 620,00 | 920 450,00 | 607,00 | 643 514,00 | 543,00 | 1 064 726,00 |  |  |  |  | 704,00 | 1 500 102,00 | 2 600,00 | 18 795 887,00 | 193,75 | 15 975 169,00 |  |  |  |  |
| 3003 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Руставели Шота, д.12а | 16 575 788,00 | 16 575 788,00 | 408,00 | 1 916 262,00 |  |  | 517,00 | 223 024,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,00 | 1 239 250,00 |  |  | 193,75 | 13 197 252,00 |  |  |  |  |
| 3004 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.27 | 6 530 883,00 | 6 201 889,00 |  |  |  |  | 432,00 | 186 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,75 | 6 015 532,00 | 328 994,00 |  |  |  |
| 3005 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.28 | 77 649,00 | 77 649,00 |  |  |  |  | 180,00 | 77 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3006 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.31 | 186 357,00 | 186 357,00 |  |  |  |  | 432,00 | 186 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3007 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.35 | 186 357,00 | 186 357,00 |  |  |  |  | 432,00 | 186 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3008 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.36 | 77 649,00 | 77 649,00 |  |  |  |  | 180,00 | 77 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3009 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.37 | 3 813 361,00 | 3 534 168,00 | 1 440,00 | 3 409 930,00 |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 193,00 |  |  |  |
| 3010 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.44 | 8 104 811,00 | 7 703 530,00 | 1 440,00 | 2 071 427,00 |  |  | 180,00 | 77 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,75 | 5 554 454,00 | 401 281,00 |  |  |  |
| 3011 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.60 | 93 179,00 | 93 179,00 |  |  |  |  | 216,00 | 93 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3012 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Героев, д.68 | 77 649,00 | 77 649,00 |  |  |  |  | 180,00 | 77 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3013 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 50 лет, д.36 | 12 366 298,00 | 12 150 669,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,00 | 12 150 669,00 |  |  | 215 629,00 |  |  |  |
| 3014 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.1 | 124 238,00 | 124 238,00 |  |  |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3015 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.10 | 62 119,00 | 62 119,00 |  |  |  |  | 144,00 | 62 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3016 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.120 | 242 436,00 | 242 436,00 |  |  |  |  | 562,00 | 242 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3017 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.3 | 3 782 302,00 | 3 588 321,00 | 1 440,00 | 3 495 142,00 |  |  | 216,00 | 93 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 981,00 |  |  |  |
| 3018 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.5 | 253 652,00 | 253 652,00 |  |  |  |  | 588,00 | 253 652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3019 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.6 | 93 179,00 | 93 179,00 |  |  |  |  | 216,00 | 93 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.7 | 10 819 836,00 | 10 537 651,00 |  |  |  |  | 216,00 | 93 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,00 | 10 444 472,00 |  |  |  |  |  |  | 282 185,00 |  |  |  |
| 3021 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гастелло, д.4 | 124 238,00 | 124 238,00 |  |  |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3022 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.15 | 190 866 624,00 | 190 866 624,00 | 1 200,00 | 14 938 940,00 |  |  | 1 198,00 | 516 794,00 | 1 415,00 | 5 927 932,00 | 1 396,00 | 4 144 392,00 | 1 075,00 | 6 857 103,00 |  |  | 3 970,00 | 23 145 100,00 | 3 628,00 | 9 661 038,00 | 16 924,00 | 121 050 318,00 | 320,00 | 4 625 007,00 |  |  |  |  |
| 3023 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.55 | 233 377,00 | 233 377,00 |  |  |  |  | 541,00 | 233 377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3024 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.75 | 218 710,00 | 218 710,00 |  |  |  |  | 507,00 | 218 710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3025 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.39 | 35 332 002,00 | 34 626 165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 | 8 135 189,00 |  |  | 2 268,00 | 26 490 976,00 |  |  | 705 837,00 |  |  |  |
| 3026 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.45 | 20 943 605,00 | 20 943 605,00 | 350,00 | 2 535 017,00 | 1 038,00 | 3 023 205,00 | 281,00 | 121 218,00 | 252,00 | 1 005 922,00 | 708,00 | 703 270,00 | 254,00 | 1 163 595,00 | 1,00 | 750 000,00 |  |  | 489,40 | 1 639 400,00 | 2 268,00 | 9 217 152,00 | 320,00 | 784 826,00 |  |  |  |  |
| 3027 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.137 | 124 238,00 | 124 238,00 |  |  |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3028 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.139 | 124 238,00 | 124 238,00 |  |  |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3029 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.141 | 186 357,00 | 186 357,00 |  |  |  |  | 432,00 | 186 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3030 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.155 | 18 291 800,00 | 17 509 881,00 | 1 440,00 | 1 828 504,00 |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 106,00 | 13 728 892,00 |  |  |  |  | 193,75 | 1 828 247,00 | 781 919,00 |  |  |  |
| 3031 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.175 | 12 168 868,00 | 11 867 903,00 |  |  |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,00 | 11 743 665,00 |  |  |  |  |  |  | 300 965,00 |  |  |  |
| 3032 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.177 | 10 690 568,00 | 10 412 726,00 |  |  |  |  | 216,00 | 93 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 10 319 547,00 |  |  |  |  |  |  | 277 842,00 |  |  |  |
| 3033 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.81 | 4 221 739,00 | 3 912 897,00 |  |  |  |  | 288,00 | 124 238,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,00 | 3 788 659,00 | 308 842,00 |  |  |  |
| 3034 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.18 | 4 498 928,00 | 4 498 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 4 498 928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3035 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Народная, д.46 | 11 767 317,00 | 10 919 001,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,00 | 2 696 109,00 | 116,00 | 1 361 338,00 |  |  | 69,00 | 6 861 554,00 |  |  |  |  |  |  | 848 316,00 |  |  |  |
| 3036 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.13 | 10 819 780,00 | 10 819 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 819 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3037 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.24 | 15 160 924,00 | 15 160 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 512,00 | 15 160 924,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3038 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.4 | 17 898 866,00 | 17 898 866,00 |  |  |  |  | 385,00 | 166 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700,00 | 17 732 784,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3039 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.5 | 17 905 964,00 | 17 905 964,00 |  |  |  |  | 381,00 | 164 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,00 | 17 741 608,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3040 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.6 | 17 715 113,00 | 17 715 113,00 |  |  |  |  | 380,00 | 163 925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,00 | 17 551 188,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3041 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.17 | 173 415,00 | 173 415,00 |  |  |  |  | 402,00 | 173 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3042 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.6 | 29 718 237,00 | 29 718 237,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 321,80 | 844 414,00 |  |  |  |  | 540,00 | 1 189 703,00 | 2 550,00 | 14 906 667,00 | 193,75 | 12 669 608,00 |  |  |  |  |
| 3043 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тургенева, д.28 | 1 104 132,00 | 1 104 132,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 996 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3044 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бринского, д.3 | 12 835 185,00 | 12 835 185,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 2 400 584,00 | 418,00 | 1 678 319,00 | 522,00 | 2 776 863,00 |  |  |  |  | 725,00 | 3 912 348,00 |  |  | 320,00 | 1 872 950,00 |  |  |  |  |
| 3045 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.11 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3046 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.5 | 5 299 754,00 | 4 869 344,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,00 | 4 869 344,00 |  |  |  |  |  |  | 430 410,00 |  |  |  |
| 3047 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.4 | 19 453 170,00 | 19 453 170,00 |  |  |  |  |  |  | 355,20 | 861 634,00 |  |  | 321,80 | 996 691,00 |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 17 594 845,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3048 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.17/1 | 22 546 641,00 | 22 546 641,00 | 1 900,00 | 887 105,00 | 2 500,00 | 3 015 891,00 | 250,00 | 107 845,00 | 400,00 | 1 003 489,00 | 620,00 | 701 569,00 | 400,00 | 1 160 780,00 |  |  | 600,00 | 3 498 000,00 | 504,00 | 1 635 434,00 | 2 400,00 | 9 753 600,00 | 270,00 | 782 928,00 |  |  |  |  |
| 3049 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1 | 3 500 588,00 | 3 263 497,00 | 875,40 | 3 263 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 091,00 |  |  |  |
| 3050 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.7 | 58 332 528,00 | 58 332 528,00 | 1 440,00 | 1 326 385,00 | 1 877,00 | 4 509 311,00 |  |  | 355,20 | 967 328,00 | 777,50 | 1 048 974,00 | 321,80 | 1 735 579,00 |  |  | 1 533,00 | 14 482 901,00 | 540,00 | 1 109 430,00 | 2 550,00 | 7 111 950,00 | 193,75 | 26 040 670,00 |  |  |  |  |
| 3051 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Трудовая, д.21 | 4 096 465,00 | 3 711 419,00 |  |  | 2 200,00 | 2 830 236,00 |  |  | 350,00 | 417 692,00 | 620,00 | 463 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 046,00 |  |  |  |
| 3052 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Трудовая, д.27 | 53 183 736,00 | 53 183 736,00 | 1 350,00 | 942 698,00 | 2 210,00 | 3 204 893,00 | 250,00 | 107 845,00 | 350,00 | 1 066 376,00 | 610,00 | 745 535,00 | 350,00 | 1 233 524,00 |  |  | 680,00 | 3 861 380,00 | 540,00 | 1 737 924,00 | 2 960,00 | 21 775 734,00 | 196,00 | 18 507 827,00 |  |  |  |  |
| 3053 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фруктовая, д.3/2 | 564 683,00 | 350 922,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 350 922,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 761,00 |  |  |  |
| 3054 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фруктовая, д.5/1 | 3 835 553,00 | 3 370 165,00 |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 032 562,00 | 1 780,00 | 1 525 340,00 | 1 200,00 | 812 263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 388,00 |  |  |  |
| 3055 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе, д.23 | 11 787 192,73 | 11 752 600,00 |  |  | 3 000,00 | 2 411 633,00 |  |  | 400,00 | 802 432,00 | 700,00 | 561 004,00 | 400,00 | 928 208,00 |  |  | 520,00 | 3 031 600,00 | 320,00 | 1 307 761,00 | 3 100,00 | 2 083 900,00 | 180,00 | 626 062,00 |  | 34 592,73 |  |  |
| 3056 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, к.п. Зеленый город.санаторий им.ВЦСПС, д.8 | 23 726,00 | 23 726,00 |  |  |  |  | 55,00 | 23 726,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3057 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Усилова Героя, д.1/4 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3058 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Почаинская, д.25 | 5 250 304,00 | 5 028 860,00 | 150,00 | 1 435 183,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 | 3 593 677,00 |  |  | 221 444,00 |  |  |  |
| 3059 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, к.п. Зеленый город.п.Агродом, д.3 | 2 020 676,00 | 1 928 448,00 |  |  | 400,00 | 1 928 448,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 228,00 |  |  |  |
| 3060 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д.3 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3061 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Корейский, д.3А | 6 482 439,00 | 6 340 430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 4 219 848,00 |  |  | 970,89 | 2 120 582,00 |  |  | 142 009,00 |  |  |  |
| 3062 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.108 | 15 838 646,00 | 15 476 215,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,00 | 15 476 215,00 |  |  |  |  |  |  | 362 431,00 |  |  |  |
| 3063 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.204 | 6 264 429,00 | 6 264 429,00 |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 260 700,00 | 30,00 | 187 530,00 | 25,00 | 297 850,00 |  |  |  |  | 50,00 | 501 850,00 | 1 000,00 | 4 064 000,00 | 56,00 | 952 499,00 |  |  |  |  |
| 3064 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.206 | 12 139 675,00 | 12 139 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 357 420,00 |  |  |  |  | 560,00 | 1 988 015,00 | 2 410,00 | 9 794 240,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3065 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Военных Комиссаров, д.5 | 1 280 861,00 | 1 280 861,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 1 086 740,00 |  |  |  |  |
| 3066 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Кемеровская, д.18 | 12 918 123,00 | 12 586 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,00 | 12 586 998,00 |  |  |  |  |  |  | 331 125,00 |  |  |  |
| 3067 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.20 | 6 111 158,00 | 5 803 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 3 039 911,00 |  |  |  |  | 208,15 | 2 763 605,00 | 307 642,00 |  |  |  |
| 3068 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.5 | 6 059 414,00 | 5 713 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 3 021 505,00 | 208,15 | 2 691 828,00 | 346 081,00 |  |  |  |
| 3069 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.9 | 7 514 890,00 | 7 371 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 4 395 659,00 |  |  | 970,89 | 2 976 201,00 |  |  | 143 030,00 |  |  |  |
| 3070 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голованова Маршала, д.39 | 4 599 976,00 | 4 599 976,00 | 1 440,00 | 2 868 086,00 |  |  | 114,00 | 49 178,00 |  |  | 30,00 | 187 530,00 |  |  |  |  |  |  | 121,00 | 607 239,00 |  |  | 300,00 | 887 943,00 |  |  |  |  |
| 3071 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.1А | 10 574 205,00 | 10 278 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 10 278 082,00 |  |  |  |  |  |  | 296 123,00 |  |  |  |
| 3072 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Петровского, д.21 | 3 344 676,00 | 3 148 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,89 | 3 148 371,00 |  |  | 196 305,00 |  |  |  |
| 3073 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Петровского, д.9А | 6 309 418,00 | 6 139 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 6 139 672,00 |  |  |  |  |  |  | 169 746,00 |  |  |  |
| 3074 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.14 | 9 930 888,00 | 9 503 872,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 9 503 872,00 |  |  |  |  |  |  | 427 016,00 |  |  |  |
| 3075 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.14 | 4 919 574,00 | 4 777 861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 3 020 807,00 |  |  | 970,89 | 1 757 054,00 |  |  | 141 713,00 |  |  |  |
| 3076 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Столетова, д.7 | 11 792 995,00 | 11 260 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 4 982 133,00 |  |  | 970,89 | 3 842 559,00 | 208,15 | 2 435 998,00 | 532 305,00 |  |  |  |
| 3077 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.7 | 2 396 052,00 | 2 189 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,15 | 2 189 856,00 | 206 196,00 |  |  |  |
| 3078 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.6Б | 2 567 537,00 | 2 385 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,80 | 2 385 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 679,00 |  |  |  |
| 3079 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Энергетиков, д.7 | 6 402 857,00 | 6 217 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,00 | 6 217 492,00 |  |  |  |  |  |  | 185 365,00 |  |  |  |
| 3080 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Победы 40 лет, д.5 | 24 845 319,00 | 24 845 319,00 | 108,00 | 2 792 485,00 |  |  | 148,00 | 63 845,00 | 384,00 | 1 108 088,00 | 384,00 | 774 697,00 | 384,00 | 1 281 775,00 | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  | 400,00 | 1 805 905,00 | 2 200,00 | 8 940 800,00 | 250,00 | 864 537,00 |  |  |  |  |
| 3081 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лебедева Академика, д.6 | 1 178 278,00 | 1 178 278,00 |  |  |  |  | 280,00 | 120 787,00 |  |  |  |  | 320,00 | 1 057 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Лебедева Академика, д.8 | 1 167 018,00 | 1 167 018,00 |  |  |  |  | 280,00 | 120 787,00 |  |  |  |  | 320,00 | 1 046 231,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3083 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.7/13 | 9 499 453,00 | 9 104 605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,89 | 5 390 680,00 | 208,15 | 3 713 925,00 | 394 848,00 |  |  |  |
| 3084 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Корейская, д.13 | 9 679 905,00 | 9 244 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 3 145 328,00 |  |  | 970,89 | 3 468 750,00 | 208,15 | 2 630 761,00 | 435 066,00 |  |  |  |
| 3085 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.21 | 7 102 932,00 | 7 102 932,00 | 420,00 | 2 889 007,00 |  |  | 290,00 | 125 101,00 |  |  |  |  | 310,00 | 1 326 079,00 |  |  |  |  | 604,00 | 1 868 326,00 |  |  | 300,00 | 894 419,00 |  |  |  |  |
| 3086 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.10Б | 12 028 631,00 | 11 692 461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,00 | 11 692 461,00 |  |  |  |  |  |  | 336 170,00 |  |  |  |
| 3087 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Щербинки-1 мкр., д.28 | 39 636 083,00 | 39 263 969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,00 | 18 826 746,00 |  |  | 3 697,00 | 20 437 223,00 |  |  | 372 114,00 |  |  |  |
| 3088 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, п.Черепичный, д.21 | 19 120 109,00 | 18 755 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,00 | 18 755 373,00 |  |  |  |  |  |  | 364 736,00 |  |  |  |
| 3089 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.11 | 3 262 522,00 | 3 150 085,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,00 | 3 150 085,00 |  |  |  |  |  |  | 112 437,00 |  |  |  |
| 3090 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.12 | 8 637 090,00 | 8 312 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,00 | 4 153 280,00 |  |  | 970,89 | 2 349 377,00 | 208,15 | 1 809 491,00 | 324 942,00 |  |  |  |
| 3091 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Глазунова, д.3А | 4 841 375,00 | 4 639 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,00 | 2 929 391,00 |  |  |  |  | 208,15 | 1 709 907,00 | 202 077,00 |  |  |  |
| 3092 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.12 | 30 100 061,00 | 30 100 061,00 | 278,00 | 2 275 657,00 |  |  | 114,00 | 49 178,00 |  |  |  |  | 162,00 | 1 044 547,00 |  |  | 771,20 | 8 716 437,00 | 771,20 | 1 471 672,00 | 104,00 | 870 168,00 | 128,10 | 15 672 402,00 |  |  |  |  |
| 3093 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.14 | 25 875 764,00 | 25 875 764,00 | 278,00 | 2 288 210,00 |  |  | 114,00 | 49 178,00 |  |  |  |  | 162,00 | 1 050 308,00 |  |  | 771,20 | 4 379 260,00 | 771,20 | 1 479 789,00 | 104,00 | 870 168,00 | 128,10 | 15 758 851,00 |  |  |  |  |
| 3094 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.26/1 | 6 412 421,00 | 6 225 086,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 225 086,00 |  |  |  |  |  |  | 187 335,00 |  |  |  |
| 3095 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Петровского, д.15 | 7 649 136,00 | 7 479 007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 7 479 007,00 |  |  |  |  |  |  | 170 129,00 |  |  |  |
| 3096 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.3 | 7 090 053,00 | 6 840 623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,00 | 6 840 623,00 |  |  |  |  |  |  | 249 430,00 |  |  |  |
| 3097 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.6 | 3 333 842,00 | 3 205 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,60 | 3 205 335,00 |  |  |  |  |  |  | 128 507,00 |  |  |  |
| 3098 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.208 | 2 955 182,00 | 2 955 182,00 | 1 318,00 | 2 847 337,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3099 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.110 | 505 999,00 | 505 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,00 | 505 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Голованова Маршала, д.55 | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.194 | 326 600,00 | 326 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 326 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3102 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Корейский, д.10 | 39 828 754,00 | 39 828 754,00 | 1 440,00 | 778 270,00 | 1 877,00 | 2 626 063,00 | 250,00 | 107 845,00 | 355,20 | 873 779,00 |  |  | 321,80 | 1 010 740,00 |  |  |  |  | 540,00 | 1 424 041,00 | 2 550,00 | 17 842 856,00 | 193,75 | 15 165 160,00 |  |  |  |  |
| 3103 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Анкудиновское, д.13 | 3 127 974,00 | 2 877 942,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,75 | 2 877 942,00 | 250 032,00 |  |  |  |
| 3104 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.13 | 47 603 908,00 | 47 603 908,00 | 420,00 | 2 508 078,00 | 1 350,00 | 2 991 079,00 | 290,00 | 125 101,00 | 290,00 | 995 232,00 | 560,00 | 695 796,00 | 310,00 | 1 151 230,00 | 2,00 | 7 213 187,00 | 600,00 | 3 407 100,00 | 604,00 | 1 621 978,00 | 2 300,00 | 9 622 050,00 | 300,00 | 17 273 077,00 |  |  |  |  |
| 3105 | Городской округ город Нижний Новгород | п.Кудьма, ул.Заводская, д.15 | 7 488 206,00 | 7 488 206,00 | 214,00 | 827 440,00 |  |  |  |  | 149,00 | 328 337,00 |  |  | 56,10 | 379 802,00 |  |  |  |  | 101,00 | 254 066,00 |  |  | 208,15 | 5 698 561,00 |  |  |  |  |
| 3106 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.32 кор.1 | 2 113 218,00 | 2 113 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 | 2 113 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3107 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.33 | 2 300 925,00 | 2 300 925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 | 2 300 925,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3108 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д.18 | 6 961 884,00 | 6 961 884,00 |  |  | 1 300,00 | 3 223 417,00 |  |  |  |  | 350,00 | 749 844,00 | 240,00 | 1 240 654,00 |  |  |  |  | 330,00 | 1 747 969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3109 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Быкова Героя, д.10 | 2 427 375,00 | 2 427 375,00 | 480,00 | 2 427 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.22 | 3 727 381,00 | 3 727 381,00 |  |  |  |  | 280,00 | 120 787,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.14А | 4 643 905,00 | 4 503 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 4 503 725,00 |  |  |  |  |  |  | 140 180,00 |  |  |  |
| 3112 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.24 | 21 555 865,00 | 21 555 865,00 | 540,00 | 2 101 127,00 |  |  | 350,00 | 150 983,00 |  |  |  |  | 320,00 | 964 436,00 |  |  |  |  | 550,00 | 1 358 803,00 | 600,00 | 2 510 100,00 | 150,00 | 14 470 416,00 |  |  |  |  |
| 3113 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.35 кор.1 | 4 773 071,00 | 4 773 071,00 | 750,00 | 1 953 249,00 |  |  | 410,00 | 176 866,00 | 350,00 | 775 071,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 1 263 170,00 |  |  | 220,00 | 604 715,00 |  |  |  |  |
| 3114 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ладыжникова, д.1/11 | 21 569,00 | 21 569,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, бул.60 лет Октября, д.14/12 | 21 221 235,00 | 21 221 235,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  | 418,00 | 698 929,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 20 414 461,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3116 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.47 | 10 291 839,00 | 10 088 259,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,00 | 10 088 259,00 |  |  |  |  |  |  | 203 580,00 |  |  |  |
| 3117 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Саврасова, д.5/23 | 3 549 086,00 | 3 400 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 | 3 400 295,00 |  |  |  |  |  |  | 148 791,00 |  |  |  |
| 3118 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чукотская, д.2/24 | 21 569,00 | 21 569,00 |  |  |  |  | 50,00 | 21 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д.22 | 15 151 317,00 | 15 151 317,00 | 630,00 | 2 609 987,00 | 1 250,00 | 3 112 614,00 | 380,00 | 163 925,00 | 340,00 | 1 035 671,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 3 498 000,00 | 350,00 | 1 687 883,00 | 550,00 | 2 235 200,00 | 250,00 | 808 037,00 |  |  |  |  |
| 3120 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.98 кор.3 | 11 540 866,00 | 11 540 866,00 | 450,00 | 2 374 644,00 | 1 100,00 | 2 831 948,00 | 400,00 | 172 552,00 | 330,00 | 942 284,00 |  |  | 280,00 | 1 089 982,00 |  |  |  |  | 400,00 | 1 535 686,00 | 620,00 | 2 593 770,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3121 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Сусловой Надежды, д.7 | 39 146 346,00 | 39 146 346,00 | 680,00 | 3 660 379,00 | 1 450,00 | 4 365 288,00 | 420,00 | 181 180,00 | 380,00 | 1 452 478,00 |  |  | 350,00 | 1 680 146,00 |  |  |  |  | 450,00 | 924 525,00 | 400,00 | 1 673 400,00 | 300,00 | 25 208 950,00 |  |  |  |  |
| 3122 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Быкова Героя, д.9 | 150 983,00 | 150 983,00 |  |  |  |  | 350,00 | 150 983,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3123 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.35 кор.2 | 2 835 721,00 | 2 835 721,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 2 641 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3124 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.58 | 889 757,00 | 889 757,00 |  |  |  |  | 290,00 | 125 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 764 656,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3125 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.96 | 12 413 963,00 | 11 790 349,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,00 | 1 003 443,00 |  |  |  |  | 796,00 | 10 786 906,00 |  |  |  |  |  |  | 623 614,00 |  |  |  |
| 3126 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.31 | 8 033 715,00 | 8 033 715,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 7 925 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3127 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Союзный, д.11 | 25 865 746,00 | 25 865 746,00 |  |  |  |  |  | 4 226 187,00 |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 21 639 559,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3128 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.7 | 9 715 966,00 | 9 270 407,00 |  | 2 905 470,00 |  | 4 656 830,00 |  |  | 437,80 | 1 708 107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 559,00 |  |  |  |
| 3129 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пер.Союзный, д.44 | 30 400 422,00 | 30 016 841,00 |  | 2 221 823,00 | 1 478,50 | 2 525 482,00 |  |  |  |  |  |  | 307,00 | 1 026 027,00 |  |  |  | 8 775 900,00 |  |  | 976,00 | 15 467 609,00 |  |  | 383 581,00 |  |  |  |
| 3130 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.2 | 41 949 808,00 | 41 949 808,00 | 1 440,00 | 2 417 219,00 | 1 877,00 | 2 882 722,00 |  |  | 355,20 | 959 179,00 |  |  | 321,80 | 1 109 525,00 |  |  | 1 533,00 | 9 258 659,00 | 540,00 | 1 563 220,00 | 2 550,00 | 7 111 950,00 | 193,75 | 16 647 334,00 |  |  |  |  |
| 3131 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.5А | 36 246 700,00 | 36 246 700,00 | 3 605,30 | 2 910 959,00 | 1 794,22 | 3 471 546,00 | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 1 155 100,00 | 418,00 | 807 565,00 | 522,00 | 1 336 156,00 |  |  |  |  | 913,00 | 1 882 522,00 | 3 697,00 | 23 587 515,00 | 320,00 | 901 216,00 |  |  |  |  |
| 3132 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.22/3 | 27 168 615,00 | 27 168 615,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 522,00 | 2 972 786,00 | 4,00 | 2 783 617,00 |  |  | 725,00 | 4 188 386,00 | 3 697,00 | 15 024 608,00 | 320,00 | 2 005 097,00 |  |  |  |  |
| 3133 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.8Б | 8 332 041,09 | 8 125 058,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 125 058,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 983,00 |  |  |  |
| 3134 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.15 | 24 663 920,00 | 24 663 920,00 | 1 440,00 | 1 566 875,00 | 1 877,00 | 1 868 621,00 | 250,00 | 107 845,00 | 355,20 | 621 753,00 |  |  | 321,80 | 719 210,00 | 1,00 | 863 330,00 |  |  | 540,00 | 1 013 301,00 | 2 550,00 | 7 111 950,00 | 193,75 | 10 791 035,00 |  |  |  |  |
| 3135 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.1А | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3136 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.14 | 7 213 187,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3137 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.13 | 10 965 877,00 | 10 240 138,00 | 5 456,00 | 5 753 969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,00 | 4 486 169,00 |  |  |  |  |  |  | 725 739,00 |  |  |  |
| 3138 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.7 | 2 339 263,00 | 1 833 546,00 | 3 605,30 | 1 833 546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 717,00 |  |  |  |
| 3139 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.3 | 38 222 580,96 | 38 165 229,96 | 5 456,00 | 7 052 567,00 | 1 794,22 | 2 145 888,00 |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 1 036 518,00 | 1,00 | 3 042 490,96 | 1 394,00 | 8 127 020,00 | 725,00 | 4 560 907,00 | 3 697,00 | 10 016 406,00 | 320,00 | 2 183 433,00 |  | 57 351,00 |  |  |
| 3140 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.5 | 22 333 042,00 | 22 333 042,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 522,00 | 2 307 300,00 |  |  |  |  | 913,00 | 3 250 776,00 | 3 697,00 | 15 024 608,00 | 320,00 | 1 556 237,00 |  |  |  |  |
| 3141 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.20 | 43 766 533,00 | 42 835 386,00 | 3 605,30 | 6 191 626,00 | 1 794,22 | 4 070 137,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 32 573 623,00 |  |  | 931 147,00 |  |  |  |
| 3142 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вахтангова, д.16 | 1 541 249,00 | 1 541 249,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 | 355,20 | 1 347 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3143 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.27 | 1 497 341,00 | 1 497 341,00 |  |  |  |  |  |  | 316,00 | 881 240,00 | 418,00 | 616 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3144 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.4 | 6 646 604,00 | 6 646 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,00 | 6 646 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3145 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.3 | 17 226 093,00 | 16 672 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 16 672 626,00 |  |  |  |  |  |  | 553 467,00 |  |  |  |
| 3146 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.32 | 49 057 703,00 | 48 008 886,00 | 3 605,30 | 6 191 824,00 | 3 589,00 | 4 070 267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 37 746 795,00 |  |  | 1 048 817,00 |  |  |  |
| 3147 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.35 | 5 536 883,00 | 5 117 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 5 117 856,00 |  |  |  |  |  |  | 419 027,00 |  |  |  |
| 3148 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.40 | 7 627 087,00 | 7 159 408,00 |  |  | 1 794,22 | 3 718 623,00 |  |  | 543,00 | 1 626 339,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 1 814 446,00 | 467 679,00 |  |  |  |
| 3149 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.45/3 | 37 312 476,00 | 37 312 476,00 | 5 456,00 | 2 462 282,00 | 1 794,22 | 2 936 463,00 | 250,00 | 107 845,00 | 316,00 | 977 060,00 | 418,00 | 683 092,00 | 522,00 | 1 130 209,00 | 2,00 | 7 213 187,00 | 1 394,00 | 9 431 262,00 | 913,00 | 1 592 362,00 | 3 697,00 | 10 016 406,00 | 320,00 | 762 308,00 |  |  |  |  |
| 3150 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.5 | 15 416 768,00 | 15 416 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 15 416 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3151 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.1 | 43 553 778,00 | 43 553 778,00 | 5 456,00 | 5 017 360,00 | 1 794,22 | 5 983 594,00 | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 1 990 942,00 | 418,00 | 1 391 927,00 | 522,00 | 2 303 012,00 | 2,00 | 3 731 316,00 | 1 394,00 | 8 127 020,00 | 913,00 | 3 244 735,00 | 3 697,00 | 10 016 406,00 | 320,00 | 1 553 345,00 |  |  |  |  |
| 3152 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.4 | 31 343 576,00 | 31 343 576,00 | 5 456,00 | 4 026 487,00 | 1 794,22 | 4 801 900,00 | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 1 597 754,00 |  |  | 522,00 | 1 848 193,00 |  |  |  |  | 725,00 | 2 603 936,00 | 3 697,00 | 15 024 608,00 | 320,00 | 1 246 577,00 |  |  |  |  |
| 3153 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Большевистская, д.1 | 6 418 208,00 | 5 978 128,00 | 5 456,00 | 4 367 602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 1 610 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 080,00 |  |  |  |
| 3154 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.14/3 | 4 689 123,00 | 4 412 325,00 | 5 456,00 | 4 412 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 798,00 |  |  |  |
| 3155 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.14/5 | 902 667,00 | 619 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 619 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 393,00 |  |  |  |
| 3156 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.13 | 5 310 620,00 | 4 962 248,00 | 3 605,30 | 3 270 952,00 |  |  |  |  | 316,00 | 1 691 296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 372,00 |  |  |  |
| 3157 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.22 | 31 857 501,00 | 31 857 501,00 | 5 456,00 | 1 957 992,00 | 3 589,00 | 2 335 059,00 | 250,00 | 107 845,00 | 316,00 | 776 953,00 | 418,00 | 543 191,00 | 522,00 | 898 736,00 |  |  | 1 394,00 | 7 499 686,00 | 913,00 | 1 266 237,00 | 3 697,00 | 15 865 619,00 | 320,00 | 606 183,00 |  |  |  |  |
| 3158 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.26 | 18 788 969,00 | 18 312 937,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 1 416 329,00 |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 16 896 608,00 |  |  | 476 032,00 |  |  |  |
| 3159 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.46 | 45 824 909,00 | 45 824 909,00 | 3 605,30 | 5 249 546,00 | 1 794,22 | 6 260 493,00 | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 2 083 076,00 | 418,00 | 1 456 340,00 | 522,00 | 2 409 587,00 |  |  | 1 394,00 | 8 127 020,00 | 725,00 | 3 394 890,00 | 3 697,00 | 15 024 608,00 | 320,00 | 1 625 228,00 |  |  |  |  |
| 3160 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.17 | 52 357 649,00 | 52 357 649,00 | 3 605,30 | 7 163 660,00 | 1 794,22 | 8 543 224,00 |  |  | 316,00 | 1 373 020,00 | 418,00 | 1 987 358,00 | 522,00 | 3 288 182,00 |  |  | 1 394,00 | 8 127 020,00 | 913,00 | 4 632 751,00 | 3 697,00 | 15 024 608,00 | 320,00 | 2 217 826,00 |  |  |  |  |
| 3161 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.8 | 17 132 910,00 | 16 544 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 | 16 544 835,00 |  |  | 588 075,00 |  |  |  |
| 3162 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.113 | 652 542,00 | 465 848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 465 848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 694,00 |  |  |  |
| 3163 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.5 | 14 582 674,00 | 14 033 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 14 033 390,00 |  |  |  |  |  |  | 549 284,00 |  |  |  |
| 3164 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.3 | 40 469 847,00 | 40 469 847,00 | 5 456,00 | 2 551 553,00 | 3 589,00 | 3 042 926,00 | 250,00 | 107 845,00 |  |  | 418,00 | 707 857,00 | 522,00 | 1 171 185,00 |  |  | 1 394,00 | 9 773 197,00 | 913,00 | 1 650 094,00 | 3 697,00 | 20 675 244,00 | 320,00 | 789 946,00 |  |  |  |  |
| 3165 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.4 | 40 700 351,00 | 40 700 351,00 | 3 605,30 | 2 509 979,00 | 1 794,22 | 2 993 346,00 |  |  | 316,00 | 995 987,00 | 418,00 | 696 324,00 | 522,00 | 1 152 102,00 |  |  | 1 394,00 | 9 613 958,00 | 725,00 | 1 623 208,00 | 3 697,00 | 20 338 372,00 | 320,00 | 777 075,00 |  |  |  |  |
| 3166 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Толстого Льва, д.6 | 45 239 054,00 | 45 239 054,00 | 5 456,00 | 5 112 731,00 | 1 794,22 | 6 097 331,00 | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 2 028 787,00 | 418,00 | 1 418 385,00 | 522,00 | 2 346 788,00 |  |  | 1 394,00 | 8 127 020,00 | 725,00 | 3 306 412,00 | 3 697,00 | 15 024 608,00 | 320,00 | 1 582 871,00 |  |  |  |  |
| 3167 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.181 | 20 174 801,00 | 20 174 801,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,00 | 20 066 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3168 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.2 | 6 637 747,00 | 6 637 747,00 | 1 859,00 | 3 031 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3169 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.5 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3170 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.30 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3171 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.1 | 51 149 527,00 | 51 149 527,00 | 1 789,00 | 2 271 760,00 | 1 877,00 | 2 709 251,00 |  |  | 355,20 | 901 459,00 |  |  | 321,80 | 1 042 758,00 |  |  | 1 533,00 | 8 701 508,00 | 540,00 | 1 469 151,00 | 2 550,00 | 18 408 080,00 | 368,00 | 15 645 560,00 |  |  |  |  |
| 3172 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.12 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3173 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д. 15 | 22 255 081,00 | 22 255 081,00 |  |  |  |  |  | 4 222 115,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 18 032 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3174 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.17 | 55 289 028,00 | 55 289 028,00 | 1 440,00 | 3 024 343,00 | 1 877,00 | 3 606 766,00 | 450,00 | 194 121,00 | 355,20 | 1 200 092,00 | 777,50 | 839 020,00 | 321,80 | 1 388 200,00 |  |  | 1 533,00 | 11 584 125,00 | 540,00 | 1 955 848,00 | 2 550,00 | 10 667 925,00 | 193,75 | 20 828 588,00 |  |  |  |  |
| 3175 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.31 | 1 140 497,00 | 1 000 544,00 | 214,00 | 892 699,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 953,00 |  |  |  |
| 3176 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Судостроительная, д.24 | 11 371 753,00 | 11 371 753,00 |  |  | 485,10 | 650 398,00 |  |  | 119,00 | 216 409,00 |  |  | 135,20 | 250 330,00 |  |  | 487,00 | 2 088 931,00 |  |  | 1 195,48 | 4 409 728,00 | 39,30 | 3 755 957,00 |  |  |  |  |
| 3177 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.15 | 6 290 017,00 | 5 905 181,00 | 3 605,30 | 5 905 181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 836,00 |  |  |  |
| 3178 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.29 | 21 091 869,00 | 21 091 869,00 | 1 440,00 | 2 305 176,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 18 678 848,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3179 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вахтангова, д.26 | 5 847 089,00 | 5 800 689,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,75 | 5 800 689,00 | 46 400,00 |  |  |  |
| 3180 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ивана Чугурина, д.2 | 42 181 302,00 | 42 181 302,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  | 777,50 | 1 212 754,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 | 10 667 925,00 | 193,75 | 30 106 502,00 |  |  |  |  |
| 3181 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ногина, д.9 | 796 450,00 | 638 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,10 | 638 277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 173,00 |  |  |  |
| 3182 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.27 | 12 701 892,00 | 12 325 016,00 | 1 440,00 | 2 091 201,00 |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,00 | 10 125 970,00 |  |  |  |  |  |  | 376 876,00 |  |  |  |
| 3183 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.30 | 2 156 374,00 | 2 156 374,00 | 1 440,00 | 2 156 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3184 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Свирская, д.15 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3185 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Свирская, д.17 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3186 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.25 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3187 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Станиславского, д.8 | 3 689 123,00 | 3 487 473,00 | 1 440,00 | 3 487 473,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 650,00 |  |  |  |
| 3188 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.16 | 14 426 373,00 | 14 426 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 14 426 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3189 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д.13 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3190 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.38/2 | 2 248 409,00 | 2 248 409,00 | 3 605,30 | 2 054 288,00 |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3191 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д. 18 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3192 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Шнитникова Героя, д. 8 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3193 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.22 | 40 034 165,00 | 40 034 165,00 | 1 440,00 | 2 105 540,00 | 1 877,00 | 2 511 021,00 | 250,00 | 107 845,00 | 355,20 | 835 501,00 | 777,50 | 584 124,00 | 321,80 | 966 462,00 |  |  |  |  | 540,00 | 1 361 657,00 | 2 550,00 | 17 061 204,00 | 193,75 | 14 500 811,00 |  |  |  |  |
| 3194 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шнитникова Героя, д.24 | 32 482 590,00 | 32 482 590,00 |  |  | 1 794,22 | 3 504 317,00 | 450,00 | 194 121,00 |  |  | 418,00 | 815 188,00 | 522,00 | 1 348 769,00 |  |  |  |  | 913,00 | 1 900 293,00 | 3 697,00 | 23 810 179,00 | 320,00 | 909 723,00 |  |  |  |  |
| 3195 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Шнитникова Героя, д.16 | 791 339,00 | 791 339,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 791 339,00 |  |  |  |  |
| 3196 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Фучика Юлиуса, д. 19 | 714 055,00 | 714 055,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  | 777,50 | 606 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3197 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.29 | 17 353 842,00 | 17 353 842,00 |  |  | 1 877,00 | 2 254 417,00 | 250,00 | 107 845,00 | 355,20 | 750 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 1 222 507,00 |  |  | 193,75 | 13 018 953,00 |  |  |  |  |
| 3198 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.35 | 21 639 559,00 | 21 639 559,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 21 639 559,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3199 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 40 | 347 517,00 | 347 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 347 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.46 | 14 426 373,00 | 14 426 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 14 426 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3201 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.26 | 10 094 276,00 | 10 094 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 10 094 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3202 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.30 | 22 431 916,00 | 22 431 916,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 213 187,00 |  |  |  |  | 3 697,00 | 15 024 608,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3203 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.28 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3204 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.5 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3205 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.1 | 11 386 338,00 | 11 386 338,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,00 | 11 192 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3206 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.3 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3207 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.7 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3208 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.19 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3209 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.43 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3210 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.25 | 5 091 675,00 | 5 091 675,00 |  |  | 1 794,22 | 2 279 093,00 | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 522,00 | 877 195,00 |  |  |  |  | 913,00 | 1 235 888,00 |  |  | 320,00 | 591 654,00 |  |  |  |  |
| 3211 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.9 | 51 055 703,00 | 51 055 703,00 | 5 456,00 | 6 471 090,00 | 1 794,22 | 7 717 280,00 | 450,00 | 194 121,00 | 316,00 | 2 567 798,00 | 418,00 | 1 795 223,00 | 522,00 | 2 970 287,00 |  |  | 1 394,00 | 8 127 020,00 | 725,00 | 4 184 865,00 | 3 697,00 | 15 024 608,00 | 320,00 | 2 003 411,00 |  |  |  |  |
| 3212 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.29 | 194 121,00 | 194 121,00 |  |  |  |  | 450,00 | 194 121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3213 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.41 | 107 845,00 | 107 845,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3214 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Луганская, д.4А | 619 558,00 | 619 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 | 619 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3215 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.4 | 733 658,00 | 733 658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 733 658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3216 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, пр Ленина, д 30/2 | 2 276 537,00 | 2 276 537,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450,00 | 2 276 537,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3217 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Богородского, д 7 | 541 924,00 | 541 924,00 | 255,00 | 541 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3218 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д 15 | 2 526 736,00 | 2 526 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 | 733 548,00 |  |  |  |  | 550,00 | 539 102,00 | 600,00 | 1 254 086,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3219 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Гаугеля, д 29 | 1 720 948,00 | 1 720 948,00 |  |  |  |  |  | 1 720 948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3220 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 16 | 859 097,00 | 859 097,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 859 097,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Строкина, д 9А | 750 000,00 | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3222 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Вячеслава Шишкова, д 7, кор 4 | 1 322 536,00 | 1 322 536,00 |  |  | 1 700,00 | 1 322 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3223 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, д 19/10 | 682 878,00 | 682 878,00 | 650,00 | 682 878,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3224 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1 | 6 298 939,97 | 6 132 567,97 |  | 3 728 330,97 |  |  |  | 2 404 237,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 372,00 |  |  |  |
| 3225 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Черняховского, д 5 | 1 596 369,00 | 1 596 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 | 1 596 369,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3226 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Пискунова, д 45 | 1 512 654,00 | 1 512 654,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 1 512 654,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3227 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Черняховского, д 7 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,00 | 1 078 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3228 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Крылова, д 2А | 1 395 774,00 | 1 395 774,00 |  |  |  |  | 200,00 | 1 395 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3229 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Крылова, д 1 | 1 882 167,00 | 1 882 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 1 882 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3230 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 90 | 15 513 425,00 | 15 190 469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,00 | 15 190 469,00 |  |  |  |  |  |  | 322 956,00 |  |  |  |
| 3231 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Автомеханическая, д 19 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 5, кор. 1 | 623 077,00 | 623 077,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 623 077,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3233 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Композитора Касьянова, д 12 | 2 368 088,00 | 2 368 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 2 368 088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3234 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Володарского, д 4 | 11 618 833,00 | 11 618 833,00 |  |  |  |  |  | 11 618 833,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3235 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.2 | 3 273 091,00 | 3 273 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 3 273 091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3236 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.61/4 | 845 707,00 | 845 707,00 | 300,00 | 845 707,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3237 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.62 | 15 711 674,00 | 15 711 674,00 |  |  | 3 589,00 | 4 891 894,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 819 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3238 | Городской округ город Нижний Новгород | г Нижний Новгород, ул Максима Горького, д 250 | 20 367 468,00 | 20 367 468,00 |  |  |  | 2 334 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 18 032 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3239 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.7 | 3 714 439,00 | 3 714 439,00 |  |  |  |  | 250,00 | 107 845,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 606 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3240 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.28/2 | 4 406 225,00 | 4 208 605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 208 605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 620,00 |  |  |  |
| 3241 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 30/1 | 2 584 246,00 | 2 584 246,00 |  |  |  |  | 200,00 | 1 595 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 | 988 355,00 |  |  |  |  |
| 3242 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 16, лит. А | 635 854,00 | 635 854,00 | 4 116,10 | 635 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3243 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 4/1 | 1 512 654,00 | 1 512 654,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 1 512 654,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3244 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 39 | 4 330 498,00 | 4 330 498,00 |  |  |  |  |  | 1 529 657,00 |  |  |  |  |  | 599 654,00 |  |  |  | 2 201 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3245 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. героя Попова, д. 12 | 2 767 595,00 | 2 767 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 2 767 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3246 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 69 | 4 573 838,00 | 4 573 838,00 |  |  | 1 200,00 | 3 710 652,00 |  |  |  |  | 350,00 | 863 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3247 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Академика Баха, д. 5 | 780 660,00 | 780 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 780 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3248 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.5 | 14 426 373,00 | 14 426 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 14 426 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3249 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.9 | 10 819 780,00 | 10 819 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 10 819 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3250 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.156 | 2 429 166,67 | 2 429 166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2 429 166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3251 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.23 | 1 734 000,00 | 1 734 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,00 | 1 734 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3252 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Автомеханическая, д.25 | 2 244 000,00 | 2 244 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,00 | 2 244 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3253 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Четверикова, д.4 | 5 519 720,00 | 5 347 942,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 347 942,00 |  |  |  |  |  |  | 171 778,00 |  |  |  |
| 3254 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 346 | 2 020 676,00 | 1 904 181,00 |  |  | 120,00 | 1 904 181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 495,00 |  |  |  |
| 3255 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 10 | 13 972 916,00 | 13 649 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,00 | 13 649 015,00 |  |  |  |  |  |  | 323 901,00 |  |  |  |
| 3256 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 21А | 14 103 823,00 | 13 772 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,00 | 13 772 125,00 |  |  |  |  |  |  | 331 698,00 |  |  |  |
| 3257 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Академика Лебедева, д. 14 | 14 195 232,00 | 13 852 530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,00 | 13 852 530,00 |  |  |  |  |  |  | 342 702,00 |  |  |  |
| 3258 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 3 | 15 052 371,00 | 14 690 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,00 | 14 690 205,00 |  |  |  |  |  |  | 362 166,00 |  |  |  |
| 3259 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Баранова, д. 3, лит. а | 26 604 705,00 | 26 024 769,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 352,00 | 26 024 769,00 |  |  |  |  |  |  | 579 936,00 |  |  |  |
| 3260 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 5 | 12 863 664,00 | 12 483 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 863,00 | 12 483 198,00 |  |  |  |  |  |  | 380 466,00 |  |  |  |
| 3261 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 29 | 10 631 435,00 | 10 387 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,00 | 10 387 270,00 |  |  |  |  |  |  | 244 165,00 |  |  |  |
| 3262 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 24А | 11 116 911,00 | 10 871 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 10 871 125,00 |  |  |  |  |  |  | 245 786,00 |  |  |  |
| 3263 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Робеспьера, д. 4 | 14 962 081,00 | 14 740 422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,00 | 14 740 422,00 |  |  |  |  |  |  | 221 659,00 |  |  |  |
| 3264 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Кировская, д. 14 | 28 309 412,00 | 27 505 567,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 22 858 103,00 | 3 502,10 | 4 647 464,00 | 803 845,00 |  |  |  |
| 3265 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 7 | 3 865 189,00 | 3 693 762,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,00 | 3 693 762,00 |  |  |  |  |  |  | 171 427,00 |  |  |  |
| 3266 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 8 | 4 171 352,00 | 4 043 485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,60 | 4 043 485,00 |  |  |  |  |  |  | 127 867,00 |  |  |  |
| 3267 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 1 | 2 842 924,00 | 2 633 221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633 221,00 | 209 703,00 |  |  |  |
| 3268 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 10 | 8 588 709,00 | 8 234 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,60 | 3 992 958,00 |  |  | 474,50 | 4 241 440,00 |  |  | 354 311,00 |  |  |  |
| 3269 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 22 | 8 089 705,00 | 7 782 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,49 | 5 483 852,00 |  |  |  |  |  | 2 298 253,00 | 307 600,00 |  |  |  |
| 3270 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 26 | 5 568 280,00 | 5 408 355,00 |  |  | 270,00 | 723 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,60 | 4 684 920,00 |  |  |  |  |  |  | 159 925,00 |  |  |  |
| 3271 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 59 | 3 238 853,00 | 2 866 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 866 600,00 | 372 253,00 |  |  |  |
| 3272 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 13 | 9 745 954,00 | 9 587 309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,56 | 9 587 309,00 |  |  |  |  |  |  | 158 645,00 |  |  |  |
| 3273 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 28 | 4 043 869,00 | 3 915 068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,60 | 3 915 068,00 |  |  |  |  |  |  | 128 801,00 |  |  |  |
| 3274 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д. 23 | 4 512 543,00 | 4 361 143,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,00 | 4 361 143,00 |  |  | 151 400,00 |  |  |  |
| 3275 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 15 | 3 392 998,00 | 3 178 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 178 856,00 | 214 142,00 |  |  |  |
| 3276 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Толбухина, д. 4 | 10 244 081,00 | 10 061 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,00 | 10 061 993,00 |  |  |  |  |  |  | 182 088,00 |  |  |  |
| 3277 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Композиторская, д. 4 | 1 902 581,00 | 1 902 581,00 |  |  | 504,00 | 1 902 581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3278 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 37 | 25 164 443,00 | 24 606 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267,00 | 24 606 735,00 |  |  |  |  |  |  | 557 708,00 |  |  |  |
| 3279 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, д. 3 | 13 306 403,00 | 13 041 054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,00 | 13 041 054,00 |  |  |  |  |  |  | 265 349,00 |  |  |  |
| 3280 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 234а | 6 320 154,00 | 5 996 628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,72 | 3 349 630,00 | 199,80 | 2 646 998,00 | 323 526,00 |  |  |  |
| 3281 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, д. 14 | 4 672 651,00 | 4 494 767,00 |  |  | 280,00 | 4 494 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 884,00 |  |  |  |
| 3282 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Вольская, д. 5 | 7 056 097,00 | 6 818 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,00 | 6 818 104,00 | 237 993,00 |  |  |  |
| 3283 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 30 | 2 154 648,00 | 1 719 392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 616,10 | 1 719 392,00 | 435 256,00 |  |  |  |
| 3284 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д. 10 | 13 710 010,00 | 13 456 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152,00 | 13 456 999,00 |  |  |  |  |  |  | 253 011,00 |  |  |  |
| 3285 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, Ярмарочный проезд, д. 9 | 11 158 377,00 | 10 866 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075,00 | 10 866 066,00 |  |  |  |  |  |  | 292 311,00 |  |  |  |
| 3286 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 11а | 1 795 558,00 | 1 795 558,00 | 300,00 | 1 795 558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3287 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Станкозаводская, д. 6 | 6 330 501,00 | 6 007 185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 3 360 594,00 | 305,20 | 2 646 591,00 | 323 316,00 |  |  |  |
| 3288 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 8 | 23 847 637,00 | 22 704 633,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 996 871,00 |  |  | 632,00 | 7 432 004,00 |  |  | 1 940,00 | 14 275 758,00 |  |  | 1 143 004,00 |  |  |  |
| 3289 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р. Заречный, д. 7А | 3 945 003,00 | 3 821 930,00 |  |  | 504,00 | 3 821 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 073,00 |  |  |  |
| 3290 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 12, лит. а | 3 500 588,00 | 3 167 584,00 | 799,30 | 3 167 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 004,00 |  |  |  |
| 3291 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 14 | 12 475 829,00 | 12 129 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,00 | 12 129 203,00 |  |  |  |  |  |  | 346 626,00 |  |  |  |
| 3292 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 227 | 6 916 101,00 | 6 570 563,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 900,00 | 6 570 563,00 | 345 538,00 |  |  |  |
| 3293 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 83 | 10 240 772,00 | 9 755 116,00 | 1 450,00 | 3 334 576,00 | 1 511,00 | 4 696 346,00 |  |  | 760,00 | 1 724 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 656,00 |  |  |  |
| 3294 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Столетова, д. 1 | 8 319 115,00 | 8 165 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,60 | 8 165 406,00 |  |  |  |  |  |  | 153 709,00 |  |  |  |
| 3295 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки-1, д. 15 | 25 618 561,00 | 25 355 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 730,00 | 25 355 580,00 |  |  | 262 981,00 |  |  |  |
| 3296 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 13 460 321,00 | 12 913 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,00 | 12 913 486,00 |  |  |  |  |  |  | 546 835,00 |  |  |  |
| 3297 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Корейская, д. 11 | 3 259 536,00 | 3 096 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,00 | 3 096 996,00 |  |  | 162 540,00 |  |  |  |
| 3298 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 3 134 816,00 | 2 897 425,00 |  |  | 236,00 | 2 897 425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 391,00 |  |  |  |
| 3299 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 59 | 4 699 034,00 | 4 555 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 4 555 160,00 |  |  |  |  |  |  | 143 874,00 |  |  |  |
| 3300 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, б-р. Юбилейный, д. 7 | 12 979 812,00 | 12 644 967,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,00 | 12 644 967,00 |  |  |  |  |  |  | 334 845,00 |  |  |  |
| 3301 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 170 | 319 777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 777,00 |  |  |  |
| 3302 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 176 | 33 483 094,00 | 32 824 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401,57 | 13 297 191,00 |  |  | 2 535,00 | 19 527 033,00 |  |  | 658 870,00 |  |  |  |
| 3303 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 172 | 33 861 415,00 | 33 227 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 414,98 | 13 184 651,00 |  |  | 2 400,00 | 20 043 264,00 |  |  | 633 500,00 |  |  |  |
| 3304 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 123 | 24 340 463,00 | 23 915 389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,83 | 8 573 691,00 |  |  | 1 476,00 | 15 341 698,00 |  |  | 425 074,00 |  |  |  |
| 3305 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 174 | 14 717 322,00 | 14 387 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 374,58 | 14 387 224,00 |  |  |  |  |  |  | 330 098,00 |  |  |  |
| 3306 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 40 | 7 532 370,00 | 7 348 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,70 | 7 348 684,00 |  |  |  |  |  |  | 183 686,00 |  |  |  |
| 3307 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. героя Васильева, д. 58 | 10 052 840,00 | 9 856 327,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 | 9 856 327,00 |  |  |  |  |  |  | 196 513,00 |  |  |  |
| 3308 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Тюленина, д. 14 | 2 304 185,00 | 2 092 016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,72 | 2 092 016,00 | 212 169,00 |  |  |  |
| 3309 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Волкова, д. 10 | 5 893 177,00 | 5 692 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,00 | 5 692 239,00 |  |  | 200 938,00 |  |  |  |
| 3310 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Обнорского, д. 20 | 2 502 860,00 | 2 299 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 299 529,00 | 203 331,00 |  |  |  |
| 3311 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. героя Поющева, д. 3 | 12 241 052,00 | 11 716 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,00 | 11 716 527,00 |  |  |  |  |  |  | 524 525,00 |  |  |  |
| 3312 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 24 | 20 275 566,00 | 19 962 719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 410,00 | 19 962 719,00 |  |  | 312 847,00 |  |  |  |
| 3313 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 15 | 14 436 674,00 | 13 860 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 155,00 | 13 860 741,00 |  |  |  |  |  |  | 575 933,00 |  |  |  |
| 3314 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 17 | 11 571 032,00 | 11 287 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,00 | 11 287 943,00 |  |  |  |  |  |  | 283 089,00 |  |  |  |
| 3315 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 3 | 27 958 583,00 | 27 523 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265,00 | 27 523 722,00 |  |  |  |  |  |  | 434 861,00 |  |  |  |
| 3316 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 52 | 14 069 263,00 | 13 744 861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,00 | 13 744 861,00 |  |  |  |  |  |  | 324 402,00 |  |  |  |
| 3317 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д. 6 | 14 348 691,00 | 13 751 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 155,00 | 13 751 293,00 |  |  |  |  |  |  | 597 398,00 |  |  |  |
| 3318 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 13 | 5 090 283,00 | 4 828 901,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 828 901,00 | 261 382,00 |  |  |  |
| 3319 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Дегтярева, д. 17 | 5 635 637,00 | 5 500 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,60 | 5 500 168,00 |  |  |  |  |  |  | 135 469,00 |  |  |  |
| 3320 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 32 | 2 267 361,00 | 2 112 986,00 | 1 568,80 | 2 112 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 375,00 |  |  |  |
| 3321 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 15 | 4 661 535,00 | 4 473 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 670 382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,32 | 3 803 298,00 | 187 855,00 |  |  |  |
| 3322 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 7 | 1 047 057,00 | 914 633,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,00 | 914 633,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 424,00 |  |  |  |
| 3323 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 6 | 1 750 393,00 | 1 708 350,00 |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 1 708 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 043,00 |  |  |  |
| 3324 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 4 | 440 295,00 | 341 686,00 | 279,50 | 341 686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 609,00 |  |  |  |
| 3325 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 14 | 2 267 360,00 | 2 127 574,00 | 1 478,00 | 2 127 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 786,00 |  |  |  |
| 3326 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 5 | 481 684,00 | 364 704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 615,40 | 364 704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 980,00 |  |  |  |
| 3327 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 168 | 1 215 248,00 | 1 014 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 1 014 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 182,00 |  |  |  |
| 3328 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 57 | 5 349 383,00 | 5 101 268,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 608,50 | 5 101 268,00 | 248 115,00 |  |  |  |
| 3329 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, д. 8, лит. А | 4 036 607,00 | 3 980 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 728,20 | 3 980 414,00 | 56 193,00 |  |  |  |
| 3330 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 22 | 717 424,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717 424,00 |  |  |  |
| 3331 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, лит. А | 3 660 046,00 | 3 506 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,60 | 3 506 120,00 |  |  |  |  |  |  | 153 926,00 |  |  |  |
| 3332 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 25 | 911 766,00 | 841 969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841 969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 797,00 |  |  |  |
| 3333 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 24 | 2 644 835,00 | 2 389 921,00 | 506,40 | 2 389 921,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 914,00 |  |  |  |
| 3334 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинский Овраг, д. 9 | 185 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 380,00 |  |  |  |
| 3335 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинский Овраг, д. 7 | 355 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 716,00 |  |  |  |
| 3336 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Балхашская, д. 9 | 4 881 679,00 | 4 650 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 | 4 083 949,00 |  |  |  |  | 491,90 | 566 484,00 | 231 246,00 |  |  |  |
| 3337 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 111 | 7 128 539,00 | 6 624 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 | 6 624 274,00 |  |  |  |  |  |  | 504 265,00 |  |  |  |
| 3338 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 7 | 10 879 469,00 | 10 425 109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 10 425 109,00 |  |  |  |  |  |  | 454 360,00 |  |  |  |
| 3339 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 13 | 14 948 605,00 | 14 682 019,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,00 | 14 682 019,00 |  |  |  |  |  |  | 266 586,00 |  |  |  |
| 3340 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 38 | 6 375 867,00 | 6 116 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,53 | 6 116 632,00 |  |  |  |  |  |  | 259 235,00 |  |  |  |
| 3341 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 21/6 | 407 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 706,00 |  |  |  |
| 3342 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3/3 | 6 140 187,00 | 5 781 758,00 |  |  | 620,00 | 3 364 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2 417 658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 429,00 |  |  |  |
| 3343 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 11 | 2 754 241,00 | 2 545 120,00 |  |  | 560,00 | 2 545 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 121,00 |  |  |  |
| 3344 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3/4 | 6 140 187,00 | 5 801 698,00 |  |  | 120,00 | 3 375 702,00 |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 2 425 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 489,00 |  |  |  |
| 3345 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 32 | 6 712 777,00 | 6 241 684,00 | 3 163,70 | 5 130 852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,18 | 1 110 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 093,00 |  |  |  |
| 3346 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 36 | 12 669 603,00 | 12 496 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,50 | 12 496 225,00 |  |  |  |  |  |  | 173 378,00 |  |  |  |
| 3347 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 80/1 | 5 088 450,00 | 4 690 399,00 |  |  | 540,00 | 3 642 342,00 |  |  | 120,00 | 1 048 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 051,00 |  |  |  |
| 3348 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Почаинский Овраг, д. 5 | 143 013,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 013,00 |  |  |  |
| 3349 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 4 | 964 913,00 | 964 913,00 |  | 540 193,00 |  |  |  |  |  | 68 869,00 |  |  |  | 355 851,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3350 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 5 | 673 352,00 | 673 352,00 | 102,90 | 502 487,00 |  |  |  |  |  | 57 078,00 |  |  |  | 113 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3351 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12А | 1 727 437,00 | 1 727 437,00 |  | 716 958,00 |  | 564 808,00 |  |  |  | 137 416,00 |  |  |  | 308 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3352 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12, лит. Б | 710 249,00 | 710 249,00 |  |  |  | 329 462,00 |  |  |  | 106 390,00 |  |  |  | 274 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3353 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 12В | 1 549 383,00 | 1 549 383,00 |  | 709 536,00 |  | 507 152,00 |  |  |  | 75 238,00 |  |  |  | 257 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3354 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д. 8 | 10 577 861,00 | 10 577 861,00 | 291,70 | 2 422 110,00 | 432,00 | 1 536 440,00 |  |  |  |  |  |  | 52,50 | 386 354,00 |  |  | 766,12 | 6 232 957,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3355 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 27/4 | 99 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 999,00 |  |  |  |
| 3356 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 33 | 99 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 999,00 |  |  |  |
| 3357 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Шелокша, ул.Крупнова, д.19 | 2 937 423,00 | 2 699 741,00 | 81,00 | 1 523 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 606,00 |  |  |  |  | 237 682,00 |  |  |  |
| 3358 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Школьная, д.4 | 4 975 746,00 | 4 975 746,00 |  | 163 328,00 |  | 411 551,00 |  | 376 963,00 |  | 164 281,00 |  |  |  | 269 509,00 |  |  |  | 1 205 204,00 |  | 310 670,00 |  | 679 990,00 |  | 1 394 250,00 |  |  |  |  |
| 3359 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, 3микрорайон, д.25 | 828 740,00 | 828 740,00 |  |  |  |  |  | 828 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3360 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.3 | 3 377 084,00 | 3 377 084,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 160 162,00 |  |  |  | 1 216 922,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3361 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пр-т Рачкова, д.10 | 8 636 415,00 | 8 417 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8 417 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 205,00 |  |  |  |
| 3362 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Парковая, д.11а | 3 731 316,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 3 731 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3363 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Гражданская, д.2а | 4 985 969,00 | 4 789 088,00 |  | 1 417 303,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 371 785,00 |  |  |  |  |  |  | 196 881,00 |  |  |  |
| 3364 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Гражданская, д.9 | 8 696 133,00 | 8 452 096,00 |  |  |  | 1 890 070,00 |  |  |  | 1 537 489,00 |  |  |  | 1 370 273,00 |  |  |  | 3 654 264,00 |  |  |  |  |  |  | 244 037,00 |  |  |  |
| 3365 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Жуковского, д.15 | 3 623 640,00 | 3 492 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 492 832,00 |  |  |  |  |  |  | 130 808,00 |  |  |  |
| 3366 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Мира, д.11 | 402 576,00 | 402 576,00 |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 402 576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3367 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Мира, д.13а | 12 697 478,00 | 12 697 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,08 | 12 697 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3368 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Свободы, д.8 | 3 575 683,00 | 3 445 341,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 445 341,00 |  |  |  |  |  |  | 130 342,00 |  |  |  |
| 3369 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Сутырина, д. 3а | 8 087 497,00 | 7 724 509,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 053 481,00 |  | 1 671 028,00 | 362 988,00 |  |  |  |
| 3370 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Сутырина, д.6 | 2 026 292,00 | 1 916 708,00 |  |  |  | 1 916 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 584,00 |  |  |  |
| 3371 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пер.Спортивный, д.1 | 7 995 705,00 | 7 801 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 801 153,00 |  |  |  |  |  |  | 194 552,00 |  |  |  |
| 3372 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пер.Энергетиков, д.15 | 11 017 322,00 | 10 624 601,00 |  | 1 905 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876 351,00 |  |  |  | 6 842 865,00 |  |  |  |  |  |  | 392 721,00 |  |  |  |
| 3373 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пер.Энергетиков, д.8 | 1 971 631,00 | 1 826 811,00 |  | 1 826 811,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 820,00 |  |  |  |
| 3374 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, пр-т Победы, д.8 | 3 115 313,71 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3 042 490,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 822,75 |  |  |  |
| 3375 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.40 лет Октября, д.15б | 2 987 624,00 | 2 770 907,00 |  | 2 770 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 717,00 |  |  |  |
| 3376 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Полевая, д.6/1 | 7 015 890,92 | 7 015 890,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 7 015 890,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3377 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Театральная, д.29 | 1 609 985,00 | 1 458 984,00 |  |  |  |  |  |  |  | 303 580,00 |  |  |  | 498 034,00 |  |  |  |  |  |  |  | 657 370,00 |  |  | 151 001,00 |  |  |  |
| 3378 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, ул.Школьная, д.5 | 2 749 907,00 | 2 606 089,00 |  |  |  | 2 606 089,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 818,00 |  |  |  |
| 3379 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Афонино, ул.Академическая, д.5 | 6 927 423,00 | 6 927 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 927 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3380 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Ждановский, ул. Молодежная, д.2 | 12 376 568,00 | 12 088 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 951 070,00 |  |  |  | 6 137 117,00 |  |  | 288 381,00 |  |  |  |
| 3381 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Ждановский, ул. Школьная, д.2 | 434 862,00 | 434 862,00 |  |  |  |  |  |  | 262,00 | 434 862,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3382 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Большое Мокрое, ул.Школьная, д.17 | 767 804,00 | 767 804,00 |  |  |  |  |  |  | 170,00 | 363 429,00 |  |  | 135,00 | 404 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3383 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Работки, ул.Садовая, д.10 | 9 309 367,00 | 8 972 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 935 068,00 |  |  |  | 4 037 438,00 |  |  | 336 861,00 |  |  |  |
| 3384 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Работки, ул.Садовая, д.12 | 1 149 847,00 | 1 042 667,00 |  | 1 042 667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 180,00 |  |  |  |
| 3385 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Чернуха, ул.Школьная, д.20 | 8 151 607,00 | 7 872 193,00 |  | 1 682 171,00 |  | 2 238 932,00 |  |  |  | 1 567 170,00 |  |  |  | 2 383 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 414,00 |  |  |  |
| 3386 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Шелокша, ул.Крупнова, д.32а | 8 113 201,00 | 7 902 565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 902 565,00 |  |  |  |  |  |  | 210 636,00 |  |  |  |
| 3387 | Городской округ город Нижний Новгород | с.Запрудное, ул. Магистральная, д.27 | 21 252 485,00 | 20 839 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 839 705,00 |  |  |  |  |  |  | 412 780,00 |  |  |  |
| 3388 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Запрудное, ул. Юбилейная, д. 12 | 7 048 343,00 | 6 847 339,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 847 339,00 |  |  |  |  |  |  | 201 004,00 |  |  |  |
| 3389 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пр Рачкова, д 18 | 4 930 806,00 | 4 930 806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 4 930 806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3390 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул Крупнова, д 21 | 1 777 645,00 | 1 777 645,00 |  |  | 604,41 | 784 975,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,00 | 425 670,00 |  |  | 417,00 | 567 000,00 |  |  |  |  |
| 3391 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 2-й, д 14 | 26 100 950,00 | 26 100 950,00 | 5 456,00 | 1 451 672,00 | 3 671,00 | 4 054 477,00 | 2 578,91 | 2 558 731,00 | 4 467,20 | 915 587,00 | 1 530,00 | 943 168,00 | 4 467,20 | 756 521,00 |  |  | 4 183,22 | 4 819 576,00 | 3 045,60 | 698 310,00 | 2 372,60 | 8 621 809,00 | 87,00 | 1 281 099,00 |  |  |  |  |
| 3392 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 3-й, д 19 | 16 919 855,00 | 16 919 855,00 | 2 837,15 | 887 635,00 | 3 671,00 | 2 521 138,00 | 1 603,61 | 1 591 059,00 | 2 305,19 | 559 842,00 | 1 530,00 | 578 881,00 | 2 305,19 | 925 160,00 |  |  | 2 458,87 | 2 946 964,00 | 3 045,60 | 853 973,00 | 1 475,32 | 5 271 866,00 | 87,00 | 783 337,00 |  |  |  |  |
| 3393 | Городской округ город Нижний Новгород | с Запрудное, ул Юбилейная, д 7 | 3 177 012,00 | 3 054 265,00 |  |  |  |  | 310,25 | 307 822,00 | 281,00 | 1 279 576,00 |  |  | 376,00 | 1 466 867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 747,00 |  |  |  |
| 3394 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 2-й, д 6 | 9 508 512,00 | 9 081 544,00 | 3 298,81 | 2 729 657,00 |  |  |  |  | 2 680,28 | 2 933 976,00 |  |  | 2 680,28 | 3 417 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 968,00 |  |  |  |
| 3395 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 2-й, д 16 | 21 580 199,00 | 20 829 301,00 | 5 456,00 | 3 157 958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 467,20 | 4 613 448,00 |  |  | 4 183,22 | 13 057 895,00 |  |  |  |  |  |  | 750 898,00 |  |  |  |
| 3396 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 3-й, д 5 | 12 229 619,00 | 11 696 721,00 | 3 007,87 | 2 147 622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 606,82 | 9 549 099,00 |  |  |  |  |  |  | 532 898,00 |  |  |  |
| 3397 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 3-й, д 9 | 10 859 501,00 | 10 528 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 669,20 | 10 528 984,00 |  |  |  |  |  |  | 330 517,00 |  |  |  |
| 3398 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Гайдара, д 3 | 10 637 059,00 | 10 414 466,00 | 522,72 | 1 496 340,00 |  |  | 295,45 | 293 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,02 | 8 624 990,00 |  |  |  |  |  |  | 222 593,00 |  |  |  |
| 3399 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Гайдара, д 8 | 190 213,00 | 190 213,00 |  |  |  |  | 191,71 | 190 213,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Советский, д 3 | 192 970,00 | 192 970,00 |  |  |  |  | 194,49 | 192 970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3401 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Спортивный, д 2 | 518 291,00 | 518 291,00 |  |  |  |  | 522,38 | 518 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3402 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Спортивный, д 5 | 2 749 908,00 | 2 614 931,00 |  |  | 1 612,50 | 2 614 931,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 977,00 |  |  |  |
| 3403 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, пер. Спортивный, д. 13 | 547 823,00 | 547 823,00 |  |  |  |  | 552,14 | 547 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3404 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Шевченко, д 7 | 3 321 669,00 | 3 190 991,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,88 | 3 190 991,00 |  |  |  |  |  |  | 130 678,00 |  |  |  |
| 3405 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пл Мира, д 8 | 19 914 494,00 | 19 914 494,00 | 3 425,77 | 1 114 788,00 | 3 671,00 | 3 044 190,00 | 1 936,30 | 1 921 151,00 | 2 783,44 | 703 110,00 | 1 530,00 | 708 152,00 | 2 783,44 | 580 958,00 |  |  | 4 183,22 | 3 701 114,00 | 3 045,60 | 536 256,00 | 1 781,40 | 6 620 976,00 | 87,00 | 983 799,00 |  |  |  |  |
| 3406 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул 40 лет Октября, д 6, лит А | 12 071 791,00 | 11 710 617,00 |  |  | 701,21 | 2 805 802,00 | 579,26 | 574 728,00 |  |  |  |  | 325,00 | 1 270 999,00 |  |  | 888,20 | 7 059 088,00 |  |  |  |  |  |  | 361 174,00 |  |  |  |
| 3407 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Мира, д 3 | 7 140 000,00 | 6 930 271,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,27 | 6 930 271,00 |  |  |  |  |  |  | 209 729,00 |  |  |  |
| 3408 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Мира, д 7 | 8 068 106,00 | 8 068 106,00 | 1 055,77 | 786 676,00 | 722,37 | 938 173,00 | 596,74 | 592 070,00 | 857,81 | 258 536,00 | 857,81 | 218 242,00 | 857,81 | 361 092,00 |  |  | 915,00 | 1 360 910,00 | 596,74 | 394 365,00 | 549,00 | 2 434 551,00 | 87,00 | 723 491,00 |  |  |  |  |
| 3409 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Мира, д 25 | 7 062 291,00 | 6 851 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 137,13 | 6 851 676,00 |  |  |  |  |  |  | 210 615,00 |  |  |  |
| 3410 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Театральная, д 9 | 7 906 261,00 | 7 739 282,00 |  |  |  |  | 391,01 | 387 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,55 | 7 351 329,00 |  |  |  |  |  |  | 166 979,00 |  |  |  |
| 3411 | Городской округ город Нижний Новгород | д Прокошево, ул Молькова, д 19 | 666 914,00 | 666 914,00 |  |  |  |  | 672,17 | 666 914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3412 | Городской округ город Нижний Новгород | д Прокошево, ул Молькова, д 28 | 715 315,00 | 715 315,00 |  |  |  |  | 720,96 | 715 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3413 | Городской округ город Нижний Новгород | д Прокошево, ул Молькова, д 39 | 2 817 052,00 | 2 691 928,00 |  |  |  |  | 939,09 | 931 738,00 | 281,00 | 1 760 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 124,00 |  |  |  |
| 3414 | Городской округ город Нижний Новгород | п Селекционной станции, д 39 | 7 989 093,00 | 7 745 538,00 |  |  | 1 877,00 | 3 757 333,00 |  |  | 355,20 | 1 782 113,00 |  |  | 321,80 | 2 206 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 555,00 |  |  |  |
| 3415 | Городской округ город Нижний Новгород | с Запрудное, ул Садовая, д 18 | 17 488 694,00 | 17 115 724,00 |  |  |  |  | 535,70 | 474 927,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,50 | 8 717 559,00 |  |  | 492,84 | 7 923 238,00 |  |  | 372 970,00 |  |  |  |
| 3416 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернуха, ул Школьная, д 1 | 181 266,00 | 181 266,00 |  |  |  |  | 182,70 | 181 266,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3417 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернуха, ул Школьная, д 5 | 3 469 823,00 | 3 333 007,00 | 527,15 | 1 371 996,00 | 360,68 | 1 665 386,00 | 297,96 | 295 625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 816,00 |  |  |  |
| 3418 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул Крупнова, д 31 | 5 488 178,00 | 5 273 530,00 | 1 586,77 | 1 699 128,00 | 1 794,22 | 2 684 551,00 | 896,87 | 889 851,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 648,00 |  |  |  |
| 3419 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 2-й, д 22 | 25 704 401,00 | 25 704 401,00 | 5 456,00 | 3 606 352,00 | 3 671,00 | 4 300 856,00 | 2 735,63 | 2 714 218,00 | 4 467,20 | 581 828,00 | 1 530,00 | 1 000 482,00 | 5 966,68 | 1 655 347,00 |  |  |  |  | 3 045,60 | 887 510,00 | 2 516,78 | 10 957 808,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3420 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 3-й, д 13 | 19 233 197,00 | 19 233 197,00 | 5 456,00 | 3 648 927,00 | 3 671,00 | 442 940,00 | 2 767,92 | 2 746 260,00 | 4 467,20 | 589 364,00 | 1 530,00 | 1 012 293,00 | 5 966,68 | 1 674 889,00 |  |  | 4 183,22 | 6 204 730,00 | 3 045,60 | 899 005,00 | 2 546,49 | 365 500,00 | 87,00 | 1 649 289,00 |  |  |  |  |
| 3421 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул 40 лет Октября, д 17, лит Б | 17 736 638,00 | 17 736 638,00 | 1 440,00 | 1 841 596,00 | 1 691,05 | 2 196 247,00 | 1 396,96 | 1 386 024,00 | 2 008,13 | 588 897,00 | 2 008,13 | 510 900,00 | 2 008,13 | 845 309,00 |  |  | 3 149,72 | 3 099 909,00 | 1 761,77 | 898 293,00 | 1 285,20 | 5 545 471,00 | 1 606,50 | 823 992,00 |  |  |  |  |
| 3422 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул 40 лет Октября, д 19, лит Б | 17 684 078,00 | 17 684 078,00 | 3 057,62 | 918 454,00 | 2 092,05 | 2 717 043,00 | 1 728,22 | 1 714 693,00 | 2 484,31 | 579 280,00 | 2 484,31 | 598 979,00 | 2 484,31 | 957 282,00 |  |  | 2 649,93 | 3 049 283,00 | 1 728,22 | 883 623,00 | 1 589,96 | 5 454 906,00 | 1 987,45 | 810 535,00 |  |  |  |  |
| 3423 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Герцена, д 5 | 3 579 705,00 | 3 449 457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,27 | 3 449 457,00 |  |  |  |  |  |  | 130 248,00 |  |  |  |
| 3424 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Зеленая, д 6, лит а | 25 120 701,00 | 25 120 701,00 | 3 892,11 | 1 415 410,00 | 3 671,00 | 3 458 591,00 | 2 199,89 | 2 182 674,00 | 4 467,20 | 892 716,00 | 1 530,00 | 804 551,00 | 4 467,20 | 1 331 169,00 |  |  | 4 183,22 | 4 699 186,00 | 3 045,60 | 680 866,00 | 2 023,90 | 8 406 440,00 | 87,00 | 1 249 098,00 |  |  |  |  |
| 3425 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Нижегородская, д 8, лит а | 6 282 349,00 | 6 094 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,80 | 6 094 061,00 |  |  | 188 288,00 |  |  |  |
| 3426 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Свободы, д 18 | 3 575 683,00 | 3 445 433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,27 | 3 445 433,00 |  |  |  |  |  |  | 130 250,00 |  |  |  |
| 3427 | Городской округ город Нижний Новгород | д Новоликеево, ул Ленина, д 3 | 246 308,00 | 246 308,00 |  |  |  |  | 248,25 | 246 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3428 | Городской округ город Нижний Новгород | д Новоликеево, ул Ленина, д 5 | 435 379,00 | 435 379,00 |  |  |  |  | 477,17 | 435 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3429 | Городской округ город Нижний Новгород | д Новоликеево, ул Ленина, д 8 | 270 219,00 | 270 219,00 |  |  |  |  | 272,35 | 270 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3430 | Городской округ город Нижний Новгород | д Прокошево, ул Молькова, д 18 | 660 357,00 | 660 357,00 |  |  |  |  | 665,57 | 660 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3431 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Прокошево, ул. Молькова, д. 21 | 12 302 198,00 | 12 022 301,00 |  |  | 371,21 | 2 248 376,00 | 306,65 | 304 253,00 | 281,00 | 1 572 199,00 |  |  | 376,00 | 1 545 210,00 |  |  | 470,20 | 6 352 263,00 |  |  |  |  |  |  | 279 897,00 |  |  |  |
| 3432 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шава, ул Новая, д 6 | 466 322,00 | 466 322,00 |  |  |  |  | 470,00 | 466 322,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3433 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Чванова, д 10 | 11 972 440,00 | 11 666 202,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,72 | 11 666 202,00 |  |  |  |  |  |  | 306 238,00 |  |  |  |
| 3434 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Советский, д 4 | 5 841 611,00 | 5 630 342,00 |  |  | 231,08 | 836 113,00 | 190,89 | 189 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,70 | 4 604 831,00 |  |  |  |  |  |  | 211 269,00 |  |  |  |
| 3435 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Космонавтов, д 3 | 11 690 581,00 | 11 389 458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 149,72 | 11 389 458,00 |  |  |  |  |  |  | 301 123,00 |  |  |  |
| 3436 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Мира, д. 5 | 2 569 569,00 | 2 368 339,00 | 2 643,31 | 2 368 339,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 230,00 |  |  |  |
| 3437 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 3, лит. А | 189 614,00 | 189 614,00 |  |  |  |  | 191,11 | 189 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3438 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Школьная, д 3 | 13 782 918,00 | 13 568 613,00 |  |  |  |  | 939,68 | 932 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,00 | 12 636 288,00 |  |  |  |  |  |  | 214 305,00 |  |  |  |
| 3439 | Городской округ город Нижний Новгород | с. Чернуха, ул. Школьная, д. 7 | 293 123,00 | 293 123,00 |  |  |  |  | 295,43 | 293 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3440 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернышиха, д 43 | 887 953,00 | 887 953,00 |  |  |  |  | 894,96 | 887 953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3441 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул Крупнова, д 15 | 584 736,00 | 584 736,00 |  |  |  |  | 589,35 | 584 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3442 | Городской округ город Нижний Новгород | с Шелокша, ул Крупнова, д 32 | 12 226 500,00 | 11 911 239,00 |  |  | 1 794,22 | 3 126 774,00 | 870,30 | 863 494,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 | 7 920 971,00 |  |  |  |  |  |  | 315 261,00 |  |  |  |
| 3443 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, мкр 3-й, д 15 | 2 199 410,00 | 2 199 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,13 | 2 199 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3444 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, пер Шевченко, д 11 | 137 382,00 | 137 382,00 |  |  |  |  | 138,47 | 137 382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3445 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Гражданская, д 3 | 3 759 773,00 | 3 629 863,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,00 | 3 629 863,00 |  |  |  |  |  |  | 129 910,00 |  |  |  |
| 3446 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. Зеленая, д. 2, лит. а | 12 235 004,00 | 11 739 102,00 | 5 456,00 | 3 117 522,00 | 3 671,00 | 4 047 922,00 |  |  |  |  |  |  | 4 467,20 | 4 573 658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 902,00 |  |  |  |
| 3447 | Городской округ город Нижний Новгород | г Кстово, ул Космонавтов, д 18 | 1 944 642,00 | 1 859 329,00 |  |  | 157,47 | 1 859 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 313,00 |  |  |  |
| 3448 | Городской округ город Нижний Новгород | с Ближнее Борисово, ул Магистральная, д 1 | 1 202 391,00 | 1 102 367,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 | 1 102 367,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 024,00 |  |  |  |
| 3449 | Городской округ город Нижний Новгород | с Чернуха, ул Школьная, д 9 | 294 504,00 | 294 504,00 |  |  |  |  | 296,83 | 294 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3450 | Городской округ город Нижний Новгород | д.Афонино, ул.Зеленая, д.66 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3451 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1 844 874,00 | 1 844 874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844 874,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3452 | Городской округ город Нижний Новгород | п. Селекция, д.18 | 1 009 759,00 | 1 009 759,00 |  |  |  |  |  |  | 262,00 | 471 627,00 |  |  | 252,00 | 538 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3453 | Городской округ город Нижний Новгород | д. Подлесово, д. 64 | 8 137 630,00 | 7 949 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,66 | 7 949 706,00 |  |  |  |  |  |  | 187 924,00 |  |  |  |
| 3454 | Городской округ город Нижний Новгород | с Запрудное, ул Садовая, д 34/40 | 9 798 503,00 | 9 615 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,26 | 9 615 397,00 |  |  |  |  |  |  | 183 106,00 |  |  |  |
| 3455 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.40 | 1 656 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 656 604,00 |  |  |  |
| 3456 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.14 | 856 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 396,00 |  |  |  |
| 3457 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Семашко, д.2 | 155 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 839,00 |  |  |  |
| 3458 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Германа Лопатина, д.10 | 709 642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 642,00 |  |  |  |
| 3459 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.2 | 988 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 204,00 |  |  |  |
| 3460 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.1 | 862 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 827,00 |  |  |  |
| 3461 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.47А | 640 004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 004,00 |  |  |  |
| 3462 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21/11 | 196 067,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 067,00 |  |  |  |
| 3463 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.1 | 268 501,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 501,00 |  |  |  |
| 3464 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.37 | 226 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 262,00 |  |  |  |
| 3465 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.15 | 213 553,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 553,00 |  |  |  |
| 3466 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.57 | 10 075 713,00 | 9 790 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 9 790 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 177,00 |  |  |  |
| 3467 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Космическая, д.32 | 263 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 435,00 |  |  |  |
| 3468 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.9 | 4 442 736,00 | 4 234 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 234 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 090,00 |  |  |  |
| 3469 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.11 | 260 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 993,00 |  |  |  |
| 3470 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.7 | 273 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 176,00 |  |  |  |
| 3471 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Декабристов, д.40 | 17 168 449,00 | 16 920 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 16 920 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 615,00 |  |  |  |
| 3472 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Подворная, д.10 | 224 487,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 487,00 |  |  |  |
| 3473 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Совнаркомовская, д.34 | 311 090,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 090,00 |  |  |  |
| 3474 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Германа Лопатина, д.5 | 17 206 925,00 | 16 920 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 16 920 834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 091,00 |  |  |  |
| 3475 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.3А | 189 719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 719,00 |  |  |  |
| 3476 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.1 | 326 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 583,00 |  |  |  |
| 3477 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.31 | 194 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 732,00 |  |  |  |
| 3478 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Братьев Игнатовых, д.1 кор.1 | 251 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 536,00 |  |  |  |
| 3479 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Агрономическая, д.138 | 249 546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 546,00 |  |  |  |
| 3480 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Героя Шнитникова, д.10 | 227 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 850,00 |  |  |  |
| 3481 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.90 | 4 439 730,00 | 4 230 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 230 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 521,00 |  |  |  |
| 3482 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.3 | 225 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 243,00 |  |  |  |
| 3483 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, д.5/76 | 231 575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 575,00 |  |  |  |
| 3484 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, пр-т Октября, д.21 | 206 685,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 685,00 |  |  |  |
| 3485 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.95 | 256 949,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 949,00 |  |  |  |
| 3486 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.20 | 4 484 456,00 | 4 230 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 230 209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 247,00 |  |  |  |
| 3487 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Львовская, д.6 | 250 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 218,00 |  |  |  |
| 3488 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Богородского, д.2 | 5 335 715,00 | 5 335 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 335 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3489 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.7 | 5 088 460,00 | 5 088 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 088 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3490 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.10 | 4 983 305,00 | 4 983 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4 983 305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3491 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Вячеслава Шишкова, д.10 | 5 512 389,00 | 5 512 389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5 512 389,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3492 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Дачная, д.2 | 6 954 790,00 | 6 954 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 954 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3493 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.20 | 6 700 850,00 | 6 700 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 700 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3494 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.23 | 6 772 750,00 | 6 772 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 772 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3495 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ладыжникова, д.3 | 4 276 545,00 | 4 276 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 276 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3496 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Ладыжникова, д.5 | 4 330 104,00 | 4 330 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 330 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3497 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Нижний Новгород, ул.Гастелло, д.8 | 7 960 847,00 | 7 960 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 960 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3498 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Каховская, д. 7 | 11 048 632,00 | 11 048 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 048 632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3499 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 9 | 7 964 805,00 | 7 964 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 964 805,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500 | Городской округ город Нижний Новгород | г. Кстово, ул.Гражданская, д.5 | 148 553,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 553,00 |  |  |  |
| 3501 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, 2 микрорайон, д.4 | 245 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 568,00 |  |  |  |
| 3502 | Городской округ город Нижний Новгород | г.Кстово, 2 микрорайон, д.13 | 244 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 706,00 |  |  |  |

».